Приложение № 11

к решению городского Совета

депутатов от 29.06.2012 №19-176р

«Об исполнении бюджета

города Бородино за 2011 год»

Отчет

по капитальным вложениям за  2011 г.

тыс. руб.

| Направления расходования средств в разрезе главных распорядителей бюджетных средств | План | Факт |
| --- | --- | --- |
| Капитальные вложения - всего | 55506,4 | 44490 |
| из них: |  |  |
| Администрация города Бородино (МУ «Служба единого заказчика») | 55506,4 | 44490 |
| Реконструкция котельной № 1: в том числе: -монтаж пластинчатых теплообменников на город 1 шт. (включая их стоимость) за счет средств местного бюджета | 6253,7 2496,5 | 6253,7 2496,5 |
| -замена трубопровода первого контура от водогрейных котлов №8, 9 до теплообменников с увеличением диаметра с Ду 325 до 426 мм за счет средств местного бюджета | 3757,2 | 3757,2 |
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | 24296,3 | 13438,2 |
| - Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной адресной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства в Красноярском крае» на 2010 год, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края | 16419 | 5593,9 |
| Долевое финансирование малоэтажного жилищного строительства и приобретения у застройщиков жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда - за счет средств краевого бюджета - за счет средств местного бюджета | 7601,7 275,6 | 7601,7 242,6 |
| Оплата разницы в стоимости малоэтажного жилищного строительства и приобретения у застройщиков для предоставления гражданам жилых помещений общей площадью больше общей площади ранее занимаемых жилых помещений | 23621,7 | 23621,7 |
| Субсидии на оплату разницы в стоимости строительства за счет средств краевого бюджета | 23621,7 | 23621,7 |
| Строительство муниципального жилого фонда | 1334,7 | 1176,4 |
| Строительство квартиры по адресу ул. Советская, дом. 47, кв. 13 за счет средств местного бюджета | 1334,7 | 1176,4 |