- БОРОДИНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

# РЕШЕНИЕ

12.04.2019г.                                               г. Бородино                                              №29-284р

О мероприятиях по

благоустройству в городе Бородино

в 2018-2019 гг.

Заслушав и обсудив информацию, представленную Первухиным А.В., первым заместителем Главы города, руководствуясь Уставом города,  Бородинский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

- Принять информацию о мероприятиях по благоустройству в городе Бородино в 2018 г., представленную Первухиным А.В., первым заместителем Главы города, к сведению.

- Принять информацию о планируемых мероприятиях по благоустройству в городе Бородино в 2019 г. к сведению.

- Заслушать отчет о проделанной работе в октябре 2019г.

- Контроль  за выполнением решения возложить на комиссию по городскому хозяйству Бородинского городского Совета депутатов (Исайков А.Г.)

Председатель Бородинского

городского Совета депутатов                                                                        В.Н. Климов

Приложение к решению

Бородинского городского

Совета депутатов

от 12.04.2019 года  № 29-284р

В рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Бородино» МКУ «Служба единого заказчика» в 2018 году освоено 24 359 456,77 рублей, из них: 17 883 100,00 рублей – средства краевого бюджета, 5 930 856,77 рублей – средства местного бюджета и 545 500,00 рублей – средства дорожного фонда.

На круглогодичное содержание дорожного хозяйства (73,3 км.) затрачено 4 811 774,87 руб., на обслуживание пяти светофорных объектов – 285 000,00 руб., на обслуживание 607 шт. дорожных знаков – 95 000,00 руб.

На сумму 462 278,60 руб. выполнено 35,8 км. горизонтальной разметки краской по ул. Ленина, ул. Магистральная, ул. Олимпийская, ул. 9 Мая (от ул. Гоголя до конца), ул. Южная (от ул. Ленина до ул. Заводская), ул. Гоголя (от ул. 9 Мая до конца)), ул. Лермонтова, ул. Октябрьская, ул. Геологическая, ул. Пионерская (от ул. Большевистская до ул. Бородинская), ул. Бородинская (от ул. Щетинкина до конца), ул. Маяковского, ул. Комсомольская (от ул. Большевистская до ул. Сибирская), ул. Щетинкина (от ул. Октябрьская до ул. Сибирская), ул. Горького (от ул. Ленина до ул. Сибирская), проезд вдоль рынка.

Установлено 80 знаков дорожной информации на сумму 372 899,40 руб. (в том числе 11 знаков на основании предписаний ОГИБДД МО МВД России "Бородинский")

Обустроено три пешеходных перехода (ул. Южная (в районе магазина «Типек»), ул. Ленина (в районе жилого дома №47), на регулируемом перекрёстке ул. Ленина – «проезд вдоль рынка») на сумму 304 302,00 руб. (247 400,00 руб.– краевой бюджет, 56 902,00 – местный бюджет).

В целях устранения предписаний №31 от 18.04.2018 и №35 от 23.04.2018 ОГИБДД МО МВД России "Бородинский" (установка ограждения  электроопор по ул. Рождественская и на перекрёстке ул. Октябрьская – ул. Комсомольская) выделены и освоены в полном объеме денежные средства в размере 59 755,97 руб..

Выплачена субсидия ООО «Арбат» на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков в размере 4 552 298,10 руб.

Выполнены работы по текущему (ямочному) ремонту муниципальных дорог (682 м2) на сумму 999 708,56 руб.

В рамках государственной программы Красноярского края "Развитие транспортной системы" выполнены:

- ремонт тротуаров по ул. Маяковского (от ул. Октябрьская до ул. Советская), ул. Ленина (от павильона «Сибирь» до жилого дома № 60 и вдоль жилого дома № 57), ул. Советская (от ж.д. № 66 до павильона "Славяночка", вдоль школы № 1), мкр. Стахановский (с южной стороны ж.д. № 10), ул. 9 Мая (от ул. Маяковского до жилого дома № 89), ул. Юбилейная (в районе жилого дома № 10) в городе Бородино (884 м)	на сумму 2 058 836,64 руб. (2 054 720,00 руб. – краевой бюджет, 4 116,64 руб. – местный бюджет);

- ремонт муниципальной дороги по пер. Дальний и ул. Восточная в городе Бородино (520 м) на сумму 1 207 802,40 руб. (1 205 390,00 руб. – краевой бюджет, 2 412,40 руб. – местный бюджет);

- ремонт муниципальной дороги по ул. Комсомольская (от ул. Ленина до ул. Сибирская), ул. Щетинкина (от ул. Бородинская до ул. Сибирская) и "проезд вдоль рынка (от ул. Рождественская до ул. Заводская)" в городе Бородино (720 м) на сумму 4 185 097,45 руб. (4 176 740,00 руб. – краевой бюджет,  8 357,45 руб. – местный бюджет);

- ремонт муниципальных дорог по ул. 9 Мая (от жилого дома №2Г 12 метров в восточном направлении) и ул. Ленина (от здания №56А 91 метр в восточном направлении) (103 м) на сумму 499 940,75 руб. (498 940,00 руб. – краевой бюджет, 1 000,75 руб. – местный бюджет);

- ремонт муниципальной дороги по ул. Ленина (от ул. Гоголя 10,5 метров в западном направлении) (10,5 м) на сумму 64 322,76 руб. (64 210,00 руб. –  краевой бюджет, 112,76 руб. – местный бюджет);

- ремонт муниципальной дороги по ул. Ленина (от здания № 4 до №10) в городе Бородино (350 м) на сумму 4 301 198,00 руб. (4 246 000,00 руб. –  краевой бюджет, 55 198,00 руб. – местный бюджет).

В рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Бородино» в 2019 году запланировано 33 825 353,24 рублей, из них: 25 807 900,00 рублей – средства краевого бюджета, 7 410 853,24 рублей – средства местного бюджета и 606 600,00 рублей – средства дорожного фонда.

- по подпрограмме 1 «Содержание муниципального дорожного фонда города Бородино»

На круглогодичное содержание дорожного хозяйства (73,3 км.) запланировано 4 978 096,34 руб. (4 296 285,88 – краевой, 75 210,46 – местный, 606 600,00 – дорожный фонд), на обслуживание шести светофорных объектов – 276000,00 руб. (краевой), на обслуживание 695 шт. дорожных знаков – 95 400,00  руб. (краевой)

На сумму 833 228,75 руб. (краевой) будет выполнена горизонтальная разметки краской на пешеходных переходах (три раза), на регулируемых перекрёстках (три раза) и по улицам города (один раз).

На установку знаков дорожной информации выделено 284 485,37 руб.

- по подпрограмме 2 «Развитие транспортного комплекса города Бородино» выделена субсидия ООО «Арбат» на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков в размере 3 598 000,00 руб.

- по подпрограмме 3 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Бородино»

Запланировано дообустройство трёх пешеходных переходов (ул. Южная, в  районе магазина «Типек» – 4 м. ограждения, ул. Ленина, в районе жилого дома №47 – светофор Т7, ул. 9 Мая, 38 - ИДН) на сумму 296 880,00 руб. (247 400,00 руб.– краевой бюджет, 49 480,00 – местный бюджет).

Выделены средства на разработку комплексных схем организации дорожного движения (КСОДД) в размере 1440 000,00 (Краевой бюджет – 1 200 000,00 руб., Местный бюджет – 240 000,00 руб.)

- по подпрограмме 4 «Развитие и модернизация автомобильных дорог местного значения муниципального образования город Бородино».

Выделены денежные средства на выполнение работ по текущему (ямочному) ремонту муниципальных дорог (906 м2) на сумму 1 459 131,51 руб.; текущему ремонту (отсыпке) муниципальных дорог 695 943,48 руб.; капитальному ремонту элементов улично-дорожной сети (ливневая канализация по ул. Ленина, 63 и с южной стороны земельных участков по ул. Юбилейная) 253 986,38 руб.; изыскания, разработка ПСД и проведение госэкспертизы по объекту: «Капитальный ремонт автомобильных дорог по ул. Зелёная и «дорога от ул. Зелёная до объекта «Спортивный комплекс по зимним видам спорта»» на общую сумму 956 903,41 руб.

В рамках государственной программы Красноярского края "Развитие транспортной системы" запланировано выполнение:

- капитального ремонта автомобильных дорог по ул. Зелёная и «дорога от ул. Зелёная до объекта «Спортивный комплекс по зимним видам спорта»	 на сумму 13 527 000,00 руб. (13 500 000,00 руб. – краевой бюджет, 27 000,00 руб. – местный бюджет);

- ремонт муниципальной дороги по ул. Ленина (от ул. Гоголя до ул. Олимпийская) (380 м) на сумму 5 130 298,00 руб. (5 075 100,00 руб. –  краевой бюджет, 55 198,00 руб. – местный бюджет).

На территории муниципального образования город Бородино реализуется муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы( утвержденная администрацией города Бородино от 29.11.2117г №873), в рамках государственной программы «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды» (утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 29.08.2017г. №512-п) и национального проекта «Жилье и городская среда».

На 2018 год в муниципальной программе были предусмотрены средства на следующие мероприятия.

1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству- 5849858,16 руб.:

в том числе:

федеральный бюджет- 2162888,49 руб.,

краевой бюджет- 3513211,51 руб.,

местный бюджет- 56761,00 руб.,

внебюджетные источники- 116997,16 руб.

Выполнено благоустройство в следующих дворах:

г. Бородино, ул. Советская, 70,

г. Бородино, ул. Октябрьская, 83,

г. Бородино, ул. Октябрьская,56,

г. Бородино, ул. Октябрьская, 48,

г. Бородино, ул. Ленина,57,

г. Бородино, ул. Советская, 64,

г. Бородино, м-он Победы, 1,

г. Бородино, м-он Победы, 8.

2. Благоустройство общественных пространств -6008328,79 руб.

В том числе:

федеральный бюджет- 1779420,00 руб.,

краевой бюджет- 1095480,00 руб.,

местный бюджет- 287490,00 руб.,

внебюджетные источники- 2845938,79 руб.

Выполнены работы по устройству фонтаны на площади ДК «Угольщик» (Благоустройство площади I этап)

3. Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков)- 11216630,78 руб.

в том числе:

федеральный бюджет- 4601969,12 руб.,

краевой бюджет- 1955030,88 руб.,

местный бюджет- 655700,00 руб.,

внебюджетные источники- 4659630,78 руб.

Выполнено благоустройство восточной части парка ДК «Угольщик». При благоустройстве парка созданы: амфитеатр, скейт-парк, площадка для воркаута, зона «тихого отдыха», выполнено устройство освещения и видеонаблюдения, пешеходных и велосипедных дорожек.

На 2019год на реализацию мероприятий в рамках вышеуказанной программы запланированы средства в размере 67120819,09 руб., из них

-на  благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2019 году запланировано- 4803531,09 руб.:

в том числе:

федеральный бюджет – 4146180,20 руб.,

краевой бюджет- 218219,80 руб.,

местный бюджет- 253135,20 руб.,

внебюджетные источники- 185995,89 руб.

Для благоустройства отобраны следующие дворы:

г. Бородино, ул. Ленина,56,

г. Бородино, ул. Ленина,52,

г. Бородино, ул. Ленина,62,

г. Бородино, ул. Советская, 55.

На всех территориях будет выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых проездов, установлены скамьи и урны.

Во всех  дворах кроме придомовой территории по адресу: ул. Ленин, 52 ул. будут выполнены работы по установке детских и спортивных игровых форм.

-на благоустройство общественных пространств подлежащих благоустройству в 2019 году запланировано -5275188,00 руб.

В том числе:

федеральный бюджет – 4736700,00 руб.,

краевой бюджет- 249300,00 руб.,

местный бюджет- 289188,00 руб.

После проведения общественных обсуждений большинством  голосов принято решение продолжить благоустройство площади ДК «Угольщик». (Устройство освещения, замена асфальтового покрытия на брусчатое).

- на реализации проекта «Музей аллея в г. Бородино»- 57042100,00 руб.

В том числе:

местный бюджет – 565000,00 руб.,

краевой бюджет- 56477100,00 руб.,

На территории красноярского края проводился конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды.

Администрацией города был предоставлен проект «Музей-аллея города Бородино».

Данным проектом предложено благоустроить исторически сложившуюся, центральную  часть города: аллея по ул. Горького, сквер «Памяти первостроителей».  Планируется выполнить следующие мероприятия: заменить асфальтовое покрытие на брусчатое, создать новое освещение, выполнить озеленение, установить интерактивные стенды.

По итогам конкурса данный проект занял третье место. За победу в конкурсе выделено из краевого бюджета.56477100,00руб., Для софинансирования из местного бюджета, предусмотрено  565000 руб. Работы по реализации проекта будут выполнены в летнее-осенний период 2019года.

В рамках муниципальной программы «Обращение с отходами на территории города Бородино» в 2018 году освоено 440,20 тыс. руб. из средств местного бюджета на ликвидацию несанкционированных свалок с территории города, кладбищ и пляжа, было собрано и утилизировано 516,41 м3 отходов.

На ликвидацию свалок с территории города, кладбищ и пляжа в 2019году предусмотрено 502045, 00 руб из местного бюджета

На ремонт и содержание объектов благоустройства в рамках муниципальной программы «Выполнение функций органов местного самоуправления» в 2018 году было израсходовано средств в сумме 10307,1  тыс. руб., в том числе 693,4 тыс. руб. – краевой бюджет,  9 613, 6 тыс. руб. – местный бюджет. В 2017 году на эти цели было потрачено 18 157,82 тыс. руб. Данные средства были  направлены на содержание зеленого хозяйства города, а также на содержание уличного освещения и выполнение других работ по благоустройству города. В том числе:

1. На круглогодичное техническое обслуживание 53,2 км. сетей уличного освещения затрачено 729082,56 руб. (оплата за потребленную электрическую энергию на уличное освещение- 5324049,00 руб.), на содержание 157,8 тыс.м2 зеленого хозяйства – 863714,92  руб.;

2. Отремонтировано 3,25  км. сетей уличного освещения на сумму 569926,54 руб. (пер. Дальний, ул. Коммунальная, ул. Приозерная, №№1-25, замена светильников по городу);

3. Спилено 26 зеленых насаждений в городской зоне на сумму                               149 990,00 руб. (ул. 9 мая,51, ул. Горького,4, ул. Октябрьская, 64, ул. Пионерская, 7а, ул. Сибирская, ул. восточная, 41, ул. Ленина, 50, ул. 9 Мая, 44;

4. Для озеленения клумб города приобретена рассада однолетних цветов на сумму 134362,00  руб.;

5. Капитальный ремонт двух автобусных  остановок на сумму                               175168,70 руб. ( ост. ул. Кольцевая, ост.ул. Пионерская);

6. Произведен текущий ремонт лестниц на сумму на сумму 248746,35 руб. (пер. Шахтерский, ул. 9 Мая,93, 95, ул. Южная, м-он Стахановский, 3),

7. Капитальный ремонт 6 площадок под мусоросборочные контейнеры на сумму 328769,18 руб.;

8. Изготовлено и установлено 11 металлических эстакад на сумму                              124713,60руб.;

9. Произведен текущий  ремонт 8 малых форм на сумму 20 529,30 руб.;

10. Выполнена акарицидная обработка мест массового отдыха населения площадью 15 га на сумму 64960, 00 руб.

Работа по наведению порядка и чистоты на улицах города является регулярной, проводился двухмесячник по благоустройству и озеленению.

На ремонт и содержание объектов благоустройства в рамках вышеуказанной программы  на 2019 год   запланированы денежные средства,  в сумме 11170,8 тыс. руб., в том числе 615, 9 тыс. руб. – краевой бюджет,  10554,9 тыс. руб. – местный бюджет.

Данные средства будут  направлены на содержание зеленого хозяйства города, а также на содержание уличного освещения и выполнение других работ по благоустройству города. В том числе:

1. На круглогодичное техническое обслуживание 53,2 км. сетей уличного освещения запланировано 1400132,00 руб. (на потребление электрической энергию на уличное освещение 5595575,00 руб.), на содержание 157,8 тыс. м2 зеленого хозяйства – 1171317,36 руб.;

2.   Ремонт сетей уличного освещения  -  582 467,00  руб. (ул. Ленина, ул. Парковая, ул. Республики);

3. На спиливание зеленых насаждений в городской зоне запланировано                               171 600,00  руб.;

4. Для озеленения клумб города приобретена рассада однолетних цветов на сумму 189340,00  руб.;

5. На капитальный ремонт автобусных  остановок -                               175168,70 руб.;

6.  Текущий ремонт лестниц на сумму на сумму 269 275,65 руб.

7. Капитальный ремонт  площадок под мусоросборочные контейнеры - 328 769,18 руб. (ул. Нагорная, 23, ул. Комсомольская, 17, ул. Октябрьская, 82, пер. Строительный, 4);

8. На изготовление и установку  металлических эстакад на -                          212 964,48  руб. (18 шт);

9. На акарицидную обработку мест массового отдыха населения площадью 15 га -  61488, 00 руб.