БОРОДИНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

21.12.2012 г.                                     г. Бородино                                      № 25-229р

О выполнении мероприятий

по благоустройству города Бородино

в 2012 году

Обсудив информацию, представленную  директором МКУ «Служба единого заказчика»,  руководствуясь Уставом города, Бородинский городской Совет депутатов  РЕШИЛ:

1. Запланированные мероприятия по благоустройству г. Бородино считать выполненными  в полном объёме.

2. Признать работу администрации города по выполнению мероприятий по благоустройству  удовлетворительной.

3. Настоящее  решение  вступает  в  силу   со  дня  его  принятия.

Председатель  Бородинского

городского  Совета  депутатов                                                                В.Н. Климов

План

мероприятий по благоустройству города Бородино на 2012г.

| № п/п | Наименование работ | Адрес | Сумма тыс. руб. план | Исполнение | Подрядная организация | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт асфальтирования в парке ДК |  | 200 | 200 | Котировка Бутон |  |
| 2 | Содержание зеленого хозяйства (выкашивание, сгребание, вывоз) | улицы города | 480 | 480 | ИП Козырев |  |
| 3 | Полив цветочной рассады | клумбы по улицам города | 12,310 | 12,310 | ООО «БКЖКУ» |  |
| 4 | Приобретение цветочной рассады, саженцев | улицы города | 145,0 | 145,0 | договоры |  |
| 5 | Уборка несанкционированных свалок | Копия договора | 197,8 | 197,8 | ИП Козырев |  |
| 6 | Уборка территории городских кладбищ |  | 44,08 | 44,08 | ИП Павлов |  |
| 7 | Уборка территории лесопарковой зоны (пляж) |  | 15,735 | 15,735 | ИП Козырев |  |
| 8 | Ремонт бесхозяйных сетей | (в/сеть к городскому фонтану) | 6,568 | 6,568 | Договор БЭУ |  |
| 9 | Отлов собак |  | 91,644 | 78,143 | ООО «Профилактическая дезинфекция» |  |
| 10 | Подвоз земли к клумбам | улицы города | 30,966 | 30,966 | Договор ИП Козырев |  |
| 11 | Ремонт автобусных остановок (2 шт) | новое кладбище, ул.Набережная | 98,41 | 98,41 | Договор И.П. Павлов ,Стребков |  |
| 12 | Ремонт стеллы |  | 50,234 | 50,234 | Договор ООО «БЭУ» |  |
| 13 | Уличное освещение (обслуживание) | улицы города | 729,968 | 542,231 | по аукциону. Коммунальный сервис |  |

| 14 | Электроснабжение на уличное освещение | улицы города | 3456 | 2780,741 | ОАО «Красноярскэнергосбыт» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Капитальный ремонт уличного освещения |  | 800,132 | 800,132 | Аукцион ИП |  |
| 16 | Изготовление, транспортировка, установка эстакад для сбора ТБО (8шт) | Приложения №3 к мероприятиям | 99,94 | 99,94 | ИП Павлов |  |
| 17 | Спиливание тополей | Приложение №2 | 143,600 | 141,8 | ИП Козырев |  |
| 18 | Ремонт Площадок под контейнеры | Пожарникова, Рождественская, Октябрьская 84-86,Маяковского-9Мая,Ленина 46-48,Комсомольская 15,Бородинская,18 | 266,75 | 266,75 | Бутон котировки |  |
| 6869,137 Мероприятия по наказам избирателей |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт водопроводных сетей | ул. Советская ,Луговая,Подгорная | 667,988 | 667,988 | Аукцион Гарант |  |
| 2 | Очистка русла ручья по ул.Рабочая |  | 55 | 55 | Договор ИП Юськова |  |
| 3 | Очистка ливневой канализации по ул.Юбилейная |  | 48,024 | 48,024 | договор |  |
| 4 | Ремонт пешеходных переходов и искусственных неровностей | По предписанию ГАИ | 229 | 229 | Котировка Бутон |  |
| Итого |  |  | 1000 | 1000 |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |