Приложение

к решению

Бородинского городского

Совета депутатов

от 05.04.2013 № 27-253р

План

мероприятий по благоустройству города Бородино на 2013г.

| № п/п | Наименование работ | Адрес | Сумма тыс. руб. план | Исполнение | Подрядная организация | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подвоз песка на детские площадки |  | 52,6 |  |  | Июнь |
| 2 | Содержание зеленого хозяйства (выкашивание, сгребание, вывоз) | улицы города | 927,5 |  |  | Май-октябрь |
| 3 | Полив цветочной рассады | клумбы по улицам города | 30 |  |  | Июнь-сентябрь |
| 4 | Приобретение цветочной рассады, саженцев | улицы города | 145,0 |  |  | Март-май |
| 5 | Уборка несанкционированных свалок |  | 179,869 |  |  | Март-апрель |
| 6 | Уборка территории городских кладбищ |  | 88,078 |  |  | Апрель, июль |
| 7 | Уборка территории лесопарковой зоны (пляж) |  | 14,85 |  |  | Июнь |
| 8 | Отлов собак |  | 80 |  |  | По заявлениям |
| 9 | Подвоз земли к клумбам | улицы города | 34,1 |  |  | Май |
| 10 | Ремонт автобусных остановок (2 шт.) | Пионерская, Лермонтова | 119,74 |  |  | Апрель-май |
| 11 | Малые архитектурные формы |  | 50, |  |  | Август |
| 12 | Уличное освещение (обслуживание) | улицы города | 530,53 |  | по аукциону. Коммунальный сервис | Январь-декабрь |

| 13 | Электроснабжение на уличное освещение | улицы города | 3331,3 |  | ОАО «Красноярскэнерго- сбыт» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Капитальный ремонт уличного освещения |  | 959,57 |  |  | Июль-август |
| 15 | Изготовление, транспортировка, установка эстакад для сбора ТБО (8шт) | Дальний 1 ;Кольцевая 71,81,96; Бородинская 14,10,9; Пионерская 2 ИТОГО: 8 шт. | 72,15 |  |  | Апрель, май |
| 16 | Спиливание тополей | Комсомольская,14 -16 шт.; ул. Ленина-казначейство,Ленина,52-5 штук ИТОГО:21 шт. | 130 |  |  | Март, октябрь |
| 17 | Ремонт Площадок под контейнеры | Ленина 51-53 Ленина 49-51 Пер. Строительный Пер. Цветочный Радужный -Весенняя | 167 |  |  |  |
| Мероприятия по наказам избирателей |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Лестницы Октябрьская -Комсомольская |  | 150 |  |  |  |
| 2 | Фрунзе | 13,15,17 (90 м) | 250 |  |  |  |
| 10 | Зеленая | 500 м устройство а/дороги | 1000 |  |  |  |
| Итого |  |  | 1400 |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |

Мероприятия по дорогам планируемые

| 1 | Ул. Совеиская, 53 | Устройство тротуара с отделением от проезжей части | 350 | 100 м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | д/с Улыбка | Устройство тротуара | 400 | 150 м |  |  |
| 3 | Ул. Маяковского с обеих сторон | Устройство тротуара | 280 | По 100 м |  |  |
| 4 | Октябрьская, 56 -Горького,2 | Восстановление покрытия а/бетонного | 400 |  |  |  |
| 5 | Ул. Ленина - 9 Мая (по ул.Олимпийской) | Устройство тротуара | 570 |  |  |  |
| ИТОГО |  |  | 2000 |  |  |  |
| Ямочный ремонт улиц города 400 м2 |  |  | 600 |  |  |  |