Приложение 1

к решению Бородинского

городского Совета депутатов

от «09» 07. 2010 г. № 3-31р

План

мероприятий по благоустройству города Бородино на 2010 год

| № п/п | Наименование работ | Адрес | Сумма тыс. руб. | Источники финансирования | Подрядная организация | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт дорог | Улицы города | 1361,8 | Местный бюджет | Аукцион | Июль-август |
| 2 | Содержание зелёного хозяйства (выкашивание, сгребание, вывоз) | Улицы города | 493,6 | Местный бюджет | Аукцион. ООО «БКЖКУ» | С 11 мая по 31 октября |
| 3 | Полив цветочной рассады | Клумбы по улицам города | 32,38 | Местный бюджет | ООО «БКЖКУ» | Летний период |
| 4 | Приобретение цветочной рассады, саженцев | Улицы города | 145,0 | Местный бюджет | Котировка цен | Июнь |
| 5 | Уборка несанкционированных свалок | Улицы города | 180,0 | Местный бюджет | Котировка цен | Июль-август |
| 6 | Ремонт стелы | Улица Ленина | 50,4 | Местный бюджет | Договор с ООО «БКЖКУ» | Май |
| 7 | Изготовление и установка МАФ | Улицы города | 50,0 | Местный бюджет | Договор | Июнь-август |
| 8 | Дератизация ворон | Городская свалка | 20,0 | Местный бюджет | ООО «Профилактическая дезинфекция» | Март |
| 9 | Подвоз земли к клумбам | Улицы города | 11,7 | Местный бюджет | Договор с ООО «БКЖКУ» | Май-июнь |
| 10 | Летнее содержание дорог (подметание, побелка бордюрного камня, очистка, мойка) | Улицы города | 569,132 | Местный бюджет | Аукцион, ООО «БКЖКУ» | С 16 апреля по 14 октября |
| 11 | Ремонт автобусных остановок | г. Бородино | 100,0 | Местный бюджет | Договор с ИП Павлов В.Н. | Май |
| 12 | Уличное освещение (обслуживание)(144 км воздушных сетей,905 шт опор) | Улицы города | 1374,7 | Местный бюджет | По аукциону | В течение года |
| 13 | Установка приборов учёта электрической энергии (уличное освещение) | Улицы города ТП №1-16-19;ТП №1-16-64;ТП №7-14-20;ТП №7-14-39;ТП №1-16-12; ТП №7-20-54; ТП №7-20-55;ТП №7-31/20-26 | 200,0 | Местный бюджет | Котировка цен | В течение года |
| 14 | Электроснабжение на уличное освещение | Улицы города | 2600,0 | Местный бюджет | ОАО «Красноярскэнергосбыт» | В течение года |
| 15 | Изготовление, транспортировка, установка эстакад для сбора ТБО (19 шт) | Улицы Восточная, Садовая, Новая, 40 лет ВЛКСМ, 8 Марта, Степная, Набережная, Подгорная, Луговая | 186,0 | Местный бюджет | По котировке цен, ИП Марьясов | Апрель-май |
| 16 | Спиливание тополей | На улицах города | 90,0 | Местный бюджет | ООО «БКЖКУ» | Осенний период |
| 17 | Зимнее содержание дорожного хозяйства | Улицы города | 2062,9 | Местный бюджет | Аукцион, ООО «БКЖКУ» | С 1 января по 15 апреля, с 15 октября по 31 декабря |
| 18 | Техническое обслуживание средств, регулирующих дорожное движение (светофоры) | Ул. Ленина, пересечение ул. Советская - Пионерская | 250,0 | Местный бюджет | Котировка цен, ИП Дельвер | В течение года |
| 19 | Ремонт контейнеров и площадок | Улицы города | 24,0 | Местный бюджет | По договору | Летний период |
| 20 | Содержание городских кладбищ |  | 100,0 | Местный бюджет | Договор | Летний период |
| 21 | Обслуживание дорожных знаков | По городской программе | 100,0 | Местный бюджет | Договор | В течение года |
| 22 | Разработка ПСД с экспертизой по городской свалке |  | 233,7 | Местный бюджет | Котировка цен | До ноября 2010 г. |
| 23 | Монтаж автобусной остановки | Улица Ленина (р-н ул.Кирова) | 46,3 | Местный бюджет | Договор | Летний период |
| ИТОГО |  |  | 10281,612 |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  | 10281,612 |  |  |  |