АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОРОДИНО

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2011                                    г. Бородино                                      № 1067

О  внесении  изменений  в  Приложение  1  к

Постановлению  от  12.10.2011  № 756

«О  внесении  изменений  в  Приложение 1 к

Постановлению  № 470  от  24.06.2011  «Об

утверждении  мероприятий по  капитальному

ремонту  и реконструкции муниципальных

объектов  жизнеобеспечения города  Бородино

на 2011-2013 годы».

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (в редакции от 28.09.2010), на основании Устава города Бородино

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  изменения  в  Приложение  1  к Постановлению  от  12.10.2011  № 756  «О  внесении  изменений  в  Приложение  1  к Постановлению  № 470  от  24.06.2011  «Об утверждении  мероприятий по  капитальному  ремонту  и реконструкции муниципальных  объектов  жизнеобеспечения города  Бородино на 2011-2013 годы»  с  исключением  и  дополнением  следующих  пунктов:

- исключить  пункт  в следующей  редакции:

2.2.4.  Капитальный  ремонт  парового  котла  ДКВР  10/13  №4  с  заменой  поверхности  и  обмуровки – 5 510 280,00  рублей.

- внести   пункт  в  следующей  редакции:

2.2.4.  Капитальный  ремонт  парового  котла  ДКВР  10/13  №4  с  заменой  поверхности  и  обмуровки – 5 937 834,17  рублей.

- Контроль за исполнением   постановления   возложить на  и.о.  первого

заместителя главы города по  обеспечению  жизнедеятельности  городского  округа  А.А.  Чубарова.

- Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города Бородино                                                                    	А.Н. Борчуков

Приложение  №1

к постановлению администрации

от  26.12.2011   № 1067

МЕРОПРИЯТИЯ

по капитальному ремонту и реконструкции

муниципальных объектов жизнеобеспеченния города Бородино

на 2011 - 2013 годы.

№ п/п; Наименование объектов и работ, выполняемых на объектах муниципальной собственности за счет средств бюджетного финансирования; Сметная стоимость работ, руб. с НДС. 2011 год; в том числе по месяцам; 2012 год; 2013 год; итого 2011-2013 гг.. март; май; июнь; июль; август; сентябрь; октябрь. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13. Стоимость работ по содержанию объектов муниципальной собственности - всего; 20512561,51; 0,00; 99124,51; 0,00; 5301000,0; 3907210,0; 2496470,0; 8708757,00; 12799861,06; 9741972,39; 43054394,96. в том числе:. I. Реконструкция. 1; Реконструкция котельной № 1. 1.1.; Монтаж пластинчатого теплообменника на город - 1 шт. (включая стоимость); 2496470,00; 2496470,0; 2496470,00. 1.2.; Замена трубопровода 1-го контура от водогрейных котлов №№ 8, 9 до теплообменников с увеличением диаметра с Ду 325 до 426 мм; 3757210,00; 3757210,0; 3757210,00. 1.3.; Монтаж 2-х сетевых насосов контура промзоны с обвязкой (включая их стоимость); 0; 4245000,00; 4245000,00. 1.4.; Монтаж пластинчатых теплообменников контура промзоны - 3 шт. (включая их стоимость); 0; 8365000,00; 8365000,00. Итого реконструкция; 6253680,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 3757210,00; 2496470,00; 0,00; 4245000,00; 8365000,00; 18863680,00. II. Капитальный ремонт. 2.1.; Водозаборные сооружения. 2.1.1.; Замена оборудования на насосной станции 1-го подъема, на насосной станции "Рыбная" и водозаборных скважинах; 300000,00; 150000,0; 150000,00; 300000,00. 2.2.; Котельная № 1. 2.2.1.; Замена системы автоматики на водогрейных котлах №№ 6, 7 котельной № 1; 0; 3927000,00; 3927000,00. 2.2.2.; Капитальный ремонт фильтра №4 с заменой нижнего распредустройства и смолы; 467704,23; 467704,23; 467704,23. 2.2.3..; Капитальный ремонт подогревателя № 10 с заменой латунной трубки (392 шт.-3м; 300 шт.-4м); 1298018,60; 1298018,60; 1298018,60. 2.2.4..; Капитальный ремонт парового котла ДКВР 10/13 №4 с заменой поверхности нагрева и обмуровки; 5937834,17; 5937834,17; 5937834,17. итого; 7703557,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 7276002,83; 3927000,00; 0,00; 11203002,83. 2.3.; Канализационные сети. 2.3.1.; Капитальный ремонт канализационного коллектора (от КНС-1 до лыжного стадиона); 0; 4627861,1; 4627861,06. 2.3.2.; Капитальный ремонт канализационного коллектора (по ул. Большевистской); 0; 1376972,4; 1376972,39. итого; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 4627861,06; 1376972,39; 6004833,45. 2.4.; Водопроводные сети. 2.4.1.; Капитальный ремонт водопроводной сети по пер. Чапаева (от ул. Новая до ул. Калинина), инв. № 60408; 99124,51; 99124,51; 0; 0; 99124,51. 2.4.2.; Капитальный ремонт водопроводной сети 3-ей нитки от водобаков до котельной; 1313000,00; 1313000,00; 1313000,00. 2.4.3.; Капитальный ремонт водопроводной сети от ВК-1 по ул.Ленина; 1818000,00; 1818000,00; 1818000,00. Итого; 3230124,51; 0,00; 99124,51; 0,00; 3131000,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 3230124,51. 2.5.; Тепловые сети. 2.5.1; Капитальный ремонт тепловой сети по ул.Ленина от Тк 11-2 до Тк 11-5; 2020000,00; 2020000,00; 0; 0; 2020000,00. 2.6.; Котельная ГРП. 2.6.1.; Замена поверхности нагрева котла КВ-0,76 №2 с капитальным ремонтом обмуровки; 1005200,00; 1005200; 1005200,00. Итого капитальный ремонт; 14258881,51; 0,00; 99124,51; 0,00; 5301000,00; 150000,00; 0,00; 8708757,00; 8554861,06; 1376972,39; 24190714,96.