АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОРОДИНО

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Бородино

21.12.2015											    № 1177

О внесении изменений в постановление

администрации  города    Бородино    от

31.10.13г.     № 1186    «Об утверждении

муниципальной программы «Обращение

с отходами    на    территории       города

Бородино»

В соответствии со статьей 179  Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Бородино от 23.07.2013г. №760 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Бородино, их формировании и реализации»,  распоряжением администрации города Бородино от 26.07.2013 №92 «О утверждении  перечня муниципальных программ города Бородино»,  на основании Устава города Бородино, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление администрации города Бородино от 31.10.2013г. № 1186 «Об утверждении муниципальной программы «Обращение с отходами на территории города Бородино», следующие изменения:

приложение 1 к постановлению администрации города Бородино от 31.10.2013г. № 1186 «Об утверждении муниципальной программы «Обращение с отходами на территории города Бородино» изложить в новой редакции согласно приложению1.

2.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города по обеспечению жизнедеятельности городского округа А.В. Первухина.

3.Опубликовать постановление в газете «Бородинский вестник».

4.Постановление вступает в силу  со дня, следующего за днем его опубликования.

Глава города Бородино                                                                            А.Ф. Веретенников

Лупандина 4-52-73

Приложение 1

к постановлению администрации г.  Бородино

от 21.12.2015 № 1177

Муниципальная программа

«Обращение с отходами на территории города Бородино»

1.Паспорт

| Наименование муниципальной программы | Обращение с отходами на территории города Бородино |
| --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной программы | Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; Постановление администрации города Бородино №760 от 23.07.2013г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Бородино их формирование и реализация» Распоряжение администрации города Бородино №92 от 26.07.2013г. «О утверждении перечня муниципальных программ города Бородино» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация города Бородино |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация города Бородино |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы | - |
| Цель муниципальной программы | Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения путем максимального развития системы сбора и обезвреживания твердых коммунальных отходов на территории города Бородино. |
| Задачи муниципальной программы | Сбор, обезвреживание и вывоз отходов, информационное обеспечение в области обращения с отходами. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | I- 2014 год II-2015 год III-2016 год IV – 2017 год |
| - Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период (приложение 1, 2 к настоящему паспорту) | Ликвидация несанкционированных свалок с территории пляжа с 2014 по 2017г.- 65м3: 2014-14м3; 2015- 17м3; 2016- 17м3; 2017 -17 м3. территории кладбища с 2014 по2017г.- 421 м3: 2014-100 м3; 2015-107 м3; 2016-107 м3; 2017 -107 м3. территории города с 2014 по 2017г. – 1187м3: 2014- 239 м3; 2015-316 м3; 2016-316 м3; 2017 -316 м3. Организация мест сбора отходов с 2014-по 2017г. – 2 шт.: 2014 - 0 шт; 2015 - 0 шт.; 2016 - 0 шт; 2017 – 2 шт. Приобретение контейнерного оборудования с 2014г.-2017г. – 0 шт.: 2014 - 0 шт; 2015 - 0 шт.; 2016 - 0 шт; 2017 – 0 шт. Приобретение автомобилей для вывоза отходов с 2014г.-2017г. – 3 шт.: 2014 - 0 шт; 2015 - 1 шт.; 2016 - 0 шт; 2017 – 2 шт. Организация площадки временного накопления отходов с 2014-2017г. – 0шт. 2014 - 0 шт; 2015 - 0 шт.; 2016 - 0 шт; 2017 – 0 шт. Проведение инвентаризации несанкционированного размещения ТКО ежегодно 4 раза в год. Размещение информационных материалов в средствах массой информации с 2014-2017г. – 14 публикаций. 2014 - 1 шт; 2015 - 5 шт.; 2016 - 4 шт; 2017 – 4 шт. |
| Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программ | Общий объем финансирования программы 4411800,00 в том числе по годам: 2014г. – 349200,00 руб. местный бюджет; 2015г. – 349200,00 руб. местный бюджет; - 3015000,00 руб. внебюджетные источники; 2016г. – 349200,00 руб. местный бюджет; 2017г. – 349200,00 руб. местный бюджет. |
| Перечень объектов капитального строительства | нет. |

- 2. Характеристика текущего состояния охраны окружающей среды с указанием основных показателей социально-экономических и прочих рисков реализации программы.

2.1. Постановка общегородской проблемы и обоснование необходимости разработки программы.

Программа охватывает сферу отношений, возникающих при обращении с отходами потребления, включая сбор, вывоз и захоронение отходов.

Проблема накопления отходов обостряется в городе Бородино с каждым годом, при этом наиболее острой остаётся проблема накопления коммунальных отходов. Количество отходов образующихся на территории города, составило в 2013г. – 30,1 тыс. м3, а в 2014г. -30,3 тыс. м3. следовательно, количество твердых бытовых отходов (далее ТКО)  растет  с каждым годом. В настоящее время все отходы вывозятся на площадку временного накопления, которая не соответствует санитарным требованиям,  по истечению 6 месяцев твердые коммунальные отходы   вывозятся     на полигон расположенный по адресу Красноярский край, Рыбинский район,1 км от автодороги с. Новая Солянка.

Обеспеченность населения централизованными услугами сбора, вывоза и утилизации твердых коммунальных отходов в среднем по городу составляет – 65 %. В результате в городе Бородино сложилась неблагоприятная ситуация в сфере обращения с отходами, что создаёт экологические, экономические и социальные проблемы. Данная ситуация осложняется недостаточной обеспеченностью города специализированной современной техникой и оборудованием для сбора и транспортировки отходов потребления, что приводит к формированию многочисленных несанкционированных мест размещения отходов на территории города и вокруг населенного пункта.

На территории города имеются несанкционированные места размещения ТКО – несанкционированные свалки, которых насчитывается порядка 10 шт. /год. Объем свалок составляет  в среднем от 10 до 500м3. Свалки из года в год появляются в одних и тех же местах, что говорит о необеспеченности услугами по сбору, вывозу и захоронению ТКО.

Сложившаяся ситуация в области обращения с ТКО приводит к загрязнению окружающей среды, нерациональному  использованию природных ресурсов, захламлению земель, и уже сегодня представляет реальную угрозу здоровью населения, проживающего на территории города Бородино.

2.2 Этапы реализации Программы:

I-2014 год;

II-2015 год;

III-2016 год;

IV-2017 год.

2.3 Оценка рисков реализации программы.

В настоящее время сфера обращения с отходами  в городе Бородино недостаточно развита, не выполнение данной программы может привести к загрязнению окружающей среды, нерациональному использованию природных ресурсов, захламлению земель  и принести угрозу здоровью населению, проживающему на территории города.

- 3. Приоритеты и цели социально-экономического развития 
в области охраны окружающей среды, описание основных целей и задач программы, прогноз развития соответствующей сферы.

Одним из стратегических приоритетов социально-экономического развития  города Бородино является экологическая устойчивость города, безусловным требованием которой выступает организация надлежащего сбора, транспортировки, обезвреживания и размещения ТБО, ликвидация всех очагов загрязнения, несанкционированных мест размещения ТКО.

Целью программы является  снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения путем максимального развития системы сбора и обезвреживания твердых коммунальных отходов на территории города Бородино.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи:

Сбор, обезвреживание и вывоз отходов, информационное обеспечение в области обращения с отходами.

Срок реализации программы – 2014 – 2017годы.

Перечень целевых индикаторов программы оформляется в соответствии с приложением 1 к настоящей программе.

4. Механизм реализации программы

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников.

Средства местного бюджета выделяются на выполнение работ на мероприятия по сбору, обезвреживанию, вывозу отходов.

МКУ «Служба единого заказчика» несет ответственность за выполнение мероприятий программы, эффективное и целевое использование средств, направляемых на выполнение мероприятий программы.

Текущую работу по организации и проведению мероприятий программы осуществляет МКУ «Служба единого заказчика».

Реализация программных мероприятий осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Управление и контроль за реализацией программы осуществляет администрация г. Бородино.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета осуществляет Финансовое управление администрации г. Бородино.

МКУ «Служба единого заказчика» осуществляет реализацию программных мероприятий.

МКУ «Служба единого заказчика» несет ответственность за ее реализацию, достижения конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение программы.

Контроль за исполнением программ включает:

- контроль за эффективным и целевым использованием исполнителями выделяемых финансовых средств;

- контроль за сроками выполнения договоров, соглашений;

- контроль за качеством реализуемых программных мероприятий.

- 5. Прогноз конечных результатов программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере на территории города Бородино

От реализации программных мероприятий  ожидается достижение следующих результатов:

- ликвидация несанкционированных свалок с  территории кладбища, пляжа,  города в объеме 440м3/ год

- приобретение специализированной техники для транспортировки ТКО, не менее  3 единиц.

- размещение в средствах массовой информации  информационных материалов о мероприятиях в сфере обращения с отходами – не менее 4 публикаций ежегодно  с 2015года.

В результате реализации мероприятий  программы будет получен экологический и социально-экономический эффект.

Экологический эффект реализации мероприятий программы заключается в:

улучшении качества жизни населения города за счет создания объектов инфраструктуры по сбору, транспортировке, использованию и размещению ТКО;

снижении объемов   несанкционированного размещения отходов на конец рассматриваемого периода  не менее чем на   440 м3. в год.;

снижении количества судебных решений и предписаний надзорных органов по свалкам и загрязнению территорий бытовыми отходами.

6. Мероприятия программы

Перечень программных мероприятий указан в приложении №2 к настоящей программе.

- 7. Информация о распределении планируемых расходов по  программе.

Реализация программы осуществляется за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников в течение 2014г.- 2017г.  Объем финансирования программы на 2014 год составляет 349200,00 руб. в том числе:

ликвидация несанкционированных свалок с территорий

пляжа – 13572,17  руб.;

кладбища – 93452,06  руб.;

города – 242175,77  руб.;

на 2015г. – 349200,00 рублей в том числе;

ликвидация несанкционированных свалок с территорий

пляжа – 15000,00 руб.

кладбища – 85386,68 руб.

города – 248813,32 руб.

приобретение автомобиля для вывоза ТБО -2980000,00 руб.- внебюджетные источники;

согласование земельного участка с Роспотребнадзором  - 35000,00 руб.- внебюджетные источники.

на 2016 г. – 349200,00 рублей в том числе:

ликвидация несанкционированных свалок с территорий

пляжа – 15000,00руб;

кладбища – 100000,00 руб.;

города – 234200,00руб;

на 2017г. – 349200,00 рублей в том числе:

пляжа – 15000,00руб;

кладбища – 100000,00 руб.;

города – 234200,00руб;

С 2015 г. планировалась  реализация дополнительных мероприятий:

организация мест сбора отходов,

приобретение контейнерного оборудования,

организация площадки временного накопления ТКО,

проведение инвентаризации несанкционированных мест размещения отходов,

размещение информационных материалов в средствах массовой информации о мероприятиях в сфере обращения с отходами.

- 8. Критерии отбора для реализации программных мероприятий

- Критерии отбора   для реализации программных мероприятий определяются    в зависимости от поставленной  в ней цели и задачи.

- 9. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере направленные на достижение цели конечных результатов программы.

Перечень нормативных актов:

-Федеральный закон от 24.06.1998 № 89 ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

-Федеральный закон от 30.03.1999 №52 – ФЗ «Об санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

-Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

-Бюджетный кодекс Российской Федерации;

- Постановление администрации города Бородино от 31.12.2010 №959 «Об утверждении правил благоустройства и санитарного содержания территорий и строений муниципального образования города Бородино»;

-Постановление администрации города Бородино от 21.02.2013 №188 «О порядке сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых, промышленных и прочих отходов в городе Бородино;

-Постановление администрации города Бородино от 28.01.2014  №28 «Об утверждении Порядка расходования средств на мероприятия по муниципальной программе «Обращение с отходами на территории города Бородино».

Приложение 1

к  муниципальной программе  «Обращение с отходами на

- территории города Бородино»

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

(показатели развития отрасли, вида экономической деятельности)

| № п/п | Цели, задачи, показатели | Единица измерения |  | Вес показателя | Источник информации | 2012г | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель программы – снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения путем максимального развития системы сбора и обезвреживания твердых коммунальных отходов на территории города Бородино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача программы – сбор, обезвреживание и вывоз отходов, информационное обеспечение в области обращения с отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ликвидация несанкционированных свалок с территории пляжа |  | м3 | 0,18 | МКУ «Служба единого заказчика» | 25 | 28 | 14 | 17 | 17 | 17 |
| 1.2 | Ликвидация несанкционированных свалок с территории кладбища |  | м3 | 0,18 | МКУ «Служба единого заказчика» | 100 | 200 | 100 | 107 | 107 | 107 |
| 1.3 | Ликвидация несанкционированных свалок с территории города |  | м3 | 0,18 | МКУ «Служба единого заказчика» | 200 | 1177 | 239 | 316 | 316 | 316 |
| 1.4 | организация мест сбора отходов |  | шт. | 0,1 | МКУ «Служба единого заказчика» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1.5 | приобретение контейнерного оборудования |  | шт. | 0,1 | МКУ «Служба единого заказчика» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | приобретение автомобилей для вывоза отходов |  | шт. | 0,2 | МКУ «Служба единого заказчика» | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 1.7 | Организация площадки временного накопления отходов |  | шт. | 0,02 | МКУ «Служба единого заказчика» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | Проведение инвентаризации несанкционированного размещения ТКО |  | раз | 0,02 | МКУ «Служба единого заказчика» | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1.9 | Размещение информационных материалов в средствах массовой информации |  | шт. | 0,02 | МКУ «Служба единого заказчика» | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 |

Приложение 2

к  муниципальной программе  «Обращение с отходами на

- территории города Бородино»

Целевые показатели на долгосрочный период

| № п/п | Цели, целевые показатели | Единица измерения | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | Плановый период |  | Долгосрочный период по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016г | 2017г | 2018г |  | 2019г |  | 2020г |  |  |  |
| 1 | Цель программы – снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения путем максимального развития системы сбора и обезвреживания твердых коммунальных отходов на территории города Бородино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ликвидация несанкционированных свалок с территории пляжа | м3 | 25 | 28 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 |  | 17 |  | 171717 17 |  |  |  |
| 1.2 | Ликвидация несанкционированных свалок с территории кладбища | м3 | 100 | 200 | 100 | 107 | 107 | 107 | 107 |  | 107 |  | 107 |  |  |  |
| 1.3 | Ликвидация несанкционированных свалок с территории города | м3 | 200 | 1177 | 239 | 316 | 316 | 316 | 316 |  | 316 |  | 316 |  |  |  |
| 1.4 | организация мест сбора отходов | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  |  |
| 1.5 | приобретение контейнерного оборудования | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1001001001010010010011111111001001001111111111 100 |  | 50 |  | 50 |  |  |  |
| 1.6 | приобретение автомобилей для вывоза отходов | шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |  | 1111111111111111111111111 1 |  | 2 |  |  |  |
| 1.7 | Организация площадки временного накопления отходов | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 1.8 | Проведение инвентаризации несанкционированного размещения ТКО | раз | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  |  |
| 1.9 | Размещение информационных материалов в средствах массовой информации | шт. | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  |  |

- Приложение № 3

к муниципальной программе «Обращение с отходами на территории  города Бородино»

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы |  | Источники финансирования ответственных исполнителей, соисполнителей | Оценка расходов (руб.), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 | Итого за период |
| Муниципальная программа | «Обращение с отходами на территории города Бородино |  | Всего | 349200,00 | 3364200,00 | 349200,00 |  | 349200,00 | 4411800,00 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (*) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 3015000,00 | 0,00 |  | 0,00 | 3015000,00 |
|  |  |  | бюджеты муниципальных образований (**) | 349200,00 | 349200,00 | 349200,00 |  | 349200,00 | 1396800,00 |
|  |  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
|  | Ликвидация несанкционированных свалок на территории пляжа |  | Всего | 13572,17 | 15000,00 | 15000,00 |  | 15000,00 | 58572,17 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (*) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты муниципальных образований (**) | 13572,17 | 15000,00 | 15000,00 |  | 15000,00 | 58572,17 |
|  |  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
|  | Ликвидация несанкционированных свалок на территории кладбища |  | Всего | 93452,06 | 85386,68 | 100000,00 |  | 100000,00 | 378838,74 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (*) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты муниципальных образований (**) | 93452,06 | 85386,68 | 100000,00 |  | 100000,00 | 378838,74 |
|  |  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
|  | Ликвидация несанкционированных свалок на территории города |  | Всего | 242175,77 | 248813,32 | 234200,00 | 234200,00 |  | 959389,09 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (*) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты муниципальных образований (**) | 242175,77 | 248813,32 | 234200,00 | 234200,00 |  | 959389,09 |
|  |  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация мест сбора отходов |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (*) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты муниципальных образований (**) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение контейнерного оборудования |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (*) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты муниципальных образований (**) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение автомобилей для вывоза отходов |  | Всего | 0,0 | 2980000,00 | 0,0 | 0,0 |  | 2980000,00 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (*) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 2980000,00 | 0,0 | 0,0 |  | 2980000,00 |
|  |  |  | бюджеты муниципальных образований (**) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
|  | Согласование земельного участка (ПВН) с Роспотребнадзором |  | Всего | 0,0 | 35000,00 | 0,0 | 0,0 |  | 35000,00 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (*) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 35000,00 | 0,0 | 0,0 |  | 35000,00 |
|  |  |  | бюджеты муниципальных образований (**) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация (строительство) площадки временного накопления |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (*) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты муниципальных образований (**) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |

- Приложение № 4

к муниципальной программе «Обращение с отходами на территории города Бородино»

Распределение планируемых расходов за счет средств муниципального бюджета по мероприятиям муниципальной программы

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы. | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы руб. в год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Итого на период |
| муниципальная программа | «Обращение с отходами на территории города Бородино» | всего расходные обязательства по программе | X | X | X | X | 349200,00 | 3364200,00 | 349200,00 | 349200,00 | 4 411800,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация города Бородино | 012 | 0603 | 0510092010 | 244 | 349200,00 | 349200,00 | 349200,00 | 349200,00 | 1396800,00 |
|  |  | внебюджетные источники |  | Х | Х | Х | 0 | 3 015000,00 | 0 | 0 | 3 015000,00 |

Приложение № 5

к муниципальной программе «Обращение с отходами на территории города Бородино»

- Перечень мероприятий программы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС |  | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы руб., годы |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр |  | ЦСР | ВР | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | Итого на период |  |
| Задача программы – сбор, обезвреживание и вывоз отходов, информационное обеспечение в области обращения с отходами | x | x |  |  | x | x | x | 349200,00 | 3364200,00 | 349200,00 | 349200,00 | 4411800,00 | Очистка территорий города от ТБО |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ликвидация несанкционированных свалок с территории пляжа | 012 | 012 |  |  | 0603 | 0510092010 | 244 | 13572,17 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 58572,17 | Очистка территории пляжа |
| Ликвидация несанкционированных свалок с территории кладбища | 012 | 012 |  |  | 0603 | 0510092010 | 244 | 93452,06 | 85386,68 | 100000,00 | 100000,00 | 378838,74 | Очистка территории кладбища |
| Ликвидация несанкционированных свалок с территории города | 012 | 012 |  |  | 0603 | 0510092010 | 244 | 242175,77 | 248813,32 | 234200,00 | 234200,00 | 959389,09 | Очистка территории города |
| Организация мест сбора отходов в местах массового отдыха населения | XX | XX |  |  | XX | XX | XX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Организация контейнерных площадок в кол-ве 2 шт. |
| Приобретение контейнерного оборудования | XX | XX |  |  | XX | XX | XX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Приобретение контейнерного оборудования для сбора отходов от населения объемом 0,75м3 |
| Приобретение автомобилей для вывоза отходов | XX | XX |  |  | XX | XX | XX | 0,00 | 2 980000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 980000,00 | Приобретение специализированной техники для транспортировки ТКО |
| Согласование земельного участка с Роспотребнадзором | XX | XX |  |  | XX | XX | XX | 0,00 | 35000,00 | 0.00 | 0.00 | 35000,00 | Согласование земельного участка с Роспотребнадзором |
| Организация (строительство) площадки временного накопления отходов | XX | XX |  |  | XX | XX | XX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Сокращение объемов несанкционированного размещения отходов |
| Проведение инвентаризации несанкционированного размещения ТКО |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Проведение рейдов по территории города (4 раза в год) |
| Размещение информационных материалов в средствах массовой информации | 012 | 012 |  |  | 0603 | 0510092010 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Размещение в средствах массовой информации информационных материалов о мероприятиях в сфере обращения с отходами – не менее 4 публикаций |