АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОРОДИНО

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Бородино

21.12.2015										      № 1183

О внесении изменений в постановление администрации города Бородино от 31.10.2013 № 1190 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Бородино»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Бородино от 23.07.2013 №760 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Бородино, их формировании и реализации», распоряжением администрации города Бородино от 26.07.2013 №92 «Об утверждении перечня муниципальных программ города Бородино»,  на основании Устава города Бородино, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1. Внести в постановление администрации города Бородино от 31.10.2013 № 1190 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Бородино» следующие изменения:

- приложение к постановлению администрации города Бородино Красноярского края от 31.10.2013  № 1190 изложить в новой редакции, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя  главы города по обеспечению жизнедеятельности городского округа А.В.Первухина.

3. Постановление опубликовать в газете «Бородинский вестник».

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2016 года.

Глава города Бородино                                                            А.Ф. Веретенников

Лупандина Н.А.

4-52-73

Приложение к постановлению администрации от 21.12.2015 № 1183

- Муниципальная программа

- «Развитие транспортной системы города Бородино»

- Паспорт муниципальной программы

- «Развитие транспортной системы  города Бородино»

| - Наименование муниципальной программы | - «Развитие транспортной системы города Бородино» (далее – программа) |
| --- | --- |
| - Основание для разработки программы | статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; - постановление администрации города Бородино от 23.07.2013 №760 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Бородино, их формировании и реализации» - Распоряжение администрации города Бородино от 26.07.2013 №92 «Об утверждении перечня муниципальных программ города Бородино» |
| - Ответственный исполнитель муниципальной программы | - Администрация города Бородино |
| - Соисполнители муниципальной программы | - Администрация города Бородино |
| - Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий программы | - подпрограмма 1 «Содержание муниципального дорожного фонда города Бородино»; - подпрограмма 2 «Развитие транспортного комплекса города Бородино»; - подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Бородино»; - подпрограмма 4 «Развитие и модернизация автомобильных дорог местного значения муниципального образования город Бородино»; |
| - Цели программы | - развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры; - повышение доступности транспортных услуг для населения; повышение комплексной безопасности дорожного движения; |
| - Задачи программы | - обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог города Бородино; - обеспечение потребности населения в перевозках; - обеспечение дорожной безопасности; - повышение уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения |
| - Этапы и сроки реализации программы | - срок реализации программы 2014-2018 годы I этап – 2014 год; II этап – 2015 год; - Ш этап – 2016 год; - IV этап – 2017 год; - V этап – 2018 год. |
| - Перечень целевых показателей и показатели результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период | - Протяженность городских автомобильных дорог общего пользования, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию: 2014 г. – 58,2км./100%; 2015 г. – 59,0км./100%; 2016 г. – 59,0км./100%; 2017 г. – 59,0км./100%; 2018 г. – 59,0км./100%. - Транспортная подвижность населения 2014г. – 186,42 тыс. чел., 2015 – 186,42 тыс. чел., 2016г. – 200,00 тыс. чел., 2017г. – 200,00 тыс. чел., 2018г. – 200,00 тыс. чел.. - Доля дорожно-транспортных происшествий с участием пострадавших 2014г. – 6,9 %, 2015 – 4,66 %, 2016г. – 4,3 %, 2017г. – 4,27 %; 2018г. – 4,27 % - Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, в отношении которых проведен ремонт в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения: 2014 год – 9,6%; 2015 год – 13,4 %; 2016 год – 4%; 2017 год – 4%; 2018 год – 4%. |
| - Ресурсное обеспечение программы | Общий объем финансирования программы составляет 49 329 545,98 рублей из них: - 14 881 614,42 рублей за счет средств краевого бюджета: - в 2014 году – 7 893 200,00 рублей; в 2015 году – 6 988 414,42 рублей; - в 2016 году – 0,00 рублей; - в 2017 году – 0,00 рублей; - в 2018 году – 0,00 рублей; - 31 940 476,03 рублей за счет средств местного бюджета: - в 2014 году – 8 587 233,10 рублей; в 2015 году – 11 567 532,93 рублей; - в 2016 году – 3 928 570,00 рублей; - в 2017 году – 3 928 570,00 рублей; - в 2018 году – 3 928 570,00 рублей; - - 2 507 455,53 рублей – средства дорожного фонда: - в 2014 году – 588 055,53 рублей; - в 2015 году – 406 100,00 рублей; - в 2016 году – 575 500,00 рублей; - в 2017 году – 461 300,00 рублей; - в 2018 году – 476 500,00 рублей. |
| - Перечень объектов капитального строительства | - Нет |

- Характеристика текущего состояния  транспортной  отрасли и дорожного хозяйства города Бородино

Транспорт играет важнейшую роль в экономике города и в последние годы в целом удовлетворяет спрос населения и экономики в перевозках пассажиров и грузов.

Развитие человеческого потенциала, улучшение условий жизни требует нового уровня обеспечения транспортного обслуживания населения.

Одной из основных проблем автотранспортного комплекса является  убыточность перевозок пассажиров по ряду объективных причин:

снижение численности населения;

активная автомобилизация населения;

возросшие услуги легкового такси.

Кроме того, регулярно возрастают цены на топливо, автошины, запасные части, электрическую и тепловую энергии.

Из общей сети автодорог протяженностью 58,2 км, на 01 января 2015 года 86% дорог не соответствовали нормативным требованиям по ровности, прочности, сцепным характеристикам покрытия и нуждаются в незамедлительном ремонте.

Протяженность сети муниципальных автодорог на сегодняшний день несоразмерна развитию города в целом. В городе ведется активное строительство ИЖС, однако  местный бюджет не располагает необходимыми финансовыми ресурсами не только для строительства и реконструкции, но и для обеспечения комплекса работ по содержанию уже существующих автодорог и их ремонту.

Низкий уровень безопасности дорожного движения, в условиях всё возрастающих темпов автомобилизации, становится ключевой проблемой в решении вопросов обеспечения общественной защищённости населения и вызывает справедливую обеспокоенность граждан.

Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб обществу в целом и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети.

В результате 124 дорожно-транспортных происшествий в 2012 году, пострадало 10 человек, в том числе пострадавших детей (в возрасте до 18 лет) составило 1 человек. В 2013 и 2014 годах наблюдается увеличение числа дорожно-транспортных происшествий:

в 2013 году – 135 дорожно-транспортных происшествий, пострадало 13 человек, в том числе пострадавших детей (в возрасте до 18 лет) составило 3 человека;

в 2014 году – 145 дорожно-транспортных происшествий, пострадало 10 человек, в том числе пострадавших детей (в возрасте до 18 лет) составило 4 человека.

В совокупности все это приносит огромный демографический, моральный и материальный ущерб городу и его жителям.

Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью национальных задач обеспечения личной безопасности, решения демографических, социальных и экономических проблем, повышения качества жизни.

Целесообразность решения проблемы программно-целевым методом подтверждена практикой. Реализация мероприятий программы, направленных на совершенствование контрольно-надзорной деятельности в области обеспечения безопасности дорожного движения и предупреждения опасного поведения участников дорожного движения окажет положительное влияние на повышение в целом безопасности дорожного движения.

Эффективность и результативность реализации Подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Бородино» выражается в конкретных целевых индикаторах (технические средства), и в целом заключается в сохранении жизней участников дорожного движения, и в предотвращении социально-экономического и демографического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий.

Таким образом, применение программно-целевого метода для решения проблем дорожно-транспортной аварийности в городе Бородино позволит сохранить накопленный потенциал и привести к сокращению числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях, а так же снижения дорожно-транспортного травматизма на последующий период в целом.

Вместе с тем, на пути реализации программы могут возникнуть риски, воздействующие на процесс реализации программы, которые в свою очередь условно подразделяются на две группы: внешние факторы и внутренние факторы.

К группе внешних факторов воздействия относятся:

- возможность политических изменений на федеральном и региональном уровнях;

- возможность изменения финансово-экономической ситуации;

- возможность изменения социальной обстановки;

- стихийные бедствия, катастрофы.

К группе внутренних факторов относятся:

- отсутствие мотивации;

- фактор ограниченности сроков.

Направленность мероприятий программы на повышение эффективности использования денежных средств, усиление контроля их расходования, другие аналогичные цели в случае ухудшения финансовой ситуации будут носить более выраженный антикризисный характер, а необходимость проведения мероприятий усилится. Финансирование программы по годам построено исходя из принципа реалистичности реализации с учетом финансирования ее мероприятий за счет средств местного и краевого бюджетов.

- Социальная обстановка в городе Бородино на сегодня благоприятствует реализации программных мероприятий: снижается задолженность по заработной плате, ежегодно проходит ее индексация, отсутствует задолженность на территории по выплате пособий и пенсии. Вероятность изменения социальной обстановки находится в прямой корреляционной связи с характером проходящих экономических процессов. Кроме этого, основные цели программы:

- развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры;

- повышение доступности транспортных услуг для населения;

- повышение комплексной безопасности дорожного движения является приоритетным направлением, гарантированным гражданам Конституцией РФ.

Географическое расположение города Бородино свидетельствует об отсутствии возможности возникновения природных катаклизмов и вызванных ими рисков для реализации данной программы.

Таким образом, можно сделать вывод об относительной устойчивости муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Бородино» годы к воздействию внешних и внутренних факторов риска.

- Приоритеты и цели социально – экономического развития в сфере реализации транспортной системы города Бородино, задачи, прогноз развития

Программа разработана на основании приоритетов государственной политики в сфере дорожного хозяйства и транспорта на долгосрочный период, содержащихся в следующих документах:

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11. 2008 № 1662-р;

Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 22.11. 2008 № 1734-р.

В соответствии с приоритетами определены цели программы:

- Цель 1. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры.

Достижение цели обеспечивается, прежде всего, сохранением 
и модернизацией существующей сети автодорог за счет проведения комплекса работ по их содержанию, ремонту и капитальному ремонту. Кроме того, развитие транспортной инфраструктуры в г. Бородино позволит существенно улучшить существующую транспортную ситуацию.

Цель 2. Повышение доступности транспортных услуг для населения.

К числу важнейших параметров, определяющих качество жизни населения, относится доступность транспортных услуг. Достижение данной цели  возможно путем обеспечения потребности в перевозках пассажиров на социально значимых маршрутах, обновление парка транспортных средств.

Повышение доступности транспортных услуг непосредственно повлияет на темпы реализации проектов в области здравоохранения, образования.

Цель 3. Повышение комплексной  безопасности дорожного движения.

Для достижения цели необходимо повысить надежность и безопасность движения на автомобильных дорогах города.

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности (показатели развития отрасли, вида экономической деятельности) отражены в приложении № 1 к паспорту программы.

Целевые показатели на долгосрочный период отражены в приложении № 2 к паспорту программы.

4. Механизм реализации отдельных мероприятий программы

Решение задач программы достигается реализацией мероприятий подпрограмм, реализации отдельных мероприятий не требуется.

- Прогноз конечных результатов программы

Конечными результатами реализации программы являются:

обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения в соответствии с социальными стандартами, что означает повышение значимости транспорта в решении социальных задач;

повышение уровня безопасности транспортной системы и снижение вредного воздействия на окружающую среду;

развитие и обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей экономики и населения города в перевозках грузов (товаров) и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в сфере дорожного хозяйства;

повышение транспортной доступности территорий города (новые районы ИЖС, поселок - старая часть города)  с центром.

6. Перечень подпрограмм, сроков их реализации и ожидаемых результатов

В рамках программы реализуются следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 «Содержание муниципального дорожного фонда города Бородино»; (приложение № 1 к программе);

подпрограмма 2 «Развитие транспортного комплекса города Бородино»; (приложение № 2 к программе);

- подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Бородино»; (приложение № 3 к программе);

подпрограмма 4 «Развитие и модернизация автомобильных дорог местного значения муниципального образования город Бородино»; (приложение № 4 к программе);

Ожидаемым результатом реализации подпрограммы «Содержание муниципального дорожного фонда города Бородино» является протяженность городских автомобильных дорог общего пользования, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и увеличение их удельного веса в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию:  2014 г. – 58,2км./100%; 2015 г. – 59,0км./100%; 2016 г. – 59,0км./100%; 2017 г. – 59,0км./100%; 2018 г. – 59,0км./100%

Ожидаемым результатами подпрограммы «Развитие транспортного комплекса города Бородино» является повышение транспортной подвижность населения 2014г. – 186,42 тыс. чел., 2015 – 186,42 тыс. чел., 2016г. – 200,00 тыс. чел., 2017г. – 200,00 тыс. чел., 2018г. – 200,00 тыс. чел..

- Ожидаемым результатом реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Бородино» является снижение доли дорожно-транспортных происшествий с участием пострадавших 2014г. – 6,9 %, 2015 – 4,66 %, 2016г. – 4,3 %, 2017г. – 4,27 %; 2018г. – 4,27 %.

Ожидаемым результатом реализации подпрограммы «Развитие и модернизации автомобильных дорог местного значения муниципального образования город Бородино» является увеличение доли протяженности автомобильных дорог местного значения, в отношении которых проведен ремонт в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения: 2014 год –9,6%; 2015 год – 13,4%; 2016 год – 4%; 2017 год – 4%; 2018 год – 4%.

7. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы

Общий объем финансирования программы на 2014-2018 годы составляет 49 329 545,98 рублей, из них:

в 2014 году - 17 068 488,63 рублей;

в 2015 году – 18 962 047,35 рублей;

в 2016 году – 4 504 070,00 рублей;

в 2017 году – 4 389 870,00 рублей;

в 2018 году – 4 405 070,00 рублей.

- Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального бюджета представлена в приложении № 3 к паспорту программы.

Распределение планируемых расходов за счет средств муниципального бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы представлено в приложении № 4 к паспорту программы.

8. Основные меры правового регулирования в

соответствующей сфере, направленные на достижение

цели и конечных результатов программы

Основными мерами правового регулирования в сфере развития транспортной системы являются:

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

Устав города Бородино;

постановление администрации города Бородино от 20.06.2013 №650 «Об утверждении порядка содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории города Бородино»;

постановление администрации города Бородино от 23.07.2013 №760 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Бородино, их формировании и реализации»;

распоряжение администрации города Бородино от 26.07.2013 №92 «Об утверждении перечня муниципальных программ города Бородино»;

постановление администрации города Бородино от 03.03.2014 № 111 «Об утверждении порядка расходования средств на реализацию программы «Развитие транспортной системы  города Бородино»;

постановление администрации города Бородино от 29.01.2013 № 63

- «Об утверждении порядка предоставления и возврата субсидий организациям автомобильного транспорта, заключившим договор об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам в городе Бородино».

При условии выделения городу Бородино средств из краевого бюджета на реализацию программы, МКУ «Служба единого заказчика» разрабатывает в 3-хдневный срок после подписания соглашения между профильным министерством и Администрацией города нормативно-правовой акт (порядок) об их расходовании.

Приложение № 1
к паспорту программы «Развитие транспортной системы  города Бородино»

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

(показатели развития отрасли, вида экономической деятельности)

| № п/п | Цели, целевые показатели | Единица измерения | Вес показателя | Источник информации | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цель 1. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог | км. |  | Ведомственная статистика | 58,2 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 |
|  |  | % |  |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | Целевой показатель 2. Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, в отношении которых проведен ремонт в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % |  | МКУ "Служба единого заказчика" | 9,6 | 13,4 | 4 | 4 | 4 |
| 1.1 | Задача 1. Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог города Бородино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Подпрограмма 1: Содержание муниципального дорожного фонда города Бородино |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог | км. | 0,25 | Ведомственная статистика | 58,2 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 |
|  |  | % |  |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1.2 | Задача 2. Повышение уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Подпрограмма 4: Развитие и модернизация автомобильных дорог местного значения муниципального образования город Бородино |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 2. Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, в отношении которых проведен ремонт в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 0,25 | МКУ "Служба единого заказчика" | 9,6 | 13,4 | 4 | 4 | 4 |
| 2. | Цель 2. Повышение доступности транспортных услуг для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 3 Транспортная подвижность населения | тыс.чел. |  | Ведомственная статистика | 186,42 | 186,42 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 2.1 | Задача 1. Обеспечение потребности населения в перевозках |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Подпрограмма 2: Развитие транспортного комплекса города Бородино |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 3 Транспортная подвижность населения | тыс.чел. | 0,25 | Ведомственная статистика | 186,42 | 186,42 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 3. | Цель 3. Повышение комплексной безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 4 Доля дорожно-транспортных происшествий с участием пострадавших | % |  | отдел ГИБДД МО МВД России «Бородинский» | 10/6,9 | 9/4,66 | 8/4,3 | 7/4,27 | 7/4,27 |
| 3.1 | Задача 1. Обеспечение дорожной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Подпрограмма 3: Повышение безопасности дорожного движения в городе Бородино |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 4 Доля дорожно-транспортных происшествий с участием пострадавших | % | 0,25 | отдел ГИБДД МО МВД России «Бородинский» | 10/6,9 | 9/4,66 | 8/4,3 | 7/4,27 | 7/4,27 |

- Приложение № 2
к паспорту программы «Развитие транспортной системы  города Бородино»

Целевые показатели на долгосрочный период

| № п/п | Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Источник информации | 2012г | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | Долгосрочный период по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017г. | 2018г. |  | 2019г. | 2020г. |
| Цель 1. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Целевой показатель 1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог | км. | Ведомственная статистика | 58,2 | 58,2 | 58,2 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 |  | 59,0 |
|  |  | % |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  | 100,00 |
| 1.2 | Целевой показатель 2. Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, в отношении которых проведен ремонт в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | МКУ "Служба единого заказчика" | 4 | 4 | 9,6 | 13,4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 |
| Цель 2. Повышение доступности транспортных услуг для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Целевой показатель 3. Транспортная подвижность населения | тыс.чел. | Ведомственная статистика | 435,50 | 361,00 | 186,42 | 186,42 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |  | 200,00 |
| Цель 3. Повышение комплексной безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Целевой показатель 4. Доля дорожно-транспортных происшествий с участием пострадавших | % | отдел ГИБДД МО МВД России «Бородинский» | 10/8,06 | 13/9,63 | 10/6,9 | 9/4,66 | 8/4,3 | 7/4,27 | 7/4,27 | 7/4,27 |  | 7/4,27 |

- Приложение № 3
к паспорту программы «Развитие транспортной системы  города Бородино»

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной

программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источники финансирования ответственных исполнителей, соисполнителей | Оценка расходов (рублей), годы |  |  |  |  | Итого на 2014-2018 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |
| муниципальная программа | «Развитие транспортной системы города Бородино» | Всего | 17 068 488,63 | 18 962 047,35 | 4 504 070,00 | 4 389 870,00 | 4 405 070,00 | 49 329 545,98 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 7 893 200,00 | 6 988 414,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 881 614,42 |
|  |  | средства дорожного фонда | 588 055,53 | 406 100,00 | 575 500,00 | 461 300,00 | 476 500,00 | 2 507 455,53 |
|  |  | местный бюджет | 8 587 233,10 | 11 567 532,93 | 3 928 570,00 | 3 928 570,00 | 3 928 570,00 | 31 940 476,03 |
| Подпрограмма 1 | «Содержание муниципального дорожного фонда города Бородино» | Всего | 5 175 213,53 | 4 296 344,36 | 625 500,00 | 511 300,00 | 526 500,00 | 11 134 857,89 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 2 846 400,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 046 400,00 |
|  |  | дорожный фонд | 588 055,53 | 406 100,00 | 575 500,00 | 461 300,00 | 476 500,00 | 2 507 455,53 |
|  |  | местный бюджет | 1 740 758,00 | 690 244,36 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 2 581 002,36 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие транспортного комплекса города Бородино» | Всего | 2 239 651,00 | 3 423 595,00 | 3 475 900,00 | 3 475 900,00 | 3 475 900,00 | 16 090 946,00 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 2 239 651,00 | 3 423 595,00 | 3 475 900,00 | 3 475 900,00 | 3 475 900,00 | 16 090 946,00 |
| Подпрограмма 3 | «Повышение безопасности дорожного движения в городе Бородино» | Всего | 661 160,00 | 265 160,00 | 9 360,00 | 9 360,00 | 9 360,00 | 954 400,00 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 46 800,00 | 46 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 600,00 |
|  |  | местный бюджет | 614 360,00 | 218 360,00 | 9 360,00 | 9 360,00 | 9 360,00 | 860 800,00 |
| Подпрограмма 4 | «Развитие и модернизация автомобильных дорог местного значения муниципального образования город Бородино» | Всего | 8 992 464,10 | 10 976 947,99 | 393 310,00 | 393 310,00 | 393 310,00 | 21 149 342,09 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 5 000 000,00 | 3 741 614,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 741 614,42 |
|  |  | местный бюджет | 3 992 464,10 | 7 235 333,57 | 393 310,00 | 393 310,00 | 393 310,00 | 12 407 727,67 |

- Приложение № 4
к паспорту программы «Развитие транспортной системы  города Бородино»

Распределение планируемых расходов за счет средств муниципального бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы. | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (рублей), годы |  |  |  |  | Итого на 2014-2018 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |
| муниципальная программа | «Развитие транспортной системы города Бородино» | всего расходные обязательства по программе | х | х | х | х | 17 068 488,63 | 18 962 047,35 | 4 504 070,00 | 4 389 870,00 | 4 405 070,00 | 49 329 545,98 |
|  |  | в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация города Бородино | 012 | х | х | х | 17 068 488,63 | 18 962 047,35 | 4 504 070,00 | 4 389 870,00 | 4 405 070,00 | 49 329 545,98 |
| подпрограмма 1 | Содержание муниципального дорожного фонда города Бородино | всего расходные обязательства по подпрограмме | 012 | 0409 | х | х | 5 175 213,53 | 4 296 344,36 | 625 500,00 | 511 300,00 | 526 500,00 | 11 134 857,89 |
|  |  | в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация города Бородино | 012 | 0409 | 101007393А | 244 | 2 846 400,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 046 400,00 |
|  |  |  | 012 | 0409 | 10100S393А | 244 | 991 848,00 | 690 244,36 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 1 832 092,36 |
|  |  |  | 012 | 0409 | 1010092010 | 244 | 588 055,53 | 406 100,00 | 575 500,00 | 461 300,00 | 476 500,00 | 2 507 455,53 |
|  |  |  | 012 | 0409 | 1010092990 | 831 | 748 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 748 910,00 |
| подпрограмма 2 | Развитие транспортного комплекса города Бородино | всего расходные обязательства по подпрограмме | 012 | 0408 | 1020092020 | 810 | 2 239 651,00 | 3 423 595,00 | 3 475 900,00 | 3 475 900,00 | 3 475 900,00 | 16 090 946,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация города Бородино | 012 | 0408 | 1020092020 | 810 | 2 239 651,00 | 3 423 595,00 | 3 475 900,00 | 3 475 900,00 | 3 475 900,00 | 16 090 946,00 |
| подпрограмма 3 | Повышение безопасности дорожного движения в городе Бородино | всего расходные обязательства по подпрограмме | 012 | 0409 | х | х | 661 160,00 | 265 160,00 | 9 360,00 | 9 360,00 | 9 360,00 | 954 400,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация города Бородино | 012 | 0409 | 10300S3980 | 244 | 9 360,00 | 9 360,00 | 9 360,00 | 9 360,00 | 9 360,00 | 46 800,00 |
|  |  |  | 012 | 0409 | 1030073980 | 244 | 46 800,00 | 46 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 600,00 |
|  |  |  | 012 | 0409 | 1030092030 | 244 | 339 000,00 | 209 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548 000,00 |
|  |  |  | 012 | 0409 | 1030092030 | 243 | 266 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 000,00 |
| подпрограмма 4 | Развитие и модернизация автомобильных дорог местного значения муниципального образования город Бородино | всего расходные обязательства по подпрограмме | 012 | 0409 | х | х | 8 992 464,10 | 10 976 947,99 | 393 310,00 | 393 310,00 | 393 310,00 | 21 149 342,09 |
|  |  | в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация города Бородино | 012 | 0409 | 1040098210 | 244 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
|  |  |  | 012 | 0409 | 1040092040 | 243 | 892 858,44 | 642 315,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 535 173,54 |
|  |  |  | 012 | 0409 | 1040092040 | 244 | 2 399 605,66 | 6 247 460,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 647 066,13 |
|  |  |  | 012 | 0409 | 10400S7430 | 244 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
|  |  |  | 012 | 0409 | 104007393Б | 244 | 0,00 | 3 293 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 293 430,00 |
|  |  |  | 012 | 0409 | 10400S393Б | 244 | 0,00 | 329 343,00 | 393 310,00 | 393 310,00 | 393 310,00 | 1 509 273,00 |
|  |  |  | 012 | 0409 | 10400S7450 | 243 | 0,00 | 16 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 215,00 |
|  |  |  | 012 | 0409 | 1040077450 | 243 | 0,00 | 448 184,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448 184,42 |
|  |  |  | 012 | 0409 | 1040077430 | 244 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |

- Приложение № 1

- к муниципальной программе

- «Развитие транспортной системы города Бородино»

- Подпрограмма 1 «Содержание муниципального дорожного фонда города Бородино»

- Паспорт подпрограммы

| - Наименование подпрограммы | - «Содержание муниципального дорожного фонда города Бородино» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| - Наименование муниципальной программы | - «Развитие транспортной системы города Бородино» |
| - Соисполнитель муниципальной программы, реализующий настоящую подпрограмму (далее исполнитель подпрограммы) | - Администрация города Бородино |
| - Исполнители мероприятий подпрограммы (главные распорядители, бюджетных средств) | - МКУ «Служба единого заказчика» |
| - Цель и задачи подпрограммы | - Целью подпрограммы является содержание дорожного фонда, обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог города. - Задачи подпрограммы: - выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них; - снижение влияния дорожных условий на безопасность дорожного движения; - выполнение работ по плановому нормативному ремонту автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них. |
| - Целевые индикаторы | Протяженность городских автомобильных дорог общего пользования, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию: - 2014 год – 58,2 км.; 2015 год – 59,0 км.; 2016 год – 59,0 км.; - 2017 год – 59,0 км.; 2018 год – 59,0 км. |
| - Сроки реализации подпрограммы | 2014 – 2018 годы I этап – 2014 год; II этап – 2015 год; Ш этап – 2016 год; - IV этап – 2017 год; - V этап – 2018 год. |
| - Объемы и источники финансирования подпрограммы | Объем финансирования на 2014 – 2018 годы – 11 134 857,89 рублей, из них: за счет средств краевого бюджета – 6 046 400,00 рублей за счет средств местного бюджета – 2 581 002,36 рублей за счет средств дорожного фонда – 2 720 655,53 рублей 2014 год – 5 175 213,53 рублей, в том числе: за счет средств краевого бюджета – 2 846 400,00 рублей за счет средств местного бюджета – 1 740 758,00 рублей за счет средств дорожного фонда – 588 055,53 рублей 2015 год – 4 296 344,36 рублей, в том числе: за счет средств краевого бюджета – 3 200 000,00 рублей за счет средств местного бюджета – 690 244,36 рублей за счет средств дорожного фонда – 406 100,00 рублей 2016 год – 625 500,00 рублей, в том числе: за счет средств краевого бюджета – 0,00 рублей за счет средств местного бюджета – 50 000,00 рублей за счет средств дорожного фонда – 575 500,00 рублей 2017 год – 511 300,00 рублей, в том числе: за счет средств краевого бюджета – 0,00 рублей за счет средств местного бюджета – 50 000,00 рублей - за счет средств дорожного фонда – 461 300,00 рублей 2018 год – 526 500,00 рублей, в том числе: за счет средств краевого бюджета – 0,00 рублей за счет средств местного бюджета – 50 000,00 рублей - за счет средств дорожного фонда – 476 500,00 рублей |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | - Администрация города Бородино, МКУ «Служба единого заказчика», финансовое управление города Бородино |

- Основные разделы подпрограммы

  - Постановка общегородской  проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

    - Объективные показатели, характеризующие положение дел

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования по состоянию на 01 января 2014 года составила: 58,2 километров, в том числе:

42,16 км. (72,45 %) – с усовершенствованным типом покрытия;

7,82 км. (13,43 %) – с переходным типом покрытия;

8,22 км. (14,12%) – не имеют покрытия, т.е. грунтовые.

На дорогах общего пользования находятся так же искусственные сооружения (водопропускные трубы), которые требуют ремонтов, а так же три светофорных объекта и 440 дорожных знаков, требующих регламентного содержания.

В условиях социально-экономического развития сфера применения автомобильного транспорта интенсивно расширяется. Автотранспорт занимает доминирующее положение в перевозках особенно в перевозках на короткие расстояния.

Дальнейший рост объемов перевозок на автомобильном транспорте связан с повышением уровня жизни населения, освоением новых территорий (ИЖС). Численность парка автомобильного транспорта возрастет на 1,5-2 % в год. При этом следует отметить, что меняется и структура парка транспортных средств, так, увеличивается удельный вес крупнотоннажных грузовых автомобилей, находящихся в личном пользовании граждан, что обуславливает необходимость повышения капитальности дорог.

    - Тенденции развития ситуации и возможные последствия

- Одной из главных проблем, снижающих качество жизни населения и ведущей к росту социальной напряженности является ограничение мобильности населения города Бородино.

- Отставание темпов развития автодорожной транспортной инфраструктуры от фактической и перспективной динамики развития города может быть охарактеризовано следующими обстоятельствами.

- Отсутствие круглогодичной устойчивой автодорожной связи окраинных территорий  города с центром ограничивает конституционные права граждан на передвижение и возможности получения ими жизненно важных услуг.

- Низкий уровень безопасности дорожного движения, в условиях всё возрастающих темпов автомобилизации, становится ключевой проблемой в решении вопросов обеспечения общественной защищённости населения и вызывает справедливую обеспокоенность граждан.

- Рост количества дорожно-транспортных происшествий позволяет отнести данную проблему в разряд общенациональных государственных проблем, решение которых возможно лишь при осуществлении согласованного комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения. Отдельные участки существующих автомобильных дорог характеризуются интенсивностью движения, превышающей техническо-эксплуатационные возможности конструктивных элементов автодорог, что не позволяет обеспечить выполнение современных требований к пропускной способности, комфорту, безопасности дорожного движения и приводит к возникновению очагов аварийности на данных участках автодорог.

- Количественный рост автомобильного парка и значительное превышение тоннажа современных транспортных средств над эксплуатационными нормативами приводит к ускоренному износу и преждевременному разрушению автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

- Имеется существенный разрыв в качественных показателях между транспортно-эксплуатационными показателями внутригородских автомобильных дорог, обеспечивающих преимущественно социальные потребности населения.

- Качество сети дорог, обеспечивающих транспортную доступность садоводческих массивов, не соответствует действующим нормативным требованиям и общественной потребности.

- 2.1.3 Анализ ситуации улично-дорожной сети города Бородино.

- Муниципальное образование не располагает необходимыми финансовыми ресурсами не только для строительства и реконструкции, но и для обеспечения комплекса работ по содержанию автодорог и их ремонту.

- В связи с отсутствием средств не выполняются работы по диагностике технического состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. В результате отсутствует единые объективные данные о существующем положении дел.

- Кроме того, по состоянию на 01.10.2015 61% от сети автомобильных дорог общего пользования (в том числе, улично-дорожная сеть) должным образом зарегистрированы и имели правоустанавливающие документы. В результате отсутствуют документально подтвержденные данные о протяженности сети.

- Финансирование дорожных работ из местного бюджета мизерное и практически носит разовый характер при наступлении критических ситуаций, а также в целях устранения предписаний надзорных органов, при условии незначительных затрат.

- В сложившихся условиях в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения, их развития предусматривается предоставление субсидий муниципальным образованиям Красноярского края на содержание автомобильных дорог.

    - Анализ причин возникновения проблемы

Вышеперечисленные  проблемы  возникли по следующим причинам.

Первая причина – дефицит финансирования работ по компенсации износа дорожной сети. В результате недостаточного финансирования в период 2003-2012 годов выполняемые объемы работ по содержанию и ремонту дорог не обеспечивали восстановления ежегодного нормативного износа, в результате чего к 01 января 2013 года 92% городских автодорог не соответствуют ни потребительским свойствам, ни техническим требованиям и требуют безотлагательного ремонта, к 01 января 2014 года – 86%.

Возникновение так называемого «отложенного ремонта» является причиной повышения капиталоемкости отложенных работ, так как в этом случае мероприятия по ремонту уже не являются текущими, а могут быть перенесены в разряд капитальных.

Кроме того, в последние годы практически отсутствуют объекты строительства и реконструкции автомобильных дорог.

Второй причиной несоответствия темпов развития города качественным показателям городской дорожной системы является историческое изменение экономических приоритетов.

В период создания транспортного автодорожного каркаса  была поставлена и решена задача обеспечения автодорожной доступности в центральной части города Бородино на основе безальтернативных радиально-стержневых транспортных схем.

В настоящее время с быстрорастущим строительством в частном секторе проблема отсутствия улично-дорожной сети в этой части города стоит очень остро.

Причиной существующего неудовлетворительного состояния сети автодорог местного значения является отсутствие необходимых финансовых, кадровых, материальных ресурсов для проведения регламентных дорожных работ.

    - Перечень и характеристика решаемых задач

В результате недостаточного ежегодного финансирования работ по содержанию, текущему ремонту и модернизации ухудшается транспортно-эксплуатационное состояние существующей сети автомобильных дорог.

Основной задачей является обеспечение сохранности автомобильных дорог и искусственных сооружений.

Прогнозируемый рост количества транспортных средств, увеличение грузоподъемности и объемов грузовых и пассажирских перевозок на автомобильном транспорте приведет к увеличению интенсивности движения и осевых нагрузок. Это обуславливает неотложную потребность в развитии, совершенствовании и модернизации сети автомобильных дорог города.

Формирование транспортной доступности территорий города является одним из основных направлений в развитии города. Путем развития сети автомобильных дорог будут созданы условия для свободного передвижения людей и грузов по территории города Бородино.

В связи с неудовлетворительным состоянием подъездов к окраинам города (старая часть города и новостройки), особенно в осенне-весенний период, нарастает социальная напряженность  населения этой части.

Из года в год люди расплачиваются жизнью или получают увечья из-за простой ошибки во время движения. Человеческий фактор не позволяет полностью предотвратить ошибки, как водителей, так и пешеходов. Тем не менее, можно смягчить последствия столкновений, повысив безопасность дорог. Более того, можно снизить уровень риска, если уделять больше внимания безопасности поведения на дорогах.

Решение задачи обеспечения безопасности дорожного движения обусловлено социально-экономической остротой проблемы.

В части формирования инновационного климата, внедрения инновационных технологий для проведения дорожно-мостовых работ планируется продолжить работу по разработке и внедрению новых технологий и материалов, применяемых при производстве дорожно-мостовых работ, позволяющих увеличить межремонтные сроки и снизить расходы на энерго- и ресурсопотребление.

    - Промежуточные и конечные социально-экономические результаты решения проблемы

Обеспечением сохранности и модернизации существующей сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них является проведение ремонтных работ на объектах, требующих незамедлительного ремонта по результатам диагностики и обследования автомобильных дорог, а также восстановление их технических параметров в первоначальное состояние, отвечающее нормативным требованиям.

Обеспечением безопасности дорожного движения является проведение мероприятий, предупреждающих дорожно-транспортные происшествия на сети дорог и сведение к минимуму тяжести последствий в результате дорожно-транспортных происшествий, сокращение числа погибших и травмированных в результате дорожно-транспортных происшествий.

Формирование транспортной доступности территорий города обеспечивается содержанием, строительством и реконструкцией автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них.

Формирование инновационного климата, внедрение инновационных технологий для проведения дорожных работ обеспечивается применением новых технологий и материалов, применяемых при производстве работ, позволяющих увеличить межремонтные сроки и снизить расходы на энерго- и ресурсопотребление.

Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них обеспечивается приведением сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в проезжее состояние, что позволит повысить уровень жизни населения края.

Комплексный подход к поставленным задачам позволит в условиях ограниченных бюджетных средств значительно улучшить показатели аварийности на всей сети автомобильных дорог за счёт снижения аварийности, в том числе в местах концентрации ДТП, а также решить проблему сокращения разрывов между ежегодными нормативными объемами восстановительного ремонта и накопившегося за 10-ти летний период «недоремонта» дорог и дорожных сооружений и обеспечить сохранность дорожных сооружений.

В результате уровень оказываемых услуг в части обеспечения комфортности, мобильности, безопасности и доступности автомобильных дорог существенно повысится.

  - Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

- 2.2.1. Цель подпрограммы – содержание дорожного фонда, обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог города.

- 2.2.2. Задачи подпрограммы:

- выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;

- снижение влияния дорожных условий на безопасность дорожного движения;

- выполнение работ по плановому нормативному ремонту автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них.

- 2.2.3. Сроки выполнения подпрограммы: 2014-2018 годы.

- 2.2.4. Выбор подпрограммных мероприятий обусловлен необходимостью решения задач для достижения цели подпрограммы, сформированной в соответствии с приоритетными направлениями государственной политики в области дорожного хозяйства Красноярского края.

- 2.2.5. К компетенции МКУ «Служба единого заказчика» относятся:

- разработка нормативных актов, необходимых для реализации подпрограммы;

- выработка предложений по уточнению перечня, затрат и механизма реализации подпрограммных мероприятий;

- определение критериев и показателей эффективности, организация мониторинга реализации подпрограммы;

- обеспечение целевого, эффективного расходования средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы;

- подготовка отчетов о ходе реализации подпрограммы.

- 2.2.6. Достижимость и измеряемость поставленной цели обеспечиваются за счет установления значений целевых индикаторов на весь период действия подпрограммы по годам ее реализации.

- 2.2.7. Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении № 1 к подпрограмме.

  - Механизм реализации подпрограммы

- 1. Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств  как краевого, так и местного бюджетов.

- 2. Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация города Бородино.

- 3. Получателем бюджетных средств с функцией  заказчика по выполнению мероприятий, предусмотренных подпрограммой, является МКУ «Служба единого заказчика».

- Реализация указанных мероприятий осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

- 4. Субсидии из краевого бюджета предоставляются бюджету города Бородино на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

- Порядок и условия предоставления и расходования субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений определяются Министерством транспорта Красноярского края.

- Оценка заявок, допущенных к участию в конкурсах на предоставление субсидий по пунктам и подготовка по результатам предложений в Правительство Красноярского края о распределении указанных субсидий осуществляется конкурсной комиссией по подготовке предложений о распределении субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края.

- 5. Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края утверждается постановлением Правительства Красноярского края.

- 6. Ответственность за нецелевое и неэффективное использование средств субсидий, а также недостоверность сведений, представляемых в Министерство, возлагается на МКУ «Служба единого заказчика».

- В случае нецелевого использования средств субсидий данные субсидии подлежат возврату в краевой бюджет.

- 7. МКУ «Служба единого заказчика» несет ответственность за реализацию 
подпрограммы и достижение конечных результатов подпрограммных мероприятий.

  - Оценка социально-экономической эффективности от реализации подпрограммы

2.4.1. Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов:

обеспечить проведение мероприятий, направленных на сохранение и модернизацию существующей сети автомобильных дорог общего пользования;

снизить влияние дорожных условий на безопасность дорожного движения;

повысить качество выполняемых дорожных работ.

2.4.2. В результате реализации подпрограммы планируется достичь целевых индикаторов, отраженных в приложении № 1 к подпрограмме, при этом обеспечить комфортные условия проживания граждан и качество предоставления населению услуг в части дорожного комплекса края.

2.4.3. Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит существенно снизить вредное воздействие на окружающую среду. Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик автодорог позволит снизить:

выбросы отработанных газов в атмосферу;

уровень шумового воздействия и загрязнения придорожных полос;

пылеобразование.

2.4.4. Экономический эффект от реализации подпрограммы будет достигнут за счет снижения себестоимости перевозок грузов и пассажиров, повышения скорости движения, снижения транспортных издержек, повышения производительности подвижного состава автомобильного транспорта в результате улучшения дорожных условий.

  - Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов представлен в приложении № 2 к подпрограмме.

2.6.Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Источниками финансирования мероприятий подпрограммы являются средства краевого  и местного бюджетов.

Объем финансирования на 2014 – 2018 годы – 11 134 857,89 рублей, из них:

2014 год – 5 175 213,53 рублей;

2015 год – 4 296 344,36 рублей;

2016 год – 625 500,00 рублей;

2017 год – 511 300,00 рублей;

- 2018 год – 526 500,00 рублей.

| Приложение № 1 к подпрограмме «Содержание муниципального дорожного фонда города Бородино» № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель. Содержание дорожного фонда, обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Протяженность городских автомобильных дорог общего пользования, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию | км. | Ведомственная статистика | 58,2 | 58,2 | 58,2 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 |
|  |  | % |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

Приложение № 2
к подпрограмме Содержание

муниципального дорожного фонда города

Бородино»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| Наименование цели, задач и мероприятий программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы (рублей), годы |  |  |  |  | Итого на 2014-2018 годы | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |
| Итого по подпрограмме 1 |  |  |  |  |  |  | 5 175 213,53 | 4 296 344,36 | 625 500,00 | 511 300,00 | 526 500,00 | 11 134 857,89 |  |
|  | Администрация города Бородино | 012 | 0409 | 101007393А | 244 |  | 2 846 400,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 046 400,00 |  |
|  | Администрация города Бородино | 012 | 0409 | 10100S393А | 244 |  | 991 848,00 | 690 244,36 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 1 832 092,36 |  |
|  | Администрация города Бородино | 012 | 0409 | 1010092010 | 244 |  | 588 055,53 | 406 100,00 | 575 500,00 | 461 300,00 | 476 500,00 | 2 507 455,53 |  |
|  | Администрация города Бородино | 012 | 0409 | 1010092990 | 831 |  | 748 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 748 910,00 |  |
| Цель: содержание дорожного фонда, обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| содержание дорожного хозяйства | Администрация города Бородино | 012 | 0409 | 101007393А |  | 244 | 0,00 | 2 711 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 711 000,00 | содержание дорог общей протяженностью: 2015г. – 59,0 км.; 2016г. – 59,0 км.; 2017г. – 59,0 км.; 2018г. – 59,0 км. |
|  |  | 012 | 0409 | 10100S393А |  | 244 | 0,00 | 689 755,36 | 49 511,00 | 49 511,00 | 49 511,00 | 838 288,36 |  |
|  |  | 012 | 0409 | 1010092010 |  | 244 | 0,00 | 0,00 | 102 800,00 | 0,00 | 0,00 | 102 800,00 |  |
| зимнее содержание дорожного хозяйства |  | 012 | 0409 | 101007393А |  | 244 | 1 509 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 509 138,00 | зимнее содержание дорог общей протяженностью 58,2 км; |
|  |  | 012 | 0409 | 10100S393А |  | 244 | 990 600,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990 600,73 |  |
| летнее содержание дорожного хозяйства |  | 012 | 0409 | 101007393А |  | 244 | 591 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591 872,00 | летнее содержание дорог общей протяженностью 58,2 км; |
|  |  | 012 | 0409 | 10100S393А |  | 244 | 597,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597,72 |  |
|  |  | 012 | 0409 | 1010092010 |  | 244 | 235 749,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 749,17 |  |
| обслуживание светофоров |  | 012 | 0409 | 101007393А |  | 244 | 356 661,00 | 309 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665 951,00 | содержание трех светофорных объектов |
|  |  | 012 | 0409 | 10100S393А |  | 244 | 356,64 | 310,00 | 369,00 | 369,00 | 369,00 | 1 773,64 |  |
| обслуживание дорожных знаков |  | 012 | 0409 | 101007393А |  | 244 | 118 588,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 588,00 | обслуживание 440 шт.дорожных знаков |
|  |  | 012 | 0409 | 10100S393А |  | 244 | 119,24 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 599,24 |  |
| Задача 2. Снижение влияния дорожных условий на безопасность дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нанесение дорожной разметки | Администрация города Бородино | 012 | 0409 | 101007393А |  | 244 | 0,00 | 59 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 710,00 | нанесение 8,9 км дорожной разметки |
|  |  | 012 | 0409 | 10100S393А |  | 244 | 0,00 | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,00 |  |
|  |  | 012 | 0409 | 1010092010 |  | 244 | 262 306,36 | 262 306,36 | 262 306,00 | 250 906,00 | 262 306,00 | 1 300 130,72 |  |
| поставка и монтаж знаков дорожной информации |  | 012 | 0409 | 1010092010 |  | 244 | 90 000,00 | 143 793,64 | 210 394,00 | 210 394,00 | 214 194,00 | 868 775,64 | поставка и монтаж 46 шт знаков дорожной информации |
| отсыпка обочин муниципальных дорог |  | 012 | 0409 | 101007393А |  | 244 | 270 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 141,00 | отсыпка 300 м обочин муниципальных дорог |
|  |  | 012 | 0409 | 10100S393А |  | 244 | 173,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,67 |  |
| Задача 3. Выполнение работ по плановому нормативному ремонту автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия остановочной площадки автобусных остановок | Администрация города Бородино | 012 | 0409 | 1010092990 |  | 831 | 248 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 750,00 | асфальтирование 150 кв.м территории остановок |
| Нанесение дорожной разметки |  | 012 | 0409 | 1010092990 |  | 831 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | нанесение 9,5 км дорожной разметки |
| Монтаж дорожных знаков |  | 012 | 0409 | 1010092990 |  | 831 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | поставка и монтаж 63 дорожных знаков |
| Устройство ограждения вдоль дорог по ул.Ленина, ул.Маяковского в районе Торгового квартала |  | 012 | 0409 | 1010092990 |  | 831 | 50 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 160,00 | устройство 50 м защитного ограждения |

Приложение № 2

к муниципальной программе

города Бородино «Развитие транспортной

системы города Бородино»

Подпрограмма 2: «Развитие транспортного комплекса города Бородино»

1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Развитие транспортного комплекса города Бородино (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | Развитие транспортной системы города Бородино |
| Соисполнитель муниципальной программы, реализующий настоящую подпрограмму (далее исполнитель подпрограммы) | Администрация города Бородино |
| - Исполнители мероприятий подпрограммы (главные распорядители, бюджетных средств) | - МКУ «Служба единого заказчика» |
| Цель и задачи подпрограммы | Целью подпрограммы является комплексное развитие транспорта города Бородино для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения и экономики города в транспортных услугах. Для реализации цели необходимо решение следующей задачи: развитие рынка транспортных услуг города Бородино и повышение эффективности его функционирования. |
| Целевые индикаторы | Транспортная подвижность населения 2014г. – 186,42 тыс. чел., 2015 – 186,42 тыс. чел., 2016г. – 200,00 тыс. чел., 2017г. – 200,00 тыс. чел., 2018г. – 200,00 тыс. чел.. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 – 2018 годы I этап – 2014 год; II этап – 2015 год; Ш этап – 2016 год; IV этап – 2017 год; V этап – 2018 год. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы | - Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета составляет 16 090 946,00 рублей, из них: - в 2014 году – 2 239 651,00 рублей; - в 2015 году – 3 423 595,00 рублей; - в 2016 году – 3 475 900,00 рублей; - в 2017 году – 3 475 900,00 рублей; - в 2018 году – 3 475 900,00 рублей. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Администрация города Бородино, финансовое управление администрации города Бородино, МКУ «Служба единого заказчика» |

2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка общегородской  проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Автомобильный транспорт представлен сетью автотранспортных предприятий различных форм собственности (общества с ограниченной ответственностью, открытые и закрытые акционерные общества, индивидуальные предприниматели). Всего в городе действует 2 автотранспортных предприятия, специализирующихся на различных видах перевозок.

Пассажирские перевозки внутри города до 2015 года осуществлял ООО «Экспресс», с 2015 года – ООО «Сервис-Интегратор», по двум автобусным маршрутам, общей протяженностью 18,22 км.

В 2013 году количество перевезенных пассажиров составило 361,00 тыс. человек и по сравнению с 2012 годом сократилось на 74,5 тыс. человек или 17,1%, за 2014 год произошло снижение на 48,3%.

Основной причиной снижения пассажироперевозок послужило бурное развитие автомобилизации, что привело к резкому росту личного автотранспорта и, соответственно, снижению объема перевозок общественным транспортом. Однако, данный фактор нельзя назвать негативным для отрасли в целом в связи с тем, что он привел к увеличению транспортной подвижности населения.

К негативным тенденциям в последние годы можно отнести следующее:

повышение стоимости проезда на общественном транспорте;

Основными проблемами автомобильного транспорта города Бородино, осуществляющего пассажироперевозки являются:

1. Низкий технический уровень автобусов.

2. Загрязнение окружающей среды.

Доля автотранспорта в шумовом воздействии на окружающую среду составляет  85-90%, доля выбросов в атмосферу загрязняющих веществ – 43%, парниковых газов – 10%.

3. Низкий уровень безопасности дорожного движения.

Невозможность эффективного решения указанных проблем в ближайшее время за счет использования действующих механизмов обусловлена низким размером дохода, получаемого в результате производственно-хозяйственной деятельности предприятий, а также недостаточным финансированием из краевого и местных бюджетов, что не позволяет аккумулировать средства для приобретения нового подвижного состава.

Для обеспечения транспортной доступности жителей города реализуется следующее мероприятие:

субсидирование перевозок по маршрутам с низкой интенсивностью пассажиропотока и в связи с государственным регулированием тарифов на всех видах транспорта.

Значительную долю прироста количества перевезенных пассажиров обеспечит городской пассажирский транспорт в городе за счет повышения его привлекательности для населения,  повышения эксплуатационной скорости движения автобусов и развития улично-дорожной сети.

Для решения вышеуказанных проблем, а также с целью комплексного развития транспорта города Бородино для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения и экономики в транспортных услугах в ближайшей перспективе планируется решить следующую задачу: развитие рынка транспортных услуг города и повышение эффективности его функционирования.

В рамках данной задачи предполагается создание условий, обеспечивающих равный доступ операторов транспортных услуг к транспортной инфраструктуре.

На автомобильном транспорте запланировано предоставление субсидий организациям автомобильного пассажирского транспорта города на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков.

Промежуточные и конечные социально-экономические результаты решения проблем отрасли характеризуются целевыми индикаторами выполнения подпрограммы.

2.2. Основная цель, задачи, этапы выполнения

подпрограммы, целевые индикаторы.

Основной целью подпрограммы является комплексное развитие транспорта города Бородино для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения и экономики города в транспортных услугах.

Задача подпрограммы - это развитие рынка транспортных услуг города Бородино и повышение эффективности его функционирования.

В основу механизма решения задач подпрограммы заложены следующие принципы:

консолидация средств для реализации приоритетных направлений развития транспортного комплекса города Бородино;

привлечение частных инвестиций для реализации проектов на основе государственно-частного партнерства;

эффективное целевое использование средств федерального бюджета, краевого бюджета, местных бюджетов и средств внебюджетных источников в соответствии с установленными приоритетами для достижения целевых индикаторов подпрограммы;

системный подход, комплексность, концентрация на самых важных направлениях;

оценка потребностей в финансовых средствах;

оценка результатов и социально-экономической эффективности подпрограммы, которая осуществляется на основе мониторинга целевых индикаторов;

охват всех видов транспорта.

К компетенции исполнителя подпрограммы в области реализации мероприятий относятся:

разработка нормативных актов, необходимых для реализации подпрограммы;

разработка предложений по уточнению перечня, затрат и механизма реализации программных мероприятий;

определение критериев и показателей эффективности, организация мониторинга реализации подпрограммы;

обеспечение целевого, эффективного расходования средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы из бюджетных и внебюджетных источников;

подготовка ежегодного отчета о ходе реализации подпрограммы.

Достижимость и изменяемость поставленной цели обеспечиваются за счет установления значений целевых индикаторов на весь период действия подпрограммы по годам ее реализации.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении №1.

Подпрограмма реализовывается в период с 2014 по 2018 годы.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации определяет комплекс мер, осуществляемых исполнителем подпрограммы в целях повышения эффективности реализации мероприятий подпрограммы и достижения целевых индикаторов.

МКУ «Служба единого заказчика» осуществляет:

планирование реализации мероприятий подпрограммы, в том числе контроль соответствия отдельных мероприятий требованиям и содержанию подпрограммы, обеспечение согласованности их выполнения;

общую координацию мероприятий подпрограммы, выполняемых в увязке с мероприятиями других федеральных и региональных государственных программ;

мониторинг эффективности реализации мероприятий подпрограммы и расходования выделяемых бюджетных средств, подготовку отчетов о ходе реализации подпрограммы;

внесение предложений о корректировке мероприятий подпрограммы в соответствии с основными параметрами и приоритетами социально-экономического развития города.

Комплекс мер, осуществляемых исполнителем подпрограммы, заключается в реализации организационных, экономических, правовых механизмов, представленных в следующих нормативных правовых актах:

Закон Красноярского края от 07.12.2001 № 16-1639 «О предоставлении субсидий на компенсацию расходов организациям автомобильного пассажирского транспорта»;

постановление Правительства Красноярского края от 27.04.2010 № 223-п «О льготном проезде отдельных категорий граждан в общественном транспорте»;

порядки предоставления и возврата субсидий, соглашения между исполнителем (соисполнителем) подпрограммы и заказчиком по расходованию средств краевого бюджета, порядки предоставления и расходования средств краевого бюджета на компенсацию части потерь в доходах организаций транспорта, утверждаются постановлениями Правительства Красноярского края. Кроме того, Правительством Красноярского края ежегодно утверждаются нормативы субсидирования и размеры субсидий на компенсацию расходов транспортных организаций.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляется администрацией города Бородино.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения осуществляется администрацией города Бородино и финансовым управлением.

МКУ «Служба единого заказчика осуществляет реализацию подпрограммных мероприятий путем заключения договоров с перевозчиками на основании конкурсов. Несет ответственность за реализацию подпрограммы и конечный результат, а так же за эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

МКУ «Служба единого заказчика» является ответственным за подготовку и представление отчетных данных в министерство транспорта Красноярского края.

Контроль за исполнением подпрограммы включает:

-контроль за эффективным и целевым использованием исполнителями выделяемых финансовых средств;

-контроль за сроками выполнения контрактов, договоров, соглашений;

-контроль за качеством реализуемых подпрограммных мероприятий.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от достижения целевых показателей.

Сохранение пассажирооборота и количества перевезенных пассажиров 
на период действия подпрограммы запланировано с учетом введения новых маршрутов, продления существующих, увеличения количества рейсов на действующих маршрутах, а также введения электронных систем оплаты проезда.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 2.

Подпрограмма не содержит мероприятий, направленных на изменение состояния окружающей среды.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Объем финансирования подпрограммы составит 16 090 946,00  рублей, в том числе: 2014 год – 2 239 651,00 рублей, 2015 год – 3 423 595,00 рублей,  2016 год – 3 475 900,00 рублей, 2017 год – 3 475 900,00 рублей, 2018 год – 3 475 900,00 рублей. Финансирование будет осуществляться за счет средств местного бюджета в полном объеме.

Приложение № 1
к подпрограмме «Развитие

транспортного комплекса города

Бородино»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель подпрограммы: комплексное развитие транспорта города Бородино для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения и экономики города в транспортных услугах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Транспортная подвижность населения | тыс.чел. | Ведомственная статистика | 435,50 | 361,00 | 186,42 | 186,42 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

Приложение № 2
к подпрограмме «Развитие

транспортного комплекса города

Бородино»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| Наименование цели, задач и мероприятий программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (рублей), годы |  |  |  |  | Итого на 2014-2018 годы | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |  |
| Цель подпрограммы: комплексное развитие транспорта города Бородино для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения и экономики города в транспортных услугах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Развитие рынка транспортных услуг города и повышение эффективности его функционирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление субсидий организациям автомобильного пассажирского транспорта на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков | Администрация города Бородино | 012 | 0408 | 1020092020 | 810 | 2 239 651,00 | 3 423 595,00 | 3 475 900,00 | 3 475 900,00 | 3 475 900,00 | 16 090 946,00 |  | Количество перевезенных пассажиров: 2014-186,42 тыс.чел. 2015-186,42 тыс.чел. 2016-200 тыс.чел. 2017-200 тыс.чел. 2018-200 тыс.чел. |

- Приложение № 3

- К муниципальной программе «Развитие транспортной системы города Бородино»

- Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в

- городе Бородино»

- Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Повышение безопасности дорожного движения в городе Бородино» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Развитие транспортной системы города Бородино» (далее – программа) |
| Соисполнитель муниципальной программы, реализующий настоящую подпрограмму (далее исполнитель подпрограммы) | Администрация города Бородино |
| - Исполнители мероприятий подпрограммы (главные распорядители, бюджетных средств) | - МКУ «Служба единого заказчика» |
| Цель и задачи подпрограммы | Целью подпрограммы является сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, пострадавшими в которых являются дети. Задачей подпрограммы является: - обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении - оптимизация методов организации дорожного движения для повышения пропускной способности и безопасности движения транспортных средств и пешеходов |
| Целевые индикаторы | Доля дорожно-транспортных происшествий с участием пострадавших 2014г. – 6,9 %, 2015 – 4,66 %, 2016г. – 4,3 %, 2017г. – 4,27 %; 2018г. – 4,27 % |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 – 2018 годы I этап – 2014 год; II этап – 2015 год; Ш этап – 2016 год; IV этап – 2017 год; V этап – 2018 год. |
| - Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 954 400,00 рублей из них: - 93 600,00 рублей за счет средств краевого бюджета: - в 2014 году – 46 800,00 рублей; - в 2015 году – 46 800,00 рублей; - в 2016 году – 0,00 рублей; - в 2017 году – 0,00 рублей; - в 2018 году – 0,00 рублей. - 860 800,00 рублей за счет средств местного бюджета: - в 2014 году – 614 360,00 рублей; в 2015 году – 218 360,00 рублей; в 2016 году – 9 360,00 рублей; в 2017 году – 9 360,00 рублей; в 2018 году – 9 360,00 рублей. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Администрация города Бородино, финансовое управление администрации города Бородино, МКУ «Служба единого заказчика» |

- 2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка общегородской проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Одной из самых острых социально-экономических проблем является высокая аварийность на автомобильных дорогах.

На протяжении последних пяти лет наезды на пешеходов являются одним из основных видов ДТП и составляют не менее 30 процентов от общего числа зарегистрированных.

В результате 124 дорожно-транспортных происшествий в 2012 году, пострадало 10 человек, в том числе пострадавших детей (в возрасте до 18 лет) составило 1 человек. В 2013 и 2014 годах наблюдается увеличение числа дорожно-транспортных происшествий:

в 2013 году – 135 дорожно-транспортных происшествий, пострадало 13 человек, в том числе пострадавших детей (в возрасте до 18 лет) составило 3 человека;

в 2014 году – 145 дорожно-транспортных происшествий, пострадало 10 человек, в том числе пострадавших детей (в возрасте до 18 лет) составило 4 человека.

Основными причинами таких происшествий служат нарушения Правил дорожного движения, как водителями транспортных средств, так и пешеходами. Вместе с тем, на совершение таких нарушений как переход проезжей части в неустановленном месте, неожиданный выход пешеходов на проезжую часть во многих случаях провоцирует отсутствие в необходимых местах тротуаров, пешеходных дорожек и переходов.

Таким образом, задачи сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения, в том числе детей и подростков в возрасте до 16 лет и, как следствие, сокращения демографического и социально-экономического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий согласуются с приоритетными задачами социально-экономического развития города Бородино.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

На основании ФЗ №131 от 6 октября 2003 года в компетенцию  муниципального заказчика подпрограммы - администрации города Бородино входит дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения  и обеспечение безопасности дорожного движения на них в границах населенного пункта.

Сроки реализации подпрограммы:

2014 – 2018 гг.

Целью подпрограммы является:

сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, пострадавшими в которых являются дети.

Для достижения цели подпрограммы необходимо решение следующих задач:

I. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении

Мероприятия по данному направлению предусматривают:

- монтаж дорожных знаков 1.23 повышенной яркости.

II. Оптимизация методов организации дорожного движения для повышения пропускной способности и безопасности движения транспортных средств и пешеходов.

Мероприятия по данному направлению предусматривают:

- разработку проекта организации дорожного движения;

- капитальный ремонт ограждения вдоль дороги по ул. Ленина;

- устройство ограждения на пешеходном переходе.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы оформлен в  приложении № 1 к подпрограмме, реализуемой в рамках муниципальной программы.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на основании  Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в соответствии с планами-графиками.

МКУ «Служба единого заказчика» предоставляет в Финансовое управление администрации города Бородино заявку на финансирование расходов по мероприятиям подпрограммы в соответствии с заключенными контрактами, на основании предъявленных счетов-фактур.

Финансирование расходов за счет средств местного бюджета производится при наличии средств  на едином счете бюджета по мере поступления заявок на финансирование от МКУ «Служба единого заказчика».

Расходование средств осуществляется в соответствии с утвержденными бюджетными сметами.

Контроль за целевым и эффективным использованием полученных средств осуществляет администрация города Бородино.

Ответственность за целевое и эффективное расходование средств, своевременное и достоверное предоставление необходимых отчетов возлагается на МКУ «Служба единого заказчика»

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляется администрацией г. Бородино.

МКУ «Служба единого заказчика» осуществляет реализацию подпрограммных мероприятий, несет ответственность за ее реализацию, достижения конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Контроль за исполнением подпрограммы включает:

- контроль за эффективным и целевым использованием исполнителями выделяемых финансовых средств;

- контроль за сроками выполнения контрактов, договоров, соглашений;

- контроль за качеством реализуемых подпрограммных мероприятий.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения целевых показателей.

В результате достижения целевых показателей и индикаторов  уменьшится количество пострадавших:

Таблица 1. Ожидаемая динамика результатов реализации подпрограммы

|  | Показатели | Базовый период 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество ДТП по г. Бородино, в том числе: | 124 | 135 | 145 | 193 | 186 | 164 | 164 |
| 2. | с участием пострадавших , в том числе: | 10 | 13 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 |
| 3. | с пострадавшими детьми (до 18 лет) | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |

2.6. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусмотрено выполнение мероприятий:

- монтаж дорожных знаков 1.23 повышенной яркости;

- разработка проекта организации дорожного движения;

- капитальный ремонт ограждения вдоль дороги по ул. Ленина;

- устройство ограждения на пешеходном переходе.

Перечень подпрограммных мероприятий оформлен в приложении № 2 к подпрограмме, реализуемой в рамках муниципальной программы.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования.

Таблица 2.                                                                                                       руб.

| № пп | Мероприятия подпрограммы | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | Итого на 2014-2018 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | краевой бюджет | местный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| 1. | Приобретение и монтаж дорожных знаков 1.23 | 46 800,00 | 9 360,00 | 46 800,00 | 9 360,00 | 0,00 | 9 360,00 | 0,00 | 9 360,00 | 0,00 | 9 360,00 | 140 400,00 |
| 2. | Разработка проекта организации дорожного движения | 0,00 | 339 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339 000,00 |
| 3. | Капитальный ремонт ограждения вдоль дороги по ул. Ленина | 0,00 | 266 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 000,00 |
| 4. | Устройство ограждения на пешеходном переходе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 000,00 |
|  | Итого: | 46 800,00 | 614 360,00 | 46 800,00 | 218 360,00 | 0,00 | 9 360,00 | 0,00 | 9 360,00 | 0,00 | 9 360,00 | 954 400,00 |

Приложение № 1

- к Подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в

городе Бородино»

- Перечень целевых индикаторов подпрограммы

| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель подпрограммы: сокращение количества дорожно-транспортных происшествий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля дорожно-транспортных происшествий с участием пострадавших | дтп/% | отдел ГИБДД МО МВД России «Бородинский» | 10/8,06 | 13/9,63 | 10/6,9 | 9/4,66 | 8/4,3 | 7/4,27 | 7/4,27 |

Приложение № 2

- к Подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в

городе Бородино»

- Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| Наименование цели, задач и мероприятий программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (рублей), годы |  |  |  |  | Итого на 2014-2018 годы | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |
| Итого по подпрограмме 3 |  |  |  |  |  | 661 160,00 | 265 160,00 | 9 360,00 | 9 360,00 | 9 360,00 | 954 400,00 |  |
| Цель: Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, пострадавшими в которых являются дети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение и монтаж дорожных знаков 1.23 | Администрация города Бородино | 012 | 0409 | 10300S3980 | 244 | 9 360,00 | 9 360,00 | 9 360,00 | 9 360,00 | 9 360,00 | 46 800,00 | монтаж дорожных знаков 1.23 повышенной яркости: в 2014 году – 8 шт.; в 2015 году – 8 шт.; в 2016 году – 8 шт.; в 2017 году – 8 шт.; в 2018 году - 8 шт. |
|  | Администрация города Бородино | 012 | 0409 | 1030073980 | 244 | 46 800,00 | 46 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 600,00 |  |
| Задача 2: Оптимизация методов организации дорожного движения для повышения пропускной способности и безопасности движения транспортных средств и пешеходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проекта организации дорожного движения | Администрация города Бородино | 012 | 0409 | 1030092030 | 244 | 339 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339 000,00 | Разработка проекта организации дорожного движения |
| Капитальный ремонт ограждения вдоль дороги по ул. Ленина | Администрация города Бородино | 012 | 0409 | 1030092030 | 243 | 266 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 000,00 | замена 0,2 км. ограждения |
| Устройство ограждения на пешеходном переходе | Администрация города Бородино | 012 | 0409 | 1030092030 | 244 | 0,00 | 209 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 000,00 | устройство 0,18 км. ограждения |

Приложение № 4

- к муниципальной программе

- «Развитие транспортной системы города Бородино»

Подпрограмма 4

«Развитие и модернизация автомобильных дорог местного значения муниципального образования город Бородино»

- Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Развитие и модернизация автомобильных дорог местного значения муниципального образования город Бородино» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется Подпрограмма | - Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Бородино» |
| Соисполнитель муниципальной программы, реализующий настоящую подпрограмму (далее исполнитель подпрограммы) | - Администрация города Бородино |
| - Исполнители мероприятий подпрограммы (главные распорядители, бюджетных средств) | - МКУ «Служба единого заказчика» |
| Цель Подпрограммы | - содействие повышению уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения |
| Задача Подпрограммы | - ремонт, капитальный ремонт, реконструкция и строительство автомобильных дорог местного значения в городе Бородино |
| Целевые индикаторы Подпрограммы | доля протяженности автомобильных дорог местного значения, в отношении которых проведен ремонт в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 2014 год –9,6%; 2015 год – 13,4%; 2016 год – 4%; 2017 год – 4%; 2018 год – 4%. |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2014 – 2018 годы I этап – 2014 год; II этап – 2015 год; Ш этап – 2016 год; IV этап – 2017 год; V этап – 2018 год. |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 21 149 342,09 рублей из них: - 8 741 614,42 рублей за счет средств краевого бюджета: - в 2014 году – 5 000 000,00 рублей; в 2015 году – 3 741 614,42 рублей; - в 2016 году – 0,00 рублей; - в 2017 году – 0,00 рублей; - в 2018 году – 0,00 рублей. - 12 407 727,67 рублей за счет средств местного бюджета: - в 2014 году – 3 992 464,10 рублей; в 2015 году – 7 235 333,57 рублей; в 2016 году – 393 310,00 рублей; в 2017 году – 393 310,00 рублей; в 2018 году – 393 310,00рублей. |
| Система организации контроля за выполнением подпрограммы | Администрация города Бородино, финансовое управление города Бородино, МКУ «Служба единого заказчика» |

- 2. Основные разделы Подпрограммы

2.1. Постановка общегородской проблемы и обоснование необходимости разработки Подпрограммы

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения (улично-дорожная сеть города Бородино) по состоянию на 01.01.2015 составила 58,2 километров.

В современных условиях социально-экономического развития сфера применения автомобильного транспорта интенсивно расширяется. Автотранспорт занимает доминирующее положение в перевозках на средние и короткие расстояния.

Дальнейший рост объемов перевозок (грузов и людей) на автомобильном транспорте города будет связан с повышением уровня жизни населения, освоением новых территорий. Численность парка автомобильного транспорта возрастет на 1,5 – 2% в год.

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» закреплены вопросы местного значения, реализация которых относится к компетенции органов местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений. При реализации полномочий по решению вопросов местного значения в части автомобильных дорог общего пользования местного значения органы местного самоуправления столкнулись с рядом проблем, среди которых наиболее актуальными являются:

высокая доля муниципальных дорог и сооружений на них с неудовлетворительными транспортно-эксплуатационными характеристиками;

отсутствие в необходимом объеме денежных средств местного бюджета на осуществление полномочий в части автомобильных дорог общего пользования местного значения;

отсутствие достаточного числа квалифицированных специалистов в области дорожной деятельности.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципального образования:

в 2013 году составила 92%;

в 2014 году составила 86%.

Кроме того, по состоянию на 01.10.2015 61% городской сети автомобильных дорог общего пользования (включая улично-дорожную сеть) зарегистрированы и оформлены в установленном порядке, из чего следует отсутствие документально подтвержденных данных о протяженности сети.

- В условиях ограниченности финансовых ресурсов в муниципальных образованиях практически не выполняются работы по диагностике технического состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. В результате отсутствуют единые объективные данные о существующем положении дел.

На сегодняшний день количество и масштаб проблем по решению вопросов местного значения в части автомобильных дорог общего пользования местного значения свидетельствуют о необходимости комплексного целевого подхода в решении данной задачи.

Опыт реализации программ повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае за период 2012 - 2014 годов, участником которых являлся город Бородино, показал высокую значимость проводимых мероприятий. Так, за период 2012 – 2014 годов на средства субсидии на развитие и модернизацию улично-дорожной сети города Бородино выполнены работы по ремонту 6,07 км. автодорог местного значения (улично-дорожная сеть) с асфальтобетонным покрытием.

Мероприятия Подпрограммы на 2014 – 2018 годы направлены на реализацию ремонта, капитального ремонта, строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения Подпрограммы, целевые индикаторы

Исполнителем Подпрограммы и главным распорядителем бюджетных средств является МКУ «Служба единого заказчика».

МКУ «Служба единого заказчика» осуществляет:

непосредственный контроль за ходом реализации Подпрограммы;

подготовку отчетов о реализации Подпрограммы и направление их ответственному исполнителю Программы.

Целью Подпрограммы является содействие повышению уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи:

ремонт, капитальный ремонт, реконструкция и строительство автомобильных дорог местного значения в городе Бородино.

Сроки реализации Подпрограммы: 2014 – 2018 годы.

Выбор мероприятий Подпрограммы обусловлен целями и задачами, которые призвана решить Подпрограмма, результатами анализа состояния автомобильных дорог местного значения.

Целевым индикатором Подпрограммы, позволяющим измерить достижение цели Подпрограммы, является доля протяженности автомобильных дорог местного значения, в отношении которых проведен ремонт в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Адресность реализации каждого мероприятия за 2014, 2015 года с указанием объемов выполнения работ (в натуральном выражении) отражена в табл. 3.

Таблица 3

| Наименование мероприятий | 2014 |  |  | 2015 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Адрес производства работ | Объемы |  | Адрес производства работ | Объемы |  |
|  |  | протяженность, км. | площадь, м2 |  | протяженность, км. | площадь, м2 |
| Мероприятие 1. Ремонт муниципальных дорог | ул. 9 Мая | 1,6 | - | - | - | - |
| Мероприятие 2 Текущий ремонт (отсыпка) муниципальных дорог | ул. Калинина | 0,47 | - | Рабочая | 0,74 | - |
|  | ул. Приозерная | 1,167 | - | Луговая | 1,088 | - |
|  | ул. Продольная | 0,56 | - | Новая | 0,845 | - |
|  | пер. Свободный | 0,36 | - | Коммунальная (от начала до №12) | 0,145 | - |
|  | ул. Трудовая | 0,7 | - | Чапаева | 0,378 | - |
|  | ул. Суворова | 0,67 | - | Пастушенко | 0,245 | - |
|  | ул. Подгорная | 0,16 | - | Набережная (заезд с ул. Геологическая) | 0,021 | - |
|  | - | - | - | Березовый | 0,2 | - |
|  | - | - | - | от ул. Новая до мкр. "Северный" | 0,2 | - |
|  | - | - | - | мкр. Северный | 0,36 | - |
|  | - | - | - | Большевистская (от начала до ул. Подгорная) | 0,315 | - |
|  | - | - | - | Щетинкина (от ул. Сибирская до ул. Нижнесибирская) | 0,08 | - |
|  | - | - | - | ул. Подгорная (от начала до ул. Лермонтова) | 0,85 | - |
| Мероприятие 3 Текущий (ямочный) ремонт муниципальных дорог | ул. Ленина | - | 70 | ул. Ленина (от начала до ул. Маяковского) | - | 65 |
|  | ул. Магистральная | - | 5 | ул. Магистральная | - | 65 |
|  | ул. Южная (от ул. Ленина до ул. Рождественская) | - | 40 | ул. Южная (от ул. Ленина до ул. Рождественская) | - | 28 |
|  | ул. Рождественская | - | 10 | пер. Почтовый | - | 6 |
|  | ул. Гоголя (от ул. Октябрьская до ул. Ленина) | - | 5 | ул. Гоголя (от ул. Большевистская до ул. Октябрьская) | - | 28 |
|  | ул. Советская | - | 65 | ул. Советская (от начала до ул. Комсомольская) | - | 30 |
|  | ул. Пионерская | - | 50 | ул. Октябрьская (то ул. Пионерская до ул. Гоголя) | - | 35 |
|  | Перекрёсток ул. Бородинская - ул. Щетинкина | - | 10 | ул. Комсомольская (от начала до ул. Большевистская и от ул. Октябрьская до ул. Сибирская) | - | 22 |
|  | ул. Большевистская (от ул. Пионерская до ул.Гоголя) | - | 50 | ул. Большевистская (от ул. Пионерская до ул.Гоголя) | - | 40 |
|  | Проезд вдоль городского рынка | - | 7 | ул. Щетинкина (от ул. Октябрьская до ул. Большевистская) | - | 48 |
|  | ул. Горького (от начала до ул. Октябрьская) | - | 18 | ул. 8 Марта | - | 25 |
|  | Проезды в мкр. Стахановский | - | 37 | ул. Геологическая | - | 12 |
|  | ул. Южная (от ул. Рождественская до ул. Заводская) | - | 12 | ул. Коммунальная (от пер. Дальний до ул. Геологическая) | - | 20 |
|  | Проезд от ул. Ленина к МКДОУ «Улыбка» | - | 8 | пер. Дачный | - | 54 |
|  | Проезд от ул. Олимпийская к МКДОУ «Улыбка» | - | 2 | ул. Горького (от ул. Октябрьская до ул. Советская) | - | 25 |
|  | пер. Почтовый | - | 7 | ул. 40 лет ВЛКСМ | - | 20 |
|  | ост. "Стахановский" (с южной стороны) | - | 28 | ул. Пионерская | - | 16 |
|  | ул. Транспортная от РМЗ до здания №34 | - | 138 | ул. Маяковского | - | 8 |
|  | - | - | - | ул. Олимпийская | - | 18 |
| Мероприятие 4 Капитальный ремонт элементов улично-дорожной сети (ливневая канализация) | ул. Заводская | 0,079 | - | ул. Олимпийская | 0,4565 | - |
|  | ул. Юбилейная | 0,011 | - | - | - | - |
|  | ул. Пожарникова | 0,022 | - | - | - | - |
| Мероприятие 5 Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия городской стоянки по ул. Ленина в районе жилого дома № 47 | район ул. Ленина, 47 | - | 320 | - | - | - |
| Мероприятие 6 Капитальный ремонт тротуаров | ул. Комсомольская в районе жилого дома № 17 | 0,018 | - | вдоль дома №1 мкр. Победы со стороны городского рынка | 0,0605 | - |
|  | - | - | - | ул. Гоголя (в районе ж.д. №51 по ул. Советская) | 0,055 | - |
|  | - | - | - | ул. Советская (в районе ж.д. №51) | 0,073 | - |
|  | - | - | - | ул. Ленина в районе жилого дома № 63 | 0,021 | - |
|  | - | - | - | ул. Советская в районе дома № 19а | 0,0178 | - |
| Мероприятие 7 Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия посадочных площадок | Ост. «ул. Гоголя» | - | 19,4 | - | - | - |
|  | Ост. «АБК Разреза» | - | 7,2 | - | - | - |
| Мероприятие 8 Капитальный ремонт деревянного пешеходного перехода на тротуаре по ул. Октябрьская в районе жилого дома № 37 | ул. Октябрьская в районе жилого дома № 37 | 0,009 | - | - | - | - |
| Мероприятие 9 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов в рамках государственной программы Красноярского края "Развитие транспортной системы" | - | - | - | ул. имени В.А. Пожарникова (от ж.д. №1 до ж.д. № 29) | 0,526 | - |
|  | - | - | - | ул. Комсомольская (от ул. 9 Мая до ул. Октябрьская) | 0,2075 | - |

Перечень целевых индикаторов Подпрограммы на весь период действия по годам ее реализации приведен в приложении № 1 к Подпрограмме.

2.3. Механизм реализации Подпрограммы

- Средства краевого бюджета на финансирование подпрограммы «Содействие развитию и модернизации автомобильных дорог местного значения муниципального образования город Бородино» предусматриваются в форме субсидий бюджету города на развитие и модернизацию автомобильных дорог местного значения городских (далее – субсидии).

Обязательным условием предоставления субсидии является долевое участие муниципального образования в финансировании расходов на реализацию проектов по развитию и модернизации автомобильных дорог местного значения за счет средств местного бюджета.

Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края по результатам конкурсного отбора, а так же порядок предоставления и расходования средств субсидии и предоставления отчетности об использовании средств субсидии устанавливаются постановлением Правительства Красноярского края.

Средства субсидии направляются на выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и строительству автомобильных дорог местного значения.

В случае нецелевого использования средств субсидий данные субсидии подлежат возврату в краевой бюджет.

Ответственность за нецелевое и неэффективное использование средств субсидий возлагается на  исполнителя программы МКУ «Служба единого заказчика». Контроль за эффективным и целевым использованием средств краевого бюджета осуществляется в порядке, установленном пунктом 2.4. Подпрограммы.

2.4. Управление Подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения осуществляется администрацией города Бородино и финансовым управлением.

МКУ «Служба единого заказчика осуществляет реализацию подпрограммных мероприятий. Несет ответственность за реализацию подпрограммы и конечный результат, а так же за эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

МКУ «Служба единого заказчика» является ответственным за подготовку и представление отчетных данных в министерство транспорта Красноярского края.

Контроль за исполнением подпрограммы включает:

-контроль за эффективным и целевым использованием исполнителями выделяемых финансовых средств;

-контроль за сроками выполнения контрактов, договоров, соглашений;

-контроль за качеством реализуемых подпрограммных мероприятий.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Реализация мероприятий Подпрограммы улучшила транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог и снизила протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям с 51,82 км (2014 г.) до  44,9 км. (2015 г.). В дальнейшем положительная динамика от реализации мероприятий Подпрограммы сохранится.

Кроме того, развитие и модернизация автомобильных дорог местного значения обеспечит положительный экономический эффект как в отраслях, связанных с дорожной деятельностью, так и в сфере жилищного строительства, промышленности, торговле, сфере услуг и т.д.

Реализация программных мероприятий в 2014, 2015 годах позволила привести в нормативное состояние 11,8875 км автомобильных дорог местного значения.

Перечень подпрограммных мероприятий оформлен в приложении № 2 к подпрограмме, реализуемой в рамках муниципальной программы.

2.6. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат

Источниками финансирования Подпрограммы являются средства краевого и местного бюджетов.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 21 149 342,09 рублей из них:

- 8 741 614,42 рублей за счет средств краевого бюджета:

- в 2014 году – 5 000 000,00 рублей;

в 2015 году – 3 741 614,42 рублей;

- в 2016 году – 0,00 рублей;

- в 2017 году – 0,00 рублей;

- в 2018 году – 0,00 рублей.

-  12 407 727,67 рублей за счет средств местного бюджета:

- в 2014 году – 3 992 464,10  рублей;

в 2015 году – 7 235 333,57 рублей;

в 2016 году – 393 310,00 рублей;

в 2017 году – 393 310,00 рублей;

в 2018 году – 393 310,00рублей.

- Приложение 1

к подпрограмме «Содействие развитию и модернизации автомобильных дорог местного значения муниципального  образования город Бородино»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель. Содействие повышению уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, в отношении которых проведен ремонт в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | МКУ «Служба единого заказчика» | 4 | 4 | 9,6 | 13,4 | 4 | 4 | 4 |

Приложение № 2

к подпрограмме «Содействие развитию и модернизации автомобильных дорог местного значения муниципального образования город Бородино»

- Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| Наименование цели, задач и мероприятий программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (рублей), годы |  |  |  |  | Итого на 2014-2018 годы | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |
| Итого по подпрограмме 4 |  |  |  |  |  | 8 992 464,10 | 10 976 947,99 | 393 310,00 | 393 310,00 | 393 310,00 | 21 149 342,09 |  |
| Цель: Содействие повышению уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача. Ремонт, капитальный ремонт, реконструкция и строительство автомобильных дорог местного значения в городе Бородино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт муниципальных дорог | Администрация города Бородино | 012 | 0409 | 1040077430 | 244 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | Приведение в 2014 году в нормативное состояние 1,6 км автомобильных дорог местного значения (ул. 9 Мая) |
|  |  | 012 | 0409 | 10400S7430 | 244 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |  |
| Текущий ремонт (отсыпка) муниципальных дорог | Администрация города Бородино | 012 | 0409 | 1040092040 | 244 | 1 773 457,55 | 5 349 752,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 123 210,33 | Приведение в нормативное состояние 9,554 км автомобильных дорог местного значения в том числе по годам: в 2014 году – 4,087 км; в 2015 году – 5,467 км; в 2016 году – 0,0 км; в 2017 году – 0,0 км в 2018 году - 0,0 км. |
| Текущий (ямочный) ремонт муниципальных дорог | Администрация города Бородино | 012 | 0409 | 1040092040 | 244 | 626 148,11 | 897 707,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 523 855,80 | Ямочный ремонт 1127 м2 дорог в 2014 году – 562 м2; в 2015 году – 565 м2; в 2016 году – 0,00 м2; в 2017 году – 0,00 м2; в 2018 году - 0,00 м2. |
|  |  | 012 | 0409 | 1040098210 | 244 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |  |
| Капитальный ремонт элементов улично-дорожной сети (ливневая канализация) | Администрация города Бородино | 012 | 0409 | 10400S7450 | 243 | 0,00 | 16 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 215,00 | Ремонт 456,5 м. ливневой канализации в 2015 г. |
|  |  | 012 | 0409 | 1040077450 | 243 | 0,00 | 448 184,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448 184,42 |  |
|  |  | 012 | 0409 | 1040092040 | 243 | 493 489,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493 489,71 | Ремонт 112 м. лотков ливневой канализации в 2014 г. |
| Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия городской стоянки по ул. Ленина в районе жилого дома № 47 | Администрация города Бородино | 012 | 0409 | 1040092040 | 243 | 257 932,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257 932,51 | Ремонт 320 м2 асфальтобетонного покрытия городской стоянки в 2014 г. |
| Капитальный ремонт тротуаров | Администрация города Бородино | 012 | 0409 | 1040092040 | 243 | 72 819,84 | 642 315,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715 134,94 | Ремонт тротуаров: в 2014 году–18м; в 2015 году–227,3м; 2016 году–0,00м; в 2017 году–0,00м; в 2018 году–0,00м. |
| Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия посадочных площадок | Администрация города Бородино | 012 | 0409 | 1040092040 | 243 | 20 792,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 792,94 | Ремонт 26,6 м2 асфальтобетонного покрытия в 2014 г. |
| Капитальный ремонт деревянного пешеходного перехода на тротуаре по ул. Октябрьская в районе жилого дома № 37 | Администрация города Бородино | 012 | 0409 | 1040092040 | 243 | 47 823,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 823,44 | Ремонт 9 м. деревянного пешеходного перехода в 2014 г. |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов в рамках государственной программы Красноярского края "Развитие транспортной системы" | Администрация города Бородино | 012 | 0409 | 104007393Б | 244 | 0,00 | 3 293 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 293 430,00 | Приведение в нормативное состояние 3,5535 км автомобильных дорог местного значения в том числе по годам: в 2014 году - 0,00 км. в 2015 году – 0,7335 км; в 2016 году – 0,940 км; в 2017 году – 0,940 км; в 2018 году – 0,940 км. |
|  |  | 012 | 0409 | 10400S393Б | 244 | 0,00 | 329 343,00 | 393 310,00 | 393 310,00 | 393 310,00 | 1 509 273,00 |  |