АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОРОДИНО

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

31.10.2013                                ПОСТАНОВЛЕНИЕ                   №1191

г. Бородино

| Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Бородино» на 2014-2016 годы |  |
| --- | --- |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Бородино от 23.07.2013 №760 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Бородино, их формировании и реализации» и на основании Устава города Бородино ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Бородино» на 2014-2016 годы.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя  главы города по обеспечению жизнедеятельности городского округа А.В.Первухина.

3.Постановление подлежит опубликованию в газете «Бородинский вестник».

4.Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Глава города Бородино                                                                   А.Н. Борчуков

Приложение №

к постановлению Администрации города Бородино

Красноярского края

от ________ № _________

1.Паспорт

муниципальной программы «Создание условий для обеспечения  доступным и комфортным жильем граждан города Бородино»

| Наименование муниципальной программы | «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Бородино на 2014-2016 годы» (далее – программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной программы | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг"; Постановление Правительства Красноярского края от 06.05.2013 №228-п «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» на 2013-2015 годы»; Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее - Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»); Статья 179 бюджетного кодекса РФ, постановление администрации города Бородино от 29.07.2013 №760 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Бородино, их формировании и реализации» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация города Бородино, МКУ «Служба единого заказчика» |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы | Подпрограмма № 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Бородино» на 2014 – 2016 годы Мероприятия: разработка проектно-сметной документации для жилищного строительства с инженерно-геологическими изысканиями |
| Цель муниципальной программы | повышение доступности жилья и улучшение состояния жилищного фонда города |
| Задачи муниципальной программы | обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда, ликвидация аварийного жилого фонда |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014 – 2016 годы I этап – 2014 год; II этап – 2015 год; II этап – 2016 год; |
| Целевые показатели программы | доля аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда – 0% к 2015 году; объем общей площади жилья построенного (приобретенного) в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда 866,6 кв. м; количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда муниципальных образований – 70 человек; |
| Ресурсное обеспечение программы | Объем финансирования Программы составляет 44 862 999,45 руб., в том числе: 2014г. -500 000 руб. 2015 г. -44 362 999,45 руб. из них средства фонда-1 724 421,06 руб. средства краевого бюджета-42 298 680,54 руб. средства местного бюджета-339 897,85 руб. 2016 г.-0 руб. |

- 2.Характеристика текущего состояния жилищной сферы с указанием основных показателей социально-экономического развития города  и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы.

Жилищная политика, проводимая органами местного самоуправления, направлена на создание условий для обеспечения населения доступным, качественным и благоустроенным жильем. Деятельность в этой сфере осуществляется в рамках Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600, федеральной целевой программы «Жилище», региональных долгосрочных целевых программ и в соответствии со специальными краевыми законами.

В сфере жилищного обеспечения населения города имеется ряд проблем:

      - Показатель жилищной обеспеченности в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года к 2020 году должен составлять 28-30 м2 на одного жителя. В городе Бородино в 2012 году указанный показатель составил 25,5 м2 на одного жителя. Этот показатель в целом выше среднероссийского значения (23,4 м2) и выше среднего показателя по СФО (21,7 м2).

      - Однако, несмотря на эти высокие показатели общий показатель ввода жилья по городу имеет тенденцию к снижению. Так ввод жилья всех форм собственности в 2010 году составлял 5,57 тыс.м2, в 2011 году- 4,17 тыс.м2, а уже в 2012 году-3,28 тыс.м2,  и в процентном отношении произошло снижение соответственно на 25% в 2011 году и на 21% в 2012 году.

      - Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в целом 
по городу по состоянию на 01.01.2012 составляет 1,5 % (по России – 3,1%). Из общего объема жилищного фонда, жилищный фонд, признанный в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации до 01.01.2012 составляет 0,35% или 3 аварийных жилых домов.

Стратегический подход к развитию среды обитания диктует необходимость планомерного комплексного градостроительного развития территорий и разносторонних подходов к проблеме обеспечения населения жильем, включая строительство нового и капитальный ремонт старого жилья, снос ветхого и аварийного жилья.

- 3.Приоритеты и цели социально-экономического развития в жилищной  сфере, описание основных целей и задач программы, прогноз развития соответствующей сферы.

Важнейшими целями в сфере жилищного строительства до 2016 года являются формирование рынка доступного жилья, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности, и обеспечение комфортных условий проживания населения на территории города.

- В целях обеспечения населения города доступным и комфортным жильем определены плановые показатели по вводу объектов жилищного строительства на 2014-2016 годы..

- Объем ввода жилья:

- 2015 год – 866,6  кв. м жилой площади;

Для достижения цели программы – повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории города, необходимо реализовать следующие направления:

обеспечить разработку и утверждение всех уровней  проектно-сметной документации, по  которой до 2016 года планируется осуществление строительства в соответствии с целевыми показателями по объемам ввода жилья;

обеспечить жилищное строительство коммунальной и транспортной инфраструктурой, в том числе под строительство малоэтажного жилья и жилья эконом-класса;

обеспечить опережающее создание инфраструктуры в целях комплексного развития города;

создать условия для развития массового жилищного строительства, в том числе жилья эконом-класса;

создать условия для применения в жилищном строительстве новых технологий и материалов;

обеспечить развитие энергосберегающих технологий в жилищном строительстве и;

Со стороны органов местного самоуправления необходимыми действиями по созданию условий для обеспечения населения города доступным и комфортным жильем являются:

ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного таковым на 01.01.2012 года, путем взаимодействия с Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

- Реализация программы направлена на решение основных задач:

обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

По итогам реализации программы планируется:

в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда построить (приобрести) жилье общей  площадью 866,6 кв. м;

переселить из аварийного жилищного фонда муниципальных образований 70 человек;

- 4.Механизм реализации отдельных мероприятий программы.

- Реализация отдельных мероприятий программы предусмотрена путем проведения аукционов на поставку товаров и выполнение работ согласно 44-ФЗ.

- 5.Прогноз конечных результатов программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения города Бородино

- Несмотря на уменьшение объемов ввода жилья по городу в целом, отмечается  увеличение средней обеспеченностью населения города жилой площадью. Начиная с 2008 года этот показатель вырос с 22,2 м2 на человека до 25,3 м2 в 2012 году. Прирост наблюдается в связи с увеличением ввода в эксплуатацию жилья за счет средств индивидуальных застройщиков.

За период реализации программы в 2016 году доля аварийного жилья в крае будет снижена с 0,35% до 0%.

- 6.Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов.

- Подпрограмма 1. «Переселение граждан из аварийного  жилищного фонда в городе Бородино»  на 2014 – 2016 годы.

- Ожидаемые результаты реализации:

переселение граждан из аварийного жилищного фонда 70 человек;

- объем общей площади жилья, введенного (приобретенного) в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда – 866,6 кв.м

- 7.Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам.

- Информация по данному разделу представлена в Приложении № 1 к  программе.

| Приложение №1 к программе «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Бородино на 2014-2016 годы» (далее – программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансовых средств на реализацию программы муниципального образования города Бородино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы и мероприятия | Планируемая стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2015 годы в рамках выполнения программы, рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Средства Фонда | Средства краевого бюджета, средства местных бюджетов на долевое финансирование |  |  |  | Средства краевого бюджета, направляемые на финансирование стоимости разницы общей площади предоставляемого гражданам жилого помещения и общей площади ранее занимаемого жилого помещения |  |  | Средства местного бюджета, направляемые на финансирование превышения предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений |  |
|  |  |  | За счет средств субъекта Российской Федерации |  |  | За счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |  |  | 7 |  |
| Итого за 2014-2016 годы | 44862999,45 | 1724421,06 | 31925466,29 |  |  | 839 897,85 | 10373214,25 |  |  | 0,00 |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие: Разработка ПСД для жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 год- | 500000 | 0 | 0 |  |  | 500 000 | 0 |  |  | 0 |  |
| Подпрограмма: Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Бородино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 год- | 44362999,45 | 1724421,06 | 31925466,29 |  |  | 339 897,85 | 10373214,25 |  |  | 0,00 |  |

| Код главного распорядителя | Раздел/подраздел | КЦСР |  |  | КВР |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 012 | 0501 | 11 | 1 | 9603 | 414 | 339897,85 |  |
| 012 | 0501 | 11 | 1 | 9503 | 520 | 1724421,06 |  |
| 012 | 0501 | 11 | 1 | 9603 | 520 | 31925466,29 |  |
| 012 | 0501 | 11 | 1 | 7603 | 520 | 10373214,25 |  |
| 012 | 0501 | 11 | 9 | 9201 | 244 | 500000 |  |

|  |  |  |  | Приложение № 2 к паспорту муниципальной программы "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Бородино" |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации |  |  |  |  |  |  |
| Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Вес показателя | Источник информации | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| Цель Повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории города |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес введенной площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда | % | Х |  | 0 | 0,2 |  |
| Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилфонда, в том числе: | % | Х |  | 0 | 1,25 |  |
| доля аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда | % | Х |  | 0 | 0,2 |  |
| Подпрограмма 1.1 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Бородино на 2014-2016 годы |  |  |  | 0 |  |  |
| Объем общей площади жилья построенного (приобретенного) в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда | тыс.кв.м | 0,5 |  | 0 | 0,8666 |  |
| Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях края | человек | 0,5 |  | 0 | 70 |  |

Приложение

к Постановлению

администрации города

______________________

Подпрограмма  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Бородино»

на 2014-2016 годы

1.Паспорт  подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Бородино» на 2013-2015 годы (далее - программа) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Бородино на 2014-2016 годы |
| Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы | Администрация города Бородино |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | МКУ «Служба единого заказчика» города Бородино |
| Цель подпрограммы | финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда, обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, ликвидация жилищного фонда, признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышение эффективности реформирования жилищно-коммунального хозяйства. |
| Задачи подпрограммы | строительство многоквартирных домов для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда; |
| Целевые индикаторы и показатели результативности | обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, - 70 человек, в том числе: в 2014 году-0 чел. в 2015 году - 70 человека; ликвидация 866,6 кв.м. жилых помещений аварийного жилищного фонда в городе Бородино |
| Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы: 2014-2016гг. Этапы осуществления Программы: 1 этап: 2014 год; 2 этап: 2015 год; 3 этап: 2016 год. |
| Объем и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы составляет 44 362 999,45 руб., в том числе: 2014г. -0 2015 г. -44 362 999,45 руб. из них средства фонда-1 724 421,06 руб. средства краевого бюджета-42 298 680,54 руб. средства местного бюджета- 339 897,85 руб. 2016 г. -0 руб |
| Система организации и контроля за исполнением Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация города Бородино в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. Управление и контроль за реализацией программы осуществляет МКУ «Служба единого заказчика». . |

2.Основные разделы подпрограммы.

2.1. Постановка проблемы и обоснование

необходимости принятия подпрограммы

1.1.Указом Президента  Российской  Федерации  от  07.05.2012  № 600  «О  мерах  по  обеспечению  граждан  Российской  Федерации  доступным  и  комфортным  жильем  и  повышению  качества  жилищно-коммунальных  услуг»  Правительству  Российской  Федерации  совместно  с  органами  исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации  до  марта 2012  года  было  поручено  разработать  комплекс  мер,  направленных на  решение  задач,  связанных  с  ликвидацией  аварийного  жилищного  фонда. Одним из приоритетов национальной жилищной политики Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания, в том числе и выполнение обязательств государства по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых помещениях, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям.

1.2. В настоящее время суммарная площадь жилых помещений, признанных в установленном порядке непригодными для проживания в городе Бородино составляет 1,52 тыс. кв. метров, в том числе 1,52 тыс. кв. метров жилых помещений являются аварийными, представляющими угрозу для жизни, проживающих в нем граждан.

Проживающие в аварийных домах граждане не могут самостоятельно приобрести жилище удовлетворительного качества. Администрация города не в состоянии предоставить им жилье на условиях найма, так как в г. Бородино не строится новое жилье, учитывая высокую степень дотационности бюджета, и не имеется свободного жилищного фонда.

Следовательно, финансовые средства для решения проблем, связанных с переселением граждан из аварийного жилищного фонда, необходимо формировать не только за счет средств местного бюджета, но и с привлечением средств краевого и федерального бюджетов.

1.3. В 2009 году в Федеральный закон внесены изменения, в рамках которого предусмотрено предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд) на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» урегулировал отношения между фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, получателями средств финансовой поддержки при переселении граждан из аварийного жилищного фонда.

Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» определил компетенцию, порядок образования и деятельности фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - организации, осуществляющей функции по софинансированию переселения граждан из аварийного жилищного фонда в целях создания безопасных и комфортных условий проживания граждан, повышения эффективности реформирования жилищно-коммунального хозяйства, формирования действенных механизмов управления жилищным фондом, внедрения современных ресурсосберегающих технологий.

Фонд оказывает финансовую поддержку субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям на переселение граждан из аварийного жилищного фонда при соблюдении субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями ряда скурпулезно прописанных в указанном Федеральном законе условий, включающих в том числе разработку и принятие муниципальной адресной  программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утверждаемой главой муниципального образования, выделение в соответствии с нормами данного Федерального закона средств бюджетов субъектов Российской Федерации и  средств бюджетов муниципальных образований на долевое финансирование муниципальных адресных  программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

1.4. В связи с ограниченными возможностями бюджетов муниципальных образований финансирование мероприятий по строительству жилых домов, приобретению жилых помещений для переселения граждан из жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, необходимо осуществлять программным методом за счет средств краевого бюджета и доли местного   бюджета.

Приоритет для включения в Программу имеют многоквартирные дома города Бородино, признанные на 01 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, для собственников жилых помещений в которых истек разумный срок сноса таких домов собственниками, а также многоквартирные дома, признанные в установленном порядке аварийными, все жилые и нежилые помещения в которых являются муниципальной собственностью. Приоритет также имеют многоквартирные дома г. Бородино, признанные в установленном порядке аварийными, в которых все собственники жилых помещений на общих собраниях собственников помещений приняли единогласное решение о готовности участвовать в программе.

- 2.2.  Основные цели, задачи  и  сроки  выполнения  подпрограммы

Целями  являются:

финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

снижение  доли  аварийного  жилья  в  жилищном  фонде  муниципального  образования  город  Бородино;

повышение  реформирования  жилищно-коммунального  хозяйства.

Задачами являются:

приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств юридических лиц (далее - приобретение у застройщиков жилых помещений) для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда;

строительство многоквартирных домов для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда;

Сроки реализации программы - 2014 - 2015 годы.

- 2.3 Механизм  реализации  подпрограммы,  организация  управления  и  контроль  за  ходом ее  выполнения

. Гражданам, переселяемым из занимаемых по договорам социального найма жилых помещений в многоквартирных домах города Бородино,  признанных в установленном порядке аварийными, предоставляются жилые помещения в построенных многоквартирных домах в соответствии со статьями 86, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Финансирование мероприятий по строительству многоквартирных домов, приобретению у застройщиков жилых помещений для последующего предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, (далее - мероприятия программы) осуществляется за счет средств Фонда, средств краевого бюджета (далее - субсидии) и средств местного бюджета.

Средства Фонда  направляются на долевое финансирование мероприятий программы.

Средства краевого бюджета направляются:

на долевое финансирование мероприятий программы;

на финансирование стоимости разницы общей площади предоставляемого гражданам жилого помещения (без учета балконов, лоджий, веранд, террас) и общей площади ранее занимаемого жилого помещения (без учета балконов, лоджий, веранд, террас).

Средства местного бюджета направляются:

на долевое финансирование мероприятий программы;

на  финансирование  превышения  предельной  стоимости одного  квадратного  метра  общей  площади  жилых  помещений.

Финансирование приобретения у застройщиков жилых помещений осуществляется на основании заключенных муниципальных контрактов.  Администрация города Бородино осуществляет перечисление средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы  на основании актов независимых оценщиков, представленных застройщиком в   МКУ «Служба единого заказчика».

Главным распорядителем средств субсидий, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, является министерство строительства и архитектуры Красноярского края (далее - министерство).

Главным распорядителем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы в местном бюджете, является  администрация города Бородино.

Реализацию  программы  осуществляет  МКУ  «Служба  единого  заказчика»  администрации  города  Бородино,  которое  несет  ответственность  за  ее  выполнение,  эффективное  и  целевое  использование  средств,  направленных  на  выполнение  программы.   Реализация  программных  мероприятий  осуществляется  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  21.07.2005  № 44-ФЗ  «О  размещении  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных  и  муниципальных  нужд».

Финансовое  управление  администрации  города  осуществляет  финансирование  согласно  заявке,  поданной  МКУ  «Служба  единого  заказчика»  на  основании:

при приобретении жилых помещений у застройщиков  -  копии муниципальных контрактов,   копии  разрешений  о вводе многоквартирных домов в эксплуатацию,  счет-фактур;

при строительстве многоквартирных домов - копии муниципальных контрактов,   смет,  копии актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),   счет-фактур.

Условием получения субсидии бюджетом города  Бородино является выполнение обязательств по долевому финансированию мероприятий программы в размере не менее 1 процента от произведения общей площади расселяемых жилых помещений и предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения.  Получателем  субсидии  является  Администрация  города  Бородино.

Министерство осуществляет перечисление субсидий бюджету  города  Бородино в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета в пределах предусмотренных лимитов бюджетных обязательств на основании соглашения, заключенного  между министерством и администрацией  города Бородино

Администрация  города  Бородино – получатель  субсидии на реализацию программы:

представляют в министерство  отчет о расходовании  средств  субсидий в соответствии с порядком, утвержденным правлением Фонда, ежемесячно не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным, ежегодно - не позднее 12 января года, следующего за отчетным, с приложением копий платежных документов и реестра платежных документов, подтверждающих расходование муниципальным образованием город  Бородино средств в соответствии с программой;

расходуют субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в порядке, установленном Федеральным законом, программой и настоящей  муниципальной адресной программой по переселению граждан.

.  МКУ «Служба единого заказчика» представляет в  министерство строительства и архитектуры Красноярского края документы (представляются один раз):

при строительстве многоквартирных домов:

выписку из решения о местном бюджете с указанием сумм расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации, подтверждающую долевое участие в финансировании расходов на реализацию мероприятий программы;

копию положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию, полученного в установленном порядке в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

копию заключения о достоверности (положительное заключение) определения сметной стоимости объекта капитального строительства;

копию сметной части утвержденной проектной документации;

копию муниципального контракта на строительство многоквартирных домов, иных муниципальных контрактов (договоров), заключенных для осуществления работ, связанных со строительством многоквартирного дома;

копию свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

копию разрешения на строительство в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

копию разрешения о вводе многоквартирного дома в эксплуатацию по окончании строительства;

при приобретении жилых помещений у застройщиков,

выписка из решения о местном бюджете с указанием сумм расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации, подтверждающая долевое участие в финансировании расходов на приобретение жилых помещений у застройщика в размере не менее 1 процента от произведения общей  площади расселяемых жилых помещений и предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения;

ежеквартально до 20-ого числа месяца, следующего за отчетным:

при приобретении жилых помещений у застройщиков

копии муниципальных контрактов,   зарегистрированных в установленном порядке Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю;

копии разрешений  о вводе многоквартирных домов в эксплуатацию;

копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на жилые помещения;

копия платежных документов, подтверждающих расходование муниципальным образованием средств в соответствии с программой.

при строительстве многоквартирных домов:

копии актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) - при оплате строительно-монтажных работ, копии актов выполненных работ (оказанных услуг) - при оплате иных работ (услуг);

копии платежных документов, подтверждающих расходование муниципальным образованием Красноярского края средств в соответствии с программой;

Отдел по управлению муниципальным имуществом города Бородино в течение месяца после переселения граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке аварийным, представляют в министерство строительства и архитектуры Красноярского края перечень снесенных домов и перечень предоставленного жилья с указанием следующего:

адреса предоставленного жилого помещения (улица, номер дома, номер квартиры);

общей площади предоставленного жилого помещения;

количества граждан, проживающих в каждом предоставленном жилом помещении;

фамилии, имени, отчества каждого члена переселенной семьи;

оснований проживания граждан в ранее занимаемом жилом помещении (договор найма, договор социального найма, договор купли-продажи, договор дарения и другие основания).

Реализация программных мероприятий осуществляется посредством размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №44-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Механизм реализации программы включает:

выполнение программных мероприятий;

подготовку отчетов о реализации программы;

корректировку программы;

уточнение объемов финансирования программы.

2.4 Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения.

Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения осуществляется администрацией города Бородино.

МКУ «Служба единого заказчика» осуществляет управление и текущий контроль за ходом выполнения подпрограммы, определяет промежуточные результаты и производит оценку реализации подпрограммы, анализирует ход выполнения программных мероприятий, вносит предложения по их корректировке.

МКУ «Служба единого заказчика» осуществляет контроль и несет ответственность  за целевым и эффективным расходованием средств бюджета всех уровней, предусмотренных на реализацию программы,

представляет в Министерство  строительства и архитектуры отчет об исполнении программы ежемесячно не позднее 7-го числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению N 3 к программе.

До 1-ого марта очередного финансового года, следующего за отчетным, направляет в финансовое управление и отдел планирования и экономического развития администрации города Бородино отчет об исполнении программы, информацию об оценке эффективности реализации программы согласно утвержденной форме.

- 2.5.Оценка социально-экономической эффективности.

- От реализации программных мероприятий ожидается достижение следующих результатов

обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых    домах, признанных в   установленном
порядке аварийными и   подлежащими    сносу 70 человек    
в том числе:                  
в 2014 году-0 чел.                        
в 2015 году - 70 человека;                         
ликвидация 866,6 кв.м. жилых помещений аварийного жилищного фонда в городе Бородино.

2.6.Мероприятия подпрограммы

Перечень подпрограммных мероприятий оформлен в приложении №1 к подпрограмме.

2.7.Обоснование финансовых, материальных  затрат с указанием источников финансирования указана в приложении №2 к программе.

. Объем финансирования на реализацию программы составляет -

в 2014 году – 0  рублей;

в 2015 году – 44 362 999,45 рубля;

в том числе:

средства Фонда – 1 724 421,06   рубля,  в том числе:

в 2014 году -  0 рублей;

в 2015 году -  1 724 421,06   рубля;

средства краевого бюджета - 42 298 680,54 рубля, в том числе:

в 2014 году - 0 рублей;

в 2015 году – 42 298 680,54 рубля;

в том числе:

средства краевого бюджета, направляемые на финансирование строительства многоквартирных домов, приобретение у застройщиков жилых помещений  для предоставления гражданам жилых помещений,  рассчитанные  исходя из общей площади, равнозначной ранее занимаемому гражданином жилому помещению (далее - средства краевого бюджета на долевое финансирование), -

в 2014 году - 0 рублей;

в 2015 году – 31 925 466,29	  рубля;

средства краевого бюджета, направляемые на финансирование стоимости разницы общей площади предоставляемого гражданам жилого помещения и общей площади ранее занимаемого жилого помещения

в 2014 году - 0 рублей;

в 2015 году -10 373 214,25 рубля;

средства местного бюджета, направляемые на финансирование строительства многоквартирных домов, приобретение у застройщиков жилых помещений для предоставления гражданам жилых помещений, рассчитанные исходя из общей площади, равнозначной ранее занимаемому гражданином жилому помещению (далее - средства местного бюджета на долевое финансирование) –

в 2014 году - 0 рублей;

в 2015 году  - 339 897,85 рубля.

средства  местного  бюджета,  направленные  на  финансирование  превышения  предельной стоимости  одного  квадратного  метра  общей  площади  жилых  помещений   -

в 2014 году - 0 рублей;

в 2015 году - 0 рублей.

Средства краевого бюджета в соответствии с программой направляются на финансирование стоимости общей площади жилых помещений (без учета балконов, лоджий, веранд, террас) исходя из следующих условий:

при строительстве многоквартирных жилых домов, приобретении у застройщиков жилых помещений стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения не должна превышать предельную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения.

Финансирование превышения предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения осуществляется за счет средств местного бюджета.

на 1 января 2012 года в установленном

- Приложение №1 к подпрограмме

- «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

- В городе Бородино» на 2014-2016годы

- Планируемые  показатели  выполнения  мероприятий  подпрограммы

| N п/п | Наименование муниципального образования - участника программы | Расселяемая площадь |  |  |  | Количество расселяемых помещений |  |  |  | Количество переселенных жителей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | всего | 2014 | 2015 | 2016 | всего | 2014 | 2015 | 2016 | всего |
|  |  | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | ед. | ед. | ед. | ед. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| 1 | г. Бородино |  | 866,60 | 0 | 866,6 |  | 32 | 0 | 32 | 0 | 70 | 0 | 70 |

- Приложение №1 к подпрограмме

- «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

- В городе Бородино» на 2014-2016годы

|  | Объем финансовых средств на реализацию подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование город Бородино | Планируемая стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2015 годы в рамках выполнения программы, рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Средства Фонда | Средства краевого бюджета, средства местных бюджетов на долевое финансирование |  | Средства краевого бюджета, направляемые на финансирование стоимости разницы общей площади предоставляемого гражданам жилого помещения и общей площади ранее занимаемого жилого помещения |  |  | Средства местного бюджета, направляемые на финансирование превышения предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений |
|  |  |  | За счет средств субъекта Российской Федерации | За счет средств местного бюджета |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |
| Итого за 2014-2016 годы | 44362999,45 | 1724421,06 | 31925466,29 | 339897,85 |  | 10373214,25 |  | 0,00 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 2015 год | 44362999,45 | 1724421,06 | 31925466,29 | 339897,85 |  | 10373214,25 |  | 0,00 |
| 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |