АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОРОДИНО

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.12.2013                                    г. Бородино                     		№ 1383

О внесении  изменений в постановление

администрации            города   Бородино

от 26.12.2011  № 1068 «Об утверждении

долгосрочной      целевой     программы

«Капитальные        ремонты      объектов

коммунальной              инфраструктуры

муниципального    образования    « город

Бородино» на 2012-2014 гг.»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Бородино от 11.12.2009 №777 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ», на основании экономии от проведения открытых аукционов в электронном виде в 2013 году на проведение капитальных ремонтов и на основании Устава города Бородино ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Бородино  от 26.12.2011 № 1068 «Об утверждении  долгосрочной целевой программы «Капитальные ремонты объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования  «город Бородино» на 2012-2014 гг.»следующие изменения:

в долгосрочной целевой программе «Капитальные ремонты объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования  город Бородино на 2012-2014 гг.»:

в разделе 1 «Паспорт программы»:

в строке «Объем и источники финансирования Программы»:

цифру «34722» заменить  цифрой «34532,35»;

в графе 2013 цифру «11067,7» заменить цифрой «10878,0».

раздел 2.5. «Оценка социально-экономической эффективности» изложить в следующей редакции:

«Результатом реализации программы является рост объемов капитального ремонта объектов инженерной инфраструктуры по сравнению с предыдущими годами.

За период действия программы будет отремонтировано:

1161 м. водопроводных сетей в том числе:

- в 2012 году - 386 м. на сумму 667,99 тыс.руб.

- в 2013 году - 775 м.   на сумму 1320,4 тыс.руб.

415 м. тепловых сетей в том числе:

- в 2013 году-  150 м. на сумму  2 173,2 тыс.руб.

- в 2014 году - 265 м. на сумму 1млн. 822 тыс.руб.

1879 м. канализационных сетей в том числе:

- в 2012 году - 927 м. на сумму 2 млн. 281 тыс.050 руб.

- в 2013 году- 952 м на сумму  1 368,4 тыс.руб.

Будет произведен капитальный ремонт зданий и сооружений  на сумму 2млн 908 тыс.710 руб.и 4-ех единиц оборудования (котлы) на сумму 21 млн. 990тыс.600руб.»

в разделе  2.6.    «Система программных мероприятий»

в  приложении №1 «Мероприятия программы»

п.1.9 столбцы 6,8 цифру «1080,5» заменить цифрой «1075,1»;

п.1.10 столбцы 6,8 цифру «3554,17» заменить цифрой «3966,6»;

п.1.12  столбцы 6,8 цифру «19» заменить цифрой «18,9»;

п.1.13 столбцы 6,8 цифру «16» заменить  цифрой «15,8»;

п.1.14 столбцы 6,8 цифру «2252,0» заменить  цифрой «2173,2»;

п.1.15 столбцы 6,8 цифру «1661,7» заменить  цифрой «1333,7»;

п.1.30 столбцы 6,8 цифру «205,76» заменить   цифрой  «205,8»;

п.1.31. столбцы 6,8 цифру «1054,27» заменить цифрой «864,6» ;

раздел 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат» изложить в следующей редакции:

| Источники финансирования | 2012 год, тыс.руб. | 2013 год тыс.руб. | 2014 год тыс.руб. | Всего тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Местный бюджет | 12 586,65 | 10 878,00 | 11 067,7 | 34 532,35 |
| Всего: | 12 586,65 | 10 878,00 | 11 067,7 | 34 532,35 |

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя  главы города по обеспечению жизнедеятельности городского округа А.В.Первухина.

3.Постановление подлежит опубликованию в газете «Бородинский вестник».

4.Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Глава города Бородино                                                                   А.Н. Борчуков

Иглина Л.Ю.

4-52-73

Приложение №1 к постановлению Администрации города Бородино ___________________________. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ. № п/п; Программные мероприятия,обеспечивающие выполнение задачи; Статья; Главные распорядители и исполнители; Объемы финансирования,тыс.руб.; Ожидаемый результат от реализованных программных мероприятий,эффект. 2012 г; 2013 г; 2014 г; Всего. 1; Задача 1.Совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры муниципального образования, ведущее к повышению энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования, предотвращению критического уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, а так же созданию условий замены ветхих инженерных сетей. 1.1; Капитальный ремонт парового котла ДКВР 10/13 №2 котельной №1; 225; МУ "СЕЗ"; 27,93; 27,93; замена поверхности нагрева,ремонт обмуровки. 1.2; Капитальный ремонт водогрейного котла КВ-ТСВ-20 № 4 котельной №2; 225; МУ "СЕЗ"; 5959,03; 5959,03; замена поверхности нагрева,ремонт обмуровки. 1.3; Капитальный ремонт здания осадительной станции котельной №2; 225; МУ "СЕЗ"; 2908,71; 2908,71; капитальный ремонт стен и несущих конструкций. 1.4; Капитальный ремонт канализационного напорного коллектора( от КНС-2 до ул.Ленина); 225; МУ "СЕЗ"; 1843,07; 1843,07; капитальный ремонт(зашлакованность)700 м. 1.5; Капремонт в/сети по ул.Подгорная; 225; МУ "СЕЗ"; 218,74; 218,74; капремонт в/сети 116 м. 1.6; Капремонт в/сети по ул.Советская; 225; МУ "СЕЗ"; 330,45; 330,45; капремонт в/сети 140 м. 1.7; Капремонт в/сети по ул.Луговая; 225; МУ "СЕЗ"; 118,80; 118,80; капремонт в/сети 130 м. 1.8; Капремонт циклона котла ДКВР №3 котельная №1; 225; МУ "СЕЗ"; 374,3; 374,3; Повышение КПД котла на 10%. 1.9; Капремонт топки котла ДКВР №3 котельная №1; 225; МУ "СЕЗ"; 1075,1; 1075,1; Повышение КПД котла на 10%. 1.10; Капремонт котла ДКВР №3 котельная №1( поверхности нагрева ); 225; МУ "СЕЗ"; 3966,6; 3966,6; Повышение КПД котла на 10%. 1.11; Капитальный ремонт тягодутьевого оборудования котла №3 котельной 1(дымосос,вентилятор); 225; МУ "СЕЗ"; 100; 100; Повышение КПД котла на 1%. 1.12; Капитальный ремонт канализационного коллектора от КНС- 1 до лыжного стадиона (софинансирование по краевой субсидии «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры-устойчивость); 225; МУ "СЕЗ"; 18,9; 18,9; Снижение платы за негативное воздействие до200 тыс.руб 240м. 1.13; Капитальный ремонт канализационной сети по ул.Советская от ж/д №46 по ул.Пионерская( участок от ул. Комсомольская до ул.Пионерская) (софинансирование по краевой субсидии «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры-устойчивость); 225; МУ "СЕЗ"; 15,8; 15,8; Снижение платы за негативное воздействие до150 тыс.руб 158 м. 1.14; Капитальный ремонт т/сети по ул.Гоголя (от УТ-26Л до ТК-12); 225; МУ "СЕЗ"; 2 173,2; 2 173,2; Капремонт 150 м трубопровода ф 250 мм. 1.15; Капитальный ремонт участка 1-ой нитки канализационного коллектора на промзоне (от переезда СЦБ); 225; МУ "СЕЗ"; 1 333,7; 1 333,7; Снижение платы за негативное воздействие до150 тыс.руб 554 м. 1.16; Капитальный ремонт водогрейного котла КВ-ТСВ-20 № 6 (воздухоподогреватель); 225; МУ "СЕЗ"; 2 861,00; 2861,00; Капитальный ремонт водогрейного котла КВ-ТСВ-20 № 6 (воздухоподогреватель). 1.17; Капремонт т/сети мрн. Западный, ул.Центральная (от ул.Надежды № 16-№ 24); 225; МУ "СЕЗ"; 830,00; 830,00; Капремонт т/сети Ду 57, L = 90 м; Ду 89, L = 90 м. 1.18; Капремонт т/сеть от бойлерной до ул. Гоголя (от ЦТП-2до ТК по ул.Ленина; 225; МУ "СЕЗ"; 992,00; 992,00; Капремонт т/сеть 85 м. 1.19; Капремонт Водогрейный котел КВ-ТСВ-20 №1 котельной №2(замена конвективной поверхности нагрева); 225; МУ "СЕЗ"; 3382; 3382; КапремонтВодогрейный котел КВ-ТСВ-20 №1 котельной №2(замена конвективной поверхности нагрева). 1.20; Капитальный ремонтВ/ котел КВ-ТСВ-20 № 1 ( замена обмуровки котла)Котельная №2; 225; МУ "СЕЗ"; 1 112,70; 1112,70; Капитальный ремонт В/ котел КВ-ТСВ-20 № 1 ( замена обмуровки котла)Котельная №2. 1.21; Капремонт В/ котел КВ-ТСВ-20 № 2 (замена трубок воздухоподогревателя) Котельная №2; 225; МУ "СЕЗ"; 1 890,00; 1890,00; Повышение КПД котла на 2%. 1.22; Капитальный ремонт подогревателя сетевой воды ПСВ-125 на котельной №1; 225; МУ "СЕЗ"; 569,37; 569,37; Повышение КПД котла на 1,5%. 1.23; Капитальный ремонт котла КВТС-В-20 на котельной №2; 225; МУ "СЕЗ"; 19,42; 19,42. 1.24; Капитальный ремонт батарейного циклона БЦ-2-7 на котле №7 на котельной №1 инв.№30646; 225; МУ "СЕЗ"; 2,65; 2,65. 1.25; Капитальный ремонт канализационного коллектора от КНС-5 до очистных сооружений; 225; МУ "СЕЗ"; 156,38; 156,38; Капремонт участка трубопровода 27 м. 1.26; Капитальный ремонт участка 1-ой нитки канализационного коллектора на промзоне; 225; МУ "СЕЗ"; 281,6; 281,6; Снижение платы за негативное воздействие до100 тыс.руб.. 1.27; Замена опускных труб на котле ДКВР 10/13 №2 котельной №1; 225; МУ "СЕЗ"; 150,5; 150,5; Повышение КПД котла на 1,5%. 1.28; Капитальный ремонт в/сети по ул.Фрунзе к домам 13,15,17; 225; МУ "СЕЗ"; 250; 250; 130 м. 1.29; Капитальный ремонт ПМЗ на котле №3 котельной №1; 225; МУ "СЕЗ"; 500; 500; Повышение КПД котла на 1,5%. 1.30; Капитальный ремонт в/сети по ул.Загородная(от ВК на пер.надежды до земельного участка №4); 225; МУ "СЕЗ"; 205,8; 205,8; 135 м капремонт участка трубопровода. 1.31; Капитальный ремонт в/сети по ул.Приозерная (от ВК-8 до земельного участка №5); 225; МУ "СЕЗ"; 864,6; 864,6; 510 м капремонт участка трубопровода. ИТОГО:; 12586,65; 10 878,00; 11 067,70; 34 532,35. в том числе:местный бюджет; 12586,65; 10 878,00; 11 067,70; 34 532,35.