- АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОРОДИНО

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Бородино

12.03.2012                                                                                                                № 170

Об утверждении  муниципальной

адресной  программы «Проведение

капитального ремонта многоквартирных

домов на территории города Бородино»

на 2012 год

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», руководствуясь ст. 165 Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании Устава города Бородино

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную адресную программу «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории города Бородино» на 2012 год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя главы города по обеспечению жизнедеятельности городского округа А.А.Чубарова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в газете «Бородинский вестник».

Глава города Бородино                                                                                   А.Н.Борчуков

Приложение

к постановлению

от  12.03.2012 № 170

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

«ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

НА ТЕРРИТОРИИ  ГОРОДА БОРОДИНО» НА 2012 ГОД

- Паспорт программы

| Наименование муниципальной адресной программы |  | Муниципальная адресная программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории города Бородино» на 2012 год (далее - Муниципальная адресная программа капитального ремонта) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Основания для разработки Муниципальной адресной программы капитального ремонта |  | Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» |  |
| заказчик Муниципальной адресной программы капитального ремонта |  | Администрация город Бородино |  |
| Исполнители мероприятий Муниципальной адресной программы капитального ремонта |  | Администрация города Бородино, ее структурные подразделения, товарищества собственников жилья, управляющие организации. |  |
| Разработчик Муниципальной адресной программы капитального ремонта |  | МКУ «Служба единого заказчика» |  |
| Главный распорядитель бюджетных средств |  | Администрация города Бородино, Отдел по управлению муниципальным имуществом города Бородино |  |
| Основные цели Муниципальной адресной программы капитального ремонта |  | - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; - повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению; - формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом; - создание условий для повышения энергоэффективности эксплуатации многоквартирных домов; - внедрение ресурсосберегающих технологий. |  |
| Основные задачи муниципальной адресной программы капитального ремонта |  | а) проведение активной агитационно-разъяснительной работы с населением; б) разработка и соблюдение прозрачных и публичных процедур отбора участников программ; в) обеспечение высокой степени готовности собственников помещений в многоквартирных домах к проведению капитального ремонта; г) использование эффективных технических решений при проведении капитального ремонта |  |
| Планируемые показатели выполнения Муниципальной адресной программы капитального ремонта |  |  |  |
| Количество многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту включенных в программу |  |  | 8 ед. |
| Общая площадь многоквартирных домов, подлежащая капитальному ремонту |  |  | 27701,90 кв. м |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем, всего |  |  | 2152 пог.м. |
| в том числе: электроснабжение |  |  | 960 пог.м. |
| теплоснабжение |  |  | 1192 пог.м. |
| Ремонт крыш |  |  | 6536,17 кв.м. |
| Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа), в том числе: |  |  | 29 ед. |
| тепловой энергии |  |  | 5 ед. |
| горячей воды |  |  | 9 ед. |
| холодной воды |  |  | 8 д. |
| электрической энергии |  |  | 7 ед. |
| Срок реализации муниципальной адресной программы |  |  | 2012 год |
| Объемы и источники финансирования муниципальной адресной программы капитального ремонта | Общий объем финансирования Муниципальной адресной программы капитального ремонта составляет 16 000 000 рублей, в том числе: средства Фонда – 10 168 595 рублей; средства краевого бюджета – 4 880 910 рублей; средства местного бюджета – 150 495 рублей; собственники помещений в многоквартирных домах - 800 000 рублей; Отдел по управлению муниципальным имуществом – 231 828,44 рублей. |  |  |
| Контроль за исполнением муниципальной адресной программы | Администрация города Бородино, МКУ «Служба единого заказчика» |  |  |

- 1. Общие положения

1.1. Муниципальная адресная программа капитального ремонта сформирована с учетом выполнения на территории города Бородино условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, предусмотренных статьей 14 Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»:

- доля организаций коммунального комплекса, доля участия субъекта Российской Федерации и (или) муниципальных образований в уставном капитале которых составляет не более чем 25%, от общего количества организаций коммунального комплекса, использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или по концессионному соглашению (без учета организаций коммунального комплекса, все имущество которых принадлежит на праве собственности Российской Федерации) составляет 100 %;

- доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, доля участия субъекта Российской Федерации и муниципального образования в уставном капитале которых не более чем 25%, составляет 100%;

- доля многоквартирных домов, в которых созданы товарищества собственников жилья, составляет 18,42%;

- муниципальные нормативно - правовые акты, предусматривающие формирование благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья: решение городского Совета депутатов г. Бородино от 28.10.2005 г. № 8-130р «Об установлении и введении в действие земельного налога» с изменениями, внесенными Решением Бородинского городского Совета депутатов от 28.03.2008 № 20-407р «О внесении изменений в Решение городского Совета депутатов от 28.10.2005 г. № 8-130р "Об установлении и введении в действие земельного налога" с изменениями, внесенными решениями городского Совета депутатов от 27.04.2006 г. № 13-195р, от 22.11.2006 г. № 14-248р, от 23.11.2007 г. № 18-359р», постановление администрации города Бородино от 21.04.2008 г. № 272 «О создании на территории города Бородино благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья»;

- наличие утвержденного графика проведения до 30.03.2012 г. работ по формированию и проведению государственного кадастрового учета земельных участков:  постановление администрации города Бородино от 12.03.2012 г. № 171 «Об утверждении графика для муниципальной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории города Бородино» на 2012 год»;

1.2. В рамках реализации муниципальной адресной программы капитального ремонта предусматривается выполнение следующих видов работ:

- 1) ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения и теплоснабжения;

- 2) ремонт крыш;

- 3) установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии);

Виды работ по капитальному ремонту многоквартирных домов проводятся  с соблюдением требований энергетической эффективности, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 48 Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

2. Цели и задачи муниципальной адресной программы

капитального ремонта

2.1. Целями муниципальной адресной программы капитального ремонта являются:

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;

- формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом;

- создание условий для повышения энергоэффективности эксплуатации многоквартирных домов;

- внедрение ресурсосберегающих технологий.

2.2. Для достижения поставленных целей в рамках реализации муниципальной адресной программы капитального ремонта необходимо решить следующие задачи:

- развитие инициативы собственников помещений многоквартирного дома по выбору способа управления, содержанию общего имущества многоквартирного дома;

- создание конкурентной среды в сфере управления многоквартирными домами;

- восстановление исправности (работоспособности) изношенных конструктивных элементов, систем инженерного оборудования общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе их восстановление или замена.

- соблюдение требований энергетической эффективности при проведении капитального ремонта многоквартирных домов.

3. Срок реализации, обоснование и объем финансирования  муниципальной адресной программы

капитального ремонта

3.1. Срок реализации муниципальной адресной программы капитального ремонта - 2012 год.

3.2. Объем финансирования муниципальной адресной программы капитального ремонта определен с учетом:

- смет расходов на капитальный ремонт многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках реализации муниципальной адресной программы капитального ремонта, по видам работ, указанным в пункте 1.2 настоящей муниципальной адресной программы капитального ремонта;

- предельной стоимости проведения капитального ремонта в расчете на один квадратный метр общей площади помещений в многоквартирных домах на 2012 год в размере 4 300 руб/кв. м;

- лимита общего объема средств на реализацию муниципальной адресной программы капитального ремонта, рассчитанного исходя из единых подходов, учитывающих выполнение на территории муниципального образования условий, предусмотренных статьей 14 Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".

3.3. Объем финансирования муниципальной адресной программы капитального ремонта составляет 16 000,00 тыс. рублей.

3.4. Источники финансирования муниципальной адресной программы капитального ремонта приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной адресной программе капитального ремонта.

4. Условия включения многоквартирных домов в муниципальную адресную программу капитального ремонта

4.1. В качестве критериев отбора многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках реализации муниципальной адресной программы капитального ремонта, учитывается следующее:

а) результаты плановых и внеплановых осмотров, проведенных согласно постановлению государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», отраженные в специальных документах по учету технического состояния здания: дефектных ведомостях, журналах, паспортах, актах;

б) многоквартирные дома, состоящие из двух и более квартир, имеющие самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком доме и содержат в себе элементы общего имущества собственников помещений в таком доме;

в) управление многоквартирным домом осуществляется товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом, управляющей организацией, выбранной собственниками помещений  многоквартирного дома;

г) наличие решений общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией:

- об участии в муниципальной адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов;

-  о проведении капитального ремонта в многоквартирном доме;

- о долевом финансировании капитального ремонта многоквартирного дома в размере не менее чем пять процентов общего объема средств на капитальный ремонт;

- о перечне работ по капитальному ремонту в соответствии с частью 3 статьи 15 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

4.2. Перечень и реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках реализации муниципальной адресной программы капитального ремонта, приведены в приложениях 2, 3 к настоящей муниципальной адресной программе капитального ремонта.

К перечню многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках реализации муниципальной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории города Бородино» на 2012 год прилагается выписка из технических паспортов многоквартирных домов, включенных в программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, составляемая по форме согласно Приложению 2.1. к настоящей муниципальной адресной программе.

5.  Контроль за ходом реализации муниципальной адресной программы капитального ремонта

5.1. Контроль за ходом реализации муниципальной адресной программы капитального ремонта осуществляется через:

а) мониторинг (сбор и анализ отчетности);

б) проведение проверок по факту выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Контроль за ходом реализации муниципальной адресной программы капитального ремонта осуществляется по следующим направлениям:

а) планируемые показатели выполнения муниципальной адресной программы капитального ремонта многоквартирных домов;

б) проведение капитального ремонта многоквартирных домов;

в) расходование средств, направленных на реализацию муниципальной адресной программы капитального ремонта.

5.2. Контроль за ходом реализации муниципальной адресной программы капитального ремонта осуществляет МКУ «Служба единого заказчика» (далее – Служба заказчика).

5.3. Служба заказчика формирует и направляет в министерство жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края отчеты, согласно рекомендаций фонда.

5.4. Ответственность за полноту и достоверность информации, указанной в отчетах, несут товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, управляющие организации, выбранные собственниками помещений многоквартирного дома, капитальный ремонт которых проводится в соответствии с муниципальной программой капитального ремонта.

6. Планируемые показатели  выполнения муниципальной адресной программы капитального ремонта

Планируемые показатели выполнения муниципальной адресной программы капитального ремонта приведены в приложении 4 к настоящей муниципальной адресной программе капитального ремонта.

7. Информационное сопровождение муниципальной адресной программы капитального ремонта

7.1. Администрация города Бородино, в течение минимально необходимого времени, размещает в средствах массовой информации сообщения:

- о дате перечисления и объеме перечисленных в местный бюджет средств бюджета субъекта Российской Федерации, полученных за счет средств Фонда, и средств долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов бюджета субъекта Российской Федерации;

- об объеме средств на проведение капитального ремонта конкретных многоквартирных домов, включенных в региональную программу, в соответствии с решением о распределении полученных средств бюджета субъекта Российской Федерации и направляемых на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов средств местного бюджета;

- о перечислении средств, направляемых на проведение капитального ремонта конкретных многоквартирных домов, на отдельные банковские счета, открытые товариществами собственников жилья и выбранными собственниками помещений в многоквартирном доме управляющими организациями в соответствии с частью 6 статьи 20 Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"

7.2. Информация, связанная с разработкой и реализацией программы, размещается:

- На официальном сайте в сети «Интернет» www.sibborodino.ru;

- В официальном печатном издании газета «Бородинский вестник»;

- На сайтах  в сети «Интернет» и печатных изданиях ассоциаций товариществ собственников жилья и жилищно-строительных кооперативов, ассоциаций и (или) саморегулируемых организаций управляющих организаций;

- На телевидении, радио и иных электронных средствах массовой информации.

7.3. Товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, управляющие организации, выбранные собственниками помещений многоквартирного дома, капитальный ремонт которых проводится в соответствии с муниципальной программой капитального ремонта доводят до граждан путем размещения на досках объявлений, расположенных в каждом подъезде включенных в перечень региональной программы многоквартирных домов или в пределах земельных участков, на которых находятся такие дома, а также (при наличии) на своих сайтах в сети «Интернет» информацию:

- обо всех привлеченных товариществом собственников жилья или управляющей организацией исполнителях работ по капитальному ремонту многоквартирного дома (подрядчиках, субподрядчиках) с указанием наименований юридических лиц и (или) фамилий, имен и отчеств индивидуальных предпринимателей, наименований выполняемых ими работ, номеров контактных телефонов, факсов и (при наличии) адресов электронной почты, адресов сайтов в сети «Интернет». При изменении подрядчиков и субподрядчиков информация своевременно обновляется;

- о планируемых и реальных сроках начала и окончания выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, а при необходимости изменения таких сроков о причинах их переноса и новых таких сроках (сведения о выполнении указанных работ обновляются не реже чем один раз в месяц);

- о дате и времени приемки результатов работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (не позднее чем за пять рабочих дней до дня приемки) и о результатах приемки указанных работ.

Приложение 1

к муниципальной адресной программе

"Проведение капитального ремонта

многоквартирных домов на территории

города Бородино на 2012 год

Источники финансирования муниципальной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории города Бородино»

на 2012 год

| Наименование программы | Средства Фонда, руб. | Средства краевого бюджета, руб. | Средства бюджета города, руб. | Средства собственников помещений в МКД, руб. | Всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная адресная программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории города Бородино" на 2012 год | 10 168 595,0 | 880 910,0 | 150 495,0 | 800 000,0 | 16 000 000,0 |

- Приложение № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной адресной программе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "Проведение капитального ремонта |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | многоквартирных домов на территории |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | города Бородино" на 2012 год |  |  |  |
| Перечень многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общаяплощадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | вид ремонта | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  | всего: | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Город Бородино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г Бородино мкр Победы д.3 | 1982 |  | Панельные | 6 | 6 | 4 802,50 | 4 391,70 | 3 932,10 | 206 | ЧАСТ | 2 025 638 | 1 287369 | 617 935 | 19 053,00 | 101 281 | 461,24 | 4 300 | 09.2012 |
| 2 | г Бородино мкр Стахановский д.12 | 1986 |  | Панельные | 5 | 6 | 4 824,50 | 4 412,20 | 4 011,30 | 225 | ЧАСТ | 2 165 966 | 1 376 52 | 660 743 | 20 373,00 | 108 298 | 490,90 | 4 300 | 09.2012 |
| 3 | г Бородино мкр Стахановский д.5 | 1994 |  | Блочные | 5 | 5 | 6 115,60 | 5 431,70 | 4 732,20 | 249 | ЧАСТ | 2 392 988 | 1 520 35 | 729 997 | 22 507,00 | 119 649 | 440,56 | 4 300 | 09.2012 |
| 4 | г Бородино ул 9 Мая д.51 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2 161,30 | 2 013,40 | 1 511,90 | 105 | ЧАСТ | 1 225 368 | 778 767 | 373 807 | 11 526,00 | 61 268 | 608,61 | 4 300 | 09.2012 |
| 5 | г Бородино ул 9 Мая д.53 | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2 124,20 | 1 979,80 | 1 852,90 | 83 | ЧАСТ | 1 225 368 | 778 766 | 373 807 | 11 526,00 | 61 269 | 618,94 | 4 300 | 09.2012 |
| 6 | г Бородино ул Комсомольская д.15 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2 105,60 | 1 972,80 | 1 784,70 | 81 | ЧАСТ | 1 225 368 | 778 766 | 373 807 | 11 526,00 | 61 269 | 621,13 | 4 300 | 09.2012 |
| 7 | г Бородино ул Комсомольская д.17 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2 131,00 | 1 985,20 | 1 903,10 | 93 | ЧАСТ | 1 225 368 | 778 766 | 373 807 | 11 526,00 | 61 269 | 617,25 | 4 300 | 09.2012 |
| 8 | г Бородино ул Ленина д.47 | 1982 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 3 | 3 437,10 | 2 583,98 | 585,90 | 285 | ЧАСТ | 4 513 936 | 2 868 74 | 1 377007 | 42 458,00 | 225 697 | 1746,89 | 4 300 | 09.2012 |
| Итого по МО: |  | X | X | X | X | X | 27 701,80 | 24 70,78 | 20 314,10 | 1 327 | X | 16 000000 | 10 168 595 | 4 880 910 | 150 495,00 | 800 000 | 645,92 | 4 300 | X |

|  |  |  |  |  | Приложение 2.1. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной адресной программе |  |  |
|  |  |  |  |  | "Проведение капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | многоквартирных домов на территориии |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | города Бородино" |
| Выписка из технического паспорта многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД | Общая площадь МКД | отопление |  | ХВС |  | ГВС |  | Электроснабжение |  | Удельная тепловая энергия на отопление и вентиляцию за отопительный период фактический |
|  |  |  | вид | ПУ и УУ | вид | ПУ и УУ | вид | ПУ и УУ | вид | ПУ |  |
|  |  | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  | кВт*ч/м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого по Город Бородино |  | 27 701,80 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1 | г Бородино мкр Победы д.3 | 4 802,50 | центральное |  | центральное |  | центральное |  | центральное |  | 40,00 |
| 2 | г Бородино мкр Стахановский д.12 | 4 824,50 | центральное |  | центральное |  | центральное |  | центральное |  | 40,00 |
| 3 | г Бородино мкр Стахановский д.5 | 6 115,60 | центральное |  | центральное |  | центральное |  | центральное |  | 40,00 |
| 4 | г Бородино ул 9 Мая д.51 | 2 161,30 | центральное |  | центральное |  | центральное |  | центральное |  | 40,00 |
| 5 | г Бородино ул 9 Мая д.53 | 2 124,20 | центральное |  | центральное |  | центральное |  | центральное |  | 40,00 |
| 6 | г Бородино ул Комсомольская д.15 | 2 105,60 | центральное |  | центральное |  | центральное |  | центральное |  | 40,00 |
| 7 | г Бородино ул Комсомольская д.17 | 2 131,00 | центральное |  | центральное |  | центральное |  | центральное |  | 40,00 |
| 8 | г Бородино ул Ленина д.47 | 3 437,10 | центральное |  | центральное |  | центральное |  | центральное | ПУ | 40,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной адресной программе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "Проведение капитального ремонта |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | многоквартирных домов на территории |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | города Бородино" на 2012 год |  |  |  |  |
| Реестр многоквартирных домов по видам ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | ремонт внутридомовых инженерных систем | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | ремонт крыши |  | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт подвальных помещений |  | утепление и ремонт фасадов |  | ремонт фундаментов |  | энергетическое обследование дома |
|  |  | руб. | руб. | руб. | кв.м. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Город Бородино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г Бородино мкр Победы д.3 | 2 025 638,00 | 0,00 | 493 694,00 | 1 343,00 | 1 531 944,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г Бородино мкр Стахановский д.12 | 2 165 966,00 | 0,00 | 493 694,00 | 1 370,00 | 1 672 272,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г Бородино мкр Стахановский д.5 | 2 392 988,00 | 0,00 | 819 119,00 | 1 512,20 | 1 573 869,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г Бородино ул 9 Мая д.51 | 1 225 368,00 | 590 691,00 | 305 687,00 | 270,64 | 328 990,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г Бородино ул 9 Мая д.53 | 1 225 368,00 | 590 691,00 | 305 687,00 | 270,64 | 328 990,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г Бородино ул Комсомольская д.15 | 1 225 368,00 | 590 691,00 | 305 687,00 | 270,64 | 328 990,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г Бородино ул Комсомольская д.17 | 1 225 368,00 | 590 691,00 | 305 687,00 | 270,64 | 328 990,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г Бородино ул Ленина д.47 | 4 513 936,00 | 2 985 683,00 | 452 356,00 | 1 228,41 | 1 075 897,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по МО: |  | 16000000 | 5348447 | 3481611 | 6536,17 | 7169942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение №4 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К муниципальной адлресной программе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "Проведение капитального ремонта |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | многоквартирных домов на территории |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | города Бородино" на 2012 год |  |  |  |
| Планируемые показатели выполнения адресной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по проведению капитального ремонта многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование МО | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистриров анных в МКД на дату утверждения программы | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего : | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего : |  |
|  |  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
|  | Итого по программе | 27 701,80 | 1 327 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |  |
| 1 | Город Бородино | 27 701,80 | 1 327 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |  |
|  | 2012 год | 27 701,80 | 1 327 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |  |
| 1 | Город Бородино | 27 701,80 | 1 327 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 16 000 000,00 |  |