АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОРОДИНО

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2018	г. Бородино	№ 176

О внесении изменений в постановление администрации города Бородино от 29.11.2017 № 873 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022гг.»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Бородино от 23.07.2013 № 760 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Бородино, их формировании и реализации», распоряжением администрации города Бородино от 26.07.2013 №92 «Об утверждении перечня муниципальных программ города Бородино», на основании Устава города Бородино ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение постановления администрации города Бородино от 29.11.2017 № 873 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022гг.» (далее- программа) следующие изменения:

1.1. в муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022гг.»:

1.1.1. в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы» столбец 2 строки «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в новой редакции:

Объем финансирования Программы составит 16373948,51 руб. за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов, в том числе по годам:

в 2018 году –16373948,51рублей;

в 2019 году – 0,00 рублей;

в 2020 году – 0,00 рублей;

в 2021 году – 0,00 рублей;

в 2022 году – 0,00 рублей;

из них средства федерального бюджета-9 894 540,00 руб.

в том числе по годам:

в 2018 году – 9 894 540,00 рублей;

в 2019 году – 0,00 рублей;

в 2020 году – 0,00 рублей;

в 2021 году – 0,00 рублей;

в 2022 году – 0,00 рублей;

из них средства краевого бюджета- 5213460,00 руб.

в том числе по годам:

в 2018 году –5213460,00 рублей;

в 2019 году – 0,00 рублей;

в 2020 году – 0,00 рублей;

в 2021 году – 0,00 рублей;

в 2022 году – 0,00 рублей;

средства местного бюджета –1148951,00 руб.

в том числе по годам:

в 2018 году –1148951,00 рублей;

в 2019 году – 0,00 рублей;

в 2020 году – 0,00 рублей;

в 2021 году – 0,00 рублей;

в 2022 году – 0,00 рублей;

средства внебюджетных источников – 116997,51 руб.

в том числе по годам:

в 2018 году – 116997,51 рублей;

в 2019 году – 0,00 рублей;

в 2020 году – 0,00 рублей;

в 2021 году – 0,00 рублей;

в 2022 году – 0,00 рублей.»

1.1.2. раздел 6 «Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов.»:

- абзац 27 изложить в новой редакции:

«Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определена по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства Красноярского края от 18.07.2017 № 415-п., подготовлены паспорта общественных территорий по форме согласно приложения №9 к программе.»;

-дополнить абзацами с43 по 74 следующего содержания:

«Постановлением от 29.12.2017 №966 утвержден порядок организации и проведения голосования по отбору общественных территорий подлежащих. В рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы, благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году (далее – Порядок). Согласно п.3 Порядка 3 января 2017 года в средствах массовой информации – газете «Бородинский вестник» - был опубликован перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом физического состояния) и подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы. Физическое состояние общественных территорий и необходимость их благоустройства определены по результатам инвентаризации общественных территорий, проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства Красноярского края от 18.07.2017 №415-п. Адресный перечень общественных территорий города Бородино, нуждающихся в благоустройстве, указан в приложение № 6 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы.

В период с 9 января по 9 февраля велся прием предложений заинтересованных лиц в целях определения перечня общественных территории подлежащих в рамках реализации муниципальной программы на 2018-2022 годы благоустройств в первоочередном порядке в 2018 году. (далее – Перечень для рейтингового голосования) В результате голоса распределились следующим образом:

Площадь ДК «Угольщик» (реконструкция фонтана)- 599 голосов,

Сквер «Памяти первостроителям» (ул. Горького) -76 голоса,

Аллея по ул. Горького (от ул. Октябрьская до ул. Ленина)- 74 голоса,

Детская игровая площадка (м-н «Победы 8) – 65 голосов,

Площадь перед зданием ЗАГС (ул. Ленина № 47а) – 16 голосов,

Пешеходный бульвар ул. Октябрьская (от ул. Комсомольской до ул. Маяковского) -14 голосов.

По итогам приема предложений 16.02.2018г проведено открытое заседание общественной комиссии по развитию городской среды, на котором было решено включить в Перечень для рейтингового голосования следующие территории: площадь ДК «Угольщик», аллею по ул. Горького, сквер «Памяти первостроителям.»

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды”, администрацией города Бородино утверждено постановление от 16.02.2018 №74 «О назначении голосования по проектам благоустройства общественных территорий города Бородино». Постановлением назначено голосование по проектам благоустройства общественных территорий города Бородино Красноярского края подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с государственной программой Красноярского края, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 29.08.2017 № 512-п на 18 марта 2018г.; определены места для голосования по общественным пространствам:

1. м-он Стахановский, 3 (МБОУ СОШ №3);

2. ул. Советская, 68 (МБОУ СОШ №1);

3. ул. Ленина, 33 (АО «СУЭК-Красноярск» филиал «Разрез Бородинский им М.И. Щадова);

4.ул. Маяковского, 30 (МД УДО «ЦТТ»);

5. ул. Октябрьская, 56а (ДК «Угольщик»);

6. ул. 9 Мая, 38 (МБОУ СОШ №2);

установлен перечень проектов благоустройства общественных территорий города Бородино, представленных на голосование по общественным пространствам:

- Площадь ДК «Угольщик», Ул. Октябрьская, 56а, 5517 кв.м.;

- Аллея по ул. Горького (от ул. Ленина до ул. Октябрьской), от ул. Ленина до ул. Октябрьской, 8244 кв.м.;

- Сквер «Памяти первостроителям», Перекресток ул. Ленина и Горького (около магазина «Уголек», 1130 кв.м.

27 февраля состоялся урбан- форум по презентации дизайн проектов благоустройства общественных территорий предусмотренных Перечнем. Дизайн-проекты опубликованы в средствах массовой информации (телеканал «Енисей- регионам») , в целях ознакомления с ними всех заинтересованных лиц.

20 марта 2018г состоялось заседание по результатам рейтингового голосования по проектам общественных территорий муниципального образования «город Бородино», подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в соответствии с муниципальной программой формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы. По результатам рассмотрения протокола территориальной счетной комиссии о результатах рейтингового голосования по отбору общественных территорий для последующего благоустройства в первоочередном порядке в 2018 году установлено следующее:

1. Число граждан, внесенных в списки голосования на момент окончания голосования по муниципальному образованию-3730 шт:

2. Число бланков голосования, выданных гражданам в день голосования по муниципальному образованию – 3730 шт.;

3. Число заполненных гражданам бланков голосования, полученных в день голосования по муниципальному образованию – 3721 шт.;

4. Число недействительных бланков голосования по муниципальному образованию – 40 шт.;

5. Число недействительных бланков голосования по муниципальному образованию-40 шт.;

6. Число действительных бланков голосования по муниципальному образованию – 3681 шт.;

Голоса по итогам голосования распределились следующим образом:

1. Площадь ДК «Угольщик», (ул. Октябрьская, 56а) – 2724 голосов;

2. Аллея по ул. Горького, (от ул. Ленина до ул. Октябрьской) – 488 голосов;

3. Сквер «Памяти первостроителям», перекресток ул. Ленина и Горького (около магазина «Уголек») – 469 голосов.»

-абзацы с 43 по 43 считать абзацами с 75 по 79.

1.1.3. раздел 10 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходовн ареализацию целей Программы.»:

- дополнить абзацами 6, 7 следующего содержания:

«Мероприятие 1.4. Разработка фор-эскизов на объекты благоустройства города Бородино "Капитальный ремонт сквера "Памяти первостроителям", аллеи по ул. Горького.

Мероприятие 1.5. Подготовка документации для участия во всероссийском конкурсе лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых городах»;

- абзацы с 6 по 40 считать абзацами с 8 по 42;

- абзац 8 изложить в новой редакции:

«Объем финансирования Программы составит 16373948,51 руб. за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов, в том числе по годам:

в 2018 году –16373948,51рублей;

в 2019 году – 0,00 рублей;

в 2020 году – 0,00 рублей;

в 2021 году – 0,00 рублей;

в 2022 году – 0,00 рублей;

из них средства федерального бюджета-9 894 540,00 руб.

в том числе по годам:

в 2018 году – 9 894 540,00 рублей;

в 2019 году – 0,00 рублей;

в 2020 году – 0,00 рублей;

в 2021 году – 0,00 рублей;

в 2022 году – 0,00 рублей;

из них средства краевого бюджета- 5213460,00 руб.

в том числе по годам:

в 2018 году –5213460,00 рублей;

в 2019 году – 0,00 рублей;

в 2020 году – 0,00 рублей;

в 2021 году – 0,00 рублей;

в 2022 году – 0,00 рублей;

средства местного бюджета –1148951,00 руб.

в том числе по годам:

в 2018 году – 1148951,00 рублей;

в 2019 году – 0,00 рублей;

в 2020 году – 0,00 рублей;

в 2021 году – 0,00 рублей;

в 2022 году – 0,00 рублей;

средства внебюджетных источников – 116997,51 руб.

в том числе по годам:

в 2018 году – 116997,51 рублей;

в 2019 году – 0,00 рублей;

в 2020 году – 0,00 рублей;

в 2021 году – 0,00 рублей;

в 2022 году – 0,00 рублей.».

1.1.4. приложение № 1 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы «Распределение планируемых расходов по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к постановлению;

1.1.5. приложение № 2 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы «Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 гг. с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы изложить в новой редакции согласно приложению 2 к постановлению;

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города А.В.Первухина.

3. Постановление подлежит опубликованию в газете «Бородинский вестник».

4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Глава города Бородино 							 А.Ф. Веретенников

Лупандина

4-52-73

|  | - Приложение 1 - к постановлению администрации - города Бородино от 28.03.2018 № 176 |
| --- | --- |

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды»

на 2018-2022 годы

Распределение планируемых расходов по мероприятиям и подпрограммам

| Статус(муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (рублей), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2018 | 2019 | 2020 | итого на период |
| Муниципальная программа | Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы | всего расходные обязательства по программе | Х | 0503 | Х | Х | 16373948,51 | 0 | 0 | 16373948,51 |
|  |  | в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация города Бородино | 012 | 0503 | Х | Х | 5881861,00 | 0 | 0 | 5881861,00 |
|  |  | Отдел культуры, спорта, молодежной политики и информационного обеспечения | 059 | ХХХХ | Х | Х | 10375090,00 | 0 | 0 | 10375090,00 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 116997,51 |  |  | 116997,51 |
| Мероприятие 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству | всего расходные обязательства по программе | 012 | 0503 | Х | Х | 5849858,51 | 0 | 0 | 5849858,51 |
|  |  | в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация города Бородино | 012 | 0503 | 15900R5550 | 812 | 3513220,00 | 0 | 0 | 3513220,00 |
|  |  | Администрация города Бородино | 012 | 0503 | 15900R5550 | 812 | 2162880,00 |  |  | 2162880,00 |
|  |  | Администрация города Бородино | 012 | 0503 | 15900L5550 | 812 | 56761,00 | 0 | 0 | 56761,00 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 116997,51 |  |  | 116997,51 |
| Мероприятие 2 | Благоустройство общественных пространств | всего расходные обязательства по программе | 059 | 0503 | Х | Х | 3162390,00 | 0 | 0 | 3162390,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел культуры, спорта, молодежной политики и информационного обеспечения | 059 | 0503 | 15900R5550 | 612 | 1779420,00 | 0 | 0 | 1779420,00 |
|  |  | Отдел культуры, спорта, молодежной политики и информационного обеспечения | 059 | 503 | 15900R5550 | 612 | 1095480,00 |  |  | 1095480,00 |
|  |  | Отдел культуры, спорта, молодежной политики и информационного обеспечения | 059 | 503 | 15900L5550 | 612 | 287490,00 | 0 | 0 | 287490,00 |
| Мероприятие 3 | Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков) | всего расходные обязательства по программе | 059 | 0505 | Х | Х | 7212700,00 | 0 | 0 | 7212700,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел культуры, спорта, молодежной политики и информационного обеспечения | 059 | 0505 | 15900R5600 | 612 | 4601900,00 | 0 | 0 | 4601900,00 |
|  |  | Отдел культуры, спорта, молодежной политики и информационного обеспечения | 059 | 0505 | 15900R5600 | 612 | 1955100,00 | 0 | 0 | 1955100,00 |
|  |  | Отдел культуры, спорта, молодежной политики и информационного обеспечения | 059 | 0505 | 15900L5600 | 612 | 655700,00 | 0 | 0 | 655700,00 |
| Мероприятие 4 | Разработка фор-эскизов на объекты благоустройства города Бородино "Капитальный ремонт сквера "Памяти первостроителям", аллеи по ул. Горького. | всего расходные обязательства по программе | 012 | 0503 | 1590092010 | 243 | 99000,00 | 0 | 0 | 99000,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация города Бородино | 012 | 0503 | 1590092010 | 243 | 99000,00 | 0 | 0 | 99000,00 |
| Мероприятие 5 | Подготовка документации для участия во всероссийском конкурсе лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых городах | всего расходные обязательства по программе | 012 | 0503 | 1590092010 | 244 | 50000,00 | 0 | 0 | 50000,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация города Бородино | 012 | 0503 | 1590092010 | 244 | 50000,00 | 0 | 0 | 50000,00 |

|  | - Приложение 2 - к постановлению администрации - города Бородино от 28.03.2018 № 176 |
| --- | --- |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды»

на 2018-2022 годы

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 гг. с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, муниципальный заказчик - куратор, участник. | Источники финансирования ответственных исполнителей, соисполнителей | Оценка расходов (руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
| Муниципальная программа | «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022гг.) | Ответственный исполнитель- Администрация города Бородино | Всего | 16373948,51 | 0,00 | 0,00 | 16373948,51 |
|  |  | Соисполнитель- Отдел культуры, спорта, молодежной политики и информационного обеспечения, Администрация города Бородино. | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 9894540,00 | 0,00 | 0,00 | 9894540,00 |
|  |  |  | краевой бюджет | 5213460,00 | 0,00 | 0,00 | 5213460,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 1148951,00 | 0,00 | 0,00 | 1148951,00 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 116997,51 | 0,00 | 0,00 | 116997,51 |
| Мероприятие 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству | Ответственный исполнитель- Администрация города Бородино | Всего | 5849858,51 | 0,00 | 0,00 | 5849858,51 |
|  |  | Соисполнитель- | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 3513220,00 | 0,00 | 0,00 | 3513220,00 |
|  |  |  | краевой бюджет | 2162880,00 | 0,00 | 0,00 | 2162880,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 56761,00 | 0,00 | 0,00 | 56761,00 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 116997,51 | 0,00 | 0,00 | 116997,51 |
| Мероприятие 2 | Благоустройство общественных пространств | Ответственный исполнитель- Администрация города Бородино | Всего | 3162390,00 | 0,00 | 0,00 | 3162390,00 |
|  |  | Соисполнитель- Отдел культуры, спорта, молодежной политики и информационного обеспечения | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 1779420,00 | 0,00 | 0,00 | 1779420,00 |
|  |  |  | краевой бюджет | 1095480,00 | 0,00 | 0,00 | 1095480,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 287490,00 | 0,00 | 0,00 | 287490,00 |
| Мероприятие 3 | Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков) | Ответственный исполнитель- Администрация города Бородино | Всего | 7212700,00 | 0,00 | 0,00 | 7212700,00 |
|  |  | Соисполнитель- Отдел культуры, спорта, молодежной политики и информационного обеспечения | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 4601900,00 | 0,00 | 0,00 | 4601900,00 |
|  |  |  | краевой бюджет | 1955100,00 | 0,00 | 0,00 | 1955100,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 655700,00 | 0,00 | 0,00 | 655700,00 |
| Мероприятие 4 | Разработка фор-эскизов на объекты благоустройства города Бородино "Капитальный ремонт сквера "Памяти первостроителям", аллеи по ул. Горького. | Ответственный исполнитель- Администрация города Бородино | Всего | 99000,00 | 0,00 | 0,00 | 99000,00 |
|  |  | Соисполнитель- | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 99000,00 | 0,00 | 0,00 | 99000,00 |
| Мероприятие 5 | Подготовка документации для участия во всероссийском конкурсе лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых городах | Ответственный исполнитель- Администрация города Бородино | Всего | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 50000,00 |
|  |  | Соисполнитель- | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 50000,00 |