АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОРОДИНО

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2017					г. Бородино					№ 204

| Об организации подготовки объектов энергетического, жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы города Бородино к работе в отопительный период 2017-2018 годов |  |
| --- | --- |

В целях своевременной и качественной подготовки объектов энергетического, жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы города Бородино к работе в отопительный период 2017-2018 годов, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», на основании Устава города Бородино, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав штаба по подготовке объектов энергетического, жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы города Бородино к работе в отопительный период 2017-2018 годов согласно приложению № 1. Заседания штаба проводить в период с 01.05.2017 г. по 15.11.2017 г.

2. Утвердить план работы штаба согласно приложению № 2.

3. Утвердить график выездных проверок штаба согласно приложению № 3.

4. Утвердить состав комиссии по оценке готовности объектов энергетического, жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы города Бородино к работе в отопительный период 2017-2018 годов согласно приложению № 4.

5. Утвердить перечень потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду, согласно приложению № 5.

6. Восточному филиалу АО «КрасЭко» обеспечить создание нормативного запаса топлива для котельных, поддержание нормативного запаса топлива в течение отопительного сезона.

8. Руководителям учреждений, указанным в приложении № 5 и управляющим организациям:

в срок до 02.05.2017 г. представить в МКУ «Служба единого заказчика» копии распоряжений о закреплении лиц, ответственных за подготовку систем теплоснабжения к отопительному периоду 2017-2018 годов и их эксплуатацию в отопительный период;

в срок до 02.05.2017 г. сформировать графики промывки и опрессовки внутридомовых систем теплоснабжения жилищного фонда, зданий, учреждений и согласовать их с ресурсоснабжающей организацией;

в срок до 15.08.2017 г. выполнить ремонтно-восстановительные работы систем теплоснабжения;

в срок до 01.08.2017 г. произвести промывку и гидравлические испытания систем теплоснабжения жилищного фонда и зданий бюджетных учреждений с подписанием акта о промывке уполномоченным представителем ресурсоснабжающей организации;

в срок не позднее 01.09.2017 г. руководителям бюджетных учреждений города обеспечить оформление и получение паспортов готовности к отопительному периоду.

9. Руководителям ресурсоснабжающей организации, управляющих и электросетевой организаций:

создать комиссии по подготовке своих объектов к работе в отопительный период 2017-2018 годов, копии приказов о создании комиссий предоставить в МКУ «Служба единого заказчика» в срок до 25.04.2017 г.;

разработать и предоставить в МКУ «Служба единого заказчика» в срок до 17.04.2017 г. план-графики производства ремонтно-восстановительных работ по подготовке объектов к работе в отопительный период 2017-2018 годов с указанием перечня работ, объемов, сроков выполнения, сметной стоимости по каждому виду работ и ответственного лица;

обеспечить подготовку жилищного фонда с оформлением и получением паспортов готовности не позднее 01.09.2017 г.;

обеспечить готовность объектов и систем теплоснабжающей организации до 01.09.2017 г. с получением паспорта готовности не позднее 15.10.2017г.;

обеспечить подготовку электросетевого хозяйства города до 01.09.2017 г.;

обеспечить создание запасов материально-технических ресурсов, комплектование аварийно-восстановительных бригад, парка необходимой техники и оборудования для устранения возможных аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства до 15.09.2017 г. с предоставлением информации об исполнении;

разработать и утвердить графики противоаварийных тренировок персонала, в том числе при работе в условиях низких температур, обеспечить их выполнение до 15.09.2017 г.;

разработать и утвердить до 01.06.2017 г. план-графики переаттестации и обучения работников, в том числе в учебном центре подготовки работников ЖКХ края;

предоставлять, начиная с 01.06.2017 г., информацию о выполнении план-графиков ремонтно-восстановительных работ по подготовке объектов к работе в отопительный период 2017-2018 годов в срок до первого и до пятнадцатого числа каждого месяца в МКУ «Служба единого заказчика»;

предоставлять на заседания штаба по подготовке объектов энергетического, жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы города информацию о ходе выполнения мероприятий по подготовке к работе в зимних условиях, об установке общедомовых приборов учета энергоресурсов, холодной и горячей воды на многоквартирных домах и выполнении план-графиков.

10. Руководителям ресурсоснабжающей организации и управляющих организаций обеспечить предоставление информации в МКУ «Служба единого заказчика»:

в соответствии с месячной формой федерального государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях» - до 01 и 15 числа каждого месяца, начиная с 01.06.2017 г. по 15.11.2017 г.;

в соответствии с годовой формой федерального статистического наблюдения № 2-ЖКХ (зима) «Сведения о работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях» - до 01.12.2017 г.;

в соответствии с месячной формой федерального статистического наблюдения № 3-ЖКХ (зима) «Сведения о наличии и расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектами энергетики в зимних условиях» - по состоянию на 01 число каждого месяца, начиная с 01.11.2017 г. по 01.04.2017 г.;

в соответствии с месячной формой министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края «Информация о подготовке к отопительному периоду 2017-2018 годов жилищно-коммунального комплекса» - до 10 и 25 числа каждого месяца, начиная с 10.06.2017 по 25.10.2017г.

11. Директору МКУ «Служба единого заказчика» Н.А. Лупандиной:

в срок до 01.06.2017 г. разработать и представить на утверждение программу и графики проведения проверки готовности теплоснабжающей организации, жилищного фонда и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2017-2018 годов;

предоставлять в установленные сроки в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства края, в службу строительного надзора и жилищного контроля края, в Енисейское управление Ростехнадзора, в территориальный орган статистики информацию о ходе подготовки объектов жизнеобеспечения к отопительному периоду 2017 – 2018 годов;

обеспечить своевременную подготовку документации для проведения процедуры по выбору подрядной организации на выполнение работ по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств краевого и местного бюджетов, согласно существующего законодательства;

обеспечить систематический мониторинг подготовки систем жизнеобеспечения города к отопительному периоду 2017-2018 годов.

12. Начальнику отдела по управлению муниципальным имуществом города Бородино Т.В. Ермаковой:

продолжить проведение мероприятий по выявлению бесхозяйных объектов электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в целях организации постановки в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и определения обслуживающей их организации.

13. Назначить ответственным лицом за организацию работы по оценке готовности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающей организации, городского округа город Бородино к работе в отопительный период 2017-2018 годов А.В. Первухина - первого заместителя главы города.

14. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

15. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бородинский вестник».

16. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава города Бородино							А.Ф. Веретенников

Яковлев

4 45 05

Приложение № 1 к постановлению

администрации города Бородино

от 12.04.2017 г. № 204

СОСТАВ

штаба по подготовке объектов энергетического, жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы города Бородино к работе в отопительный период 2017-2018 годов

| Первухин Александр Владимирович | – | первый заместитель главы города, председатель штаба |
| --- | --- | --- |
| Лупандина Надежда Алексеевна | – | директор МКУ «Служба единого заказчика» - заместитель председателя штаба |
| Члены штаба: |  |  |
| Ермакова Татьяна Владимировна | – | начальник отдела по управлению муниципальным имуществом г. Бородино |
| Яковлев Владимир Алексеевич | – | главный инженер МКУ «Служба единого заказчика» |
| Грецов Владимир Владимирович | – | главный специалист по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города |
| Исайков Александр Геннадьевич | – | Депутат Бородинского городского Совета депутатов (по согласованию) |
| Букета Владимир Михайлович | – | Начальник Бородинского участка ВКХ, котельных установок и тепловых установок Восточного филиала АО «КрасЭко» |
| Староверов Николай Станиславович | – | Начальник Бородинского участка электрических сетей Восточного филиала АО «КрасЭко» |

Приложение № 2 к постановлению

администрации города Бородино

от 12.04.2017 г. № 204

ПЛАН

работы штаба по подготовке объектов энергетического, жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы города Бородино к работе в отопительный период 2017-2018 годов

| № п/п | Дата | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 15.05.2017 | Информация председателя штаба об окончании отопительного периода 2016-2017 годов и об организационных мероприятиях по подготовке к отопительному периоду 2017-2018 годов. |
| 2 | 05.06.2017 | Информация председателя штаба о принятых нормативно-правовых актах и требованиях к выполнению мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2017-2018 годов. |
| 3 | 19.06.2017 | Проверка выполнения графика мероприятий по подготовке объектов |
| 4 | 03.07.2017 | Заслушивание руководителя ресурсоснабжающей организации о ходе выполнения мероприятий по подготовке к отопительному периоду |
| 5 | 17.07.2017 | Заслушивание руководителей управляющих компаний и учреждений бюджетной сферы о ходе выполнения мероприятий по подготовке к отопительному периоду |
| 6 | 24.07.2017 | Проверка выполнения графика мероприятий по подготовке объектов и заслушивание руководителей ресурсоснабжающей организации, бюджетных учреждений и управляющих компаний |
| 7 | 31.07.2017 | Проверка выполнения графика мероприятий по подготовке объектов и заслушивание руководителей ресурсоснабжающей организации, управляющих компаний и бюджетных учреждений |
| 8 | 07.08.2017 | Проверка выполнения графика мероприятий по подготовке объектов и заслушивание руководителей ресурсоснабжающей организации и управляющих компаний |
| 9 | 14.08.2017 | Проверка выполнения графика мероприятий по подготовке объектов и заслушивание руководителей ресурсоснабжающей организации, управляющих компаний и бюджетных учреждений. Заслушивание руководителей бюджетных учреждений о завершении выполнения мероприятий по подготовке к отопительному периоду и о выполнении требований для получения паспортов готовности |
| 10 | 28.08.2017 | Заслушивание руководителей ресурсоснабжающей организации и управляющих компаний о завершении выполнения мероприятий по подготовке к отопительному периоду и о выполнении требований для получения паспортов готовности |
| 11 | 11.09.2017 | Заслушивание руководителя ресурсоснабжающей организации и управляющих компаний о готовности к подаче и приему теплоэнергии |
| 12 | 18.09.2017 | Подведение итогов по результатам готовности объектов энергетического, жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к отопительному периоду и о начале отопительного периода |
| 13 | 09.10.2017 | Заслушивание руководителя ресурсоснабжающей организации на предмет выполнения требований для работы в период низких температур |
| 14 | 16.10.2017 | Проверка документации на предмет выполнения требований по готовности городского округа к получению паспорта готовности |
| 15 | 13.11.2017 | Подведение итогов по результатам получения паспортов готовности и принятие мер контроля для прохождения отопительного периода в штатном режиме |

Приложение № 3 к постановлению

администрации города Бородино

от 12.04.2017 г. № 204

ГРАФИК

выездных проверок штаба

по выполнению мероприятий по подготовке к работе в отопительный период

2017-2018 годов объектов ресурсоснабжающей организации и управляющих организаций города Бородино

| № п/п | Дата | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 20.06.2017 | Проверка выполнения организационных мероприятий и выполнения план-графика по подготовке объектов ресурсоснабжающей и управляющих организаций к отопительному периоду 2017-2018 годов. |
| 2 | 18.07.2017 | Проверка выполнения графика мероприятий по подготовке объектов тепло-водоснабжения и водоотведения к отопительному периоду 2017-2018 годов. |
| 3 | 01.08.2017 | Проверка выполнения графика мероприятий по подготовке жилищного фонда УК ООО «Ваш управдом плюс» к отопительному периоду 2017-2018 годов. |
| 4 | 15.08.2017 | Проверка выполнения графика мероприятий по подготовке жилищного фонда ООО «УК СтройКом» и ООО «Тройка» к отопительному периоду 2017-2018 годов. |
| 5 | 29.08.2017 | Проверка выполнения графика мероприятий по подготовке жилищного фонда УК ООО «Ваш управдом плюс», ООО «УК СтройКом» и ООО «Тройка» к отопительному периоду 2017-2018 годов и обеспечение готовности систем теплоснабжения к подключению теплоэнергии |
| 6 | 05.09.2017 | Проверка выполнения графика мероприятий по подготовке объектов тепло-водоснабжения и водоотведения к отопительному периоду 2017-2018 годов и обеспечение готовности к подаче теплоэнергии |

Приложение № 4 к постановлению

администрации города Бородино

от 12.04.2017 г. № 204

СОСТАВ

комиссии по оценке готовности объектов энергетического, жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы города Бородино к работе в отопительный период 2017-2018 годов

| Первухин Александр Владимирович | – | первый заместитель главы города, председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| Лупандина Надежда Алексеевна | – | директор МКУ «Служба единого заказчика» - заместитель председателя комиссии |
| Члены комиссии: |  |  |
| Ермакова Татьяна Владимировна | – | начальник отдела по управлению муниципальным имуществом г. Бородино |
| Яковлев Владимир Алексеевич | – | главный инженер МКУ «Служба единого заказчика» |
| Грецов Владимир Владимирович | – | главный специалист по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города |
| Исайков Александр Геннадьевич | – | Депутат Бородинского городского Совета депутатов (по согласованию) |
| Букета Владимир Михайлович | – | Начальник Бородинского участка ВКХ, котельных установок и тепловых установок Восточного филиала АО «КрасЭко» |
| Староверов Николай Станиславович | – | Начальник Бородинского участка электрических сетей Восточного филиала АО «КрасЭко» |
| Представитель Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) | – | по согласованию |

Приложение № 5 к постановлению

администрации города Бородино

от 12.04.2017 г. № 204

ПЕРЕЧЕНЬ

потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится

проверка готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов.

| № п/п | Название учреждения | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | КГБОУ «Бородинский детский дом» | Ул. Советская, 19 |
| 2 | МБУК ГДК «Угольщик» | Ул. Октябрьская, 56а |
| 3 | КГБУЗ «Бородинская городская больница» | Ул. Ленина, 8 |
| 4 | ООО МСЧ «Угольщик» филиал №2 в г. Бородино | Ул. 9 Мая, 66 |
| 5 | КГБУЗ «Красноярский краевой противотуберкулезный диспансер № 1» филиал № 12 | Ул. 9 мая, 62 |
| 6 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» | Ул. Советская, 68 |
| 7 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» | Ул. 9 Мая, 38 |
| 8 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» | Мкр.Стахановский,13 |
| 9 | МБ УДО «Центр технического творчества» | Ул. Маяковского, 30 |
| 10 | МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа имени Г.А. Эллера» | Ул. 9 Мая, 68 |
| 11 | МКДОУ «Ручеек» | Ул. Гоголя, 28 |
| 12 | МКДОУ «Уголек» | Мкр. Стахановский, 3 |
| 13 | МКДОУ «Сказка» | Мкр. Победы, 4 |
| 14 | МКДОУ «Улыбка» | Ул. Советская, 57 |
| 15 | МКДОУ «Дюймовочка» | Пер. Шахтерский, 3 |
| 16 | МКДОУ «Родничок» | Ул. Гоголя, 30 |
| 17 | МКДОУ «Теремок» | Мкр. Стахановский, 14 |
| 18 | МБУК «Городской дом ремесел» | Мкр. Стахановский, 11 |
| 19 | МБОУ ДОД «Бородинская ДШИ» | Ул. Октябрьская, 64 |
| 20 | МКУК «Центральная библиотечная система» | Ул. Советская, 66а |
| 21 | Отдел образования администрации г. Бородино и управление социальной защиты населения | Ул. Маяковского, 23 |
|  | Управляющие компании: |  |
| 22 | ООО «УК СтройКом» | Ул. Ленина, 47 |
| 23 | ООО «Ваш управдом плюс» | Ул. Октябрьская, 87 |
| 24 | ООО «Тройка» | Ул. Ленина, 4 Б, пом. 5 |