**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОРОДИНО**

**КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

12.04.2018 г. Бородино № 215

О благоустройстве, улучшении санитарного состояния и архитектурно- строительного облика города Бородино в весенне-летний период 2018 года

В целях улучшения санитарного содержания, благоустройства и озеленения городских территорий на основании пункта 2 статьи 21 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", в соответствии с постановлением администрации города Бородино от 31.08.2017. № 566 «Об утверждении правил благоустройства территории город Бородино», на основании Устава города Бородино ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести благоустройство, улучшение санитарного состояния и архитектурно-строительного облика города с 16 апреля по 16 сентября 2018 года.

2. Утвердить состав городской комиссии по организации и проведению благоустройства в весенне-летний период 2018 года, улучшению санитарного состояния и архитектурно-строительного облика города Бородино согласно приложению 1.

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению благоустройства согласно приложению 2.

4.Утвердить закрепление территорий, улиц, площадок в пределах муниципального образования город Бородино за организациями, предприятиями на период проведения благоустройства, озеленения, улучшения санитарного состояния города согласно приложению 3.

5. Руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо от форм собственности:

- подготовить планы мероприятий по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного содержания закрепленных территорий до 01 мая 2018 г.;

- провести 28 апреля 2018 года общегородской санитарный день по наведению порядка на закрепленных территориях, улицах, площадках в пределах муниципального образования, с привлечением имеющихся производственных сил на выполнение заранее спланированных работ по благоустройству;

- еженедельно проводить санитарные дни по наведению порядка на закрепленных территориях, улицах, площадках в пределах муниципального образования, в течении всего периода с 16 апреля по 16 сентября 2018г.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы города Первухина А.В.

7. Опубликовать постановление в газете «Бородинский вестник».

8. Постановление вступает в силу с даты его подписания.

Глава города Бородино А.Ф.Веретенников

Федорова 45331

Приложение 1

к постановлению

администрации города Бородино

от 12. 04. 2018г № 215

Состав городской комиссии по организации и проведению благоустройства, улучшении санитарного состояния и архитектурно - строительного облика города Бородино в весенне-летний период 2018 года

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель комиссии: |  |
| А.В. Первухин | первый заместитель Главы города Бородино |
| Заместитель председателя: |  |
| В.И. Федорова | главный специалист по решению вопросов в области архитектуры и градостроительства администрации города Бородино |
| Члены комиссии: |  |
| В.В. Бирилкин | заместитель управляющего по персоналу и социальным вопросам АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова» |
| А.Г. Исайков | депутат Бородинского городского Совета депутатов, председатель комиссии по городскому хозяйству |
| А.В. Леонов | депутат Бородинского городского Совета депутатов |
| Н.А. Лупандина | директор МКУ «Служба единого заказчика» |
| А.В. Попов | Зам. начальника полиции по охране общественного порядка МО МВД России «Бородинский» |
| В.В. Шукан | Директор ООО «Ваш управдом Плюс» |
| П.В. Павлов | Директор ООО «Тройка» |
| С.Н. Илюхин | Директор ООО «УК СтройКом» |
| В.В. Шестак | главный специалист отдела планирования, экономического развития, кадрового обеспечения и охраны труда администрации города Бородино |
| М.В. Панькова | главный специалист по охране окружающей среды  МКУ «Служба единого заказчика» |
| К.В. Клименко | Ведущий специалист по решению вопросов в области архитектуры и градостроительства администрации города Бородино |

Приложение 2

к постановлению администрации

города Бородино

от 12. 04. 2018г № 215

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ БЛАГОУСТРОЙСТВА, УЛУЧШЕНИЯ САНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ И АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЛИКА ГОРОДА БОРОДИНО В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2018 года

I. Организационные мероприятия

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный | Сроки |
|  | исполнитель | исполнения |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Проведение совещания с руководителями предприятий, организаций всех форм собственности по вопросам подготовки и проведения благоустройства и озеленения города | Первухин А.В. | 18.04.2018. |
| 1.2. Закрепление территорий за предприятиями и организациями с четким определением границ участков и назначение лиц, ответственных за благоустройство, санитарное состояние и озеленение участков | Первухин А.В. | 18.04.2018. |
| 1.3. Определение лиц, ответственных за организацию и проведение благоустройства на территории города, из числа работников администрации | Руководители предприятий | 18.04.2018 |
| 1.4. Привлечение автотранспорта и его распределение по бюджетным организациям для вывоза мусора в период благоустройства | Комиссия | с 16 апреля по 16 сентября 2018 года. |
| 1.5. Обеспечение участия школьников в проведении благоустройства ,санитарной очистки, озеленения закрепленной территории | Отдел образования | с 16 апреля по 16 сентября 2018 года. |
| 1.6. Обеспечение участия жителей города в проведении очистки внутри дворовых территорий (расклейка обращений к жителям, проведение работы с жилищным активом, ветеранами и т.д.), выделение инвентаря и организация вывоза мусора | Руководители управляющих компаний и обслуживающих организаций, депутаты горсовета | с16 апреля по 16 сентября  2018 года. |
| 1.7 Ужесточение контроля за порядком парковки автотранспорта с целью сохранности газонов | МО МВД России  «Бородинский» (по согласованию) | в течение  всего периода |

II. Мероприятия по благоустройству

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1. Приведение в надлежащее состояние территорий, прилегающих к памятным знакам города | МКУ «Служба единого заказчика», подрядные организации | в течение  всего периода |
| 2.2. Приведение в порядок, обновление экстерьеров помещений торговых предприятий и павильонов.  Установка на прилегающих территориях торговых предприятий малых архитектурных форм (лавочек и урн). | Собственники (арендаторы) объектов торговли | в течение  всего периода |
| 2.3. Выполнение работ по благоустройству согласно мероприятий в рамках муниципальных программ | МКУ «Служба единого заказчика» | в течение  всего периода |
| 2.4. Приведение в порядок светофоров и дорожно-знаковой информации:  нанесение дорожной разметки;  ремонт и помывка дорожных знаков | МКУ «Служба единого заказчика», подрядные организации | в течение  всего периода |
| 2.5. Очистка поверхностей опор, ограждений, стен зданий, павильонов на остановках пассажирского транспорта от объявлений, плакатов и афиш | Трудовой отряд старшеклассников Красноярского края, трудовой отряд АО «СУЭК» | в течение  всего периода |
| 2.6. Организация санитарной очистки скверов, газонов, пляжа | ООО «Ваш управдом плюс»;  ООО « УК Стройком»,  ООО «Тройка»,  МКУ «Служба единого заказчика» | в течение  всего периода |
| 2.7. Выполнение грейдирования дорог частного сектора | МКУ «Служба единого заказчика» | в течение  всего периода |
| 2.8. Выполнение работ по восстановлению разрытий:  - все разрушения и повреждения дорожных покрытий, элементов благоустройства и малых архитектурных форм, асфальтовое покрытие, травяной покров; осуществить компенсационную посадку зеленых насаждений произведенные по вине строительных и иных организаций при установке рекламных конструкций, производстве строительных (ремонтных) работ по прокладке подземных коммуникаций, аварийному восстановлению коммуникаций или других видов строительных работ, должны быть восстановлены силами и средствами организации, производившей данные работы. | организации, предприятия производившие разрытие | в течение  всего периода |

Приложение 3

к постановлению администрации

города Бородино

от 12. 04. 2018г № 215

Закрепление территорий, улиц, площадок в пределах муниципального образования города Бородино за организациями, предприятиями на период проведения благоустройства, улучшения санитарного состояния и архитектурно - строительного облика города Бородино в весенне-летний период 2018 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование организаций, предприятий | Закрепленные территории | Примечание |
| 1 | АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова»» | Территория административного здания, ограниченная дорогой ул. Бородинская, ул. Ленина, 33. Стоянка служебного транспорта по ул. Горького (в районе Автовокзала). |  |
| 2. | АО «СУЭК-Красноярск» филиал «Бородинское ПТУ» | Территория административного здания ПТУ, ВРД.  Улица 9 Мая от школы №2 до торгового дома «Громада» |  |
| 3. | ООО «Бородинский РМЗ» | Территория административного здания РМЗ.  Улица Южная от ул. Ленина, 59 до объездной дороги на промплощадку.  ул. Гоголя от ЦТП-2 , затем по ул. Транспортная до РМЗ. |  |
| 4. | Отдел образования | Территория административного здания отдела образования.  Спортивные стадионы, территории зданий школ № 1,  № 2, №3.  Территории двух учреждений дополнительного образования (МБОУ ДОД, МБОУ СЮТ)  Территории дошкольных образовательных учреждений города (6 учреждений) |  |
| 5. | КГБУЗ «Бородинская ГБ» | Территория административных зданий КГБУЗ «Бородинская ГБ», ул. Ленина – от кольца (пересечение ул. Щетинкина и ул. Ленина) до территории МО МВД России «Бородинский» . Стоянка транспорта по ул. Советская. |  |
| 6 | Автовокзал г. Бородино  (ИП Курильчик О.В.) | Территория привокзальной площади (со стороны ул. Ленина, ул. Горького) |  |
| 7 | АО «КрасЭКо» | Территория административных и производственных зданий АО «КрасЭКо», в т.ч.:  Территория ЦТП-5  (ул. Рождественская);  улица Гоголя от ЦТП № 2 до кольца по ул. 9 Мая. |  |
| 8 | ООО «Ваш управдом плюс»;  ООО « УК СтройКом»;  ООО «Тройка» | Придомовые территории многоквартирных жилых домов.  Придомовые территории  многоквартирных жилых домов. |  |
| 9 | ООО «Агропромкомплект» | Территории административных зданий предприятий. |  |
| 10 | МО МВД России «Бородинский» | Территории административных зданий МО МВД России «Бородинский».  Автостоянка служебного транспорта.  Улица Кирова (до памятного знака на выезде из города в восточном направлении) |  |
| 11 | Финансовое  Управление, | Территория административного здания Горького, 6, газоны прилегающей территории, дворовая территория |  |
| 12. | Управление федерального казначейства. | Территория административного здания, по адресу ул. Ленина, 40. Прилегающая территория со стороны ул. Ленина. |  |
| 13. | Автотракторный цех филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова»» | Территория административного здания АТЦ.  Территория прилегающая к дороге от гаражного р-на «Отвалы» до объездной дороги на промплощадку.  Территория сквера по адресу: ул. Ленина, 12 (бывшая горбольница) |  |
| 14. | Централизованная бухгалтерия (Администрации города).  Управление соцзащиты населения г. Бородино | Территория административного здания ул. Маяковского, 23; ул. Октябрьская (от ул. Маяковского до школы №1).  Территория административного здания  ул. Маяковского 23, ул. Маяковского (от ул. 9 Мая до ул. Советская). |  |
| 15. | Администрация города. | Территория прилегающая к зданию администрации.  ул. Горького (скверы от ул. Октябрьская до ул. Ленина), |  |
| 16 | Бородинский ЗАГС | Территория административного здания ЗАГС, прилегающий сквер. |  |
| 17 | ФГУП «Почта России» | Прилегающие территории почтовых отделений по адресам:  - мкр-н Победы, 8 (территория со стороны ул. Рождественская),  - ул. Горького, 1. |  |
| 18 | ПЧ-30 г. Бородино | Территория административного здания ПЧ-300, прилегающая территория по ул. Комсомольская, ул. Октябрьская. |  |
| 19 | АО «Красноярская региональная Энергетическая Компания» | Территория административного здания АО «КрасЭКо».  Территория подстанции «Жилпоселок» (ул. Транспортная, 5).  Прилегающие территории к подстанциям, находящимся в ведении предприятия АО «КрасЭКо». |  |
| 20 | МБУ СО КЦСОН города Бородино.  МУ РГ «Бородинский вестник» | Прилегающая территория к административным зданиям.(9Мая, 95а, ул. Горького,1; ул. Горького,7)  Территория памятного знака во дворе дома ул. Горького, 7. |  |
| 21 | КГКОУ «Бородинский детский дом» | Территория детского дома.  Прилегающая территория к детскому дому, со стороны ул. Комсомольская. |  |
| 23 | МБУ ДО «ДЮСШ им. Г.А.Эллера» | Территории зданий спортивного комплекса и прилегающей территории к комплексу со стороны ул. Бородинская. Территория лыжной базы (ул. 9 Мая). Территория спортивного стадиона по ул. Октябрьская и прилегающей территории к стадиону. |  |
| 24 | Санаторий «Салют» | Территория санатория. |  |
| 25 | Школа искусств. | Территория здания школы. Прилегающая территория к школе со стороны улиц: Маяковского, Октябрьская. |  |
| 26 | Управление пенсионного фонда РФ (гос.учреждение)  в г. Бородино | Территория административного здания УПФРФ. |  |
| 27 | МБУК Музей Истории Бородино | Территория административного здания музея, сквер музея  (ул. Октябрьская,56в) |  |
| 28 | ООО Сервис «Интегратор» | Территории административного здания ООО Сервис «Интегратор».  Прилегающая территория со стороны ул. Транспортная. |  |
| 29 | ООО «Партнеры- Красноярск» | ул. Приозерная |  |
| 30 | МКУ «Служба единого заказчика»;  Центр занятости | ул. Советская  (от ул. Пионерская до ул. Гоголя) |  |
| 31 | Индивидуальные предприниматели, частные организации коммерческой деятельности. | Прилегающие территории к зданиям, находящихся в собственности частных организаций, территории на которых ведется коммерческая деятельность. |  |
| 32 | Частный сектор города Бородино. | Прилегающие территории к земельным участкам индивидуального жилищного строительства, домовладениям собственников.земельных участков со стороны территорий общего пользования (улиц, проездов, площадей). |  |