АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОРОДИНО

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Бородино

11.04.2016											№ 267

| Об организации подготовки объектов энергетического, жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы города Бородино к работе в отопительный период 2016-2017 годов |  |
| --- | --- |

В целях своевременной  и  качественной  подготовки объектов энергетического,  жилищно-коммунального комплекса и  социальной  сферы  города Бородино  к работе  в отопительный период  2016-2017 годов,  на  основании   приказа  Минэнерго  России  от  12.03.2013 № 103 «Об  утверждении  Правил  оценки  готовности  к  отопительному  периоду»,  Устава   города Бородино,   ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  состав  штаба  по  подготовке  объектов энергетического,

жилищно-коммунального  комплекса и  социальной  сферы  города  Бородино к работе  в отопительный период  2016-2017 годов  согласно приложению 1.

2. Утвердить   положение  о  штабе по подготовке  объектов энергетического, жилищно-коммунального  комплекса и  социальной  сферы  города  Бородино к работе  в отопительный период  2016-2017 годов  согласно приложению 2.  Заседания  штаба  проводить  в период  с  01.05.2016 г.  по  15.11.2016 г.

3. Утвердить план  работы  штаба  согласно  приложению 3.

4. Утвердить  график  выездных  проверок  штаба  согласно  приложению  4.

5.Утвердить состав  комиссии  по оценке  готовности  объектов энергетического, жилищно-коммунального  комплекса и  социальной  сферы  города  Бородино к работе  в отопительный период  2016-2017 годов  согласно приложению 5.

6. Утвердить  перечень  потребителей  тепловой  энергии,  в  отношении  которых  проводится  проверка  готовности  к  отопительному  периоду,  согласно  приложению  6.

7.Руководителю ресурсоснабжающей  организации ООО «Строительная компания» обеспечить  выполнение  план-графика  создания  нормативного  запаса  топлива  для  котельных,  согласно  приложению 7.

8. Руководителям    учреждений,  указанным   в  приложении  6  и  управляющим  организациям:

в  срок  до  01.05.2016 г.  представить  в  МКУ  «Служба  единого  заказчика»  копии  распоряжений  о  закреплении  лиц,  ответственных  за  подготовку  систем  теплоснабжения   к  отопительному  периоду  2016-2017 годов  и  их  эксплуатацию  в  отопительный  период;

в  срок  до  01.05.2016 г.  сформировать графики  промывки и  опрессовки  внутридомовых  систем  теплоснабжения  жилищного фонда,   зданий  учреждений и  согласовать  их  с  ресурсоснабжающей  организацией;

в срок до 15.08.2016 г.  выполнить ремонтно-восстановительные  работы систем теплоснабжения;

в  срок  до  01.08.2016 г. произвести  промывку  и  гидравлические  испытания  систем  теплоснабжения  жилищного  фонда  и  зданий  бюджетных  учреждений  с  подписанием  акта  о  промывке  уполномоченным  представителем   ресурсоснабжающей  организации;

в срок до 20.08.2016 г. руководителям  бюджетных  учреждений  города обеспечить  оформление  и  получение  паспортов  готовности  к  отопительному  периоду.

9.  Руководителям  ресурсоснабжающей  организации,    управляющих  и  электросетевой   организаций:

  - создать  комиссии по  подготовке своих объектов к работе  в  отопительный период  2016-2017 годов,  копии  приказов  о  создании  комиссий  предоставить  в   МКУ  «Служба  единого  заказчика»  в  срок  до  15.04.2016 г.;

разработать  и  предоставить в  МКУ  «Служба  единого  заказчика»  в  срок  до  15.04.2016г.   план-графики  производства  ремонтно-восстановительных  работ  по  подготовке  объектов  к  работе  в  отопительный период  2016-2017 годов  с  указанием  перечня  работ,  объемов,  сроков  выполнения,  сметной  стоимости  по  каждому  виду  работ  и  ответственного  лица;

обеспечить подготовку жилищного фонда с оформлением и  получением  паспортов готовности  до  01.09.2016 г.;

обеспечить готовность  объектов и систем теплоснабжающей организации  до  01.09.2016 г.  с  получением  паспорта  готовности  не  позднее  15.10.2016г.;

обеспечить  подготовку  электросетевого  хозяйства  города  до  01.09.2016г.;

  - обеспечить создание запасов материально-технических ресурсов, комплектование аварийно-восстановительных бригад, парка необходимой техники и оборудования для устранения возможных аварийных ситуаций на  объектах жилищно-коммунального хозяйства   до  15.09.2016 г. с  предоставлением  информации  об  исполнении;

разработать и утвердить графики противоаварийных тренировок персонала, в том числе при работе в условиях низких температур, обеспечить их выполнение  до  15.09.2016 г.;

разработать и утвердить до  01.06.2016 г. план-графики переаттестации и обучения работников,  в том  числе  в учебном центре подготовки работников  ЖКХ   края;

предоставлять,  начиная  с 01.06.2016 г., информацию о выполнении  план-графиков   ремонтно-восстановительных  работ  по  подготовке  объектов  к  работе  в  отопительный период  2016-2017 годов в  срок  до  первого   и  до  пятнадцатого   числа  каждого  месяца  в  МКУ  «Служба единого заказчика»;

предоставлять  на  заседания штаба  по  подготовке  объектов энергетического, жилищно-коммунального  комплекса и  социальной  сферы  города  информацию   о ходе выполнения мероприятий  по  подготовке  к  работе  в  зимних  условиях,  об  установке  общедомовых  приборов  учета    энергоресурсов,  холодной  и  горячей  воды  на   многоквартирных  домах и  выполнении  план-графиков.

10. Руководителям  ресурсоснабжающей  организации  и   управляющих  организаций   обеспечить  предоставление  информации  в  МКУ  «Служба единого  заказчика»:

в соответствии с месячной формой федерального государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях» - до 01 и 15 числа каждого месяца, начиная с 01.06.2016 г.  по 15.11.2016 г.;

в соответствии с годовой формой федерального статистического наблюдения № 2-ЖКХ (зима) «Сведения о работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях»  - до 01.12.2016 г.;

в соответствии с месячной формой федерального статистического наблюдения № 3-ЖКХ (зима) «Сведения о наличии и расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектами энергетики в зимних условиях» - по состоянию на 01 число каждого месяца,  начиная с 01.11.2016 г.  по 01.04.2017 г.;

в  соответствии с  месячной  формой  министерства  строительства  и жилищно-коммунального  хозяйства  Красноярского  края  «Информация  о  подготовке  к  отопительному  периоду  2016-2017  годов  жилищно-коммунального  комплекса» - до 10 и 25 числа каждого месяца, начиная с 10.06.2016 по  25.10.2016 г..

11. Директору  МКУ  «Служба  единого заказчика»  Н.А. Лупандиной:

в  срок  до  01.06.2016 г.  разработать  и  представить  на утверждение   программу  и  графики  проведения  проверки  готовности  теплоснабжающей организации,  жилищного  фонда  и  потребителей  тепловой  энергии  к  отопительному  периоду  2016-2017 годов;

предоставлять  в  установленные  сроки  в  министерство  строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства  края,  в  службу  строительного  надзора  и  жилищного  контроля  края,  в  Енисейское  управление  Ростехнадзора,  в  территориальный  орган  статистики     информацию  о  ходе  подготовки  объектов  жизнеобеспечения  к  отопительному периоду   2016 – 2017 годов;

обеспечить   своевременную  подготовку  документации  для  проведения  процедуры  по  выбору  подрядной  организации на  выполнение  работ  по  капитальному  ремонту  объектов  коммунальной  инфраструктуры   за  счет  средств  краевого  и  местного  бюджетов,  согласно  существующего  законодательства;

обеспечить систематический  мониторинг подготовки систем жизнеобеспечения  города к отопительному периоду 2016-2017 гг.

12. Начальнику  отдела  по  управлению  муниципальным  имуществом  города  Бородино  Т.В. Ермаковой :

продолжить проведение мероприятий по выявлению бесхозяйных объектов электроснабжения,  теплоснабжения, водоснабжения  и  водоотведения, в целях организации постановки в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и определения обслуживающей их организации.

13. Назначить  ответственным  лицом  за  организацию  работы  по  оценке  готовности  потребителей  тепловой  энергии,  теплоснабжающей  организации,  городского  округа   город  Бородино   к  работе  в  отопительный период  2016-2017  годов     А.В. Первухина   - первого  заместителя  главы  города по  обеспечению жизнедеятельности  городского  округа.

14. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

15. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бородинский вестник».

16. Постановление  вступает  в  силу  в день,  следующий  за днем  его официального  опубликования.

Глава города Бородино                                                                       А.Ф. Веретенников

Соболева, 4 45 37

Приложение 1

к  постановлению администрации

города  Бородино

от 11.04.2016 № 267

СОСТАВ

штаба  по подготовке  объектов  энергетического,  жилищно-коммунального  комплекса  и  социальной  сферы  города  Бородино  к  работе  в  отопительный период  2016-2017 годов

| Первухин Александр Владимирович | – | первый заместитель главы города по обеспечению жизнедеятельности городского округа, председатель штаба |
| --- | --- | --- |
| Лупандина Надежда Алексеевна | – | директор МКУ «Служба единого заказчика» - заместитель председателя штаба |
| Члены штаба: |  |  |
| Ермакова Татьяна Владимировна | – | начальник отдела по управлению муниципальным имуществом г. Бородино |
| Соболева Валентина Дмитриевна | – | главный инженер МКУ «Служба единого заказчика» |
| Грецов Владимир Владимирович | – | главный специалист по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города |
| Исайков Александр Геннадьевич | – | Депутат Бородинского городского Совета депутатов (по согласованию) |
| Баранников Геннадий Петрович | – | технический директор обособленного подразделения «Бородинское» ООО «Строительная компания» |
| Староверов Николай Станиславович | – | начальник Бородинского участка электрических сетей Заозерновского филиала АО «КРАСЭКО» |

Приложение 2

к  постановлению администрации

города  Бородино

от 11.04.2016 № 267

ПОЛОЖЕНИЕ

о штабе  по подготовке  объектов  энергетического,  жилищно-коммунального  комплекса  и  социальной  сферы  города  Бородино  к  работе  в  отопительный период  2016-2017 годов

- ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ

Штаб  по  подготовке   объектов энергетического,  жилищно-коммунального комплекса  и социальной  сферы города  Бородино  к  работе  в отопительный период  (далее штаб) является координирующим органом при администрации  города  Бородино и создается  для решения оперативных вопросов  и осуществления контроля за ходом подготовки объектов энергетического,  жилищно-коммунального, теплоэнергетического,   водопроводно-канализационного хозяйства к работе в отопительный период.

В своей работе штаб  руководствуется  федеральными законами,   приказами  министерств и  ведомств  и иными нормативными правовыми актами Красноярского  края, а также настоящим Положением.

Возглавляет  штаб первый  заместитель  главы  города  по  обеспечению  жизнедеятельности  городского  округа.

Состав штаба утверждается постановлением администрации  города  Бородино.

II.  ОСНОВНЫЕ  ЗАДАЧИ  ШТАБА

Основными задачами штаба являются:

-контроль за выполнением мероприятий по своевременной и качественной подготовке объектов энергетического, жилищно-коммунального комплекса  и социальной  сферы города  (независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности) к работе в отопительный период;

-контроль за созданием обязательного страхового запаса материально-технических ресурсов;

-контроль за исполнением постановления администрации города  об  организации   подготовки объектов  энергетического, жилищно-коммунального комплекса  и  социальной сферы  города  Бородино  к работе в отопительный период.

III.  ПРАВА  ШТАБА

Штаб имеет право:

-рассматривать на заседаниях штаба вопросы, связанные с подготовкой объектов энергетического, жилищно-коммунального комплекса  и  социальной сферы  города  Бородино  к работе в отопительный период;

-запрашивать от руководителей предприятий, организаций, учреждений  объяснения   в письменном виде  о причинах отставания или невыполнения запланированных план-графиком объемов работ;

-заслушивать на своих заседаниях отчеты должностных лиц, ответственных за выполнение конкретных мероприятий  по подготовке объектов энергетического, жилищно-коммунального комплекса  и  социальной сферы  города  Бородино  к работе в отопительный период;

-привлекать для участия в работе штаба  представителей органов местного самоуправления  и заинтересованных организаций по вопросам, входящим в компетенцию штаба.

Решения штаба, принятые в пределах его компетенции, являются обязательными к исполнению всеми предприятиями, организациями, учреждениями и должностными лицами на территории города  Бородино.

IV.  РУКОВОДСТВО ШТАБОМ

Штаб  формируется в составе председателя штаба, секретаря и членов штаба.

Председатель штаба:

-утверждает план работы штаба, определяет порядок рассмотрения вопросов;

-организует работу и ведет заседания штаба;

-дает поручения членам штаба  в соответствии с принятыми решениями штаба, контролирует выполнение принятых решений;

-вносит предложения об изменении состава штаба.

V. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШТАБА

Штаб работает в соответствии с планом, утвержденным настоящим постановлением.

Заседания штаба проводятся в соответствии с подготовленной повесткой.

Заседания штаба  проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц, и считаются правомочными, если на них присутствует не менее половины всех членов штаба.

Решения штаба принимаются открытым голосованием и считаются принятым, если за них проголосовало более половины присутствующих членов штаба.

В случае равенства голосов,  голос председательствующего на заседании штаба является  решающим.

Протокол заседания штаба подписывается председателем штаба и секретарем.

На заседание штаба могут приглашаться представители средств массовой  информации с целью информирования населения о деятельности  штаба.

Приложение 3

к  постановлению администрации

города  Бородино

от 11.04.2016 № 267

ПЛАН

работы штаба  по подготовке  объектов  энергетического,  жилищно-коммунального  комплекса  и  социальной  сферы  города  Бородино  к  работе  в  отопительный период  2016-2017 годов

| № п/п | Дата | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 16.05.2016 | Заслушивание информации председателя штаба об окончании отопительного периода 2015-2016 гг. и об организационных мероприятиях по подготовке к отопительному периоду 2016-2017 гг. |
| 2 | 06.06.2016 | Заслушивание информации председателя штаба о принятых нормативно-правовых актах и требованиях к выполнению мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2016-2017гг. |
| 3 | 20.06.2016 | Проверка выполнения графика мероприятий по подготовке объектов |
| 4 | 04.072016 | Заслушивание руководителей ресурсоснабжающих организаций о ходе выполнения мероприятий по подготовке к отопительному периоду |
| 5 | 18.07.2016 | Заслушивание руководителей управляющих компаний и учреждений бюджетной сферы о ходе выполнения мероприятий по подготовке к отопительному периоду |
| 6 | 25.07.2016 | Проверка выполнения графика мероприятий по подготовке объектов и заслушивание руководителей ресурсоснабжающих организаций, бюджетных учреждений и управляющих компаний |
| 7 | 01.08.2016 | Проверка выполнения графика мероприятий по подготовке объектов и заслушивание руководителей ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний и бюджетных учреждений |
| 8 | 08.08.2016 | Проверка выполнения графика мероприятий по подготовке объектов и заслушивание руководителей ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний |
| 9 | 15.08.2016 | Проверка выполнения графика мероприятий по подготовке объектов и заслушивание руководителей ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний и бюджетных учреждений. Заслушивание руководителей бюджетных учреждений о завершении выполнения мероприятий по подготовке к отопительному периоду и о выполнении требований для получения паспортов готовности |
| 10 | 29.08.2016 | Заслушивание руководителей ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний о завершении выполнения мероприятий по подготовке к отопительному периоду и о выполнении требований для получения паспортов готовности |
| 11 | 12.09.2016 | Заслушивание руководителя ресурсоснабжающей организации и управляющих компаний о готовности к подаче и приемке теплоэнергии |
| 12 | 19.09.2016 | Подведение итогов по результатам готовности объектов энергетического, жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к отопительному периоду и о начале отопительного периода |
| 13 | 10.10.2016 | Заслушивание руководителя ресурсоснабжающей организации на предмет выполнения требований для работы в период низких температур |
| 14 | 17.10.2016 | Проверка документации на предмет выполнения требований по готовности городского округа к получению паспорта готовности |
| 15 | 07.11.2016 | Подведение итогов по результатам получения паспортов готовности и принятие мер контроля для прохождения отопительного периода в штатном режиме |

Приложение 4

к  постановлению администрации

города  Бородино

от 11.04.2016 № 267

ГРАФИК

выездных  проверок  штаба

по выполнению  мероприятий  по  подготовке    к  работе  в   отопительный  период  2016-2017  годов   объектов ресурсоснабжающей  организации и  управляющих  организаций  города  Бородино

| № п/п | Дата | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 21.06.2016 | Проверка выполнения организационных мероприятий и выполнения план-графика по подготовке объектов ресурсоснабжающей и управляющих организаций к отопительному периоду 2016-2017 гг. |
| 2 | 20.07.2016 | Проверка выполнения графика мероприятий по подготовке объектов тепло-водоснабжения и водоотведения к отопительному периоду 2016-2017 гг. |
| 3 | 3.08.2016 | Проверка выполнения графика мероприятий по подготовке жилищного фонда УК ООО «Ваш управдом плюс» к отопительному периоду 2016-2017 гг. |
| 4 | 17.08.2016 | Проверка выполнения графика мероприятий по подготовке жилищного фонда УК ООО «СтройКом» к отопительному периоду 2016-2017 гг. |
| 5 | 30.08.2016 | Проверка выполнения графика мероприятий по подготовке жилищного фонда УК ООО «Ваш управдом плюс» и УК ООО «СтройКом» к отопительному периоду 2016-2017 гг. и обеспечение готовности систем теплоснабжения к подключению теплоэнергии |
| 6 | 7.09.2016 | Проверка выполнения графика мероприятий по подготовке объектов тепло-водоснабжения и водоотведения к отопительному периоду 2016-2017 гг. и обеспечение готовности к подаче теплоэнергии |

Приложение 5

к  постановлению администрации

города  Бородино

от 11.04.2016 № 267

СОСТАВ

комиссии по оценке готовности  объектов  энергетического,  жилищно-коммунального  комплекса  и  социальной  сферы  города Бородино  к  работе  в  отопительный период  2016-2017 годов

| Первухин Александр Владимирович | – | первый заместитель главы города по обеспечению жизнедеятельности городского округа, председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| Лупандина Надежда Алексеевна | – | директор МКУ «Служба единого заказчика» - заместитель председателя комиссии |
| Члены комиссии: |  |  |
| Ермакова Татьяна Владимировна | – | начальник отдела по управлению муниципальным имуществом г. Бородино |
| Соболева Валентина Дмитриевна | – | главный инженер МКУ «Служба единого заказчика» |
| Грецов Владимир Владимирович | – | главный специалист по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города |
| Исайков Александр Геннадьевич | – | Депутат Бородинского городского Совета депутатов (по согласованию) |
| Баранников Геннадий Петрович | – | технический директор обособленного подразделения «Бородинское» ООО «Строительная компания» |
| Староверов Николай Станиславович | – | начальник Бородинского участка электрических сетей Заозерновского филиала АО «КРАСЭКО» |
| Представитель Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) | – | по согласованию |

Приложение 6

к  постановлению администрации

города  Бородино

от 11.04.2016 № 267

ПЕРЕЧЕНЬ

потребителей  тепловой  энергии,   в  отношении  которых  проводится

проверка  готовности  к  отопительному  периоду  2016-2017 гг.

| № п/п | Название учреждения | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | КГБУ «Бородинский детский дом» | Ул. Советская, 19 |
| 2 | МБУК ГДК «Угольщик» | Ул. Октябрьская, 56а |
| 3 | КГБУЗ «Бородинская городская больница» | Ул. Ленина, 8 |
| 4 | ООО МСЧ «Угольщик» филиал №2 в г. Бородино | Ул. 9 Мая, 66 |
| 5 | КГКУЗ «Детский противотуберкулезный санаторий «Салют» | Ул. 9 мая, 62 |
| 6 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» | Ул. Советская, 68 |
| 7 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» | Ул. 9 Мая, 38 |
| 8 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» | Мкр.Стахановский,13 |
| 9 | МБ УДО «Центр технического творчества» | Ул. Маяковского, 30 |
| 10 | МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» | Ул. 9 Мая, 68 |
| 11 | МКДОУ «Ручеек» | Ул. Гоголя, 28 |
| 12 | МКДОУ «Уголек» | Мкр. Стахановский, 3 |
| 13 | МКДОУ «Сказка» | Мкр. Победы, 4 |
| 14 | МКДОУ «Улыбка» | Ул. Советская, 57 |
| 15 | МКДОУ «Дюймовочка» | Пер. Шахтерский, 3 |
| 16 | МКДОУ «Родничок» | Ул. Гоголя, 30 |
| 17 | МКДОУ «Теремок» | Мкр. Стахановский, 14 |
| 18 | МБУК «Городской дом ремесел» | Мкр. Стахановский, 11 |
| 19 | МБОУ ДОД «Бородинская ДШИ» | Ул. Октябрьская, 64 |
| 20 | МКУК «Центральная библиотечная система» | Ул. Советская, 66а |
| 21 | МБУ социального обслуживания «КЦСОН г. Бородино» | Ул. Горького, 7 |
| 22 | Отдел образования администрации г. Бородино и управление социальной защиты населения | Ул. Маяковского,23 |
|  | Управляющие компании: |  |
| 23 | ООО «УК СтройКом» | Ул. Ленина, 47 |
| 24 | ООО «Ваш управдом плюс» | Ул. Ленина, 59 |

Приложение 7

к  постановлению администрации

города  Бородино

от 11.04.2016 № 267

ПЛАН-ГРАФИК

создания  нормативного  запаса  топлива  на  котельных  города  Бородино

к началу  отопительного  периода  2016-2017 гг.

| № п/п | Наименование ресурсоснабжающей организации | Утвержденный нормативный запас топлива для выработки тепловой энергии котельными города Бородино, тонн | Объем создания запаса угля по периодам, тонн |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15.08.2016 | 20.08. 2016 | 25.08.2016 | 01.09.2016 | 05.09.2016 | 10.09.2016 | 15.09.2016 |
| Уголь бурый 2БР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ООО «Строительная компания» | 2200 | 1617 | 1700 | 1791 | 1886 | 1985 | 2090 | 2200 |