|  |
| --- |
| Приложение 1 к постановлению |
| администрации города Бородино  от 11.04.2016 № 268 |

**ПЛАН**

**мероприятий по подготовке общеобразовательных организаций города к новому 2016–2017 учебному году**

| №  п/п | Мероприятия | Количество  школ | Срок  выполнения  работ | | Запланированные  финансовые средства (тыс. рублей) и из какого  бюджета (краевой или местный) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Пожарная безопасность** | | | | | |
| 1 | Установка автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре, а также их техническое обслуживание  Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре | 1  3 | 15.08.2016  в течение года | | 13,9  местный бюджет  140,4  местный бюджет |
| 2 | Пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений | 1 | 15.08.2016 | | 87,1  местный бюджет |
| 3 | Проверка качества огнезащитного покрытия деревянных конструкций | 3 | 15.08.2016 | | 22,9  местный бюджет |
| 4 | Приобретение планов эвакуации | 1 | 15.08.2016 | | 18,0  местный бюджет |
| **Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия** | | | | | |
| 5 | Оборудование (ремонт) систем канализации и водоснабжения | 2 | 15.08.2016 | | 108,4  местный бюджет |
| 6 | Оборудование (ремонт) систем отопления | 3 | 15.08.2016 | | 149,0  местный бюджет |
| 7 | Оборудование (ремонт) систем электроснабжения по соблюдению уровней освещенности | 2 | 15.08.2016 | | 70,8  местный бюджет |
| 8 | Оборудование учебных кабинетов мебелью, соответствующей росто-возрастным особенностям учащихся | 3 | 15.08.2016 | | 890,0  краевой бюджет |
| 9 | Выполнение мероприятий по обеспечению санитарного состояния и содержания помещений установленным требова-  ниям | 2 | 15.08.2016 | | 386,0  местный бюджет |
| **Антитеррористическая безопасность** | | | | | |
| 10 | Установка систем видеонаблюдения  Техническое обслуживание  системы видеонаблюдения | 1  3 | 15.08.2016  в течение года | | 16,8  местный бюджет  24,9  местный бюджет |
| 11 | Техническое обслуживание и реагирование тревожной  кнопки | 3 | в течение года | | 71,2  местный бюджет |
| 12 | Организация охраны (заключение договоров с вневедомственной охраной или частными охранными предприятиями) | 3 | в течение учебного года | | 328,8  местный бюджет |
| **Ремонтные работы** | | | | | |
| 13 | Проведение текущего ремонта | 2 | 15.08.2016 | | 729,1  местный бюджет |
|  | **ИТОГО:** |  | |  | **3 057,3** |
|  | **Местный бюджет** |  | |  | **2 167,3** |
|  | **Краевой бюджет** |  | |  | **890,0** |