АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОРОДИНО

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.04.2012                                          г. Бородино                                             № 272

О двухмесячнике    по   благоустройству,

улучшению санитарного состояния и

архитектурно- строительного облика

города  Бородино

В целях улучшения санитарного содержания, благоустройства и озеленения городских территорий на основании п. 2 ст. 21 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", в соответствии с постановлением администрации г. Бородино от 31.12.2010 № 959    «Об утверждении    правил благоустройства и санитарного содержания территорий и строений муниципального образования город Бородино»,  на основании Устава города ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести  двухмесячник по благоустройству,  улучшению санитарного состояния и архитектурно-строительного облика города с 16 апреля по 16 июня 2012 года.

- 2. Утвердить состав городской комиссии по организации и проведению  двухмесячника согласно приложению 1.

- 3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению  двухмесячника согласно приложению 2.

- 4. Руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо от форм собственности:

- - подготовить планы мероприятий по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного содержания закрепленных территорий до 16 апреля 2012г.;

- - обеспечить размещение в районах города наглядной агитации о проведении городского двухмесячника;

- -провести 4 мая общегородской санитарный день по наведению порядка на закрепленных территориях, улицах, площадках в пределах муниципального образования с привлечением имеющихся производственных сил на выполнение заранее спланированных благоустроительных  работ;

- - организовать 16.05.2012 - 23.05.2012 проведение акции "Неделя Памяти" по благоустройству городских кладбищ;

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы города по обеспечению жизнедеятельности городского округа А.А.Чубарова.

6. Опубликовать постановление в газете «Бородинский вестник».

7. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава города Бородино                                                                   А.Н. Борчуков

Приложение 1

к постановлению администрации

города Бородино

от 10.04.2012 № 272

Состав комиссии по контролю за ходом

проведения двухмесячника по благоустройству,

улучшению санитарного  и архитектурно-строительного облика

города Бородино

Председатель комиссии:

Чубаров А.А.                                                                    первый заместитель главы города

по обеспечению жизнедеятельности

городского округа

Заместитель председателя  :

Первухин А.В.                                                                  заместитель главы города по

социальным вопросам и связям с

общественностью

Члены комиссии:

Берилкин В.В.                                                                    заместитель управляющего

филиалом по  персоналу

и социальным  вопросам

ОАО СУЭК «Филиал

разрез Бородинский»

Веретенников А.Ф.                                                              депутат городского Совета

председатель комиссии по

городскому хозяйству

Иглина Л.Ю.                                                                         директор    МКУ «Служба единого

заказчика»

Федорова В.И.                                                                      главный специалист по решению

вопросов в области архитектуры и

градостроительства

администрации города

Рачитский С.Ф.                                                                    зам.начальника МО МВД России

(по согласованию)                                                                «Бородинский»

Шукан В.В.                                                                           директор ООО «БПК»

Лутков В.М.                                                                          директор ООО «Ваш управдом»

Приложение 2

к постановлению администрации

города Бородино

от 10.04.2012 № 272

- ПЛАН

- МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВЕСЕННЕГО

- ДВУХМЕСЯЧНИКА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И ОЗЕЛЕНЕНИЮ ГОРОДА

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |

|  |  | I. Организационные мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Проведение совещания с руководителями предприятий, организаций всех форм собственности по вопросам подготовки и проведения двухмесячника по благоустройству и озеленению города |  |  | ЧубаровА.А.; Первухин А.В. | 16.04.в 14.00 |
| 1.2. Закрепление территорий районов за предприятиями и организациями с четким определением границ участков и назначение лиц, ответственных за санитарное состояние, благоустройство и озеленение участков |  |  | Руководители отделов и структурных подразделений | 16.04 |
| 1.3. Определение лиц, ответственных за организацию и проведение двухмесячника на территории города, из числа работников администрации |  |  | Руководители отделов и структурных подразделений | 16.04 |
| 1.4. Привлечение автотранспорта и его распределение по бюджетным организациям для вывоза мусора в период двухмесячника |  |  | ЧубаровА,А,; Первухин А.В. | 16.04.в 14.00 |
| 1.5. Обеспечение участия школьников в проведении санитарной очистки, озеленения и благоустройства закрепленной территории |  |  | Отдел образования | в течение двухмесячника |
| 1.6. Обеспечение участия жителей города в проведении очистки внутридворовых территорий (расклейка обращений к жителям, проведение работы с жилищным активом, ветеранами и т.д.), выделение инвентаря и организация вывоза мусора |  |  | Руководители управляющих компаний и обслуживающих организаций, депутаты горСовета | в течение двухмесячника |
| 1.7. Ужесточение контроля за порядком парковки автотранспорта с целью сохранности газонов и перевозки |  |  | МО МВД России «Бородинский» (по согласованию) | в течение двухмесячника |
|  | II. Мероприятия по благоустройству |  |  |  |
| 2.1. Приведение в надлежащее состояние памятников на территории города |  |  | МКУ «Служба единого заказчика»,подрядные организации | в течение двухмесячника |
| 2.2. Приведение в порядок, обновление экстерьеров помещений торговых предприятий и павильонов |  |  | Главный специалист по решению вопросов в области архитектуры и градостроительства, ОУМИ,ПЭО | в течение двухмесячника |
| 2.3. Проведение ревизии состояния, ремонта и покраски дорожных ограждений, указателей и остановок общественного транспорта |  |  | МКУ «Служба единого заказчика», подрядные организации | апрель - май |
| 2.4. Приведение в порядок светофоров и дорожно-знаковой информации: - нанесение дорожной разметки; - ремонт и помывка дорожных знаков |  |  | МКУ «Служба единого заказчика» подрядные организации | в течение двухмесячника |
| 2.5. Очистка поверхностей опор, ограждений,стен зданий, павильонов на остановках пассажирского транспорта от объявлений, плакатов и афиш |  |  | Главный специалист по решению вопросов в области архитектуры и градостроительства, ОУМИ, ООО «Экспресс» | в течение двухмесячника |
| 2.6. Ревизия, ремонт и покраска фасадов зданий в соответствии с графиками проведения текущих ремонтов МКД |  |  | руководители ООО «Ваш управдом» | в течение двухмесячника |
| 2.7. Осуществление ремонта и покраски малых архитектурных форм во дворах, замена не пригодных к эксплуатации мусорных контейнеров и организация покраски имеющихся на площадках контейнеров |  |  | руководители ООО «Ваш управдом» ;ООО «БПК», обслуживающие организации ,МКУ «Служба заказчика» | в течение двухмесячника |
| 2.8. Организация и проведение работ по нанесению дорожной разметки |  |  | МКУ «Служба заказчика» | в течение двухмесячника |
| 2.9. Организация санитарной очистки скверов, парков, газонов, пляжа, санитарно-защитных зон, жилой зоны. Очистка ветвей деревьев от мусора |  |  | руководители ООО «Ваш управдом» ;ООО «БПК», МКУ «Служба заказчика, обслуживающие организации | в течение двухмесячника |
| 2.10. Выполнение мелкого ямочного ремонта дорожного покрытия магистральных улиц города |  |  | МКУ «Служба заказчика | в течение двухмесячника |

Приложение 3

к постановлению администрации

города Бородино

от 10.04.2012 № 272

Закрепление территорий, улиц, площадок в пределах   муниципального образования города Бородино за организациями, предприятиями  на период проведения двухмесячника по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния города Бородино

_

| №п/п | Наименование организаций, предприятий | Закрепленные территории | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «СУЭК- Красноярск» филиал «Разрез Бородинский» | Территория административного здания, ограниченная дорогой ул. Бородинская, ул. Ленина. Стоянка служебного транспорта по ул. Горького, в районе Автовокзала. |  |
| 2. | ОАО «СУЭК- Красноярск» филиал «Бородинское ПТУ» | Территория административного здания. Улица 9 Мая от школы №2 до торгового дома «Громада» |  |
| 3. | ООО «Бородинский РМЗ» | Территория административного здания. Улица Южная от ул. Ленина, 59 до объездной дороги на промплощадку. |  |
| 4. | Отдел образования | Территория административного здания отдела образования. Спортивные стадионы, территории зданий школ №1, №2, №3. Территории двух учреждений дополнительного образования (МБОУ ДОД, МБОУ СЮТ) Территории дошкольных образовательных учреждений города.(6 учреждений) |  |
| 5. | МУЗ «Бородинская городская больница» | Территория административного здания МУЗ «Бородинская городская больница», ограниченная дорогой ул. Советская, ул. Ленина. Стоянка транспорта по ул. Советской. |  |
| 6. | Автовокзал г. Бородино | Территория привокзальной площади (со стороны ул. Ленина, ул. Горького) |  |
| 7. | ООО «Бородинское Энергоуправление» | Территория административного здания ООО «Бородинское Энергоуправление». Территория ЦТП-5 (ул. Рождественская) Улица Гоголя от ЦТП №2 до кольца по ул. 9 Мая. |  |
| 8. | ООО «Ваш управдом» | Придомовая территория 104–х многоквартирных жилых домов. |  |
| 9. | ООО БП ЖКХ ООО БПК | Территории административных зданий. ул. Октябрьская от ПЧ до школы №1 Улица Советская (за исключением частного сектора) |  |
| 10. | ООО «Идиллия» | Территории административных , промышленных зданий ООО «Идиллия». |  |
| 11. | МО МВД России «Бородинский» | Территории административных зданий. Автостоянка служебного транспорта. Улица Кирова (до памятного знака на выезде из города) |  |
| 12. | Финуправление | Территория административного здания, газоны по адресу ул. Горького, 6. |  |
| 13. | Казначейство | Территория административного здания, по адресу ул. Ленина, 40. Прилегающая территория со стороны ул. Ленина. |  |
| 14. | Автотранспортный цех филиала ОАО «Разрез Бородинский» | Территория административного здания. Территория прилегающая к дороге от гаражного р-на «Отвалы» до объездной дороги на промплощадку. Территория сквера по адресу: ул. Ленина, 12 (бывшая горбольница) |  |
| 15. | Централизованная бухгалтерия (Администрации города) | Территория городского парка ДК «Угольщик»(с западной стороны от здания) |  |
| 16. | Администрация города. | Территория городского парка ДК «Угольщик» (с восточной стороны от здания) |  |
| 17. | Бородинский ЗАГС | Территория административного здания , прилегающий сквер. |  |
| 18 | МБОУ ДОД ДЮСШ | Территории зданий спортивного комплекса и прилегающей территории к комплексу со стороны ул. Бородинской. Территория лыжной базы (ул. 9 Мая). Территория спортивного стадиона по ул. Октябрьская и прилегающей территории к стадиону по ул. Советской. |  |
| 19. | ФГУП «Почта России» | Прилегающие территории почтовых отделений по адресу мкр. Победы, 8 (территория со стороны ул. Рождественской), ул. Горького, 1. |  |
| 20. | ПЧ-30 г. Бородино | Территория административного здания, прилегающая территория по ул. Комсомольской, ул. Октябрьской. |  |
| 21. | ООО «КСК-Сервис» | Территория административного здания. Территория подстанции «Жилпоселок», ул. Транспортная, 5 |  |
| 22. | МРСК «Сибири» Бородинский участок (ЮВС) | Территория административного здания. |  |
| 23. | Бородинская коррекционная школа VIII вида | Территория школы. Прилегающая территория к школе по ул. Ленина, ул. Бородинской. |  |
| 24. | КГКОУ «Бородинский детский дом» | Территория детского дома. Прилегающая территория по ул. Комсомольской. |  |
| 25. | Отдел военного комиссариата города Бородино. | Территория административного здания. Прилегающая территория по ул. Нагорная. |  |
| 26 | МСЧ «Угольщик» | Территория профилактория. |  |
| 27. | Санаторий «Салют» | Территория Санатория. |  |
| 28. | Школа искусств. | Территория здания школы. |  |
| 29. | Управление пенсионного фонда РФ (Гос.учреждение) в г. Бородино | Территория административного здания. |  |
| 30. | Управление соцзащиты населения г.Бородино | Территория административного здания. |  |
| 31 | «Неотранс» | Территории административного и промышленного зданий. |  |
| 32. | Индивидуальные предприниматели, частные организации коммерческой деятельности. | Прилегающие территории к зданиям собственников. Территории, на которых ведется коммерческая деятельность. |  |
| 33. | Частный сектор города Бородино. | Прилегающие территории к домовладениям собственников. |  |