КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД БОРОДИНО КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОРОДИНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.06.2023 	г. Бородино	№ 287

О внесении изменений в постановление администрации города Бородино от 29.11.2017 г. № 873 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 30.09.2014 № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации», Постановлением Правительства Красноярского края от 29.08.2017 № 512-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды», Постановлением администрации города Бородино от 23.07.2013 № 760 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Бородино, их формировании и реализации», распоряжением администрации города Бородино от 26.07.2013 № 92 «Об утверждении перечня муниципальных программ города Бородино», на основании решения Бородинского городского Совета депутатов от 24.03.2023 №22-197р о внесении изменений и дополнений в решение Бородинского городского Совета депутатов от 20.12.2022 №20–182р «О бюджете города Бородино на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов», руководствуясь Уставом города Бородино, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Бородино от 29.11.2017 г. № 873 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды», следующие изменения:

1.1. В муниципальной программе «Формирование современной городской среды»:

1.1.1. Раздел 1 «Паспорт муниципальной программы» изложить в новой редакции:

- 1. Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | «Формирование современной городской среды» |
| --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной программы | - Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; Постановление Правительства Красноярского края от 29.08.2017 № 512-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды»; - Постановление Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской федерации»; - Приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр. «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды»; - Постановление администрации города Бородино от 23.07.2013 № 760 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Бородино, их формировании и реализации»; - Распоряжение администрации города Бородино от 26.07.2013 № 92 «Об утверждении перечня муниципальных программ города Бородино». |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация города Бородино |
| Соисполнитель муниципальной программы | Отдел культуры, спорта, молодежной политики и информационного обеспечения администрации города Бородино |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы | Подпрограммы и отдельные мероприятия муниципальной программы отсутствуют. |
| Цели муниципальной программы | Создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории. 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2018 – 2025 годы 1 этап: 2018 – 2019 годы 2 этап: 2020 – 2021 годы 3 этап: 2022 – 2024 годы 4 этап: 2023 – 2025 годы |
| Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период (приложение 1, 2 к настоящему паспорту) | Площадь благоустроенных дворовых территорий, территорий городского округа соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков и иных территорий), в тыс. м²: 2018 – 114,9; 2019 – 143,59; 2020 – 151,29; 2021 – 217,22; 2022 – 226,6; 2023 – 269,26; 2024 – 288,63; 2025 – 295,72; общее количество благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами), в шт.: 2018 - 28; 2019 - 31; 2020 - 33; 2021 - 34; 2022 - 35; 2023 - 37, 2024 – 39; 2025 – 41; доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий городского округа, в %: 2018 – 24,56; 2019 – 27,19; 2020 – 28,95; 2021 – 29,82; 2022 – 30,70; 2023 – 32,46; 2024 – 34,21; 2025 – 35,96; площадь дворовых территорий в городском округе – ежегодно 247,2 тыс. м²; площадь благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами), в тыс. м²: 2018 – 100,42; 2019 – 113,61; 2020 – 118,86; 2021 – 123,41; 2022 – 127,7; 2023 – 134,79; 2024 – 141,88; 2025 – 148,97; доля площади благоустроенных дворовых территорий в общей площади дворовых территорий городского округа, в %: 2018 – 40,62; 2019 – 45,96; 2020 – 48,08; 2021 – 49,92; 2022 – 51,66; 2023 – 54,53; 2024 – 57,39; 2025 – 60,26; всего населения, проживающего в многоквартирных домах на территории городского округа, в тыс. чел.: 2018 - 12,85; 2019 - 12,58; 2020 - 12,55; 2021 – 11,28; 2022 - 11,28; 2023 - 11,28; 2024 - 11,28; 2025 – 11,28; всего населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями на территории городского округа, в тыс. чел.: 2018 – 4,81; 2019 - 5,365; 2020 – 5,60; 2021 - 6,22; 2022 - 6,62; 2023 - 7,02; 2024 - 7,42; 2025 – 7,82; доля населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями в общей численности населения в городском округе, в %: 2018 - 37,43; 2019 - 42,65; 2020 – 44,62; 2021 – 55,14; 2022 – 58,69; 2023 – 62,23; 2024 – 65,78; 2025 – 69,33; общее количество территорий городского округа соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), в шт.: 2018 - 10; 2019 - 10; 2020 - 11; 2021 - 11; 2022 - 12; 2023 - 12; 2024 - 12; 2025 – 12; общее количество благоустроенных территорий городского округа соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), в шт.: 2018 – 3; 2019 - 5; 2020 - 6; 2021 - 8; 2022 - 9; 2023 - 10; 2024 - 12; 2025 – 12; доля благоустроенных территорий городского округа соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), в %: 2018 – 30,0; 2019 – 50,0; 2020 – 54,55; 2021 – 72,73; 2022 – 75,00; 2023 – 83,33; 2024 – 100; 2025 – 100; площадь территорий городского округа соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), в тыс. м².: 2018 – 51,60; 2019 – 51,60; 2020 – 111,18; 2021 – 111,18; 2022 – 124,51; 2023 – 146,75; 2024 – 146,75; 2025 – 146,75; площадь благоустроенных территорий городского округа соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), в тыс. м².: 2018 - 14,48; 2019 – 29,98; 2020 – 32,43; 2021 – 93,81; 2022 – 98,9; 2023 – 134,47; 2024 – 146,75; 2025 – 146,75; доля площади благоустроенных территорий городского округа соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) в общей площади таких территорий городского округа, в %: 2018 – 28,06; 2019 – 58,10; 2020 – 29,17; 2021 – 84,38; 2022 – 79,43; 2023 – 91,63; 2024 – 100,0; 2025 – 100,0; индекс качества городской среды, в баллах: 2018 – 162; 2019 – 158; 2020 – 153; 2021 – 173; 2022 – 174; 2023 – 199; 2024 – 212; 2025 – 225; количество человек, проживающих в муниципальном образовании на конец года, в чел.: 2018 - 16061; 2019 - 16055; 2020 - 16005; 2021 - 15061; 2022 - 14985; 2023 - 14921; 2024 - 14871; 2025 – 14834; количество граждан в возрасте 14 лет и старше, принявших участие в решении вопросов, связанных с разработкой проекта – 2018 – 13161 чел.; 2019 – 13169 чел.; 2020 – 13117 чел.; 2021 – 12964 чел.; 2022 – 13066 чел.; 2023 – 12585 чел.; 2024 – 12417 чел.; 2025 – 12260 чел.; количество человек, принимающих участие в отборе территорий по благоустройству, в чел.: 2018 - 5592; 2019 - 2330; 2020 - 4027; 2021 - 2458; 2022 - 2647; 2023 - 4500; 2024 - 5000; 2025 – 5000; доля граждан, принявших участие в отборе территорий по благоустройству, в %: 2018 – 42,49; 2019 – 17,69; 2020 – 30,70; 2021 – 18,96; 2022 – 20,26; 2023 – 35,76; 2024 – 40,27; 2025 – 40,78. |
| Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программ | Объем финансирования Программы составит 278 574 300,86 руб. за счет средств федерального, краевого, местного бюджетов и внебюджетных источников, в том числе по годам: в 2018 году – 23 928 517,73 рублей; в 2019 году – 72 263 270,09 рублей; в 2020 году – 11 239 371,72 рублей; в 2021 году – 59 410 231,88 рублей; в 2022 году – 8 054 666,37 рублей; в 2023 году – 93 853 847,94 рублей; в 2024 году – 9 350 282,13 рублей; в 2025 году – 474 113,00 рублей; из них средства федерального бюджета – 190 784 957,26 руб., в том числе по годам: в 2018 году – 9 894 600,63 руб. в 2019 году – 8 882 880,20 рублей; в 2020 году – 8 273 360,00 рублей; в 2021 году – 57 437 075,00 рублей; в 2022 году – 7 148 507,74 рублей; в 2023 году – 90 671 132,57 рублей; в 2024 году – 8 477 401,12 рублей; в 2025 году – 0,00 рублей; из них средства краевого бюджета – 66 321 716,89 руб., в том числе по годам: в 2018 году – 5 213 399,37 рублей; в 2019 году – 58 444 619,80 рублей; в 2020 году – 435 440,00 рублей; в 2021 году – 391 425,00 рублей; в 2022 году – 376 237,24 рублей; в 2023 году – 561 638,55 рублей; в 2024 году – 446 179,01 рублей; в 2025 году – 452 777,92 рублей; из них средства местного бюджета – 9 741 526,72 руб., в том числе по годам: в 2018 году – 1 197 951,00 рублей; в 2019 году – 1 422 794,20 рублей; в 2020 году – 2 430 343,98 рублей; в 2021 году – 1 435 739,20 рублей; в 2022 году – 425 332,46 рублей; в 2023 году – 2 381 328,80 рублей; в 2024 году – 426 702,00 рублей; в 2025 году – 21 335,08 рублей; из них средства внебюджетных источников –11 726 099,99 руб., в том числе по годам: в 2018 году – 7 622 566,73 рублей; в 2019 году – 3 512 975,89 рублей; в 2020 году – 100 227,74 рублей; в 2021 году – 145 992,68 рублей; в 2022 году – 104 588,93 рублей; в 2023 году – 239 748,02 рублей; в 2024 году – 0,00 рублей; в 2025 году – 0,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования |
| Перечень объектов капитального строительства | Нет |

1.1.2. В разделе 4 «Механизм реализации отдельных мероприятий программы» пункт 6 изложить в новой редакции:

- Трудовое участие заинтересованных лиц, не требующее специальной квалификации, может быть обеспечено:

- выполнением жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора);

- предоставлением строительных материалов, техники.

1.1.3. Раздел 5 «Прогноз конечных результатов Программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере на территории города Бородино» абзац 18 изложить в новой редакции:

индекс качества городской среды, в баллах: 2018 – 162; 2019 – 158; 2020 – 153; 2021 – 173; 2022 – 174; 2023 – 199; 2024 – 212; 2025 – 225.

1.1.4. Раздел 6 «Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов» задача 1 «Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории» изложить в новой редакции:

Задача 1. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.

Для решения задачи 1 были разработаны и утверждены постановлением администрации города Бородино от 06.09.2017 № 579:

- «Порядок формирования общественной комиссии по развитию городской среды»;

- «Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой территории в муниципальную программу»;

- «Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населенного пункта».

Мероприятие 1.1. Благоустройство дворовых территорий.

В целях благоустройства дворовых территорий в 2018-2025 годах, сформирован ранжированный адресный перечень всех дворовых территорий (с учетом их физического состояния) исходя из минимального и дополнительного перечня работ, согласно приложению № 5 к Программе.

При благоустройстве дворовой территории с привлечение бюджетных средств в порядке, установленном Правительством края, выполняется минимальный перечень работ, который включает в себя:

- ремонт тротуара, дворового проезда, ремонт дороги, образующей проезд к территории, прилегающей к многоквартирному дому;

- обеспечение освещения дворовых территорий с применением энергосберегающих технологий;

- установку скамеек и урн для мусора,

и дополнительный перечень работ, который включает в себя:

- оборудование детских площадок;

- оборудование спортивных площадок;

- устройство пешеходных дорожек из асфальтобетонного покрытия.

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица) обеспечивают финансовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 2% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории и трудовое участие, а по дополнительному перечню - 20% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории.

Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ в муниципальной программе.

Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определена по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства Красноярского края от 18.07.2017 № 415-п, подготовлены паспорта благоустройства дворовых территорий, согласно приложению № 8 к программе.

Свои предложения заинтересованные лица направляют в порядке, установленном постановлением администрации муниципального образования от 06.09.2017 № 579.

Предложения об участии в муниципальной программе приняты на общем собрании собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-49 Жилищного кодекса РФ.

Со стороны управляющих компаний ООО «Ваш управдом плюс» и ООО «Тройка», осуществляющих управление МКД, расположенных на территории города Бородино, а также специалистами МКУ «Служба единого заказчика», было оказано содействие жителям в проведении собраний собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-49 Жилищного кодекса РФ.

Ранжированный адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, рассматривается и согласовывается решением общественной комиссией по развитию городской среды. По мере необходимости, в администрации города Бородино, ул. Горького,5 проходят заседания общественной комиссии, с целью включения актуализированного перечня дворовых территорий в программу «Формирование современной городской среды», которые оформляются протоколом.

Доля финансового участия заинтересованных лиц может быть снижена при условии обеспечения софинансирования за счет средств местного бюджета соразмерно доле снижения финансового участия заинтересованных лиц.

Мероприятие 1.2. Благоустройство общественных пространств.

В целях благоустройства общественных пространств сформирован адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2025 годах, согласно приложению № 6 к Программе.

Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определена по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства Красноярского края от 18.07.2017 № 415-п., подготовлены паспорта общественных территорий по форме согласно приложению № 9 к программе.

Очередность благоустройства общественных пространств определяется ежегодно по этапам с учетом мнения граждан во исполнение постановления главы муниципального образования от 06.09.2017 № 579.

Мероприятие 1.3. Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков).

Физическое состояние парка и необходимость его обустройства определена по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства Красноярского края от 18.07.2017 № 415-п., подготовлены паспорта общественных территорий согласно приложению № 9 к Программе.

Согласно п.6 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) (Приложение N 14 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».) утвержденных постановлением правительства РФ от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан», проведены общественные обсуждения граждан в выборе мероприятий по благоустройству парка.

В результате проведенных общественных обсуждений решено выполнить следующие мероприятия:

- устройство и замена функционального и декоративного освещения на всей территории парк;

- устройство пешеходных дорожек из брусчатого покрытия;

- установка малых архитектурных форм, уличного оборудования, включая элементы уличной мебели, временных павильонов и других нестационарных объектов;

- снос старых тополей и высадка новых деревьев и кустарников;

- устройство видеонаблюдения.

Мероприятие 1.4. Реализация проектов - победителей конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды «Музей-аллея в г. Бородино».

В 2019 году городской округ город Бородино стал победителем, занявшей 3-е место, конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках государственной программы «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды», утвержденной постановлением правительства Красноярского края от 29.08.2017 № 512-п.

Выбор общественной территории для участия в конкурсе осуществлялся путем общественного обсуждения. Большинством голосов была определена исторически сложившаяся центральная часть города, которая включает в себя аллею по ул. Горького (от ул. Ленина до ул.Октябрьская), сквер «Памяти первостроителям» и площадь ДК «Угольщик».

Проектно-сметная документация была разработана проектной организацией ООО «ПроектДевелопмент».

На данной территории создан музей под открытым небом. На площади ДК «Угольщик» заменили асфальтовое покрытие на брусчатое, отремонтировали ступени к зданию дворца культуры, а также установили освещение.

Согласно контракту, были выполнены следующие работы:

- ремонт асфальтового покрытия участков автомобильных дорог;

- прокладка кабеля уличного освещения, кабеля для подключения различных электрических установок, кабеля для монтажа видеонаблюдения;

- установка парковочных столбиков;

- высадка зеленых насаждений;

- изготовлены и установлены малые архитектурные формы (ротация, массовый взрыв, миллиардный кубометр, старая гостиная, пантеон, лавочки, урны);

- установлены опоры и светильники уличного освещения;

- осуществлен монтаж видеонаблюдения.

- установлены интерактивные стенды.

Благодаря реализации данного проекта «Музей-аллея в г. Бородино» произошло преобразование сквера «Памяти первостроителям», площади ДК «Угольщик» и аллеи по ул. Горького.

Мероприятие. 1.5. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Составлен адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей согласно приложению 10.

Мероприятие 1.6. Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.

Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, осуществляется за счет средств собственников (пользователей) домов (собственников (землепользователей) земельных участков).

Мероприятие 1.7. Разработка фор-эскизов на объекты благоустройства города Бородино «Капитальный ремонт сквера «Памяти первостроителям», аллеи по ул. Горького.

Мероприятие 1.8. Подготовка документации для участия во всероссийском конкурсе лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых городах.

Мероприятие 1.9. Обустройство и работы по благоустройству
 парков в городах - получателях субсидий, осуществляющих лучшее использование городских парков.

Мероприятие 1.10. Экспертиза проекта «Благоустройство аллеи и сквера по ул. Горького (от ул. Октябрьской до ул. Ленина) в г. Бородино.

Мероприятие 1.11. Проведение изысканий, разработка ПСД, экспертиза сметной стоимости по объектам благоустройства.

Мероприятие 1.12. Подготовка проектно-сметной документации по объекту: Благоустройство сквера, расположенного по адресу: г. Бородино, ул. Ленина, 63«б».

Мероприятие 1.13. Разработка эскизного проекта сквера у ЗАГСа.

Мероприятие 1.14. Инженерно-геодезические изыскания и изготовление топографического плана улицы Ленина, 8,4 га.

Мероприятие 1.15. Выполнение контрольных мероприятий за ходом выполнения работ по благоустройству общественного пространства сквера, расположенного по адресу: г. Бородино, ул. Ленина, 63 «б».

От лица заказчика – МКУ «Служба единого заказчика» – приказом назначается ответственное лицо. В обязанности ответственного лица входит:

- контроль за выполнением работ;

- проверка на соответствие выполненных работ требованиям ПСД, ГОСТ, СНиП.

Мероприятие 1.16. Выполнение авторского надзора за благоустройством сквера, расположенного по адресу: г. Бородино, ул. Ленина, 63 «б».

Порядок осуществления авторского надзора:

- авторский надзор следует осуществлять по договору на весь период

- строительства объекта и ввода его в эксплуатацию;

- составление проектов договоров (дополнительных соглашений) на осуществление авторского надзора с приложениями, включая смету затрат является обязанностью генерального проектировщика;

- юридические лица – разработчики проектной документации должны возлагать ответственность за осуществление авторского надзора на должностных лиц, ответственных за проект, а также главных и ведущих специалистов, принимающих непосредственное участие в разработке проектной документации;

- работники проектной организации, ООО «Тектоника», осуществляющие авторский надзор, выезжают на строительство объектов в сроки, установленные планами - графиками (при составлении плана – графика следует предусматривать количество посещений объекта строительства);

- для осуществления авторского надзора руководителю рекомендуется устанавливать единый день для всех представителей авторского надзора, но при возникновении непредвиденных ситуаций, посещение объектов производится по вызовам заказчика в другие дни;

- представители авторского надзора должны вести журнал авторского надзора за строительством;

- журнал должен быть прошнурован (страницы его должны быть пронумерованы), подписан руководителем генеральной проектной организации и заверен подписью с печатью заказчика;

- оформленный журнал авторского надзора передается заказчиком генеральному подрядчику для хранения до окончания строительства;

- журнал авторского надзора выдается генеральным подрядчиком по требованию представителей проектных организаций, осуществляющих авторский надзор;

- производители работ строительно-монтажных организаций и представитель заказчика обязаны фиксировать в журнале авторского надзора исполнение указаний представителей проектных организаций, осуществляющих авторский надзор;

- после приемки объекта в эксплуатацию генеральный подрядчик обязан передать журнал авторского надзора на хранение заказчику;

- представители проектных организаций, осуществляющие авторский надзор, участвуют в оформлении актов освидетельствования скрытых работ и актов промежуточной приемки ответственных конструкций.

Мероприятие 1.17. Разработка проектно-сметной документации по объекту: благоустройство ул. Ленина в рамках «Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды на реализацию комплекса мероприятий по благоустройству».

На разработку проектно-сметной документации по объекту: благоустройство ул. Ленина (от дома 63 до автовокзала) в рамках «Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской» из средств местного бюджета выделено 2 480,00 млн.руб. Мероприятие реализовано в 2021 году.

Мероприятие 1.18. Реализация проекта - благоустройство ул. Ленина в рамках «Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды на реализацию комплекса мероприятий по благоустройству».

В 2020 году Администрация города Бородино стала одним из победителей IV Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 2020 (2021-2022гг.) в рамках государственной программы «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды», утвержденной постановлением правительства Красноярского края от 29.08.2017 № 512-п.

Данный проект нацелен на формирование портрета современного города через благоустройство улицы Ленина (от дома № 63 до автовокзала).

В ходе реализации данного проекта планируется выполнить следующие виды работ:

- демонтаж асфальтового покрытия и металлических ограждений;

- устройство тротуаров и велодорожек (асфальтобетон);

- декоративная разметка асфальтового покрытия;

- инженерное оснащение;

- замена опор освещения, светильников на существующих опорах;

- устройство системы паркового освещения;

- городское радио (новые точки);

- комплект оборудования уличного кинотеатра (экран, проектор);

- арочная конструкция с системой туманообразования для охлаждения;

- система уличного видеонаблюдения;

- установка МАФ (скамья со спинкой, урна, квест-станция, мини-трибуна, зона воркаунта, скейт парк с рампой для экстремальной езды и скалодромом, памп трек, ограждение памп трека, баскетбольное кольцо, скамья радиусная, скамья круглая, вело парковка, автобусная остановка, информационные стенды при автобусных остановках, флагштоки, антипарковочные столбики, ограничители движения);

- озеленение (посадка газонов, мини клумбы, посадка кустарников, посадка крупномерных елей, декоративная засыпка).

Мероприятие 1.19. Выполнение контрольных мероприятий за ходом выполнения работ по благоустройству общественного пространства сквера у ЗАГСа.

От лица заказчика – МКУ «Служба единого заказчика» – приказом назначается ответственное лицо. В обязанности ответственного лица входит:

- контроль за выполнением работ;

- проверка на соответствие выполненных работ требованиям ПСД, ГОСТ, СНиП.

Мероприятие 1.20. Выполнение авторского надзора за благоустройством общественного пространства сквера у ЗАГСа.

Порядок осуществления авторского надзора:

- авторский надзор следует осуществлять по договору на весь период

- строительства объекта и ввода его в эксплуатацию;

- составление проектов договоров (дополнительных соглашений) на осуществление авторского надзора с приложениями, включая смету затрат является обязанностью генерального проектировщика;

- юридические лица – разработчики проектной документации должны возлагать ответственность за осуществление авторского надзора на должностных лиц, ответственных за проект, а также главных и ведущих специалистов, принимающих непосредственное участие в разработке проектной документации;

- работники проектной организации, ООО «РЕД-Бизнес», осуществляющие авторский надзор, выезжают на строительство объектов в сроки, установленные планами - графиками (при составлении плана – графика следует предусматривать количество посещений объекта строительства);

- для осуществления авторского надзора руководителю рекомендуется устанавливать единый день для всех представителей авторского надзора, но при возникновении непредвиденных ситуаций, посещение объектов производится по вызовам заказчика в другие дни;

- представители авторского надзора должны вести журнал авторского надзора за строительством;

- журнал должен быть прошнурован (страницы его должны быть пронумерованы), подписан руководителем генеральной проектной организации и заверен подписью с печатью заказчика;

- оформленный журнал авторского надзора передается заказчиком генеральному подрядчику для хранения до окончания строительства;

- журнал авторского надзора выдается генеральным подрядчиком по требованию представителей проектных организаций, осуществляющих авторский надзор;

- производители работ строительно-монтажных организаций и представитель заказчика обязаны фиксировать в журнале авторского надзора исполнение указаний представителей проектных организаций, осуществляющих авторский надзор;

- после приемки объекта в эксплуатацию генеральный подрядчик обязан передать журнал авторского надзора на хранение заказчику;

- представители проектных организаций, осуществляющие авторский надзор, участвуют в оформлении актов освидетельствования скрытых работ и актов промежуточной приемки ответственных конструкций.

При реализации благоустройства общественного пространства сквера у ЗАГСа возможно возникновение обстоятельств, не предусмотренных проектно – сметной документации. В связи с этим планируется привлечение проектной организации, разработавшей данный проект, для согласования технических решений и внесение проектных изменений.

Мероприятие 1.21. Дополнительные мероприятия по благоустройству ул. Ленина.

Мероприятие 1.22. Выполнение контрольных мероприятий за ходом выполнения работ по благоустройству общественного пространства детской площадки возле магазина «ФОРТ».

Не выполнялось.

Мероприятие 1.23. Реализация проекта – парк МБУК ГДК «Угольщик». Благоустройство парка и площади ДК «Угольщик» «Недаром знает вся Россия…» в рамках «Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды на реализацию комплекса мероприятий по благоустройству».

Мероприятие 1.24. Дополнительные мероприятия по благоустройству парка МБУК ГДК «Угольщик». Благоустройство парка и площади ДК "Угольщик» «Недаром знает вся Россия».

1.1.5. Раздел 10 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирования» изложить в новой редакции:

Средства на финансирование в 2018 – 2025 годах мероприятий Программы предоставляются в порядке, установленном Правительством края в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных законом Красноярского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период на выполнение следующих мероприятий и задач.

Задача 1. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.

Мероприятие 1.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству.

Мероприятие 1.2. Благоустройство общественных пространств.

Мероприятие 1.3. Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков).

Мероприятие 1.4. Реализация проектов - победителей конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Проект «Музей-аллея в г. Бородино»

Мероприятие.1.5. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Мероприятие 1.6. Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.

Мероприятие 1.7. Разработка фор-эскизов на объекты благоустройства города Бородино «Капитальный ремонт сквера «Памяти первостроителям», аллеи по ул. Горького.

Мероприятие 1.8. Подготовка документации для участия во всероссийском конкурсе лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых городах.

Мероприятие 1.9. Обустройство и работы по благоустройству
 парков в городах - получателях субсидий, осуществляющих лучшее использование городских парков.

Мероприятие 1.10. Экспертиза проекта «Благоустройство аллеи и сквера по ул. Горького (от ул. Октябрьской до ул. Ленина) в г. Бородино.

Мероприятие 1.11. Проведение изысканий, разработка ПСД, экспертиза сметной стоимости по объектам благоустройства.

Мероприятие 1.12. Подготовка проектно-сметной документации по объекту: Благоустройство сквера, расположенного по адресу: г. Бородино, ул. Ленина, 63«б».

Мероприятие 1.13. Разработка эскизного проекта сквера у ЗАГСа.

Мероприятие 1.14. Инженерно-геодезические изыскания и изготовление топографического плана улицы Ленина, 8,4 га.

Мероприятие 1.15. Выполнение контрольных мероприятий за ходом выполнения работ по благоустройству общественного пространства сквера, расположенного по адресу: г. Бородино, ул. Ленина, 63 «б».

Мероприятие 1.16. Выполнение авторского надзора за благоустройством сквера, расположенного по адресу: г. Бородино, ул. Ленина, 63 «б».

Мероприятие 1.17. Разработка проектно-сметной документации по объекту: благоустройство ул. Ленина в рамках «Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды на реализацию комплекса мероприятий по благоустройству».

Мероприятие 1.18. Реализация проекта - благоустройство ул. Ленина в рамках «Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды на реализацию комплекса мероприятий по благоустройству».

Мероприятие 1.19. Выполнение контрольных мероприятий за ходом выполнения работ по благоустройству общественного пространства сквера у ЗАГСа.

Мероприятие 1.20. Выполнение авторского надзора за благоустройством общественного пространства сквера у ЗАГСа.

Мероприятие 1.21. Дополнительные мероприятия по благоустройству ул. Ленина.

Мероприятие 1.22. Выполнение контрольных мероприятий за ходом выполнения работ по благоустройству общественного пространства детской площадки возле магазина «ФОРТ».

Мероприятие 1.23. Реализация проекта – парк МБУК ГДК «Угольщик». Благоустройство парка и площади ДК «Угольщик» «Недаром знает вся Россия…» в рамках «Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды на реализацию комплекса мероприятий по благоустройству».

Мероприятие 1.24. Дополнительные мероприятия по благоустройству парка МБУК ГДК «Угольщик». Благоустройство парка и площади ДК "Угольщик» «Недаром знает вся Россия».

Объем финансирования программы составит 278 574 300,86 руб. за счет средств федерального, краевого, местного бюджетов и внебюджетных источников, в том числе по годам:

в 2018 году – 23 928 517,73 рублей;

в 2019 году – 72 263 270,09 рублей;

в 2020 году – 11 239 371,72 рублей;

в 2021 году – 59 410 231,88 рублей;

в 2022 году – 8 054 666,37 рублей;

в 2023 году – 93 853 847,94 рублей;

в 2024 году – 9 350 282,13 рублей;

в 2025 году – 474 113,00 рублей.

из них средства федерального бюджета – 190 784 957,26 руб., в том числе по годам:

в 2018 году – 9 894 600,63 рублей

в 2019 году – 8 882 880,20 рублей;

в 2020 году – 8 273 360,00 рублей;

в 2021 году – 57 437 075,00 рублей;

в 2022 году – 7 148 507,74 рублей;

в 2023 году – 90 671 132,57 рублей;

в 2024 году – 8 477 401,12 рублей;

в 2025 году – 0,00 рублей.

из них средства краевого бюджета – 66 321 716,89 руб., в том числе по годам:

в 2018 году – 5 213 399,37 рублей;

в 2019 году – 58 444 619,80 рублей;

в 2020 году – 435 440,00 рублей;

в 2021 году – 391 425,00 рублей;

в 2022 году – 376 237,24 рублей;

в 2023 году – 561 638,55 рублей;

в 2024 году – 446 179,01 рублей;

в 2025 году – 452 777,92 рублей.

из них средства местного бюджета – 9 741 526,72 руб., в том числе по годам:

в 2018 году – 1 197 951,00 рублей;

в 2019 году – 1 422 794,20 рублей;

в 2020 году – 2 430 343,98 рублей;

в 2021 году – 1 435 739,20 рублей;

в 2022 году – 425 332,46 рублей;

в 2023 году – 2 381 328,80 рублей;

в 2024 году – 426 702,00 рублей;

в 2025 году – 21 335,08 рублей.

из них средства внебюджетных источников – 11 726 099,99 руб., в том числе по годам:

в 2018 году – 7 622 566,73 рублей;

в 2019 году – 3 512 975,89 рублей;

в 2020 году – 100 227,74 рублей;

в 2021 году – 145 992,68 рублей;

в 2022 году – 104 588,93 рублей;

в 2023 году – 239 748,02 рублей;

в 2024 году – 0,00 рублей;

в 2025 году – 0,00 рублей.

Указанный объем финансовых ресурсов определен решением Бородинского городского совета депутатов на соответствующий финансовый год и планируемый период.

Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

Мероприятие 2.1. Проведение опроса граждан о выборе территории общего пользования для благоустройства.

Мероприятие 2.2. Организация обсуждения и выработки концепций благоустройства территории общего пользования.

Мероприятие 2.3. Привлечение жителей к посадке зеленых насаждение, уборке несанкционированных свалок и т.д.

Мероприятие 2.4. Участие в краевых мероприятиях, направленных на повышение активности участия граждан в решении вопросов местного значения.

Вышеуказанные мероприятия не требуют финансового обеспечения.

1.1.6. Приложение 1 к паспорту муниципальной программы «Формирование современной городской среды» «Перечень целевых показателей и показателей результативности программы «Формирование современной городской среды» с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к постановлению;

1.1.7. Приложение 1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды» «Распределение планируемых расходов за счет средств муниципального бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к постановлению.

1.1.8. Приложение 2 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды» «Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы «Формирование современной городской среды» с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы города А.В. Первухина.

3. Постановление опубликовать в газете «Бородинский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа город Бородино Красноярского края.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Бородинский вестник».

Глава города Бородино							А.Ф. Веретенников

Морозова

4-43-07

Приложение 1

к Паспорту муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

Приложение 1

к постановлению

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

| № п/п | Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Вес показателя | Источник информации | 2017 | Годы начала действия МП |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 |  |  |  |  |  |  |
| Цель: Создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Площадь благоустроенных дворовых территорий, территорий городского округа соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков и иных территорий) | тыс.м2 | Х | МКУ «Служба единого заказчика» | 0 | 114,9 | 143,59 | 151,29 | 217,22 | 226,6 | 269,26 | 288,63 | 295,72 |
| Задача 1: Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общее количество благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) | шт. | 0,06 | МКУ «Служба единого заказчика» | 0 | 28 | 31 | 33 | 34 | 35 | 37 | 39 | 41 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий городского округа | % | 0,07 | МКУ «Служба единого заказчика» | 0 | 24,56 | 27,19 | 28,95 | 29,82 | 30,70 | 32,46 | 34,21 | 35,96 |
| 3 | Площадь дворовых территорий в городском округе | тыс.кв.м. | 0,05 | МКУ «Служба единого заказчика» | 0 | 247,2 | 247,2 | 247,2 | 247,2 | 247,2 | 247,2 | 247,2 | 247,2 |
| 4 | Площадь благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) | тыс.кв.м. | 0,05 | МКУ «Служба единого заказчика» | 0 | 100,42 | 113,61 | 118,86 | 123,41 | 127,7 | 134,79 | 141,88 | 148,97 |
| 5 | Доля площади благоустроенных дворовых территорий в общей площади дворовых территорий городского округа | % | 0,07 | МКУ «Служба единого заказчика» | 0 | 40,62 | 45,96 | 48,08 | 49,92 | 51,66 | 54,53 | 57,39 | 60,26 |
| 6 | Всего населения, проживающего в многоквартирных домах на территории городского округа | тыс.чел. | 0,05 | МКУ «Служба единого заказчика» | 0 | 12,85 | 12,58 | 12,55 | 11,28 | 11,28 | 11,28 | 11,28 | 11,28 |
| 7 | Всего населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями на территории городского округа | тыс.чел. | 0,06 | МКУ «Служба единого заказчика» | 0 | 4,81 | 5,365 | 5,60 | 6,22 | 6,62 | 7,02 | 7,42 | 7,82 |
| 8 | Доля населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями в общей численности населения в городском округе | % | 0,06 | МКУ «Служба единого заказчика» | 0 | 37,43 | 42,65 | 44,62 | 55,14 | 58,69 | 62,23 | 65,78 | 69,33 |
| 9 | Общее количество территорий городского округа соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) | шт. | 0,04 | МКУ «Служба единого заказчика» | 0 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 10 | Общее количество благоустроенных территорий городского округа соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) | шт. | 0,04 | МКУ «Служба единого заказчика» | 0 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 |
| 11 | Доля благоустроенных территорий городского округа соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) | % | 0,05 | МКУ «Служба единого заказчика» | 0 | 30,0 | 50,0 | 54,55 | 72,73 | 75,0 | 83,33 | 100,00 | 100,00 |
| 12 | Площадь территорий городского округа соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) | тыс.кв.м. | 0,05 | МКУ «Служба единого заказчика» | 0 | 51,60 | 51,60 | 111,18 | 111,18 | 124,51 | 146,75 | 146,75 | 146,75 |
| 13 | Площадь благоустроенных территорий городского округа соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) | тыс.кв.м | 0,05 | МКУ «Служба единого заказчика» | 0 | 14,48 | 29,98 | 32,43 | 93,81 | 98,9 | 134,47 | 146,75 | 146,75 |
| 14 | Доля площади благоустроенных территорий городского округа соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) в общей площади таких территорий городского округа | % | 0,05 | МКУ «Служба единого заказчика» | 0 | 28,06 | 58,10 | 29,17 | 84,38 | 79,43 | 91,63 | 100,0 | 100,0 |
| 15 | Индекс качества городской среды | балл | 0,05 | МКУ «Служба единого заказчика» | 0 | 162 | 158 | 153 | 173 | 174 | 199 | 212 | 225 |
| Задача 2: Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество человек проживающих в муниципальном образовании на конец года | чел. | 0,05 | Отдел планирования и экономического развития администрации г. Бородино | 0 | 16061 | 16055 | 16005 | 15061 | 14985 | 14921 | 14871 | 14834 |
| 2 | Количество граждан в возрасте 14 лет и старше, принявших участие в решении вопросов, связанных с разработкой проекта | чел. | 0,05 | МКУ «Служба единого заказчика» | 0 | 13161 | 13169 | 13117 | 12964 | 13066 | 12585 | 12417 | 12260 |
| 3 | Количество человек принимающих участие в отборе территорий по благоустройству | чел. | 0,05 | МКУ «Служба единого заказчика» | 0 | 5592 | 2330 | 4027 | 2458 | 2647 | 4500 | 5000 | 5000 |
| 4 | Доля граждан принявших участие в отборе территорий по благоустройству | % | 0,05 | МКУ «Служба единого заказчика» | 0 | 42,49 | 17,69 | 30,70 | 18,96 | 20,26 | 35,76 | 40,27 | 40,78 |

Приложение 1

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды»

Приложение 2

к постановлению

Распределение планируемых расходов за счет средств муниципального бюджета по мероприятиям

и подпрограммам муниципальной программы

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (рублей), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2023 | 2024 | 2025 | Итого на 2023 – 2025 года |
| Муниципальная программа | Формирование современной городской среды | всего расходные обязательства по программе | Х | Х | Х | Х | 93 853 847,94 | 9 350 282,13 | 474 113,00 | 103 678 243,07 |
|  |  | в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация города Бородино | 012 |  | Х | Х | 11 764 099,92 | 9 350 282,13 | 474 113,00 | 21 588 495,05 |
|  |  | Отдел культуры, спорта, молодежной политики и информационного обеспечения | 059 |  |  |  | 81 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 81 850 000,00 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 239 748,02 | 0,00 | 0,00 | 239 748,02 |
| Мероприятие 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству | всего расходные обязательства по программе | Х | Х | Х | Х | 3 768 978,00 | 2 805 084,64 | 142 233,90 | 6 716 296,54 |
|  |  | в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация города Бородино | 012 | 0503 | 159F255550 | 811 | 3 529 229,98 | 2 805 084,64 | 142 233,90 | 6 476 548,52 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | 239 748,02 | 0,00 | 0,00 | 239 748,02 |
| Мероприятие 2 | Благоустройство общественных пространств | всего расходные обязательства по программе | Х | Х | Х | Х | 8 234 869,94 | 6 545 197,49 | 331 879,10 | 15 111 946,53 |
|  |  | в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация города Бородино | 012 | 0503 | 159F255550 | 244 | 8 234 869,94 | 6 545 197,49 | 331 879,10 | 15 111 946,53 |
|  |  | Администрация города Бородино | 012 | 0503 | 1590098220 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 23 | Реализация проекта – парк МБУК ГДК «Угольщик». Благоустройство парка и площади ДК «Угольщик» «Недаром знает вся Россия…» в рамках «Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды на реализацию комплекса мероприятий по благоустройству» | Всего расходные обязательства по программе | 059 | 0503 | 159F254240 | 612 | 80 000 000,00 |  |  | 80 000 000,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел культуры, спорта, молодежной политики и информационного обеспечения | 059 | 0503 | 159F254240 | 612 | 80 000 000,00 |  |  | 80 000 000,00 |
| Мероприятие 24 | Дополнительные мероприятия по благоустройству парка МБУК ГДК «Угольщик». Благоустройство парка и площади ДК "Угольщик» «Недаром знает вся Россия» | Всего расходные обязательства по программе | 059 | 0503 | 1590092040 | 612 | 1 850 000,00 |  |  | 1 850 000,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел культуры, спорта, молодежной политики и информационного обеспечения | 059 | 0503 | 1590092040 | 612 | 1 850 000,00 |  |  | 1 850 000,00 |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на 2018-2024 годы»

Приложение №3

к постановлению

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» с учетом источников финансирования, в том числе по уровням

бюджетной системы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, муниципальный заказчик – куратор, участник. | Источники финансирования ответственных исполнителей, соисполнителей | Оценка расходов (руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | Итого |
| Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды» | Ответственный исполнитель- Администрация города Бородино | Всего | 93 853 847,94 | 9 350 282,13 | 474 113,00 | 103 678 243,07 |
|  |  | Соисполнитель- Отдел культуры, спорта, молодежной политики и информационного обеспечения, Администрация города Бородино. | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 90 671 132,57 | 8 477 401,12 | 0,00 | 99 148 533,69 |
|  |  |  | краевой бюджет | 561 638,55 | 446 179,01 | 452 777,92 | 1 460 595,48 |
|  |  |  | местный бюджет | 2 381 328,80 | 426 702,00 | 21 335,08 | 2 829 365,88 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 239 748,02 | 0,00 | 0,00 | 239 748,02 |
| Мероприятие 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству | Ответственный исполнитель - Администрация города Бородино | Всего | 3 768 978,00 | 2 805 084,64 | 142 233,90 | 6 716 296,54 |
|  |  | Соисполнитель- | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 3 201 339,77 | 2 543 220,34 | 0,00 | 5 744 560,11 |
|  |  |  | краевой бюджет | 168 491,57 | 133 853,70 | 135 833,38 | 438 178,65 |
|  |  |  | местный бюджет | 159 398,64 | 128 010,60 | 6 400,52 | 293 809,76 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 239 748,02 | 0,00 | 0,00 | 239 748,02 |
| Мероприятие 2 | Благоустройство общественных пространств | Ответственный исполнитель - Администрация города Бородино | Всего | 8 234 869,94 | 6 545 197,49 | 331 879,10 | 15 111 946,53 |
|  |  | Соисполнитель – | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 7 469 792,80 | 5 934 180,78 | 0,00 | 13 403 973,58 |
|  |  |  | краевой бюджет | 393 146,98 | 312 325,31 | 316 944,54 | 1 022 416,83 |
|  |  |  | местный бюджет | 371 930,16 | 298 691,40 | 14 934,56 | 685 556,12 |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |
| Мероприятие 23 | Реализация проекта – парк МБУК ГДК «Угольщик». Благоустройство парка и площади ДК «Угольщик» «Недаром знает вся Россия…» в рамках «Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды на реализацию комплекса мероприятий по благоустройству» | Ответственный исполнитель – Администрация города Бородино | Всего | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000 000,00 |
|  |  | Соисполнитель – Отдел культуры, спорта, молодежной политики и информационного обеспечения | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000 000,00 |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
| Мероприятие 24 | Дополнительные мероприятия по благоустройству парка МБУК ГДК «Угольщик». Благоустройство парка и площади ДК "Угольщик» «Недаром знает вся Россия» | Ответственный исполнитель – Администрация города Бородино | Всего | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850 000,00 |
|  |  | Соисполнитель – Отдел культуры, спорта, молодежной политики и информационного обеспечения | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850 000,00 |