АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОРОДИНО

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Бородино

22.04.2011                                                                                                          № 305

Об  утверждении порядка осуществления

бюджетных инвестиций в объекты капитального

строительства муниципальной собственности

за счет средств бюджета города Бородино

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25.02.1999 N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений", в целях обеспечения  целевого и эффективного использования бюджетных средств, руководствуясь Уставом города

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый порядок осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности за счет средств бюджета города Бородино.

2. Перечень инвестиционных проектов  формировать с учетом данного порядка.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы  города В.М.Орешкина.

4.Опубликовать постановление в газете «Бородинский вестник».

5.Постановление вступает в силу в день следующий за днем его официального опубликования.

Глава   города Бородино                                                                 А.Н. Борчуков

Приложение к

Постановлению администрации

города Бородино

от 22.04.2011 № 305

ПОРЯДОК

Осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального

строительства муниципальной собственности за счет средств

бюджета города Бородино

I. Основное положение

1. Настоящий порядок устанавливает общие принципы и механизмы осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности за счет средств бюджета города на основании перечня инвестиционных проектов (строительство, расширение, реконструкция, техническое перевооружение) для муниципальных нужд, определяет функции и полномочия муниципального заказчика, порядок отражения бюджетных ассигнований в объекты капитального строительства муниципальной собственности и сводной бюджетной росписи.

II. Порядок формирования перечня строек и объектов для муниципальных нужд

1. Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности принимается администрацией города путем утверждения перечня инвестиционных проектов.

В перечень включаются стройки и объекты, находящиеся в муниципальной собственности, выполнение работ на которых осуществляется подрядным способом.

Формирование проекта перечня осуществляется  администрацией города, исходя из параметров прогноза социально-экономического развития и перспективного финансового плана муниципального образования город Бородино.

2. В проекте перечня, формируемом с разбивкой по главным распорядителям средств бюджета муниципального образования город Бородино, указываются:

а) наименование строек и объектов;

б) коды бюджетной классификации расходов бюджета;

в) виды экономической деятельности (отрасли);

г) муниципальные заказчики.

3. Муниципальными заказчиками строек и объектов, включенных в перечень (далее - муниципальные заказчики), могут являться:

в отношении строек и объектов, находящихся в муниципальной собственности, - органы местного самоуправления, а также бюджетные учреждения образования, культуры, здравоохранения.

4. Функции муниципального заказчика осуществляются в пределах средств, предусмотренных на текущее содержание соответствующих органов и учреждений.

5. Отдел планирования и  экономического  развития администрации города  доводит:

- до главных распорядителей средств  бюджета города - разработанные формы представления сведений, необходимых для формирования перечня;

- до муниципальных заказчиков - параметры прогноза социально-экономического развития города.

6. По вопросам формирования проекта перечня, планирования муниципальных капитальных вложений, представления сведений об использовании капитальных вложений и внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета города на соответствующий год муниципальные заказчики строек и объектов, находящихся в муниципальной собственности, взаимодействуют:

- с соответствующими органами местного самоуправления в установленной сфере деятельности - главными распорядителями средств  бюджета города.

7. При разработке перспективного финансового плана муниципального образования города и проекта бюджета на очередной финансовый год:

а) муниципальные учреждения, выполняющие функции муниципального заказчика, представляют соответствующему главному распорядителю средств  бюджета города предложения о необходимых объемах капитальных вложений и об их распределении по стройкам и объектам с разбивкой по видам экономической деятельности (отраслям);

б) главные распорядители средств бюджета города представляют предложения о необходимых объемах капитальных вложений и об их распределении по стройкам и объектам с разбивкой по видам экономической деятельности (отраслям) в   отдел планирования и  экономического  развития города;

г)  отдел планирования и  экономического  развития на основании представленных предложений направляет в финансовое управление предложения по формированию объемов муниципальных капитальных вложений по главным распорядителям средств бюджета города с разбивкой по видам экономической деятельности (отраслям).

8. После рассмотрения администрацией города проекта бюджета и распределения расходов бюджета города  на очередной финансовый год в соответствии с бюджетной классификацией расходов бюджета в установленные сроки:

а) отдел планирования и  экономического  развития администрации города осуществляет распределение предельного объема расходов на муниципальные капитальные вложения по предполагаемым главным распорядителям  бюджета города с разбивкой по видам экономической деятельности (отраслям) и доводит его до главных распорядителей бюджетных средств;

б) главные распорядители средств бюджета города на основе предельных объемов расходов на муниципальные капитальные вложения и с учетом предложений муниципальных заказчиков представляют в отдел планирования и экономического развития администрации города предложения о распределении предельных объемов расходов на муниципальные капитальные вложения по стройкам и объектам, предлагаемым для включения на финансирование, с разбивкой по муниципальным заказчикам и заказчикам-застройщикам, по бюджетной классификациям расходов бюджета, видам экономической деятельности (отраслям);

в) включение в проект перечня строек и объектов, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых разработка и утверждение градостроительной, предпроектной и проектной документации предусмотрены законодательством Российской Федерации, допускается при условии выделения в пределах общего объема расходов на муниципальные капитальные вложения на соответствующую стройку или объект средств, предназначенных на проведение проектно-изыскательских, предпроектных и проектных работ.

9. Предпроектная и проектная документация на реконструкцию, в том числе техническое перевооружение, находящихся в муниципальной собственности зданий и сооружений, в которых располагаются муниципальные учреждения, а также на строительство таких зданий и сооружений после проведения государственной экспертизы, если проведение такой экспертизы предусмотрено законодательством Российской Федерации, представляется муниципальными заказчиками в отдел планирования и экономического развития администрации города для проведения экономической оценки обоснованности планируемых объемов муниципальных капитальных вложений на эти цели.

Утверждение в установленном порядке указанной документации и начало финансирования работ по реконструкции, в том числе техническому перевооружению, и строительству таких зданий и сооружений осуществляются после получения положительного заключения, принятого по результатам экономической оценки.

10. Главные распорядители средств  бюджета города представляют в  отдел планирования и экономического развития администрации города по каждой стройке и каждому объекту, предлагаемым для включения на очередной финансовый год, следующие документы:

а) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации;

б) копию положительного сводного заключения государственной экспертизы на предпроектную и проектную документацию по стройкам и объектам, в отношении которых проведение такой экспертизы предусмотрено законодательством Российской Федерации;

в) документы об утверждении проектной документации в соответствии с законодательством Российской Федерации;

г) проектно-сметную документацию;

д) другие документы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. Администрация города рассматривает представленные ими предложения и принимает распоряжение о включении в решение о бюджете перечня строек и объектов и об объемах муниципальных капитальных вложений на очередной финансовый год с оформлением при необходимости протоколов разногласий. При этом в приоритетном порядке в проект перечня включаются стройки и объекты, строительство которых подлежит завершению в очередном финансовом году.

12. Отдел планирования и экономического развития администрации города представляет в финансовое управление администрации города распределение предельных объемов расходов на капитальные вложения на очередной финансовый год с разбивкой по бюджетной классификации расходов бюджета и ведомственной классификации расходов для формирования ведомственной структуры расходов проекта бюджета города в соответствии с утвержденным распоряжением главы города.

Проект перспективного перечня инвестиционных проектов на среднесрочную перспективу формируется в срок до 15 августа текущего года, исходя из параметров проекта среднесрочного финансового плана, и утверждается постановлением главы города в течение 10 дней после утверждения среднесрочного финансового плана на очередной финансовый год и плановый период.

13. Перечень, утвержденный на очередной финансовый год, является основанием для включения бюджетных инвестиций на объекты капитального строительства в проект  бюджета города на очередной финансовый год.

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности в соответствии с инвестиционными проектами, софинансирование которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, подлежат утверждению решением городского Совета депутатов о местном бюджете в составе ведомственной структуры расходов раздельно по каждому инвестиционному проекту и соответствующему виду расходов.

Осуществление бюджетных инвестиций из средств бюджета  города в объекты капитального строительства муниципальной собственности, которые не относятся (не могут быть отнесены) соответственно к муниципальной собственности, не допускается.

14. По объектам, строительство которых начнется в очередном финансовом году, основанием для размещения муниципального заказа в соответствии с действующим законодательством и заключением муниципальных контрактов муниципальными заказчиками являются:

14.1. По объектам, срок строительства которых не превышает 1 год, - лимиты бюджетных обязательств на бюджетные инвестиции, доведенные в установленном порядке до муниципальных заказчиков на основании решения о городском бюджете на очередной финансовый год.

14.2. По объектам перспективного перечня, срок которых превышает 1 год, - объем бюджетных инвестиций, предусмотренных на строительство объекта долгосрочными целевыми программами или муниципальными правовыми актами.

Муниципальные заказчики, исходя из заключенных по итогам конкурсов муниципальных контрактов на выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд на стройках и объектах, включенных в перечень, при снижении стоимости их строительства уточняют объемы муниципальных капитальных вложений, размеры и источники финансирования на весь период строительства с разбивкой по годам и представляют уточненные сведения в отдел планирования и экономического развития администрации города для подготовки предложений о внесении в перечень изменений, связанных с перераспределением высвобождаемых средств.

III. Порядок финансирования

1. Финансирование строек и объектов, включенных в перечень, осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств на бюджетные инвестиции, доведенных до главных распорядителей бюджетных средств, в соответствии с решением городского Совета депутатов на соответствующий финансовый год на основе сводной бюджетной росписи.

Исполнение бюджетных обязательств по стройкам и объектам, включенным в перечень, осуществляется с учетом фактически выполненных работ и затрат. Изменение в связи с инфляцией объема финансирования капитальных вложений, направляемых на оплату выполненных работ (услуг) и произведенных затрат, в течение финансового года не производится.

2. Контроль за целевым использованием средств бюджета города, выделенных на муниципальные капитальные вложения, осуществляется органами местного самоуправления в соответствии с полномочиями, установленными законодательством Российской Федерации. По требованию указанных органов муниципальные заказчики предъявляют:

а) сводные сметные расчеты стоимости строительства;

б) документы об утверждении проектной документации;

г) документы по учету выполненных работ (услуг) и понесенных затрат в капитальном строительстве по формам, утвержденным Федеральной службой государственной статистики;

д) другие документы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Муниципальные заказчики в соответствии с законодательством Российской Федерации несут ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных им средств, а также за несвоевременное представление отчетности о выполненных работах (услугах) и о затратах.

IV. Отдельные функции и полномочия муниципального заказчика

1. Муниципальный заказчик:

а) организует получение сводного заключения государственной экспертизы на предпроектную и проектную документацию по включенным в перечень стройкам и объектам и утверждение этой документации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

б) обеспечивает предоставление заявок на проведение процедуры размещения заказов в отдел планировании и экономического развития администрации для осуществления размещения на конкурсной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации заказов на выполнение работ (услуг) на стройках и объектах, включенных в перечень;

в) заключает в соответствии с законодательством Российской Федерации муниципальный контракт (договор) с генеральным подрядчиком на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд по стройкам и объектам, включенным в перечень, и с поставщиком (изготовителем) оборудования - на поставку оборудования, не входящего в сметы строек;

д) обеспечивает финансирование строек и объектов, включенных в перечень, на основании муниципальных контрактов (договоров) в пределах доведенных главным распорядителем средств  бюджета города, лимитов бюджетных обязательств по муниципальным капитальным вложениям и с учетом объема выполненных работ (услуг);

е) при условии заключения муниципальным заказчиком муниципального контракта с генеральным подрядчиком, который привлекает для выполнения работ (услуг) на объекте капитального строительства субподрядную организацию, оплата выполненных субподрядной организацией работ (услуг) осуществляется генеральным подрядчиком с его расчетного счета, на основании договора с субподрядной организацией;

ё) осуществление в установленном порядке строительного контроля;

ж) финансирование строек и объектов, включенных в перечень, в том числе представление в органы, осуществляющие казначейское исполнение бюджета, документации, необходимой для финансирования строек и объектов, принятие решений об увеличении или уменьшении стоимости;

з) ведение бухгалтерского и статистического учета, составление и представление в установленном порядке отчетности и несение ответственности за ее достоверность;

и) проверку обоснованности цен, а также сведений, содержащихся в документах, предъявленных подрядными организациями, поставщиками и другими организациями к оплате за выполненные ими работы (услуги), поставленную продукцию и другие произведенные затраты;

к) учет и контроль расходования в соответствии с технологической структурой капитальных вложений;

л) своевременное предъявление подрядным организациям, поставщикам и другим организациям претензий за невыполнение и ненадлежащее выполнение договорных обязательств.

V. Порядок отражения бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности в  бюджете города и сводной бюджетной росписи

5.1. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности в форме капитальных вложений в основные средства муниципальных учреждений, входящие в состав долгосрочных целевых программ (подпрограмм), в том числе муниципальных, ведомственных целевых программ, отражаются в  бюджете города отдельно по разделу (подразделу) классификации расходов согласно отраслевой принадлежности; по целевой статье, соответствующей коду объекта бюджетных инвестиций целевой муниципальной или ведомственной программы, в рамках которой предусмотрены бюджетные инвестиции; виду расходов 003 "Бюджетные инвестиции".

5.2. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности на очередной финансовый год, не входящие в состав долгосрочных целевых программ, отражаются отдельно по разделу (подразделу) бюджетной классификации расходов согласно отраслевой принадлежности; по целевой статье, соответствующей коду объекта бюджетных инвестиций; виду расходов 003 "Бюджетные инвестиции".

5.3. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности в соответствии с инвестиционными проектами, софинансирование которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, утверждаются в решении о бюджете города на очередной финансовый год в составе ведомственной структуры расходов бюджета раздельно по каждому инвестиционному проекту и соответствующему виду расходов.