КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД БОРОДИНО КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОРОДИНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.02.2022 	г. Бородино					№ 30

О внесении изменений в постановление администрации города Бородино от 31.10.2013 г. № 1190 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Бородино»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Бородино от 23.07.2013 г. № 760 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Бородино, их формировании и реализации», распоряжением администрации города Бородино от 26.07.2013 № 92 «Об утверждении перечня муниципальных программ города Бородино», на основании решения Бородинского городского Совета депутатов от 24.12.2021 № 12-93р о внесении изменений и дополнений в решение Бородинского городского Совета депутатов от 18.12.2020 №4-20р «О бюджете города Бородино на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов», на основании Устава города Бородино ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Бородино от 31.10.2013 г. № 1190 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Бородино», следующие изменения:

1.1. В муниципальной программе «Развитие транспортной системы города Бородино»:

1.1.1. Раздел 1 «Паспорт муниципальной программы» изложить в новой редакции:

- 1. Паспорт муниципальной программы

| - Наименование муниципальной программы | - «Развитие транспортной системы города Бородино» (далее – программа) |
| --- | --- |
| - Основание для разработки муниципальной программы | - статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; Постановление Администрации города Бородино от 23.07.2013 № 760 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Бородино, их формировании и реализации»; Распоряжение Администрации города Бородино от 26.07.2013 № 92 «Об утверждении перечня муниципальных программ города Бородино». |
| - Ответственный исполнитель муниципальной программы | - Администрация города Бородино |
| - Соисполнители муниципальной программы | - Администрация города Бородино - Отдел образования Администрации города Бородино |
| - Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы | - подпрограмма 1 «Содержание муниципального дорожного фонда города Бородино»; - подпрограмма 2 «Развитие транспортного комплекса города Бородино»; - подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Бородино»; - подпрограмма 4 «Развитие и модернизация автомобильных дорог местного значения муниципального образования город Бородино». |
| - Цели муниципальной программы | - развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры; |
| - Задачи муниципальной программы | - обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог города Бородино; - обеспечение потребности населения в перевозках; - обеспечение дорожной безопасности; - повышение уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения. |
| - Этапы и сроки реализации муниципальной программы | - срок реализации программы 2014-2023 годы I этап – 2014 год; II этап – 2015 год; - III этап – 2016 год; - IV этап – 2017 год; - V этап – 2018 год; - VI этап – 2019 год; - VII этап – 2020 год; - VIII этап – 2021 год; - IX этап – 2022 год; - X этап – 2023 год. |
| - Перечень целевых показателей и показатели результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значений целевых показателей на долгосрочный период | - Протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень): 2014г. – 58,2км; 2015г. – 73,3км; 2016г. – 73,3км; 2017г. – 73,3км; 2018г. – 73,3км; 2019г. – 73,3км; 2020г. – 73,3км; 2021г. – 73,3км; 2022г. – 73,3 км; 2023г. – 73,3 км. - Количество перевезённых (отправленных) пассажиров автомобильным транспортом 2014г. – 186,42 тыс. чел.; 2015г. – 218,46 тыс. чел.; 2016г. – 157,39 тыс. чел.; 2017г. – 151,10 тыс. чел.; 2018г. – 166,7 тыс. чел.; 2019г. – 149,25 тыс. чел.; 2020г. – 128,43 тыс. чел.; 2021г. – 167,1 тыс. чел.; 2022г. – 167,1 тыс. чел.; 2023г. – 167,1 тыс. чел. - Доля дорожно-транспортных происшествий с участием пострадавших 2014г. – 6,9 %, 2015 – 4 %, 2016г. – 9,58 %, 2017г. – 3,125 %; 2018г. – 5,641 %; 2019г. – 10,526 %; 2020г. –11,65 %; 2021г. – 4,55%; 2022г. – 4,0 %; 2023г. – 3,125 %. - Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, в отношении которых проведен ремонт в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения: 2014г. – 9,6%; 2015г. – 13,4 %; 2016г. – 10,5%; 2017г. – 2,3%; 2018г. – 3,4%; 2019г. – 0,62%; 2020г. –0,97%; 2021г. – 0,68%; 2022г. – 0,68%; 2023г. – 0,68%. Показатели результативности отражены в приложении 1 к паспорту программы. - Целевые показатели на долгосрочный период отражены в приложении 2 к паспорту программы. |
| - Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования по годам реализации программы. | Общий объем финансирования программы составляет - 218 966 390,36 рублей, в том числе: средства краевого бюджета – 115 628 764,45 рублей: - в 2014 году – 7 893 200,00 рублей; в 2015 году – 6 963 414,42 рублей; - в 2016 году – 8 014 800,00 рублей; - в 2017 году – 8 698 400,00 рублей; - в 2018 году – 17 957 800,00 рублей; - в 2019 году – 12 383 100,00 рублей; - в 2020 году – 13 390 550,03рублей; - в 2021 году – 13 806 300,00 рублей; - в 2022 году – 13 130 600,00 рублей; - в 2023 году – 13 390 600,00рублей. средства местного бюджета – 97 276 811,92 рублей: - в 2014 году – 8 587 233,10 рублей; в 2015 году – 11 567 532,93 рублей; - в 2016 году – 11 930 581,33 рублей; - в 2017 году – 6 500 963,25 рублей; - в 2018 году – 5 932 276,77 рублей; - в 2019 году – 9 177 515,04 рублей; - в 2020 году – 9 101 253,19рублей; - в 2021 году – 15 601 943,93 рублей; - в 2022 году – 8 819 456,19 рублей; - в 2023 году – 10 058 056,19 рублей. - средства дорожного фонда – 6 060 813,99 рублей: - в 2014 году – 588 055,53 рублей; - в 2015 году – 406 100,00 рублей; - в 2016 году – 575 500,00 рублей; - в 2017 году – 483 700,00 рублей; - в 2018 году – 545 500,00 рублей; - в 2019 году – 606 600,00 рублей; - в 2020 году – 760 634,94 рублей; - в 2021 году – 623 723,52 рублей; - в 2022 году – 721 300,00 рублей; - в 2023 году – 749 700,00 рублей. |
| - Перечень объектов капитального строительства | - Нет |

- 1.1.2. В разделе 10 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирования» изложить в новой редакции:

Общий объем финансирования программы составляет – 218 966 390,36 рублей, в том числе:

средства краевого бюджета – 115 628 764,45 рублей:

- в 2014 году – 7 893 200,00 рублей;

в 2015 году – 6 963 414,42 рублей;

- в 2016 году – 8 014 800,00 рублей;

- в 2017 году – 8 698 400,00 рублей;

- в 2018 году – 17 957 800,00 рублей;

- в 2019 году – 12 383 100,00 рублей;

- в 2020 году – 13 390 550,03 рублей;

- в 2021 году – 13 806 300,00 рублей;

- в 2022 году – 13 130 600,00 рублей;

- в 2023 году – 13 390 600,00 рублей.

средства местного бюджета – 97 276 811,92 рублей:

- в 2014 году – 8 587 233,10 рублей;

в 2015 году – 11 567 532,93 рублей;

- в 2016 году – 11 930 581,33 рублей;

- в 2017 году – 6 500 963,25 рублей;

- в 2018 году – 5 932 276,77 рублей;

- в 2019 году – 9 177 515,04 рублей;

- в 2020 году – 9 101 253,19 рублей;

- в 2021 году – 15 601 943,93 рублей;

- в 2022 году – 8 819 456,19 рублей;

- в 2023 году – 10 058 056,19 рублей.

- средства дорожного фонда – 6 060 813,99 рублей:

- в 2014 году – 588 055,53 рублей;

- в 2015 году – 406 100,00 рублей;

- в 2016 году – 575 500,00 рублей;

- в 2017 году – 483 700,00 рублей;

- в 2018 году – 545 500,00 рублей;

- в 2019 году – 606 600,00 рублей;

- в 2020 году – 760 634,94 рублей;

- в 2021 году – 623 723,52 рублей;

- в 2022 году – 721 300,00 рублей;

в 2023 году – 749 700,00 рублей.

1.1.3. В подпрограмме 1 «Содержание муниципального дорожного фонда города Бородино» раздел 1 «Паспорт подпрограммы» изложить в новой редакции:

1. Паспорт подпрограммы

| - Наименование подпрограммы | - «Содержание муниципального дорожного фонда города Бородино» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| - Наименование муниципальной программы | - «Развитие транспортной системы города Бородино» |
| - Соисполнитель муниципальной программы, реализующий настоящую подпрограмму (далее исполнитель подпрограммы) | - Администрация города Бородино |
| - Исполнители мероприятий подпрограммы (главные распорядители, бюджетных средств) | - Администрация города Бородино |
| - Цель и задачи подпрограммы | - Целью подпрограммы является содержание дорожного фонда, обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог города. - Задачи подпрограммы: - выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них; - снижение влияния дорожных условий на безопасность дорожного движения. |
| - Целевые индикаторы | - Протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения: - 2014 г. – 58,2 км; - 2015 г. – 73,3 км; - 2016 г. – 73,3 км; - 2017 г. – 73,3 км; - 2018 г. – 73,3 км; - 2019 г. – 73,3 км; - 2020 г. – 73,3 км; - 2021 г. – 73,3 км; - 2022 г. – 73,3 км; - 2023 г. – 73,3 км. |
| - Сроки реализации подпрограммы | 2014 – 2023 годы I этап – 2014 год; II этап – 2015 год; III этап – 2016 год; - IV этап – 2017 год; - V этап – 2018 год; - VI этап – 2019 год; - VII этап – 2020 год; - VIII этап – 2021 год; - IX этап – 2022 год; - X этап – 2023 год. |
| - Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет – 35 973 925,50 рублей, в том числе: средства краевого бюджета – 19 514 400,00 рублей: - в 2021 году – 6 251 400,00 рублей; - в 2022 году – 6 501 500,00 рублей; - в 2023 году – 6 761 500,00 рублей. средства местного бюджета – 14 364 801,98 рублей: - в 2021 году – 885 781,06 рублей; - в 2022 году – 6 739 510,46 рублей; - в 2023 году – 6 739 510,46 рублей. - средства дорожного фонда – 2 094 723,52 рублей: - в 2021 году – 623 723,52 рубля; - в 2022 году – 721 300,00 рублей; - в 2023 году – 749 700,00 рублей. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | - Администрация города Бородино, МКУ «Служба единого заказчика», финансовое управление Администрации города Бородино |

1.1.4. В подпрограмме 1 «Содержание муниципального дорожного фонда города Бородино» в разделе 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования» изложить в новой редакции:

Общий объем финансирования подпрограммы составляет – 35 973 925,50 рублей, в том числе

средства краевого бюджета – 19 514 400,00 рублей:

- в 2021 году – 6 251 400,00 рублей;

- в 2022 году – 6 501 500,00 рублей;

- в 2023 году – 6 761 500,00 рублей.

средства местного бюджета – 14 364 801,98 рублей:

- в 2021 году – 885 781,06 рублей;

- в 2022 году – 6 739 510,46 рублей;

- в 2023 году – 6 739 510,46 рублей.

- средства дорожного фонда – 2 094 723,52 рублей:

- в 2021 году – 623 723,52 рубля;

- в 2022 году – 721 300,00 рублей;

в 2023 году – 749 700,00 рублей.

1.1.5. В подпрограмме 4 «Развитие и модернизация автомобильных дорог местного значения муниципального образования город Бородино» раздел 1 «Паспорт подпрограммы» изложить в новой редакции:

1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Развитие и модернизация автомобильных дорог местного значения муниципального образования город Бородино» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется Подпрограмма | - Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Бородино» |
| Соисполнитель муниципальной программы, реализующий настоящую подпрограмму (далее исполнитель подпрограммы) | - Администрация города Бородино |
| - Исполнители мероприятий подпрограммы (главные распорядители, бюджетных средств) | - Администрация города Бородино |
| Цель Подпрограммы | - содействие повышению уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения |
| Задача Подпрограммы | - ремонт, капитальный ремонт, реконструкция и строительство автомобильных дорог местного значения в городе Бородино |
| Целевые индикаторы Подпрограммы | Протяженность автомобильных дорог местного значения, в отношении которых проведен ремонт: 2014 год – 5,826 км; 2015 год – 6,8843 км; 2016 год – 1,5245 км; 2017 год – 0,789 км; 2018 год – 2,5875 км; 2019 год – 0,606 км; 2020 год –0,710 км; 2021 год – 0,5 км; 2022 год – 0,5 км; 2023 год– 0,5 км. |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2014 – 2023 годы: I этап – 2014 год; II этап – 2015 год; Ш этап – 2016 год; IV этап – 2017 год; V этап – 2018 год; VI этап – 2019 год; VII этап – 2020 год; VIII этап – 2021 год; IX этап – 2022 год; X этап – 2023 год. |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет – 28 726 796,00 рублей, в том числе по годам: в 2021 году – 12 649 552,54 руб.; в 2022 году – 7 419 321, 73 руб.; в 2023 году – 8 657 921, 73 руб. средства краевого бюджета – 18 904 800,00 рублей, в том числе по годам: в 2021 году – 6 301,600,00 руб.; в 2022 году – 6 301 600,00 руб.; в 2023 году – 6 301 600,00 руб.; средства местного бюджета – 9 821 996,00 рублей, в том числе по годам: в 2021 году – 6 347 952,54 руб.; в 2022 году – 1 117 721,73 руб.; в 2023 году – 2 356 321,73 руб. |
| Система организации контроля за выполнением подпрограммы | Администрация города Бородино, финансовое управление Администрации города Бородино, МКУ «Служба единого заказчика» |

1.1.6. В подпрограмме 4 «Развитие и модернизация автомобильных дорог местного значения муниципального образования город Бородино» в разделе 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования» изложить в новой редакции:

Общий объем финансирования подпрограммы составляет – 28 726 796,00 рублей, в том числе по годам:

в 2021 году – 12 649 552,54 руб.;

в 2022 году – 7 419 321, 73 руб.;

в 2023 году – 8 657 921, 73 руб.

средства краевого бюджета – 18 904 800,00 рублей, в том числе по годам:

в 2021 году – 6 301,600,00 руб.;

в 2022 году – 6 301 600,00 руб.;

в 2023 году – 6 301 600,00руб.;

средства местного бюджета – 9 821 996,00 рублей, в том числе по годам:

в 2021 году – 6 347 952,54 руб.;

в 2022 году – 1 117 721,73 руб.;

в 2023 году – 2 356 321,73 руб.

1.1.7. Приложение 3 к паспорту муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Бородино» «Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к постановлению;

1.1.8. Приложение 4 к паспорту муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Бородино» «Распределение планируемых расходов за счет средств муниципального бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к постановлению;

1.1.9. Приложение 2 к подпрограмме 1 «Содержание муниципального дорожного фонда города Бородино» «Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к постановлению;

1.1.10. Приложение 2 к подпрограмме 4 «Развитие и модернизация автомобильных дорог местного значения муниципального образования город Бородино» «Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы города А.В. Первухина.

3. Постановление опубликовать в газете «Бородинский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа город Бородино Красноярского края.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Бородинский вестник».

Глава города Бородино							А.Ф. Веретенников

Морозова

4-43-07

Приложение 3

к паспорту муниципальной программы

«Развитие транспортной системы города Бородино»

Приложение №1

к постановлению

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источники финансирования ответственных исполнителей, соисполнителей | Оценка расходов (рублей), годы |  |  | Итого на 2021-2023 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы города Бородино» | Всего | 30 031 967,45 | 22 671 356,19 | 24 198 356,19 | 76 901 679,83 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 13 806 300,00 | 13 130 600,00 | 13 390 600,00 | 40 327 500,00 |
|  |  | дорожный фонд | 623 723,52 | 721 300,00 | 749 700,00 | 2 094 723,52 |
|  |  | местный бюджет | 15 601 943,93 | 8 819 456,19 | 10 058 056,19 | 34 479 456,31 |
| Подпрограмма 1 | «Содержание муниципального дорожного фонда города Бородино» | Всего | 7 760 904,58 | 13 962 310,46 | 14 250 710,46 | 35 973 925,50 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 6 251 400,00 | 6 501 500,00 | 6 761 500,00 | 19 514 400,00 |
|  |  | дорожный фонд | 623 723,52 | 721 300,00 | 749 700,00 | 2 094 723,52 |
|  |  | местный бюджет | 885 781,06 | 6 739 510,46 | 6 739 510,46 | 14 364 801,98 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие транспортного комплекса города Бородино» | Всего | 6 552 881,80 | 905 322,00 | 905 322,00 | 8 363 525,80 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 6 552 881,80 | 905 322,00 | 905 322,00 | 8 363 525,80 |
| Подпрограмма 3 | «Повышение безопасности дорожного движения в городе Бородино» | Всего | 3 068 628,53 | 384 402,00 | 384 402,00 | 3 837 432,53 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 1 253 300,00 | 327 500,00 | 327 500,00 | 1 908 300,00 |
|  |  | местный бюджет | 1 815 328,53 | 56 902,00 | 56 902,00 | 1 929 132,53 |
| Подпрограмма 4 | «Развитие и модернизация автомобильных дорог местного значения муниципального образования город Бородино» | Всего | 12 649 552,54 | 7 419 321,73 | 8 657 921,73 | 28 726 796,00 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 6 301 600,00 | 6 301 600,00 | 6 301 600,00 | 18 904 800,00 |
|  |  | местный бюджет | 6 347 952,54 | 1 117 721,73 | 2 356 321,73 | 9 821 996,00 |

Приложение 4

- к паспорту муниципальной программы

«Развитие транспортной системы

города Бородино»

Приложение №2

к постановлению

- Распределение планируемых расходов за счет средств местного и краевого бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (рублей), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2021 | 2022 | 2023 | Итого на 2021-2023 годы |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы города Бородино» | Всего расходные обязательства по программе | х | х | х | х | 30 031 967,45 | 22 671 356,19 | 24 198 356,19 | 76 901 679,83 |
|  |  | в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация города Бородино | 012 | х | х | х | 30 027 522,45 | 22 671 356,19 | 24 198 356,19 | 76 897 234,83 |
|  |  | Отдел образования | 079 | х | х | х | 4 445,00 | 0,00 | 0,00 | 4 445,00 |
| Подпрограмма 1 | Содержание муниципального дорожного фонда города Бородино | Всего расходные обязательства по подпрограмме | 012 | 0409 | х | х | 7 760 904,58 | 13 962 310,46 | 14 250 710,46 | 35 973 925,50 |
|  |  | в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация города Бородино | 012 | 0409 | 10100S5080 | 244 | 6 251 400,00 | 6 501 500,00 | 6 761 500,00 | 19 514 400,00 |
|  |  |  | 012 | 0409 | 10100S5080 | 244 | 75 210,46 | 75 210,46 | 75 210,46 | 225 631,38 |
|  |  |  | 012 | 0409 | 1010092020 | 244 | 810 570,60 | 6 664 300,00 | 6 664 300,00 | 14 139 170,60 |
|  |  |  | 012 | 0409 | 1010092010 | 244 | 623 723,52 | 721 300,00 | 749 700,00 | 2 094 723,52 |
| Подпрограмма 2 | Развитие транспортного комплекса города Бородино | Всего расходные обязательства по подпрограмме | 012 | 0408 | х | х | 6 552 881,80 | 905 322,00 | 905 322,00 | 8 363 525,80 |
|  |  | в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация города Бородино | 012 | 0408 | 1020092020 | 244 | 1,00 | 1 699,00 | 1 699,00 | 3 399,00 |
|  |  |  | 012 | 0408 | 1020092020 | 811 | 6 552 880,80 | 903 623,00 | 903 623,00 | 8 360 126,80 |
| Подпрограмма 3 | Повышение безопасности дорожного движения в городе Бородино | Всего расходные обязательства по подпрограмме | х | х | х | х | 3 068 628,53 | 384 402,00 | 384 402,00 | 3 837 432,53 |
|  |  | в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация города Бородино | 012 | 0409 | 103R310601 | 244 | 327 500,00 | 327 500,00 | 327 500,00 | 982 500,00 |
|  |  |  | 012 | 0409 | 103R310601 | 244 | 65 500,00 | 56 902,00 | 56 902,00 | 179 304,00 |
|  |  |  | 012 | 0409 | 1030092030 | 244 | 1 739 899,83 | 0,00 | 0,00 | 1 739 899,83 |
|  |  |  | 012 | 0409 | 103R374270 | 244 | 921 800,00 | 0,00 | 0,00 | 921 800,00 |
|  |  |  | 012 | 0409 | 103R374270 | 244 | 9 483,70 | 0,00 | 0,00 | 9 483,70 |
|  |  | Отдел образования | 079 | 0702 | 103R373980 | 244 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
|  |  |  | 079 | 0702 | 103R373980 | 244 | 445,00 | 0,00 | 0,00 | 445,00 |
| Подпрограмма 4 | Развитие и модернизация автомобильных дорог местного значения муниципального образования город Бородино | Всего расходные обязательства по подпрограмме | 012 | 0409 | х | х | 12 649 552,54 | 7 419 321,73 | 8 657 921,73 | 28 726 796,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация города Бородино | 012 | 0409 | 10400S5090 | 244 | 6 301 600,00 | 6 301 600,00 | 6 301 600,00 | 18 904 800,00 |
|  |  |  | 012 | 0409 | 10400S5090 | 244 | 63 016,00 | 63 016,00 | 63 016,00 | 189 048,00 |
|  |  |  | 012 | 0409 | 1040092040 | 244 | 6 284 936,54 | 1 054 705,73 | 2 293 305,73 | 9 632 948,00 |

Приложение 2

к подпрограмме 1 «Содержание

муниципального дорожного фонда

города Бородино»

Приложение №3

к постановлению

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| Наименование цели, задач и мероприятий программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  | Расходы (рублей), годы |  |  |  | Итого на 2021-2023годы | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР |  | ВР |  | 2021 |  | 2022 | 2023 |  |  |
| Цель: содержание дорожного фонда, обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1 | Администрация города Бородино | 012 | хххх |  | хххххххххх |  | ххх |  | 7 760 904,58 | 13 962 310,46 | 14 250 710,46 | 35 973 925,50 |  |
| Задача 1. Выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| содержание дорожного хозяйства | Администрация города Бородино | 012 | 0409 | 10100S5080 |  | 244 |  | 4 739 941,40 |  | 4 521 500,00 | 4 631 500,00 | 13 892 941,40 | содержание дорог общей протяженностью: 2021 г. – 73,3 км; 2022 г. – 73,3 км; 2023 г. – 73,3 км. |
|  |  | 012 | 0409 | 10100S5080 |  | 244 |  | 75 210,46 |  | 75 210,46 | 75 210,46 | 225 631,38 |  |
|  |  | 012 | 0409 | 1010092020 |  | 244 |  | 810 570,60 |  | 5 878 700,00 | 5 878 700,00 | 12 567 970,60 |  |
|  |  | 012 | 0409 | 1010092010 |  | 244 |  | 623 723,52 |  | 721 300,00 | 749 700,00 | 2 094 723,52 |  |
| обслуживание светофоров |  | 012 | 0409 | 1010092020 |  | 244 |  | 0,00 |  | 552 200,00 | 552 200,00 | 1 104 400,00 | содержание светофорных объектов: 2021 г. - десять; 2022 г. - одиннадцать; 2023 г.- одиннадцать. |
|  |  | 012 | 0409 | 10100S5080 |  | 244 |  | 569 337,70 |  | 590 000,00 | 630 000,00 | 1 789 337,70 |  |
| обслуживание дорожных знаков |  | 012 | 0409 | 1010092020 |  | 244 |  | 0,00 |  | 233 400,00 | 233 400,00 | 466 800,00 | обслуживание дорожных знаков: 2021 г. - 872 шт.; 2022 г. - 940 шт.; 2023 г. - 984 шт. |
|  |  | 012 | 0409 | 10100S5080 |  | 244 |  | 233 400,00 |  | 250 000,00 | 290 000,00 | 773 400,00 |  |
| Задача 2. Снижение влияния дорожных условий на безопасность дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нанесение дорожной разметки | Администрация города Бородино | 012 | 0409 | 10100S5080 |  | 244 |  | 495 459,90 |  | 840 000,00 | 880 000,00 | 2 215 459,90 | нанесение дорожной разметки: 2021 г. – 38,13 км; 2022 г. – 38,13 км; 2023 г. – 38,13 км. |
|  |  | 012 | 0409 | 1010092010 |  | 244 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| поставка и монтаж знаков дорожной информации |  | 012 | 0409 | 10100S5080 |  | 244 |  | 213 261,00 |  | 300 000,00 | 330 000,00 | 843 261,00 | поставка и монтаж знаков дорожной информации: 2021 г. - 43 шт.; 2022 г. - 43 шт.; 2023 г. - 44 шт. |

Приложение 2

к подпрограмме 4 «Развитие и

модернизация автомобильных дорог

местного значения муниципального

образования города Бородино»

Приложение №4

к постановлению

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| Наименование цели, задач и мероприятий программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (рублей), годы |  |  | Итого на 2021-2023 годы | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2021 | 2022 | 2023 |  |  |
| Цель: содействие повышению уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: ремонт, капитальный ремонт, реконструкция и строительство автомобильных дорог местного значения в городе Бородино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов в рамках государственной программы Красноярского края "Развитие транспортной системы" | Администрация города Бородино | 012 | 0409 | 10400S5090 | 244 | 6 301 600,00 | 6 301 600,00 | 6 301 600,00 | 18 904 800,00 | Приведение в нормативное состояние 1,500 км автомобильных дорог местного значения в том числе по годам: в 2021 году – 0,5 км; в 2022 году – 0,5 км; в 2023 году – 0,5 км. |
|  |  | 012 | 0409 | 10400S5090 | 244 | 63 016,00 | 63 016,00 | 63 016,00 | 189 048,00 |  |
| Текущий (ямочный) ремонт муниципальных дорог | Администрация города Бородино | 012 | 0409 | 1040092040 | 244 | 6 186 956,54 | 1 054 705,73 | 2 293 305,73 | 9 534 968,00 | Текущий (ямочный) ремонт автомобильных дорог: в 2021 году – 830 м2; в 2022 году – 900м2; в 2023 году – 1800 м2. |
| Отбор и испытание проб взятых из асфальтового покрытия | Администрация города Бородино | 012 | 0409 | 1040092040 | 244 | 97 980,00 | 0,00 | 0,00 | 97 980,00 | Количество проб: 2021 год - 4 шт. |
| Итого по подпрограмме 4 | Администрация города Бородино |  |  |  |  | 12 649 552,54 | 7 419 321,73 | 8 657 921,73 | 28 726 796,00 |  |