АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОРОДИНО

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.04.2013				     г. Бородино    					№ 382

О внесении  изменений в постановление

администрации            города   Бородино

от 26.12.2011  № 1068 «Об утверждении

долгосрочной      целевой     программы

«Капитальные        ремонты      объектов

коммунальной              инфраструктуры

муниципального    образования    « город

Бородино» на 2012-2014 гг.»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Бородино от 11.12.2009 №777 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ», на основании экономии от проведения открытых аукционов в электронном виде на проведение капитальных ремонтов и на основании Устава города Бородино ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Бородино от 26.12.2011 №1068   «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Капитальные ремонты объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «города Бородино» на 2012-2014 гг.» следующие изменения:

в долгосрочной целевой программе «Капитальные ремонты      объектов коммунальной   инфраструктуры муниципального    образования

« город Бородино» на 2012-2014 гг.»:

1.1.  В разделе 1 «Паспорт программы»:

в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» заменить цифру «4465» на цифру «2601», цифру «2310» на цифру «386», цифру «555» на цифру «415».

1.2.Раздел 2.5. «Оценка социально-экономической эффективности» изложить в следующей редакции:

«Результатом реализации программы является рост объемов капитального ремонта объектов инженерной инфраструктуры по сравнению с предыдущими годами.

За период действия программы будет отремонтировано:

386 м. водопроводных сетей в том числе:

- в 2012 году - 386 м. на сумму 667,99 тыс.руб.

415 м. тепловых сетей в том числе:

- в 2014 году - 415 м. на сумму 2 млн. 624 тыс.руб.

1800 м. канализационных сетей в том числе:

- в 2012 году - 1800 м. на сумму 2 млн. 281 тыс.050 руб.

Будет произведен капитальный ремонт зданий и сооружений  на сумму 6 млн 822 тыс.410руб.и 5-ти единиц оборудования (котлы) на сумму 22 млн. 326тыс.600руб.»

1.3. Раздел 2.6.«Система программных мероприятий»

Приложение №1 «Мероприятия программы» изложить в следующей редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования в газете «Бородинский вестник».

Глава города Бородино                                                                   А.Н. Борчуков

Иглина Л.Ю.

4-52-73

| Приложение №1 к постановлению Администрации города Бородино 10.04.2013 № 382 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Программные мероприятия,обеспечивающие выполнение задачи | Статья | Главные распорядители и исполнители | Объемы финансирования,тыс.руб. |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализованных программных мероприятий,эффект |  |
|  |  |  |  | 2012 г | 2013 г | 2014 г | Всего |  |  |  |
| 1 | Задача 1.Совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры муниципального образования, ведущее к повышению энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования, предотвращению критического уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, а так же созданию условий замены ветхих инженерных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт парового котла ДКВР 10/13 №2 котельной №1 | 225 | МУ "СЕЗ" | 27,93 |  |  |  | 27,93 |  | замена поверхности нагрева,ремонт обмуровки |
| 1.2 | Капитальный ремонт водогрейного котла КВ-ТСВ-20 № 4 котельной №2 | 225 | МУ "СЕЗ" | 5959,03 |  |  |  | 5959,03 |  | замена поверхности нагрева,ремонт обмуровки |
| 1.3 | Капитальный ремонт здания осадительной станции котельной №2 | 225 | МУ "СЕЗ" | 2908,71 |  |  |  | 2908,71 |  | капитальный ремонт стен и несущих конструкций |
| 1.4 | Капитальный ремонт канализационного напорного коллектора( от КНС-2 до ул.Ленина) | 225 | МУ "СЕЗ" | 1843,07 |  |  |  | 1843,07 |  | капитальный ремонт(зашлакованность) |
| 1.5 | Капремонт в/сети по ул.Подгорная | 225 | МУ "СЕЗ" | 218,74 |  |  |  | 218,74 |  | капремонт в/сети 116 м |
| 1.6 | Капремонт в/сети по ул.Советская | 225 | МУ "СЕЗ" | 330,45 |  |  |  | 330,45 |  | капремонт в/сети 140 м |
| 1.7 | Капремонт в/сети по ул.Луговая | 225 | МУ "СЕЗ" | 118,80 |  |  |  | 118,80 |  | капремонт в/сети 130 м |
| 1.8 | Капремонт котла ДКВР №3 котельная №1 | 225 | МУ "СЕЗ" |  | 7154,0 |  |  | 7154,0 |  | Повышение КПД котла на 10% |
| 1.9 | Капремонт ограждения котельных №1 | 225 | МУ "СЕЗ" |  | 3913,70 |  |  | 3913,70 |  | Капремонт ограждения котельных №1 |
| 1.10 | Капитальный ремонт водогрейного котла КВ-ТСВ-20 № 6 (воздухоподогреватель) | 225 | МУ "СЕЗ" |  |  | 2 861,00 |  | 2861,00 |  | Капитальный ремонт водогрейного котла КВ-ТСВ-20 № 6 (воздухоподогреватель) |
| 1.11 | Капремонт т/сети мрн. Западный, ул.Центральная (от ул.Надежды № 16-№ 24) | 225 | МУ "СЕЗ" |  |  | 830,00 |  | 830,00 |  | Капремонт т/сети Ду 57, L = 90 м; Ду 89, L = 90 м |
| 1.12 | Капремонт т/сеть от бойлерной до ул. Гоголя (от ЦТП-2до ТК по ул.Ленина | 225 | МУ "СЕЗ" |  |  | 992,00 |  | 992,00 |  | Капремонт т/сеть 85 м |
| 1.13 | Капремонт т/сеть по ул.Советская (Гоголя-Маяковскоко) | 225 | МУ "СЕЗ" |  |  | 802,00 |  | 802,00 |  | Капремонт т/сеть 240 м |
| 1.14 | Капремонт Водогрейный котел КВ-ТСВ-20 №1 котельной №2(замена конвективной поверхности нагрева) | 225 | МУ "СЕЗ" |  |  | 2 580,00 |  | 2580,00 |  | КапремонтВодогрейный котел КВ-ТСВ-20 №1 котельной №2(замена конвективной поверхности нагрева) |
| 1.15 | Капитальный ремонтВ/ котел КВ-ТСВ-20 № 1 ( замена обмуровки котла)Котельная №2 | 225 | МУ "СЕЗ" |  |  | 1 112,70 |  | 1112,70 |  | Капитальный ремонт В/ котел КВ-ТСВ-20 № 1 ( замена обмуровки котла)Котельная №2 |
| 1.16 | Капремонт В/ котел КВ-ТСВ-20 № 2 (замена трубок воздухоподогревателя) Котельная №2 | 225 | МУ "СЕЗ" |  |  | 1 890,00 |  | 1890,00 |  | Повышение КПД котла на 2% |
| 1.17 | Капитальный ремонт подогревателя сетевой воды ПСВ-125 на котельной №1 | 225 | МУ "СЕЗ" | 569,37 |  |  |  | 569,37 |  | Повышение КПД котла на 1,5% |
| 1.18 | Капитальный ремонт котла КВТС-В-20 на котельной №2 | 225 | МУ "СЕЗ" | 19,42 |  |  |  | 19,42 |  |  |
| 1.19 | Капитальный ремонт батарейного циклона БЦ-2-7 на котле №7 на котельной №1 инв.№30646 | 225 | МУ "СЕЗ" | 2,65 |  |  |  | 2,65 |  |  |
| 1.20 | Капитальный ремонт канализационного коллектора от КНС-5 до очистных сооружений | 225 | МУ "СЕЗ" | 156,38 |  |  |  | 156,38 |  | Капремонт участка трубопровода |
| 1.21 | Капитальный ремонт участка 1-ой нитки канализационного коллектора на промзоне | 225 | МУ "СЕЗ" | 281,6 |  |  |  | 281,6 |  | Снижение платы за негативное воздействие до100 тыс.руб. |
| 1.22 | Замена опускных труб на котле ДКВР 10/13 №2 котельной №1 | 225 | МУ "СЕЗ" | 150,5 |  |  |  | 150,5 |  | Повышение КПД котла на 1,5% |
|  | ИТОГО: |  |  | 12586,65 | 11 067,70 | 11 067,70 |  | 34722,05 |  |  |
|  | в том числе:местный бюджет |  |  | 12586,65 | 11 067,70 | 11 067,70 |  | 34722,05 |  |  |