АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОРОДИНО

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.07.2019	г. Бородино	№ 407

О внесении изменений в постановление администрации города Бородино от 31.10.13г. № 1186 « Об утверждении муниципальной программы «Обращение с отходами на территории города Бородино»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Бородино от 23.07.2013г. №760 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Бородино, их формировании и реализации», распоряжением администрации города Бородино от 26.07.2013 №92 «Об утверждении перечня муниципальных программ города Бородино», на основании Устава города Бородино,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в постановление администрации города Бородино от 31.10.2013г. № 1186 «Об утверждении муниципальной программы «Обращение с отходами на территории города Бородино», следующие изменения:

1.1в муниципальной программе «Обращение с отходами на территории город Бородино»:

1.1.1 раздел 1 «Паспорт программы» столбец 2строки «Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период (приложение 1,2 к настоящему паспорту) изложить в новой редакции:

« Доля утилизированных ТКО в общем объёме образующихся твердых коммунальных отходов

2014 – 5 %;

2015 – 5%;

2016 – 5%;

2017 – 20%;

2018 – 25%;

2019 – 30%;

2020 – 35%;

2021 – 40%.

Объем собранных, вывезенных и размещенных отходов с 2014-2021г. – 3566,18м3:

2014- 353,0м3;

2015- 440,0м3;

2016 – 394,7м3;

2017- 435,54 м3;

2018 – 516,41 м3;

2019 – 475,51 м3;

2020 – 475,51м3;

2021 – 475,51м3.

Ликвидация несанкционированных свалок с территории пляжа с 2014 по 2021г.- 119,03м3:

2014-14м3;

2015- 17м3;

2016- 14,26 м3;

2017 -16,24 м3;

2018-13,49 м3;

2019-14,68м3;

2020- 14,68 м3;

2021 – 14,68 м3.

Ликвидация несанкционированных свалок с территории кладбища с 2014 по 2021г.- 851,33м3:

2014-100 м3;

2015-107 м3;

2016-101м3;

2017 -105,5 м3;

2018-121,33 м3;

2019-105,5 м3;

2020- 105,5 м3;

2021- 105,5 м3.

Ликвидация несанкционированных свалок с территории города с 2014 по 2021г. – 2478,46 м3:

2014- 239 м3;

2015-316 м3;

2016-279,44 м3;

2017 -313,8 м3;

2018- 381,59 м3;

2019-316,21 м3;

2020-316,21 м3;

2021-316,21 м3.

Вывоз отходов с территории нового кладбища с 2014по 2021г. -117,36 м3:

2014- 0 м3;

2015- 0 м3;

2016- 0 м3;

2017 -0 м3;

2018- 0 м3;

2019-39,12 м3;

2020-39,12 м3;

2021- 39,12 м3.

Приобретение контейнерного оборудования с 2019по 2021г. -140 шт.:

2019- 140 шт.;

2020-0 ед;

2021-0 ед.

2014 - 1 шт;

Проведение инвентаризации

несанкционированного размещения ТКО

ежегодно 4 раза в год

2014 – 4 раза;

2015 – 4 раза;

2016 – 4 раза;

2017 - 4 раза;

2018 – 4 раза;

2019 - 4 раза;

2020 - 4 раза;

2021- 4 раза.

Размещение информационных материалов в средствах массовой информации с 2014-2021г. – 30 шт. публикаций.

2015 - 5 шт.;

2016 - 4 шт;

2017 – 4 шт;

Целевые показатели на долгосрочный период отражены в приложении 2.»

2018 - 4 шт;

2019 - 4 шт;

2020 – 4 шт;

2021 - 4 шт.

    - раздел 1 «Паспорт программы» столбец 2строки «Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программ» изложить в новой редакции:

« Общий объем финансирования программы

10 601 694,19 в том числе по годам:

- 2600 000, 00 руб. внебюджетные

2014г. – 349200,00 руб. местный бюджет;

2015г. – 349200,00 руб. местный бюджет;

- 3015000,00 руб. внебюджетные источники;

2016г. – 349200,00 руб. местный бюджет;

2017г. – 429200,00 руб. местный бюджет;

2018г.- 440159,19 руб. местный бюджет;

2021г.- 502045,00 руб. местный бюджет.»

источники;

2019г. - 1544800,00 руб. краевой бюджет;

- 520845,00 руб. местный бюджет.

2020г. – 502045,00 руб. местный бюджет;

    - в раздел 5 «Прогноз конечных результатов программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере на территории города Бородино» внести следующие изменения:

- дополнить абзацем 11 следующего содержания «приобретение контейнерного оборудования в количестве 140 шт. из них 120 контейнеров объемом 075 м3 и 22 бункера накопителя объемом 8 м3»;

- абзацы 12-21 считать абзацами 13-22.

1.1.4 раздел 8 «Информация о распределении планируемых расходов по программе» изложить в новой редакции «Реализация программы осуществляется за счет средств краевого бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников в течение 2014г.- 2021г. Объем финансирования программы на 2014 год составляет 349200,00 руб. в том числе:

ликвидация несанкционированных свалок с территорий

пляжа – 13572,17 руб.;

кладбища – 93 452,06 руб.;

города – 242 175,77 руб.;

на 2015год составляет 3364200,00 рублей в том числе:

ликвидация несанкционированных свалок с территорий

пляжа – 15000,00 руб.;

кладбища – 85386,68 руб.;

города – 248813,32 руб.;

приобретение автомобиля для вывоза ТКО -2 980 000,00 – внебюджетные источники;

согласование земельного участка с Роспотребнадзором – 35000,00 руб.- внебюджетные источники.

на 2016г. составляет 349200,00 рублей в том числе:

ликвидация несанкционированных свалок с территорий

пляжа – 10436,67 руб.;

кладбища – 82563,01 руб.;

города – 256200,32 руб.;

на 2017год составляет-429200,00 рублей в том числе:

ликвидация несанкционированных свалок с территорий

пляжа – 15000,00 руб.;

кладбища – 100000,00 руб.;

города – 314200,00 руб.;

на 2018год составляет 3040159,19 рублей в том числе:

ликвидация несанкционированных свалок с территорий

пляжа – 15000,00 руб.;

кладбища – 110392,85 руб.;

города – 314766,34 руб.;

приобретение автомобиля для вывоза ТКО-2600000,00 руб.

на 2019 год составляет 2 065 645,00 рублей в том числе:

ликвидация несанкционированных свалок с территорий

пляж – 15000,00 руб.

кладбища- 100000,00.;

города – 334200,00 руб.;

вывоз отходов с территории нового кладбища -52845,00 руб.

приобретение контейнерного оборудования – 1563600,00 руб.:

- 1544800,00 руб. краевой бюджет;

- 18800,00 руб. местный бюджет.

на 2020г. – 502045,00 рублей в том числе;

ликвидация несанкционированных свалок с территорий

пляжа – 15 000,00 руб.;

кладбища – 100000,00 руб.;

города – 334200,00 руб.;

вывоз отходов с территории нового кладбища -52845,00 руб.

на 2021г. – 502045,00 рублей в том числе:

ликвидация несанкционированных свалок с территорий

пляжа – 15 000,00 руб.;

кладбища – 100000,00 руб.;

города – 334200,00 руб.;

вывоз отходов с территории нового кладбища – 52845,00 руб.»

1.1.5. приложение 1 к муниципальной программе «Обращение с отходами на территории города Бородино» «Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности (показатели развития отросли, вида экономической деятельности)» изложить в новой редакции согласно приложению 1к постановлению;

1.1.6 приложение 3 к муниципальной программе «Обращение с отходами на территории города Бородино» «Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к постановлению;

1.1.7. приложение 4 к муниципальной программе «Обращение с отходами на территории города Бородино» « Распределение планируемых расходов за счет средств муниципального бюджета по мероприятиям муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к постановлению;

1.1.8. приложение 5 к муниципальной программе «Обращение с отходами на территории города Бородино» «Перечень мероприятий программы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города Бородино А.В. Первухина.

3.Постановление опубликовать в газете «Бородинский вестник» и на официальном интернет - сайте муниципального образования город Бородино.

4.	Постановление вступает в силу вдень, следующий за днем его официального опубликования в газете «Бородинский вестник».

Глава города Бородино 	А.Ф. Веретенников

Панькова 3-24-65

Приложение №1

к постановлению администрации

города Бородино от 01.07.2019 № 407

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

(показатели развития отрасли, вида экономической деятельности)

| №п/п | Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Вес показателя | Источник информации |  | 2013г. |  | Годы начала действия муниципальной программы |  |  |  |  |  | 2017г. | 2018г. |  | 2019г. |  | 2020г. |  | 2021г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цель программы - снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения путём максимального развития системы сбора и обезвреживания твёрдых коммунальных отходов на территории города Бородино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля утилизированных ТКО в общем объёме образующихся твердых коммунальных отходов | % | x | ООО «Агропромкомплект» |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 20 | 25 |  | 30 |  | 35 |  | 40 |  |
|  | Объём собранных, вывезенных и размещенных отходов | м3 | x | МКУ «Служба единого заказчика» |  | 1405,0 |  | 353,0 |  | 440,0 |  | 394,70 |  | 435,54 | 516,41 |  | 475,51 |  | 475,51 |  | 475,51 |  |
| 1.1 | Задача – сбор, обезвреживание и вывоз отходов, информационное обеспечение в области обращения с отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ликвидация несанкционированных свалок с территории пляжа | м3 | 0,2 |  | МКУ «Служба единого заказчика» |  | 28 |  | 14 |  | 17 |  | 14,26 | 16,24 |  | 13,49 |  | 14,68 |  | 14,68 |  | 14,68 |
| 1.2 | Ликвидация несанкционированных свалок с территории кладбища | м3 | 0,2 |  | МКУ «Служба единого заказчика» |  | 200 |  | 100 |  | 107 |  | 101 | 105,5 |  | 121,33 |  | 105,5 |  | 105,5 |  | 105,5 |
| 1.3 | Ликвидация несанкционированных свалок с территории города | м3 | 0,2 |  | МКУ «Служба единого заказчика» |  | 1177 |  | 239 |  | 316 |  | 279,44 | 313,8 |  | 381,59 |  | 316,21 |  | 316,21 |  | 316,21 |
| 1.4 | Вывоз отходов с территории нового кладбища | М3 | 0,12 |  | МКУ «Служба единого заказчика» |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 39,12 |  | 39,12 |  | 39,12 |
| 1.5 | Приобретение контейнерного оборудования | шт. | 0,2 |  | МКУ «Служба единого заказчика» |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 140 |  | 0 |  | 0 |
| 1.6 | Проведение инвентаризации несанкционированного размещения ТКО | раз | 0,04 |  | МКУ «Служба единого заказчика» |  | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |
| 1.7 | Размещение информационных материалов в средствах массовой информации | шт. | 0,04 |  | МКУ «Служба единого заказчика» |  | 1 |  | 1 |  | 5 |  | 4 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |

Приложение № 2

- к постановлению администрации

- города Бородино от 01.07.2019 № 407

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источники финансирования ответственных исполнителей, соисполнителей | Оценка расходов (рублей), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | Итого за период |
| Муниципальная программа | «Обращение с отходами на территории города Бородино | Всего | 2 065 645,00 | 502 045,00 | 502 045,00 | 3 069 735,00 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | краевой бюджет | 1 544 800,00 | 0 | 0 | 1 544 800,00 |
|  |  | местный бюджет | 520845,00 | 502 045,00 | 502 045,00 | 1524935,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |

- Приложение 3

к постановлению администрации

города Бородино от 01.07.2019 № 407

Распределение планируемых расходов за счет средств муниципального бюджета по мероприятиям муниципальной программы

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы. | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы рублей в год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2019г. | 2020г. | 2021г. | Итого на период |
| муниципальная программа | «Обращение с отходами на территории города Бородино» | всего расходные обязательства по программе | X | X | X | X | 2065645,00 | 502 045,00 | 502 045,00 | 3069735,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация города Бородино | 012 | 0603 | 0510092010 | 244 | 502 045,00 | 502 045,00 | 502 045,00 | 1506135,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация города Бородино | 012 | 0605 | 0590074630 | 244 | 1544800,00 | 0 | 0 | 1544800,00 |
|  |  |  | 012 | 0605 | 05900S4630 | 244 | 18800,00 | 0 | 0 | 18800,00 |
|  |  | внебюджетные источники |  | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 4

к постановлению администрации

города Бородино от 01.07.2019 № 407

Перечень мероприятий программы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых

результатов

| Наименование цели, задачи и мероприятий программы | ГРБС |  | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы рублей, годы |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2019г. | 2020г. | 2021г. | Итого за период |  |  |
| Цель программы – снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения путем максимального развития системы сбора и обезвреживания твердых коммунальных отходов на территории города Бородино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача программы – сбор, обезвреживание и вывоз отходов, информационное обеспечение в области обращения с отходами |  | x | x | x | x | x | 2065645,00 | 502045,00 | 502045,00 | 3069735,00 |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ликвидация несанкционированных свалок с территории пляжа |  | 012 | 012 | 0603 | 0510092010 | 244 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 45 000,00 |  | Очистка территории пляжа v-14,68м3 |
| Ликвидация несанкционированных свалок с территории кладбища |  | 012 | 012 | 0603 | 0510092010 | 244 | 100000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 300000,00 |  | Очистка территории кладбища v-105,5 м3 |
| Ликвидация несанкционированных свалок с территории города |  | 012 | 012 | 0603 | 0510092010 | 244 | 334200,00 | 334200,00 | 334200,00 | 1002600,00 |  | Очистка территории города v-316м3 |
| Вывоз отходов с территории нового кладбища |  | 012 | 012 | 0603 | 0510092010 | 244 | 52845,00 | 52845,00 | 52845,00 | 158535,00 |  | Регулярный с мая – сентябрь вывоз отходов V- 39,12 м3 |
| Приобретение контейнерного оборудования |  | 012 | 012 | 0605 | 0590074630 | 244 | 1544800,00 | 0 | 0 | 1544800,00 |  | Приобретение 140 шт. из них 120 контейнеров и 22 бункера накопителя |
|  |  | 012 | 012 | 0605 | 05900S4630 | 244 | 18800,00 | 0 | 0 | 18800,00 |  |  |