- АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОРОДИНО

- КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.05.2015					г.Бородино	                                          № 431

| Об утверждении комплекса мероприятий (дорожной карты) по развитию жилищно-коммунального хозяйства города Бородино |  |
| --- | --- |

В соответствии Федерального законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», во исполнение положений Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 08.08.2014 № 447/пр «Об утверждении формы комплекса мер по развитию жилищно-коммунального хозяйства субъекта Российской Федерации», на основании Устава города Бородино ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Комплекс мероприятий (дорожной карты) по развитию жилищно-коммунального хозяйства города Бородино, согласно приложению 1.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города по обеспечению жизнедеятельности городского округа А.В.Первухина.

3. Постановление подлежит опубликованию в газете «Бородинский Вестник».

4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Глава  города Бородино                                                                                  А.Н.Борчуков

Лупандина Н.А.

4-45-37

Приложение 1

к постановлению

Администрации города Бородино

Красноярского края

От 15.05.2015  № 431

Комплекс мероприятий (дорожная карта)

по развитию жилищно-коммунального хозяйства

города Бородино

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Механизм реализации мероприятия | Индикаторы | Срок | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Обеспечение информационной открытости и подконтрольности жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Осуществление мониторинга соблюдения требований постановлений Правительства Российской Федерации: - от 23.09.2010 г. № 731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами»; - от 28.12.2012 г. № 1468 «О порядке предоставления органам местного самоуправления информации лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающими коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах»; - - от 30.12.2009 г. № 1140 «Об утверждении - стандартов раскрытия информации - организациями коммунального комплекса»; - - от 05.07.2013 г. № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования»; - от 17.01.2013 г. № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения | Повышение прозрачности и подконтрольности сферы ЖКХ для граждан, органов государственной и муниципальной власти, общественных организаций; повышение эффективности работы управляющих и ресурсоснабжающих организаций (далее - РСО); обеспечение доступа граждан к необходимой информации в сфере ЖКХ | Постановление администрации города об утверждении порядка осуществления мониторинга, предусматривающий, в том числе, определение ответственного лица для обеспечения приема и хранения информации и периодичность подготовки информации не реже 1 раза в квартал | 1. Количество (%, шт.) организаций, раскрывающих информацию в соответствии с установленными требованиями (по отношению к общему количеству организаций соответствующего вида деятельности). 2. Количество (%, шт.) организаций, раскрывающих частично информацию соответствующую установленным требованиям (по отношению к общему количеству организаций соответствующего вида). 3. Количество (шт.) нарушений, выявленных в связи с несоблюдением установленных требований (с разбивкой по видам организаций). 4. Количество (шт.) организаций, привлеченных к ответственности за нарушение установленных требований (с разбивкой по видам организаций) | Организация системы мониторинга – не позднее февраля 2015 г.; осуществление мониторинга - не реже 1 раза в квартал начиная с 1 квартала 2015 г. | МКУ «Служба единого заказчика» |
|  | Реализация мероприятий по информированию граждан об их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе по вопросам: а) создания и функционирования систем капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах; б) оплаты жилищно-коммунальных услуг с учетом общедомовых расходов, социальной нормы потребления, предельных индексов роста платы граждан и других актуальных вопросов; в) осуществления лицензирования деятельности по управлению МКД; г) развития системы общественного контроля в сфере ЖКХ д) расселение граждан из аварийных жилых домов (поручение Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 3 марта 2014 г. №ДК-П9-1465) | Повышение правовой грамотности населения; снижение социальной напряженности | Принятие Постановления администрации города Бородино «О реализации мероприятий, направленных на информирование населения о принимаемых мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере в 2015 году» | 1. Количество (шт.) размещенных материалов в печатных СМИ (в рамках календарного года). 2. Количество (шт.) размещенных материалов в электронных СМИ (в рамках календарного года). 3. Количество (шт.) проведенных массовых мероприятий с участием граждан (семинары, собрания и т.д.). | отчет об исполнении - не реже 1 раза в квартал начиная со 2 квартала 2015 г. | МКУ «Служба единого заказчика», ОУМИ города Бородино |
|  | Создание и организация работы в городских поселениях и муниципальных районах субъекта Российской Федерации «Центров поддержки собственников» совместно с Региональным центром общественного контроля в сфере ЖКХ, осуществляющих деятельность по поддержке собственников, пользователей помещений в реализации их прав и законных интересов в жилищной сфере, в том числе в части оказания содействия в организации подготовки и проведения общих собраний собственников помещений в МКД (далее – центры поддержки); организация мониторинга работы указанных структур в муниципальных образованиях | Повышение «чистоты» и законности проведения общих собраний собственников помещений в МКД; повышение информированности собственников в части своих жилищных прав и законных интересов; улучшение качества управления МКД за счет своевременного проведения общих собраний | Приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края об утверждении порядка и графика создания центров поддержки с разбивкой по муниципальным образованиям, предусматривающий, в том числе, ответственных лиц и периодичность представления информации о реализации графика не реже 1 раза в квартал. | 1. Количество (30 %, 18 шт.) городских поселений и муниципальных районов, в которых созданы центры поддержки (по отношению к общему количеству таких муниципальных образований на территории Красноярского края). 2. Количество (4 шт.) мероприятий, проведенных центрами поддержки в отчетном периоде. 3. Количество (16 чел.) граждан, обратившихся в центры поддержки в отчетном периоде | Организация центров поддержки в муниципалитетах – не позднее 1 квартала 2015 г.; обеспечение работы - постоянно | Администрация города Бородино |
|  | Создание и обеспечение деятельности общественных советов по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (далее – общественные советы в ЖКХ) | Оказание содействия ОМС в осуществлении муниципального жилищного контроля; вовлечение общественности в общественный контроль ЖКХ | Привлечение и оказание содействия общественным советам города Бородино по вопросам в сфере ЖКХ. Контроль и осуществление мониторинга деятельности указанных советов. | 1. Количество общественных советов в ЖКХ при высшем должностном лице администрации города. 2. Количество (шт.) ежеквартальных заседаний общественных советов в ЖКХ | Обеспечение деятельности – постоянно | Администрация города Бородино |
| - 5. | Осуществление системы мониторинга: а) дебиторской задолженности организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами (далее – МКД), по оплате ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг; б) кредиторской задолженности РСО по оплате топливно- энергетических ресурсов, использованных для поставок ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, расположенными на территории города в) дебиторской задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги | Повышение прозрачности и подконтрольности сферы ЖКХ для граждан,органов местного самоуправления и общественных организаций; - повышение эффективности работы управляющих организаций, РСО; - обеспечение доступа граждан к необходимой информации в сфере ЖКХ | Принятие Постановления администрации города Бородино об утверждении порядка осуществления мониторинга, предусматривающий, в том числе, определение ответственного лица и периодичность сбора информации не реже 1 раза в квартал |  | не реже 1 раза в квартал начиная со 2 квартала | Администрация города Бородино |
| - 6. | Реализация мероприятий во исполнение федерального закона от 21.07.2014 г. № 209 – ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» | Обеспечение доступа к информации и сервисам в сфере ЖКХ в рамках ГИС ЖКХ | В соответствии с методическими документами Минстроя России и Минсвязи России | В соответствии с методическими документами Минстроя России и Минсвязи России | В соответствии с методическими документами Минстроя России и Минсвязи России | МКУ «Служба единого заказчика» |
| 2. Содержание жилищного фонда, в том числе государственное регулирование деятельности по управлению многоквартирными домами |  |  |  |  |  |  |
| - 7. | Осуществление контроля за приведением договоров управления многоквартирными домами, заключенных после 20.05.2013 года, в соответствие с постановлениями Правительства Российской Федерации - от 03.04.2013 г. № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме и порядке их оказания и выполнения»; - от 15.05.2013 г. № 416 «О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами». Осуществление контроля за деятельностью по управлению многоквартирными домами с использованием механизма лицензирования. Организация проведения собраний с жителями города по выбору способа управления домами. | - соответствие договоров управления МКД федеральному законодательству; - повышение эффективности работы лиц, осуществляющих управление МКД; - защита законных прав и интересов собственников помещений в МКД; - эффективное управление МКД; | Принятие Постановления администрации города Бородино об утверждении порядка и графика приведения договоров управления МКД в соответствие с установленными требованиями предусматривающий, в том числе, ответственных лиц и периодичность представления информации о реализации графика не реже 1 раза в квартал. Согласование графиков проведения собраний с собственниками МКД. | 1. Количество (%, шт.) МКД, в которых договоры управления приведены в соответствие с установленными требованиями (от общего количества МКД, расположенных на территории города Бородино). 2. Количество (шт.) выявленных нарушений в виде несоответствия договоров управления МКД установленным требованиям (с начала календарного года нарастающим итогом) | начиная с 1 квартала 2015г. | МКУ «Служба единого заказчика», ОУМИ города Бородино |
| 2.1. Функционирование региональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |
| - 8. | Принятие всех нормативных правовых актов, предусмотренных ст. 167 ЖК РФ, а также нормативно-правовыми актами Красноярского края по вопросам направленных на обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Организация новой системы капитального ремонта МКД | Принятие Постановления администрации города Бородино в соответствии с Законом Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Бородино, на 2015 год» | Соотношение (%) количества актов, запланированных к принятию и актов, фактически принятых | 2015 год | МКУ «Служба единого заказчика», ОУМИ города Бородино |
| - 9. | Принятие собственниками помещений в МКД решений о выборе способа формирования фонда капитального ремонта МКД (далее – ФКР) | Формирование ФКР на конкретном МКД | Акт Красноярского края о порядке принятия решения о выборе способа формирования ФКР | 1.Количество (%) МКД, собственники которых приняли решение о выборе способа формирования ФКР в установленные сроки. 2.Количество (%) МКД, собственники которых формируют ФКР на специальном счёте. 3. Количество (%) МКД, собственники которых формируют ФКР на счёте регионального оператора. | 2015, Постоянно в соответствие с РПКР | Администрация города Бородино |
| - 10. | Реализация региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Бородино (далее - РПКР) | Обеспечение проведения капитального ремонта МКД; создание системного механизма предотвращения старения многоквартирного фонда | Нормативно-правовой акт Красноярского края и нормативно-правовой акт Администрации города Бородино об утверждении РПКР, а также о порядке ее реализации и мониторинга | 1. Объем (%) от выполнения капитального ремонта МКД (план/факт). 2. Объем (рубли) средств, израсходованных на проведение капитального ремонта РПКР (план/факт) | Постоянно в соответствие с РПКР | МКУ «Служба единого заказчика», ОУМИ города Бородино |
| - 11. | Принятие и реализация краткосрочных планов реализации РПКР на территории города Бородино | Улучшение условий проживания граждан; улучшение состояния многоквартирного фонда | Нормативно-правовой акт Администрации города Бородино от 05.11.2014 № 1019 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Бородино, на 2015 год» | 1. Объем (%) от выполнения капитального ремонта МКД (план/факт). 2. Объем (рубли) средств, израсходованных на проведение капитального ремонта РПКР (план/факт) | Постоянно в соответствие с КП РПКР | Администрация города Бородино, МКУ «Служба единого заказчика», ОУМИ города Бородино |
| - 12. | Осуществление мониторинга технического состояния МКД, расположенных на территории города Бородино. | улучшение состояния многоквартирного фонда | Обеспечение проведения мониторинга о техническом состоянии многоквартирных домов, расположенных на территории города Бородино, для установления необходимости проведения в них капитального ремонта общего имущества | 1. Объем (%) от выполнения капитального ремонта МКД (план/факт). 2. Объем (рубли) средств, израсходованных на проведение капитального ремонта РПКР (план/факт) | Постоянно в соответствие с КП РПКР | МКУ «Служба единого заказчика», ОУМИ города Бородино |
| 2.2. Переселение граждан из аварийного жилого фонда |  |  |  |  |  |  |
| - 13. | Принятие и реализация Муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в г.Бородино с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства». | Улучшение условий проживания граждан | Постановление Администрации города Бородино от 16.08.2013 г. № 824 «Об утверждении Муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в г.Бородино с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства». | 1. Объем (%) площади жилья, запланированного к расселению и фактически расселенного. 2. Количество (%) человек, запланированных к расселению и фактически расселенных. | 2014 г. – до 01.09.2017 г. | МКУ «Служба единого заказчика», ОУМИ города Бородино |
| - 14. | Получение и использование средств федеральной поддержки Фонда ЖКХ и средств из краевого бюджета для софинансирования программы переселения | Получение дополнительных средств для проведения расселения; увеличение объема расселяемого аварийного жилищного фонда | Подача заявки субъекта Российской Федерации в Фонд ЖКХ на получение федеральной поддержки и одобрения заявки | 1. Объем (%) площади жилья, запланированного к расселению и фактически расселенного. 2. Количество (%) человек, запланированных к расселению и фактически расселенных. | 2014 г. – до 01.09.2017 г. | МКУ «Служба единого заказчика», ОУМИ города Бородино |
| - 15. | Размещение на МКД, подлежащих расселению, информационных табличек. Разборка и снос расселенных аварийных домов. | Повышение информированности граждан о реализации программы переселения. Ликвидация аварийного жилого фонда |  | Доля домов запланированных к сносу к фактически снесенному (%). | 2014 г. – до 01.09.2017 г. | МКУ «Служба единого заказчика», ОУМИ города Бородино |
| 3. Обеспечение модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |
| - 16. | Разработка и утверждение программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры (далее - ПКР) на территории города Бородино (распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 августа 2011 г. № 1493-р) | Повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры города, снижение потерь коммунальных ресурсов. | Нормативно-правовой акт Администрации города Бородино об утверждении программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры |  | По мере необходимости | МКУ «Служба единого заказчика» |
| - 17. | Выявление бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства (распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 августа 2011 г. № 1493-р) | Актуализация информации об объектах жилищно-коммунального хозяйства | Нормативно-правовой акт Администрации города Бородино об организации работы по выявлению бесхозяйных объектов, проведению инвентаризации и государственной регистрации прав собственности на бесхозяйные объекты | 1. Количество (шт.) выявленных бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства 2. Количество (шт.) выявленных бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства, права собственности на которые зарегистрированы | 2015 г., далее – постоянно, по мере необходимости | ОУМИ администрации города Бородино, МКУ «Служба единого заказчика» |
| - 18. | Регистрация в установленном порядке прав собственности на объекты жилищно-коммунального хозяйства в т.ч. бесхозяйные объекты (распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 августа 2011 г. № 1493-р) | Создание условий для привлечения инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства города Бородино | Нормативно-правовой акт Администрации города Бородино об организации работы по проведению регистрации прав собственности на объекты жилищно-коммунального хозяйства и утверждением графика проведения данной работы (в случае отсутствия такового до настоящего времени) | 1. Количество (шт., %) зарегистрированных в установленном порядке объектов жилищно-коммунального хозяйства по отношению к общему количеству таких объектов, расположенных на территории города. 2. Количество (шт.) бесхозных объектов жилищно-коммунального хозяйства . | Начало регистрации – 2015 г., далее – постоянно, по мере необходимости | ОУМИ города Бородино, МКУ «Служба единого заказчика» |
| - 19. | Актуализация утвержденных схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения в городе Бородино (перечень поручений Президента Российской Федерации от 13 февраля 2014 г. №Пр-299, распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 августа 2011 г. № 1493-р) | Безопасность и создание условий для привлечения инвестиций в сферы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения города Бородино, надежность обеспечения потребителей коммунальными ресурсами. | Нормативно-правовой акт Администрации города Бородино об актуализации схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения | Количество (шт, %) выполненных мероприятий | Завершение работы – до 2015 г., далее – постоянно, по мере необходимости | МКУ «Служба единого заказчика» |
| 3.1 Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| - 20. | Анализ качества предоставления услуг водоснабжения и водоотведения в городе Бородино |  |  | Отчет | 01.05.2015 г. ежегодно на основании отчетов РСО и управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю (сокращенно Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю) | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края; Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю Администрация города Бородино |
| - 21. | Предоставление сведений в управление тарифно-ценовой политики с целью проведения анализа качества предоставления услуг водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Бородино |  |  |  | постоянно по мере необходимости | Администрация города Бородино |
| - 22. | Утверждение планов мероприятий, направленных на доведение до надлежащего качества услуг в сфере водоснабжения и водоотведения, предусматривающих обеспечение 90% населения доброкачественной питьевой водой | Обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения | Нормативно-правовой акт муниципального образования город Бородино, утверждающий план мероприятий, предусматривающий достижение целевых показателей качества водоснабжения в городе | Обеспечение 90 % населения питьевой водой, соответствующей нормативному уровню качества | До 2020 г. | Администрация города Бородино, МКУ «Служба единого заказчика» |
| - 23. | Определение плановых значений снижения до нормативного уровня технологических потерь питьевой воды при транспортировке по сетям (перечень поручений Президента Российской Федерации от 6 июля 2013 г. № Пр-1479) | Обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения | Постановление Правительства Красноярского края от №503-п от 30.09.2013 об утверждении государственной программы Красноярского края "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности", предусматривающей субсидии краевого бюджета на реализацию мероприятий, направленных на достижение целевых показателей качества водоснабжения в Красноярском крае | Снижение технологических потерь питьевой воды при транспортировке по сетям на 0,15% | До 2017 г. 2015 – 22,15%; 2016 – до 22% Индикаторы на последующий период будут уточнены при разработке госпрограммы на 2017-2020 годов | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края; Администрация города Бородино |
| - 24. | Проведение технического обследования централизованных систем водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности | Актуализация информации о состоянии систем централизованного водоснабжения и водоотведения | Нормативно-правовой акт Администрации города Бородино о проведении технического обследования | 1.Количество организаций (по доле отпускаемой воды), проведших техническое обследование. 2.Уровень физического износа основных фондов (%). 3. Уровень потерь воды при транспортировке (%) | 2014 г., далее при необходимости | ОУМИ города Бородино, МКУ «Служба единого заказчика» |
| - 25. | Проведение капитальных ремонтов объектов водоснабжения, водоотведения и технологического оборудования. | Обеспечение устойчивого функционирования систем водоснабжения и водоотведения. |  |  | по мере необходимости | Ресурсоснабжающая организацияАдминистрация города Бородино, МКУ «Служба единого заказчика» |
| - 26. | Участие ресурсоснабжающей организации города Бородино в региональной программе «Чистая вода» | Создание условий для обеспечения населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения | Подача заявок | 1. Объем расходов на реализацию мероприятий программы (млн. руб.). 2. Объем расходов на реализацию таких мероприятий, финансируемых из регионального и местного бюджетов (млн. руб.) | 2015 г. | МКУ «Служба единого заказчика» |
| 3.2. Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Определение плановых значений снижения до нормативного уровня технологических потерь теплоносителя при транспортировке по сетям (перечень поручений Президента Российской Федерации от 6 июля 2013 г. № Пр-1479) | Обеспечение населения качественными услугами в сфере теплоснабжения | Постановление Правительства Красноярского края от № 503-п от 30.09.2013 об утверждении государственной программы Красноярского края "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности", предусматривающей субсидии краевого бюджета на реализацию мероприятий, направленных на достижение целевых показателей качества водоснабжения в Красноярском крае | Снижение до нормативного уровня (13-16%) технологических потерь теплоносителя при транспортировке по сетям | До 2020 г. | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края; Администрация города Бородино |
| 28. | Переход от использования открытых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения к применению закрытых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения – разработка мероприятий по переходу от использования открытых систем к применению закрытых систем горячего водоснабжения в рамках схемы теплоснабжения | Повышение качества горячей воды | Принятие решения администрации города Бородино (при актуализации схемы теплоснабжения на территории города) | Количество ( %, шт.) мероприятий по переходу от использования открытых систем горячего водоснабжения к применению закрытых систем горячего водоснабжения по отношению к общему количеству мероприятий, разработанных на территории города | Прекращение подключения объектов капитального строительства к централизованным открытым системам с 2015 г., переход к применению закрытых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения с 1 января 2022г. | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края; Администрация города Бородино |
| 4. Реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Организация взаимодействия УК с РСО по оснащению МКД общедомовыми приборами учета. Установка приборов учета тепловой энергии на объектах социальной сферы (детские сады). | Повышение энергоэффективности и снижение объемов потребления тепловой энергии | Постановление Администрации города Бородино от 31.10.2013 г. № 1187 «Об утверждении муниципальной программы города Бородино «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» | 1.Доля тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (%). 2. Расход тепловой энергии в многоквартирных домах в течение отопительного периода (Гкал/кв.м.) | 2015г. | Администрация города Бородино, ресурсоснабжающая организация |
| 30. | Реализация региональной и муниципальной программы развития уличного освещения, соответствующим современным стандартам энергоэффективности (в рамках реализация региональной и муниципальной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности) | Оптимизация расходов на электрическую энергию для общественных нужд; повышение безопасности и качества жизни населения | Акт Красноярского края об утверждении региональной программы и порядка предоставления субсидий муниципальным образованиям, реализующим соответствующие программы с разбивкой по муниципальным образованиям | 1. Объем (%) средств уличного освещения, приведенных в соответствие с требованиями энергоэффективности по отношению к общему объему средств уличного освещения. 2. Объем (%, кв.ч., рубли) потребления электроэнергии на сетях, которые приведены в соответствие с требованиями энергоэффективности, по отношению к ранее потреблявшемуся объему ресурсов на этих же средствах |  |  |
| 5.Создание региональной системы по обращению с отходами потребления |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Выявление мест несанкционированного размещения отходов | Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения Красноярского края | Проведение осмотра территорий города | Выявлено 10 мест несанкционирован ного размещения отходов. Ликвидировано 10 участков свалок | Выявление постоянно | МКУ «Служба единого заказчика» |
| 32. | Организация площадки временного накопления отходов | Снижение негативного воздействия на окружающую среду | Получение субсидии на реализацию мероприятия в рамках подпрограммы «Обращение с отходами на территории Красноярского края» государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов» | Организация 1 площадки временного накопления отходов | 2015-2017 | Администрация города МКУ «Служба единого заказчика» |
| 33. | Проведение рекультивации несанкционированной свалки расположенной в промзоне | Снижение негативного воздействия на окружающую среду | Получение субсидии на реализацию мероприятия | Рекультивация несанкционированной свалки | 2015-2017 | Администрация города МКУ «Служба единого заказчика» |
| 34. | Приобретение контейнерного оборудования | Снижение негативного воздействия на окружающую среду | Получение субсидии на реализацию мероприятия | Приобретение контейнеров для сбора коммунальных отходов | 2015-2017 | Администрация города МКУ «Служба единого заказчика» |