КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД БОРОДИНО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОРОДИНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.08.2021 	г. Бородино					№ 453

О внесении изменений в приложение постановления администрации города Бородино от 31.10.2013 № 1190 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Бородино»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Бородино от 23.07.2013 № 760 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Бородино, их формировании и реализации», распоряжением администрации города Бородино от 26.07.2013 № 92 «Об утверждении перечня муниципальных программ города Бородино», решением Бородинского городского Совета депутатов  25.06.2021 № 9-58р «О внесении изменений и дополнений в решение Бородинского городского Совета депутатов от 18.12.2020  № 4-20р «О бюджете города Бородино на 2021 и плановый период 2022-2023 годов.» , на основании Устава города Бородино, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1. Внести в приложение постановления администрации города Бородино от 31.10.2013 № 1190 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Бородино» следующие изменения:

- 1.1. В муниципальной программе «Развитие транспортной системы города Бородино»:

- 1.1.1 в разделе 1 «Паспорт программы» в столбце 2 строки 10 заменить цифры «205 023 569,20» на цифры «206 047 794,20», цифры «114 702 964,45» на цифры «115 628 764,45», цифры «12 880 500,00» на цифры «13 806 300,00», цифры «84 259 790,76» на цифры «84 358 215,76», цифры «6 858 166,77» на цифры «6 956 591,77»;

- 1.1.2 абзац 16 в разделе 7 «Основные меры правового регулирования в транспортной системе города Бородино, направленные на достижение цели и конечных результатов программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов» изложить в новой редакции следующего содержания:

«- Об утверждении норматива субсидирования 1 километра пробега с пассажирами, организациям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских потоков в городе Бородино, за счет средств, предусмотренных в бюджете города»;

- 1.1.3. в разделе 10 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирования, в том числе федерального бюджета, краевого бюджета и бюджета муниципального образования, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в разработке и реализации программы» заменить цифры «205 023 569,20» на цифры «206 047 794,20», цифры «114 702 964,45» на цифры «115 628 764,45», цифры «12 880 500,00» на цифры «13 806 300,00», цифры «84 259 790,76» на цифры «84 358 215,76», цифры «6 858 166,77» на цифры «6 956 591,77»;

1.1.4. приложение 3 «Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы» к паспорту программы изложить в новой редакции, согласно приложению 1;

1.1.5. приложение 4 «Распределение планируемых расходов за счет средств муниципального бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы» к паспорту программы изложить в новой редакции, согласно приложению 2.

- 1.2. в подпрограмме 3 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Бородино»:

- 1.2.1 в разделе 1 «Паспорт подпрограммы» в столбце 2 строки 8 заменить цифры «7 375 253,86» на цифры «8 301 668,56», цифры «4 597 020,00» на цифры «5 522 820,00», цифры «327 500,00» на цифры «1 253 300,00», цифры «2 778 233,86» на цифры «2 778 848,56», цифры «74 814,00» на цифры «75 428,70»;

- 1.2.2. в раздел 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат» заменить цифры «7 375 253,86» на цифры «8 301 668,56», цифры «4 597 020,00» на цифры «5 522 820,00», цифры «327 500,00» на цифры «1 253 300,00», цифры «2 778 233,86» на цифры «2 778 848,56», цифры «74 814,00» на цифры «75 428,70»;

- 1.2.3. приложение №2 «Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов» к подпрограмме изложить в новой редакции, согласно приложению 3.

- 1.3. в подпрограмме №4 «Развитие и модернизация автомобильных дорог местного значения муниципального образования город Бородино»:

- 1.3.1 в разделе 1 «Паспорт подпрограммы» в столбец 2 строки 8 заменить цифры «90 346 670,81» на цифры «90 444 481,11», цифры «31 738 556,39» на цифры «31 836 366,69», цифры «1 275 142,31» на цифры «1 372 952,61»;

- 1.3.2. раздел 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат» заменить цифры «90 346 670,81» на цифры «90 444 481,11», цифры «31 738 556,39» на цифры «31 836 366,69», цифры «1 275 142,31» на цифры «1 372 952,61»;

- 1.3.3. приложение 2 «Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов» к подпрограмме изложить в новой редакции, согласно приложению 4.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы города Бородино А.В.Первухина.

3. Постановление опубликовать в газете «Бородинский вестник» и на официальном интернет-сайте муниципального образования город Бородино.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Бородинский вестник».

Глава города Бородино                                                                   А.Ф. Веретенников

Машковцева

45273

|  | Приложение 1 к постановлению администрации города Бородино от 03.08.2021 № 453 |
| --- | --- |
|  | Приложение 3 к паспорту программы «Развитие транспортной системы города Бородино» |

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной

программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источники финансирования ответственных исполнителей, соисполнителей | Оценка расходов (рублей), годы |  |  | Итого на 2020-2022 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| муниципальная программа | «Развитие транспортной системы города Бородино» | Всего | 21 386 615,29 | 20 534 734,19 | 22 061 734,19 | 63 983 083,67 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 13 806 300,00 | 13 130 600,00 | 13 390 600,00 | 40 327 500,00 |
|  |  | дорожный фонд | 623 723,52 | 721 300,00 | 749 700,00 | 2 094 723,52 |
|  |  | местный бюджет | 6 956 591,77 | 6 682 834,19 | 7 921 434,19 | 21 560 860,15 |
| Подпрограмма 1 | «Содержание муниципального дорожного фонда города Бородино» | Всего | 6 950 333,98 | 7 298 010,46 | 7 586 410,46 | 21 834 754,90 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 6 251 400,00 | 6 501 500,00 | 6 761 500,00 | 19 514 400,00 |
|  |  | дорожный фонд | 623 723,52 | 721 300,00 | 749 700,00 | 2 094 723,52 |
|  |  | местный бюджет | 75 210,46 | 75 210,46 | 75 210,46 | 225 631,38 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие транспортного комплекса города Бородино» | Всего | 5 433 000,00 | 5 433 000,00 | 5 433 000,00 | 16 299 000,00 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 5 433 000,00 | 5 433 000,00 | 5 433 000,00 | 16 299 000,00 |
| Подпрограмма 3 | «Повышение безопасности дорожного движения в городе Бородино» | Всего | 1 328 728,70 | 384 402,00 | 384 402,00 | 2 097 532,70 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 1 253 300,00 | 327 500,00 | 327 500,00 | 1 908 300,00 |
|  |  | местный бюджет | 75 428,70 | 56 902,00 | 56 902,00 | 189 232,70 |
| Подпрограмма 4 | «Развитие и модернизация автомобильных дорог местного значения муниципального образования город Бородино» | Всего | 7 674 552,61 | 7 419 321,73 | 8 657 921,73 | 23 751 796,07 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 6 301 600,00 | 6 301 600,00 | 6 301 600,00 | 18 904 800,00 |
|  |  | местный бюджет | 1 372 952,61 | 1 117 721,73 | 2 356 321,73 | 4 846 996,07 |

|  | Приложение 2 к постановлению администрации города Бородино от 03.08.2021 № 453 |
| --- | --- |
|  | Приложение 4 к паспорту программы «Развитие транспортной системы города Бородино» |

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы. | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (рублей), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2021 | 2022 | 2023 | Итого на 2021-2023 годы |
| муниципальная программа | «Развитие транспортной системы города Бородино» | всего расходные обязательства по программе | х | х | х | х | 21 386 615,29 | 20 534 734,19 | 22 061 734,19 | 63 983 083,67 |
|  |  | в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация города Бородино | 012 | х | х | х | 21 382 170,29 | 20 534 734,19 | 22 061 734,19 | 63 978 638,67 |
|  |  | Отдел образования | 079 | х | х | х | 4 445,00 | 0,00 | 0,00 | 4 445,00 |
| подпрограмма 1 | Содержание муниципального дорожного фонда города Бородино | всего расходные обязательства по подпрограмме | 012 | 0409 | х | х | 6 950 333,98 | 7 298 010,46 | 7 586 410,46 | 21 834 754,90 |
|  |  | в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация города Бородино | 012 | 0409 | 10100S5080 | 244 | 6 251 400,00 | 6 501 500,00 | 6 761 500,00 | 19 514 400,00 |
|  |  |  | 012 | 0409 | 10100S5080 | 244 | 75 210,46 | 75 210,46 | 75 210,46 | 225 631,38 |
|  |  |  | 012 | 0409 | 1010092010 | 244 | 623 723,52 | 721 300,00 | 749 700,00 | 2 094 723,52 |
| подпрограмма 2 | Развитие транспортного комплекса города Бородино | всего расходные обязательства по подпрограмме | 012 | 0408 | х | х | 5 433 000,00 | 5 433 000,00 | 5 433 000,00 | 16 299 000,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация города Бородино | 012 | 0408 | 1020092020 | 244 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
|  |  |  | 012 | 0408 | 1020092020 | 811 | 5 432 999,00 | 5 433 000,00 | 5 433 000,00 | 16 298 999,00 |
| подпрограмма 3 | Повышение безопасности дорожного движения в городе Бородино | всего расходные обязательства по подпрограмме | х | х | х | х | 1 328 728,70 | 384 402,00 | 384 402,00 | 2 097 532,70 |
|  |  | в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация города Бородино | 012 | 0409 | 103R310601 | 244 | 327 500,00 | 327 500,00 | 327 500,00 | 982 500,00 |
|  |  |  | 012 | 0409 | 103R310601 | 244 | 65 500,00 | 56 902,00 | 56 902,00 | 179 304,00 |
|  |  |  | 012 | 0409 | 103R374270 | 244 | 921 800,00 | 0,00 | 0,00 | 921 800,00 |
|  |  |  | 012 | 0409 | 103R374270 | 244 | 9 483,70 | 0,00 | 0,00 | 9 483,70 |
|  |  | Отдел образования | 079 | 0702 | 103R373980 | 244 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
|  |  |  | 079 | 0702 | 103R373980 | 244 | 445,00 | 0,00 | 0,00 | 445,00 |
| подпрограмма 4 | Развитие и модернизация автомобильных дорог местного значения муниципального образования город Бородино | всего расходные обязательства по подпрограмме | 012 | 0409 | х | х | 7 674 552,61 | 7 419 321,73 | 8 657 921,73 | 23 751 796,07 |
|  |  | в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация города Бородино | 012 | 0409 | 10400S5090 | 244 | 6 301 600,00 | 6 301 600,00 | 6 301 600,00 | 18 904 800,00 |
|  |  |  | 012 | 0409 | 10400S5090 | 244 | 63 016,00 | 63 016,00 | 63 016,00 | 189 048,00 |
|  |  |  | 012 | 0409 | 1040092050 | 414 | 269 984,21 | 0,00 | 0,00 | 269 984,21 |
|  |  |  | 012 | 0409 | 1040092040 | 244 | 1 039 952,40 | 1 054 705,73 | 2 293 305,73 | 4 387 963,86 |

|  | Приложение 3 к постановлению администрации города Бородино от 03.08.2021 № 453 |
| --- | --- |
|  | Приложение 2 к подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в городе Бородино» |

- Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| Наименование цели, задач и мероприятий программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (рублей), годы |  |  | Итого на 2021-2023 годы | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2021 | 2022 | 2023 |  |  |
| Цель: сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, пострадавшими в которых являются дети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения (обустройство пешеходных переходов (приобретение и установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, установка пешеходного ограждения, устройство искусственных неровностей, установка светофорных объектов)) | Администрация города Бородино | 012 | 0409 | 103R310601 | 244 | 65 500,00 | 56 902,00 | 56 902,00 | 179 304,00 | Количество обустроенных пешеходных переходов: в 2021 году – 2 шт.; в 2022 году – 2 шт.; в 2023 году – 2 шт. |
|  |  | 012 | 0409 | 103R310601 | 244 | 327 500,00 | 327 500,00 | 327 500,00 | 982 500,00 |  |
| Обустройство участков улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций для обеспечения безопасности дорожного движения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения в городе Бородино", Муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Бородино" | Администрация города Бородино | 012 | 0409 | 103R374270 | 244 | 9483,70 | 0,00 | 0,00 | 9483,70 | Количество обустроенных пешеходных переходов вблизи образовательных организаций: в 2021 году – 2 шт. |
|  |  | 012 | 0409 | 103R374270 | 244 | 921 800,00 | 0,00 | 0,00 | 921 800,00 |  |
| Субсидия на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | Отдел образования | 079 | 0702 | 103R373980 | 244 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений-2021 г-175 шт. |
|  |  | 079 | 0702 | 103R373980 | 244 | 445,00 | 0.00 | 0,00 | 445,00 |  |
| Итого по подпрограмме 3 |  |  |  |  |  | 1 328 728,70 | 384 402,00 | 384 402,00 | 2 097 532,70 |  |
|  | в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация города Бородино | 012 | 0409 | X | 244 | 1 324 283,70 | 384 402,00 | 384 402,00 | 2 093 087,70 |  |
|  | Отдел образования | 079 | 0702 | 103R373980 | 244 | 4 445,00 | 0,00 | 0,00 | 4 445,00 |  |

|  | Приложение 4 к постановлению администрации города Бородино от 03.08.2021 № 453 |
| --- | --- |
|  | Приложение 2 к подпрограмме «Развитие и модернизация автомобильных дорог местного значения муниципального образования город Бородино» |

- Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| Наименование цели, задач и мероприятий программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (рублей), годы |  |  | Итого на 2021-2023 годы | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2021 | 2022 | 2023 |  |  |
| Цель: содействие повышению уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: ремонт, капитальный ремонт, реконструкция и строительство автомобильных дорог местного значения в городе Бородино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов в рамках государственной программы Красноярского края "Развитие транспортной системы" | Администрация города Бородино | 012 | 0409 | 10400S5090 | 244 | 6 301 600,00 | 6 301 600,00 | 6 301 600,00 | 18 904 800,00 | Приведение в нормативное состояние 1,500 км автомобильных дорог местного значения в том числе по годам: в 2021 году – 0,5 км; в 2022 году – 0,5 км; в 2023 году – 0,5 км. |
|  |  | 012 | 0409 | 10400S5090 | 244 | 63 016,00 | 63 016,00 | 63 016,00 | 189 048,00 |  |
| Текущий (ямочный) ремонт муниципальных дорог | Администрация города Бородино | 012 | 0409 | 1040092040 | 244 | 941 972,40 | 1 054 705,73 | 2 293 305,73 | 4 289 983,86 | Ямочный ремонт автомобильных дорог: в 2021 году – 830 м2; в 2022 году – 900м2; в 2023 году – 1800 м2. |
| Проведение госудврственной экспертизы ПСД по объекту "Реконструкция автомобильных дорог по ул. Зеленая и "дорога от ул. Зеленая до объекта "Спортивный комплекс по зимним видам спорта" | Администрация города Бородино | 012 | 0409 | 1040092050 | 414 | 269 984,21 | 0,00 | 0,00 | 269 984,21 | Получение положительного заключения- 2021 год- 1шт. |
| Отбор и испытание проб взятых из асфальтового покрытия | Администрация города Бородино | 012 | 0409 | 1040092040 | 244 | 97 980,00 | 0,00 | 0,00 | 97 980,00 | Количество проб 2021год- 4шт. |
| Итого по подпрограмме 4 |  |  |  |  |  | 7 674 552,61 | 7 419 321,73 | 8 657 921,73 | 23 751 796,07 |  |
|  | в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация города Бородино |  |  |  |  | 7 674 552,61 | 7 419 321,73 | 8 657 921,73 | 23 751 796,07 |  |