КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД БОРОДИНО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОРОДИНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.10.2023 	г. Бородино					№ 586

О внесении изменений в постановление Администрации города Бородино от 31.10.2013 № 1191 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильём граждан города Бородино»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Бородино от 23.07.2013 г. № 760 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Бородино, их формировании и реализации», распоряжением администрации города Бородино от 26.07.2013 № 92 «Об утверждении перечня муниципальных программ города Бородино», на основании решения Бородинского городского Совета депутатов от 23.05.2023 №24-225р о внесении изменений и дополнений в решение Бородинского городского Совета депутатов от 20.12.2022 №20–182р «О бюджете города Бородино на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов», на основании Устава города Бородино ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Бородино от 31.10.2013 г. № 1191 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильём города Бородино», следующие изменения:

1.1. В муниципальной программе «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильём города Бородино»:

1.1.1. Раздел 1 «Паспорт муниципальной программы» изложить в новой редакции:

- 1. Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Бородино» (далее – программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной программы | Статья 179 Бюджетного кодекса РФ, Постановление администрации города Бородино от 23.07.2013 № 760 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Бородино, их формировании и реализации» Распоряжение администрации города Бородино от 26.07.2013 № 92 «Об утверждении перечня муниципальных программ города Бородино»; Постановление администрации города Бородино от 16.08.2013г. № 824 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Бородино» на 2013-2015 годы». |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация города Бородино |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел по управлению муниципальным имуществом города Бородино Красноярского края. |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы | Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Бородино» (срок действия с 01.01.2014 г. по 31.12.2015 г.); Подпрограмма 2 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории города Бородино»; Подпрограмма 3 «Господдержка детей-сирот»; Подпрограмма 4 «Стимулирование жилищного строительства в городе Бородино». Мероприятия: - Техническая инвентаризация объекта по адресу: г. Бородино ул. Горького,7 помещение 1 для ввода в эксплуатацию объекта «Реконструкция нежилого помещения (гостиница) под жилые квартиры» (срок действия с 26.06.2014 г. по 31.12.2021 г.); - Технологическое присоединение, наружные сети (Горького,7); - Обследование и испытание проб строительных конструкций с выдачей технического заключения по жилому дому № 3 по ул. Горького в городе Бородино (срок действия с 01.01.2016 г. по 31.12.2021 г.); - Строительно – техническая экспертиза по объекту «Реконструкция нежилого помещения (гостиница) по ул. Горького,7 в городе Бородино» (срок действия с 19.02.2016 г. по 31.12.2021 г.); - Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования «Генеральный план города Бородино» и «Правила землепользования и застройки города Бородино» (срок действия с 01.01.2017 г. по 31.12.2021 г.); - Обеспечение жильем ветерана боевых действий Лицигевича С.Н. (срок действия с 06.04.2017 г. по 31.12.2021 г.); - Обследование и испытание проб строительных конструкций с выдачей технического заключения по жилому дому № 57 по ул. 9 Мая в городе Бородино (срок действия с 06.04.2017 г. по 31.12.2021 г.). |
| Цель муниципальной программы | - улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории города Бородино, в том числе семей, имеющих троих и более детей. |
| Задачи муниципальной программы | - обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда города Бородино; - предоставление государственной поддержки на приобретение жилья отдельным категориям граждан, проживающим на территории города Бородино; - государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа; - создание безопасных и комфортных условий для проживания специалистов бюджетной сферы и других категорий граждан города; - создание условий для увеличения объемов ввода жилья, в том числе за счет индивидуального строительства; -приведение графических и текстовых материалов генерального плана, правил землепользования и застройки в соответствие требованиям приказов Министерства регионального развития Российской Федерации от 03.06.2011 г. № 267, от 01.09.2014г. № 540. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014 – 2025 годы. I этап – 2014 год; II этап – 2015 год; III этап – 2016 год; IV этап – 2017 год; V этап – 2018 год; VI этап – 2019 год; VII этап – 2020 год; VIII этап – 2021 год; IX этап – 2022 год; X этап – 2023 год; XI этап – 2024 год; XII этап – 2025 год. |
| Целевые показатели программы (приложение 1, 2 к настоящему паспорту) | Целевые показатели, показатели результативности муниципальной программы представлены в приложениях № 1 и № 2 к паспорту программы |
| Информация по ресурсному обеспечению программы | Объем финансирования программы 114 075 278,42 руб. 2014 год – 12 567 697,16 руб. в том числе: 4 504 626,47 руб. – средства фонда; 213 840,00 – средства федерального бюджета; 2 182 006,47 руб. – средства краевого бюджета; 5 667 224,22 руб. – средства местного бюджета. 2015 год – 39 815 146,62 руб. в том числе: 13 831 448,75 руб. – средства Фонда; 151 632,00 руб. – средства федерального бюджета; 22 763 963,56 руб. – средства краевого бюджета; 3 068 102,31 руб. – средства местного бюджета; 2016 год – 522 650,46 руб. в том числе: 88 452,00 руб. – средства федерального бюджета; 235 872,00 руб. – средства краевого бюджета; 198 326,46 руб. – средства местного бюджета. 2017 год – 6 761 735,37 руб. в том числе: 94 945,70 руб.- средства федерального бюджета; 6 035 829,67 руб.- средства краевого бюджета; 630 960,00 руб.- средства местного бюджета. 2018 год – 4 233 920,00 руб. в том числе: 226 169,47 руб. - средства федерального бюджета; 3 889 814,53 руб. - средства краевого бюджета; 117 936,00 руб. - средства местного бюджета. 2019 год. – 12 265 520,00 в том числе: 159 713,32 руб. – средства федерального бюджета; 11 736 934,68 руб. – средства краевого бюджета; 368 872,00руб. – средства местного бюджета. 2020 год – 10 721 083,60 руб. в том числе: 3 955 680,99 руб. – средства федерального бюджета; 6 472 715,61 руб. – средства краевого бюджета; 292 687,00 руб. – средства местного бюджета. 2021 год – 11 311 216,00 руб. в том числе: 4 890 252,65 руб. – средства федерального бюджета; 6 082 947,35 руб. – средства краевого бюджета; 338 016,00 руб. – средства местного бюджета. 2022 год – 505 440,00 руб. в том числе: 60 990,15 руб. – средства федерального бюджета; 169 265,85 руб. – средства краевого бюджета; 275 184,00 руб. – средства местного бюджета 2023 год – 5 430 907,64 руб. в том числе: 1 003 249,83 руб. – средства федерального бюджета; 3 395 506,17 руб. – средства краевого бюджета; 1 032 151,64 руб. – средства местного бюджета 2024 год – 4 960 640,80 руб. в том числе: 154 009,19 руб. – средства федерального бюджета; 4 531 447,61 руб. – средства краевого бюджета; 275 184,00 руб. – средства местного бюджета 2025 год – 4 979 320,77 руб. в том числе: 154 293,59 руб. – средства федерального бюджета; 4 549 843,18 руб. – средства краевого бюджета; 275 184,00 руб. – средства местного бюджета |
| Перечень объектов капитального строительства (приложение № 3 к настоящему паспорту) | Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Бородино»: Строительство 3-х этажного жилого дома по ул. Советская в городе Бородино Красноярского края, (срок реализации 01.01.2014 по 31.12.2015) |

- 1.1.2. Раздел 2 «Характеристика текущего состояния жилищной сферы с указанием основных показателей социально-экономического развития города и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы» абзацы 7 и 8 изложить в новой редакции:

Показатель жилищной обеспеченности в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года к 2020 году должен составлять 24 – 25 м2 на одного жителя. В городе Бородино в 2012 году указанный показатель составил 25,5 м2 на одного жителя в 2013 – 26,2м2 на одного жителя, в 2014 – 26,32 м2, в 2015 году – 26,7 м2, в 2016 году – 26,82 м2, в 2017 году – 27,03 м2, в 2018 году – 27,30 м2, в 2019 – 27,52 м2, в 2020 году – 27,69 м2, в 2021 году – 28,09 м2, в 2022 году – 29,92 м2, в 2023 году данный показатель планируется на уровне – 30,21 м2, в 2024 году – 30,52 м2, в 2025 году – 30,83 м2. Этот показатель в целом выше среднероссийского значения (25,8 м2) и выше среднего показателя по СФО (23,38 м2).

- Однако, несмотря на эти высокие показатели, общий показатель ввода жилья по городу имел тенденцию к снижению до 2014 года. Так ввод жилья всех форм собственности в 2010 году составлял 5,57 тыс. м2, в 2011 году – 4,17 тыс. м2, а уже в 2012 году – 3,28 тыс. м2, в 2013 г. – 1,047 тыс. м2, в 2014 г. – 2,946 тыс. м2, в 2015 году – 3,692 тыс. м2, в 2016 году – 2,113 тыс. м2, в 2017 году – 2,1284 тыс. м2, в 2018 году – 2,307 тыс. м2, в 2019 году – 3,3882 тыс. м2, в 2020 году – 1,879 тыс. м2, в 2021 году – 3,323 тыс. м2 , в 2022 году – 3,042 тыс. м2, в 2023 году планируется ввести жилья – 2,1 тыс. м2, в 2024 году – 2,54 тыс. м2, в 2025 году – 2,6 тыс. м2 , что в процентном отношении по отношению к 2010 году составляет 2011 год – 74,87%; 2012 – 58,89%; 2013 год – 18,8%; 2014 год – 52,89%, 2015 год – 66,28%; 2016 год – 37,94%; 2017 год – 38,21%; 2018 год – 41,42%; 2019 – 60,83%, 2020 год – 33,73%, 2021 год – 59,66%, 2022 год – 54,61%, 2023 год – 37,70%, 2024 год – 45,60%, 2025 год – 46,68%.  По сравнению с предыдущим годом ввод жилья составляет: 2011/2010 – 74,87%; 2012/2011 – 78,66%; 2013/2012 – 31,92%; 2014/2013 – 281,38%, 2015/2014 – 125,32%; 2016/2015 – 57,23%; 2017/2016– 100,73%; 2018/2017 – 108,39%; 2019/2018 – 146,87%, 2020/2019 – 55,46%, 2021/2020 – 176,85%, 2022/2021 – 91,54%, планируемое отношение 2023/2022 – 69,03%, 2024/2023 – 120,95%, 2025/2024 – 102,36%.

- 1.1.3. Раздел 3 «Приоритеты и цели социально-экономического развития в жилищной сфере, описание основных целей и задач программы, прогноз развития соответствующей сферы» абзац 21 изложить в новой редакции:

- Ввод жилья всех форм собственности составлял в 2013 г. – 1,047 тыс. м2, в 2014 г. – 2,946 тыс. м2, в 2015 году – 3,692 тыс. м2, в 2016 году – 2,113 тыс. м2, в 2017 году – 2,1284 тыс. м2, в 2018 году – 2,307 тыс. м2, в 2019 году введено 3,3882 тыс. кв. м, в 2020 году – 1,879 тыс. кв. м, в 2021 году – 3,323 тыс. м2, в 2022 – 3,042 тыс. м2, в 2023 году данный показатель планируется на уровне – 2,1 тыс. м2, в 2024 году – 2,54 тыс. м2, в 2025 году – 2,6 тыс. м2, к 2030 году данный показатель планируется на уровне 2,9 тыс. м2.

- 1.1.4. Раздел 5 «Прогноз конечных результатов программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения города Бородино» абзац 1 изложить в новой редакции:

- Несмотря на уменьшение объемов ввода жилья по городу в целом, отмечается увеличение средней обеспеченностью населения города жилой площадью. Начиная с 2008 года этот показатель вырос с 22,2 м2 на человека до 25,5 м2 в 2012 году, и в 2013 – 26,2 м2 на одного жителя, в 2014 – 26,32 м2, в 2015 году – 26,7 м2, в 2016 году – 26,82 м2, в 2017 году – 27,03 м2, в 2018 году – 27,30 м2, в 2019 году – 27,52 м2, в 2020 году – 27,69 м2, в 2021 году – 28,09 м2, в 2022 году – 29,92 м2, в 2023 году данный показатель планируется на уровне – 30,21 м2, в 2024 году – 30,52 м2 , в 2025 году – 30,83 м2 прирост наблюдается в связи с увеличением ввода в эксплуатацию жилья за счет средств индивидуальных застройщиков и снижение численности населения.

- 1.1.5. Раздел 10 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы» изложить в новой редакции:

Объем финансирования программы 114 075 278,42 руб.

- 2014 год – 12 567 697,16 руб. в том числе:

- 4 504 626,47 руб. – средства фонда;

- 213 840,00 руб. – средства федерального бюджета;

- 2 182 006,47 руб. – средства краевого бюджета;

- 5 667 224,22 руб. – средства местного бюджета.

- 2015 год – 39 815 146,62 руб. в том числе:

- 13 831 448,75 руб. – средства Фонда;

- 151 632,00 руб. – средства федерального бюджета;

- 22 763 963,56 руб. – средства краевого бюджета;

- 3 068 102,31 руб. – средства местного бюджета;

- 2016 год – 522 650,46 руб. в том числе:

- 88 452,00 руб. – средства федерального бюджета;

- 235 872,00 руб. – средства краевого бюджета;

- 198 326,46 руб. – средства местного бюджета.

- 2017 год – 6 761 735,37 руб. в том числе:

- 94 945,70 руб. – средства федерального бюджета;

- 6 035 829,67 руб. – средства краевого бюджета;

- 630 960,00 руб. – средства местного бюджета.

- 2018 год – 4 233 920,00 руб. в том числе:

- 226 169,47 руб. – средства федерального бюджета;

- 3 889 814,53 руб. – средства краевого бюджета;

- 117 936,00 руб. – средства местного бюджета.

- 2019 год – 12 265 520,00 руб. в том числе:

- 159 713,32 руб. – средства федерального бюджета;

- 11 736 934,68 – средства краевого бюджета;

- 368 872,00руб. – средства местного бюджета.

2020 год – 10 721 083,60 руб. в том числе:

3 955 680,99 руб. – средства федерального бюджета;

6 472 715,61 руб. – средства краевого бюджета;

292 687,00 руб. – средства местного бюджета.

2021 год – 11 311 216,00 руб. в том числе:

4 890 252,65 руб. – средства федерального бюджета;

6 082 947,35 руб. – средства краевого бюджета;

338 016,00 руб. – средства местного бюджета.

2022 год – 505 440,00 руб. в том числе:

60 990,15 руб. – средства федерального бюджета;

169 265,85 руб. – средства краевого бюджета;

275 184,00 руб. – средства местного бюджета

2023 год – 5 430 907,64 руб. в том числе:

1 003 249,83 руб. – средства федерального бюджета;

3 395 506,17 руб. – средства краевого бюджета;

1 032 151,64 руб. – средства местного бюджета

2024 год – 4 960 640,80 руб. в том числе:

154 009,19 руб. – средства федерального бюджета;

4 531 447,61 руб. – средства краевого бюджета;

275 184,00 руб. – средства местного бюджета;

2025 год – 4 979 320,77 руб.

154 293,59 руб. – средства федерального бюджета;

4 549 843,18 руб. – средства краевого бюджета;

275 184,00 руб. – средства местного бюджета.

- 1.1.6. В подпрограмме 4 «Стимулирование жилищного строительства в городе Бородино» раздел 1 «Паспорт подпрограммы» изложить в новой редакции:

1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Стимулирование жилищного строительства в городе Бородино» |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Бородино» |
| Соисполнитель муниципальной программы, реализующий настоящую подпрограмму (далее исполнитель подпрограммы) | Администрация города Бородино |
| Исполнители мероприятий программы, (главные распорядители бюджетных средств) | Администрация города Бородино |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель: создание условий для увеличения объемов ввода жилья, в том числе за счет индивидуального строительства. Задача: формирование земельных участков для жилищного строительства с обеспечением их коммунальной и транспортной инфраструктурой. |
| Целевые индикаторы подпрограммы | Целевые индикаторы, показатели подпрограммы представлены в приложении 1 к подпрограмме |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018 - 2025 годы. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | Подпрограмма финансируется за счет средств краевого и местного бюджетов Объем финансирования подпрограммы составит 756 967,64 руб., в том числе: 2023 год – 756 967,64 рублей: 756 967,64 рублей – средства местного бюджета; 0,00 рублей – средства краевого бюджета; 2024 год – 0,00 рублей: 0,00 рублей – средства местного бюджета; 0,00 рублей – средства краевого бюджета; 2025 год – 0,00 рублей. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляют: администрация города Бородино, МКУ «Служба единого заказчика». Контроль за целевым использованием средств краевого и местного бюджетов осуществляет финансовое управление администрации города Бородино. |

1.1.7. В подпрограмме 4 «Стимулирование жилищного строительства в городе Бородино» раздел 2 «Основные разделы подпрограммы» пункт 2.1 «Постановка общегородской проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы» абзац 6 изложить в новой редакции:

Общий показатель ввода жилья по городу имел тенденцию к снижению до 2014 года. Так ввод жилья всех форм собственности в 2010 году составлял 5,57 тыс. м2, в 2011 году – 4,17 тыс. м2, а уже в 2012 году – 3,28 тыс. м2, в 2013 г. – 1,047 тыс. м2, в 2014 г. – 2,946 тыс. м2, в 2015 году – 3,692 тыс. м2, в 2016 году – 2,113 тыс. м2, в 2017 году – 2,1284 тыс. м2, в 2018 году – 2,307 тыс. м2, в 2019 году – 3,3882 тыс. м2, в 2020 году – 1,879 тыс. м2, в 2021 году – 3,323 тыс. м2. , в 2022 году – 3,042 тыс. м2, в 2023 году планируется ввести жилья – 2,1 тыс. м2, в 2024 году – 2,54 тыс. м2, в 2025 году – 2,6 тыс. м2 , что в процентном отношении по отношению к 2010 году составляет 2011 год – 74,87%; 2012 – 58,89%; 2013 год – 18,8%; 2014 год – 52,89%, 2015 год – 66,28%; 2016 год – 37,94%; 2017 год – 38,21%; 2018 год – 41,42%; 2019 – 60,83%, 2020 год – 33,73%, 2021 год – 59,66%, 2022 год – 54,61%, 2023 год – 37,70%, 2024 год – 45,60%, 2025 год – 46,68%. По сравнению с предыдущим годом ввод жилья составляет: 2011/2010 – 74,87%; 2012/2011 – 78,66%; 2013/2012 – 31,92%; 2014/2013 – 281,38%, 2015/2014 – 125,32%; 2016/2015 – 57,23%; 2017/2016 – 100,73%; 2018/2017 – 108,39%; 2019/2018 – 146,87%, 2020/2019 – 55,46%, 2021/2020 – 176,85%, 2022/2021 – 91,54%, планируемое отношение 2023/2022 – 69,03%, 2024/2023 – 120,95%, 2025/2024 – 102,36%.

1.1.8. В подпрограмме 4 «Стимулирование жилищного строительства в городе Бородино» раздел 2.5 «Оценка социально-экономической эффективности» изложить в новой редакции:

Оценка социально-экономической эффективности проводится МКУ «Служба единого заказчика», отделом планирования, экономического развития, кадрового обеспечения и охраны труда администрации города Бородино, финансовым управлением администрации города Бородино.

Обязательным условием эффективности подпрограммы является успешное выполнение целевых индикаторов и показателей подпрограммы, а также мероприятий в установленные сроки.

Целевым индикатором и показателем результативности подпрограммы, характеризующим эффективность реализации подпрограммы, является:

- разработанная проектно-сметная документация с положительным заключением государственной экспертизы.

Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей результативности подпрограммы в целом и за период реализации программы по годам приведены в таблице.

| Целевые показатели | Единица измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество разработанной проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы | шт. | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| Количество подготовленных к согласованию и утверждению документов территориального планирования и градостроительного зонирования | шт. | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
| Площадь земельных участков, обеспеченных (полностью или частично) коммунальной и транспортной инфраструктурой, предоставляемых для жилищного строительства | га | - | - | - | - | - | 1,4800 | 1,4800 | 1,4800 |

1.1.9. В подпрограмме 4 «Стимулирование жилищного строительства в городе Бородино» раздел 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования» изложить в новой редакции:

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств краевого и местного бюджетов.

Объем финансирования подпрограммы составит 756 967,64 рублей, в том числе по годам реализации:

2023 год – 756 967,64 рублей;

2024 год – 0,00 рублей;

2025 год – 0,00 рублей.

Средства краевого бюджета, запланированные на реализацию подпрограммы, составляют 0,00 рублей, в том числе:

2023 год – 0,00 рублей;

2024 год – 0,00 рублей;

2025 год – 0,00 рублей.

Средства местного бюджета, запланированные на реализацию подпрограммы, составляют 756 967,64 рублей в том числе:

2023 год – 756 967,64 рублей;

2024 год – 0,00 рублей;

2025 год – 0,00 рублей.

1.1.10. Приложение 1 к паспорту муниципальной программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильём граждан города Бородино» «Цели, целевые показателей, задачи, показатели результативности муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к постановлению;

1.1.11. Приложение 2 к паспорту муниципальной программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильём граждан города Бородино» «Целевые показатели на долгосрочный период» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к постановлению

1.1.12. Приложение 1 к муниципальной программе «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильём граждан города Бородино» «Распределение планируемых расходов за счет средств муниципального бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к постановлению;

1.1.13. Приложение 2 к муниципальной программе «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильём граждан города Бородино» «Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к постановлению;

1.1.14. Приложение 1 к подпрограмме 4 «Стимулирование жилищного строительства в городе Бородино» «Перечень целевых индикаторов подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к постановлению;

1.1.15. Приложение 2 к подпрограмме 4 «Стимулирование жилищного строительства в городе Бородино» «Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов» изложить в новой редакции согласно приложению 6 к постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы города А.В. Первухина.

3. Постановление опубликовать в газете «Бородинский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа город Бородино Красноярского края.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Бородинский вестник».

Глава города Бородино						А.Ф. Веретенников

Морозова

4-43-07

Приложение 1

к муниципальной программе

«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильём граждан города Бородино»

Приложение №1

к постановлению

Цели, целевые показателей, задачи, показатели результативности муниципальной программы

| № п/п | Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Вес показателя | Источник информации | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории города Бородино, в том числе семей, имеющих троих и более детей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда | % | Х | МКУ «Служба единого заказчика» | 1,5 | 1,29 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |  |
| 1.2 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | Кв.м./чел. | Х | МКУ «Служба единого заказчика» | 26,2 | 26,32 | 26,7 | 26,82 | 27,03 | 27,30 | 27,52 | 27,69 | 28,09 | 29,92 | 30,21 | 30,52 | 30,83 |  |
| 1.3 | Ввод жилья всех форм собственности | Кв.м. | Х | МКУ «Служба единого заказчика» | 1047 | 2946 | 3692 | 2113 | 2128,4 | 2307 | 3388,2 | 1879 | 3323 | 3042 | 2100 | 2540 | 2600 |  |
| 1.4 | Доля земельных участков микрорайона «Северный», обеспеченных коммунальной и транспортной инфраструктурой от общего количества участков, предоставленных для жилищного строительства в микрорайоне «Северный», в том числе семьям, имеющим троих и более детей. | % | Х | МКУ «Служба единого заказчика» | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 | 50 |  |
| 1.5 | Доля отдельных категорий граждан, улучшивших жилищные условия за счет предоставления государственной поддержки или приобретения жилья от общего количества граждан отдельных категорий, нуждающихся в улучшении жилищных условий | % | Х | ОУМИ | 6,8 | 12,5 | 9,68 | 4,11 | 7,89 | 7,59 | 5,68 | 5,68 | 11,11 | 3,39 | 4,61 | 4,61 | 4,61 |  |
| 1 | Задача – обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда города Бородино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Бородино» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда | % | Х | МКУ «Служба единого заказчика» | 0,35 | 0,23 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |  |
| 1.2 | Объем общей площади жилья построенного (приобретенного) в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м. | Х | МКУ «Служба единого заказчика» | 0,663 | 0 | 1,086 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |  |
| 1.3 | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании | чел. | Х | МКУ «Служба единого заказчика» | 40 | 0 | 70 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |  |
| 2 | Задача – предоставление государственной поддержки на приобретение жилья отдельным категориям граждан, проживающим на территории города Бородино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории города Бородино» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе по годам | семей | 0,2 | ОУМИ | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |
| 2.2 | Доля молодых семей, улучивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат к общему количеству молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий | % | 0,2 | ОУМИ | 18,75 | 15,38 | 13,33 | 11,76 | 9,43 | 10,52 | 13,33 | 15,38 | 5,56 | 6,25 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |  |
| 2.3 | Доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение или строительство жилья и реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств социальной выплаты, в общем количестве молодых семей, получивших свидетельства о выделении на приобретение или строительство жилья,- претендентов на получение социальной выплаты в текущем году на конец планируемого года | % | 0,1 | ОУМИ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Задача – государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Господдержка детей-сирот» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, которым приобретены жилые помещения в соответствии с соглашением о предоставлении субвенции из федерального бюджета и краевого бюджета бюджету города Бородино | чел. | 0,2 | ОУМИ | 0 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 11 | 7 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 |  |
| 3.2. | Численность детей-сирот, право на обеспечение жилыми помещениями которых возникло и не реализовано на конец года | Чел. | х | ОУМИ | 0 | 2 | 5 | 23 | 26 | 25 | 28 | 30 | 24 | 27 | 28 | 36 | 42 |  |
| 3.3. | Показатель результативности реализации субсидии из федерального и краевого бюджета | % | х | ОУМИ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |  |
| 4 | Задача – создание условий для увеличения объемов ввода жилья, в том числе за счет индивидуального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Стимулирование жилищного строительства в городе Бородино» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество разработанной проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы | шт. | 0,1 | МКУ «Служба единого заказчика» | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.2 | Количество подготовленных к согласованию и утверждению документов территориального планирования и градостроительного зонирования | документов | 0,1 | Администрация города | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | - |  |
| 4.3 | Площадь земельных участков обеспеченных (полностью или частично) коммунальной и транспортной инфраструктурой, предоставляемых для жилищного строительства | га | 0,1 | МКУ «Служба единого заказчика» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,4800 | 1,4800 | 1,4800 |  |
| 5 | Задача – создание безопасных и комфортных условий для проживания специалистов бюджетной сферы и других граждан города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1: Техническая инвентаризация объекта по адресу г. Бородино, ул. Горького, 7, помещение 1 для ввода в эксплуатацию объекта «Реконструкция нежилого помещения (гостиница) под жилые квартиры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Удельный вес площади, введенной в эксплуатацию после завершения реконструкции нежилого помещения (гостиница) под жилые квартиры по адресу ул. Горького, 7 по отношению к общей площади жилищного фонда | % | Х | МКУ «Служба единого заказчика» | -- | 0,963 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |  |
| Мероприятие 2: Технологическое присоединение, наружные сети (Горького, 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Объем общей площади жилья введенной в эксплуатацию после завершения реконструкции нежилого помещения (гостиница) под жилые квартиры по адресу ул. Горького, 7 | тыс. кв. м. | Х | МКУ «Служба единого заказчика» | -- | 0,398 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |  |
| Мероприятие 3: Обследование и испытание проб строительных конструкций с выдачей технического заключения по жилому дому № 3 по ул. Горького в городе Бородино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Общая площадь обследуемого жилого дома № 3 по ул. Горького в городе Бородино | тыс. кв. м | Х | МКУ «Служба единого заказчика» | -- | -- | -- | 0,759 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |  |
| Мероприятие 4: «Строительно-техническая экспертиза по объекту «Реконструкция нежилого помещения (гостиница) по ул. Горького, 7 в городе Бородино» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Количество проведенных строительно-технических экспертиз по муниципальным контрактам: | шт. | Х | МКУ «Служба единого заказчика» | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |  |
| Мероприятие 6. Обеспечение жильем ветерана боевых действий Лицигевича С.Н. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Количество ветеранов боевых действий улучшивших жилищные условия | Чел. | Х | ОУМИ | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |  |
| Мероприятие 7. «Обследование и испытание проб строительных конструкций с выдачей технического заключения по жилому дому № 57 по ул. 9 Мая в городе Бородино» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Общая площадь обследуемого жилого дома № 57 по ул. 9 Мая в городе Бородино | тыс. кв. м | Х | МКУ «Служба единого заказчика» | -- | -- | -- | -- | 0,8132 | -- | 0,8132 | -- | -- | -- | -- | -- | - |  |
| 6 | Задача – приведение графических и текстовых материалов генерального плана, правил землепользования и застройки в соответствие требованиям приказов Министерства регионального развития Российской Федерации от 03.06.2011 г. № 267, от 01.09.2014г. № 540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5. Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования «Генеральный план города Бородино» и «Правила землепользования и застройки города Бородино» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Количество документов, актуализированных по годам: | документов | Х | Администрация города | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |  |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильём граждан города Бородино»

Приложение №2

к постановлению

Целевые показатели на долгосрочный период

| № п/п | Цели, целевые показатели | Единица измерения | 2013 | Годы начала действия муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | Плановый период |  |  |  |  | Долгосрочный период по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории города Бородино, в том числе семей, имеющих троих и более детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда | % | 1,5 | 1,29 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |  | 1,05 |  | 1,05 |  | 1,05 |  | 1,05 |  | 1,05 |  |  | 1,05 |  | 1,05 |  | 1,05 |  | 1,05 |  | 1,05 |
| 1.2 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | Кв.м./чел. | 26,2 | 26,32 | 26,7 | 26,82 | 27,03 | 27,30 | 27,52 | 27,69 |  | 28,09 |  | 29,92 |  | 30,21 |  | 30,52 |  | 30,83 |  |  | 31,15 |  | 35,85 |  | 36,2 |  | 36,55 |  | 36,67 |
| 1.3 | Ввод жилья всех форм собственности | Кв.м. | 1047 | 2946 | 3692 | 2113 | 2128,4 | 2307 | 3388,2 | 1879 |  | 3323 |  | 3042 |  | 2100 |  | 2540 |  | 2600 |  |  | 2660 |  | 2720 |  | 2780 |  | 2840 |  | 2900 |
| 1.4 | Доля отдельных категорий граждан, улучшивших жилищные условия за счет предоставления государственной поддержки или приобретения жилья от общего количества граждан отдельных категорий, нуждающихся в улучшении жилищных условий. | % | 6,8 | 12,5 | 9,68 | 4,11 | 7,89 | 7,59 | 5,68 | 5,68 |  | 11,11 |  | 3,39 |  | 4,61 |  | 4,61 |  | 4,61 |  |  | 4,61 |  | 4,61 |  | 4,61 |  | 4,61 |  | 4,61 |
| 1.5 | Доля земельных участков микрорайона «Северный», обеспеченных коммунальной и транспортной инфраструктурой от общего количества участков, предоставленных для жилищного строительства в микрорайоне «Северный», в том числе семьям, имеющим троих и более детей. | % | __ | __ | __ | __ | __ | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 30 |  | 40 |  | 50 |  |  | 60 |  | 70 |  | 80 |  | 90 |  | 95 |

Приложение 1

к муниципальной программе

«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильём граждан города Бородино»

Приложение №3

к постановлению

Распределение планируемых расходов за счет средств муниципального бюджета по мероприятиям и подпрограммам

муниципальной программы

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (рублей), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2023 г | 2024 г | 2025 г. | Итого на 2023 – 2025 года |
| Муниципальная программа | «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Бородино» | Всего расходные обязательства по программе | Х | Х | Х | Х | 5 430 907,64 | 4 960 640,80 | 4 979 320,77 | 15 370 869,21 |
|  |  | В том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел по управлению муниципальным имуществом города Бородино | 117 | X | X | X | 4 673 940,00 | 4 960 640,80 | 4 979 320,77 | 14 613 901,57 |
|  |  | Администрация города Бородино | 012 | Х | Х | Х | 756 967,64 | 0,00 | 0,00 | 756 967,64 |
| Подпрограмма 2 | «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории города Бородино» | всего, в том числе по ГРБС: |  |  |  |  | 555 440,00 | 800 040,80 | 818 720,77 | 2 174 201,57 |
|  |  | Отдел по управлению муниципальным имуществом города Бородино | 117 | 1003 | 11200L4970 | 322 | 80 249,88 | 154 009,19 | 154 293,59 | 388 552,66 |
|  |  | Отдел по управлению муниципальным имуществом города Бородино | 117 | 1003 | 11200L4970 | 322 | 200 006,12 | 370 847,61 | 389 243,18 | 960 096,91 |
|  |  | Отдел по управлению муниципальным имуществом города Бородино | 117 | 1003 | 11200L4970 | 322 | 275 184,00 | 275 184,00 | 275 184,00 | 825 552,00 |
| Подпрограмма 3 | «Господдержка детей-сирот» | всего, в том числе по ГРБС: |  |  |  |  | 4 118 500,00 | 4 160 600,00 | 4 160 600,00 | 12 439 700,00 |
|  |  | Отдел по управлению муниципальным имуществом города Бородино | 117 | 1003 | 11300L0820 | 412 | 922 999,95 | 0,00 | 0,00 | 922 999,95 |
|  |  | Отдел по управлению муниципальным имуществом города Бородино | 117 | 1003 | 11300L0820 | 412 | 377 000,05 | 0,00 | 0,00 | 377 000,05 |
|  |  | Отдел по управлению муниципальным имуществом города Бородино | 117 | 1003 | 1130075870 | 412 | 2 684 600,00 | 4 026 900,00 | 4 026 900,00 | 10 738 400,00 |
|  |  | Отдел по управлению муниципальным имуществом города Бородино | 117 | 1003 | 1130075870 | 121 | 99 231,95 | 99 231,95 | 99 231,95 | 297 695,85 |
|  |  | Отдел по управлению муниципальным имуществом города Бородино | 117 | 1003 | 1130075870 | 129 | 29 968,05 | 29 968,05 | 29 968,05 | 89 904,15 |
|  |  | Отдел по управлению муниципальным имуществом города Бородино | 117 | 1003 | 1130075870 | 244 | 4 700,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 13 700,00 |
| Подпрограмма 4 | «Стимулирование жилищного строительства в городе Бородино» | всего, в том числе по ГРБС: |  |  |  |  | 756 967,64 | 0,00 | 0,00 | 756 967,64 |
|  |  | Администрация города Бородино | 012 | 0501 | 11400S4610 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация города Бородино | 012 | 0412 | 11400S4660 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация города Бородино | 012 | 0501 | 11400S4660 | 414 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация города Бородино | 012 | 0501 | 11400S4610 | 414 | 756 967,64 | 0,00 | 0,00 | 756 967,64 |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильём граждан города Бородино»

Приложение №4

к постановлению

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источники финансирования ответственных исполнителей, соисполнителей | Оценка расходов (рублей), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | Итого на 2023 – 2025 года |
| Муниципальная программа | Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Бородино» | Всего | 5 430 907,64 | 4 960 640,80 | 4 979 320,77 | 15 370 869,21 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 1 003 249,83 | 154 009,19 | 154 293,59 | 1 311 552,61 |
|  |  | краевой бюджет | 3 395 506,17 | 4 531 447,61 | 4 549 843,18 | 12 476 796,96 |
|  |  | местный бюджет | 1 032 151,64 | 275 184,00 | 275 184,00 | 1 582 519,64 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 | «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории города Бородино» | Всего | 555 440,00 | 800 040,80 | 818 720,77 | 2 174 201,57 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 80 249,88 | 154 009,19 | 154 293,59 | 388 552,66 |
|  |  | краевой бюджет | 200 006,12 | 370 847,61 | 389 243,18 | 960 096,91 |
|  |  | местный бюджет | 275 184,00 | 275 184,00 | 275 184,00 | 825 552,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 | «Господдержка детей-сирот» | Всего | 4 118 500,00 | 4 160 600,00 | 4 160 600,00 | 12 439 700,00 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 922 999,95 | 0,00 | 0,00 | 922 999,95 |
|  |  | краевой бюджет | 3 195 500,05 | 4 160 600,00 | 4 160 600,00 | 11 516 700,05 |
|  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 4 | «Стимулирование жилищного строительства в городе Бородино» | Всего | 756 967,64 | 0,00 | 0,00 | 756 967,64 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 756 967,64 | 0,00 | 0,00 | 756 967,64 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Приложение 1

к подпрограмме 4 «Стимулирование

жилищного строительства

в городе Бородино»

Приложение №5

к постановлению

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель: Создание условий для увеличения объемов ввода жилья, в том числе за счет индивидуального строительства. |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Формирование земельных участков для жилищного строительства с обеспечением их коммунальной и транспортной инфраструктурой |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество разработанной проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы | шт | МКУ «Служба единого заказчика» | – | – | – | – |
| 1.2 | Количество подготовленных к согласованию и утверждению документов территориального планирования и градостроительного зонирования | шт | Администрация городи Бородино | – | – | – | – |
| 1.3 | Площадь земельных участков, обеспеченных (полностью или частично) коммунальной и транспортной инфраструктурой, предоставляемых для жилищного строительства | га | МКУ «Служба единого заказчика» | - | 1,4800 | 1,4800 | 1,4800 |

- Приложение 2

к подпрограмме 4 «Стимулирование

жилищного строительства

в городе Бородино»

Приложение №6

к постановлению

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| Наименование цели, задач и мероприятий программы подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы, (рублей), годы |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2023 | 2024 | 2025 | Итого на 2023 -2025 годы |  |
| Цель подпрограммы: создание условий для увеличения объемов ввода жилья, в том числе за счет индивидуального строительства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача подпрограммы: формирование земельных участков для жилищного строительства с обеспечением их коммунальной и транспортной инфраструктурой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектно-сметной документации и государственная экспертиза проекта на строительство сетей водоснабжения в микрорайоне «Северный» | Администрация города Бородино | 012 | 0501 | 114000S4610 | 414 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комплект разработанной проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы. |
| Субсидия бюджетам муниципальных образований на строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры | Администрация города Бородино | 012 | 0501 | 114000S4610 | 414 | 756 967,64 | 0,00 | 0,00 | 756 967,64 | Площадь земельных участков, обеспеченных (полностью или частично) коммунальной и транспортной инфраструктурой, предоставляемых для жилищного строительства: 2023 г. – 1,4800 га; 2024 г. – 1,4800 га; 2025 г. – 1,4800 га. |
| Итого по подпрограмме 4 | Администрация города Бородино | Х | Х | Х | Х | 756 967,64 | 0,00 | 0,00 | 756 967,64 |  |