АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОРОДИНО
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.11.2011                                     г. Бородино                                       № 854

О порядке формирования инвестиционных проектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов муниципальной собственности

Во исполнение статьи 14 Федерального закона от 25.02.99 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», и в целях эффективного использования средств  бюджета муниципального образования, направляемых на капитальные вложения

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
           1. Утвердить Порядок формирования инвестиционных проектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов муниципальной собственности (приложение № 1).

2. Установить, что проверка и выдача заключений о достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта проводятся в отношении новых инвестиционных проектов, финансирование которых полностью или частично осуществляется за счет средств местного бюджета.

3. Контроль за выполнением Постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Бородинский вестник».

И.О. глава города Бородино                                                           А.А. Чубаров

Приложение № 1 
к постановлению

от 10.11.2011 № 854

Порядок формирования инвестиционных проектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов муниципальной собственности города Бородино

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет процедуру формирования инвестиционных проектов, а также цели и процедуру выдачи заключений об эффективности, о достоверности и об оценке обоснованности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, в отношении инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, финансируемых полностью или частично за счет средств местного бюджета (далее – проверка и выдача заключений об эффективности, о достоверности и об оценке обоснованности  инвестиционных проектов).

2. В настоящем порядке используются следующие термины и определения:

инвестиционный проект – обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления инвестиций, в том числе проектная документация, разработанная и утвержденная в соответствии с федеральным и краевым законодательством, а также описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план);

формирование инвестиционного проекта – разработка, согласование, проведение государственной экспертизы и утверждение проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов, финансируемых полностью или частично за счет средств местного бюджета.

3. Целью формирования инвестиционных проектов и проведения проверки и выдачи заключений о достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта является обеспечение достижения результатов, предусмотренных в ходе реализации инвестиционных проектов, с использованием наименьшего объема средств местного бюджета.

II. Порядок формирования инвестиционных проектов

Главные распорядители средств местного бюджета организуют разработку, согласование, проведение государственной экспертизы(если того требует законодательство РФ) и утверждение проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов, финансируемых полностью или частично за счет средств областного бюджета.

Инвестиционный проект включает в себя:

заключение об эффективности по количественным и качественным показателям, об обоснованности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения по вновь начинаемым объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта;

утвержденную проектную документацию, разработанную и согласованную в составе, необходимом для прохождения государственной экспертизы;

положительное заключение государственной экспертизы, заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта.

Проектная документация в полном объеме хранится у заказчиков-застройщиков.

III. Порядок проведения проверки  достоверности и обоснованности  инвестиционных проектов

1. Подготовка заключений по обоснованности, оценке эффективности по количественным и качественным показателям инвестиционных проектов осуществляется главными распорядителями  средств местного бюджета на основе  анализа реальной потребности в объекте инвестирования с учетом   социальной значимости и действующих нормативных требований.

Главные распорядители средств местного бюджета  готовят заключения об эффективности по количественным и качественным показателям, об обоснованности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения по вновь начинаемым объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта, и паспорт инвестиционного проекта в соответствии с приложениями № 1, № 2 к настоящему Порядку соответственно.

Подготовленные главными распорядителями средств местного бюджета  обоснования эффективности по количественным и качественным показателям строительства, реконструкции объектов, финансируемых за счет средств местного бюджета, утверждаются заместителем главы администрации  города, курирующим данное направление,  являются основанием для включения в план разработки проектной документации по объектам капитального строительства.

Подготовленные главными распорядителями средств местного бюджета  обоснования эффективности по количественным и качественным показателям капитального ремонта утверждаются заместителем Главы Администрации (Губернатора) области, курирующим данное направление, и являются основанием для формирования главным распорядителем средств областного бюджета  плана разработки проектной документации по объектам капитального ремонта.

IV. Порядок проведения проверки инвестиционных проектов

1. Предметом проверки эффективности инвестиционных проектов является оценка соответствия инвестиционного проекта установленным количественным и качественным показателям эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения.

2. Главные распорядители средств местного бюджета по вновь начинаемым объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта социальной сферы готовят и согласовывают с управлением финансов администрации города укрупненный расчет расходов с указанием источников финансирования на содержание и эксплуатацию объектов социальной сферы.

3. Муниципальные заказчики  долгосрочных целевых программ (далее – программы) получают соответствующее распоряжение Главы Администрации, подготавливают и вносят в установленном порядке проекты постановлений Администрации  о внесении изменений в программы в части включения новых инвестиционных проектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, изменения ассигнований на реализацию проектов.

4. Главные распорядители средств местного бюджета в течение 5 рабочих дней с даты получения распоряжения Главы Администрации на внесение изменений в программы по каждому инвестиционному проекту строительства, реконструкции, капитального ремонта направляют с сопроводительным письмом в отдел планирования экономического развития администрации города следующие документы:

4.1. Паспорт инвестиционного проекта в соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку.

4.2. Заключение об эффективности по количественным и качественным показателям, об обоснованности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта.

4.3. Заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта.

4.4. Копию заключения государственной экспертизы проектной документации.

5. Представленные в соответствии с пунктом 4 настоящего раздела документы по каждому инвестиционному проекту подлежат дальнейшей проверке отделом планирования экономического развития администрации:

5.1. На наличие документов, предусмотренных настоящим Порядком.

5.2. На наличие инвестиционного проекта в долгосрочной целевой программе.

5.3. На наличие четко сформулированной цели проекта с определением качественного и количественного показателя (показателей) результатов осуществления проекта.

6. Отдел планирования и экономического развития в течение 5 рабочих дней с даты получения документов от главных распорядителей средств местного бюджета проверяет представленные документы и готовит предложение Главе Администрации об изменениях ассигнований, предусмотренных на реализацию инвестиционных проектов.

Приложение № 1

к Порядку формирования

инвестиционных проектов

капитального строительства,

реконструкции и капитального

ремонта объектов

УТВЕРЖДАЮ

__________________________

(заместитель Главы

__________________________

Администрации

_________________________

, курирующий данное

___________________________

направление)

____________________ Ф.И.О.

(подпись)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об эффективности по количественным и качественным показателям,

об обоснованности использования средств областного бюджета,

направляемых на капитальные вложения по вновь начинаемым

объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта

1. Наименование инвестиционного проекта ________________________________

2. Местонахождение (район, город) ______________________________________

3. Адрес (фактический) _________________________________________________

4. Срок реализации инвестиционного проекта ______________________________

5. Форма реализации инвестиционного проекта (новое строительство,

реконструкция, капитальный ремонт) _____________________________________

6. Существующая мощность (вместимость) ________________________________

7. Дефицит мощности __________________________________________________

8. Обоснование планируемой мощности (подробное описание) _______________

9. Продолжительность строительства _____________________________________

10. Обеспеченность инженерными сетями и коммуникациями (расписать

по видам, приложить копии предварительных технических условий) __________

11. Оценка эффективности по качественным показателям ____________________

_____________________________________________________________________

12. Оценка эффективности по количественным показателям _________________

_____________________________________________________________________

13. Обоснование целесообразности строительства, реконструкции,

капитального ремонта __________________________________________________

14. Собственность, № и дата подтверждающего документа __________________

15. Эксплуатационные показатели (затраты на объем в целом, на 1 кв.м, 1 куб.м) _____________________________________________________________________

Глава администрации города			______________ Ф.И.О.

(подпись)

Дата

М.П.

Приложение № 2

к Порядку формирования

инвестиционных проектов

капитального строительства,

реконструкции и капитального

ремонта объектов

СОГЛАСОВАНО

в части объема бюджетных ассигнований

__________________________

(заместитель Главы

__________________________

Администрации

____________________ Ф.И.О.

(подпись)

ПАСПОРТ

инвестиционного проекта

1. Наименование инвестиционного проекта ________________________________

2. Цель инвестиционного проекта ________________________________________

3. Срок реализации инвестиционного проекта ______________________________

4. Форма реализации проекта (новое строительство, реконструкция,

техническое перевооружение действующих производств) ___________________

5. Главный распорядитель средств областного бюджета _____________________

6. Наличие проектной документации по инвестиционному проекту ___________

_____________________________________________________________________

(ссылка на подтверждающий документ)

7. Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации ________________________________________________________

8. Наличие положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта ______________________________________________________________

9. Сметная стоимость объекта капитального строительства, включая НДС, в текущих ценах* (тыс. рублей) (по заключению государственной экспертизы/предполагаемая стоимость строительства – нужное подчеркнуть) _____________________________________________________________________

в том числе затраты на подготовку проектной документации  (тыс. рублей): _____________________________________________________________________

10. Технологическая структура капитальных вложений:

| Наименование работ и материалов | Сметная стоимость, включая НДС, в текущих ценах* (тыс. рублей) |
| --- | --- |
| Сметная стоимость инвестиционного проекта |  |
| В том числе: |  |
| строительно-монтажные работы, из них дорогостоящие работы и материалы |  |
| приобретение машин и оборудования, из них дорогостоящих и импортных машин и оборудования |  |
| прочие затраты, из них дорогостоящие работы и материалы |  |

11. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта:

| Годы реализации инвести-ционного проекта | Стоимость инвести-ционного проекта (в текущих ценах / в ценах соответствую-щих лет (тыс. рублей), строительно-монтажные работы | Источники финансирования инвестиционного проекта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | средства федерального бюджета (в текущих ценах*/в ценах соответст-вующих лет (тыс. рублей), строительно-монтажные работы | средства областного бюджета (в текущих ценах*/в ценах соответст-вующих лет (тыс. рублей), строительно-монтажные работы | Средства внебюджетных источников (в текущих ценах*/в ценах соответст-вующих лет (тыс. рублей), строительно-монтажные работы |

* В ценах года представления паспорта инвестиционного проекта.

Глава администрации города					______________ Ф.И.О.

(подпись)

Дата

М.П.