АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОРОДИНО

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2017	г. Бородино	№ 873

Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Бородино от 23.07.2013 №760 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Бородино, их формировании и реализации» и на основании Устава города Бородино ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы»

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города Бородино А.В.Первухина.

3.Постановление подлежит опубликованию в газете «Бородинский вестник».

4.Постановление вступает в силу с 01.01.2018 г.

Глава города Бородино 							А.Ф. Веретенников

Приложение

к постановлению администрации

от 29.11.2017 №873

- Муниципальная программа города Бородино

Паспорт муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы

(далее – Программа)

| Наименование муниципальной программы | «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; - Постановление администрации города Бородино от 23.07.2013 № 760 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Бородино, их формировании и реализации»; - Распоряжение администрации города Бородино от 26.07.2013 № 92 «Об утверждении перечня муниципальных программ города Бородино» - Приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 №691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" на 2018-2022 годы» |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация города Бородино |
| Соисполнитель муниципальной программы | Отдел культуры, спорта, молодежной политики и информационного обеспечения |
| Подпрограммы и отдельные мероприятия муниципальной программы | Подпрограммы и отдельные мероприятия муниципальной программы отсутствуют. |
| Цели Программы | Создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения |
| Задачи Программы | 1. обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории; 2. повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования. |
| Этапы и срок реализации Программы | 2018-2022 годы 1 этап: 2018-2019 годы 2 этап: 2020-2021 годы 3 этап 2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Объем финансирования Программы составит 741210,00 руб. за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов, в том числе по годам: в 2018 году – 741210,00 рублей; в 2019 году – 0,00 рублей; в 2020 году – 0,00 рублей; в 2021 году – 0,00 рублей; в 2022 году – 0,00 рублей; из них средства федерального бюджета- 0,00 руб. в том числе по годам: в 2018 году – 0,00 рублей; в 2019 году – 0,00 рублей; в 2020 году – 0,00 рублей; в 2021 году – 0,00 рублей; в 2022 году – 0,00 рублей; из них средства краевого бюджета- 0,00 руб. в том числе по годам: в 2018 году –0,00 рублей; в 2019 году – 0,00 рублей; в 2020 году – 0,00 рублей; в 2021 году – 0,00 рублей; в 2022 году – 0,00 рублей; средства местного бюджета – 741210,00 руб. в том числе по годам: в 2018 году – 741210,00 рублей; в 2019 году – 0,00 рублей; в 2020 году – 0,00 рублей; в 2021 году – 0,00 рублей; в 2022 году – 0,00 рублей; средства внебюджетных источников – 0,00 руб. в том числе по годам: в 2018 году – 0,00 рублей; в 2019 году – 0,00 рублей; в 2020 году – 0,00 рублей; в 2021 году – 0,00 рублей; в 2022 году – 0,00 рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования |
| Перечень объектов капитального строительства | нет |

2. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы с указанием основных показателей социально- экономического развития

Формирование комфортной городской среды — это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных и доступных условий проживания населения в муниципальных образованиях.

Городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования (устройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, парковок и автостоянок, набережных, озеленение территорий, устройство наружного освещения).

Решение актуальных задач требует комплексного, системного подхода, и переход к программно-целевым методам бюджетного планирования, разработке муниципальных программы, содержащих мероприятия по благоустройству территорий. Основные принципы формирования программ формирование комфортной городской среды.

Принцип 1. Общественное участие. Общественные комиссии, создаются органами местного самоуправления, которые контролируют программу, согласуют отчеты, принимают работы, в их состав включаются представители политических и общественных партий и движений. Обязательное общественное обсуждение, утверждение муниципальных программ, концепций и дизайн-проектов объектов благоустройства. Обязательное обсуждение местных правил благоустройства. Свободное право предложения объектов для включения в программы. Подробное информирование обо всех этапах программы.

Принцип 2. Системный подход. Формирование муниципальных программ на 2018-2022 годы во всех муниципалитетах с численностью более 1000 человек. Проведение инвентаризации объектов (земельных участков) частной собственности, общественных территорий. Формирование графика благоустройства: дворовых территорий, общественных пространств и объектов (земельных участков) частной собственности.

Принцип 3. Все начинается с дворов. Двор включается в программу только по инициативе жителей. Условием включения в программу является софинансирование собственников – 2% от сметной стоимости по минимальному перечню работ по благоустройству (ремонт проездов, освещение, скамейки, урны).

При благоустройстве двора учитывается принцип безбарьерности для маломобильных групп.

Принцип 4. Создание общественного пространства. По выбору жителей. Формирование плана (графика) благоустройства до 2022 неблагоустроенных общественных зон.

Принцип 5.Закрепление ответственности за содержанием благоустроенной территории. Организация и проведение мероприятий для жителей, включая их непосредственное участие (посадка деревьев, участие в субботниках и т.д.)

Принцип 6.Личная ответственность. За программу отвечает глава муниципального образования. Собственник (арендатор) несет ответственность за содержание недвижимости (земельного участка), прилегающей территории.

Принцип 7. Привлечение местных производителей для выполнения работ по благоустройству. Формирование взаимодействия с представителями малого и среднего бизнеса на территории муниципального образования, развитее конкуренции.

Принцип 8.Применение лучших практик благоустройства. Привлечение молодых архитекторов, студентов ВУЗов к разработке дизайн–проектов благоустройства дворов и общественных пространств соответствующего функционального назначения.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей. Благоустройство дворовых территорий невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территории дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий. Комплексное благоустройство дворовых территорий позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

По состоянию на 01.01.2017г на территории городского округа проживает по предварительной оценке 16218 чел и расположено 114 многоквартирных жилых домов. Эти дома формируют 105 дворов общей площадью 247236 м2, из них полностью благоустроенно (имеются малые формы, освещение, расширены проезды, асфальтобетонное покрытие соответствует нормам) (по данным ООО «Ваш управдом», ООО «Тройка», ООО «УК Стройком») только 15дворов (14,3%) площадью 63411,2м2.(25,65%). Количество жителей охваченных благоустроенными дворовыми территориями- 2772чел, что составляет 17,1% от общей численности населения в городе Бородино.

Проведя анализ состояния территорий общего пользования (шт.) можно увидеть, что из всей площади общественных пространств города Бородино -25900м2, благоустроено лишь 14,48 тыс. м2 («Аллея Славы», площадь ДК «Угольщик»), что составляет 28,2%.

Не удовлетворительное состояние скверов и парков, отсутствие детских игровых площадок и зон отдыха во дворах, устаревшие малые архитектурные формы - негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения.

В силу объективных причин, из-за ограниченности средств объекты благоустройства, такие как пешеходные зоны, зоны отдыха, тротуары, объекты уличного освещения, нуждаются в ремонте и реконструкции. Территорий функционального назначения системно не благоустраиваются.

Анализ обеспеченности дворовых территорий элементами внешнего благоустройства показал, что уровень их комфортности не отвечает требованиям жителей. Комфортность проживания в многоквартирных домах определяется уровнем благоустройства дворовых территорий с учетом организации во дворах дорожно-тропиночной сети, устройства газонов и цветников, озеленения, освещения территории двора, размещения малых архитектурных форм, организации детских спортивно-игровых площадок, упорядочения площадок индивидуального транспорта, организации площадок для выгула домашних животных, обустройства мест сбора и временного хранения мусора.

С целью существенных изменений данной ситуации с 2012г. и по настоящее время благоустройство дворов проводится чаще всего по результатам участия жителей в конкурсе «Лучший двор», организованном фондом «СУЭК-регионам» совместно с администрацией города (за весь период проведения конкурса «Лучший двор» установлены малые формы в 19 дворах), а также при реализации проектов в рамках присуждения гранта Губернатора Красноярского края «Жители - за чистоту и благоустройство». Также проводилось расширение проездов 6 дворов за счет средств местного бюджета (ул. Ленина, 46,48,58,60, мкр. Стахановский, 8, ул. 9 Мая, 95).

Благоустройство муниципальных территорий общего пользования одно из направлений в реализации федерального проекта «Формирование современной городской среды». На территории города Бородино находится несколько излюбленных мест прогулок горожан, проведения праздников, гуляний, отдыха. К ним относятся «Аллея Славы», городской парк, площадь дворца культуры «Угольщиков», Детская игровая площадка в микрорайоне Победы и т.д.

«Аллея Славы» была построена в 2015-2016гг. при финансировании работ фондом «СУЭК-регионам». Это единственное место общего пользования в городе не требующее дополнительного благоустройства. Ее площадь составляет 7150м2 (27,6% от общей площади общественных территорий).

Городская площадь ДК «Угольщик» – это центр муниципального образования г. Бородино, с большим скоплением жителей и гостей города, место отдыха горожан, а также место, где проводятся крупные культурно-массовые мероприятия различного уровня.

На сегодняшний день, площадь находится в состоянии, когда необходимо в срочном порядке проводить ремонтные работы или полную реконструкцию. Штукатурка с наружной поверхности стенок клумб осыпается до фундамента, сам фундамент приходит в негодность, ступени мраморных лестниц трескаются и крошатся, фонтан, расположенный по центру площади требует полной замены, так как кафельная плитка обваливается, сопла засорены. При проведении ремонтных работ площади необходимо в обязательном порядке связать с другими архитектурными постройками во взаимосвязи с сетью дорог и т.д., включить природные элементы (озеленение территории), сохранить цветовое единство облика исторического центра города.

Таким образом, комплексное благоустройство центральной городской площади с использованием архитектурно-ландшафтных приемов сформирует у жителей и гостей города его образные характеристики. Это значит, что качество городских открытых пространств, имеет определяющее значение для создания необходимого имиджа для любого городского округа. При неоднократном опросе граждан города было выявлено, что площадь ДК это та территория, которую жители хотели бы благоустроить в первую очередь.

3. Приоритеты и цели социально- экономического развития в соответствующей сфере, описание основных целее и задач Программы, прогноз развития соответствующей сферы.

Приоритетами политики в сфере формирования современной городской среды являются:

создание условий для благоприятной, безопасной и комфортной среды проживания и жизнедеятельности населения;

поддержание высокого уровня санитарного и эстетического состояния территории города Бородино.

Реализация данных приоритетов решается путем достижения цели программы- создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения

Для достижения поставленной цели планируется решать следующие задачи.

Задача 1. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.

Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

Реализация программы в среднесрочной и долгосрочной перспективе будет способствовать как созданию благоприятной, безопасной и комфортной среды проживания в городе, так и активизации вовлечения граждан в решение вопросов местного значения.

4. Механизм реализации программы

1. Средства субсидии на выполнение муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022гг.» направляются бюджету города Бородино в соответствии с правилами предоставления, распределения и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований края – городских округов на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды.

2. Благоустройство дворовых территорий, финансируемых за счет субсидии, осуществляется по минимальному перечню видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – минимальный перечень, дополнительный перечень).

3. Минимальный перечень включает в себя:

ремонт дворовых проездов;

обеспечение освещения дворовых территорий с применением энергосберегающих технологий;

установку скамеек;

урн для мусора.

4. При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 2% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории.

5.Нормативная стоимость работ из минимального перечня расчитана с использованием ТЕР-2001 (Приказ Минстроя Красноярского края от 12.11.2010г №237-О) и пересчитаны в текущие цены 3кв. 2016года:

- асфальтирование придомовой территории- 1721,76 руб./м2;

- установка скамьи- 12955,72 руб./шт.;

- установка урн- 5105,92 руб./шт.

6. Трудовое участие заинтересованных лиц, не требующее специальной квалификации, может быть обеспечено:

выполнением жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта);

предоставлением строительных материалов, техники и т.д.;

обеспечением благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.).

7. Механизм сбора и перечисления средств заинтересованных лиц направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий определяет Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ (приложение №2 к программе « Формирование комфортной городской среды на 2018-2022гг.».

8. При обсуждении дизайн-проектов органами местного самоуправления должны учитываться потребности инвалидов различных категорий:

· для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), в том числе на кресле-коляске или с дополнительными опорами должны быть изменены параметры проходов и проездов, предельные уклоны профиля пути, качество поверхности путей передвижения;

· для инвалидов с дефектами зрения (ДЗ), в том числе полностью слепых, должны быть изменены параметры путей передвижения (расчетные габариты пешехода увеличиваются в связи с пользованием тростью), поверхность путей передвижения (с них устраняются различные препятствия), качество освещения на улицах;

· для инвалидов с дефектами слуха (ДС), в том числе полностью глухих, должна быть обеспечена хорошо различимая визуальная информация и созданы специальные элементы городской среды;

Реализация мероприятия по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств осуществляется при последовательном выполнении следующих этапов, опираясь на постановление администрации города Бородино от 06.09.2017 №579 «Об утверждении порядков, направленных на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022гг.»:

1. МКУ «Служба единого заказчика» проводит прием заявок от собственников МКД на включение дворовых территорий и заявления о поддержке благоустройства наиболее посещаемой территории общего пользования от жителей города в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 2017-2022гг.» и заявления о поддержке благоустройства наиболее посещаемой территории общего пользования;

2. Отбор дворовых территорий и общественных территорий для благоустройства проводит общественная комиссия, выбор оформляется протоколом;

2. Специалистами МКУ «Служба единого заказчика» определяется предварительная сметная стоимость работ;

3. Субсидия, выделенная муниципальному образованию город Бородино для благоустройства дворовых и общественных территорий направляется для выполнения работ по благоустройству согласно порядку предоставления субсидии юридическим лицам, некоммерческим организациям в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с проведением работ по благоустройству дворовых территорий и работ по благоустройству территорий городских округов соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий);

4. МКУ «Служба единого заказчика» контролирует выполнение работ подрядных организаций путем визуального осмотра после выполнения следующих этапов: демонтажные работы; подготовительные работы; ремонтные работы.

5. Участники Программы предоставляют ответственному исполнителю отчеты по форме согласно приложению № 7:

ежеквартальный в срок до 3 числа месяца следующего за отчетным;

годовой в срок до 10 января года следующего за отчетным

6. В целях информационно-аналитического обеспечения управления реализацией Программы осуществляется наполнение информация о ходе реализации Программы:

на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет» ;

в государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

7.Целевое расходование средств федерального бюджета на реализацию муниципальной программы обеспечивается путем осуществления государственного финансового контроля в рамках законодательства Российской Федерации, а также проведения независимых аудиторских проверок и осуществления общественного контроля.

8.Ответственность за реализацию Программы несет Глава города Бородино.

5.Прогноз конечных результатов Программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере на территории города Бородино.

Прогноз достижения обозначенной Программой цели должен отражать как активизацию вовлечения муниципальным образованием граждан в решение вопросов местного значения, так и повышение уровня качества жизни населения.

В ходе реализации программы будут достигнуты следующие результаты:

Количество благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) с 2018 по 2022гг в шт.– 23; 33; 43; 53; 63.

Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий городского округа с 2018 по 2022гг в % - 20,2; 28,9; 37,7; 46,5; 55,3;

Площадь дворовых территорий в городском округе – ежегодно 247,2 тыс.м2;

Площадь благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) с 2018 по 2022гг в тыс. кв.м. - 85,14; 105,00; 118,00; 136,00; 154,00;

Доля площади благоустроенных дворовых территорий в общей площади дворовых территорий городского округа с 2018 по 2022гг. в % - 34,44; 42,48; 47,73; 55,01; 62,3;

Всего населения, проживающего в многоквартирных домах на территории городского округа - ежегодно 12,932 тыс. чел.;

Всего населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями на территории городского округа с 2018 по 2022гг в тыс. чел. - 3,806; 4,7; 5,6; 6,5; 7,4;

Доля населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями в общей численности населения в городском округе с 2018 по 2022гг в % - 29,4; 36,3; 43,3; 50,3; 57,2;

Количество территорий городского округа соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий)- ежегодно – 6 шт;

Количество благоустроенных территорий городского округа соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) с 2018 по 2022гг в шт. – 2; 3; 4; 5; 6;

Доля благоустроенных территорий городского округа соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) с 2018 по 2022гг в % - 40; 50; 66; 83; 100;

Площадь территорий городского округа соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий)- ежегодно- 25,9 тыс. кв.м;

Площадь благоустроенных территорий городского округа соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) с 2018 по 2022гг в тыс. кв.м. - 14,48; 14,7; 15,9; 18,9; 25,9;

Доля площади благоустроенных территорий городского округа соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) в общей площади таких территорий городского округа с 2018 по 2022гг в % - 55,9; 56,8; 61,4; 72,9; 100.

6. Перечень подпрограмм с указанием сроков

их реализации и ожидаемых результатов.

Данная программа не содержит подпрограммы.

Система мероприятий Программы включает в себя следующие мероприятия соответствующие поставленным задачам, согласно приложению № 1 к Программе.

Задача 1. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.

Для решения задачи 2 были разработаны и утверждены постановлением администрации города Бородино от 06.09.2017г №579:

Порядок формирования общественной комиссии по развитию городской среды;

Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой территории в муниципальную программу;

Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населенного пункта.

Мероприятие 1.1. Благоустройство дворовых территорий.

В целях благоустройства дворовых территорий сформирован ранжированный адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах исходя из минимального перечня работ по благоустройству, согласно приложению № 5 к Программе.

При благоустройстве дворовой территории с привлечение бюджетных средств в порядке, установленном Правительством края, выполняется минимальный перечень работ.

Минимальный перечень включает в себя:

ремонт дворовых проездов;

обеспечение освещения дворовых территорий с применением энергосберегающих технологий;

установку скамеек;

установку урн для мусора.

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица) обеспечивают финансовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 2% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории и трудовое участие.

Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ в муниципальной программе.

Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определена по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства Красноярского края от 18.07.2017 № 415-п, подготовлены паспорта благоустройства дворовых территорий, согласно приложения №8 к программе.

Предложения заинтересованные лица направляют в порядке, установленном постановлением главы муниципального образования от 06.09.2017 г. №579 .

Предложения б участии в муниципальной программе приняты на общем собрании собраний собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-49 Жилищного кодекса РФ.

Инициативным жителям оказано содействие в проведении собраний собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-49 Жилищного кодекса РФ.

Ранжированный адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве рассмотрен и согласован решением общественной комиссией по развитию городской среды от 25.10.2017 № 1.

Доля финансового участия заинтересованных лиц может быть снижена при условии обеспечения софинансирования за счет средств местного бюджета соразмерно доле снижения финансового участия заинтересованных лиц.

Мероприятие 1.2. Благоустройство общественных пространств.

В целях благоустройства общественных пространств сформирован адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах, согласно приложению № 5 к Программе.

Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определена по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства Красноярского края от 18.07.2017 № 415-п., подготовлены паспорта общественных территорий согласно приложения №9 к программе.

Очередность благоустройства общественных пространств определяется ежегодно по этапам с учетом мнения граждан во исполнение постановления главы муниципального образования от 06.09.2017г. №579

Мероприятие 1.3. Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков)

Мероприятие 1.4. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Составлен адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей согласно приложения 10.

Мероприятие 1.5. Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения

Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

Мероприятие 2.1. Проведение опроса граждан о выборе территории общего пользования для благоустройства

Мероприятие 2.2. Организация обсуждения и выработки концепций благоустройства территории общего пользования

Мероприятие 2.3. Привлечение жителей к посадке зеленых насаждение, уборке несанкционированных свалок и т.д.

Ежегодное проведение субботников с привлечением не менее 5% от общего числа жителей города.

Мероприятие 2.4.Участие в краевых мероприятиях, направленных на повышение активности участия граждан в решении вопросов местного значения

На территории Красноярского края реализуется конкурс на присуждение Гранта Губернатора Красноярского края «Жители- за чистоту и благоустройства». От муниципального образования ежегодно предоставляется по 1 проекту на конкурс.

7. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение цели и конечных результатов программы.

Основными мерами правового регулирования в сфере формирования комфортной городской среды, направленными на достижение целей программы являются:

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Постановление правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации, муниципальных программ формирования современной городской среды»;

Постановление правительства Красноярского края от 29.08.2017 №512-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды»;

- Закон Красноярского края от 03.04.2009 № 8-3170 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий»;

- Закон Красноярского края от 23.04.2009 № 8-3168 «Об административных комиссиях в Красноярском крае»;

- Закон Красноярского края от 07.07.2016 №10-4831 «О государственной поддержке развития местного самоуправления Красноярского края»;

- Постановление Администрации города Бородино от 31.08.2017 №566 «Об утверждении правил благоустройства территории города Бородино»

- Генеральный план: утвержден решением Бородинского городского совета депутатов 19.11.2009 г. №28-580р.

- Правила землепользования: утверждены решением Бородинского городского совета депутатов 24.12.2007 г. №19-366р. Устав МКУ «Служба единого заказчика».

- При условии выделения городу Бородино средств из краевого бюджета на реализацию программы, МКУ «Служба единого заказчика» разрабатывает в 3-хдневный срок после подписания СОГЛАШЕНИЯ между профильным министерством и Администрацией города нормативно-правовой акт (порядок) об их расходовании.

- 8. Информация о распределении планируемых расходов

- по отдельным мероприятиям, подпрограммам программы.

- Информация о распределении планируемых расходов по мероприятиям с указанием главных распорядителей средств краевого и местного бюджета по годам реализации представлена в приложении №2 «Распределение планируемых расходов по мероприятиям и подпрограммам» к Паспорту программы.

- 9. Информация об объеме бюджетных ассигнований, направленных

- на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности.

В рамках данной муниципальной программы мероприятия научной, научно- технической и инновационной деятельности не предусмотрены.

- Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов 
на реализацию целей Программы.

Средства на финансирование в 2018 - 2022 годах мероприятий Программы предоставляются в порядке установленном Правительством края в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных законом Красноярского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период на выполнение следующих мероприятий и задач

Задача 1. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.

Мероприятие 1.1. Благоустройство дворовых территорий.

Мероприятие 1.2. Благоустройство общественных пространств.

Мероприятие 1.3. Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков)

Объем финансирования Программы составит Объем финансирования Программы составит 741210,00 руб. за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов, в том числе по годам:

в 2018 году – 741210,00 рублей;

в 2019 году – 0,00 рублей;

в 2020 году – 0,00 рублей;

в 2021 году – 0,00 рублей;

в 2022 году – 0,00 рублей;

из них средства федерального бюджета- 0,00 руб.

в том числе по годам:

в 2018 году – 0,00 рублей;

в 2019 году – 0,00 рублей;

в 2020 году – 0,00 рублей;

в 2021 году – 0,00 рублей;

в 2022 году – 0,00 рублей;

из них средства краевого бюджета- 0,00 руб.

в том числе по годам:

в 2018 году –0,00 рублей;

в 2019 году – 0,00 рублей;

в 2020 году – 0,00 рублей;

в 2021 году – 0,00 рублей;

в 2022 году – 0,00 рублей;

средства местного бюджета – 741210,00 руб.

в том числе по годам:

в 2018 году – 741210,00 рублей;

в 2019 году – 0,00 рублей;

в 2020 году – 0,00 рублей;

в 2021 году – 0,00 рублей;

в 2022 году – 0,00 рублей;

средства внебюджетных источников – 0,00 руб.

в том числе по годам:

в 2018 году – 0,00 рублей;

в 2019 году – 0,00 рублей;

в 2020 году – 0,00 рублей;

в 2021 году – 0,00 рублей;

в 2022 году – 0,00 рублей.

Указанный объем финансовых ресурсов определен решением Бородинского городского совета депутатов на соответствующий финансовый год и планируемый период.

Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

Мероприятие 2.1. Проведение опроса граждан о выборе территории общего пользования для благоустройства

Мероприятие 2.2. Организация обсуждения и выработки концепций благоустройства территории общего пользования

Мероприятие 2.3. Привлечение жителей к посадке зеленых насаждение, уборке несанкционированных свалок и т.д.

Мероприятие 2.4.Участие в краевых мероприятиях, направленных на повышение активности участия граждан в решении вопросов местного значения

Вышеуказанные мероприятия не требуют финансового обеспечения.

Приложение № 1

к паспорту муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды»

на 2018-2022 годы

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022гг.

| № п/п | Цели, задачи, показатели | Ед. изм. | Вес показателя | Источник информации | 2018 год | 2019 год | 2020год | 2021год | 2022год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля благоустроенных дворовых территорий. | % | Х | МКУ «Служба единого заказчика» | 20,2 | 28,9 | 37,7 | 46,5 | 55,3 |
| 2 | Доля благоустроенных общественных территорий и парков. | % | Х | МКУ «Служба единого заказчика» | 40 | 50 | 66 | 83 | 100 |
| Задача 1 Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) | шт | 0,07 | МКУ «Служба единого заказчика» | 23 | 33 | 43 | 53 | 63 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий городского округа | % | 0,07 | МКУ «Служба единого заказчика» | 20,2 | 28,9 | 37,7 | 46,5 | 55,3 |
| 3 | Площадь дворовых территорий в городском округе | тыс.кв.м | 0,07 | МКУ «Служба единого заказчика» | 247,2 | 247,2 | 247,2 | 247,2 | 247,2 |
| 4 | Площадь благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) | тыс.кв.м | 0,07 | МКУ «Служба единого заказчика» | 85,14 | 105,00 | 118,00 | 136,00 | 154,00 |
| 5 | Доля площади благоустроенных дворовых территорий в общей площади дворовых территорий городского округа | % | 0.07 | МКУ «Служба единого заказчика» | 34,44 | 42,48 | 47,73 | 55,01 | 62,3 |
| 6 | Всего населения, проживающего в многоквартирных домах на территории городского округа | тыс. чел. | 0,07 | МКУ «Служба единого заказчика» | 12,932 | 12,932 | 12,932 | 12,932 | 12,932 |
| 7 | Всего населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями на территории городского округа | тыс. чел. | 0,07 | МКУ «Служба единого заказчика» | 3,806 | 4,7 | 5,6 | 6,5 | 7,4 |
| 8 | Доля населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями в общей численности населения в городском округе | % | 0,09 | МКУ «Служба единого заказчика» | 29,4 | 36,3 | 43,3 | 50,3 | 57,2 |
| 9 | Количество территорий городского округа соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) | шт | 0,07 | МКУ «Служба единого заказчика» | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 10 | Количество благоустроенных территорий городского округа соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) | шт | 0,07 | МКУ «Служба единого заказчика» | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | Доля благоустроенных территорий городского округа соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) | % | 0,07 | МКУ «Служба единого заказчика» | 40 | 50 | 66 | 83 | 100 |
| 12 | Площадь территорий городского округа соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) | тыс.кв.м | 0,07 | МКУ «Служба единого заказчика» | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 |
| 13 | Площадь благоустроенных территорий городского округа соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) | тыс.кв.м | 0,07 | МКУ «Служба единого заказчика» | 14,48 | 14,7 | 15,9 | 18,9 | 25,9 |
| 14 | Доля площади благоустроенных территорий городского округа соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) в общей площади таких территорий городского округа. | % | 0,07 | МКУ «Служба единого заказчика» | 55,9 | 56,8 | 61,4 | 72,9 | 100 |

Приложение № 2

к паспорту муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды»

на 2018-2022 годы

Целевые показатели на долгосрочный период

муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 гг.

| № п/п | Цели, целевые показатели | Единица измерения | Год, предшествующий реализации муниципальной программы | Годы начала действия муниципальной программы |  | 2016 | 2017 | 2018 | Плановый период |  | Долгосрочный период по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: Повышение комфортности условий жизнедеятельности в городе Бородино и эффективная реализации органами местного самоуправления полномочий, закрепленных за муниципальным образованием. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля благоустроенных дворовых территорий. | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,2 | 28,9 | 37,7 | 46,5 | 55,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Доля благоустроенных общественных пространств. | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 50 | 66 | 83 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды»

на 2018-2022 годы

Распределение планируемых расходов по мероприятиям и подпрограммам

| Статус(муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (рублей), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2018 | 2019 | 2020 | итого на период |
| Муниципальная программа | Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы | всего расходные обязательства по программе | Х | 0503 | Х | Х | 741210,00 | 0,00 | 0,00 | 741210,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация города Бородино | 012 | 0503 | Х | Х | 56761,00 | 0,00 | 0,00 | 56761,00 |
|  |  | Отдел культуры, спорта, молодежной политики и информационного обеспечения | 059 | 0503 | Х | Х | 684449,00 | 0,00 | 0,00 | 684449,00 |
| Мероприятие 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству | всего расходные обязательства по программе | 012 | 0503 | Х | Х | 56761,00 | 0,00 | 0,00 | 56761,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация города Бородино | 012 | 0503 | 15900R5550 | 812 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация города Бородино | 012 | 0503 | 15900L5550 | 812 | 56761,00 | 0,00 | 0,00 | 56761,00 |
| Мероприятие 2 | Благоустройство общественных пространств | всего расходные обязательства по программе | 059 | 0503 | Х | Х | 28749,00 | 0,00 | 0,00 | 28749,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел культуры, спорта, молодежной политики и информационного обеспечения | 059 | 0503 | 15900R5550 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отдел культуры, спорта, молодежной политики и информационного обеспечения | 059 | 0503 | 15900L5550 | 612 | 28749,00 | 0,00 | 0,00 | 28749,00 |
| Мероприятие 3 | Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков) | всего расходные обязательства по программе | 059 | 0503 | Х | Х | 655700,00 | 0,00 | 0,00 | 655700,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел культуры, спорта, молодежной политики и информационного обеспечения | 059 | 0503 | 15900R5600 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Отдел культуры, спорта, молодежной политики и информационного обеспечения | 059 | 0503 | 15900L5600 | 612 | 655700,00 | 0,00 | 0,00 | 655700,00 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды»

на 2018-2022 годы

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 гг. с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, муниципальный заказчик - куратор, участник. | Источники финансирования ответственных исполнителей, соисполнителей | Оценка расходов (руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |
| Муниципальная программа | «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022гг.) | Ответственный исполнитель- Администрация города Бородино Соисполнитель- Отдел культуры, спорта, молодежной политики и информационного обеспечения, Администрация города Бородино. | Всего | 741210,00 | 0,00 | 0,00 | 741210,00 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 741210,00 | 0,00 | 0,00 | 741210,00 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству | Ответственный исполнитель- Администрация города Бородино Соисполнитель- | Всего | 56761,00 | 0,00 | 0,00 | 56761,00 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 56761,00 | 0,00 | 0,00 | 56761,00 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114657,22 |
| Мероприятие 2 | Благоустройство общественных пространств | Ответственный исполнитель- Администрация города Бородино Соисполнитель- Отдел культуры, спорта, молодежной политики и информационного обеспечения | Всего | 28749,00 | 0,00 | 0,00 | 28749,00 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 28749,00 | 0,00 | 0,00 | 28749,00 |
| Мероприятие 3 | Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков) | Ответственный исполнитель- Администрация города Бородино Соисполнитель- Отдел культуры, спорта, молодежной политики и информационного обеспечения | Всего | 655700,00 | 0,00 | 0,00 | 655700,00 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 655700,00 | 0,00 | 0,00 | 655700,00 |

Приложение №3

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды»

на 2018-2022 годы

Перечень

мероприятий муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О. должность) |  | Срок |  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Показатель результативности | Связь с показателями программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории города Бородино, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. |  |  | 2018 | 2022 |  |  | Решения общественной комиссии об утверждении актуального ранжированного перечня дворовых территорий (протокол). Ранжированный адресный перечень дворовых территорий нуждающихся в благоустройстве исходя из поступления предложений от заинтересованных лиц приведен в приложении № 5 к Программе |  |
| 1.1.1. Формирование (уточнение, корректировка) паспорта дворовых территорий на основании данных о проведении инвентаризации дворовых территорий с учетом их физического состояния | Глава города Бородино Веретенников А.Ф |  | 2018 | 2022 | Выявление дворовых территорий нуждающихся в благоустройстве и определение объемов работ |  | Паспорт дворовой территории от общего количества дворовых территорий по этапам 1 этап – 20%;2- этап - 30% 3- этап - 50% по форме согласно приложению№ 6 к Программе |  |
| 1.1.2. Организация подачи и сбор предложений заинтересованных лиц о благоустройстве дворовых территорий | Глава города Бородино Веретенников А.Ф |  | 2018 | 2022 | Сформирован перечень предложений о благоустройстве дворовых территорий. |  | Количество и доля предложений, поступивших от заинтересованных лиц о финансовом участии при благоустройстве дворовых территорий, ежегодно не менее 5% от общего количества дворов нуждающихся в благоустройстве |  |
| 1.1.3. Оказание содействия инициативным жителям в проведении собраний собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-49 Жилищного кодекса РФ | Глава города Бородино Веретенников А.Ф |  | 2018 | 2022 | Проведение собраний собственников многоквартирных домов. |  | Протоколы собраний собственников помещений в многоквартирном доме, оформленные согласно Жилищному кодексу РФ Разработка (обеспечение) инициативных жителей методическими рекомендациями «Как мой двор включить в программу». |  |
| 1.1.4. Формирование земельного участка на котором расположен многоквартирный дом с озеленением и элементами благоустройства | Глава города Бородино Веретенников А.Ф |  | 2018 | 2022 | Внесение изменений в кадастровый учет земельного участка. |  | Кадастровый учет земельного участка на котором расположен многоквартирный дом с озеленением и элементами благоустройства по этапам 1 этап – 5 %;3- этап - 30% 2- этап - 20% Передача в общедолевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме |  |
| 1.2.Благоустройство общественных пространств |  |  | 2018 | 2022 |  |  | Адресный перечень всех общественных территорий приведен в приложение № 6 к Программе |  |
| 1.2.1. Формирование (уточнение, корректировка) паспорта общественных территорий на основании данных о проведении инвентаризации дворовых территорий с учетом их физического состояния по графику | Глава города Бородино Веретенников А.Ф |  | 2018 | 2022 | Определение физического состояния и количественного состава общественных пространств |  | Паспорт общественного пространства по форме согласно приложению № 8 к Программе 1 этап – 20%; 2- этап - 30%3- этап - 50% |  |
| 1.2.3. Определение наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования подлежащей благоустройству в порядке, установленном органом местного самоуправления | Глава города Бородино Веретенников А.Ф |  | 2018 | 2022 | определение наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования |  | Решение общественной комиссии об утверждении наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования (протокол). |  |
| 1. 3. Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков) | Глава города Бородино Веретенников А.Ф |  |  |  | определение места массового отдыха населения (парк) |  | Решение общественной комиссии об утверждении места массового отдыха населения (парк) (протокол). |  |
| 1.4. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. | Глава города Бородино Веретенников А.Ф |  | 2018 | 2022 | Составленный адресный перечень недвижимого имущества и земельных участков |  | Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по форме согласно приложению № 10 к Программе |  |
| 1.4.1.Разъяснительная работа о принципах благоустройства (личная ответственность) | Глава города Бородино Веретенников А.Ф |  | 2018 | 2019 | Упорядоченное отношение к объектам благоустройства |  | Количество сходов ____, собраний ____________; |  |
| 1.4.2. Заключение соглашений с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями о благоустройстве объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков за счет средств указанных лиц и находящихся в их собственности (пользовании) | Глава города Бородино Веретенников А.Ф |  | 2018 | 2020 | Благоустройство территорий объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков за счет средств указанных лиц и находящихся в их собственности (пользовании) |  | Количество заключенных соглашений: 1 этап – 30%; 2- этап - 70% |  |
| 1.5. Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения |  |  | 2018 | 2020 |  |  |  |  |
| 2.4.1.Разъяснительная работа о принципах благоустройства (личная ответственность) | Глава города Бородино Веретенников А.Ф |  | 2018 | 2019 | Упорядоченное отношение к объектам благоустройства |  | Количество сходов ____, собраний ____________; |  |
| 1.5.2. Проведение инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | Глава города Бородино Веретенников А.Ф |  | 2018 | 2018 | Формирование перечня дворовых территорий индивидуальных домов и земельных участков |  | Паспорт дворовой территории индивидуальных домов и земельных участков по форме согласно приложению № 11 к программе |  |
| 1.5.3. Заключение соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства по результатам проведенной инвентаризации. | Глава города Бородино Веретенников А.Ф |  | 2018 | 2020 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий индивидуальных домов и земельных участков |  | Количество заключенных соглашений: 1 этап – 30%;2- этап - 70% |  |
| Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Бородино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Проведение опроса граждан о выборе территории общего пользования для благоустройства | Глава города Бородино Веретенников А.Ф | 2018 |  | 2020 | Выявление реальных потребностей различных групп населения. |  |  |  |
| 2.2. Организация обсуждения и выработки концепций благоустройства территории общего пользования | Глава города Бородино Веретенников А.Ф | 2018 |  | 2020 | Применение лучших дизайн-проектов |  |  |  |
| 2.3. Привлечение жителей: - к посадке зеленых насаждение; - уборке несанкционированных свалок и т.д. | Глава города Бородино Веретенников А.Ф | 2018 |  | 2020 | Увеличение зеленых насаждений и уменьшение несанкционированных свалок |  | Проведение субботников, не менее 2-ух, ежегодно Привлечение к мероприятиям не менее 5% от общего количества жителей, ежегодно |  |
| 2.4.Участие в краевых мероприятиях, направленных на повышение активности участия граждан в решении вопросов местного значения | Глава города Бородино Веретенников А.Ф | 2018 |  | 2020 | Участие в проектах |  | Формирование и направление заявки на участие в конкурсах, ежегодно, не менее 1-ой заявки |  |

|  | Приложение № 4 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы |
| --- | --- |

Порядок

аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ

1.Общие положения

1.1. Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ определяют механизм сбора и перечисления средств заинтересованных лиц направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ в целях софинансирования мероприятий по благоустройству муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022гг.»

1.2. Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству и обеспечивающие финансовое (трудовое) участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

1.3. Благоустройство дворовых территорий финансируемых за счет бюджетных средств осуществляется по минимальному (дополнительному) перечням видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – минимальный перечень, дополнительный перечень, минимальный и дополнительный перечни).

1.4. Минимальный перечень включает в себя:

ремонт дворовых проездов;

обеспечение освещения дворовых территорий с применением энергосберегающих технологий;

установку скамеек;

урн для мусора;

1.5.Дополнительный перечень включает в себя:

оборудование детских и (или) спортивных площадок;

оборудование автомобильных парковок;

озеленение придомовой территории;

оборудование площадок (установку контейнеров) для сбора коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов.

оборудование пешеходных дорожек.

1.6. Решение о финансовом (трудовом) участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному или дополнительному перечню работ по благоустройству принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, которое проводится в соответствии с требованиями статей 44 – 48 Жилищного кодекса Российской Федерации.

2. О формах финансового и трудового участия

2.1 При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 2% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории.

При выполнении работ по дополнительному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 20% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории.

Доля финансового участия заинтересованных лиц может быть снижена при условии обеспечения софинансирования за счет средств местного бюджета соразмерно доле снижения финансового участия заинтересованных лиц.

2.2 Заинтересованные лица должны обеспечить трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий:

выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта);

предоставление строительных материалов, техники и т.д.;

обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.)

3. Сбор, учет и контроль средств заинтересованных лиц

3.1. Сбор средств заинтересованных лиц на выполнение минимального (дополнительного) перечней работ по благоустройству дворовых территорий обеспечивают организации, управляющие многоквартирными домами, товарищества собственников жилья на специальном счете, открытом в российской кредитной организации и предназначенном для перечисления средств на благоустройство в целях софинансирования мероприятий по благоустройству муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022гг».

3.2. Специальный счет может быть открыт в российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее чем двадцать миллиардов рублей. Центральный банк Российской Федерации ежеквартально размещает информацию о кредитных организациях, которые соответствуют требованиям, установленным настоящим пунктом, на своем официальном сайте в сети "Интернет".

3.3. Средства на выполнение минимального (дополнительного) перечней работ по благоустройству дворовых территорий вносят собственники жилых (нежилых) помещений путем оплаты за жилое помещение согласно платежному документу единовременно, через два месяца после включения дворовой территории в перечень дворов, подлежащих благоустройству по муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022гг»., либо равномерно до 10 декабря 2017 года.

Председатель совета многоквартирного дома или иное уполномоченное лицо может обеспечить сбор средств заинтересованных лиц.

3.4. Размер средств вносимых собственниками помещений на выполнение минимального (дополнительного) перечней работ по благоустройству дворовых территорий рассчитывается, как произведение сметной стоимости работ по благоустройству дворовой территории по договору заключенному между управляющей организацией, товариществом собственников жилья и подрядной организацией и доли в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме собственника жилого (нежилого) помещения, определяемой согласно части 1 ст.37 Жилищного кодекса РФ.

3.5. Управляющие организации, товарищества собственников жилья ведут учет средств поступивших от заинтересованных лиц по многоквартирным домам, дворовые территории которых подлежат благоустройству согласно муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022гг».

Данные по учету и списанию средств, при оплате за выполненные работы, поступившие от заинтересованных лиц, управляющие организации, товарищества собственников жилья ежемесячно в срок до 15 числа, месяца следующего за отчетным направляют в администрацию города Бородино для опубликования на сайте органа местного самоуправления: www.sibborodino.ru и направления в общественную комиссию, создаваемую в соответствии с Правилами предоставления федеральной субсидии утвержденных, постановление Правительства РФ от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской федерации и муниципальных программ «Формирование современной городской среды»

Списание средств заинтересованных лиц на оплату выполненных работ обеспечивается с учетом сроков, предусмотренных договорами с подрядными организациями.

Форма по учету и списанию средств, поступающих от заинтересованных лиц, утверждается уполномоченным органом местного самоуправления.

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды»

на 2018-2022 годы

Ранжированный адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Площадь жилых и нежилых помещений, кв. м | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме | Дата поступления предложений заинтересованных лиц в орган местного самоуправления об участии в выполнении работ по благоустройству дворовой территории | Финансовое участие, рублей |  |  | Виды трудового участия <*> | Наименование управляющей организации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Стоимость работ по благоустройству, всего, тыс. руб. | В том числе минимальный перечень работ по благоустройству |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | рублей | доля финансового участия по минимальному перечню работ, % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | - Мкр-он Победы, 1 | 2721 | №17/2 от 12.10.2017 |  |  |  | 2 | Уборка мусора, озеленение | ООО «Ваш управдом плюс» |
| 2 | Мкр-он Победы,8 | 4373 | №17/1 от 12.10.2017 |  |  |  | 2 | Уборка мусора, озеленение | ООО «Ваш управдом плюс» |
| 3 | Ул. Советская,64 | 4432 | №17/2 от 11.10.2017 |  |  |  | 2 | Уборка мусора, озеленение | ООО «Ваш управдом плюс» |
| 4 | Ул. Октябрьская, 56 | 903 | №17/1 от 13.10.2017 |  |  |  | 2 | Уборка мусора, озеленение | ООО «Ваш управдом плюс» |
| 5 | Ул. Ленина, 57 | 3551 | №17/1 от 11.10.2017 | 23.10.2017 |  |  | 2 | Уборка мусора, озеленение | ООО «Ваш управдом плюс» |
| 6 | Ул. Октябрьская, 48 | 1859 | №17/2 от 16.08.2017 | 09.10.2017 |  |  | 2 | Уборка мусора, озеленение | ООО «Ваш управдом плюс» |
| 7 | Ул. Октябрьская, 83 | 4598 | №17/2 от 13.10.2017 | 20.10.2017 |  |  | 2 | Уборка мусора, озеленение | ООО «Ваш управдом плюс» |
| 8 | Ул. Советская,70 | 4571 | №17/1 от 10.10.2017 | 17.10.2017 |  |  | 2 | Уборка мусора, озеленение | ООО «Ваш управдом плюс» |
| 9 | Ул. Ленина,62 | 4368 | №5/1 от 30.08.2017 | 14.09.2017 |  |  | 2 | Уборка мусора, озеленение | ООО «Тройка» |
| 10 | Пер. Солнечный,4 | 579 | №17/1 от 14.10.2017 | 24.10.2017 |  |  | 2 | Уборка мусора, озеленение | ООО «Ваш управдом плюс» |
| 11 | Ул. Горького, 3 | 724 | №17/1 от 13.10.2017 | 16.10.2017 |  |  | 2 | Уборка мусора, озеленение | ООО «Ваш управдом плюс» |
| 12 | Ул. Ленина,52 | 4382 | №17/2 от 11.10.2017 | 19.10.2017 |  |  | 2 | Уборка мусора, озеленение | ООО «Ваш управдом плюс» |
| 13 | Ул. Нагорная, 39 | 901 | №17/1 от 14.10.2017 | 24.10.2017 |  |  | 2 | Уборка мусора, озеленение | ООО «Ваш управдом плюс» |
| 14 | Ул. Ленина. 56 | 4438 | №17/1 от 11.10.2017 | 24.10.2017 |  |  | 2 | Уборка мусора, озеленение | ООО «Ваш управдом плюс» |
| 15 | Ул. Ленина, 63 | 5796 | №1/10/2017 от 12.10.2017 | 19.10.2017 |  |  | 2 | Уборка мусора, озеленение | ООО «УК «Стройком» |
| 16 | Ул. Ленина, 62а | 3032 | №6/1 от 30.08.2017 | 14.09.2017 |  |  | 2 | Уборка мусора, озеленение | ООО «Тройка» |

Примечание:

<*> Виды трудового участия:

выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как, например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта);

предоставление строительных материалов, техники и т.д.

Приложение № 6

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды»

на 2018-2022 годы

Адресный перечень общественных территорий муниципального образования, нуждающихся в благоустройстве

| № п/п | Адрес общественной территории |  |  | Кадастро-вый номер земельного участка | Общая площадь обществен-ной территории | Наличие урн на обществен-ной территории | Наличие освещения на обществен-ной территории | Наличие лавок на обществен-ной территории | Наличие малых архитек-турных форм на обществен-ной территории | Наличие асфальти-рованного проезда на земельном участке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Физическое расположение общественной территории, адрес | Наименование общественной территории | Назначе-ние |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Ул. Октябрьская, 56а | Площадь ДК «Угольщик» |  |  | 7333 | да | да | да | нет | да |
| 2. | Около Ул.Ленина , 47а | ЗАГС |  |  |  | нет |  |  |  |  |
| 3. | По ул. Горького (от ул. Ленина до ул. Октябрьская | Аллея |  |  |  | да | да | нет | нет | да |
| 4. | Ул. Октябрьская, 56а | парк |  |  |  | да | да | да | да | да |
| 5. | Пересечение улиц Горького и Гоголя | Сквер «Памяти первостроителям» |  |  |  | да | нет | нет | нет | нет |

Приложение № 7

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды»

на 2018-2022 годы

Отчет

об использовании субсидии бюджетом муниципального образования на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской (сельской) среды и результатах ее реализации

по состоянию на ________________________

| Показатели по целям субсидии | Единица измерения | По договору (муниципальному контракту) | Доля средств местного бюджета или средств заинтересованных лиц | Объем выполненных работ |  | Оплата выполненных работ |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | В том числе за отчетный период | всего | В том числе за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Источники финансирования работ по направлениям использования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. На благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| средства финансового участия заинтересованных лиц | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер экономии, в том числе: | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. На благоустройство территорий городских округов соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| средства финансового участия заинтересованных лиц | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер экономии, в том числе: | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Результат от реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество благоустроенных дворовых территорий, в том числе: | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| уложено асфальтного полотна | кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |
| установлено (отремонтировано) скамеек | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| установлено скамеек | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| установлено урн для мусора | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество благоустроенных дворовых территорий с привлечением студенческих отрядов | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь благоустроенных дворовых территорий, в том числе: площадь благоустроенных дворовых территорий с привлечением студенческих отрядов. | кв.м кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество благоустроенных территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| парков (скверов, бульваров) | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| набережных | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| площадей | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| кладбищ | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| территорий возле общественных зданий | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| территорий вокруг памятников | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| мест для купания (пляжа) | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| пешеходных зон, тротуаров с благоустройством зон отдыха | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальные рынки | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| благоустройство пустырей | га |  |  |  |  |  |  |  |
| уличное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| установка памятников |  |  |  |  |  |  |  |  |

К отчету прикладываются следующие документы:

- копии актов выполненных работ, акты приемки-сдачи, товарные накладные – для поставки товаров;

- копии документов, подтверждающих оплату выполненных работ.

- Приложение № 8

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды»

на 2018-2022 годы

ПАСПОРТ

благоустройства дворовой территории 
по состоянию на _________________

1. Общие сведения о территории благоустройства

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Адрес многоквартирного дома* |  |
| 1.2 | Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории)* |  |
| 1.3 | Численность населения, проживающего в пределах территории благоустройства, чел. |  |
| 1.4 | Общая площадь территории, кв. м. |  |
| 1.5 | Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/ не благоустроенная) ** |  |

* - при образовании дворовой территории земельными участками нескольких МКД в пунктах 1.1. и 1.2 указываются данные для каждого МКД.

** - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом дошкольного возраста и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.

2. Характеристика благоустройства

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Минимальный перечень характеристик благоустройства |  |  |  |  |
| 1.1 | Освещение | да/нет |  |  |
|  | Количество элементов освещения | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 1.2 | Наличие скамеек | да/нет |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 1.3 | Наличие урн для мусора | да/нет |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 1.4 | Состояние дорожного покрытия дворовых проездов (требует ремонта/ не требует) | да/нет |  |  |
| 2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству |  |  |  |  |
| 2.1 | Наличие оборудованной контейнерной площадки | да/нет |  |  |
| 2.3 | Наличие пешеходных дорожек | да/нет |  |  |
| 2.3 | Наличие детских площадок, игрового оборудования | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
| 2.4 | Наличие спортивных площадок, спортивного оборудования | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
| 2.5 | Наличие площадок для отдыха | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
| 2.6 | Наличие автомобильных парковок | да/нет |  |  |
| 2.7 | Состояние озеленения придомовой территории (газоны, кустарники, деревья, цветочное оформление, иное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Наличие | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | (кв.м /штук) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 2.8 | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет |  |  |
| 2.9 | Иное |  |  |  |

Приложение: Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на _____ л.

Дата проведения инвентаризации: «___»_____________ 20___г.

Инвентаризационная комиссия:

________________ /_____________/____________________________

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

________________ /_____________/____________________________

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

________________ /_____________/____________________________

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

- Приложение № 9

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды»

на 2018-2022 годы

ПАСПОРТ

благоустройства общественной территории по состоянию на _________________

1. Общие сведения о территории благоустройства

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Физическое расположение общественной территории |  |
| 1.2 | Наименование общественной территории* |  |
| 1.3 | Общая площадь общественной территории, кв. м. |  |
| 1.4 | Назначение |  |
| 1.5 | Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории) |  |
| 1.6 | Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/ не благоустроенная) ** |  |
| 1.7 | Численность населения, имеющая удобный пешеходный доступ к основным площадкам территории, чел.*** |  |
| 1.8 | Наличие объектов недвижимого имущества, незавершенного строительства, земельных участков в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |  |

*территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие)

** благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.

*** под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользователя площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному прямому маршруту

2. Характеристика благоустройства

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Освещение | да/нет |  |  |
|  | Количество элементов освещения | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 2 | Наличие скамеек | да/нет |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 3 | Наличие урн для мусора | да/нет |  |  |
|  | Количество элементов освещения | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 4 | Состояние дорожного покрытия проезжей части (требует ремонта/ не требует) | да/нет |  |  |
| 5 | Наличие оборудованной контейнерной площадки | да/нет |  |  |
| 6 | Наличие пешеходных дорожек | да/нет |  |  |
|  | Потребность в ремонте пешеходных дорожек | да/нет |  |  |
| 7 | Наличие детских площадок, игрового оборудования | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 8 | Наличие спортивных площадок, спортивного оборудования | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 9 | Наличие площадок для отдыха | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 10 | Состояние озеленения территории | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Наличие | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | (кв.м /штук) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 11 | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет |  |  |
| 12 | Иное |  |  |  |

Приложение: Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на _____ л.

Дата проведения инвентаризации: «___»_____________ 20___г.

Инвентаризационная комиссия:

________________ /_____________/____________________________

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

________________ /_____________/____________________________

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

________________ /_____________/____________________________

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение № 10

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды»

на 2018-2022 годы

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

| № п/п | Адрес объекта недвижимого имущества |  |  |  | Кадастровый номер земельного участка | Общая площадь земельного участка | Наличие урн на земельном участке | Наличие освещения на земельном участке | Наличие лавок на земельном участке | Наличие малых архитек-турных форм на земельном участке | Наличие асфальти-рованного проезда на земельном участке | ИНН юридичес-кого лица, ИП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование муниципального образования (муниципаль-ного района/ городского округа/сельского поселения), наименование населенного пункта, адрес объекта недвижимого имущества | Физическое расположение общественной территории | Наименование объекта недвижимого имущества, расположенного на земельном участке | Вид пользования объекта недвижимого имущества/ земельного участка (аренда, собственность, безвозмездное пользование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | - Приложение № 11 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы |
| --- | --- |

Паспорт дворовой территории

индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения

| Общие сведения о территории благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального образования (муниципального района/городского округа/сельского поселения) | тип населенного пункта | наименование населенного пункта | тип улицы | наименование улицы | номер дома | Кадастровый номер земельного участка | Численность населения, проживающего в пределах территории, чел. | Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/не благоустроенная)* | Соответствие внешнего вида ИЖС правилам благоустройства (да/ нет) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| Общие сведения о жилых домах |  |  |  |  |  |  |  | Количественные характеристики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| реквизиты правового акта об изъятии земельного участка, на котором расположен жилой дом для государственных или муниципальных нужд |  |  |  |  |  |  |  | общая площадь жилых и нежилых помещений в доме, кв. м |  | количество квартир, шт. |  |
| дата (ДД.ММ.ГГГГ), заключения межведомственной комиссии |  | номер заключения межведомственной комиссии |  | дата (ДД.ММ.ГГГГ) распорядительного акта органа местного самоуправления |  |  | номер распорядительного акта органа местного самоуправления |  |  |  |  |
| 11 |  | 12 |  | 13 |  |  | 14 | 15 |  | 16 |  |
| Оборудование дома инженерными системами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие системы электроснабжения | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) |  | Наличие системы отопления |  | Тип системы отопления | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  | Наличие системы горячего водоснабжения |  | Тип системы горячего водоснабжения |
| 17 | 18 |  | 19 |  | 20 | 21 |  |  | 22 |  | 20 |

| Оборудование дома инженерными системами |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка технического состояния (удовлетворительное /неудовлетворительное) | Наличие системы холодного водоснабжения | Наличие системы холодного водоснабжения | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) | Наличие системы водоотведения | Тип системы водоотведения | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

| Сведения о дворовой территории |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь дворовой территории | Наличие зданий и сооружений | Назначение зданий и сооружений | Наличие ограждений дворовой территории | Материал ограждения | Расстояние ограждения от дорожного полотна |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |

| Характеристики благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Требует ремонта дорожное покрытие проезжих частей (да/нет) | Требует ремонта дорожное покрытие пешеходных дорожек, тротуаров (да/нет) | Наличие достаточного освещения территорий (да/нет_ | Наличие площадок (детских, спортивных, для отхыха и т.д.) (количество) | Наличие оборудованной контейнерной площадки (выделенная) (да/нет) | Достаточность озеленения (газонов, кустарников, деревьев, цветочного формления) (да/нет) | Наличие достаточного количества малых архитектурных форм (да/нет) | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования детских и спортивных площадках, спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) (да/нет) |
| 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |

Инвентаризация дворовых территорий с учетом их физического состояния проводится в порядке, установленном правительством Красноярского края.

Доля финансового участия заинтересованных лиц от сметной стоимости работ по благоустройству: 2% - минимальный перечень.

Согласно ст.16 федерального закона от 29.12.2004 № 189-Фз в случае, если земельный участок, на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, не сформирован до введения в действие Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме любое уполномоченное указанным собранием лицо вправе обратиться в орган местного самоуправления с заявлением о формировании земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом. Формирование земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, осуществляется органами местного самоуправления.

Проведение инвентаризации общественных территорий с учетом их физического состояния проводится в порядке, установленном Правительством Красноярского края

Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, реализуется на основании заключенных соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства по результатам проведенной инвентаризации.

Инвентаризация проводится в порядке, установленном Правительством края.

Мероприятия государственной программы «Содействие развитию местного самоуправления», утвержденной постановлением Правительства края от 30.09.2013 № 517-п (конкурсы «Жители – за чистоту и благоустройство», «Инициатива жителей – эффективность в работе» и т.д.).