**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОРОДИНО**

**КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

28.09.2015 г.Бородино № 884

|  |  |
| --- | --- |
| О внесении изменений в постановление администрации города Бородино от 31.10.2013 г. № 1187 «Об утверждении муниципальной программы города Бородино «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» |  |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с постановлением администрации города Бородино № 760 от 23.07.2013г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Бородино, их формировании и реализации», распоряжением администрации города Бородино № 92 от 26.07.2013г. «Об утверждении примерного перечня муниципальных программ города Бородино», на основании Устава города Бородино ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Бородино от 31.10.2013 г. № 1187 «Об утверждении муниципальной программы города Бородино «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» следующие изменения:

В Муниципальной программе города Бородино «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»:

1.1. в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы города Бородино «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»:

в столбце 2 строки 10 «Информация по ресурсному обеспечению программы»:

в абзаце 1 цифру «127 741 182,90 руб.» заменить цифрой «126 831 544,58руб.»;

в абзаце 3 цифру «12 810 500,00 руб.» заменить цифрой «12 830 030,00 руб.»;

в абзаце 5 цифру «6 000 000,00 руб.» заменить цифрой «6 019 530,00 руб.»;

в абзаце 8 цифру «77 228 469,38 руб.» заменить цифрой «76 299 301,06 руб.»;

в абзаце 11 цифру «21 709 024,55 руб.» заменить цифрой «20 779 856,23 руб.».

1.2. в разделе 3 «Приоритеты и цели социально-экономического развития в жилищно-коммунальном хозяйстве, описание основных целей и задач программы, прогноз развития жилищно-коммунального хозяйства»:

в Подпрограмме 1 в мероприятии 1:

в абзаце 16 цифру «17 059 000,00 руб.» заменить цифрой «16 129 831,68 руб.»;

в Подпрограмме 3 в мероприятии 1:

в абзаце 44 цифру «6 075 669,43 руб.» заменить цифрой «6 095 199,43 руб.».

1.3. в разделе 8 «Информация о распределении планируемых расходов по программе»:

в абзаце 1 цифру «127 741 182,90 руб.» заменить цифрой «126 831 544,58руб.»;

в абзаце 2 цифру «12 810 500,00руб.» заменить цифрой «12 830 030,00 руб.»;

в абзаце 8 цифру «6 000 000,00 руб.» заменить цифрой «6 019 530,00 руб.»;

абзац 9 изложить в новой редакции «- капитальный ремонт котельной канализационных очистных сооружений - 1 660 904,00 руб.»;

абзац 10 изложить в следующей редакции «- капитальный ремонт пароводяного подогревателя № 7 в кательной № 1 г. Бородино - 2 339 096,00 руб.»;

абзац 11 изложить в следующей редакции «- капитальный ремонт водобака №1 на водозаборных сооружениях в п. Урал - 2 000 000,00 руб.»;

абзац 12 изложить в следующей редакции «- Субсидия бюджетам муниципальных образований за содействие развитию налогового потенциала в рамках ГП Красноярского края «Содействия развитию местного самоуправления» подпрограмма «Содействие развитию налогового потенциала муниципальных образований» - 19 530 руб.»;

соответственно, абзацы 10-51 считать абзацами 13-54;

в абзаце 15 цифру «77 228 469,38 руб.» заменить цифрой «76 299 301,06 руб.»;

в абзаце 24 цифру «21 709 024,55 руб.» заменить цифрой «20 779 856,23 руб.»;

в абзаце 25 цифру «11 059 000,00 руб.» заменить цифрой «10 129 831,68 руб.».

1.4. Приложение № 4 к Паспорту муниципальной программы изложить в новой редакции, согласно Приложению 1.

1.5. Приложение № 5 к Паспорту муниципальной программы изложить в новой редакции, согласно Приложению 2

1.6. в Приложении № 1 к муниципальной программе:

в разделе 1 «Паспорт подпрограммы «Реконструкция, модернизация (включая приобретение соответствующего оборудования) и ремонты объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Бородино»:

столбец 2 строки 7 «Объёмы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы»:

в абзаце 1 цифру «57 594 912,13руб.» заменить цифрой «56 665 743,81 руб.»;

в абзаце 7 цифру «45 094 912,13 руб.» заменить цифрой «44 165 743,81 руб.»;

в абзаце 9 цифру «11 059 000,00 руб.» заменить цифрой «10 129 831,68 руб.».

Приложение № 2 к подпрограмме изложить в новой редакции, согласно Приложению 3.

1.7 в Приложении № 3 к муниципальной программе:

в разделе 1 «Паспорт подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальных программ и прочие мероприятия»;

столбец 2 строки 7 «Объёмы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы»:

в абзаце 1 цифру «23 320 193,13 руб.» заменить цифрой «23 339 723,13 руб.»;

в абзаце 3 цифру «6 075 669,43 руб.» заменить цифрой «6 095 199,43 руб.»;

абзац 6 изложить в новой редакции «Источник финансирования - средства местного и краевого бюджета».

в разделе 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования»:

в абзаце 2 цифру «23 320 193,13 руб.» заменить цифрой «23 339 723,13 руб.»;

в абзаце 4 цифру «6 075 669,43 руб.» заменить цифрой «6 095 199,43 руб.».

Приложение №2 к подпрограмме изложить в новой редакции, согласно приложению 4.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города по обеспечению жизнедеятельности городского округа А.В.Первухина.

3. Постановление подлежит опубликованию в газете «Бородинский Вестник».

4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Глава города Бородино А.Н.Борчуков

Лупандина Н.А.

4-45-37

Приложение 1

к постановлению Администрации

города Бородино

от 28.09.2015 № 884

Приложение № 4

|  |
| --- |
| к Паспорту муниципальной программы города Бородино |
| «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального |

хозяйства и повышение энергетической эффективности»

**Распределение планируемых расходов за счет средств муниципального бюджета**

**по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (руб.), годы | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Итого на период 2014-2017 |
| **Муниципальная программа** | **«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»** | **Всего расходные обязательства по программе** | х | х | х | х | **36 721 038,45** | **42 297 599,75** | **24 031 453,19** | **23 781 453,19** | **126 831 544,58** |
| **в том числе по ГРБС:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Администрация города Бородино, в т.ч.:**  **местный бюджет**  **краевой бюджет**  **ОУМИ г. Бородино**  **местный бюджет**  **Отдел образования Администрации города Бородино**  **внебюджетные средства**  **юридические лица** | 012  012  012  117  079 | х  х  х  х  х | х  х  х  х  х | х  х  х  х  х | **20 818 663,45**  **14 008 163,45**  **6 810 500,00**  **4 968 375,00**  **0,00**  **4 760 000,00**  **6 174 000,00** | **23 471 240,11**  **17 451 710,11**  **6 019 530,00**  **2 411 443,12**  **916 703,00**  **5 760 000,00**  **9 738 213,52** | **17 979 453,19**  **17 979 453,19**  **0,0**  **292 000,00**  **0,00**  **5 760 000,00**  **0,00** | **17 979 453,19**  **17 979 453,19**  **0,0**  **292 000,00**  **0,00**  **5 510 000,00**  **0,00** | **80 248 809,94**  **67 418 779,94**  **12 830 030,00**  **7 963 818,12**  **916 703,00**  **21 790 000,00**  **15 912 213,52** |
| **Подпрограмма** | **1.« Реконструкция, модернизация (включая приобретение соответствующего оборудования) и ремонты объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Бородино»** | **Всего расходные обязательства по подпрограмме,**  **в том числе по ГРБС:**  **Администрация города Бородино,**  **в т.ч.:**  **местный бюджет**  **краевой бюджет**  **ОУМИ г. Бородино**  **местный бюджет**  **внебюджетные средства** | 012  012  012  117 | х  х  х  х | х  х  х  х | х  х  х  х | **18 401 912,13**  **13 725 537,13**  **7 225 537,13**  **6 500 000,00**  **4 676 375,00**  **0,0** | **16 129 831,68**  **16 129 831,68**  **10 129 831,68**  **6 000 000,00**  **0,0**  **0,0** | **11 067 000,00**  **11 067 000,00**  **11 067 000,00**  **0,0**  **0,0**  **0,0** | **11 067 000,00**  **11 067 000,00**  **11 067 000,00**  **0,0**  **0,0**  **0,0** | **56 665 743,81**  **51 989 368,81**  **39 489 368,81**  **12 500 000,00**  **4 676 375,00**  **0,0** |
|  | Мероприятие 1.  Капитальные ремонты котельного оборудования, тепловых, водопроводных и канализационных сетей, в том числе:  -модернизация, реконструкция, капитальный и текущий ремонты объектов коммунальной инфраструктуры  находящихся в муниципальной собственности, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйств, а также ремонт технологического оборудования для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в т.ч.: | Администрация города Бородино, в т.ч.:  местный бюджет  краевой бюджет  ОУМИ г. Бородино  внебюджетные средства  местный бюджет  краевой бюджет | 012  012  012  117 | х  х  х  х | х  х  х  х | х  х  х  х | 13 281 955,77  6 781 955,77  6 500 000,0  4 676 375,00  0,0 | 16 129 831,68  10 129 831,68  6 000 000,00  0,0  0,0 | 11 067 000,0  11 067 000,0  0,0  0,0  0,0 | 11 067 000,00  11 067 000,00  0,0  0,0  0,0 | 51 545 787,45  39 045 787,45  12 500 000,00  4 676 375,00  0,0 |
|  | 1.1.капитальный ремонт участка 1-ой нитки канализационного коллектора от старого парка до колодца гасителя по ул. Ленина (протяженностью 690 м); | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства | 012 | 0502 | 0219201 | 243 | 1 868 217,37  0,0  0,0 | 0,00  0,0  0,0 | 0,00  0,0  0,0 | 0,00  0,0  0,0 | 1 868 217,37  0,0  0,0 |
|  | 1.2.Капитальный ремонт иловой площадки с заменой дренажной системы | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства | 012 | 0502 | 0219201 | 243 | 1 182 289,16  0,0  0,0 | 0,00  0,0  0,0 | 0,00  0,0  0,0 | 0,00  0,0  0,0 | 1 182 289,16  0,0  0,0 |
|  | 1.3. капитальный ремонт тепловой сети по ул.Советская (ул.Маяковского - ул.Гоголя четная сторона) | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства | 012 | 0502 | 0219201 | 243 | 1 924 400,00  0,0  0,0 | 0,00  0,0  0,0 | 0,00  0,0  0,0 | 0,00  0,0  0,0 | 1 924 400,00  0,0  0,0 |
|  | 1.4.изготовление ПСД на строительство магистральной т/сети от котельной № 1 до ЦТП 2 | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства | 012 | 0502 | 0219201 | 243 | 0,0  0,0  0,0 | 0,00  0,0  0,0 | 7 000 000,00  0,0  0,0 | 0,00  0,0  0,0 | 7 000 000,00  0,0  0,0 |
|  | 1.5.реконструкция станции фильтров 1-ой очереди | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства | 012 | 0502 | 0219201 | 414 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 |
|  | 1.6. капитальный ремонт тепловой сети от Котельной № 2до бойлерной (от ЦТП-5 до м-он Стахановского, д. 9) | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства | 012 | 0502 | 0219201 | 243 | 0,0  0,0  0,0 | 3 609 378,57  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 3 609 378,57  0,0  0,0 |
|  | 1.7. капитальный ремонт водобака на 600 м3 | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства | 012 | 0502 | 0219201 | 243 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 1 300 000,00  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 1 300 000,00  0,0  0,0 |
|  | 1.8.капитальный ремонт здания биофильтров | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства | 012 | 0502 | 0219201 | 243 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 |
|  | 1.9. капитальный ремонт водопроводной сети «Водопровод м-он Западный» (от водобака до ул. Магистральная) | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства | 012 | 0502 | 0219201 | 243 | 0,0  0,0  0,0 | 1 234 862,00  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 1 234 862,00  0,0  0,0 |
|  | 1.10..Капитальный ремонт (замена оборудования) на насосной станции "Рыбная" и водозаборных скважинах | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства | 012 | 0502 | 0219201 | 243 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 |
|  | 1.11.капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Бородинская | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства | 012 | 0502 | 0219201 | 243 | 0,0  0,0  0,0 | 702 696,71  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 702 696,71  0,0  0,0 |
|  | 1.12.капитальный ремонт канализационной сети по ул.Большевистская | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства | 012 | 0502 | 0219201 | 243 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 1 267 000,00  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 1 267 000,00  0,0  0,0 |
|  | 1.13. капитальный ремонт т/сети по ул.Советская (Маяковского-Горького) нечетная сторона | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства | 012 | 0502 | 0219201 | 243 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 |
|  | 1.14. капитальный ремонт водопроводной сети по ул.Ленина до 6-ого участка | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства | 012 | 0502 | 0219201 | 243 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 |
|  | 1.15.капитальный ремонт теплообменных аппаратов марки ТОА № 1,2 марки SWEEP типа GX-51 Р-99 в здании ЦТП-5 | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства | 012 | 0502 | 0219201 | 243 | 0,0  0,0  0,0 | 980 966,20  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 980 966,20  0,0  0,0 |
|  | 1.16. капитальный ремонт теплообменных аппаратов марки РО 5-30,5-2К-01 в здании ЦТП-5 | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства | 012 | 0502 | 0219201 | 243 | 0,0  0,0  0,0 | 441 672,00  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 441 672,00  0,0  0,0 |
|  | 1.17.строительство т/сети на ГРП (ликвидация котельной малой мощности) Разработка ПСД | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства | 012 | 0502 | 0219201 | 243 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 1 500 000,00  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 1 500 000,00  0,0  0,0 |
|  | 1.18.Приобретение комбинированной машины КО-560 с илососным и каналопромывочным оборудованием, в рамках модернизации коммунального хозяйства | ОУМИ г. Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства | 117 | 0502 | 0219201 | 244 | 4 676 375,00  0,0  0,0 | 0,00  0,0  0,0 | 0,00  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 4 676 375,00  0,0  0,0 |
|  | 1.19. Финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на 2014 год, в том числе:  -капитальный ремонт канализационного коллектора от КНС-1 до лыжного стадиона (2 этап)  -капитальный ремонт трех теплообменников в котельной № 1  - капитальный ремонт трех теплообменников в котельной №1(дополнительные работы)  -капитальный ремонт теплообменников № 1, № 2 на ЦТП № 6  -капитальный ремонт котельной канализационных очистных сооружений  -Капитальный ремонт пароводяного подогревателя № 7 в кательной № 1 г. Бородино  Капитальный ремонт водобака №1 на водозаборных сооружениях в п. Урал | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства  Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства  Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства  Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства  Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства  Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства  Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства  Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства | 012  012  012  012  012  012  012  012  012  012  012  012  012 | 0505  0505  0505  0505  0505  0505  0502  0505  0505  0505  0505  0505  0505 | 0218571  0217571  0218571  0217571  0218571  0217571  0219201  0218571    0217571  0218571  0217571  0218571  0217571 | 243  243  243  243  243  243  243  243  243  243  243  243  243 | 741 722,00  6 500 000,00  0,0  31 274,30  3 127 426,00  0,0  26 847,49  2 684 710,00  0,0  204 922,74  687 864,00  0,00  478 677,47  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 | 110 367,32  6 000 000,00  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  16 609,28  1 660 904,00  73 758,04  2 339 096,00  20 000,00  2 000 000,00 | 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 | 852 089,32  12 500 000,00  0,0  31 274,30  3 127 426,00  0,0  26 847,49  2 684 710,00  0,0  204 922,74  687 864,00  0,00  478 677,47  0,0  0,0  16 609,28  1 660 904,00  73 758,04  2 339 096,00  20 000,00  2 000 000,00 |
|  | 1.20. Капитальный ремонт тепловой сети по ул.Октябрьская (от жилого дома № 82 до № 84). | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства | 012 | 0502 | 0219201 | 243 | 522 131,48  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 522 131,48  0,0  0,0 |
|  | 1.21. Капитальный ремонт канализационной сети по ул. Октябрьская (от жилого дома № 51 до ул. Горького) | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства | 012 | 0502 | 0219201 | 243 | 543 195,76  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,00  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 543 195,76  0,0  0,0 |
|  | 1.22.капитальный ремонт котла КЕВ 25/14 № 8 Котельной № 1 | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства | 012 | 0502 | 0219201 | 243 | 0,0  0,0  0,0 | 1 766 782,69  0,0  0,0 | 0,00  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 1 766 782,69  0,0  0,0 |
|  | 1.23.капитальный ремонт бака-аккумулятора № 2 Котельной « 2 (Устройство изоляции) | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства | 012 | 0502 | 0219201 | 243 | 0,0  0,0  0,0 | 478 678,00  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 478 678,00  0,0  0,0 |
|  | 1.24.капитальный ремонт песковой площадки с заменой дренажной системы городских очистных сооружений | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства | 012 | 0502 | 0219201 | 243 | 0,0  0,0  0,0 | 765 939,06  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 765 939,06  0,0  0,0 |
|  | 1.25. Капитальный ремонт котла № 3 на Котельной № 2 (замена воздухоподогревателя) | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства | 012 | 0502 | 0219201 | 243 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 9 857 558,00  0,0  0,0 | 9 857 558,00  0,0  0,0 |
|  | 1.26.Капитальный ремонт сетевого насоса 1 Д-1250-63 (с заменой фундамента) на ЦТП - 5 | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства | 012 | 0502 | 0219201 | 243 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 1 209 442,00  0,0  0,0 | 1 209 442,00  0,0  0,0 |
|  | 1.27.Капитальный ремонт канализационной сети в районе жилого дома по адресу ул. Советская, 42 | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства | 012 | 0502 | 0219201 | 243 | 0,0  0,0  0,0 | 38 489,13  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 38 489,13  0,0  0,0 |
|  | Мероприятие 2.  Исполнение судебных решений | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства | 012 | 0502 | 0219299 | 831 | 443 581,36  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 443 581,36  0,0  0,0 |
|  | Мероприятие 3  Приобретение резервных источников электроснабжения | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства |  |  |  |  | 0,00  0,0  0,0 | 0,00  0,0  0,0 | 0,00  0,0  0,0 | 0,00  0,0  0,0 | 0,00  0,0  0,0 |
|  | Мероприятие 4.  Капитальный ремонт, реконструкция находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования и спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства |  |  |  |  | 0,00  0,0  0,0 | 0,00  0,0  0,0 | 0,00  0,0  0,0 | 0,00  0,0  0,0 | 0,00  0,0  0,0 |
| **Подпрограмма** | **2.«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Бородино»** | **Всего расходные обязательства по подпрограмме**  **в том числе по ГРБС:**  **Администрация города Бородино**  **местный бюджет**  **краевой бюджет**  **Отдел образования Администрации города Бородино**  **местный бюджет**  **внебюджетные средства**  **юридические лица** | 079 | 0701 | 0229202 | 244 | **10 934 000,0**  **0,00**  **0,00**  **0,00**  **4 760 000,00**  **6 174 000,00** | **16 414 916,52**  **0,00**  **0,00**  **916 703,00**  **5 760 000,00**  **9 738 213,52** | **5 760 000,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00**  **5 760 000,00**  **0,00** | **5 510 000,00**  **0,00**  **0,00**  **0,00**  **5 510 000,00**  **0,00** | **38 618 916,52**  **0,00**  **0,00**  **916 703,00**  **21 790 000,00**  **15 912 213,52** |
|  | **Задача 1 к подпрограмме.**  Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе на территории города Бородино | **Администрация города Бородино**  **местный бюджет**  **краевой бюджет**  **внебюджетные средства** |  |  |  |  | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 |
|  | Мероприятие 1.Установка системы автоматизированного регулирования систем отопления и горячего водоснабжения на объектах муниципальных бюджетных учреждений на территории города | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства |  |  |  |  | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 |
|  | Мероприятие 2. Информирование потребителей о способах экономии энергоресурсов. | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства |  |  |  |  | 0,00  0,0  0,0 | 0,00  0,0  0,0 | 0,00  0,0  0,0 | 0,00  0,0  0,0 | 0,00  0,0  0,0 |
|  | Мероприятие 3. Заключение энергосервисных контрактов в бюджетном секторе | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства |  |  |  |  | 0,00  0,0  0,0 | 0,00  0,0  0,0 | 0,00  0,0  0,0 | 0,00  0,0  0,0 | 0,00  0,0  0,0 |
|  | Мероприятие 4.Осуществление мониторинга на территории города реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и направление результатов мониторинга в уполномоченные органы Красноярского края | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства |  |  |  |  | 0,00  0,0  0,0 | 0,00  0,0  0,0 | 0,00  0,0  0,0 | 0,00  0,0  0,0 | 0,00  0,0  0,0 |
|  | Мероприятие 5. Разработка и направление в организации бюджетной сферы города методических рекомендаций по обеспечению энергосбережения и повышению энергетической эффективности организациями бюджетной сферы | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства |  |  |  |  | 0,00  0,0  0,0 | 0,00  0,0  0,0 | 0,00  0,0  0,0 | 0,00  0,0  0,0 | 0,00  0,0  0,0 |
|  | Мероприятие 6.  Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в связи с достижением наилучших показателей в области энергосбережения. | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства |  |  |  |  | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 |
|  | Мероприятие 7.  Установка приборов учета тепловой энергии и горячей воды в учреждениях МКДОУ «Родничок», МКДОУ «Уголек», МКДОУ «Дюймовочка | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  Отдел образования Администрации города Бородино  местный бюджет  внебюджетные средства | 079 | 0701 | 0229202 | 244 | 0,0 | 916 703,00 | 0,0 | 0,0 | 916 703,00 |
|  | **Задача 2 к подпрограмме.**  Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде на территории города Бородино | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства |  |  |  |  | **0,0**  **0,0**  **4 760 000,00** | **0,0**  **0,0**  **5 760 000,00** | **0,0**  **0,0**  **5 760 000,00** | **0,0**  **0,0**  **5 510 000,00** | **0,0**  **0,0**  **21 790 000,00** |
|  | Мероприятие 1. Утепление и герметизация межпанельных стыков МКД | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства |  |  |  |  | 0,0  0,0  500 000,00 | 0,0  0,0  500 000,00 | 0,0  0,0  500 000,00 | 0,0  0,0  500 000,00 | 0,0  0,0  2 000 000,00 |
|  | Мероприятие 2. Установка металлических входных дверей в подъезды МКД | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства |  |  |  |  | 0,0  0,0  450 000,00 | 0,0  0,0  450 000,00 | 0,0  0,0  450 000,00 | 0,0  0,0  450 000,00 | 0,0  0,0  1 800 000,00 |
|  | Мероприятие 3. Установка окон ПВХ в подъездах МКД | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства |  |  |  |  | 0,0  0,0  60 000,00 | 0,0  0,0  60 000,00 | 0,0  0,0  60 000,00 | 0,0  0,0  60 000,00 | 0,0  0,0  240 000,00 |
|  | Мероприятие 4. Утепление трубопроводов отопления в подвальных помещениях МКД | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства |  |  |  |  | 0,0  0,0  100 000,00 | 0,0  0,0  100 000,00 | 0,0  0,0  100 000,00 | 0,0  0,0  100 000,00 | 0,0  0,0  400 000,00 |
|  | Мероприятие 5.Установка коллективных (общедомовых) и индивидуальных приборов учета потребления ресурсов. | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства |  |  |  |  | 0,0  0,0  3 000 000,00 | 0,0  0,0  3 000 000,00 | 0,0  0,0  3 000 000,00 | 0,0  0,0  3 000 000,00 | 0,0  0,0  12 000 000,0 |
|  | Мероприятие 6.Субсидия на осуществление компенсационных выплат отдельным категориям граждан на возмещение расходов, связанных с установкой общедомовых приборов учета энергетических ресурсов | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства |  |  |  |  | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 |
|  | Мероприятие 7.Субсидия на возмещение части затрат организациям, которые осуществляют снабжение водой, тепловой энергией, электрической энергией или их передачу и сети инженерно-технического обеспечения которых имеют непосредственное присоединение к сетям, входящим в состав инженерно-технического оборудования многоквартирных домов на уплату процентов по кредитам, полученным в российскоих кредитных организациях на цели реализации мероприятий по установке общедомовых приборов учета в многоквартирных домах | Всего:  Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства |  |  |  |  | 0,0  0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0 |
|  | Мероприятие 8.Установка фотоэлементов в подъездах многоквартирных домов и на наружном освещении. | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства |  |  |  |  | 0,0  0,0  650 000,00 | 0,0  0,0  650 000,00 | 0,0  0,0  650 000,00 | 0,0  0,0  400 000,00 | 0,0  0,0  2 350 000,00 |
|  | Мероприятие 9.Разработка энергетических паспортов на здание. | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства |  |  |  |  | 0,0  0,0  0,00 | 0,0  0,0  1 000 000,00 | 0,0  0,0  1 000 000,00 | 0,0  0,0  1 000 000,00 | 0,0  0,0  3 000 000,00 |
|  | Мероприятие10.Информирование потребителей о способах экономии энергоресурсов. | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства |  |  |  |  | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 |
|  | **Задача 3 к подпрограмме.**  Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры на территории города Бородино | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  юридические лица |  |  |  |  | **0,0**  **0,0**  **6 174 000,00** | **0,0**  **0,0**  **9 738 213,52** | **0,0**  **0,0**  **0,0** | **0,0**  **0,0**  **0,0** | **0,0**  **0,0**  **15 912 213,52** |
|  | Мероприятие 1.Установка частотно-регулируемого привода на электродвигатели тягодутьевых машин котлов 1-ой очереди котельной №1 «Строительная компания». | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  юридические лица |  |  |  |  | 0,0  0,0  551000,00 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  551000,00 |
|  | Мероприятие 2.Установка частотно-регулируемого привода на электродвигатели тягодутьевых машин котлов 3-ей очереди котельной № 1 «Строительная компания» | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  юридические лица |  |  |  |  | 0,0  0,0  513000,00 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  513000,00 |
|  | Мероприятие 3.Установка ЧРП на электродвигатели циркуляционных насосов № 1,2,3 котельной № 1 «Строительная компания» | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  юридические лица |  |  |  |  | 0,0  0,0  475000,00 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  475000,00 |
|  | Мероприятие 4.Установка ЧРП на электродвигатели питательных насосов № 3,4 котельной № 1 «Строительная компания» | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  юридические лица |  |  |  |  | 0,0  0,0  270000,00 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  270000,00 |
|  | Мероприятие 5.Установка ЧРП на электродвигатели сетевых насосов № 3,4 котельной  № 2 «Строительная компания» | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  юридические лица |  |  |  |  | 0,0  0,0  615000,00 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  615000,00 |
|  | Мероприятие 6.Установка ЧРП на электродвигатели сетевых насосов ЦТП № 6 «Строительная компания» | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  юридические лица |  |  |  |  | 0,0  0,0  149000,00 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  149000,00 |
|  | Мероприятие 7.Установка ЧРП на электродвигатели тягодутьевых машин котлов № 1,2,3,4 котельной № 2 «Строительная компания» | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  юридические лица |  |  |  |  | 0,0  0,0  1101000,00 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  1 101 000,00 |
|  | Мероприятие 8.Установка приборов учета | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  юридические лица |  |  |  |  | 0,0  0,0  2500000,00 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  2 500 000,00 |
|  | Мероприятие 9.Анализ предоставления качества услуг электро-, тепло- и водоснабжения. | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  юридические лица |  |  |  |  | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 |
|  | Мероприятие 10.Проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности объектов наружного освещения и рекламы, в том числе направленных на замену светильников уличного освещения на энергоэффективные. | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  юридические лица |  |  |  |  | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 |
|  | В сфере теплоснабжения:  Мероприятие 11. Приобретение и установка частотных преобразователей серии DELTAelectronicsVFD-CPна сетевые насосы № 1,2,3,4 котельная № 2 | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  юридические лица |  |  |  |  | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  3 694 362,22 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  3 694 362,22 |
|  | В сфере водоснабжения:  Мероприятие 12.Приобретение и установка частотного преобразователя серии DELTAelectronicsVFD-CPна насосной станции II подъема, с одновременным приобретением и установкой насосного агрегата с низковольтным электродвигателем. | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  юридические лица |  |  |  |  | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  6 043 851,30 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  6 043 851,30 |
| Подпрограмма | **3. «Обеспечение реализации муниципальных программ и прочие мероприятия» .**  Мероприятие 1.  Содержание аппарата муниципального казенного учреждения «Служба единого заказчика». | **Всего расходные обязательства по подпрограмме**  **в том числе по ГРБС:**  Администрация города Бородино  местный бюджет | **012** | **х** | **х** | х | **5 546 417,32** | **6 095 199,43** | **5 849 053,19** | **5 849 053,19** | **23 339 723,13** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 012 | 0505 | 0239203 | 111 | 4 913 406,50 | 5 416 271,93 | 5 281 787,19 | 5 281 787,19 | 20 893 252,81 |
| 012 | 0505 | 0239203 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 012 | 0505 | 0239203 | 243 | 79 905,43 | 52 131,5 | 0 | 0 | 132 036,93 |
| 012 | 0505 | 0239203 | 244 | 489 674,39 | 544 557,00 | 504 666,00 | 504 666,00 | 2 043 563,39 |
| 012 | 0505 | 0239203 | 852 | 63 431,00 | 2 709,00 | 62 600,00 | 62 600,00 | 191 340,00 |
| 012 | 0505 | 0239203 | 853 | 0 | 60 000,00 | 0 | 0 | 60 000,00 |
|  | Мероприятие 2.  Субсидия бюджетам муниципальных образований за содействие развитию налогового потенциала в рамках ГП Красноярского края «Содействия развитию местного самоуправления» подпрограмма «Содействие развитию налогового потенциала муниципальных образований» | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  юридические лица | 012 | 0505 | 0237745 | 111 | 0  0  0 | 0  19 530,00  0 | 0 | 0  0  0 | 0  19 530,00  0 |
|  | Мероприятие 1.  Субсидии за счет средств местного бюджета на финансирование расходов по содержанию и ремонту жилых помещений, предоставляемых по договорам социального найма. | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства | 012 | 0501 | 0299204 | 810 | 172 809,00  0,0  0,0 | 172 809,00  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 345 618,00  0,0  0,0 |
|  | Мероприятие 2.  Предоставление субсидий за счет средств местного бюджета на содержание городской бани. | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства | 012 | 0502 | 0299205 | 810 | 1 063 400,00 | 1 063 400,00 | 1 063 400,0 | 1 063 400,0 | 4 253 600,00 |
|  | Мероприятие 3.  Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Бородино. | ОУМИ  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства | 117 | 0113 | 0299601 | 244 | 292 000,00  0,0  0,0 | 2 411 443,12  0,0  0,0 | 292 000,00  0,0  0,0 | 292 000,00  0,0  0,0 | 3 287 443,12  0,0  0,0 |
|  | Мероприятие 4.  Разработка схем водоснабжения и водоотведения в рамках подпрограммы «Чистая вода Красноярского края» государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», в том числе:  -разработка схем водоснабжения и водоотведения города Бородино на период с 2013 года до 2023 года | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства  Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства | 012 | 0505 | 0297422 | 244 | 0,00  310 500,00  0,0  0,00  310 500,00  0,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 | 0,00  310 500,00  0,0  0,00  310 500,00  0,0 |
|  | Мероприятие 5.  Подвоз воды населению в случае временного прекращения или ограничения водоснабжения | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства | 012 | 0502 | 0299207 | 244 | 0,00  0,00  0,00 | 10 000,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00 | 0,00  0,00  0,00 | 10 000,00  0,00  0,00 |

Приложение 2

к постановлению Администрации

города Бородино

от 28.09.2015 № 884

Приложение № 5

к Паспорту муниципальной программы города Бородино

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства

и повышение энергетической эффективности»

**Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей**

**муниципальной программы с учетом источников финансирования,**

**в том числе по уровням бюджетной системы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (руб.), годы | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Итого  на период |
| Муниципальная программа | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» | **Всего** | **36 721 038,45** | **42 297 599,75** | **24 031 453,19** | **23 781 453,19** | **126 831 544,58** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (\*) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 6 810 500,00 | 6 019 530,00 | 0,0 | 0,0 | **12 830 030,00** |
| внебюджетные источники | 4 760 000,00 | 5 760 000,00 | 5 760 000,00 | 5 510 000,00 | 21 790 000,00 |
| бюджеты муниципальных образований (\*\*) | 18 976 538,45 | 20 779 856,23 | 18 271 453,19 | 18 271 453,19 | **76 299 301,06** |
| юридические лица | 6 174 000,00 | 9 738 213,52 | 0,0 | 0,0 | 15 912 213,52 |
| Подпрограмма | 1.«Реконструкция, модернизация (включая приобретение соответствующего оборудования) и ремонты объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Бородино» | **Всего** | **18 401 912,13** | 16 129 831,68 | **11 067 000,00** | **11 067 000,00** | **56 665 743,81** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (\*) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 6 500 000,00 | 6 000 000,00 | 0,0 | 0,0 | 12 500 000,00 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований (\*\*) | 11 901 912,13 | **10 129 831,68** | 11 067 000,00 | 11 067 000,00 | 44 165 743,81 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма | 2.«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Бородино» | **Всего** | **10 934 000,00** | **16 414 916,52** | **5 760 000,00** | **5 510 000,00** | **38 618 916,52** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (\*) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 4 760 000,00 | 5 760 000,00 | 5 760 000,00 | 5 510 000,00 | 21 790 000,00 |
| бюджеты муниципальных образований (\*\*) | 0,0 | 916 703,00 | 0,0 | 0,0 | 916 703,00 |
| юридические лица | 6 174 000,00 | 9 738 213,52 | 0,0 | 0,0 | 15 912 213,52 |
| Подпрограмма | 3.«Обеспечение реализации муниципальных программ и прочие мероприятия» | **Всего** | **5 546 417,32** | **6 095 199,43** | **5 849 053,19** | **5 849 053,19** | **23 339 723,13** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (\*) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 19 530,00 | 0,0 | 0,0 | 19 530,00 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований (\*\*) | 5 546 417,32 | 6 075 669,43 | 5 849 053,19 | 5 849 053,19 | **23 320 193,13** |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие муниципальной программы | 1.Субсидии за счет средств местного бюджета на финансирование расходов по содержанию и ремонту жилых помещений, предоставляемых по договорам социального найма. | **Всего** | **172 809,00** | **172 809,00** | **0,0** | **0,0** | **345 618,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (\*) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований (\*\*) | 172 809,00 | 172 809,00 | 0,0 | 0,0 | 345 618,00 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие муниципальной программы | 2. Предоставление субсидий за счет средств местного бюджета на содержание городской бани. | **Всего** | **1 063 400,00** | **1 063 400,00** | **1 063 400,00** | **1 063 400,00** | **4 253 600,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (\*) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований (\*\*) | 1 063 400,00 | 1 063 400,00 | 1 063 400,00 | 1 063 400,00 | 4 253 600,00 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие муниципальной программы | 3.Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Бородино. | **Всего** | **292 000,00** | **2 411 443,12** | **292 000,00** | **292 000,00** | **3 287 443,12** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (\*) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований (\*\*) | 292 000,00 | 2 411 443,12 | 292 000,00 | 292 000,00 | 3 287 443,12 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие муниципальной программы | 4. Разработка схем водоснабжения и водоотведения в рамках подпрограммы «Чистая вода Красноярского края» государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», в том числе:  -разработка схем водоснабжения и водоотведения города Бородино на период с 2013 года до 2023 года | **Всего** | **310 500,00** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **310 500,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (\*) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 310 500,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 310 500,00 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований (\*\*) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие муниципальной программы | 5. Подвоз воды населению в случае временного прекращения или ограничения водоснабжения | **Всего** | 0,0 | 10 000,00 | 0,0 | 0,0 | 10 000,00 |
| в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (\*) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований (\*\*) | 0,0 | 10 000,00 | 0,0 | 0,0 | 10 000,00 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 3

к постановлению Администрации

города Бородино

от 28.09.2015 № 884

Приложение № 2

подпрограммы «Реконструкция, модернизация

(включая приобретение соответствующего

оборудования) и ремонты объектов коммунальной

инфраструктуры муниципального образования

город Бородино»

**Перечень мероприятий подпрограммы**

**«Реконструкция, модернизация (включая приобретение соответствующего оборудования) и ремонты объектов**

**коммунальной инфраструктуры муниципального образования**

**город Бородино»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы  (руб.), годы | | | | | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | | Итого на период 2014-2017 |
| Цели подпрограммы:  Развитие, модернизация, капитальный и текущий ремонты объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда города Бородино. | | | | | | | | | | | | | |  |
| Задача:  Предотвращение критического уровня износа систем коммунальной инфраструктуры и обеспечение безопасного функционирования энергообъектов. | | | | | | | | | | | | | |  |
| Мероприятие 1.  Капитальные ремонты котельного оборудования, тепловых, водопроводных и канализационных сетей, в том числе: -модернизация, реконструкция, капитальный и текущий ремонты объектов коммуналь-  ной инфраструктуры находящихся в муниципальной собственности, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйств, а также ремонт технологического оборудования для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |
| Администрация города Бородино, в т.ч.:  местный бюджет  краевой бюджет  ОУМИ г. Бородино  внебюджетные средства  местный бюджет  краевой бюджет | 012  012  117 |  |  |  | 13 281 955,77  6 781 955,77  6 500 000,0  4 676 375,00  0,0 | 16 129 831,68  10 129 831,68  6 000 000,00  0,0  0,0 | 11 067 000,0  11 067 000,0  0,0  0,0  0,0 | | | 11 067 000,0  11 067 000,0  0,0  0,0  0,0 | | 51 545 787,45  39 045 787,45  12 500 000,00  4 676 375,00  0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |
| 1.1.капитальный ремонт участка 1-ой нитки канализационного коллектора от старого парка до колодца гасителя по ул. Ленина (протяженностью 690 м); | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства | 012 | 0502 | 0219201 | 243 | 1 868 217,37  0,0  0,0 | 0,00  0,0  0,0 | 0,00  0,0  0,0 | | | 0,00  0,0  0,0 | | 1 868 217,37  0,0  0,0 | Замена участка канализационного коллектора протяженностью 0,69 км |
| 1.2.Капитальный ремонт иловой площадки с заменой дренажной системы | Администрация города Бородино местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства | 012 | 0502 | 0219201 | 243 | 1 182 289,16  0,0  0,0 | 0,00  0,0  0,0 | 0,00  0,0  0,0 | | | 0,00  0,0  0,0 | | 1 182 289,16  0,0  0,0 | Очистка иловых площадок с заменой дренажной системы |
| 1.3. капитальный ремонт тепловой сети по ул.Советская (ул.Маяковского - ул.Гоголя четная сторона) | Администрация города Бородино местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства | 012 | 0502 | 0219201 | 243 | 1 924 400,00  0,0  0,0 | 0,00  0,0  0,0 | 0,00  0,0  0,0 | | | 0,00  0,0  0,0 | | 1 924 400,00  0,0  0,0 | Замена участка теплосети – 0,24км. |
| 1.4.изготовление ПСД на строительство магистральной т/сети от котельной № 1 до ЦТП 2 | Администрация города Бородино местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства | 012 | 0502 | 0219201 | 244 | 0,0  0,0  0,0 | 0,00  0,0  0,0 | 7 000 000,00  0,0  0,0 | | | 0,00  0,0  0,0 | | 7 000 000,00  0,0  0,0 | Сокращение уровня износа городских сетей до нормативного и рост надежности действующих объектов коммунального хозяйства |
| 1.5.реконструкция станции фильтров 1-ой очереди | Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства | 012 | 0502 | 0219201 | 414 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | | | 0,0  0,0  0,0 | | 0,0  0,0  0,0 | Сокращение уровня износа объекта инженерной инфраструктуры до нормативного и рост надежности |
| 1.6. капитальный ремонт тепловой сети от Котельной № 2до бойлерной (от ЦТП-5 до м-он Стахановского, д. 9) | Администрация города Бородино местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства | 012 | 0502 | 0219201 | 243 | 0,0  0,0  0,0 | 3 609 378,57  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | | | 0,0  0,0  0,0 | | 3 609 378,57  0,0  0,0 |  |
| 1.7. капитальный ремонт водобака на 600 м3 | Администрация города Бородино местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства | 012 | 0502 | 0219201 | 243 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 1 300 000,00  0,0  0,0 | | | 0,0  0,0  0,0 | | 1 300 000,00  0,0  0,0 | Сокращение уровня износа объекта инженерной инфраструктуры до нормативного и рост надежности |
| 1.8.капитальный ремонт здания биофильтров | Администрация города Бородино местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства | 012 | 0502 | 0219201 | 243 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | | | 0,0  0,0  0,0 | | 0,0  0,0  0,0 | Сокращение уровня износа объекта инженерной инфраструктуры до нормативного и рост надежности |
| 1.9. капитальный ремонт водопроводной сети «Водопровод м-он Западный» (от водобака до ул. Магистральная) | Администрация города Бородино местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства | 012 | 0502 | 0219201 | 243 | 0,0  0,0  0,0 | 1 234 862,00  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | | | 0,0  0,0  0,0 | | 1 234 862,00  0,0  0,0 |  |
| 1.10..Капитальный ремонт (замена оборудования) на насосной станции "Рыбная" и водозаборных скважинах | Администрация города Бородино местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства | 012 | 0502 | 0219201 | 243 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | | | 0,0  0,0  0,0 | | 0,0  0,0  0,0 | Сокращение уровня износа объекта инженерной инфраструктуры до нормативного и рост надежности |
| 1.11.капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Бородинская | Администрация города Бородино местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства | 012 | 0502 | 0219201 | 243 | 0,0  0,0  0,0 | 702 696,71  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | | 0,0  0,0  0,0 | | | 702 696,71  0,0  0,0 |  |
| 1.12.капитальный ремонт канализационной сети по ул.Большевистская | Администрация города Бородино местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства | 012 | 0502 | 0219201 | 243 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 1 267 000,00  0,0  0,0 | | | | 0,0  0,0  0,0 | 1 267 000,00  0,0  0,0 | Снижение платы за негативное воздействие до150 тыс.руб. 220 м |
| 1.13. капитальный ремонт т/сети по ул.Советская (Маяковского-Горького) нечетная сторона | Администрация города Бородино местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства | 012 | 0502 | 0219201 | 243 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | | | | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | Капремонт 240 м трубопровода ф 250 мм |
| 1.14. капитальный ремонт водопроводной сети по ул.Ленина до 6-ого участка | Администрация города Бородино местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства | 012 | 0502 | 0219201 | 243 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | | | | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | Сокращение уровня износа городских сетей до нормативного и рост надежности действующих объектов коммунального хозяйства Капремонт 300 м трубы |
| 1.15.капитальный ремонт теплообменных аппаратов марки ТОА № 1,2 марки SWEEP типа GX-51 Р-99 в здании ЦТП-5 | Администрация города Бородино местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства | 012 | 0502 | 0219201 | 243 | 0,0  0,0  0,0 | 980 966,20  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | | | | 0,0  0,0  0,0 | 980 966,20  0,0  0,0 |  |
| 1.16. капитальный ремонт теплообменных аппаратов марки РО 5-30,5-2К-01 в здании ЦТП-5 | Администрация города Бородино местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства | 012 | 0502 | 0219201 | 243 | 0,0  0,0  0,0 | 441 672,00  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | | | | 0,0  0,0  0,0 | 441 672,00  0,0  0,0 |  |
| 1.17.строительство т/сети на ГРП (ликвидация котельной малой мощности) Разработка ПСД | Администрация города Бородино местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства | 012 | 0502 | 0219201 | 244 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 1 500 000,00  0,0  0,0 | | | | 0,0  0,0  0,0 | 1 500 000,00  0,0  0,0 | Капитальный ремонт водогрейного котла КВ-ТСВ-20 № 6 (воздухоподогреватель) |
| 1.18.Приобретение комбинированной машины КО-560 с илососным и каналопромывочным оборудованием, в рамках модернизации коммунального хозяйства. | ОУМИ г. Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства | 117 | 0502 | 0219201 | 244 | 4 676 375,00  0,0  0,0 | 0,00  0,0  0,0 | 0,00  0,0  0,0 | | | | 0,0  0,0  0,0 | 4 676 375,00  0,0  0,0 | Приобретение коммунальной техники позволит ликвидировать засоры в трубах, а также позволит производить очистку колодцев и трубопроводов городской канализации |
| 1.19. Финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на 2014 год, в том числе:  -капитальный ремонт канализационного коллектора от КНС-1 до лыжного стадиона (2 этап)  -капитальный ремонт трех теплообменников в котельной № 1  - капитальный ремонт трех теплообменников в котельной №1(дополнительные работы)  -капитальный ремонт теплообменников № 1, № 2 на ЦТП № 6  - капитальный ремонт котельной канализационных очистных сооружений  - Капитальный ремонт пароводяного подогревателя № 7 в кательной № 1 г. Бородино  - Капитальный ремонт водобака №1 на водозаборных сооружениях в п. Урал | Администрация города Бородино местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства  Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства  Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства  Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства  Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства  Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства  Администрация города Бородино  местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства  Администрация города Бородино местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства | 012  012  012  012  012  012  012  012  012  012  012  012  012 | 0505  0505  0505  0505  0505  0505  0502  0502  0502  0502  0502  0502  0502 | 0218571  0217571  0218571  0217571  0218571  0217571  0219201  0218571  0217571  0218571  0217571  0218571  0217571 | 243  243  243  243  243  243  243  243  243  243  243  243  243 | 741 722,00  6 500 000,00  0,0  31 274,30  3 127 426,00  0,0  26 847,49  2 684 710,00  0,0  204 922,74  687 864,00  0,00  478 677,47  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 | 110 367,32  6 000 000,00  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  16 609,28  1 660 904,00  73 758,04  2 339 096,00  20 000,00  2 000 000,00 | 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 | | | | 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 | 852 089,32  12 500 000,00  0,0  31 274,30  3 127 426,00  0,0  26 847,49  2 684 710,00  0,0  204 922,74  687 864,00  0,00  478 677,47  0,0  0,0  16 609,28  1 660 904,00  73 758,04  2 339 096,00  20 000,00  2 000 000,00 |  |
| 1.20. Капитальный ремонт тепловой сети по ул.Октябрьская (от жилого дома № 82 до № 84). | Администрация города Бородино местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства | 012 | 0502 | 0219201 | 243 | 522 131,48  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | | | | 0,0  0,0  0,0 | 522 131,48  0,0  0,0 |  |
| 1.21. Капитальный ремонт канализационной сети по ул.Октябрьская (от жилого дома № 51 до ул.Горького) | Администрация города Бородино местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства | 012 | 0502 | 0219201 | 243 | 543 195,76  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,00  0,0  0,0 | | | | 0,0  0,0  0,0 | 543 195,76  0,0  0,0 |  |
| 1.22.капитальный ремонт котла КЕВ 25/14 № 8 Котельной № 1 | Администрация города Бородино местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства | 012 | 0502 | 0219201 | 243 | 0,0  0,0  0,0 | 1 766 782,69  0,0  0,0 | 0,00  0,0  0,0 | | | | 0,0  0,0  0,0 | 1 766 782,69  0,0  0,0 |  |
| 1.23.капитальный ремонт бака-аккумулятора № 2 Котельной « 2 (Устройство изоляции) | Администрация города Бородино местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства | 012 | 0502 | 0219201 | 243 | 0,0  0,0  0,0 | 478 678,00  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | | | | 0,0  0,0  0,0 | 478 678,00  0,0  0,0 |  |
| 1.24.капитальный ремонт песковой площадки с заменой дренажной системы городских очистных сооружений | Администрация города Бородино местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства | 012 | 0502 | 0219201 | 243 | 0,0  0,0  0,0 | 765 939,06  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | | | | 0,0  0,0  0,0 | 765 939,06  0,0  0,0 |  |
| 1.25. Капитальный ремонт котла № 3 на Котельной № 2 (замена воздухоподогревателя) | Администрация города Бородино местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства | 012 | 0502 | 0219201 | 243 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | | | | 9 857 558,00  0,0  0,0 | 9 857 558,00  0,0  0,0 |  |
| 1.26.Капитальный ремонт сетевого насоса 1 Д-1250-63 (с заменой фундамента) на ЦТП - 5 | Администрация города Бородино местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства | 012 | 0502 | 0219201 | 243 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | | | | 1 209 442,00  0,0  0,0 | 1 209 442,00  0,0  0,0 |  |
| 1.27. Капитальный ремонт канализационной сети в районе жилого дома по адресу ул. Октябрьская, 42 | Администрация города Бородино местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства | 012 | 0502 | 0219201 | 243 | 0,0  0,0  0,0 | 38 489,13  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | | | | 0,0  0,0  0,0 | 38 489,13  0,0  0,0 |  |
| Мероприятие 2.  Исполнение судебных решений | Администрация города Бородино местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства | 012 | 0502 | 0219299 | 831 | 443 581,36  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | 0,0  0,0  0,0 | | | | 0,0  0,0  0,0 | 443 581,36  0,0  0,0 | Исполнение судебных решений |
| Мероприятие 3  Приобретение резервных источников электроснабжения | Администрация города Бородино местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства |  |  |  |  | 0,00  0,0  0,0 | 0,00  0,0  0,0 | 0,00  0,0  0,0 | | | | 0,00  0,0  0,0 | 0,00  0,0  0,0 | Приобретение  резервных источников электроснабжения |
| Мероприятие 4.  Капитальный ремонт, реконструкция находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования и спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. | Администрация города Бородино местный бюджет  краевой бюджет  внебюджетные средства |  |  |  |  | 0,00  0,0  0,0 | 0,00  0,0  0,0 | 0,00  0,0  0,0 | | | | 0,00  0,0  0,0 | 0,00  0,0  0,0 |  |

Приложение 4

к постановлению Администрации

города Бородино

от 28.09.2015 № 884

Приложение № 2

к подпрограмме «Обеспечение реализации

муниципальных программ

и прочие мероприятия»

**Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальных**

**программ и прочие мероприятия»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (руб.), годы | | | | Итого на период | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| Цель подпрограммы: Обеспечение реализации муниципальных программ | | | | | | | | | | |  |
| Задача подпрограммы: повышение эффективности исполнения муниципальных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сфере теплоэнергетики, электроэнергетики, водоснабжения и водоотведения. | | | | | | | | | | |  |
|  | Всего | | | | | **5 546 417,32** | 6 095 199,43 | **5 849 053,19** | **5 849 053,19** | 23 339 723,13 |  |
| Мероприятие 1.  Содержание аппарата муниципального казенного учреждения «Служба единого заказчика» | 012 | **012** | **0505** | **0239203** |  | **5 546 417,32** | 6 075 669,43 | **5 849 053,19** | **5 849 053,19** | 23 320 193,13 |  |
| 012 | 0505 | 0239203 | 111 | 4 913 406,50 | 5 416 271,93 | 5 281 787,19 | 5 281 787,19 | 20 893 252,81 |  |
| 012 | 0505 | 0239203 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 012 | 0505 | 0239203 | 243 | 79 905,43 | 52 131,5 | 0 | 0 | 132 036,93 |  |
| 012 | 0505 | 0239203 | 244 | 489 674,39 | 544 557,00 | 504 666,00 | 504 666,00 | 2 043 563,39 |  |
| 012 | 0505 | 0239203 | 852 | 63 431,00 | 2 709,00 | 62 600,00 | 62 600,00 | 191 340,00 |  |
| 012 | 0505 | 0239203 | 853 | 0 | 60 000,00 | 0 | 0 | 60 000,00 |  |
| Мероприятие 2.  Субсидия бюджетам муниципальных образований за содействие развитию налогового потенциала в рамках ГП Красноярского края «Содействия развитию местного самоуправления» подпрограмма «Содействие развитию налогового потенциала муниципальных образований» | 012 | 012 | 0505 | 0237745 | 111 | 0 | 19 530,00 | 0 | 0 | 19 530,00 |  |