**КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ**

**ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД БОРОДИНО КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОРОДИНО**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

30.12.2020 г. Бородино № 891

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Бородино от 31.10.2013 г. № 1187 «Об утверждении муниципальной программы города Бородино «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Бородино от 23.07.2013 г. № 760 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Бородино, их формировании и реализации», руководствуясь Уставом города Бородино ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации города Бородино от 31.10.2013 № 1187 «Об утверждении муниципальной программы города Бородино «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»:
   1. Изложить в новой редакции следующие разделы приложения к постановлению администрации города Бородино от 31.10.2013 № 1187 «Об утверждении муниципальной программы города Бородино «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» согласно приложению 1:
2. Раздел 1 «Паспорт муниципальной программы города Бородино «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»;
3. Приложение 1 к Паспорту муниципальной программы города Бородино «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»;
4. Приложение 4 к Паспорту муниципальной программы города Бородино «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»;
5. Приложение 5 к Паспорту муниципальной программы города Бородино «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»;
6. Раздел 1 Приложения 1 к муниципальной программе города Бородино «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»;
7. Приложение 2 к Приложению 1 к муниципальной программе города Бородино «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»;
8. Раздел 1 Приложения 3 к муниципальной программе города Бородино «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»;
9. Раздел 2.7 Приложения 3 к муниципальной программе города Бородино «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»;
10. Приложение 2 к Приложению 3 к муниципальной программе города Бородино «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»;
11. Раздел 1 Приложения 6 к муниципальной программе города Бородино «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности».
    1. Дополнить муниципальную программу города Бородино «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» подпрограммой 4 «Чистая вода» и считать его приложением 4 к муниципальной программе города Бородино «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» согласно приложению 2.
    2. Приложения к муниципальной программе города Бородино «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» №№ 4-6 считать приложениями №№ 5-7 соответственно.
12. Считать недействительным постановление администрации города Бородино от 11.11.2020 г. № 736 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Бородино от 31.10.2013 г. № 1187 «Об утверждении муниципальной программы города Бородино «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности».
13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы города А. В. Первухина.
14. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Бородинский Вестник» и размещению на официальном интернет-сайте муниципального образования город Бородино.
15. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования в газете «Бородинский Вестник».

|  |  |
| --- | --- |
| Глава города Бородино | А. Ф. Веретенников |

Яковлев

4-45-05

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 к постановлению |
|  | администрации города Бородино |
|  | от 30.12.2020 г. № 891 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к постановлению |
|  | администрации города Бородино |
|  | от 31.10.2013 г. № 1187 |

1. ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА БОРОДИНО

«РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» (далее – муниципальная программа) |
| Основания для разработки муниципальной программы | - Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;  - Постановление администрации города Бородино от 23.07.2013 г. № 760 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Бородино, их формировании и реализации»;  - Распоряжение администрации города Бородино от 26.07.2013 г. № 92 «Об утверждении перечня муниципальных программ города Бородино» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | администрация города Бородино |
| Соисполнители муниципальной программы | отдел по управлению муниципальным имуществом (далее – ОУМИ);  отдел образования администрации города Бородино |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы | Основные направления программы:  подпрограммы:  1. Реконструкция, модернизация (включая приобретение соответствующего оборудования) и ремонты объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Бородино.  2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Бородино.  3. Обеспечение реализации муниципальных программ и прочие мероприятия.  4. Чистая вода.  Отдельные мероприятия:  Мероприятие 1. Субсидии за счет средств местного бюджета на финансирование расходов по содержанию и ремонту жилых помещений, предоставляемых по договорам социального найма (срок действия с 01.01.2014 г. по 01.05.2020 г.).  Мероприятие 2. Предоставление субсидий за счет средств местного бюджета на содержание городской бани.  Мероприятие 3. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Бородино – исключено.  Мероприятие 4. Разработка и актуализация схемы водоснабжения и водоотведения в рамках подпрограммы "Чистая вода Красноярского края" государственной подпрограммы Красноярского края "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности", в том числе: -разработка схемы водоснабжения и водоотведения города Бородино на период с 2013 года до 2023 года (срок действия с 01.01.2014 г. по 31.12.2018 г.).  Мероприятие 5. Подвоз воды населению в случае временного прекращения или ограничения водоснабжения (срок действия с 01.01.2014 г. по 31.12.2018 г.).  Мероприятие 6. Субвенция бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в рамках отдельных мероприятий государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизации жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности».  Мероприятие 7. Проведение технической инвентаризации, паспортизации и государственной регистрации прав на объекты коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности за счет средств местного бюджета – исключено.  Мероприятия 8. Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Бородино |
| Цель  муниципальной программы | повышение качества жилищно-коммунальных услуг и формирование эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности |
| Задачи муниципальной программы | 1. Развитие, модернизация, капитальный и текущий ремонты объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда города Бородино.  2. Повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории города Бородино.  3. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.  4. Развитие и модернизация объектов водоснабжения, повышение качества питьевой воды для населения города Бородино.  5. Улучшение деятельности муниципальной бани и обеспечение населения города качественными жилищно-коммунальными услугами.  6. Ограничение роста оплаты жилищно-коммунальных услуг.  7. Повышение энергосбережения и энергоэффективности. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014–2022 годы  I этап – 2014 год;  II этап – 2015 год;  III этап – 2016 год;  IV этап – 2017 год;  V этап – 2018 год;  VI этап – 2019 год;  VII этап – 2020 год;  VIII этап – 2021 год;  IX этап – 2022 год |
| Перечень целевых показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период | Целевые показатели, показатели результативности муниципальной программы представлены в приложениях № 1 и № 2 к паспорту программы |
| Информация  по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам | Объем финансирования муниципальной программы в 2014–2022 годах за счет всех источников финансирования – 382 338 337,97 рублей, в том числе по годам:  – 2014 год – 36 721 038,45 рублей,  – 2015 год – 56 899 136,95 рублей,  – 2016 год – 29 868 993,87 рублей,  – 2017 год – 34 259 904,77 рублей,  – 2018 год – 40 300 495,95 рублей,  – 2019 год – 52 591 450,42 рублей,  – 2020 год – 44 126 445,94 рублей,  – 2021 год – 43 785 435,81 рублей,  – 2022 год – 43 785 435,81 рублей.  Из них:  средства из краевого бюджета – 190 121 919,10 рублей, в том числе по годам:  – 2014 год – 6 810 500,00 рублей,  – 2015 год – 23 976 470,00 рублей,  – 2016 год – 14 222 812,72 рублей,  – 2017 год – 16 289 645,13 рублей,  – 2018 год – 18 826 877,26 рублей,  – 2019 год – 32 698 181,47 рублей,  – 2020 год – 26 423 832,52 рублей,  – 2021 год – 25 436 800,00 рублей,  – 2022 год – 25 436 800,00 рублей;  средства из местного бюджета – 144 552 995,35 рублей, в том числе по годам:  – 2014 год – 18 976 538,45 рублей,  – 2015 год – 17 424 453,43 рублей,  – 2016 год – 9 886 181,15 рублей,  – 2017 год – 12 460 259,64 рублей,  – 2018 год – 19 311 008,69 рублей,  – 2019 год – 16 092 168,95 рублей,  – 2020 год – 16 370 113,42 рублей,  – 2021 год – 17 016 135,81 рублей,  – 2022 год – 17 016 135,81 рублей;  внебюджетные средства – 47 663 423,52 рублей, в том числе по годам:  – 2014 год средства организаций – 6 174 000,00 рублей,  – 2014 год средства собственников – 4 760 000,00 рублей,  – 2015 год средства организаций – 9 738 213,52 рублей,  – 2015 год средства собственников –5 760 000,00 рублей,  – 2016 год средства собственников – 5 760 000,00 рублей,  – 2017 год средства собственников – 5 510 000,00 рублей,  – 2018 год средства собственников – 2 162 610,00 рублей,  – 2019 год средства собственников – 3 801 100,00 рублей,  – 2020 год средства собственников – 1 332 500,00 рублей,  – 2021 год средства собственников – 1 332 500,00 рублей,  – 2022 год средства собственников – 1 332 500,00 рублей. |
| Перечень объектов капитального строительства (приложение 3 к настоящему паспорту) | нет |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 |
|  | к Паспорту муниципальной программы города Бородино |
|  | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» |

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

(показатели развития отрасли, вида экономической деятельности)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Вес показателя | Источник информации | Год, предшествующий реализации муниципальной программы 2013 год | Годы начала действия муниципальной программы | | | | | | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Цель: Повышение качества жилищно-коммунальных услуг и формирование эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности. | | | | | | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 1.  Износ объектов коммунальной инфраструктуры | % | х | Статистическая отчетность | 59,74 | 59,72 | 59,71 | 60,00 | 60,00 | 64,60 | 65,00 | 66,10 | 67,20 | 68,30 |  |
|  | Целевой показатель 2.  Уровень потерь энергоресурсов в инженерных сетях | % | х | Статистическая отчетность | 23,0 | 22,15 | 22,0 | 21,9 | 21,8 | 16,84 | 21,7 | 21,7 | 21,5 | 20,7 |  |
| 1.1. | Задача программы: Развитие, модернизация, капитальный и текущий ремонты объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда города Бородино | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Подпрограмма 1. «Реконструкция, модернизация (включая приобретение соответствующего оборудования) и ремонты объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Бородино» | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель результативности 1.  Объем потерь энергоресурсов в инженерных сетях | тыс. м3  год | 0,2 | Статистическая отчетность | 605,30 | 701,74 | 585,40 | 575,9 | 217,5 | 91,98 | 91,98 | 91,98 | 91,90 | 91,90 |  |
|  | Показатель результативности 2.  Протяженность капитально отремонтированных участков инженерных сетей | км | 0,15 | Статистическая отчетность | 1,3 | 2,79 | 5,73 | 0,48 | 0,993 | 0,575 | 0,849 | 0,580 | 0,580 | 0,580 |  |
|  | Показатель результативности 3. Доля водопроводной сети, нуждающейся в замене | % | 0,15 | Статистическая отчетность | 63,54 | 56,83 | 56,83 | 56,83 | 56,83 | 76,04 | 76,04 | 76,04 | 76,04 | 76,04 |  |
| 1.2. | Задача программы: Повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории города Бородино | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Бородино» | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель результативности 1. Доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электрической энергии | % | 0,025 | Отчетность МКУ «Служба единого заказчика» | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |  |
|  | тепловой энергии | % | 0,025 | Отчетность МКУ «Служба единого заказчика» | 20,00 | 20,00 | 22,00 | 22,00 | 23,00 | 24,00 | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 |  |
|  | холодной воды | % | 0,025 | Отчетность МКУ «Служба единого заказчика» | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 19,00 | 20,00 | 21,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 |  |
|  | горячей воды | % | 0,025 | Отчетность МКУ «Служба единого заказчика» | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 19,00 | 20,00 | 21,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 |  |
|  | Показатель результативности 2.Увеличение объема внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме подпрограммы | % | 0,1 | Отчетность МКУ «Служба единого заказчика» | 18,00 | 30,00 | 35,00 | 35,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |  |
| 1.3. | Задача программы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальных программ и прочие мероприятия» | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель результативности 1.  Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе | % | 0,1 | Финансовая отчетность | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99,87 | 89,24 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Показатель результативности 2.  Количество проведенных контрольных и проверочных мероприятий по отношению к запланированным проверкам организаций, которые управляют многоквартирными домами на период проведения проверки | % | 0,1 | Годовой отчет | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.4. | Задача подпрограммы: Развитие и модернизация объектов водоснабжения, повышение качества питьевой воды для населения города Бородино | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1. | Подпрограмма 4. «Чистая вода» | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель результативности.  Доля населения города Бородино, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % | х | Годовой отчет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  |
| 1.5. | Реализация отдельных мероприятий программы | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1 | Мероприятие 1: Субсидии за счет средств местного бюджета на финансирование расходов по содержанию и ремонту жилых помещений, предоставляемых по договорам социального найма (срок действия с 01.01.2014 г. по 01.05.2020 г.) | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Количество организаций, получивших субсидию для предотвращения критического уровня износа жилых помещений, обеспечение безаварийного использования жилищного фонда | шт. | 0,01 | Финансовая отчетность | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |  |
| 1.5.2 | Задача программы: Улучшение деятельности муниципальной бани и обеспечение населения города качественными жилищно-коммунальными услугами | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Мероприятие 2: Предоставление субсидий за счет средств местного бюджета на содержание городской бани. | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Количество организаций, получивших субсидию | шт. | 0,01 | Финансовая отчетность | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Количество посетителей всего | чел. | 0,01 | Отчетность МКУ «Служба единого заказчика» | 1503 | 1503 | 1575 | 1590 | 1655 | 4672 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 |  |
| 1.5.3 | Мероприятие 3: Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Бородино – исключено. | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Объем выплаченных средств в отношении к запланированным | % | 0,02 | Финансовая отчетность | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 0 | – | – | – |  |
| 1.5.4 | Мероприятие 4: Разработка и актуализация схемы водоснабжения и водоотведения в рамках подпрограммы "Чистая вода Красноярского края" государственной подпрограммы Красноярского края "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности", в том числе: -разработка схемы водоснабжения и водоотведения города Бородино на период с 2013 года до 2023 года (срок действия с 01.01.2014 г. по 31.12.2018 г.). | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Количество разработанных и актуализированных схем водоснабжения и водоотведения | шт. | 0,01 | Годовой отчет | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |  |
| 1.5.5 | Мероприятие 5: Подвоз воды населению в случае временного прекращения или ограничения водоснабжения (срок действия с 01.01.2014 по 31.12.2018) | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Объем воды, предоставленной населению | л. | Х | Отчетность МКУ «Служба единого заказчика» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |  |
| 1.5.6 | Задача программы: Ограничение роста оплаты жилищно-коммунальных услуг | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Мероприятие 6: Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в рамках отдельных мероприятий государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизацию жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности». | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Количество организаций, получивших субвенцию | шт. | 0,02 | Финансовая отчетность | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.5.7 | Мероприятие 7: Проведение технической инвентаризации, паспортизации и государственной регистрации прав на объекты коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности за счет средств местного бюджета – исключено. | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Объем выплаченных средств в отношении к запланированным | % | 0,01 | Финансовая отчетность | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 77 | – | – | – | – |  |
| 1.5.8 | Задача программы: Повышение энергосбережения и энергоэффективности | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Мероприятие 8. Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Бородино | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Количество актуализированных схем | шт. | 0,01 | Годовой отчет | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 4 |
|  | к Паспорту муниципальной программы города Бородино |
|  | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» |

Распределение планируемых расходов за счет средств муниципального бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (рублей), годы | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2020 | 2021 | 2022 | Итого на период |
| Муниципальная программа | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» | Всего расходные обязательства | х | х | х | х | 42 793 945,94 | 42 452 935,81 | 42 452 935,81 | 127 699 817,56 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация города Бородино | 012 | х | х | х | 42 793 945,94 | 42 452 935,81 | 42 452 935,81 | 127 699 817,56 |
| ОУМИ города Бородино | 117 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отдел образования | 079 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 | «Реконструкция, модернизация (включая приобретение соответствующего оборудования) и ремонты объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Бородино» | Всего расходные обязательства | х | х | х | х | 124 413,14 | 1 089 584,25 | 1 089 584,25 | 2 303 581,64 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация города Бородино | 012 | х | х | х | 124 413,14 | 1 089 584,25 | 1 089 584,25 | 2 303 581,64 |
| 012 | 0502 | 0210092050 | 243 | 454,34 | 965 625,45 | 965 625,45 | 1 931 705,24 |
| 012 | 0505 | 02100S5710 | 243 | 123 958,80 | 123 958,80 | 123 958,80 | 371 876,40 |
| ОУМИ города Бородино | 117 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отдел образования | 079 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Бородино» | Всего расходные обязательства | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация города Бородино | 012 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОУМИ города Бородино | 117 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отдел образования | 079 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение реализации муниципальных программ и прочие мероприятия» | Всего расходные обязательства | х | х | х | х | 15 422 679,88 | 14 367 690,56 | 14 367 690,56 | 44 158 061,00 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация города Бородино | 012 | х | х | х | 15 422 679,88 | 14 367 690,56 | 14 367 690,56 | 44 158 061,00 |
| 012 | 0505 | 0230010360 | 111 | 464 328,00 | 0,00 | 0,00 | 464 328,00 |
| 012 | 0505 | 0230010360 | 119 | 140 229,00 | 0,00 | 0,00 | 140 229,00 |
| 012 | 0505 | 0230092030 | 111 | 10 419 751,33 | 10 419 751,33 | 10 419 751,33 | 31 259 253,99 |
| 012 | 0505 | 0230092030 | 112 | 9 938,44 | 0,00 | 0,00 | 9 938,44 |
| 012 | 0505 | 0230092030 | 119 | 3 146 764,90 | 3 146 764,90 | 3 146 764,90 | 9 440 294,70 |
| 012 | 0505 | 0230092030 | 244 | 856 168,69 | 798 150,33 | 798 150,33 | 2 452 469,35 |
| 012 | 0505 | 0230092030 | 853 | 3 024,00 | 3 024,00 | 3 024,00 | 9 072,00 |
| 012 | 0505 | 0230010490 | 111 | 293 760,00 | 0,00 | 0,00 | 293 760,00 |
| 012 | 0505 | 0230010490 | 119 | 88 715,52 | 0,00 | 0,00 | 88 715,52 |
| Подпрограмма 4 | «Чистая вода» | Всего расходные обязательства | х | х | х | х | 101 191,92 | 0,00 | 0,00 | 101 191,92 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация города Бородино | 012 | 0505 | 02400S5720 | 414 | 101 191,92 | 0,00 | 0,00 | 101 191,92 |
| Мероприятие 2. | Предоставление субсидий за счет средств местного бюджета на содержание городской бани. | Всего расходные обязательства | 012 | х | х | х | 1 508 880,00 | 1 358 880,00 | 1 358 880,00 | 4 226 640,00 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация города Бородино | 012 | х | х | х | 1 508 880,00 | 1 358 880,00 | 1 358 880,00 | 4 226 640,00 |
| 012 | 0502 | 0290092050 | 811 | 1 358 880,00 | 1 358 880,00 | 1 358 880,00 | 4 076 640,00 |
| 012 | 0502 | 0290098210 | 244 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| Мероприятие 6. | Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в рамках отдельных мероприятий государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизации жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности». | Всего расходные обязательства | 012 | х | х | х | 25 436 800,00 | 25 436 800,00 | 25 436 800,00 | 76 310 400,00 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация города Бородино | 012 | 0502 | 0290075700 | 811 | 25 436 800,00 | 25 436 800,00 | 25 436 800,00 | 76 310 400,00 |
| Мероприятие 8. | Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Бородино | Всего расходные обязательства | 012 | х | х | х | 199 981,00 | 199 981,00 | 199 981,00 | 599 943,00 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация города Бородино | 012 | 0502 | 0290092080 | 244 | 199 981,00 | 199 981,00 | 199 981,00 | 599 943,00 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 5 |
|  | к Паспорту муниципальной программы города Бородино |
|  | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» |

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источники финансирования ответственных исполнителей, соисполнителей | Оценка расходов (рублей), годы | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2020-2022 |
| Муниципальная программа | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» | Всего | 44 126 445,94 | 43 785 435,81 | 43 785 435,81 | 131 697 317,56 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 26 423 832,52 | 25 436 800,00 | 25 436 800,00 | 77 297 432,52 |
| местный бюджет | 16 370 113,42 | 17 016 135,81 | 17 016 135,81 | 50 402 385,04 |
| внебюджетные источники | 1 332 500,00 | 1 332 500,00 | 1 332 500,00 | 3 997 500,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие муниципальной программы | 2. Предоставление субсидий за счет средств местного бюджета на содержание городской бани. | Всего | 1 508 880,00 | 1 358 880,00 | 1 358 880,00 | 4 226 640,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 1 508 880,00 | 1 358 880,00 | 1 358 880,00 | 4 226 640,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие муниципальной программы | 6. Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в рамках отдельных мероприятий государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизации жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности». | Всего | 25 436 800,00 | 25 436 800,00 | 25 436 800,00 | 76 310 400,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 25 436 800,00 | 25 436 800,00 | 25 436 800,00 | 76 310 400,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие муниципальной программы | 8. Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Бородино | Всего | 199 981,00 | 199 981,00 | 199 981,00 | 599 943,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 199 981,00 | 199 981,00 | 199 981,00 | 599 943,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1. | «Реконструкция, модернизация (включая приобретение соответствующего оборудования) и ремонты объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Бородино» | Всего | 124 413,14 | 1 089 584,25 | 1 089 584,25 | 2 303 581,64 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 124 413,14 | 1 089 584,25 | 1 089 584,25 | 2 303 581,64 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Бородино» | Всего | 1 332 500,00 | 1 332 500,00 | 1 332 500,00 | 3 997 500,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 1 332 500,00 | 1 332 500,00 | 1 332 500,00 | 3 997 500,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение реализации муниципальных программ и прочие мероприятия» | Всего | 15 422 679,88 | 14 367 690,56 | 14 367 690,56 | 44 158 061,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 987 032,52 | 0,00 | 0,00 | 987 032,52 |
| местный бюджет | 14 435 647,36 | 14 367 690,56 | 14 367 690,56 | 43 171 028,48 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 4 | «Чистая вода» | Всего | 101 191,92 | 0,00 | 0,00 | 101 191,92 |
| в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 101 191,92 | 0,00 | 0,00 | 101 191,92 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 |
|  | к муниципальной программе |
|  | города Бородино |
|  | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» |

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«РЕКОНСТРУКЦИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ (ВКЛЮЧАЯ ПРИОБРЕТЕНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ) И РЕМОНТЫ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД БОРОДИНО»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Реконструкция, модернизация (включая приобретение соответствующего оборудования) и ремонты объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Бородино» (подпрограмма 1) |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» |
| Соисполнитель муниципальной программы, реализующий настоящую подпрограмму (далее исполнитель подпрограммы) | отдел по управлению муниципальным имуществом (ОУМИ) |
| Исполнители мероприятий подпрограммы (главные распорядители, бюджетных средств) | администрация города Бородино |
| Цель и задачи подпрограммы (цель подпрограммы направлена на достижение одной из задач муниципальной программы) | цель подпрограммы:  развитие, модернизация, капитальный и текущий ремонты объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда города Бородино;  задачи подпрограммы:  предотвращение критического уровня износа систем коммунальной инфраструктуры и обеспечение безопасного функционирования энергообъектов |
| Целевые индикаторы (целевые индикаторы должны соответствовать поставленным целям подпрограммы) | перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в приложении 1 подпрограммы |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014–2022 годы |
| Объёмы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств всех источников финансирования за 2014–2022 годы – 68 064 812,68 рублей, в том числе по годам:  – 2014 год – 18 401 912,13 рублей,  – 2015 год – 12 940 410,79 рублей,  – 2016 год – 8 157 789,77 рублей,  – 2017 год – 8 858 565,01 рублей,  – 2018 год – 9 058 059,62 рублей,  – 2019 год – 8 344 493,72 рублей,  – 2020 год – 124 413,14 рублей,  – 2021 год – 1 089 584,25 рублей,  – 2022 год – 1 089 584,25 рублей.  Из них:  средства из краевого бюджета – 37 549 096,00 рублей, в том числе по годам:  – 2014 год – 6 500 000,00 рублей,  – 2015 год – 6 000 000,00 рублей,  – 2016 год – 8 039 096,00 рублей,  – 2017 год – 6 700 000,00 рублей,  – 2018 год – 4 310 000,00 рублей,  – 2019 год – 6 000 000,00 рублей,  – 2020 год – 0,00 рублей,  – 2021 год – 0,00 рублей,  – 2022 год – 0,00 рублей;  средства из местного бюджета – 30 515 716,68 рублей, в том числе по годам:  – 2014 год – 11 901 912,13 рублей,  – 2015 год – 6 940 410,79 рублей,  – 2016 год – 118 693,77 рублей,  – 2017 год – 2 158 565,01 рублей,  – 2018 год – 4 748 059,62 рублей,  – 2019 год – 2 344 493,72 рублей,  – 2020 год – 124 413,14 рублей,  – 2021 год – 1 089 584,25 рублей,  – 2022 год – 1 089 584,25 рублей. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Контроль за реализацией мероприятий осуществляет:  администрация города Бородино;  МКУ «Служба единого заказчика» |

Приложение 2

к подпрограмме 1 «Реконструкция, модернизация (включая приобретение соответствующего оборудования) и ремонты объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Бородино»

Перечень мероприятий подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целей, задач и мероприятий программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (рублей), годы | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2020 | 2021 | 2022 | Итого на период  2020-2022 |
| Цели подпрограммы: Развитие, модернизация, капитальный и текущий ремонты объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда города Бородино. | | | | | | | | | | |
| Задача: Предотвращение критического уровня износа систем коммунальной инфраструктуры и обеспечение безопасного функционирования энергообъектов. | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1.  Капитальные ремонты котельного оборудования, тепловых, водопроводных и канализационных сетей, в том числе:  -модернизация, реконструкция, капитальный и текущий ремонты объектов коммунальной инфраструктуры  находящихся в муниципальной собственности, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйств, а также ремонт технологического оборудования для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. | Администрация города Бородино | 012 | 0505 | 02100S5710 | 243 | 123 958,80 | 123 958,80 | 123 958,80 | 371 876,40 | Предотвращение критического уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры не более 70%.  Капитальный ремонт инженерных сетей 0,58 км ежегодно.  Капитальный ремонт водобака № 6 в количестве 1 шт. |
| 012 | 0502 | 0210092050 | 243 | 454,34 | 965 625,45 | 965 625,45 | 1931705,24 |  |
| Мероприятие 2. Разработка и государственная экспертиза проектно-сметной документации по объекту "Доразведка Бородинского месторождения подземных вод" | Администрация города Бородино | 012 | 0502 | 0210092050 | 243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| В том числе по ГРБС | Администрация города Бородино | 012 | х | х | х | 124 413,14 | 1 089 584,25 | 1 089 584,25 | 2 303 581,64 |  |

Приложение 3

к муниципальной программе

города Бородино «Реформирование и

модернизация жилищно-коммунального

хозяйства и повышение энергетической

эффективности»

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ПРОГРАММ И ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Обеспечение реализации муниципальных программ и прочие мероприятия» (далее – подпрограмма 3) |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» |
| Соисполнитель муниципальной программы, реализующий настоящую подпрограмму  (далее - исполнитель подпрограммы) | администрация города Бородино |
| Исполнители мероприятий подпрограммы (главные распорядители бюджетных средств) | администрация города Бородино |
| Цель и задачи подпрограммы (цель подпрограммы направлена на достижение одной из задач муниципальной программы) | цель подпрограммы:  создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий;  задача подпрограммы:  повышение эффективности исполнения муниципальных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сфере теплоэнергетики, электроэнергетики, водоснабжения и водоотведения |
| Целевые индикаторы (целевые индикаторы должны соответствовать поставленным целям подпрограммы) | доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе, за период 2014–2017 годы составляет 100%, за 2018 год – 99,87 %, за 2019 год – 89,24 %, за период 2020–2022 годы планируется сохранить данный показатель на уровне не менее 100 %;  количество проведенных контрольных и проверочных мероприятий по отношению к запланированным проверкам организаций, которые управляют многоквартирными домами, на период проведения проверки сохранится на уровне 100 % на протяжении 2014–2022 годов |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014–2022 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств всех источников финансирования за период 2014–2022 годы – 96 589 481,14 рублей, в том числе по годам:  – 2014 год – 5 546 417,32 рублей;  – 2015 год – 6 008 831,43 рублей;  – 2016 год – 6 892 601,58 рублей;  – 2017 год – 7 472 023,98 рублей;  – 2018 год – 12 320 669,37 рублей;  – 2019 год – 14 190 876,46 рублей;  – 2020 год – 15 422 679,88 рублей;  – 2021 год – 14 367 690,56 рублей;  – 2022 год – 14 367 690,56 рублей;  Из них:  средства краевого бюджета – 4 234 366,38 рублей, в том числе по годам:  – 2014 год – 0,00 рублей;  – 2015 год – 19 530,00 рублей;  – 2016 год – 0,00 рублей;  – 2017 год – 70 545,13 рублей;  – 2018 год – 917 577,26 рублей;  – 2019 год – 2 239 681,47 рублей;  – 2020 год – 987 032,52 рублей;  – 2021 год – 0,00 рублей;  – 2022 год – 0,00 рублей;  средства местного бюджета – 92 355 114,76 рублей, в том числе по годам:  – 2014 год – 5 546 417,32 рублей;  – 2015 год – 5 989 301,43 рублей;  – 2016 год – 6 892 601,58 рублей;  – 2017 год – 7 401 478,85 рублей;  – 2018 год – 11 403 092,11 рублей;  – 2019 год – 11 951 194,99 рублей;  – 2020 год – 14 435 647,36 рублей;  – 2021 год – 14 367 690,56 рублей;  – 2022 год – 14 367 690,56 рублей. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | контроль за реализацией мероприятий осуществляет:  администрация города Бородино;  МКУ «Служба единого заказчика»;  финансовое управление администрации города Бородино |

Приложение 3

к муниципальной программе

города Бородино «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Расходы подпрограммы формируются за счет средств местного и краевого бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств всех источников финансирования за период 2014–2022 годы – 96 589 481,14 рублей, в том числе по годам:

– 2014 год – 5 546 417,32 рублей;

– 2015 год – 6 008 831,43 рублей;

– 2016 год – 6 892 601,58 рублей;

– 2017 год – 7 472 023,98 рублей;

– 2018 год – 12 320 669,37 рублей;

– 2019 год – 14 190 876,46 рублей;

– 2020 год – 15 422 679,88 рублей;

– 2021 год – 14 367 690,56 рублей;

– 2022 год – 14 367 690,56 рублей;

Из них:

средства краевого бюджета – 4 234 366,38 рублей, в том числе по годам:

– 2014 год – 0,00 рублей;

– 2015 год – 19 530,00 рублей;

– 2016 год – 0,00 рублей;

– 2017 год – 70 545,13 рублей;

– 2018 год – 917 577,26 рублей;

– 2019 год – 2 239 681,47 рублей;

– 2020 год – 987 032,52 рублей;

– 2021 год – 0,00 рублей;

– 2022 год – 0,00 рублей;

средства местного бюджета – 92 355 114,76 рублей, в том числе по годам:

– 2014 год – 5 546 417,32 рублей;

– 2015 год – 5 989 301,43 рублей;

– 2016 год – 6 892 601,58 рублей;

– 2017 год – 7 401 478,85 рублей;

– 2018 год – 11 403 092,11 рублей;

– 2019 год – 11 951 194,99 рублей;

– 2020 год – 14 435 647,36 рублей;

– 2021 год – 14 367 690,56 рублей;

– 2022 год – 14 367 690,56 рублей.

Приложение 2

к подпрограмме 3 «Обеспечение реализации Муниципальных программ и прочие мероприятия»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целей, задач и мероприятий программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (рублей), годы | | | Итого на период | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2020 | 2021 | 2022 |
| Цель подпрограммы: создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий | | | | | | | | | | |
| Задача подпрограммы: повышение эффективности исполнения муниципальных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сфере теплоэнергетики, электроэнергетики, водоснабжения и водоотведения. | | | | | | | | | | |
|  | Всего | | | | | 15 422 679,88 | 14 367 690,56 | 14 367 690,56 | 44 158 061,00 | повышение эффективности исполнения муниципальных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сфере теплоэнергетики, электроэнергетики, водоснабжения и водоотведения |
| Мероприятие 1.  Содержание аппарата муниципального казенного учреждения «Служба единого заказчика» | Администрация города Бородино | 012 | х | х | х | 15 422 679,88 | 14 367 690,56 | 14 367 690,56 | 44 158 061,00 |
| 012 | 0505 | 0230010360 | 111 | 464 328,00 | 0,00 | 0,00 | 464 328,00 |
| 012 | 0505 | 0230010360 | 119 | 140 229,00 | 0,00 | 0,00 | 140 229,00 |
| 012 | 0505 | 0230092030 | 111 | 10 419 751,33 | 10 419 751,33 | 10 419 751,33 | 31 259 253,99 |
| 012 | 0505 | 0230092030 | 112 | 9 938,44 | 0,00 | 0,00 | 9 938,44 |
| 012 | 0505 | 0230092030 | 119 | 3 146 764,90 | 3 146 764,90 | 3 146 764,90 | 9 440 294,70 |
| 012 | 0505 | 0230092030 | 244 | 856 168,69 | 798 150,33 | 798 150,33 | 2 452 469,35 |
| 012 | 0505 | 0230092030 | 853 | 3 024,00 | 3 024,00 | 3 024,00 | 9 072,00 |
| 012 | 0505 | 0230010490 | 111 | 293 760,00 | 0,00 | 0,00 | 293 760,00 |
| 012 | 0505 | 0230010490 | 119 | 88 715,52 | 0,00 | 0,00 | 88 715,52 |
| 012 | х | х | х | 15 422 679,88 | 14 367 690,56 | 14 367 690,56 | 44 158 061,00 |
| В том числе по ГРБС: | Администрация города Бородино | 012 | х | х | х | 15 422 679,88 | 14 367 690,56 | 14 367 690,56 | 44 158 061,00 |

Приложение 6

к муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

1. Паспорт

Отдельного мероприятия муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование отдельного мероприятия муниципальной программы | актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Бородино (далее – мероприятие 8) |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется отдельное мероприятие | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» |
| Наименование главного распорядителя бюджетных средств, ответственного за реализацию отдельного мероприятия | администрация города Бородино |
| Цель реализации отдельного мероприятия муниципальной программы | повышение энергосбережения и энергоэффективности |
| Задачи отдельного мероприятия муниципальной программы | актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |
| Сроки реализации отдельного мероприятия муниципальной программы | 2014–2022 годы |
| Ожидаемые результаты от реализации отдельного мероприятия, [перечень](#P1738) показателей результативности, оформленные в соответствии с приложением к требованиям к информации об отдельном мероприятии муниципальной программы | количество актуализированных схем 2017 -1; 2019-2, 2020 – 1, 2021 – 1, 2022 – 1 |
| Информацию по ресурсному обеспечению отдельного мероприятия, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной год и плановый период | Общий объем финансирования отдельного мероприятия за счет средств местного бюджета за 2014–2022 годы – 889 894,18 рублей, в том числе по годам:  – 2017 год – 99 990,00 рублей;  – 2019 год – 189 961,18 рублей;  – 2020 год – 199 981,00 рублей;  – 2021 год – 199 981,00 рублей;  – 2022 год – 199 981,00 рублей |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2 к постановлению |
|  | администрации города Бородино |
|  | от «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г. № \_\_\_\_\_\_ |

Приложение 4

к муниципальной программе

города Бородино «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«ЧИСТАЯ ВОДА»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Чистая вода» (далее – подпрограмма 4) |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» |
| Соисполнитель муниципальной программы, реализующий настоящую подпрограмму (далее исполнитель подпрограммы) | администрация города Бородино |
| Исполнители мероприятий подпрограммы (главные распорядители бюджетных средств) | администрация города Бородино |
| Цель и задачи подпрограммы (цель подпрограммы направлена на достижение одной из задач муниципальной программы) | цель подпрограммы: развитие и модернизация объектов водоснабжения, повышение качества питьевой воды для населения города Бородино;  задачи подпрограммы:  строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения;  повышение качества питьевой воды посредством строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения |
| Целевые индикаторы (целевые индикаторы должны соответствовать поставленным целям подпрограммы) | перечень и значения показателей результативности подпрограммы приведены в приложении 1 к подпрограмме |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020–2022 годы |
| Объёмы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств всех источников финансирования за период 2020–2022 годов – 101 191,92 рублей, в том числе по годам:  – 2020 год – 101 191,92 рублей;  – 2021 год – 0,00 рублей;  – 2022 год – 0,00 рублей;  из них:  средства из краевого бюджета – 0,00 рублей, в том числе по годам:  – 2020 год – 0,00 рублей;  – 2021 год – 0,00 рублей;  – 2022 год – 0,00 рублей;  средства из местного бюджета – 101 191,92 рублей, в том числе по годам:  – 2020 год – 101 191,92 рублей;  – 2021 год – 0,00 рублей;  – 2022 год – 0,00 рублей. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | контроль за реализацией мероприятий осуществляет:  администрация города Бородино;  МКУ «Служба единого заказчика» |

2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка общегородской проблемы и обоснование  
необходимости разработки подпрограммы

Обеспечение населения города Бородино чистой питьевой водой нормативного качества является одним из главных приоритетов социальной политики города, которые лежат в основе здоровья и благополучия человека.

Проблемы снабжения населения чистой водой носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества, общее экономическое развитие и рост производства.

По состоянию на 01.01.2020 г. в качестве источников централизованного питьевого и технического водоснабжения используются два поверхностных водоема: река Рыбная и Баргинское водохранилище, а также групповой подземный водозабор в пос. Урал, состоящий из 4 действующих артскважин. Данные водозаборы находятся на расстоянии 11–24 км от города Бородино. Магистральные водоводы и разводящие сети построены в 1960-ые годы. Порядка 61 км водоводов и разводящих сетей имеют 100 % износ.

Смешивание этих вод и их очистка производится на насосно-фильтровальной станции (далее также – НФС) в пос. Урал. Система очистки введена в эксплуатацию в 1950-1960 годах в две очереди. Проектная производительность станции водоочистки составляет 12 500 тыс. м3/сутки, фактическая 7 500 м3/сутки. Оборудование станции очистки устарело морально и физически. Износ отдельных её элементов составляет 100 %. На станции производится обеззараживание, осветление и фильтрование исходной воды. Однако устаревшее оборудование не позволяет произвести очистку до требований ГОСТ 2874-82 из-за повышенного содержания железа и ряда других вредных веществ, таких как бензопирен, фенолы и бактериальные загрязнения, находящиеся на границе предельно допустимого уровня, а порой и превышая его, что наносит вред здоровью населения.

Проектом насосно-фильтровальной станции не предусмотрена водоподготовка подземных вод, которые характеризуются повышенным содержанием ионов железа и нестабильностью по углекислоте. По своему химическому составу вода подземного водозабора является гидрокарбонатно-кальциево-магниевой с минерализацией 500-850 млг/дм3 и имеет нейтральную реакцию. Вода со скважин №№ 3 ,4, 7 превышает СанПиН 2.1.4.1074-01 по следующим показателям: ионы железа (в 1,8 раз), жесткость (более 7 мг-экв/дм3).

Согласно статистическому отчету 1-водопровод «Сведения о работе водопровода (отдельной водопроводной сети)» за 2019 год потребность города Бородино в холодной воде составляет 1 659,0 тыс. м3/год, среднегодовое потребление составляет 4 545,2 м3/сутки. Существенным фактором, влияющим на необходимое количество поданной воды в сеть, является состояние распределительной сети. В 2013 г. потери составляли 30 % от объема поднятой воды. В настоящее время износ сети составляет в среднем 66 % при минимальном объеме восстановления. Т. е. состояние сети из года в год ухудшается. Опыт эксплуатации сетей с аналогичным процентом износа показывает, что потери могут достигать до 40–50 %. Для города Бородино увеличение объема поднимаемой воды может достигать до 5-6 тыс. м3/сутки. Кроме этого потребление холодной воды осуществляется неравномерно и в период максимальных нагрузок (выходные дни, летний полив) объем поднимаемой воды достигает до 7-8 тыс. м3/сутки.

Для решения задачи обеспечения водопотребления в городе и увеличения объемов чистой воды возможно использование нескольких подходов.

Во-первых, планируется участие в краевой адресной инвестиционной программе следующих объектов коммунального назначения:

* строительство станции водоподготовки для водоснабжения города;
* строительство водопроводных сетей для подключения новых потребителей;
* замена водопроводных сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;
* реконструкция водоводов и водопроводных сетей от объектов водоснабжения.

Во-вторых, в качестве возможного рассматривается проект проведения доразведки и освоения запасов Бородинского месторождения подземных вод. Месторождение расположено в 3-х км восточнее города Бородино, в так называемом районе «Кузьминов лог» в долине реки Ирша, естественные границы которой служат границами месторождения. Площадь месторождения составляет 17 квадратных километров. Разведанный участок месторождения является единственным в пределах земель города Бородино, где возможно сооружение подземного водозабора с организацией зон санитарной охраны. В случае успеха проект значительно снизит стоимость потребляемой горожанами воды, поскольку отпадет необходимость в многокилометровом водоводе и насосных станциях, а также решит проблему создания резервного водоисточника на случай чрезвычайной ситуации.

Данное месторождение разведано в 1997 году институтом ВНИПИЭТ (г. Железногорск). Запасы месторождения утверждены в 1997 г. в количестве 4 100 м3/сутки. Глубина залегания продуктивного горизонта – 150–250м. Продуктивный водоносный горизонт залегает в 100–120 м глубже подошвы Бородинского разреза и не подвержен техногенному воздействию, вызванному добычей угля. Формирование запасов подземных вод осуществляется на значительном удалении от города и от разреза на ненарушенных площадях и его использование надежно и безопасно на длительную перспективу.

В 2018 году МКУ «Служба единого заказчика» получило лицензию на право добычи и разведки подземных вод КРР 03064 ВЭ. С целью оценки пригодности скважин, пробуренных в 1990-е годы, для водоснабжения города было проведено гидрогеотехническое обследование разведочно-эксплуатационных и наблюдательных скважин, которое было на основании конкурсных процедур поручено ОАО «Красноярская горно-геологическая компания» (ОАО «Красноярскгеология»).

По итогам обследования было установлено, что состояние пробуренных в середине 1990-х годов разведочно-эксплуатационных скважин в пределах Бородинского месторождения подземных вод непригодно для строительства и эксплуатации водозабора для водоснабжения населения города Бородино. За прошедшее время обсадные колонны разрушились, фильтры заилены и не пропускают воды в достаточном количестве, поэтому старые скважины подлежат ликвидации.

Хотя скважины, пробуренные на Бородинском месторождении ранее не пригодны к эксплуатации, проведенное гидрогеотехническое обследование подтвердило наличие утвержденных в 1997 году запасов подземных вод в количестве 4 100 м3/сутки. Кроме этого выявлены положительные геологические перспективы для наращивания запасов за счет вскрытия более глубоких водоносных горизонтов и доведения запасов до величины, закрывающей потребности города. Для увеличения запасов подземных вод необходимо проведение геологической доразведки Бородинского месторождения подземных вод.

В 2018 году по пробам воды из разведочно-эксплуатационных скважин Бородинского месторождения были выполнены анализы в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае». В основном качество воды соответствует санитарным требованиям, но по части показателей требуется дополнительная подготовка воды перед ее подачей в разводящую водопроводную сеть. Для снижения вторичного загрязнения воды при транспортировке по водоводам, необходимо подготовку воды производить на водобаках города Бородино.

Для проведения доразведки подземных вод в первую очередь требуется выполнить проектирование. Необходимость данных проектных работ обусловлена п. 3.1. выданной МКУ «Служба единого заказчика» лицензии на право добычи и разведки подземных вод КРР 03064 ВЭ.

В соответствии с отчетом, предоставленным ОАО «Красноярскгеология», использование подземных вод водоносного комплекса переясловской свиты, содержащим воды лучшего, по сравнению с камалинским комплексом, качества, может позволить обустройство компактного, состоящего из 5-ти разведочно-эксплуатационных скважин глубиной 350–370 м (в том числе одна резервная), водозабора с производительностью до 10 тыс. м3/сутки. Потребность города Бородино примерно 7 тыс. м3/сутки, на период аварийной ситуации потребность водоснабжения от подземного водозабора равна 8,5 тыс. м3/сутки.

Впоследствии четыре из пяти пробуренных скважин могут использоваться как эксплуатационные, что снизит затраты на строительство водозабора. Кроме разведочно-эксплуатационных скважин для организации водозабора необходимо бурение трёх наблюдательных скважин. При проведении работ по доизучению месторождения планируется бурение трёх разведочных скважин, которые при эксплуатации водозабора также можно использовать в качестве наблюдательных скважин.

Наличие таких положительных характеристик по Бородинскому месторождению подземных вод ставит его освоение в приоритетный ряд. Ввод в эксплуатацию Бородинского месторождения подземных вод позволит прекратить водозабор из реки Рыбная и из Баргинского водохранилища, т. е. вывести из эксплуатации 41 699 метров водоводов с износом 100 %, что также значительно снизит расходы на подъем, передачу, очистку воды для города Бородино и позволит обеспечить население города питьевой водой надлежащего качества.

Суммарная стоимость работ по доразведке и строительству подземного водозабора на Бородинском месторождении составит 233 178,0 тыс. рублей, с экономическим эффектом в 9,5 млн. рублей. Бородинское месторождение подземных вод подготовлено к промышленному освоению.

В I кв. 2020 года МКУ «Служба единого заказчика» начаты работы по досрочному прекращению права пользования недрами, определённого имеющейся лицензией на пользование недрами на глубине до 270 метров, ввиду её неактуальности. Также начаты работы по формированию заявки в Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу на получение новой лицензии на пользование недрами на глубине до 370 метров для геологического изучения, разведки и добычи подземных вод на Бородинском месторождении подземных вод. В мае 2020 года данная заявка отправлена, ожидается положительное решение.

Параллельно с работами по доразведке и освоению запасов Бородинского месторождения подземных вод ведётся работа по строительству станции водоподготовки для водоснабжения города. В рамках подпрограммы «Чистая вода» государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» выделена субсидия в размере 10 018 000,00 рублей на разработку проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы проекта на строительство станции водоподготовки (умягчение, обезжелезивание) на водобаках города Бородино.

В конце II кв. 2020 года опубликована информация о проведении аукциона в электронной форме на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и проведению государственной экспертизы проекта на строительство станции водоподготовки (умягчение, обезжелезивание) на водобаках города Бородино. В августе 2020 года планируется заключение муниципального контракта.

Разработка проектно-сметной документации и её государственная экспертиза в установленный срок позволит принять участие в федеральной программе «Чистая вода» на 2021 год, что, в свою очередь, подразумевает использование средств федерального бюджета (95 % от суммы субсидии), бюджета Красноярского края (5 % от суммы субсидии) и местного бюджета муниципального образования городской округ город Бородино (1 % софинансирования от сметной стоимости проекта).

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Целью реализации подпрограммы является развитие и модернизация объектов водоснабжения, повышение качества питьевой воды для населения города Бородино.

Задачи подпрограммы:

* строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения;
* повышение качества питьевой воды посредством строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения.

Муниципальным заказчиком по подпрограмме является муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика». В рамках исполнения своих функций МКУ «Служба единого заказчика» осуществляет:

* мониторинг реализации подпрограммных мероприятий;
* непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
* подготовка отчетов о реализации подпрограммы.

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы приведены в приложении 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Органами местного самоуправления проводится сбор информации о необходимости строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения. После формируется заявка по форме, установленной постановлением Правительства от 30.09.2013 г. № 503-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства». К заявке прилагаются документы, подтверждающие выполнение условий предоставления финансовой поддержки и соответствие проекта модернизации требованиям, установленным постановлением правительства. Перечень документов, указанных в постановлении, подается до 1 декабря текущего года на очередной финансовый год в министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края.

Министерством промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края проводится проверка соответствия заявки и документов требованиям. Формы заявок и документов, подтверждающих соответствие условиям, определяются министерством. Министерство рассматривает заявки и документы, представленные муниципальным образованием, оценивает их на предмет соответствия требованиям и условиям, в течение 10 рабочих дней с даты окончания срока подачи заявок.

Министерство готовит и направляет в комиссию по реализации государственной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Комиссия) предложения об объемах субсидий на финансирование расходов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения до 20 января очередного финансового года (в случае образования дополнительных средств субсидии в текущем году - до 1 ноября текущего года).

Комиссия рассматривает предложения Министерства в течение 5 рабочих дней со дня их поступления. По итогам работы Комиссия направляет в Правительство Красноярского края предложения о распределении субсидий на финансирование расходов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения.

Распределение субсидии на финансирование расходов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения утверждается Правительством Красноярского края с учетом предложений Комиссии, не позднее 30 календарных дней со дня принятия решения Комиссии.

После получения субсидии, главным распорядителем которой является администрация города Бородино, а получателем средств – МКУ «Служба единого заказчика», размещается заказ на выполнение работ и оказание услуг по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, который осуществляется в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Финансирование расходов производится в пределах утвержденной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств.

После прохождения всех этапов реализации подпрограммы МКУ «Служба единого заказчика» формируется отчет по использованию субсидии с приложением всех подтверждающих документов.

Контроль за целевым и эффективным расходованием средств краевого и местного бюджета, предусмотренных на реализацию подпрограммы, осуществляет Финансовое управление Администрации города Бородино.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом её выполнения

2.4.1. Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется МКУ «Служба единого заказчика».

МКУ «Служба единого заказчика» обеспечивает подготовку мероприятий подпрограммы, их согласование и утверждение в порядке, установленном действующим законодательством.

Осуществляет координацию деятельности по выполнению подпрограммных мероприятий, регулярный мониторинг и оценку их результативности, содействует разрешению спорных или конфликтных ситуаций.

Организует непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий, обеспечивает своевременную подготовку отчетов о ходе реализации подпрограммы.

Несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

2.4.2. Размещение заказов на выполнение работ и оказание услуг осуществляется в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Финансирование расходов производится в пределах утвержденной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

В настоящее время население города Бородино не удовлетворено качеством холодной воды в централизованной системе водоснабжения. По своему составу она не соответствует требованиям ГОСТ 2874-82 из-за повышенного содержания железа и ряда других вредных веществ, таких как бензопирен, фенолы и бактериальные загрязнения, находящиеся на границе предельно допустимого уровня, а порой превышая его, что наносит вред здоровью населения.

От реализации подпрограммных мероприятий в 2020–2022 годах ожидается достижение следующих результатов:

Обеспечить 100 % населения города Бородино чистой питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве.

Решение проблемы окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении 2 к подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Мероприятия подпрограммы, приведены в приложении 2 к настоящей подпрограмме.

Главным распорядителем бюджетных средств подпрограммы является администрация города Бородино, получателем средств – МКУ «Служба единого заказчика».

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств всех источников финансирования за период 2020–2022 годов – 101 191,92 рублей, в том числе по годам:

– 2020 год – 101 191,92 рублей;

– 2021 год – 0,00 рублей;

– 2022 год – 0,00 рублей;

из них:

средства из краевого бюджета – 0,00 рублей, в том числе по годам:

– 2020 год – 0,00 рублей;

– 2021 год – 0,00 рублей;

– 2022 год – 0,00 рублей;

средства из местного бюджета – 101 191,92 рублей, в том числе по годам:

– 2020 год – 101 191,92 рублей;

– 2021 год – 0,00 рублей;

– 2022 год – 0,00 рублей.

Приложение 1

к подпрограмме 4 «Чистая вода»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N№ п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | Год, предшествующий реализации муниципальной программы.  2019 | Годы начала действия муниципальной программы | | |
| 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель подпрограммы: развитие и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения, повышение качества питьевой воды для населения города Бородино | | | | | | | |
|  | Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля населения города Бородино, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % | годовой отчет | 0 | 0 | 0 | 100 |

Приложение 2

к подпрограмме 4 «Чистая вода»

Перечень мероприятий подпрограммы

с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование цели, задач и мероприятий программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (рублей) | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2020 | 2021 | 2022 | итого на период  2020–2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель подпрограммы:  развитие и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения, повышение качества питьевой воды для населения города Бородино | | | | | | | | | | |
| Задача: строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1.  Изготовление проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы проекта на строительство станции водоподготовки (умягчение, обезжелезивание) на водобаках города Бородино | администрация города Бородино | 012 | 0505 | 02400S5720 | 414 | 101 191,92 | 0,00 | 0,00 | 101 191,92 | Комплект проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы |
| Итого по подпрограмме | администрация города Бородино | 012 | х | х | х | 101 191,92 | 0,00 | 0,00 | 101 191,92 |  |