КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД БОРОДИНО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОРОДИНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2024 	г. Бородино					№ 797

[МЕСТО ДЛЯ ШТАМПА]

Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Бородино от 20.09.2024 № 608 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ городского округа «город Бородино», распоряжением администрации города Бородино от 26.07.2013 № 92 «Об утверждении перечня муниципальных программ города Бородино», постановлением администрации города Бородино от 23.07.2015 № 644 «О порядке составления проекта решения Бородинского городского Совета депутатов о бюджете города Бородино на очередной финансовый год и плановый период», на основании Устава города Бородино, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды» согласно приложению, к настоящему постановлению.

- 2. Признать утратившим силу с 01.01.2025 года:

- - Постановление Администрации города Бородино от 24.03.2020 № 184 «О внесении изменений в постановление администрации города Бородино от 29.11.2017 № 873 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды»;

- - Постановление Администрации города Бородино от 27.05.2020 № 342 «О внесении изменений в постановление администрации города Бородино от 29.11.2017 № 873 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды»;

- - Постановление Администрации города Бородино от 11.08.2020 № 540 «О внесении изменений в постановление администрации города Бородино от 29.11.2017 № 873 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды»;

- - Постановление Администрации города Бородино от 12.11.2020 № 762 «О внесении изменений в постановление администрации города Бородино от 29.11.2017 № 873 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды»;

- - Постановление Администрации города Бородино от 29.09.2020 № 661 «О внесении изменений в постановление администрации города Бородино от 29.11.2017 № 873 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды»;

- - Постановление Администрации города Бородино от 11.11.2020 № 735 «О внесении изменений в постановление администрации города Бородино от 29.11.2017 № 873 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды»;

- - Постановление Администрации города Бородино от 11.11.2020 № 736 «О внесении изменений в постановление администрации города Бородино от 29.11.2017 № 873 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды»;

- - Постановление Администрации города Бородино от 12.11.2020 № 753 «О внесении изменений в постановление администрации города Бородино от 29.11.2017 № 873 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды»;

- - Постановление Администрации города Бородино от 25.12.2020 № 859 «О внесении изменений в постановление администрации города Бородино от 29.11.2017 № 873 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды»;

- - Постановление Администрации города Бородино от 29.12.2020 № 888 «О внесении изменений в постановление администрации города Бородино от 29.11.2017 № 873 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды»;

- - Постановление Администрации города Бородино от 29.01.2021 № 30 «О внесении изменений в постановление администрации города Бородино от 29.11.2017 № 873 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды»;

- - Постановление Администрации города Бородино от 10.11.2021 № 643 «О внесении изменений в постановление администрации города Бородино от 29.11.2017 № 873 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды»;

- - Постановление Администрации города Бородино от 03.12.2021 № 711 «О внесении изменений в постановление администрации города Бородино от 29.11.2017 № 873 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды»;

- - Постановление Администрации города Бородино от 08.12.2021 № 718 «О внесении изменений в постановление администрации города Бородино от 29.11.2017 № 873 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды»;

- - Постановление Администрации города Бородино от 21.12.2021 № 756 «О внесении изменений в постановление администрации города Бородино от 29.11.2017 № 873 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды»;

- - Постановление Администрации города Бородино от 20.05.2022 № 203 «О внесении изменений в постановление администрации города Бородино от 29.11.2017 № 873 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды»;

- - Постановление Администрации города Бородино от 27.06.2022 № 292 «О внесении изменений в постановление администрации города Бородино от 29.11.2017 № 873 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды»;

- - Постановление Администрации города Бородино от 28.06.2022 № 293 «О внесении изменений в постановление администрации города Бородино от 29.11.2017 № 873 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды»;

- - Постановление Администрации города Бородино от 14.11.2022 № 444 «О внесении изменений в постановление администрации города Бородино от 29.11.2017 № 873 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды»;

- - Постановление Администрации города Бородино от 14.11.2022 № 616 «О внесении изменений в постановление администрации города Бородино от 29.11.2017 № 873 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды»;

- - Постановление Администрации города Бородино от 09.12.2022 № 755 «О внесении изменений в постановление администрации города Бородино от 29.11.2017 № 873 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды»;

- - Постановление Администрации города Бородино от 21.03.2023 № 119 «О внесении изменений в постановление администрации города Бородино от 29.11.2017 № 873 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды»;

- - Постановление Администрации города Бородино от 12.04.2023 № 179 «О внесении изменений в постановление администрации города Бородино от 29.11.2017 № 873 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды»;

- - Постановление Администрации города Бородино от 01.06.2023 № 287 «О внесении изменений в постановление администрации города Бородино от 29.11.2017 № 873 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды»;

- - Постановление Администрации города Бородино от 13.11.2023 № 731 «О внесении изменений в постановление администрации города Бородино от 29.11.2017 № 873 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды»;

- - Постановление Администрации города Бородино от 09.01.2024 № 6 «О внесении изменений в постановление администрации города Бородино от 29.11.2017 № 873 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды»;

- - Постановление Администрации города Бородино от 29.03.2024 № 210 «О внесении изменений в постановление администрации города Бородино от 29.11.2017 № 873 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды»;

- - Постановление Администрации города Бородино от 29.03.2024 № 211 «О внесении изменений в постановление администрации города Бородино от 29.11.2017 № 873 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды»;

- - Постановление Администрации города Бородино от 29.03.2024 № 212 «О внесении изменений в постановление администрации города Бородино от 29.11.2017 № 873 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды»;

- - Постановление Администрации города Бородино от 22.04.2024 № 274 «О внесении изменений в постановление администрации города Бородино от 29.11.2017 № 873 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды».

- 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города Бородино А. В. Первухина.

- 4. Обнародовать настоящее постановление в газете «Бородинский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа города Бородино Красноярского края в информационно – коммуникационной сети интернет (www.borodino24.gosuslugi.ru).

- 6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.

Глава города Бородино							 А.Ф. Веретенников

[МЕСТО ДЛЯ ПОДПИСИ]

Мильчакова Ю.Д.

4-43-07

Приложение

к постановлению

администрации города Бородино

от 14.11.2024 № 797

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

Паспорт

муниципальной программы города Бородино Красноярского края

«Формирование современной городской среды»

- Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Первухин А.В. – первый заместитель главы города |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация города Бородино |
| Соисполнитель муниципальной программы | Отдел культуры, спорта, молодежной политики и информационного обеспечения администрации города Бородино ( далее – ОКСМП и ИО) |
| Период реализации муниципальной программы | 2025 – 2030 годы |
| Цели муниципальной программы | - Формирование комфортной городской среды |
| Наименование подпрограмм | - - |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | Формирование комфортной городской среды |
| Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы | Общий объем финансирования – 5 525 281,75 руб., из них за счет средств из краевого бюджета, – 1 358 333,76 руб., в том числе по годам: 2025 год – 452 777,92 руб.; 2026 год – 452 777,92 руб.; 2027 год – 452 777,92 руб.; за счет средств из местного бюджета – 3 975 784,75 руб., в том числе по годам: 2025 год – 3 955 408,75 руб.; 2026 год – 20 376,00 руб.; 2027 год – 0,00 руб.; за счет средств из внебюджетных источников – 191 163,24 руб., в том числе по годам: 2025 – 191 163,24 руб.; 2026 – 0,00 руб.; 2027 – 0,00 руб. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации / государственной программой Красноярского края | Национальная цель – «Комфортная и безопасная среда для жизни»: - улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году; - благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году. |

- 2. Показатели муниципальной программы «Формирование современной городской среды»

| N п/п | Наименование показателя муниципальной программы | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. Цель муниципальной программы – Формирование комфортной городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля благоустроенных дворов от общего количества | приоритет города | возрастает | % | 32,46 | 33,33 | 35,96 | 37,72 | 39,47 | 41,23 | 42,98 | 44,74 | Решение Бородинского городского Совета депутатов от 18.12.2018 № 26-257р «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Бородино до 2030 года» | МКУ «Служба единого заказчика» | благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году | МКУ «Служба единого заказчика» |
| 2 | Доля благоустроенных общественных пространств от общего количества | приоритет города | возрастает | % | 76,92 | 84,62 | 90,00 | 90,00 | 93,33 | 100 | 100 | 100 | Решение Бородинского городского Совета депутатов от 18.12.2018 № 26-257р «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Бородино до 2030 года» | МКУ «Служба единого заказчика» | благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году | МКУ «Служба единого заказчика» |
| 3 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | ГП КК | возрастает | % | 25,69 | 27,27 | 39,73 | 39,68 | 39,63 | 39,58 | 39,52 | 39,44 | Государственная программа Красноярского края от 29.08.2017 № 512-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды» | МКУ «Служба единого заказчика» | - | МКУ «Служба единого заказчика» |
| 4 | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | - | возрастает | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | МКУ «Служба единого заказчика» | - | МКУ «Служба единого заказчика» |

1. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

  - Оценка текущего состояния соответствующей сферы социально – экономического развития города Бородино

Формирование современной городской среды – это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных и доступных условий проживания населения в муниципальных образованиях.

Городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования (устройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, парковок и автостоянок, набережных, озеленение территорий, устройство наружного освещения).

Решение актуальных задач требует комплексного, системного подхода, и переход к программно-целевым методам бюджетного планирования, разработке муниципальной программы, содержащей мероприятия по благоустройству территорий. Основные принципы формирования программы формирование современной городской среды.

Принцип 1. Общественное участие. Общественная комиссия, создается органом местного самоуправления, которая контролируют программу, согласует отчеты, принимает работы, в ее состав включаются представители политических и общественных партий и движений. (Постановление администрации города Бородино от 29.12.2017 № 969 «Об утверждении порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы (проекта изменений, которые вносятся в действующую муниципальную программу) «Формирование современной городской среды»; Постановление администрации города Бородино от 14.10.2020 № 687 «О внесении изменений в постановление администрации города Бородино от 29.12.2017 № 969 «Об утверждении порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы (проекта изменений, которые вносятся в действующую муниципальную программу) «Формирование современной городской среды»; Постановление администрации города Бородино от 29.01.2018 № 30 «Об утверждении общественной комиссии по развитию городской среды»). Обязательное общественное обсуждение, утверждение муниципальной программы, концепций и дизайн-проектов объектов благоустройства. Обязательное обсуждение местных правил благоустройства. Свободное право предложения объектов для включения в программу. Подробное информирование обо всех этапах программы.

Принцип 2. Системный подход. Формирование муниципальных программ во всех муниципалитетах с численностью более 1000 человек. Проведение инвентаризации объектов (земельных участков) частной собственности, общественных территорий. Формирование графика благоустройства: дворовых территорий, общественных пространств и объектов (земельных участков) частной собственности.

Принцип 3. Все начинается с дворов. Двор включается в программу только по инициативе жителей. Условием включения в программу является софинансирование собственников – 2% от сметной стоимости по минимальному перечню работ по благоустройству (ремонт проездов, освещение, скамейки, урны) и 20% от сметной стоимости по дополнительному перечню (оборудование детских площадок, оборудование спортивных площадок, устройство пешеходных дорожек).

При благоустройстве двора учитывается принцип безбарьерности для маломобильных групп.

Принцип 4. Создание общественного пространства. По выбору жителей. Формирование плана (графика) благоустройства до 2025 года неблагоустроенных общественных зон.

Принцип 5. Закрепление ответственности за содержанием благоустроенной территории. Организация и проведение мероприятий для жителей, включая их непосредственное участие (посадка деревьев, участие в субботниках и т.д.).

Принцип 6. Личная ответственность. За программу отвечает глава муниципального образования. Собственник (арендатор) несет ответственность за содержание недвижимости (земельного участка), прилегающей территории.

Принцип 7. Привлечение местных производителей для выполнения работ по благоустройству. Формирование взаимодействия с представителями малого и среднего бизнеса на территории муниципального образования, развитие конкуренции.

Принцип 8. Применение лучших практик благоустройства. Привлечение молодых архитекторов, студентов ВУЗов к разработке дизайн–проектов благоустройства дворов и общественных пространств соответствующего функционального назначения.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей. Благоустройство дворовых территорий невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территории дворов для определения функциональных зон, и выполнения других мероприятий. Комплексное благоустройство дворовых территорий позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

По состоянию на 01.01.2023 г. на территории городского округа проживало 14985 чел. и расположено 114 многоквартирных жилых домов. Эти дома формируют 114 дворов общей площадью 247 236 м², из них полностью благоустроенно (имеются малые формы, освещение, расширены проезды, асфальтобетонное покрытие соответствует нормам) (по данным ООО «Ваш управдом плюс», ООО «Тройка»,) 35 дворов (30,70%) площадью 127,7 тыс. м² (51,66%). Количество жителей, охваченных благоустроенными дворовыми территориями - 6620 чел., что составляет 58,69% от общей численности населения, проживающей в многоквартирных домах.

По состоянию на 01.01.2024 г. на территории городского округа проживало 14915 чел. и расположено 114 многоквартирных жилых домов. Эти дома формируют 114 дворов общей площадью 247 236 м², из них полностью благоустроенно (имеются малые формы, освещение, расширены проезды, асфальтобетонное покрытие соответствует нормам) (по данным ООО «Ваш управдом плюс», ООО «Тройка»,) 37 дворов (32,46%) площадью 134,78 тыс. м² (54,52%). Количество жителей, охваченных благоустроенными дворовыми территориями - 7020 чел., что составляет 62,23% от общей численности населения, проживающей в многоквартирных домах.

Неудовлетворительное состояние скверов и парков, отсутствие детских игровых площадок и зон отдыха во дворах, устаревшие малые архитектурные формы – всё это негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения.

В силу объективных причин, из-за ограниченности средств объекты благоустройства, такие как пешеходные зоны, зоны отдыха, тротуары, объекты уличного освещения, нуждаются в ремонте и реконструкции. Территорий функционального назначения системно не благоустраиваются.

Анализ обеспеченности дворовых территорий элементами внешнего благоустройства показал, что уровень их комфортности не отвечает требованиям жителей. Комфортность проживания в многоквартирных домах определяется уровнем благоустройства дворовых территорий с учетом организации во дворах дорожно - тропиночной сети, устройства газонов и цветников, озеленения, освещения территории двора, размещения малых архитектурных форм, организации детских спортивно-игровых площадок, упорядочения площадок индивидуального транспорта, организации площадок для выгула домашних животных, обустройства мест сбора и временного хранения мусора.

Благоустройство муниципальных территорий общего пользования одно из направлений в реализации федерального проекта «Формирование современной городской среды».

На территории города Бородино находится несколько излюбленных мест прогулок горожан, проведения праздников, гуляний, отдыха. К ним относятся «Аллея Славы», городской парк, а также улица Ленина, которая является центральной и самой проходимой в городе.

Все вышеперечисленные общественные пространства на сегодняшний день благоустроены в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

На 2025 год по итогу Всероссийского конкурса в 2024 году планируется продолжение обустройства улицы Ленина.

В федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» Администрация города Бородино принимает участие с 2018 года.

В рамках данного проекта обустроены общественные пространства в следующей последовательности:

1) В 2018-2019 г. реализовано благоустройство площади ДК «Угольщик»;

2) В 2020 г. реализовано благоустройство Ленина, 63 Б;

3) В 2021 г. реализован проект по благоустройству площади ЗАГСа;

4) В 2022 г. I Этап благоустройства детской площадки в районе магазина «Форт»;

5) В 2023 г. II Этап благоустройства детской площадки в районе магазина «Форт»

Также 2023 году Администрацией города Бородино было проведено рейтинговое голосование, в котором номинировались 2 территории на благоустройство в 2024 году:

- Сквер «Молодёжный» I этап (ул. Ленина 47, д);

- Пешеходный бульвар (ул. Октябрьская, р-н ДК «Угольщик»)

По итогу голосования победил «Сквер «Молодёжный», который был разделен на II этапа реализации, по итогу чего в 2024 году был реализован I этап.

В реализации первого этапа Сквер «Молодёжный» I этап (ул. Ленина 47) были выполнены основные работы по благоустройству:

- Планировка обустраиваемой территории;

- Мощение;

- Установка поребриков и бордюров;

- Обустройство искусственного покрытия (искусственный рулонный газон);

- Наружное электроснабжение и освещение;

- Видеонаблюдение;

- Установка малых архитектурных форм.

Несмотря на незавершенность проекта данное общественное пространство довольно востребовано после реализации первого этапа, так как все предусмотренное даёт возможность пользования уже сейчас.

В целом, общественные пространства служат местом сбора жителей, способствуя социальному взаимодействию и формированию сообщества. Они дают возможность людям общаться с природой и обществом, способствуя развитию чувства принадлежности и социальной сплоченности.

В дальнейшем будет производиться реализация данной программы в 2025 -2027 годах.

Вместе с тем, на пути реализации программы могут возникнуть риски, воздействующие на процесс реализации программы, которые в свою очередь условно подразделяются на две группы: внешние факторы и внутренние факторы.

К группе внешних факторов воздействия относятся:

- возможность политических изменений на федеральном и региональном уровнях;

- возможность изменения финансово-экономической ситуации;

- возможность изменения социальной обстановки;

- стихийные бедствия, катастрофы.

К группе внутренних факторов относятся:

- отсутствие мотивации;

- фактор ограниченности сроков.

Направленность мероприятий программы на повышение эффективности использования денежных средств, усиление контроля их расходования, другие аналогичные цели в случае ухудшения финансовой ситуации будут носить более выраженный антикризисный характер, а необходимость проведения мероприятий усилится.

Географическое расположение города Бородино свидетельствует об отсутствии возможности возникновения природных катаклизмов и вызванных ими рисков для реализации данной программы.

В системе органов местного самоуправления города сложился квалифицированный кадровый потенциал, что благоприятствует реализации регионального проекта в целом. Но при принятии новых нормативных актов, в силу ограниченности сроков необходимости их принятия и загруженности специалистов текущей работой, возможно возникновение риска срывов сроков принятия документов.

Кроме всего прочего основным фактором риска остается возможность участия в реализации программных мероприятий недобросовестных поставщиков товаров, работ и услуг.

Таким образом, можно сделать вывод об относительной устойчивости муниципальной программы «Формирование современной городской среды» к воздействию внешних и внутренних факторов риска.

  - Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере, на которую направлена реализация муниципальной программы

К приоритетам муниципальной политики относятся:

- комплексный подход к реализации проектов благоустройства;

- вовлечение граждан и общественных организаций в процесс обсуждения проектов и их отбор;

- повышение качества городской среды;

- реализация мероприятий, обеспечивающих поддержание территорий в надлежащем комфортном состоянии;

- обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения, в том числе создание безбарьерной среды в зоне общественных пространств.

Исходя из приоритетов, сформированы цели муниципальной политики:

- повышение качественных и комфортных условий городской среды для проживания, отдыха и формирования здорового образа жизни населения;

- повышение уровня благоустройства территорий нашего города;

- создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха граждан, а также повышение уровня внешнего благоустройства территории города.

  - Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в соответствующей отрасли экономики и сфере муниципального управления города Бородино

К задачам муниципального управления относится:

- благоустройство мест массового отдыха населения и общественных территорий (набережных, центральных площадей, парков и др.);

- создание механизмов развития комфортной городской среды с учётом индекса её качества;

- обеспечение повышения комфортности среды проживания населения;

- организация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования и дворовых территорий, создание безбарьерной среды для маломобильных граждан в зоне общественных пространств;

- привлечение населения к активному участию в выявлении и определении степени приоритетности проблем местного значения, подготовке, реализации, контроле качества и приёмке работ, а также последующем содержании и обеспечении сохранности объектов благоустройства;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов;

- совершенствование эстетичного вида и создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды города.

  - Сведения о взаимосвязи с национальными целями, определенными Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и перспективу до 2036 года» (далее – национальные цели), а также со стратегическими приоритетами, целями, задачами и показателями государственных программ Красноярского края

Есть взаимосвязь с национальной целью «Комфортная и безопасная среда для жизни», определенной Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и перспективу до 2036 года».

Показатели муниципальной программы вносят свой вклад на достижение показателей национальной цели:

- - улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году;

- - благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году.

- Также прослеживается взаимосвязь с приоритетами, целями, задачами и показателями государственной программы Красноярского края от 29.08.2017 № 512-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды».

- ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- Показатели согласованы с показателями стратегического планирования федерального, краевого и муниципального уровней.

- Показатели программы призваны обеспечить создание комфортной городской среды, развитие культурного и социального потенциала города Бородино.

- Подробная информация о показателях представлена в разделе 2 паспорта муниципальной программы.

- Методика расчета показателей представлена в приложении 9 к муниципальной программе.

- СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- Структура муниципальной программы включает в себя 1 региональный проект:

- Региональный проект «Формирование комфортной городской среды».

- Участие города в данном проекте осуществляется на условиях софинансирования.

- Формирование комфортной городской среды – это федеральный проект «ФКГС» входящий в состав национального проекта «Жилье и городская среда».

- Цель проекта – создать наиболее удобную, качественную, комфортную и современную среду для жизни граждан, преобразить города и поселки, а также вовлечь граждан в процесс благоустройства территорий

- ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- Для реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» необходимо финансирование, которое подлежит ежегодному уточнению.

- Каждый год, на основании уведомления даются суммы, определенные министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства на реализацию Федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

- Финансирование данной программы состоит из нескольких источников:

- Федеральный бюджет;

- Краевой бюджет;

- Местный бюджет.

- Размер субсидии определяется в соответствии подпунктом 2.2 пункта 2 порядка предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на софинансирование муниципальных программ формирования комфортной городской среды.

- Подробная информация об источниках финансирования муниципальной программы и её структурных элементов, в том числе по уровням бюджетной системы приведена в приложении 2 к муниципальной программе.

- МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

  - Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

- Средства субсидии на выполнение регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» направляются бюджету города Бородино в соответствии с правилами предоставления, распределения и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований края – городских округов на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды.

- Мероприятия по благоустройству дворовых территорий финансируются за счет субсидии, исходя из минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – минимальный перечень) и дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – дополнительный перечень).

В случае удовлетворительного технического состояния объектов (элементов) благоустройства и (или) работ по благоустройству, входящих в состав минимального (дополнительного) перечня, допускается выполнение не всего комплекса работ. Удовлетворительное состояние необходимо подтвердить предоставлением паспорта благоустройства.

- Минимальный перечень включает в себя:

- ремонт тротуара, дворового проезда, ремонт дороги, образующей проезд к территории, прилегающей к многоквартирному дому;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора.

Дополнительный перечень включает в себя:

- оборудование детских площадок;

- оборудование спортивных площадок;

- устройство пешеходных дорожек.

- При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 2% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории, по дополнительному перечню - 20% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории.

- Нормативная стоимость работ из минимального перечня рассчитана с использованием ГЭСН-2001(Приказ Минстроя России от 30.01.2024 г. № 55/пр о внесении изменений в Методику 421):

- асфальтирование t=8 см – 3 566,51 руб./м²;

- установка бордюрного камня – 4 413,33 руб./м;

- установка скамьи – 16 210,80 руб./шт.;

- установка урн – 11 152,80 руб./шт.;

- установка светильников на фасад дома – 15 470,00 руб./шт;

- прокладка кабеля по фасаду – 615,00 руб./пог.м.

- Трудовое участие заинтересованных лиц, не требующее специальной квалификации, может быть обеспечено:

- выполнением жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора);

- предоставлением строительных материалов, техники.

- Механизм сбора и перечисления средств заинтересованных лиц направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий определяет Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ (приложение № 4 к программе «Формирование современной городской среды»).

- При обсуждении дизайн-проектов органами местного самоуправления должны учитываться потребности инвалидов различных категорий:

·для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), в том числе на кресле-коляске или с дополнительными опорами должны быть изменены параметры проходов и проездов, предельные уклоны профиля пути, качество поверхности путей передвижения;

·для инвалидов с дефектами зрения (ДЗ), в том числе полностью слепых, должны быть изменены параметры путей передвижения (расчетные габариты пешехода увеличиваются в связи с пользованием тростью), поверхность путей передвижения (с них устраняются различные препятствия), качество освещения на улицах;

·для инвалидов с дефектами слуха (ДС), в том числе полностью глухих, должна быть обеспечена хорошо различимая визуальная информация и созданы специальные элементы городской среды.

Реализация мероприятия по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств осуществляется при последовательном выполнении следующих этапов, опираясь на постановление администрации города Бородино от 06.09.2017 № 579 «Об утверждении порядков, направленных на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды»:

- МКУ «Служба единого заказчика» проводит прием заявок от собственников МКД на включение дворовых территорий и заявления о поддержке благоустройства наиболее посещаемой территории общего пользования от жителей города в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» и заявления о поддержке благоустройства наиболее посещаемой территории общего пользования и формирует адресный перечень дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству.

Из адресного перечня дворовых и общественных территорий МКУ «Служба единого заказчика» имеет право исключить, ранее включенные дворовые и общественные территории, подлежащие благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70%, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом города Бородино при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий комиссией по городской среде в порядке, установленном комиссией.

Из адресного перечня дворовых и общественных территорий МКУ «Служба единого заказчика», имеет право исключить, ранее включенные дворовые и общественные территории, подлежащие благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в срок до 15 декабря 2023 года. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий комиссией по городской среде в порядке, установленном комиссией.

- Отбор дворовых территорий и общественных территорий для благоустройства проводит общественная комиссия, выбор оформляется протоколом. Протокол публикуется в течении 5 рабочих дней на официальном сайте города Бородино www.sibborodino.ru.

- Специалистами МКУ «Служба единого заказчика» определяется предварительная сметная стоимость работ.

- Субсидия, выделенная муниципальному образованию город Бородино для благоустройства дворовых и общественных территорий, направляется для выполнения работ по благоустройству согласно «Правилам формирования, предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Красноярского края», утвержденным постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2015 № 495-п.

Обеспечить проведение закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ - не позднее 1 мая года предоставления субсидии – для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением:

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

Условие о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ – до 1 апреля года предоставления субсидии (для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий).

- Организация, уполномоченная администрацией города Бородино осуществлять контроль за проведением работ по благоустройству МКУ «Служба единого заказчика», а также на осуществление проверок соответствия выполненных работ дизайн-проекту, сметной документации, требованиям технических регламентов (норм и правил).

- Участники Программы предоставляют ответственному исполнителю отчеты по форме согласно приложению № 7:

ежеквартальный в срок до 3 числа месяца, следующего за отчетным;

годовой в срок до 10 января года следующего за отчетным.

- В целях информационно-аналитического обеспечения управления реализацией Программы осуществляется наполнение информацией о ходе реализации Программы:

на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет»;

в государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

- Целевое расходование средств федерального бюджета на реализацию муниципальной программы обеспечивается путем осуществления государственного финансового контроля в рамках законодательства Российской Федерации, а также проведения независимых аудиторских проверок и осуществления общественного контроля.

Перечень объектов муниципальной собственности, подлежащих строительству, реконструкции, технологическому перевооружению или приобретению не предусмотрено.

- ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ ЕЁ ИСПОЛНЕНИЯ

6.1. Первухин А. В. – Первый заместитель главы города Бородино является куратором муниципальной программы (далее – куратор). Куратор:

1) координирует разработку и реализацию муниципальной программы;

2) одобряет стратегические приоритеты, цели, показатели и структуру муниципальной программы;

3) одобряет параметры финансового обеспечения реализации муниципальной программы в рамках составления проекта соответствующего бюджета на очередной финансовый год и плановый период, в том числе одобряет проект муниципальной программы;

4) осуществляет на постоянной основе контроль реализации муниципальной программы, в том числе рассматривает результаты мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы, осуществляемой отделом планирования и экономического развития Администрации города Бородино;

5) принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу;

6) рассматривает разногласия, возникшие в ходе согласования запроса на внесение изменений в паспорт муниципальной программы;

7) выполняет иные полномочия в соответствии с организацией управления муниципальной программой.

Также куратор:

1) осуществляет контроль реализации комплекса процессных мероприятий и внесение предложений по совершенствованию процессов;

2) согласовывает общие подходы к реализации комплекса процессных мероприятий;

3) рассматривает разногласия, возникшие в ходе согласования проекта о внесении изменений в паспорт комплекса процессных мероприятий.

6.2. МКУ «Служба единого заказчика» является участником муниципальной программы наделенной функциями органа местного самоуправления, которые дают право ответственного исполнителя муниципальной программы (далее – ответственный исполнитель), который:

1) организует разработку муниципальной программы, ее согласование с заинтересованными лицами и представление в КСО и Бородинский городской Совет депутатов;

2) координирует деятельность ответственных исполнителей структурных элементов муниципальной программы.

3) обеспечивает целевое и эффективное использование средств, главным распорядителем которых является;

4) несет ответственность за своевременную и качественную реализацию направлений муниципальной программы;

5) принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с утвержденным Порядком;

6) несет ответственность за достижение показателей муниципальной программы в целом и в части его касающейся, а также конечных результатов ее реализации;

7) координирует деятельность ответственных исполнителей структурных элементов муниципальной программы, в том числе деятельность по заполнению форм и представлению данных для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

8) предоставляет по запросам органа местного самоуправления сведения о реализации муниципальной программы;

9) с учетом результатов оценки эффективности муниципальной программы и выделенных на реализацию в текущем году финансовых средств, уточняет показатели, комплексы процессных мероприятий, затраты по ним, механизм реализации муниципальной программы, разрабатывает и представляет для согласования и утверждения в установленном порядке соответствующие изменения в муниципальную программу;

11) разрабатывает дополнительные меры по привлечению средств из федерального бюджета, бюджета Красноярского края и внебюджетных источников;

12) подготавливает отчеты и пояснительную записку по установленным формам, в установленные сроки и представляет их в отдел планирования и экономического развития Администрации города Бородино.

6.3. МБУ «УГХ г. Бородино» является соисполнителем данной муниципальной программы, который:

1) разрабатывает и осуществляет реализацию муниципальных проектов и / или комплексов процессных мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они являются соисполнителями;

2) обеспечивают целевое и эффективное использование средств;

3) несет ответственность за показатели в части их касающихся;

4) разрабатывают дополнительные меры по привлечению средств из федерального бюджета, бюджета Красноярского края и внебюджетных источников на реализацию муниципальных проектов и / или комплексов процессных мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они являются соисполнителем;

5) предоставляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы органа местного самоуправления, уполномоченного органа, а также отчеты о ходе реализации мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы;

6) предоставляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчетов о ходе реализации муниципальной программы.

6.4. Ответственный исполнитель муниципальной программы несут ответственность за реализацию муниципальной программы и соответствующих структурных элементов муниципальной программы, выполнение их мероприятий (результатов), достижение соответствующих показателей муниципальной программы и ее структурных элементов, а также полноту и достоверность сведений, представляемых в утвержденном периодическом мониторинге и отчетах по муниципальной программе.

6.5. Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется Службой единого заказчика.

6.6. Внутренний финансовый контроль осуществляется Финансовым управлением Администрации города Бородино, в том числе за целевым и эффективным расходованием средств бюджета.

6.7. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контрольно-счетным органом города Бородино.

6.8. Отчеты о реализации программы формируются Службой единого заказчика.

Отчеты о реализации программы, представляются ответственным исполнителем программы одновременно в отдел планирования и экономического развития Администрации города Бородино.

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы формируется ответственным исполнителем и представляется в отдел планирования и экономического развития Администрации города Бородино не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным.

Уточнения по данным официальной статистической информации, включаемым в годовой отчет, представляются ответственными исполнителями в отдел планирования и экономического развития Администрации города Бородино по мере ее официального опубликования, но не позднее 8 апреля года, следующего за отчетным.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды»

Структура муниципальной программы

| - N - п/п | - Наименование региональных и ведомственных проектов, комплексов процессных мероприятий (далее – структурный элемент) | - Период реализации структурного элемента / связь с показателями муниципальной программы города Бородино |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 |
| - 1 | - Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | - период реализации 2025 – 2027 годы |
|  | - Соисполнитель муниципальной программы | - / участники: МБУ «УГХ г. Бородино», МКУ «Служба единого заказчика» |
| - 1.1 | - Создание механизма развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов | Доля благоустроенных дворов от общего количества. Доля благоустроенных общественных пространств от общего количества. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды»

Информация об источниках финансирования муниципальной программы и её структурных элементов, в том числе по уровням бюджетной системы

| - Наименование муниципальной программы, структурного элемента программы | - Источники финансирования | - Объем финансового обеспечения по годам реализации (рублей), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 2025 | - 2026 | - 2027 | - Итого на 2025 – 2027 годы |
| - Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» | - Всего | - 4 599 349,91 | - 473 153,92 | - 452 777,92 | - 5 525 281,75 |
|  | - в том числе: |  |  |  |  |
|  | - краевой бюджет | - 452 777,92 | - 452 777,92 | - 452 777,92 | - 1 358 333,76 |
|  | - местный бюджет | - 3 955 408,75 | - 20 376,00 | - 0,00 | - 3 975 784,75 |
|  | - внебюджетные средства | - 191 163,24 | - 0,00 | - 0,00 | - 191 163,24 |
| - Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | - Всего | - 4 599 349,91 | - 473 153,92 | - 452 777,92 | - 5 525 281,75 |
|  | - в том числе: |  |  |  |  |
|  | - краевой бюджет | - 452 777,92 | - 452 777,92 | - 452 777,92 | - 1 358 333,76 |
|  | - местный бюджет | - 3 955 408,75 | - 20 376,00 | - 0,00 | - 3 975 784,75 |
|  | - внебюджетные средства | - 191 163,24 | - 0,00 | - 0,00 | - 191 163,24 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды»

- Перечень

- мероприятий муниципальной программы города Бородино

(далее – программа)

| - N - п/п | - Структурный элемент муниципальной программы, мероприятия | - Наименование главного распорядителя бюджетных средств (далее – ГРБС) | - Код бюджетной классификации |  |  |  | - Расходы по годам реализации муниципальной программы, (рублей) |  |  |  | - Результат реализации муниципальной программы | - Показатели программы / структурных элементов, на достижение которых направлена реализация мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - ГРБС | - РзПр | - ЦСР | - ВР | - 2025 | - 2026 | - 2027 | - Итого на 2025 – 2027 гг. |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 | - 13 |
|  | - Цель муниципальной программы – Формирование комфортной городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Муниципальная программа «Формирование современной городской среды», всего | - х | - х | - х | - х | - х | - х | - х | - х | - х | - х | - х |
|  | - в том числе: | - х | - х | - х | - х | - х | - х | - х | - х | - х | - х | - х |
|  | - средства краевого бюджета | - х | - х | - х | - х | - х | - 452 777,92 | - 452 777,92 | - 452 777,92 | - 1 358 333,76 | - х | - х |
|  | - средства местного бюджета | - х | - х | - х | - х | - х | - 3 955 408,75 | - 20 376,00 | - 0,00 | - 3 975 784,75 | - х | - х |
|  | - внебюджетные средства | - х | - х | - х | - х | - х | - 191 163,24 | - 0,00 | - 0,00 | - 191 163,24 | - х | - х |
|  | - Проектная часть, всего | - х | - х | - х | - х | - х | - 4 599 349,91 | - 473 153,92 | - 452 777,92 | - 5 525 281,75 | - х | - х |
|  | - в том числе: | - х | - х | - х | - х | - х | - х | - х | - х | - х | - х | - х |
|  | - средства краевого бюджета | - х | - х | - х | - х | - х | - 452 777,92 | - 452 777,92 | - 452 777,92 | - 1 358 333,76 | - х | - х |
|  | - средства местного бюджета | - х | - х | - х | - х | - х | - 3 955 408,75 | - 20 376,00 | - 0,00 | - 3 975 784,75 | - х | - х |
|  | - внебюджетные средства | - х | - х | - х | - х | - х | - 191 163,24 | - 0,00 | - 0,00 | - 191 163,24 | - х | - х |
| - 2 | - Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | - х | - х | - х | - х | - х | - 4 599 349,91 | - 473 153,92 | - 452 777,92 | - 5 525 281,75 | - х | - х |
|  | - в том числе | - х | - х | - х | - х | - х | - х | - х | - х | - х | - х | - х |
|  | - средства краевого бюджета | - х | - х | - х | - х | - х | - 452 777,92 | - 452 777,92 | - 452 777,92 | - 1 358 333,76 | - х | - х |
|  | - средства местного бюджета | - х | - х | - х | - х | - х | - 3 955 408,75 | - 20 376,00 | - 0,00 | - 3 975 784,75 | - х | - х |
|  | - внебюджетные средства | - х | - х | - х | - х | - х | - 191 163,24 | - 0,00 | - 0,00 | - 191 163,24 | - х | - х |
|  | - Благоустройство общественных пространств | - Администрация города Бородино | - 012 | - 0503 | - 152F255550 | - 244 | - 616 130,67 | - 331 207,75 | - 316 944,55 | - 1 264 282,97 | - Благоустроенно общественных пространств: - 2025 год – 1шт.; - 2026 год – 1 шт.; - 2027 год – 1 шт. | - Доля благоустроенных общественных пространств от общего количеств |
|  | - Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству | - Администрация города Бородино | - 012 | - 0503 | - 152F255550 | - 811 | - 264 056,00 | - 141 946,17 | - 135 833,37 | - 541 835,54 | - Благоустроенно дворов: - 2025 год – 1 шт.; - 2026 год – 1 шт.; - 2027 год – 1 шт. | - Доля благоустроенных дворов от общего количества |
|  | - Всероссийский конкурс лучших проектов создание комфортной городской среды «Есть улица центральная» | - Администрация города Бородино | - 012 | - 0503 | - 152F274510 | - 612 | - 3 528 000,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 3 528 000,00 | - Реализовано проектов: - 2025 год – 2 шт.; - 2026 год – 2 шт.; - 2027 год – 2 шт. | - Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях / Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды |
|  | - Итого по муниципальной программе | - х | - х | - х | - х | - х | - 4 599 349,91 | - 473 153,92 | - 452 777,92 | - 5 525 281,75 | - х | - х |
|  | - в том числе | - х | - х | - х | - х | - х | - х | - х | - х | - х | - х | - х |
|  | - Администрация города Бородино | - х | - х | - х | - х | - х | - 4 599 349,91 | - 473 153,92 | - 452 777,92 | - 5 525 281,75 | - х | - х |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды»

Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы городского округа Бородино

«Формирование современной городской среды»

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Порядок расчета | Источник данных | Периодичность представления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Доля благоустроенных дворов от общего количества | % | C = N благ. / N общ. * 100 %, где C – доля благоустроенных дворовых территорий, %; N благ. – кол-во благоустроенных дворовых территорий, шт.; N общ. – общее кол-во дворовых территорий, шт. | МКУ «Служба единого заказчика» | Ежегодно |
| 2. | Доля благоустроенных общественных пространств от общего количества | % | C = N благ. / N общ. * 100 %, где C – доля благоустроенных общественных пространств, %; N благ. – кол-во благоустроенных общественных пространств, шт.; N общ. – общее кол-во общественных пространств, шт. | МКУ «Служба единого заказчика» | Ежегодно |
| 3. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | % | C = N гр. от 14 лет / N гр. прогол. * 100 %; где С - доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, %; N гр. от 14 лет – кол-во граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, чел.; N гр. прогол. – кол-во граждан, принявших участие в голосовании, чел. | МКУ «Служба единого заказчика» | Ежегодно |