КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД БОРОДИНО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОРОДИНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2024 	г. Бородино					№ 804

[МЕСТО ДЛЯ ШТАМПА]

Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Бородино от 20.09.2024 № 608-Пр «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ городского округа «город Бородино», распоряжением администрации города Бородино от 26.07.2013 № 92 «Об утверждении перечня муниципальных программ города Бородино», постановлением администрации города Бородино от 23.07.2015 № 644 «О порядке составления проекта решения Бородинского городского Совета депутатов о бюджете города Бородино на очередной финансовый год и плановый период», на основании Устава города Бородино, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1. Утвердить муниципальную программу «Реформирование и модернизация жилищно – коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» согласно приложению, к настоящему постановлению.

- 2. Признать утратившим силу с 01.01.2025 года:

- - Постановление Администрации города Бородино от 31.10.2013 № 1187 «Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно – коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»;

- - Постановление Администрации города Бородино от 27.09.2022 № 500 «О внесении изменений в постановление администрации города Бородино от 31.10.2013 № 1187 «Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно – коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»;

- - Постановление Администрации города Бородино от 27.10.2022 № 566 «О внесении изменений в постановление администрации города Бородино от 31.10.2013 № 1187 «Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно – коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»;

- - Постановление Администрации города Бородино от 28.11.2022 № 714 «О внесении изменений в постановление администрации города Бородино от 31.10.2013 № 1187 «Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно – коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»;

- - Постановление Администрации города Бородино от 14.11.2022 № 619 «О внесении изменений в постановление администрации города Бородино от 31.10.2013 № 1187 «Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно – коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»;

- - Постановление Администрации города Бородино от 09.12.2022 № 756 «О внесении изменений в постановление администрации города Бородино от 31.10.2013 № 1187 «Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно – коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»;

- - Постановление Администрации города Бородино от 01.11.2023 № 675 «О внесении изменений в постановление администрации города Бородино от 31.10.2013 № 1187 «Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно – коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»;

- - Постановление Администрации города Бородино от 10.11.2023 № 719 «О внесении изменений в постановление администрации города Бородино от 31.10.2013 № 1187 «Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно – коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»;

- Постановление Администрации города Бородино от 10.11.2023 № 720 «О внесении изменений в постановление администрации города Бородино от 31.10.2013 № 1187 «Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно – коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»;

- - Постановление Администрации города Бородино от 01.12.2023 № 824 «О внесении изменений в постановление администрации города Бородино от 31.10.2013 № 1187 «Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно – коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»;

- - Постановление Администрации города Бородино от 13.11.2023 № 727 «О внесении изменений в постановление администрации города Бородино от 31.10.2013 № 1187 «Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно – коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»;

- - Постановление Администрации города Бородино от 09.01.2024 № 7 «О внесении изменений в постановление администрации города Бородино от 31.10.2013 № 1187 «Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно – коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»;

- - Постановление Администрации города Бородино от 01.02.2024 № 70 «О внесении изменений в постановление администрации города Бородино от 31.10.2013 № 1187 «Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно – коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»;

- - Постановление Администрации города Бородино от 11.06.2024 № 419 «О внесении изменений в постановление администрации города Бородино от 31.10.2013 № 1187 «Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно – коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»;

- - Постановление Администрации города Бородино от 22.07.2024 № 480 «О внесении изменений в постановление администрации города Бородино от 31.10.2013 № 1187 «Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно – коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»;

- - Постановление Администрации города Бородино от 02.08.2024 № 511 «О внесении изменений в постановление администрации города Бородино от 31.10.2013 № 1187 «Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно – коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности».

- 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города Бородино А. В. Первухина.

- 4. Обнародовать настоящее постановление в газете «Бородинский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа города Бородино Красноярского края в информационно – телекоммуникационной сети интернет (www.borodino24.gosuslugi.ru).

- 5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.

Глава города Бородино							 А.Ф. Веретенников

[МЕСТО ДЛЯ ПОДПИСИ]

Мильчакова Ю.Д.

4-43-07

Приложение

к постановлению

администрации города Бородино

от 14.11.2024 № 805

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ»

Паспорт

муниципальной программы города Бородино Красноярского края

«Реформирование и модернизация жилищно – коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

- Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Первухин А.В. – первый заместитель главы города |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация города Бородино |
| Соисполнитель муниципальной программы | ОУМИ г. Бородино Отдел образования администрации города Бородино |
| Период реализации муниципальной программы | 2025 – 2030 годы |
| Цели муниципальной программы | - Обеспечение населения муниципального образования городской округ город Бородино качественными жилищно-коммунальными услугами. - Обеспечение потребителей муниципального образования городской округ город Бородино энергоресурсами. |
| Наименование подпрограмм | - Подпрограмма 1 «Реконструкция, модернизация (включая приобретение соответствующего оборудования) и ремонты объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Бородино». - Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Бородино». - Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальных программ и прочие мероприятия». - Подпрограмма 4 «Чистая вода». - Подпрограмма 5 «Обеспечение доступности платы граждан». |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | Повышение качества жилищно – коммунальных услуг и формирование эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности |
| Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы | Общий объем финансирования – 144 430 174,98 руб., из них за счет средств из местного бюджета, – 37 394 974,98 руб., в том числе по годам: 2025 год – 12 464 991,66 руб.; 2026 год – 12 464 991,66 руб.; 2027 год – 12 464 991,66 руб.; за счет средств из краевого бюджета – 101 364 600,00 руб., в том числе по годам: 2025 год – 33 788 200,00 руб.; 2026 год – 33 788 200,00 руб.; 2027 год – 33 788 200,00 руб.; за счет средств внебюджетных источников – 5 670 600,00 руб., в том числе по годам: 2025 год – 1 890 200,00 руб.; 2026 год – 1 890 200,00 руб.; 2027 год – 1 890 200,00 руб. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации / государственной программой Красноярского края | Национальная цель – «Комфортная и безопасная среда для жизни»: - реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году; - строительство и реконструкция (модернизация) не менее чем 2 тыс. объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки к 2030 году. |

- 2. Показатели муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно – коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

| N п/п | Наименование показателя муниципальной программы | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| - Цель муниципальной программы – Обеспечение населения муниципального образования городской округ город Бородино качественными жилищно-коммунальными услугами. Обеспечение потребителей муниципального образования городской округ город Бородино энергоресурсами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем потерь энергоресурсов в инженерных сетях |  | убывает | тыс. м³ | 157,06 | 154,2 | 151,13 | 145,20 | 139,27 | 133,34 | 127,41 | 121,48 | - | МКУ «Служба единого заказчика» | - | МКУ «Служба единого заказчика» |
| 2 | Протяженность капитально отремонтированных участков инженерных сетей | НЦ | возрастает | км | 2,354 | 2,395 | 2,444 | 2,534 | 2,624 | 2,714 | 2,804 | 2,894 | - | МКУ «Служба единого заказчика» | реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году | МКУ «Служба единого заказчика» |
| 3 | Доля водопроводной сети, нуждающейся в замене |  | убывает | % | 79,14 | 79,06 | 78,98 | 78,9 | 78,82 | 78,74 | 78,66 | 78,58 | - | МКУ «Служба единого заказчика» | реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году | МКУ «Служба единого заказчика» |
| 4 | Снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры | Приоритеты города | убывает | % | 82,62 | 82,62 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | Решение Бородинского городского Совета депутатов от 18.12.2018 № 26-257р «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Бородино до 2030 года» | МКУ «Служба единого заказчика» | - | МКУ «Служба единого заказчика» |
| 5 | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры |  | возрастает | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | МКУ «Служба единого заказчика» | - | МКУ «Служба единого заказчика» |
| 6 | Удельный вес общей площади жилого фонда, оборудованного: | Приоритеты города | возрастает |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Решение Бородинского городского Совета депутатов от 18.12.2018 № 26-257р «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Бородино до 2030 года» | МКУ «Служба единого заказчика» | - | МКУ «Служба единого заказчика» |
|  | Водопроводом |  |  | % | 86 | 86 | 96,94 | 96,94 | 97 | 98 | 99 | 100 |  | МКУ «Служба единого заказчика» |  | МКУ «Служба единого заказчика» |
|  | Отоплением |  |  | % | 81 | 81 | 82,04 | 82,04 | 82,04 | 82,04 | 82,04 | 82,04 |  | МКУ «Служба единого заказчика» |  | МКУ «Служба единого заказчика» |
|  | Горячим водоснабжением |  |  | % | 77 | 77 | 80,27 | 80,27 | 80,27 | 80,27 | 80,27 | 80,27 |  | МКУ «Служба единого заказчика» |  | МКУ «Служба единого заказчика» |
|  | Канализацией |  |  | % | 79 | 79 | 85,18 | 85,18 | 85,18 | 85,18 | 85,18 | 85,18 |  | МКУ «Служба единого заказчика» |  | МКУ «Служба единого заказчика» |
| 7 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) муниципальными бюджетными учреждениями (из расчета на 1 кв.м. общей площади и (или) на одного человека) | ОД ОМС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» |  | - | МКУ «Служба единого заказчика» |
|  | Тепловая энергия |  | убывает | Гкал/м² | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | - | МКУ «Служба единого заказчика» | - | МКУ «Служба единого заказчика» |
|  | Электрическая энергия |  |  | кВт*ч/чел | 136,82 | 137,16 | 137,69 | 138,23 | 138,77 | 139,31 | 139,85 | 140,39 | - | МКУ «Служба единого заказчика» | - | МКУ «Служба единого заказчика» |
|  | Холодная вода |  |  | м³/чел | 1,76 | 1,77 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | - | МКУ «Служба единого заказчика» | - | МКУ «Служба единого заказчика» |
|  | Горячая вода |  |  | м³/чел | 0,70 | 0,70 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | - | МКУ «Служба единого заказчика» | - | МКУ «Служба единого заказчика» |
| 8 | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов |  | возрастает | % | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | - | МКУ «Служба единого заказчика» | - | МКУ «Служба единого заказчика» |
| 9 | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D) | ОД ОМС | возрастает | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | МКУ «Служба единого заказчика» | - | МКУ «Служба единого заказчика» |
| 10 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в многоквартирных домах (из расчета на 1 кв.м. общей площади и (или) на одного человека) | ОД ОМС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» |  | - |  |
|  | Тепловая энергия |  | убывает | Гкал/м² | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | - | МКУ «Служба единого заказчика» | - | МКУ «Служба единого заказчика» |
|  | Электрическая энергия |  |  | кВт*ч/чел | 1781,33 | 1781,33 | 1781,33 | 1781,33 | 1781,33 | 1781,33 | 1781,33 | 1781,33 | - | МКУ «Служба единого заказчика» | - | МКУ «Служба единого заказчика» |
|  | Холодная вода |  |  | м³/чел | 30,73 | 30,73 | 30,73 | 30,73 | 30,73 | 30,73 | 30,73 | 30,73 | - | МКУ «Служба единого заказчика» | - | МКУ «Служба единого заказчика» |
|  | Горячая вода |  |  | м³/чел | 21,65 | 21,65 | 21,65 | 21,65 | 21,65 | 21,65 | 21,65 | 21,65 | - | МКУ «Служба единого заказчика» | - | МКУ «Служба единого заказчика» |
| 11 | Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электрическая энергия |  | возрастает | ед. | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | - | МКУ «Служба единого заказчика» | - | МКУ «Служба единого заказчика» |
|  | Холодная вода |  |  | ед. | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | - | МКУ «Служба единого заказчика» | - | МКУ «Служба единого заказчика» |
|  | Горячая вода |  |  | ед. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | МКУ «Служба единого заказчика» | - | МКУ «Служба единого заказчика» |
|  | Тепловая энергия |  |  | ед. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | МКУ «Служба единого заказчика» | - | МКУ «Служба единого заказчика» |
| 12 | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности | приоритеты города | возрастает | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | МКУ «Служба единого заказчика» | - | МКУ «Служба единого заказчика» |
| 13 | Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях | Приоритеты города | убывает | % | 12,15 | 11,78 | - 11,41 | - 11,04 | - 10,67 | 10,3 | 9,93 | 9,56 | Решение Бородинского городского Совета депутатов от 18.12.2018 № 26-257р «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Бородино до 2030 года» | МКУ «Служба единого заказчика» | - | МКУ «Служба единого заказчика» |
| 14 | Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе |  | возрастает | % | 73,48 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | МКУ «Служба единого заказчика» | - | МКУ «Служба единого заказчика» |
| 15 | Количество проведенных контрольных и проверочных мероприятий по отношению к запланированным проверкам организаций, которые управляют многоквартирными домами на период проведения проверки | - | возрастает | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | МКУ «Служба единого заказчика» | - | МКУ «Служба единого заказчика» |
| 16 | Доля населения города Бородино, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | НЦ | возрастает | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | МКУ «Служба единого заказчика» | строительство и реконструкция (модернизация) не менее чем 2 тыс. объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки к 2030 году | МКУ «Служба единого заказчика» |
| 17 | Количество организаций, получивших субвенцию | - | возрастает | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | МКУ «Служба единого заказчика» | - | МКУ «Служба единого заказчика» |

1. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

  - Оценка текущего состояния соответствующей сферы социально – экономического развития города Бородино

- Жилищно-коммунальное хозяйство (далее – ЖКХ) – это многоотраслевой комплекс, в котором пересекаются все социально-экономические, организационно-технические вопросы, связанные с жилищно-коммунальным обслуживанием всех потребителей, включая население.

- ЖКХ города Бородино является важной отраслью экономики, обеспечивающей население жизненно важными услугами: отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение.

Доля площади жилищного фонда, обеспеченного: водопроводом – 87 %, канализацией – 80 %, отоплением – 81 %, горячим водоснабжением – 81 %, в общей площади жилищного фонда города Бородино по состоянию на 01.01.2024. Динамика в сторону увеличения данного показателя обуславливается подключением к централизованным инженерным сетям уже существующего жилого фонда, а уменьшение – вводом в эксплуатацию жилого фонда в результате нового строительства. Планируется увеличение данного показателя до 90,0 % к 2030 году.

С 2021 года коммунальные услуги по водоснабжению и водоотведению на территории муниципального образования предоставляет ООО «ЭКО-ВОСТОК».

Электроснабжение, теплоснабжение и горячее водоснабжение населения города – обеспечивает акционерное общество «Красноярская региональная энергетическая компания» (АО «КрасЭКо»).

Региональный оператор, предоставляющий услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов – общество с ограниченной ответственностью «Рециклинговая компания» (ООО «РК»).

Управление многоквартирными домами осуществляют 2 управляющие компании – общество с ограниченной ответственностью «Ваш управдом плюс» (ООО «Ваш управдом плюс») и общество с ограниченной ответственностью «Тройка» (ООО «Тройка»).

Реформирование ЖКХ прошло несколько важных этапов, в ходе которых, в целом, были выполнены задачи реформы оплаты жилья и коммунальных услуг, создания системы адресной социальной поддержки граждан, совершенствования системы управления многоквартирными жилыми домами, финансового оздоровления организаций жилищно-коммунального комплекса, развития в жилищно-коммунальной сфере конкурентных рыночных отношений и привлечения частного сектора к управлению объектами коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда.

Основными показателями, характеризующими отрасль ЖКХ города Бородино, являются:

высокий уровень износа основных производственных фондов, в том числе транспортных коммуникаций и энергетического оборудования (от 80 % до 83 %), обусловленный принятием в муниципальную собственность объектов коммунального назначения в изношенном состоянии;

потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления, составляющие 12,15 %, сложившиеся вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия;

высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за сверхнормативного потребления энергоресурсов, наличия нерационально функционирующих затратных технологических схем и низкого коэффициента использования установленной мощности и, вследствие этого, незначительная инвестиционная привлекательность объектов;

значительный износ оборудования по очистке питьевой воды и удаленность источников водоснабжения от населенного пункта, недостаточная степень очистки сточных вод на объектах водоотведения.

В муниципальной программе запланировано постепенное снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры города. В период с 2021 года по 2023 год уровень износа удалось снизить на 0,54 %, но в результате накопленного износа растет количество инцидентов и аварий в системах тепло-, электро- и водоснабжения, увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов. Программа обеспечения устойчивости функционирования объектов коммунальной инфраструктуры к 2016 году позволила снизить уровень износа до 60 % и сохранить его в течение 2017 года. Однако, ввиду того, что ОУМИ в течение 2018 года были приняты на баланс ранее бесхозяйственные сети, имеющие 100 % износ, средний целевой показатель износа объектов коммунальной инфраструктуры увеличился, и по состоянию на 01.01.2019 уровень износа составил 64,6 %, на 01.01.2020 – 62,5 %, на 01.01.2021 – 66,0 %, на 01.01.2022 – 83,16 %, на 01.01.2023 – 82,62 %, на 01.01.2024 – 82,62%.

Устаревшее, неэффективное оборудование, изношенные сети приводят к непомерному росту затрат на теплоснабжение, водоснабжение, выработку электроэнергии. Вместе с тем в ЖКХ города в настоящее время активно проводятся преобразования, закладывающие основы развития отрасли на долгосрочную перспективу.

Так, между ОУМИ, АО «КрасЭКо» и субъектом Российской Федерации – Красноярским краем (в лице первого заместителя Губернатора Красноярского края) заключено трёхстороннее концессионное соглашение (от 16.06.2020 г. № 25), в рамках которого АО «КрасЭКо», выступая в качестве концессионера, обязуется за свой счёт реконструировать (модернизировать) объекты теплоснабжения, находящиеся в собственности города Бородино, и переданные концессионеру в рамках этого соглашения. В то же время АО «КрасЭКо» может использовать переданное ему имущество для осуществления деятельности по обеспечению качественного теплоснабжения потребителей города Бородино. Срок действия концессионного соглашения – до 31.12.2027 г. Выполнение мероприятий по концессионному соглашению позволит повысить степень надежности теплоисточников.

Кроме того, между администрацией городского округа город Бородино Красноярского края, выступающей в качестве Концендента, и ООО «Эко-Восток», выступающим в качестве Концессионера, 19.05.2021 заключены 2 концессионных соглашения в отношении объектов водоснабжения (№ 40) и объектов водоотведения (№ 41) города Бородино

Работа по реформированию ЖКХ далека от завершения и для достижения запланированных результатов необходимо точное и последовательное выполнение мероприятий в соответствии с задачами, определенными муниципальной программой.

Эффективное муниципальное регулирование коммунального хозяйства города органами местного самоуправления, при котором достигается баланс интересов всех сторон, обеспечивается путем реализации заложенных в законодательство механизмов следующих мероприятий:

актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры;

обеспечение контроля за формированием целевых показателей деятельности и подготовкой на их основе инвестиционных программ, финансируемых, в том числе за счет привлечения частных инвестиций, например, ресурсоснабжающих организаций или вообще сторонних источников;

утверждение планов мероприятий по приведению качества воды в соответствие с установленными требованиями и планов снижения сбросов;

обеспечение контроля за качеством и надежностью коммунальных услуг и ресурсов;

формирование долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

обеспечение социальной поддержки населения по оплате услуг ЖКХ;

контроль за раскрытием информации для потребителей в соответствии с установленными стандартами.

Соответствующими структурными подразделениями города Бородино проводится непрерывный мониторинг состояния работы объектов жизнеобеспечения, теплоисточников, тепловых сетей, а также мониторинг запасов угля на теплоисточниках и выполнения заданий по выработке тепловой энергии теплоснабжающей организацией.

- Теплоснабжение

- Система теплоснабжения города Бородино централизованная, источниками теплоснабжения изначально являлись три котельные, находящихся в муниципальной собственности – котельная № 1 (70,92 Гкал/час), котельная № 2 (80,0 Гкал/час), котельная ГРП (1,52 Гкал/час), общая производительность составляла 152,44 Гкал/час. Котельная ГРП после постройки теплосети (с 2014 года) используется не как котельная, а как насосная станция, следовательно, общая производительность составляет 150,92 Гкал/час.

- Основными причинами неэффективности действующих котельных являются:

- низкий коэффициент использования установленной мощности теплоисточников;

- низкий уровень обслуживания (отсутствие автоматизации технологических процессов).

- Тепловые сети города разветвлённые, кольцевые, с открытым водозабором. Протяжённость тепловых сетей составляет 58,47 км, в замене нуждаются 24,43 км сетей (42 % от общей протяженности сетей). Суммарные потери тепловой энергии в сетях за 2023 год составляли 35,514 тыс. Гкал.

- Потери тепловой энергии по сравнению с прошлым годом увеличены из-за холодного зимнего периода, и увеличении аварий при проведении гидравлических испытаний.

- Рост объёма потерь тепловой энергии в теплосетях обусловлен тем фактом, что объёмов ежегодно выполняемых капитальных ремонтов участков, нуждающихся в замене, недостаточно на фоне общей протяжённости тепловых сетей. Главной причиной является недостаток финансовых средств, вследствие чего общий уровень износа (в разрезе всей системы теплоснабжения) сохраняется на примерно том же уровне, что и в прошлые годы.

- Сопутствующей причиной является неравномерный уровень гидравлического давления в тепловых сетях, что, вкупе с высоким износом приводит к порывам трубопроводов, что, в свою очередь, также влияет на уровень потерь тепловой энергии.

- В рамках муниципальной программы планируется:

- применять комплексный подход к замене морально устаревших и не сертифицированных котлов на котельное оборудование, в соответствии с требованиями правил технической эксплуатации котельных, для продления эксплуатационного срока котлов и тепловых сетей, повышения надёжности работы систем теплоснабжения и качества сетевой воды;

- поэтапное приведение в соответствие установленной мощности теплоисточников присоединенной нагрузки;

- использование современных теплоизоляционных материалов;

- снижение тепловых потерь;

- обеспечить (повысить) надежность работы систем теплоснабжения и экономию топливно-энергетических ресурсов;

- актуализация схемы теплоснабжения города;

- формирование долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения.

За период реализации программы произведена реализация мероприятий по предупреждению и стабилизации ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения города, по предотвращению критического уровня износа основных фондов коммунального комплекса, повышению надежности предоставления коммунальных услуг потребителям, энергосбережению в коммунальном хозяйстве.

С использованием современных теплоизоляционных материалов произведена замена ветхих тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении:

за 2023 год заменено 0,484 км,

С середины 2020 года, в связи с заключением концессионного соглашения от 16.06.2020 г. № 25 ремонт (модернизация, реконструкция) тепловых сетей и объектов теплоснабжения осуществляется за счёт средств АО «КрасЭКо», без привлечения бюджетных средств. Срок действия концессионного соглашения – до 31.12.2027 г. Выполнение мероприятий по концессионному соглашению позволит повысить степень надежности теплоисточников.

В рамках концессионного соглашения планируется выполнение следующих мероприятий:

1. Модернизация котельной ГРП с целью повышения надежности и качества теплоснабжения потребителей тепловой энергии от котельной № 1 г. Бородино.

2. Модернизация котельных агрегатов КВТС-20 №№ 1 - 4 котельной № 2     г. Бородино с целью снятия ограничения по теплопроизводительности.

3. Модернизация системы управления котельными агрегатами и вспомогательного оборудования котельной № 1 г. Бородино с целью обеспечения стабильного режима горения.

4. Модернизация системы управления котельными агрегатами и вспомогательного оборудования котельной № 2 г. Бородино с целью обеспечения стабильного режима горения.

5. Реконструкция центрального теплового пункта № 6 г. Бородино в подкачивающую насосную станцию

6. Модернизация центрального теплового пункта № 5 г. Бородино с целью повышения надежности и качества теплоснабжения

7. Модернизация центрального теплового пункта № 2 г. Бородино с целью повышения надежности и качества теплоснабжения.

8. Модернизация центрального теплового пункта № 7 г. Бородино с целью повышения надежности и качества теплоснабжения.

За исполнением концессионного соглашения ведет контроль отдел по управлению муниципальным имуществом города Бородино. За период с 2020 по 2022 год разработаны проекты по модернизации системы управления котельными агрегатами и вспомогательного оборудования котельной № 1 с целью обеспечения стабильного режима горения и модернизации системы управления котельными агрегатами и вспомогательного оборудования котельной № 2 с целью обеспечения стабильного режима горения.

В период 2020 – 2024 гг. исполнение мероприятий по концессионному соглашению не проводились в связи с отсутствием утвержденной инвестиционной программы.

- Следствием технической политики, проводимой теплоснабжающей, теплосетевой организацией и органами местного самоуправления в области теплоснабжения, является повышение устойчивости систем теплоснабжения, увеличение срока эксплуатации котельного и технологического оборудования теплоисточников, внедрение ресурсосберегающего оборудования и энергоэффективных технологий, снижение затрат на производство тепловой энергии и, как следствие, предоставление качественных услуг теплоснабжения населению и остальным потребителям.

Контроль качества теплоснабжения при поставке и потреблении тепловой энергии производится на границах балансовой принадлежности между теплоснабжающей, теплосетевой организацией и потребителем тепловой энергии.

Контролю качества теплоснабжения подлежат следующие параметры, характеризующие тепловой и гидравлический режим системы теплоснабжения теплоснабжающих и тепловых сетевых организаций:

- давление в подающем и обратном трубопроводах;

- температура теплоносителя в подающем трубопроводе в соответствии с температурным графиком, указанным в договоре теплоснабжения.

Контроль качества температуры горячей воды осуществляется в точке водоразбора.

Конкретные величины контролируемых параметров указываются в договоре теплоснабжения.

Ресурсоснабжающими организациями, предоставляющими коммунальные услуги на территории города Бородино, проводится непрерывный мониторинг состояния работы объектов жизнеобеспечения, теплоисточников, тепловых сетей, а также мониторинг запасов угля на теплоисточниках и выполнения заданий по выработке тепловой энергии теплоснабжающей организацией.

- Холодное водоснабжение и водоотведение

- В настоящее время в качестве источников централизованного питьевого и технического водоснабжения города Бородино используются два поверхностных водоема – река Рыбная и Баргинское водохранилище, а также групповой подземный водозабор в пос. Урал, состоящий из 4-х действующих артезианских скважин.

- Смешивание этих вод и их очистка производится на насосно-фильтровальной станции (далее также – НФС) в пос. Урал. Система очистки введена в эксплуатацию в 1950 - 1960 годах в две очереди. Проектная производительность станции водоочистки составляет 12 500 тыс. м3/сутки, фактическая 7 500 м3/сутки. Оборудование станции очистки устарело морально и физически. Износ отдельных её элементов составляет 100 %. На станции производится обеззараживание, осветление и фильтрование исходной воды. Однако устаревшее оборудование не позволяет произвести очистку до требований ГОСТ 2874-82 из-за повышенного содержания железа и ряда других вредных веществ, таких как бензопирен, фенолы и бактериальные загрязнения, находящиеся на границе предельно допустимого уровня, а порой превышая его, что наносит вред здоровью населения.

Другим существенным фактором, влияющим на качество и необходимое количество поданной воды в централизованную систему водоснабжения, является состояние распределительной сети. В 2023 г. потери составляли 21 % от объема поднятой воды. В настоящее время износ сети составляет в среднем 83,6 % при минимальном объеме восстановления. Т. е. состояние сети из года в год ухудшается. Опыт эксплуатации сетей с аналогичным процентом износа показывает, что потери могут достигать до 40 – 50 %. Для г. Бородино увеличение объема поднимаемой воды может достигать до 5 - 6 тыс. м3/сутки. Кроме этого, потребление холодной воды осуществляется неравномерно и в период максимальных нагрузок (выходные дни, летний полив) объем поднимаемой воды достигает до 7 - 8 тыс. м3/сут.

- Таким образом, в сфере водоснабжения города Бородино выделяется две основные проблемы, требующие последовательного подхода:

- техническое состояние объектов и сетей водоснабжения;

- качество воды, подаваемой потребителям на хозяйственно-бытовые нужды.

- Решение первой проблемы предусматривается реализацией подпрограммы 1 «Реконструкция, модернизация (включая приобретение соответствующего оборудования) и ремонты объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Бородино».

- В 2021 году проведены работы по капитальному ремонту:

- - водопроводной сети по ул. Рождественская;

- - канализационной сети по ул. Нагорная.

- В 2022-2024 году капитальный ремонт на объектах холодного водоснабжения и водоотведения выполнялся в рамках средств утвержденных тарифов.

- Для решения второй проблемы разработана подпрограмма 4 «Чистая вода».

С 19 мая 2021 года, в связи с заключением концессионных соглашений (от 19.05.2021 № 40 и от 19.05.2021 № 41) ремонт водопроводных и канализационных сетей и сооружений осуществляется за счёт средств ООО «Эко-Восток», без привлечения бюджетных средств. Срок действия концессионных соглашений – до 31.12.2034 г.

В рамках концессионных соглашений планируется выполнение следующих мероприятий:

1. Строительство водопроводной сети для подключения нового жилищного строительства (сети водоснабжения: участок от водобаков города по ул. Тенистая, пер. Горный)

2. Строительство сливной станции для приема стоков от бытовых септиков, производительностью 50 м3/сут.

Выполнение мероприятий по концессионному соглашению позволит обеспечить бесперебойное водоснабжение населения во вновь строящемся жилом районе, надежность функционирования объекта системы водоснабжения, достигнуть плановых значений показателей качества питьевой воды, тем самым, повысить уровень удовлетворения населения города коммунальными услугами в сфере холодного водоснабжения и водоотведения.

- В период с 2021 по 2024 гг. исполнение мероприятий по концессионному соглашению не проводились в связи с отсутствием утвержденной инвестиционной программы.

- Большой проблемой для города Бородино являются и объекты водоотведения – биологические очистные сооружения проектной производительностью 6,2 тыс. м3/сутки, а также канализационные сети города, которые эксплуатируются с 1970-х годов.

- Очистные сооружения принимают производственные стоки от промышленных предприятий и хозяйственно-бытовые стоки от жилья и объектов соцкультбыта. Однако качество очистки сточных вод не соответствует требуемым нормативам. Существующая схема очистки (решетки, песколовки, первичные отстойники, высоконагруженные отстойники) не позволяет получить требуемые показатели состава и свойства сточных вод по причине конструктивных особенностей вышеперечисленных сооружений. В результате недостаточно очищенные сточные воды сбрасываются в р. Ирша.

- Решить проблему очистки сточных вод с доведением концентрации загрязняющих веществ до требуемых нормативов может реконструкция существующих очистных сооружений. Мероприятия, запланированные в рамках решения данной проблемы, предусматриваются реализацией подпрограммы 1 «Реконструкция, модернизация (включая приобретение соответствующего оборудования) и ремонты объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Бородино».

- Проблема снабжения населения города питьевой водой требуемого качества в достаточном количестве, экологическая безопасность окружающей среды является наиболее актуальной, т. к. доступность и качество данного коммунального ресурса определяют здоровье населения города и качество жизни.

- Решение проблемы окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества, что в конечном итоге будет способствовать повышению темпов роста экономического развития на территории и улучшению демографической ситуации.

- Капитальный ремонт многоквартирных домов

- 100 % количеству многоквартирных домов по состоянию на 01.01.2024, требуется проведение капитального ремонта.

- Это происходит в следствии того, что при проведении капитального ремонта, выполняют ремонт отдельных конструктивных элементов или коммунальных сетей, а не всего дома.

- Основная доля многоквартирных домов, расположенных на территории города Бородино, была введена в эксплуатацию в 1951 – 1960-е годы, и, соответственно, в отношении большей части жилищного фонда нормативные сроки истекли или подходят по проведению капитального ремонта.

- Согласно действующему законодательству с 2017 года полномочия по проведению капитального ремонта переданы Региональному фонду капитального ремонта многоквартирных домов Красноярского края (далее – Региональный фонд). Данное учреждение осуществляет формирование краткосрочных планов (на каждые 3 года) реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, который согласовывает Администрация города Бородино. В данных краткосрочных планах указываются сроки проведения капитальных ремонтов, а также запланированные виды работ. Помимо этого, Региональный фонд выступает в качестве технического заказчика при заключении договоров на проведение капитальных ремонтов многоквартирных домов.

За период 2023 – 2025годов посредством Регионального фонда запланировано выполнить капитальный ремонт в 18 многоквартирных домах, что дополнительно составит 15,79 % от их общего числа.

Региональная программа краткосрочных планов капитального ремонта МКД

- по г. Бородино на 2023 – 2025 годы

| N п/п | Адрес многоквартирного дома / номер конструктивного элемента | Плановый год ремонта |  | Наименование управляющей компании |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт крыши | утепление и ремонт фасада |  |
|  |  | 1 | 2 |  |
| 1 | г.Бородино, мкр. Победы, д.12 | 2023-2025 |  | ООО "Тройка" |
| 2 | г.Бородино, мкр. Победы, д.13 | 2023-2025 |  | ООО "Тройка" |
| 3 | г.Бородино, мкр. Стахановский, д.10 | 2023-2025 |  | ООО "Тройка" |
| 4 | г.Бородино, мкр. Стахановский, д.11 | 2023-2025 |  | ООО "Тройка" |
| 5 | г.Бородино, мкр. Стахановский, д.7 | 2023-2025 |  | ООО "Ваш управдом плюс" |
| 6 | г.Бородино, мкр. Стахановский, д.8 | 2023-2025 |  | ООО "Ваш управдом плюс" |
| 7 | г.Бородино, мкр. Стахановский, д.9 | 2023-2025 |  | ООО "Тройка" |
| 8 | г.Бородино, пер. Солнечный, д.2 | 2023-2025 |  | ООО "Ваш управдом плюс" |
| 9 | г.Бородино, пер. Солнечный, д.4 | 2023-2025 |  | ООО "Ваш управдом плюс" |
| 10 | г.Бородино, ул.Гоголя, д.6 | 2023-2025 |  | ООО "Ваш управдом плюс" |
| 11 | г.Бородино, ул.Ленина, д.51 | 2023-2025 |  | ООО "Тройка" |
| 12 | г.Бородино, ул.Ленина, д.62 | 2023-2025 |  | ООО "Тройка" |
| 13 | г.Бородино, ул.Маяковского, д.28 |  | 2023-2025 | ООО "Тройка" |
| 14 | г.Бородино, ул.Нагорная, д.41 | 2023-2025 |  | ООО "Тройка" |
| 15 | г.Бородино, ул.Нагорная, д.41А | 2023-2025 |  | ООО "Ваш управдом плюс" |
| 16 | г.Бородино, ул.Нагорная, д.43 | 2023-2025 |  | ООО "Ваш управдом плюс" |
| 17 | г.Бородино, ул.Нагорная, д.45 | 2023-2025 |  | ООО "Ваш управдом плюс" |
| 18 | г.Бородино, ул.Октябрьская, д.87 | 2023-2025 |  | ООО "Тройка" |

| Региональная программа краткосрочного плана капитального ремонта МКД по г. Бородино на 2026-2028 годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома / номер конструктивного элемента | ремонт крыши | Наименование управляющей компании |
| 1 | г.Бородино, мкр. Победы, д.15 | 2026-2028 | ООО "Ваш управдом плюс" |
| 2 | г.Бородино, мкр. Победы, д.5 | 2026-2028 | ООО "Ваш управдом плюс" |
| 3 | г.Бородино, мкр. Победы, д.6 | 2026-2028 | ООО "Ваш управдом плюс" |
| 4 | г.Бородино, мкр. Победы, д.8 | 2026-2028 | ООО "Ваш управдом плюс" |
| 5 | г.Бородино, мкр. Стахановский, д.5 | 2026-2028 | ООО "Ваш управдом плюс" |
| 6 | г.Бородино, мкр. Стахановский, д.6 | 2026-2028 | ООО "Ваш управдом плюс" |
| 7 | г.Бородино, ул.Ленина, д.58 | 2026-2028 | ООО "Тройка" |
| 8 | г.Бородино, ул.Ленина, д.60 | 2026-2028 | ООО "Тройка" |
| 9 | г.Бородино, ул.Октябрьская, д.76 | 2026-2028 | ООО "Тройка" |
| 10 | г.Бородино, ул.Октябрьская, д.83 | 2026-2028 | ООО "Ваш управдом плюс" |
| 11 | г.Бородино, ул.Октябрьская, д.85 | 2026-2028 | ООО "Ваш управдом плюс" |
| 12 | г.Бородино, ул.Советская, д.66 | 2026-2028 | ООО "Ваш управдом плюс" |

| Региональная программа краткосрочного плана капитального ремонта МКД по г. Бородино на 2029-2031 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома / номер конструктивного элемента | ремонт сетей электроснабжения | ремонт крыши | ремонт сетей отопления | ремонт сетей горячего водоснабжения | ремонт сетей холодного водоснабжения | ремонт сетей водоотведения | утепление и ремонт фасада | Наименование управляющей компании |  |
| 1 | г.Бородино, мкр. Победы, д.1 | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  | ООО "Тройка" |  |
| 2 | г.Бородино, мкр. Победы, д.11 | 2029-2031 |  | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |  |  |  |  |
| 3 | г.Бородино, мкр. Победы, д.12 | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | г.Бородино, мкр. Победы, д.13 | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | г.Бородино, мкр. Победы, д.14 | 2029-2031 | 2029-2031 |  |  |  |  |  | ООО "Ваш управдом плюс" |  |
| 6 | г.Бородино, мкр. Победы, д.15 | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | г.Бородино, мкр. Победы, д.2 | 2029-2031 |  | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |  |  |  |  |
| 8 | г.Бородино, мкр. Победы, д.3 | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | г.Бородино, мкр. Победы, д.5 | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | г.Бородино, мкр. Победы, д.6 | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | г.Бородино, мкр. Победы, д.7 | 2029-2031 | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | г.Бородино, мкр. Победы, д.8 | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | г.Бородино, мкр. Стахановский, д.10 | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  | ООО "Тройка" |  |
| 14 | г.Бородино, мкр. Стахановский, д.11 | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | г.Бородино, мкр. Стахановский, д.12 | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | г.Бородино, мкр. Стахановский, д.4 | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | г.Бородино, мкр. Стахановский, д.5 | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  | ООО "Ваш управдом плюс" |  |
| 18 | г.Бородино, мкр. Стахановский, д.6 | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | г.Бородино, мкр. Стахановский, д.7 | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | г.Бородино, мкр. Стахановский, д.8 | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | г.Бородино, мкр. Стахановский, д.9 | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  | ООО "Тройка" |  |
| 22 | г.Бородино, пер. Солнечный, д.2 | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  | ООО "Ваш управдом плюс" |  |
| 23 | г.Бородино, пер. Солнечный, д.4 | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | г.Бородино, пер. Строительный, д.2 | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  | ООО "Тройка" |  |
| 25 | г.Бородино, пер. Строительный, д.4 | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  | ООО "Тройка" |  |
| 26 | г.Бородино, пер. Строительный, д.6 | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  | ООО "Ваш управдом плюс" |  |
| 27 | г.Бородино, пер. Шахтерский, д.5 |  |  | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |  |  |  |  |
| 28 | г.Бородино, ул.9 Мая, д.42 | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | г.Бородино, ул.9 Мая, д.44 |  |  | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |  |  |  |  |
| 30 | г.Бородино, ул.9 Мая, д.46 | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | г.Бородино, ул.9 Мая, д.48 |  |  | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |  |  |  |  |
| 32 | г.Бородино, ул.9 Мая, д.49 |  |  |  |  |  | 2029-2031 |  |  |  |
| 33 | г.Бородино, ул.9 Мая, д.50 |  |  | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |  |  |  |  |
| 34 | г.Бородино, ул.9 Мая, д.51 | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | г.Бородино, ул.9 Мая, д.52 |  |  | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |  |  |  |  |
| 36 | г.Бородино, ул.9 Мая, д.53 | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | г.Бородино, ул.9 Мая, д.54 | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | г.Бородино, ул.9 Мая, д.55 | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | г.Бородино, ул.9 Мая, д.56 | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | г.Бородино, ул.9 Мая, д.57 | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | г.Бородино, ул.9 Мая, д.58 | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | г.Бородино, ул.9 Мая, д.60 | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | г.Бородино, ул.9 Мая, д.93 | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | г.Бородино, ул.9 Мая, д.95 | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | г.Бородино, ул.9 Мая, д.95А | 2029-2031 |  | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |  |  |  |  |
| 46 | г.Бородино, ул.9 Мая, д.97 | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  | ООО "Тройка" |  |
| 47 | г.Бородино, ул.Гоголя, д.6 | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  | ООО "Ваш управдом плюс" |  |
| 48 | г.Бородино, ул.Горького, д.1 | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | г.Бородино, ул.Горького, д.2 | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | г.Бородино, ул.Горького, д.3 | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | г.Бородино, ул.Горького, д.4 |  |  | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |  |  | ООО "Тройка" |  |
| 52 | г.Бородино, ул.Горького, д.7 |  |  |  |  |  | 2029-2031 |  | ООО "Тройка" |  |
| 53 | г.Бородино, ул.Горького, д.8 | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  | ООО "Ваш управдом плюс" |  |
| 54 | г.Бородино, ул.Заводская, д.2 |  | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | г.Бородино, ул.Заводская, д.4 |  | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | г.Бородино, ул.Заводская, д.6 | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | г.Бородино, ул.Заводская, д.8 |  | 2029-2031 |  |  |  |  |  | ООО "Тройка" |  |
| 58 | г.Бородино, ул.Комсомольская, д.12 | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  | ООО "Ваш управдом плюс" |  |
| 59 | г.Бородино, ул.Комсомольская, д.14 | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | г.Бородино, ул.Комсомольская, д.15 |  | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | г.Бородино, ул.Комсомольская, д.17 | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | г.Бородино, ул.Ленина, д.46 |  |  | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |  |  | ООО "Тройка" |  |
| 63 | г.Бородино, ул.Ленина, д.47 |  | 2029-2031 |  |  |  |  |  | ООО "Ваш управдом плюс" |  |
| 64 | г.Бородино, ул.Ленина, д.48 |  |  |  |  |  |  | 2029-2031 | ООО "Тройка" |  |
| 65 | г.Бородино, ул.Ленина, д.49 | 2029-2031 |  | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |  |  |  |  |
| 66 | г.Бородино, ул.Ленина, д.51 | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | г.Бородино, ул.Ленина, д.52 | 2029-2031 | 2029-2031 |  |  |  |  |  | ООО "Ваш управдом плюс" |  |
| 68 | г.Бородино, ул.Ленина, д.52А | 2029-2031 |  | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |  |  |  |  |
| 69 | г.Бородино, ул.Ленина, д.53 | 2029-2031 |  | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |  |  | ООО "Тройка" |  |
| 70 | г.Бородино, ул.Ленина, д.55 | 2029-2031 |  | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |  |  | ООО "Ваш управдом плюс" |  |
| 71 | г.Бородино, ул.Ленина, д.56 |  |  | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |  |  | ООО "Тройка" |  |
| 72 | г.Бородино, ул.Ленина, д.57 | 2029-2031 |  | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |  |  |  |  |
| 73 | г.Бородино, ул.Ленина, д.58 | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | г.Бородино, ул.Ленина, д.60 | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | г.Бородино, ул.Ленина, д.62 | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | г.Бородино, ул.Ленина, д.62А | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | г.Бородино, ул.Ленина, д.63 | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | г.Бородино, ул.Маяковского, д.21 | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | г.Бородино, ул.Маяковского, д.27 | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | г.Бородино, ул.Маяковского, д.28 | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | г.Бородино, ул.Нагорная, д.39 | 2029-2031 |  | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |  |  |  |  |
| 82 | г.Бородино, ул.Нагорная, д.41 | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | г.Бородино, ул.Нагорная, д.41А | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  | ООО "Ваш управдом плюс" |  |
| 84 | г.Бородино, ул.Нагорная, д.43 | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | г.Бородино, ул.Нагорная, д.45 | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | г.Бородино, ул.Октябрьская, д.50 | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | г.Бородино, ул.Октябрьская, д.52 | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | г.Бородино, ул.Октябрьская, д.54 | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | г.Бородино, ул.Октябрьская, д.56 |  |  | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |  |  |  |  |
| 90 | г.Бородино, ул.Октябрьская, д.58 |  |  | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |  |  |  |  |
| 91 | г.Бородино, ул.Октябрьская, д.60 | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | г.Бородино, ул.Октябрьская, д.62 | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  | ООО "Тройка" |  |
| 93 | г.Бородино, ул.Октябрьская, д.76 | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | г.Бородино, ул.Октябрьская, д.82 | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  | ООО "Ваш управдом плюс" |  |
| 95 | г.Бородино, ул.Октябрьская, д.83 | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | г.Бородино, ул.Октябрьская, д.84 | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  | ООО "Тройка" |  |
| 97 | г.Бородино, ул.Октябрьская, д.85 | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  | ООО "Ваш управдом плюс" |  |
| 98 | г.Бородино, ул.Октябрьская, д.86 | 2029-2031 | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | г.Бородино, ул.Октябрьская, д.87 | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  | ООО "Тройка" |  |
| 100 | г.Бородино, ул.Рождественская, д.1А |  | 2029-2031 |  |  |  |  |  | ООО "Ваш управдом плюс" |  |
| 101 | г.Бородино, ул.Советская, д.34 |  | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | г.Бородино, ул.Советская, д.40 | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | г.Бородино, ул.Советская, д.43 |  | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | г.Бородино, ул.Советская, д.45 |  | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | г.Бородино, ул.Советская, д.47 |  | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | г.Бородино, ул.Советская, д.49 |  | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | г.Бородино, ул.Советская, д.53 | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | г.Бородино, ул.Советская, д.55 | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | г.Бородино, ул.Советская, д.64 | 2029-2031 | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | г.Бородино, ул.Советская, д.66 | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | г.Бородино, ул.Советская, д.70 |  |  | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |  |  |  |  |
| 112 | г.Бородино, ул.Щетинкина, д.23 | 2029-2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Всего за период 2023 – 2031 годов посредством Регионального фонда запланирован к выполнению капитальный ремонт по видам работ 112 многоквартирных домах, что составит 98,25 % от их общего числа.

- В соответствии с Соглашением о порядке уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах собственниками помещений – муниципальными образованиями, заключённым между ОУМИ и Региональным фондом, ОУМИ осуществляет взносы на капитальный ремонт за помещения, находящиеся в муниципальной собственности и расположенные в многоквартирных домах.

- Средний нормативный срок эксплуатации конструктивных элементов многоквартирных домов составляет 15 - 30 лет. При этом, учитывая, что программа капитального ремонта, утверждаемая на уровне субъекта, должна предполагать цикличность выполнения работ, накопить на капитальный ремонт в состоянии только собственники 5 этажных многоквартирных домов. Собственники помещений в малоэтажных многоквартирных домах (до трех этажей) для выполнения работ на доме должны будут собирать средства не менее 40 лет.

Факторы, воздействующие на процесс реализации программы, условно подразделяются на две группы: внешние факторы и внутренние факторы.

К группе внешних факторов воздействия относятся:

- возможность политических изменений на федеральном и региональном уровнях;

- возможность изменения финансово-экономической ситуации;

- возможность изменения социальной обстановки;

- стихийные бедствия, катастрофы.

К группе внутренних факторов относятся:

- отсутствие мотивации;

- фактор ограниченности сроков.

Направленность мероприятий программы на повышение эффективности использования денежных средств, усиление контроля их расходования, другие аналогичные цели в случае ухудшения финансовой ситуации будут носить более выраженный антикризисный характер, а необходимость проведения мероприятий усилится. Финансирование программы по годам построено, исходя из принципа реалистичности реализации мероприятий.

Социальная обстановка в городе Бородино на сегодня благоприятствует реализации программных мероприятий: отсутствует задолженность по заработной плате, ежегодно осуществляется ее индексация, отсутствует задолженность на территории по выплате пособий и пенсии. Вероятность изменения социальной обстановки находится в прямой корреляционной связи с характером проходящих экономических процессов. Основной целью программы является повышение качества жилищно-коммунальных услуг и формирование эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.

Географическое расположение города Бородино свидетельствует об отсутствии возможности возникновения природных катаклизмов и вызванных ими рисков для реализации данной программы.

Одним из видов риска является отсутствие мотивации специалистов заниматься новыми дополнительными работами, проходить обучение. Данный вид риска предлагается снизить путем внедрения механизма мотивации специалистов.

При принятии новых нормативных актов, в силу ограниченности сроков необходимости их принятия и загруженности специалистов текущей работой, возможно возникновение риска срывов сроков принятия документов.

В целом в системе органов местного самоуправления города сложился квалифицированный кадровый потенциал, что благоприятствует реализации программных мероприятий в целом.

Вместе с тем в жилищно-коммунальном хозяйстве города в настоящее время активно проводятся преобразования, закладывающие основы развития отрасли на долгосрочную перспективу. Уже заключены 3 отдельных концессионных соглашения по объектам и сетям в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Работа по реформированию ЖКХ далека от завершения и для достижения запланированных результатов необходимо точное и последовательное выполнение мероприятий в соответствии с задачами, определенными муниципальной программой.

  - Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере, на которую направлена реализация муниципальной программы

Приоритеты государственной политики в жилищно-коммунальной сфере определены в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» (далее – Указ № 600), а также Концепцией долгосрочного социально–экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 г. № 1662–р.

Первым приоритетом политики органов местного самоуправления является улучшение качества жилищного фонда, повышение комфортности условий проживания.

В рамках данного приоритета будут реализованы меры по обеспечению комфортных условий проживания и предоставлению жилищно-коммунальных услуги по доступным ценам для собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе, меры по:

- обеспечению проведения капитального ремонта многоквартирных домов, в том числе для увеличения уровня их благоустройства (обеспеченности коммунальными услугами), существенного повышения их энергетической эффективности, за счет создания региональных систем капитального ремонта, а также путем внедрения устойчивых механизмов и инструментов финансовой поддержки проведения капитального ремонта;

- улучшению качества управления и содержания общего имущества многоквартирных домов путем поддержки объединений собственников жилья и развития конкуренции в сфере управления жилой недвижимостью;

- развитию конкуренции в сфере предоставления услуг по управлению многоквартирными домами;

- обеспечению доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг за счет реализации мер по энергоресурсосбережению и повышению эффективности мер социальной поддержки населения;

- совершенствованию системы учета жилищного фонда, контроля и надзора на территории города за техническим состоянием жилых зданий.

С целью развития институтов для выработки общей позиции собственников по заказу жилищно-коммунальных услуг будет стимулироваться инициатива собственников помещений путем проведения информационно-разъяснительной работы, популяризации лучших практик.

Органами местного самоуправления будут сформированы необходимые правовые основы для создания на территории эффективных и устойчивых механизмов финансирования капитального ремонта многоквартирных домов за счет организационного обеспечения процесса планирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов и вовлечения в его финансирование средств собственников помещений в многоквартирных домах, а также конкретизирована обязанность собственников помещений в многоквартирном доме оплачивать расходы на капитальный ремонт общего имущества.

Вторым приоритетом политики органов местного самоуправления является модернизация и повышение энергоэффективности объектов коммунального хозяйства.

Будет также продолжено внедрение ресурсосберегающих технологий (например, установка ЧРП на объектах теплоэнергетики).

В целях обеспечения населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, особое внимание будет уделено модернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

В результате будут созданы благоприятные условия для реализации инвестиционных проектов на основе территориально-частного партнерства, что позволит осуществить масштабную модернизацию систем коммунальной инфраструктуры с использованием энергоэффективных и экологически чистых технологий, повысить надежность и эффективность производства и поставки коммунальных ресурсов.

Целью муниципальной программы является повышение качества жилищно-коммунальных услуг и формирование эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.

Обеспечение нормативного качества жилищно-коммунальных услуг, возможно, достигнуть за счет повышения надежности систем коммунальной инфраструктуры и энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, оптимизации затрат на производство коммунальных ресурсов и затрат по эксплуатации жилищного фонда.

Продолжение решения проблем в коммунальном комплексе обусловлено необходимостью дальнейшей реализации мероприятий по предупреждению и стабилизации ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, предотвращения критического уровня износа основных фондов коммунального комплекса города, повышения надежности предоставления коммунальных услуг потребителям требуемого объема и качества, модернизации коммунальных систем инженерного обеспечения муниципального образования, эффективного использования энергоресурсов, развития энергоресурсосбережения в коммунальном хозяйстве.

Дальнейшее решение задач восстановления основных фондов инженерной инфраструктуры коммунального комплекса территории соответствует установленным приоритетам социально-экономического развития города и, как и прежде, возможно только программными методами, путем проведения комплекса организационных, производственных, социально-экономических и других мероприятий.

Нормативная потребность в специализированной технике для эксплуатации и ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в городе превышает фактическое ее наличие. Имеющаяся техника обладает высоким процентом износа и требует замены. Также отсутствует узко специализированная техника.

Потребность муниципального образования города Бородино помимо спецтехники, предназначенной на обслуживание и устранение аварийных ситуаций на объектах систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, заключается и в дорожной, уборочной технике.

В связи с участившимися случаями возникновения крупных засоров на канализационных сетях города Бородино, возникла острая необходимость приобретения специализированной техники, способной ликвидировать засоры в трубах, а также производить очистку колодцев и трубопроводов городской канализации. Ввиду отсутствия в городе эффективной специализированной техники, на протяжении многих лет промывка канализационных трубопроводов не проводилась, а чистка колодцев осуществлялась вручную, что является трудоемким и малоэффективным занятием.

На сегодняшний день, в случае возникновения крупных засоров, единственным доступным способом их устранения являются земельные раскопки с частичной заменой участков трубопроводов, несмотря на отсутствие на них какого-либо износа. При наличии специализированной техники этого можно избежать путем их очистки и промывки, тем самым не допускать подтоплений зданий и земельных участков фекальными водами, а также продлить срок службы канализационных трубопроводов. В результате сокращения количества засоров на станции очистки, снижения объемов осадка, вывозимого на хранение, повышения качества очистки воды, существуют перспективы улучшения в городе экологической ситуации.

Реализация мероприятий по реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования предполагает и решение второй, поставленной в муниципальном образовании, задачи по повышению энергосбережения и энергоэффективности на территории города.

  - Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в соответствующей отрасли экономики и сфере муниципального управления города Бородино

Для достижения поставленной цели программы необходимо решение следующих задач:

- 1. Развитие, модернизация, капитальный и текущий ремонты объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда города Бородино.

- 2. Предотвращение критического уровня износа систем коммунальной инфраструктуры и обеспечение безопасного функционирования энергообъектов.

3. Повышение эффективного функционирования и развития систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения.

4. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе на территории города Бородино.

5. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде на территории города Бородино.

6. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры на территории города Бородино.

7. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

8. Развитие и модернизация объектов водоснабжения, повышение качества питьевой воды для населения города Бородино.

9. Реализация сбалансированной и экономически обоснованной тарифной политики.

  - Сведения о взаимосвязи с национальными целями, определенными Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и перспективу до 2036 года» (далее – национальные цели), а также со стратегическими приоритетами, целями, задачами и показателями государственных программ Красноярского края

Взаимосвязь с национальными целями, определенными Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и перспективу до 2036 года»:

- - национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни»:

- - реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году;

- - строительство и реконструкция (модернизация) не менее чем 2 тыс. объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки к 2030 году.

- ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- Показатели согласованы с показателями стратегического планирования федерального и муниципального уровней.

- В число показателей муниципальной программы, характеризующих достижение цели муниципальной программы, включены показатели Стратегии развития города Бородино до 2030 года, показатели оценки органов местного самоуправления.

- Показатель стратегии развития города Бородино до 2030 года запланированный к реализации в 2018 году «Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях» на сегодняшний день достиг наилучшего результата и прогнозируется к снижению, что положительно сказывается на социально-экономической ситуации в промышленной сфере.

- Показатели программы призваны обеспечить эффективное функционирование жилищно-коммунального хозяйства, улучшение качества предоставляемых услуг и повышение уровня комфорта жителей города Бородино.

- Подробная информация о показателях представлена в разделе 2 паспорта муниципальной программы.

- Методика расчета показателей представлена в приложении 9 к муниципальной программе.

- СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- Структура муниципальной программы включает в себя 5 комплексов процессных мероприятий:

- 1. Комплекс процессных мероприятий «Реконструкция, модернизация (включая приобретение соответствующего оборудования) и ремонты объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Бородино».

- 2. Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Бородино».

- 3. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальных программ и прочие мероприятия».

- 4. Комплекс процессных мероприятий «Чистая вода».

- 5. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение доступности платы граждан».

- Паспорта указанных комплексов процессных мероприятий приведены в приложениях 2, 3, 4, 5, 6 к муниципальной программе.

- ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет краевого, местного бюджетов, а также за счет внебюджетных источников.

- Объем финансовых средств муниципальной программы определяется в соответствии с нормативно правовыми актами краевого и местного уровней.

- Объемы средств муниципальной программы, ежегодно корректируются с учетом средств, предусмотренных на соответствующий год в бюджетах всех уровней.

- Информация об источниках финансирования муниципальной программы и ее структурных элементов, в том числе по уровням бюджетной системы представлена в приложении № 7 к муниципальной программе.

- МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

  - Комплекс процессных мероприятий «Реконструкция, модернизация (включая приобретение соответствующего оборудования) и ремонты объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Бородино»

Модернизация систем коммунальной инфраструктуры – это реализация мероприятий по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств объекта коммунальной инфраструктуры, в том числе путем замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования, входящего в состав объекта коммунальной инфраструктуры, современным, более производительным оборудованием. Модернизация объекта коммунальной инфраструктуры может осуществляться в ходе его реконструкции.

Органами местного самоуправления проводится необходимый сбор информации об износе, аварийности, стоимости устранения аварий на объектах коммунальной инфраструктуры, для определения целесообразности проведения его капитального ремонта. После формируется заявка, по форме установленной постановлением Правительства от 30.09.2013 № 503-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства». К заявке прилагаются документы, подтверждающие выполнение условий предоставления финансовой поддержки и соответствие проекта модернизации требованиям, установленным постановлением правительства. Перечень документов, указанных в постановлении, подается до 1 декабря текущего года на очередной финансовый год в министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края.

Министерством промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края проводится проверка соответствия заявки и документов требованиям. Формы заявок и документов, подтверждающих соответствие условиям, определяются Министерством. Министерство рассматривает заявки и документы, представленные муниципальным, оценивает их на предмет соответствия требованиям и условиям, в течение 20 рабочих дней со дня их получения.

Министерство готовит и направляет в комиссию по реализации государственной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Комиссия) предложения об объемах субсидий на финансирование расходов на неотложные мероприятия по повышению эксплуатационной надежности объектов коммунальной инфраструктуры до 20 января очередного финансового года (в случае образования дополнительных средств субсидии в текущем году – до 1 ноября текущего года).

Комиссия рассматривает предложения Министерства в течение 5 рабочих дней со дня их поступления.

По итогам работы Комиссия направляет в Правительство Красноярского края предложения о распределении субсидий на финансирование расходов на неотложные мероприятия по повышению эксплуатационной надежности объектов коммунальной инфраструктуры.

Распределение субсидии на финансирование расходов на неотложные мероприятия по повышению эксплуатационной надежности объектов коммунальной инфраструктуры утверждается Правительством Красноярского края с учетом предложений Комиссии, не позднее 30 календарных дней со дня принятия решения Комиссии.

Получая субсидию, главным распорядителем которой является администрация города Бородино, а получателем средств – МКУ «Служба единого заказчика», размещается заказ на выполнение работ и оказание услуг по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, который осуществляется в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Подрядная организация по окончании выполнения работ и/или оказания услуг предоставляет МКУ «Служба единого заказчика» отчет/подтверждение выполненных работ и/или оказанных услуг в соответствии с условиями заключенного контракта. При соответствии выполненных работ и/или оказанных услуг предоставленным документам и условиям контракта, МКУ «Служба единого заказчика» подписываются документы на оплату. Оплата выполненных работ и/или оказанных услуг производится в пределах лимитов бюджетных обязательств на основании заключенных контрактов, в целях, указанных в программе.

Финансирование расходов производится в пределах утвержденной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств.

После прохождения всех этапов реализации подпрограммы МКУ «Служба единого заказчика» формируется отчет по использованию субсидии с приложением всех подтверждающих документов.

Средства краевого и местного бюджета на финансирование мероприятий подпрограммы могут быть направлены на:

- модернизацию, реконструкцию, капитальный и текущий ремонты объектов коммунальной инфраструктуры находящихся в муниципальной собственности, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйств, а также ремонт технологического оборудования для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

- исполнение судебных решений;

- приобретение резервных источников электроснабжения.

  - Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Бородино»

- Организацию и управление комплекса процессного мероприятия осуществляет заказчик - координатор подпрограммы в лице МКУ «Служба единого заказчика».

- Механизмы управления комплекса процессного мероприятия и мониторинга его реализации, в том числе:

- предоставление технического содействия и методической помощи участникам подпрограммы при реализации основных мероприятий;

- проведение мониторинга реализации подпрограммы на основе индикаторов, установленных в подпрограмме.

- Финансовые механизмы, обеспечивающие привлечение внебюджетных долгосрочных источников финансирования для реализации проектов модернизации коммунальной инфраструктуры и повышения энергоэффективности в бюджетном секторе и жилищном фонде, в том числе:

- стимулирование энергосберегающих мероприятий путем проведения конкурсов;

- стимулирование установки приборов учета в квартирах граждан путем распространения информации о снижении оплаты при использовании приборного учета и т. п.

- Взаимоотношения заказчиков подпрограммы с подрядными организациями осуществляются на договорной основе в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- Исполнителями подпрограммы являются МКУ «Служба единого заказчика», муниципальные организации и учреждения, управляющие организации, подрядные организации.

- Заказчиками подпрограммы являются Администрация города Бородино, отдел по управлению муниципальным имуществом, Отдел культуры спорта и молодежной политики администрации города Бородино, Отдел образования администрации города Бородино, управляющие компании города Бородино.

- Заказчик - координатор комплекса процессного мероприятия – МКУ «Служба единого заказчика».

- Заказчики комплекса процессного мероприятия определяют по согласованию с заказчиком-координатором основные направления и плановые показатели деятельности по управлению энергосбережением, контроль достижения установленных показателей энергоэффективности, а также несут ответственность за достижение утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации подпрограммы.

- С учетом положений подпрограммы заказчик - координатор:

- координирует деятельность заказчиков, участвующих в комплексе процессного мероприятия;

- осуществляет мониторинг хода реализации комплекса процессного мероприятия, в том числе сбор и анализ статистической и иной информации об эффективности использования энергетических ресурсов, организации независимой оценки показателей результативности и эффективности программных мероприятий, их соответствие целевым индикаторам и показателям;

- корректирует перечень программных мероприятий в соответствии с предложениями заказчиков подпрограммы и в установленном порядке представляет их на утверждение в администрацию города Бородино;

- готовит и (или) согласовывает проекты нормативных правовых актов по вопросам энергосбережения;

- выполняет иные функции по управлению комплекса процессного мероприятия в соответствии с законодательством.

Исполнение мероприятий по внебюджетным источникам осуществляется управляющими организациями за счет средств собственников, которые вносят плату за жилищную услугу. Управляющие организации на основании проведенного анализа, заявлений жителей, выполняют мероприятия по модернизации коммунальной инфраструктуры и повышению энергоэффективности.

- Контроль за выполнением комплекса процессного мероприятия осуществляется заказчиком - координатором.

- Заказчики комплекса процессного мероприятия направляют отчеты о реализации комплекса процессного меропритятия за 1 полугодие и 9 месяцев текущего года (нарастающим итогом с начала года) для последующего направления заказчиком - координатором отчетов в МКУ «Служба единого заказчика» в составе отчета о реализации муниципальной программы в срок до 10 числа месяца, следующего за соответствующим отчетным периодом, на бумажном и электронном носителях.

- К отчету прилагается пояснительная записка, содержащая информацию о результатах реализации подпрограммы за отчетный период, выполнении мероприятий, достигнутом уровне показателей результативности (показателей), несвоевременном выполнении мероприятий и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклонений реализации комплекса процессного мероприятия.

- В целях обеспечения программного мониторинга, заказчик - координатор ежегодно готовит годовые отчеты о ходе реализации мероприятий в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом.

  - Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальных программ и прочие мероприятия»

Реализация комплекса процессного мероприятия осуществляется МКУ «Служба единого заказчика».

Главным распорядителем средств муниципального бюджета, предусмотренных на реализацию комплекса процессного мероприятия, является администрация города Бородино.

Исполнителем мероприятий по обеспечению реализации муниципальных программ является МКУ «Служба единого заказчика» в пределах компетенции, установленной Уставом МКУ «Служба единого заказчика», утвержденным распоряжением администрации города Бородино от 22.11.2011 г. № 162.

Учреждение осуществляет свои функции за счет средств муниципального бюджета и субсидий из краевого бюджета.

МКУ «Служба единого заказчика» обеспечивает подготовку мероприятий комплекса процессного мероприятия, их согласование и утверждение с заинтересованными органами муниципальной власти в порядке, установленном действующим законодательством.

Осуществляет координацию деятельности по выполнению комплекса процессных мероприятий, регулярный мониторинг и оценку их результативности, содействует разрешению спорных или конфликтных ситуаций.

Организует непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий, обеспечивает своевременную подготовку отчетов о ходе реализации комплекса процессного мероприятия.

Несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение комплекса процессного мероприятия.

- Контроль за целевым и эффективным использованием средств из местного и краевого бюджета на реализацию комплекса процессного мероприятия осуществляет Финансовое управление Администрации города Бородино.

  - Комплекс процессных мероприятий «Чистая вода»

Органами местного самоуправления проводится сбор информации о необходимости строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения. После формируется заявка по форме, установленной постановлением Правительства от 30.09.2013 г. № 503-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства». К заявке прилагаются документы, подтверждающие выполнение условий предоставления финансовой поддержки и соответствие проекта модернизации требованиям, установленным постановлением правительства. Перечень документов, указанных в постановлении, подается до 1 декабря текущего года на очередной финансовый год в министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края.

Министерством промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края проводится проверка соответствия заявки и документов требованиям. Формы заявок и документов, подтверждающих соответствие условиям, определяются министерством. Министерство рассматривает заявки и документы, представленные муниципальным образованием, оценивает их на предмет соответствия требованиям и условиям, в течение 10 рабочих дней с даты окончания срока подачи заявок.

Министерство готовит и направляет в комиссию по реализации государственной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Комиссия) предложения об объемах субсидий на финансирование расходов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения до 20 января очередного финансового года (в случае образования дополнительных средств субсидии в текущем году - до 1 ноября текущего года).

Комиссия рассматривает предложения Министерства в течение 5 рабочих дней со дня их поступления.

По итогам работы Комиссия направляет в Правительство Красноярского края предложения о распределении субсидий на финансирование расходов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения.

Распределение субсидии на финансирование расходов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения утверждается Правительством Красноярского края с учетом предложений Комиссии, не позднее 30 календарных дней со дня принятия решения Комиссии.

После получения субсидии, главным распорядителем которой является администрация города Бородино, а получателем средств – МКУ «Служба единого заказчика», размещается заказ на выполнение работ и оказание услуг по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, который осуществляется в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Финансирование расходов производится в пределах утвержденной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств.

После прохождения всех этапов реализации подпрограммы МКУ «Служба единого заказчика» формируется отчет по использованию субсидии с приложением всех подтверждающих документов.

Контроль за целевым и эффективным расходованием средств краевого и местного бюджета, предусмотренных на реализацию комплекса процессного мероприятия, осуществляет МКУ «Служба единого заказчика» и главный распорядитель бюджетных средств - Администрации города Бородино.

  - Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение доступности платы граждан»

Предусматривает отдельные меры по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в связи с применением предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях края (далее - предельные индексы), утверждаемых Губернатором Красноярского края, в соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации.

В случае если плата граждан за коммунальные услуги в текущем месяце, рассчитанная по ценам (тарифам) для потребителей, установленным ресурсоснабжающей организации на текущий год в порядке, определенном законодательством, превышает плату граждан за коммунальные услуги в текущем месяце, рассчитанную с применением предельного индекса, производится компенсация части платы граждан за коммунальные услуги.

Мероприятие разработано для оказания временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг осуществляется органами местного самоуправления в соответствии в соответствии с законом Красноярского края от 01.12.2014 г. № 7-2835 «Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги», с Законом от 01.12.2014 № 7-2839 «О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги», Постановлением Правительства Красноярского края от 09.04.2019 г. № 165-П «О реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги» (с изменениями и дополнениями).

В соответствии с Постановлением администрации города Бородино от 29.05.2015 г. № 476 «О реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги» на МКУ «Служба единого заказчика» возложено осуществление следующих государственных полномочий:

- прием документов для предоставления исполнителям коммунальных услуг компенсации части платы граждан за коммунальные услуги, проверку достоверности сведений, указанных в них;

- расчет размера компенсации части платы граждан за коммунальные услуги исполнителям коммунальных услуг;

- принятие решений о предоставлении субсидий на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги;

- перечисление субсидий исполнителям коммунальных услуг на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги;

- контроль за соблюдением условий, установленных при предоставлении субсидий на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги, принятие мер по возврату субсидий в случае нарушения таких условий.

- Постановлением Администрации города Бородино Красноярского края от 29.05.2015 г. № 476 утвержден Порядок предоставления компенсации части платы граждан за коммунальные услуги, контроля за соблюдением условий предоставления компенсации части платы граждан за коммунальные услуги, а также возврата субсидий в случае нарушения условий их предоставления (далее – Порядок).

- Компенсация части расходов граждан муниципального образования город Бородино предоставляется исполнителям коммунальных услуг, подавшим заявление с приложением документов, указанных в Порядке.

- Размер субсидии и порядок расчета размера субсидии определяются в соответствии с приложением 1 к Постановлению Правительства Красноярского края от 09.04.2015 г. № 165-п «О реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги» (далее – Постановление № 165-п).

- Условия предоставления субсидии исполнителям коммунальных услуг определяются в соответствии с приложением 2 к Постановлению № 165-п.

- Расходы исполнителей коммунальных услуг на коммунальные услуги превышают доходы, поступающие от граждан муниципального образования за коммунальные услуги, поскольку граждане оплачивают услуги в пределах индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.

Средства краевого бюджета в виде субвенций поступают в бюджет муниципального образования и предназначены для выплат исполнителю коммунальных услуг. Выплаты осуществляются на основании соглашения о субсидировании, заключенного между МКУ «Служба единого заказчика» и исполнителем коммунальных услуг.

- ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ ЕЁ ИСПОЛНЕНИЯ

6.1. Первухин А. В. – Первый заместитель главы города Бородино является куратором муниципальной программы (далее – куратор). Куратор:

1) координирует разработку и реализацию муниципальной программы;

2) одобряет стратегические приоритеты, цели, показатели и структуру муниципальной программы;

3) одобряет параметры финансового обеспечения реализации муниципальной программы в рамках составления проекта соответствующего бюджета на очередной финансовый год и плановый период, в том числе одобряет проект муниципальной программы;

4) осуществляет на постоянной основе контроль реализации муниципальной программы, в том числе рассматривает результаты мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы, осуществляемой отделом планирования и экономического развития Администрации города Бородино;

5) принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу;

6) рассматривает разногласия, возникшие в ходе согласования запроса на внесение изменений в паспорт муниципальной программы;

7) выполняет иные полномочия в соответствии с организацией управления муниципальной программой.

Также куратор:

1) осуществляет контроль реализации комплекса процессных мероприятий и внесение предложений по совершенствованию процессов;

2) согласовывает общие подходы к реализации комплекса процессных мероприятий;

3) рассматривает разногласия, возникшие в ходе согласования проекта о внесении изменений в паспорт комплекса процессных мероприятий.

6.2. МКУ «Служба единого заказчика» является участником муниципальной программы наделенной функциями органа местного самоуправления, которые дают право ответственного исполнителя муниципальной программы (далее – ответственный исполнитель), который:

1) организует разработку муниципальной программы, ее согласование с заинтересованными лицами и представление в КСО и Бородинский городской Совет депутатов;

2) координирует деятельность ответственных исполнителей структурных элементов муниципальной программы.

3) обеспечивает целевое и эффективное использование средств, главным распорядителем которых является;

4) несет ответственность за своевременную и качественную реализацию направлений муниципальной программы;

5) принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с утвержденным Порядком;

6) несет ответственность за достижение показателей муниципальной программы в целом и в части его касающейся, а также конечных результатов ее реализации;

7) координирует деятельность ответственных исполнителей структурных элементов муниципальной программы, в том числе деятельность по заполнению форм и представлению данных для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

8) предоставляет по запросам органа местного самоуправления сведения о реализации муниципальной программы;

9) с учетом результатов оценки эффективности муниципальной программы и выделенных на реализацию в текущем году финансовых средств, уточняет показатели, комплексы процессных мероприятий, затраты по ним, механизм реализации муниципальной программы, разрабатывает и представляет для согласования и утверждения в установленном порядке соответствующие изменения в муниципальную программу;

11) разрабатывает дополнительные меры по привлечению средств из федерального бюджета, бюджета Красноярского края и внебюджетных источников;

12) подготавливает отчеты и пояснительную записку по установленным формам, в установленные сроки и представляет их в отдел планирования и экономического развития Администрации города Бородино.

6.3. ОУМИ г. Бородино и Отдел образования администрации города Бородино являются соисполнителями данной муниципальной программы, которые:

1) разрабатывают и осуществляют реализацию муниципальных проектов и / или комплексов процессных мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они являются соисполнителями;

2) обеспечивают целевое и эффективное использование средств;

3) несет ответственность за показатели в части их касающихся;

4) разрабатывают дополнительные меры по привлечению средств из федерального бюджета, бюджета Красноярского края и внебюджетных источников на реализацию муниципальных проектов и / или комплексов процессных мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они являются соисполнителем;

5) предоставляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы органа местного самоуправления, уполномоченного органа, а также отчеты о ходе реализации мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы;

6) предоставляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчетов о ходе реализации муниципальной программы.

6.4. Куратор муниципальной программы и структурных элементов муниципальной программы, ответственный исполнитель муниципальной программы несут ответственность за реализацию муниципальной программы и соответствующих структурных элементов муниципальной программы, выполнение их мероприятий (результатов), достижение соответствующих показателей муниципальной программы и ее структурных элементов, а также полноту и достоверность сведений, представляемых в утвержденном периодическом мониторинге и отчетах по муниципальной программе.

6.5. Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется Службой единого заказчика.

6.6. Внутренний финансовый контроль осуществляется Финансовым управлением Администрации города Бородино, в том числе за целевым и эффективным расходованием средств бюджета.

6.7. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контрольно-счетным органом города Бородино.

6.8. Отчеты о реализации программы формируются Службой единого заказчика.

Отчеты о реализации программы, представляются ответственным исполнителем программы одновременно в отдел планирования и экономического развития Администрации города Бородино.

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы формируется ответственным исполнителем и представляется в отдел планирования и экономического развития Администрации города Бородино не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным.

Уточнения по данным официальной статистической информации, включаемым в годовой отчет, представляются ответственными исполнителями в отдел планирования и экономического развития Администрации города Бородино по мере ее официального опубликования, но не позднее 8 апреля года, следующего за отчетным.

Приложение № 1

к постановлению

администрации города Бородино

Структура муниципальной программы

| - N - п/п | - Наименование региональных и ведомственных проектов, комплексов процессных мероприятий (далее – структурный элемент) | - Период реализации структурного элемента / связь с показателями муниципальной программы города Бородино |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 |
| - 1 | - Комплекс процессных мероприятий «Реконструкция, модернизация (включая приобретение соответствующего оборудования) и ремонты объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Бородино» | - период реализации 2025 – 2027 годы |
|  | - Соисполнитель муниципальной программы | - Отдел по управлению муниципальным имуществом г. Бородино (далее – ОУМИ) / участник МКУ «Служба единого заказчика» |
| - 1.1 | - Задача: Развитие, модернизация, капитальный и текущий ремонты объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда города Бородино | Объем потерь энергоресурсов в инженерных сетях. Протяженность капитально отремонтированных участков инженерных сетей. Доля водопроводной сети, нуждающейся в замене. |
| - 1.2 | - Задача: Предотвращение критического уровня износа систем коммунальной инфраструктуры и обеспечение безопасного функционирования энергообъектов | Снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры |
| - 1.3 | - Задача: Повышение эффективного функционирования и развития систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. Удельный вес общей площади жилого фонда. |
| - 2 | - Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Бородино» | - период реализации 2025 – 2027 годы |
|  | - Соисполнитель муниципальной программы | - - / участник МКУ «Служба единого заказчика» |
| - 2.1 | - Задача: Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе на территории города Бородино | Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) муниципальными бюджетными учреждениями (из расчета на 1 кв. метр общей площади и (или) на одного человека). Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов. Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D). |
| - 2.2 | - Задача: Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде на территории города Бородино | Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в многоквартирных домах (из расчета на 1 кв. метр общей площади и (или) на одного человека). Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов. Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности. |
| - 2.3 | - Задача: Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры на территории города Бородино | Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях. |
| - 3 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальных программ и прочие мероприятия» | - период реализации 2025 – 2027 годы |
|  | - Соисполнитель муниципальной программы | - / участник МКУ «Служба единого заказчика» |
| - 3.1 | - Задача: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий | Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе. Количество проведенных контрольных и проверочных мероприятий по отношению к запланированным проверкам организаций, которые управляют многоквартирными домами на период проведения проверки. |
| - 4 | Комплекс процессных мероприятий «Чистая вода» | - период реализации 2025 – 2027 годы |
|  | - Соисполнитель муниципальной программы | - / участник МКУ «Служба единого заказчика» |
| - 4.1 | - Задача: Развитие и модернизация объектов водоснабжения, повышение качества питьевой воды для населения города Бородино | Доля населения города Бородино, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения. |
| - 5 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение доступности платы граждан» | - период реализации 2025 – 2027 годы |
|  | - Соисполнитель муниципальной программы | - / участник МКУ «Служба единого заказчика» |
| - 5.1 | - Задача: Реализация сбалансированной и экономически обоснованной тарифной политики | Количество организаций, получивших субвенцию. |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Реформирование и модернизация

ЖКХ и повышение энергетической

эффективности»

- Паспорт

- комплекса процессных мероприятий, реализуемого

- в рамках муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно – коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

1. Общие положения

| - Комплекс процессных мероприятий «Реконструкция, модернизация (включая приобретение соответствующего оборудования) и ремонты объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Бородино» (далее – комплекс процессных мероприятий) |  |
| --- | --- |
| - Соисполнитель программы | - ОУМИ |

2. Перечень и значения показателей комплекса процессных мероприятий (далее – показатели)

| - N - п/п | - Наименование показателя | - Признак возрастания / убывания | - Единица измерения (по ОКЕИ) | - Базовое значение показателя за два года, предшествующих году начала реализации муниципальной программы |  | - Значения показателя по годам реализации комплекса процессных мероприятий |  |  | - Ответственный за достижение показателя | - Информационная система (источник информации) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 2023 | - 2024 | - 2025 | - 2026 | - 2027 |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 |
| - 1 | - Задача – «Развитие, модернизация, капитальный и текущий ремонты объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда города Бородино» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | Объем потерь энергоресурсов в инженерных сетях | убывает | тыс. м³ | - 157,06 | - 154,2 | 151,13 | 145,20 | 139,27 | МКУ «Служба единого заказчика» | МКУ «Служба единого заказчика» |
| - 1.2 | Протяженность капитально отремонтированных участков инженерных сетей | - возрастает | - км | - 2,354 | - 2,395 | 2,444 | 2,534 | 2,624 | МКУ «Служба единого заказчика» | МКУ «Служба единого заказчика» |
| - 1.3 | Доля водопроводной сети, нуждающейся в замене | - убывает | - % | - 79,14 | - 79,06 | 78,98 | 78,9 | 78,82 | МКУ «Служба единого заказчика» | МКУ «Служба единого заказчика» |
| - 2 | Задача – «Предотвращение критического уровня износа систем коммунальной инфраструктуры и обеспечение безопасного функционирования энергообъектов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1 | Снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры | - убывает | - % | - 82,62 | - 82,62 | 82,62 | 82,08 | 81,54 | МКУ «Служба единого заказчика» | МКУ «Служба единого заказчика» |
| - 3 | - Задача – «Повышение эффективного функционирования и развития систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1 | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | - возрастает | - % | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | МКУ «Служба единого заказчика» | МКУ «Служба единого заказчика» |
| - 3.2 | Удельный вес общей площади жилого фонда, оборудованного: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водопроводом | - возрастает | - % | 86 | 86 | 87 | 87 | 88 | МКУ «Служба единого заказчика» | МКУ «Служба единого заказчика» |
|  | Отоплением |  | - % | 81 | 81 | 82 | 82 | 83 | МКУ «Служба единого заказчика» | МКУ «Служба единого заказчика» |
|  | Горячим водоснабжением |  | - % | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | МКУ «Служба единого заказчика» | МКУ «Служба единого заказчика» |
|  | Канализацией |  | - % | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 | МКУ «Служба единого заказчика» | МКУ «Служба единого заказчика» |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Реформирование и модернизация

ЖКХ и повышение энергетической

эффективности»

- Паспорт

- комплекса процессных мероприятий, реализуемого

- в рамках муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно – коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

1. Общие положения

| - Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Бородино» (далее – комплекс процессных мероприятий) |  |
| --- | --- |
| - Соисполнитель программы | - - |

2. Перечень и значения показателей комплекса процессных мероприятий (далее – показатели)

| - N - п/п | - Наименование показателя | - Признак возрастания / убывания | - Единица измерения (по ОКЕИ) | - Базовое значение показателя за два года, предшествующих году начала реализации муниципальной программы |  | - Значения показателя по годам реализации комплекса процессных мероприятий |  |  | - Ответственный за достижение показателя | - Информационная система (источник информации) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 2023 | - 2024 | - 2025 | - 2026 | - 2027 |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 |
| - 1 | - Задача – «Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе на территории города Бородино» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) муниципальными бюджетными учреждениями (из расчета на 1 кв. метр общей площади и (или) на одного человека) |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Служба единого заказчика» | МКУ «Служба единого заказчика» |
|  | Тепловая энергия | - убывает | Гкал/м² | - 0,19 | - 0,19 | - 0,19 | - 0,19 | - 0,19 |  |  |
|  | Электрическая энергия |  | кВт*ч/чел | - 136,82 | - 137,16 | - 137,69 | - 138,23 | - 138,77 |  |  |
|  | Холодная вода |  | м³/чел | - 1,76 | - 1,77 | - 1,78 | - 1,78 | - 1,78 |  |  |
|  | Горячая вода |  | м³/чел | - 0,70 | - 0,70 | - 0,71 | - 0,71 | - 0,71 |  |  |
| - 1.2 | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | - возрастает | - % | - 93 | - 93 | - 93 | - 93 | - 93 | МКУ «Служба единого заказчика» | МКУ «Служба единого заказчика» |
| - 1.3 | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих - нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D) | - возрастает | - % | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | МКУ «Служба единого заказчика» | МКУ «Служба единого заказчика» |
| - 2 | Задача – «Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде на территории города Бородино» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в многоквартирных домах (из расчета на 1 кв. метр общей площади и (или) на одного человека). |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Служба единого заказчика» | МКУ «Служба единого заказчика» |
|  | Тепловая энергия | - убывает | Гкал/м² | - 0,34 | - 0,34 | - 0,34 | - 0,34 | - 0,34 |  |  |
|  | Электрическая энергия |  | кВт*ч/чел | - 1781,33 | - 1781,33 | - 1781,33 | - 1781,33 | - 1781,33 |  |  |
|  | Холодная вода |  | м³/чел | - 30,73 | - 30,73 | - 30,73 | - 30,73 | - 30,73 |  |  |
|  | Горячая вода |  | м³/чел | - 21,65 | - 21,65 | - 21,65 | - 21,65 | - 21,65 |  |  |
| - 2.2 | Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов. |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Служба единого заказчика» | МКУ «Служба единого заказчика» |
|  | Электрическая энергия | - возрастает | ед. | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |  |  |
|  | Холодная вода |  | ед. | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |  |  |
|  | Горячая вода |  | ед. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |
|  | Тепловая энергия |  | ед. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |  |  |
| - 2.3 | - Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности | - возрастает | - % | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 | - 5 | МКУ «Служба единого заказчика» | МКУ «Служба единого заказчика» |
| - 3 | Задача – «Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры на территории города Бородино» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1 | - Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях | - убывает | - % | - 12,15 | - 11,78 | - 11,41 | - 11,04 | - 10,67 | МКУ «Служба единого заказчика» | МКУ «Служба единого заказчика» |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Реформирование и модернизация

ЖКХ и повышение энергетической

эффективности»

- Паспорт

- комплекса процессных мероприятий, реализуемого

- в рамках муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно – коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

1. Общие положения

| - Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальных программ и прочие мероприятия» (далее – комплекс процессных мероприятий) |  |
| --- | --- |
| - Соисполнитель программы | - - |

2. Перечень и значения показателей комплекса процессных мероприятий (далее – показатели)

| - N - п/п | - Наименование показателя | - Признак возрастания / убывания | - Единица измерения (по ОКЕИ) | - Базовое значение показателя за два года, предшествующих году начала реализации муниципальной программы |  | - Значения показателя по годам реализации комплекса процессных мероприятий |  |  | - Ответственный за достижение показателя | - Информационная система (источник информации) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 2023 | - 2024 | - 2025 | - 2026 | - 2027 |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 |
| - 1 | - Задача – «Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе | - возрастает | - % | - 73,48 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | МКУ «Служба единого заказчика» | МКУ «Служба единого заказчика» |
| - 1.2 | Количество проведенных контрольных и проверочных мероприятий по отношению к запланированным проверкам организаций, которые управляют многоквартирными домами на период проведения проверки | - возрастает | - % | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | МКУ «Служба единого заказчика» | МКУ «Служба единого заказчика» |

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Реформирование и модернизация

ЖКХ и повышение энергетической

эффективности»

- Паспорт

- комплекса процессных мероприятий, реализуемого

- в рамках муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно – коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

1. Общие положения

| - Комплекс процессных мероприятий «Чистая вода» (далее – комплекс процессных мероприятий) |  |
| --- | --- |
| - Соисполнитель программы | - - |

- Перечень и значения показателей комплекса процессных мероприятий (далее – показатели)

| - N - п/п | - Наименование показателя | - Признак возрастания / убывания | - Единица измерения (по ОКЕИ) | - Базовое значение показателя за два года, предшествующих году начала реализации муниципальной программы |  | - Значения показателя по годам реализации комплекса процессных мероприятий |  |  | - Ответственный за достижение показателя | - Информационная система (источник информации) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 2023 | - 2024 | - 2025 | - 2026 | - 2027 |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 |
| - 1 | - Задача – «Развитие и модернизация объектов водоснабжения, повышение качества питьевой воды для населения города Бородино» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | Доля населения города Бородино, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | - возрастает | - % | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | МКУ «Служба единого заказчика» | МКУ «Служба единого заказчика» |

Приложение № 6

к муниципальной программе

«Реформирование и модернизация

ЖКХ и повышение энергетической

эффективности»

Паспорт

- комплекса процессных мероприятий, реализуемого

- в рамках муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно – коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

- Общие положения

| - Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение доступности платы граждан» (далее – комплекс процессных мероприятий) |  |
| --- | --- |
| - Соисполнитель программы | - - |

2. Перечень и значения показателей комплекса процессных мероприятий (далее – показатели)

| - N - п/п | - Наименование показателя | - Признак возрастания / убывания | - Единица измерения (по ОКЕИ) | - Базовое значение показателя за два года, предшествующих году начала реализации муниципальной программы |  | - Значения показателя по годам реализации комплекса процессных мероприятий |  |  | - Ответственный за достижение показателя | - Информационная система (источник информации) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 2023 | - 2024 | - 2025 | - 2026 | - 2027 |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 |
| - 1 | - Задача – «Реализация сбалансированной и экономически обоснованной тарифной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | Количество организаций, получивших субвенцию | - возрастает | - ед. | - 3 | - 3 | - 3 | - 3 | - 3 | МКУ «Служба единого заказчика» | МКУ «Служба единого заказчика» |

Приложение № 7

к муниципальной программе

«Реформирование и модернизация

ЖКХ и повышение энергетической

эффективности»

Информация об источниках финансирования муниципальной программы и её структурных элементов, в том числе по уровням бюджетной системы

| - Наименование муниципальной программы, структурного элемента программы | - Источники финансирования | - Объем финансового обеспечения по годам реализации (рублей), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 2025 | - 2026 | - 2027 | - Итого на 2025 – 2027 годы |
| - Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно – коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» | - Всего | - 48 143 391,66 | - 48 143 391,66 | - 48 143 391,66 | - 144 430 174,98 |
|  | - в том числе: |  |  |  |  |
|  | - краевой бюджет | - 33 788 200,00 | - 33 788 200,00 | - 33 788 200,00 | - 101 364 600,00 |
|  | - местный бюджет | - 12 464 991,66 | - 12 464 991,66 | - 12 464 991,66 | - 37 394 974,98 |
|  | - внебюджетные источники | - 1 890 200,00 | - 1 890 200,00 | - 1 890 200,00 | - 5 670 600,00 |
| - Комплекс процессных мероприятий «Реконструкция, модернизация (включая приобретение соответствующего оборудования) и ремонты объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Бородино» | - Всего | - 348 750,60 | - 348 750,60 | - 348 750,60 | - 1 046 251,80 |
|  | - в том числе: |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет | - 348 750,60 | - 348 750,60 | - 348 750,60 | - 1 046 251,80 |
| - Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Бородино» | - Всего | - 1 890 200,00 | - 1 890 200,00 | - 1 890 200,00 | - 5 670 600,00 |
|  | - в том числе: |  |  |  |  |
|  | - внебюджетные источники | - 1 890 200,00 | - 1 890 200,00 | - 1 890 200,00 | - 5 670 600,00 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальных программ и прочие мероприятия» | - Всего | - 12 116 241,06 | - 12 116 241,06 | - 12 116 241,06 | - 36 348 723,18 |
|  | - в том числе: |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет | - 12 116 241,06 | - 12 116 241,06 | - 12 116 241,06 | - 36 348 723,18 |
| - Комплекс процессных мероприятий «Чистая вода» | - Всего | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
|  | - в том числе: |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение доступности платы граждан» | - Всего | - 33 788 200,00 | - 33 788 200,00 | - 33 788 200,00 | - 101 364 600,00 |
|  | - в том числе: |  |  |  |  |
|  | - краевой бюджет | - 33 788 200,00 | - 33 788 200,00 | - 33 788 200,00 | - 101 364 600,00 |

Приложение № 8

к муниципальной программе

«Реформирование и модернизация

ЖКХ и повышение энергетической

эффективности»

- Перечень

- мероприятий муниципальной программы города Бородино

(далее – программа)

| - N - п/п | - Структурный элемент муниципальной программы, мероприятия | - Наименование главного распорядителя бюджетных средств (далее – ГРБС) | - Код бюджетной классификации |  |  |  | - Расходы по годам реализации муниципальной программы, (рублей) |  |  |  | - Результат реализации муниципальной программы | - Показатели программы / структурных элементов, на достижение которых направлена реализация мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - ГРБС | - РзПр | - ЦСР | - ВР | - 2025 | - 2026 | - 2027 | - Итого на 2025 – 2027 гг. |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 | - 13 |
|  | - Цель муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно – коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» - Обеспечение населения муниципального образования городской округ город Бородино качественными жилищно-коммунальными услугами. Обеспечение потребителей муниципального образования городской округ город Бородино энергоресурсами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно – коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», всего | - х | - х | - х | - х | - х | - 48 143 391,66 | - 48 143 391,66 | - 48 143 391,66 | - 144 430 174,98 | - х | - х |
|  | - в том числе: | - х | - х | - х | - х | - х | - х | - х | - х | - х | - х | - х |
|  | - средства краевого бюджета | - х | - х | - х | - х | - х | - 33 788 200,00 | - 33 788 200,00 | - 33 788 200,00 | - 101 364 600,00 | - х | - х |
|  | - средства местного бюджета | - х | - х | - х | - х | - х | - 12 464 991,66 | - 12 464 991,66 | - 12 464 991,66 | - 37 394 974,98 | - х | - х |
|  | - средства внебюджетных источников | - х | - х | - х | - х | - х | - 1 890 200,00 | - 1 890 200,00 | - 1 890 200,00 | - 5 670 600,00 | - х | - х |
|  | - Процессная часть, всего | - х | - х | - х | - х | - х | - 48 143 391,66 | - 48 143 391,66 | - 48 143 391,66 | - 144 430 174,98 |  |  |
|  | - в том числе: | - х | - х | - х | - х | - х | - х | - х | - х | - х | - х | - х |
|  | - средства краевого бюджета | - х | - х | - х | - х | - х | - 33 788 200,00 | - 33 788 200,00 | - 33 788 200,00 | - 101 364 600,00 | - х | - х |
|  | - средства местного бюджета | - х | - х | - х | - х | - х | - 12 464 991,66 | - 12 464 991,66 | - 12 464 991,66 | - 37 394 974,98 | - х | - х |
|  | - средства внебюджетных источников | - х | - х | - х | - х | - х | - 1 890 200,00 | - 1 890 200,00 | - 1 890 200,00 | - 5 670 600,00 | - х | - х |
| - 2 | - Комплекс процессных мероприятий «Реконструкция, модернизация (включая приобретение соответствующего оборудования) и ремонты объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Бородино» | - х | - х | - х | - х | - х | - 348 750,60 | - 348 750,60 | - 348 750,60 | - 1 046 251,80 | - х | - х |
|  | - в том числе | - х | - х | - х | - х | - х | - х | - х | - х | - х | - х | - х |
|  | - средства местного бюджета | - х | - х | - х | - х | - х | - 348 750,60 | - 348 750,60 | - 348 750,60 | - 1 046 251,80 | - х | - х |
|  | - Актуализация схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения | - Администрация города Бородино | - 012 | - 0502 | - 0240192080 | - 244 | - 348 750,60 | - 348 750,60 | - 348 750,60 | - 1 046 251,80 | - Объем потерь энергоресурсов в инженерных сетях: - 2025 – 157,06 тыс.м3., - 2026 – 157,06 тыс.м3., - 2027 – 157,06 тыс.м3. - Протяженность капитально отремонтированных участков инженерных сетей: - 2025 – 0,58 км., - 2026 – 0,58 км., - 2027 – 0,58 км. | Объем потерь энергоресурсов в инженерных сетях. Протяженность капитально отремонтированных участков инженерных сетей. - Доля водопроводной сети, нуждающейся в замене. - Снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры. Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. - Удельный вес общей площади жилого фонда |
| - 3 | - Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Бородино» | - х | - х | - х | - х | - х | - 1 890 200,00 | - 1 890 200,00 | - 1 890 200,00 | - 5 670 600,00 | - х | - х |
|  | - в том числе | - х | - х | - х | - х | - х | - х | - х | - х | - х | - х | - х |
|  | - средства внебюджетных источников | - х | - х | - х | - х | - х | - 1 890 200,00 | - 1 890 200,00 | - 1 890 200,00 | - 5 670 600,00 |  | Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) муниципальными бюджетными учреждениями (из расчета на 1 кв. метр общей площади и (или) на одного человека). Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов. Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих - нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D). Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в многоквартирных домах (из расчета на 1 кв. метр общей площади и (или) на одного человека). Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов. - Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности. - Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях. |
| - 4 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальных программ и прочие мероприятия» | - х | - х | - х | - х | - х | - 12 116 241,06 | - 12 116 241,06 | - 12 116 241,06 | - 36 348 723,18 | - х | х |
|  | - в том числе | - х | - х | - х | - х | - х | - х | - х | - х | - х | - х | - х |
|  | - средства местного бюджета | - х | - х | - х | - х | - х | - 12 116 241,06 | - 12 116 241,06 | - 12 116 241,06 | - 36 348 723,18 | - х | - х |
|  | - Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | - Администрация города Бородино | - 012 | - 0505 | - 0240392030 | - 111 | - 8 912 916,65 | - 8 912 916,65 | - 8 912 916,65 | - 26 738 749,95 | - повышение эффективности исполнения муниципальных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сфере теплоэнергетики, электроэнергетики, водоснабжения и водоотведения | Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе. Количество проведенных контрольных и проверочных мероприятий по отношению к запланированным проверкам организаций, которые управляют многоквартирными домами на период проведения проверки. |
|  | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | - Администрация города Бородино | - 012 | - 0505 | 0240392030 | - 119 | - 2 691 700,83 | - 2 691 700,83 | - 2 691 700,83 | - 8 075 102,49 |  |  |
|  | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | - Администрация города Бородино | - 012 | - 0505 | 0240392030 | - 244 | - 497 097,17 | - 497 097,17 | - 497 097,17 | - 1 491 291,51 |  |  |
|  | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | - Администрация города Бородино | - 012 | - 0505 | 0240392030 | - 247 | - 14 526,41 | - 14 526,41 | - 14 526,41 | - 43 579,23 |  |  |
| - 5 | - Комплекс процессных мероприятий «Чистая вода» | - х | - х | - х | - х | - х | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - х | - х |
|  | - в том числе | - х | - х | - х | - х | - х | - х | - х | - х | - х | - х | - х |
|  | - средства местного бюджета | - х | - х | - х | - х | - х | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - Доля населения города Бородино, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения: - 2025 г – 100 %, - 2026 г – 100 %, - 2027 г – 100 %. | - Доля населения города Бородино, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения |
| - 6 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение доступности платы граждан» | - х | - х | - х | - х | - х | - 33 788 200,00 | - 33 788 200,00 | - 33 788 200,00 | - 101 364 600,00 | - х | - х |
|  | в том числе | - х | - х | - х | - х | - х | - х | - х | - х | - х | - х | - х |
|  | средства краевого бюджета | - х | - х | - х | - х | - х | - 33 788 200,00 | - 33 788 200,00 | - 33 788 200,00 | - 101 364 600,00 | - х | - х |
|  | Средства на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги | - Администрация города Бородино | - 012 | - 0502 | - 0240575700 | - 811 | - 33 788 200,00 | - 33 788 200,00 | - 33 788 200,00 | - 101 364 600,00 | - Количество организаций, получивших субвенцию: - 2025 г. – 3 шт., - 2026 г. – 3 шт., - 2027 г. – 3 шт. | - Количество организаций, получивших субвенцию |
|  | - Итого по муниципальной программе | - х | - х | - х | - х | - х | - 48 143 391,66 | - 48 143 391,66 | - 48 143 391,66 | - 144 430 174,98 | - х | - х |
|  | - в том числе | - х | - х | - х | - х | - х | - х | - х | - х | - х | - х | - х |
|  | - Администрация города Бородино | - х | - х | - х | - х | - х | - 48 143 391,66 | - 48 143 391,66 | - 48 143 391,66 | - 144 430 174,98 | - х | - х |

Приложение № 9

к муниципальной программе

«Реформирование и модернизация

ЖКХ и повышение энергетической

эффективности»

Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Порядок расчета | Источник данных | Периодичность представления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем потерь энергоресурсов в инженерных сетях | тыс. м³ | Vп=Vпвс-Vовп, где Vп – общий объем потерь воды, тыс.м³, Vпвс – объем воды, поданной в сеть, тыс.м³, Vовп – объем воды, отпущенной всем потребителям, тыс.м³ | № 1-водопровод | Ежегодно |
| 2 | Протяженность капитально отремонтированных участков инженерных сетей | км | Lо=Lвс+Lкс+Lтс, где Lо – общая протяженность отремонтированных инженерных сетей, км, Lвс – протяженность отремонтированных водопроводных сетей, км, Lкс - протяженность отремонтированных канализационных сетей, км, Lтс – протяженность отремонтированных тепловых и паровых сетей, км | № 1-водопровод № 1-канализация № 1-ТЕП | Ежегодно |
| 3 | Доля водопроводной сети, нуждающейся в замене | % | С=(Lопв+Lувс)/Lопвс*100%, где С – доля водопроводной сети, нуждающейся в замене, % Lопв – одиночная протяженность водоводов, нуждающейся в замене, км, Lувс – протяженность уличной водопроводной сети, км, Lопвс – общая протяженность водопроводных сооружения, км | № 1-водопровод | Ежегодно |
| 4 | Снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры | % | Расчет фактического износа ресурсоснабжающими организациями | Отчет Состояние основных фондов | Ежегодно |
| 5 | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | % | Д = (АСТС+АВСиВО+АПКР)×100%, где: Д - доля актуальных документов в общем количестве документов стратегического развития инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании, подлежащих обязательному утверждению, процентов; АСТС - актуализированная в установленный срок схема теплоснабжения; АВСиВО - актуализированная схема водоснабжения и водоотведения; АПКР - актуализированная программа комплексного развития инженерной инфраструктуры | МКУ «Служба единого заказчика» | Ежегодно |
| 6 | Удельный вес общей площади жилого фонда, оборудованного: |  |  |  |  |
|  | Водопроводом |  | Определяется отношением площади жилищного фонда, обеспеченного централизованным водопроводом, к общей площади жилищного фонда | Данные ресурсоснабжающих организаций. № 1-жилфонд | Ежегодно |
|  | Отоплением |  | Определяется отношением площади жилищного фонда, обеспеченного централизованным отоплением, к общей площади жилищного фонда |  |  |
|  | Горячим водоснабжением |  | Определяется отношением площади жилищного фонда, обеспеченного централизованным горячим водоснабжением, к общей площади жилищного фонда |  |  |
|  | Канализацией |  | Определяется отношением площади жилищного фонда, обеспеченного централизованным водоотведением, к общей площади жилищного фонда |  |  |
| 7 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) муниципальными бюджетными учреждениями (из расчета на 1 кв.м. общей площади и (или) на одного человека) |  |  |  |  |
|  | Тепловая энергия | Гкал/м² | Vтэ=Vтэ(сумм)/Sму, где Vтэ – удельная величина тепловой энергии, Гкал на 1 кв. метр общей площади Vтэ(сумм) - суммарное количество тепловой энергии, потребленной муниципальными учреждениями, Гкал, Sму - общая площадь муниципальных учреждений, м² | Данные ресурсоснабжающих организаций. Статистические данные о численности населения | Ежегодно |
|  | Электрическая энергия | кВт*ч/чел | Vээ=Vэо/N1, где Vээ – удельное количество электрической энергии на одного человека, кВт*ч/чел, Vэо – общий объем потребленной (израсходованной) электрической энергии муниципальными учреждениями, кВтч, N1 - среднегодовая численность постоянного населения муниципального, городского округа (муниципального района), чел. |  |  |
|  | Холодная вода | м³/чел | Vхв=Vхво/N1, где Vхв – удельная величина потребления холодной воды на одного человека, м³, Vхво – общий объем потребленной (израсходованной) холодной воды муниципальными учреждениями, м³, N1 - среднегодовая численность постоянного населения муниципального, городского округа (муниципального района), чел. |  |  |
|  | Горячая вода | м³/чел | Vгв=Vгво/N1, где Vгв – удельная величина потребления горячей воды на одного человека, м³, Vгво – общий объем потребленной (израсходованной) горячей воды муниципальными учреждениями, м³, N1 - среднегодовая численность постоянного населения муниципального, городского округа (муниципального района), чел. |  |  |
| 8 | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | % | C=N2/N3*100%, где C - Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов, % N2 – количество муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета, ед, N3 – общее количество муниципальных учреждений, ед. | По данным ресурсоснабжающих организаций | Ежегодно |
| 9 | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D) | % | Д = М×100%, где К Д - доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D); М - Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности с определенным классом энергетической эффективности (А,В,С,Д); К- количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, расположенных на территории муниципалитета. | МКУ «Служба единого заказчика» | Ежегодно |
| 10 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в многоквартирных домах (из расчета на 1 кв.м. общей площади и (или) на одного человека) |  |  |  |  |
|  | Тепловая энергия | Гкал/м² | Vтэ=Vотэ/Sмкд, где Vтэ – удельная величина тепловой энергии, Гкал на 1 кв. метр общей площади Vотэ - объем потребленной тепловой энергии в многоквартирных домах, Гкал, Sмкд - общая площадь жилых помещений в многоквартирных домах, м² | Данные ресурсоснабжающих и управляющих организаций организаций | Ежегодно |
|  | Электрическая энергия | кВт*ч/чел | Vээ=Vэо/N4, где Vээ – удельное количество электрической энергии на одного проживающего, кВт*ч/чел, Vэо – общий объем потребления электрической энергии в многоквартирных домах, кВтч, N4 - число проживающих в многоквартирных домах, которым отпущен соответствующий энергетический ресурс, чел. |  |  |
|  | Холодная вода | м³/чел | Vхв=Vхво/N4, где Vхв – удельная величина потребления холодной воды на одного проживающего, м³, Vхво – общий объем потребленной (израсходованной) холодной воды в многоквартирных домах, м³, N4 - число проживающих в многоквартирных домах, которым отпущен соответствующий энергетический ресурс, чел. |  |  |
|  | Горячая вода | м³/чел | Vгв=Vгво/N4, где Vгв – удельная величина потребления горячей воды на одного проживающего, м³, Vгво – общий объем потребленной (израсходованной) горячей воды в многоквартирных домах, м³, N4 - число проживающих в многоквартирных домах, которым отпущен соответствующий энергетический ресурс, чел. |  |  |
| 11 | Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | ед. | Указывается количество общедомовых приборов учета по каждому виду энергетических ресурсов | Данные ресурсоснабжающих и управляющих организаций организаций | Ежегодно |
| 12 | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности | % | C=N5/N6*100%, где C - Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности, % N5 – количество многоквартирных домов, которым присвоен класс энергоэффективности, ед, N6 – общее количество многоквартирных домов, ед | Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства | Ежегодно |
| 13 | Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях | % | Pп=(Wпод-Wотп)/Wпод*10, где Pп – процент потерь воды при транспортировке, % Wпод – объем воды, поданной в водопроводную сеть, тыс.м³, Wотп – объем воды, отпущенной всем потребителям, тыс.м³ | 1-водопровод | Ежегодно |
| 14 | Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе | % |  |  | Ежегодно |
| 15 | Количество проведенных контрольных и проверочных мероприятий по отношению к запланированным проверкам организаций, которые управляют многоквартирными домами на период проведения проверки | % |  |  | Ежегодно |
| 16 | Доля населения города Бородино, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % | Определяется как отношение численности, обеспеченного качественной питьевой водой из системы централизованного водоснабжения к общей численности населения муниципального образования | МКУ «Служба единого заказчика! | Ежегодно |
| 17 | Количество организаций, получивших субвенцию | ед. |  | МКУ «Служба единого заказчика» | Ежегодно |