КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД БОРОДИНО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОРОДИНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2024 	г. Бородино					№ 932

[МЕСТО ДЛЯ ШТАМПА]

О внесении изменений в постановление администрации города Бородино от 31.10.2013 № 1190 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Бородино»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Бородино от 23.07.2013 № 760 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Бородино, их формировании и реализации», распоряжением администрации города Бородино от 26.07.2013 № 92 «Об утверждении перечня муниципальных программ города Бородино», на основании решения Бородинского городского Совета депутатов от 25.10.2024 № 36-347р «О внесении изменений и дополнений в решение Бородинского городского Совета депутатов от 19.12.2023 № 28–279р «О бюджете города Бородино на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годов», на основании Устава города Бородино ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Бородино от 31.10.2013 № 1190 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Бородино», с внесенными изменениями от 03.03.2014 № 114, от 29.04.2014 № 347, от 08.05.2014 № 378, от 02.07.2014 № 591, от 11.09.2014 № 813, 01.10.2014 № 888, от 31.10.2014 № 1008, от 27.11.2014 № 1155, от 06.03.2015 № 198, от 23.03.2015 № 248, от 25.06.2015 № 536, от 09.09.2015 № 821, от 30.09.2015 № 895, от 25.11.2015 № 1102, от 21.12.2015 № 1182, от 21.12.2015 № 1183, от 18.02.2016 № 94, от 25.02.2016 № 117, от 14.06.2016 № 417, 08.07.2016 № 518, от 09.09.2016 № 666, от 29.09.2016 № 689, от 21.11.2016 № 861, от 19.12.2016 № 951, от 30.12.2016 № 1014, от 17.02.2017 № 69, от 02.03.2017 № 95, от 25.05.2017 № 346, от 13.07.2017 № 456, от 20.09.2017 № 603, от 28.11.2017 № 846, от 28.12.2017 № 951, от 28.02.2018 № 101, от 20.04.2018 № 238, от 04.06.2018 № 325, от 05.07.2018 № 379, от 01.10.2018 № 628, от 14.11.2018 № 1052, от 19.11.2018 № 1307, от 10.12.2018 № 1415, от 27.02.2019 № 104, от 11.03.2019 № 139, от 26.04.2019 № 244, от 11.07.2019 № 425, от 09.09.2019 № 580, от 13.11.2019 № 824, от 02.12.2019 № 866, от 30.12.2019 № 982, от 24.03.2020 № 186, от 06.05.2020 № 286, от 14.09.2020 № 617, от 12.11.2020 № 755, от 07.12.2020 № 806, от 29.12.2020 № 889, от 30.12.2020 № 890, от 17.05.2021 № 293, от 05.07.2021 № 411, от 03.08.2021 № 453, от 10.11.2021 № 637, от 10.11.2021 № 646, от 17.01.2022 № 11, от 11.02.2022 № 30, от 06.05.2022 № 179, от 07.07.2022 № 313, от 10.08.2022 № 371, от 14.11.2022 № 610, от 30.11.2022 № 724, от 21.03.2023 № 122, от 12.04.2023 № 178, от 10.05.2023 № 240, от 27.06.2023 № 355, от 10.11.2023 № 725, от 13.11.2023 № 734, от 09.01.2024 № 8, от 04.03.2024 № 161, от 29.03.2024 № 216, от 22.04.2024 № 275, от 02.08.2024 № 510, следующие изменения:

1.1. В муниципальной программе «Развитие транспортной системы города Бородино»:

1.1.1. Раздел 1 «Паспорт муниципальной программы» изложить в новой редакции:

- 1. Паспорт муниципальной программы

| - Наименование муниципальной программы | - «Развитие транспортной системы города Бородино» (далее – программа) |
| --- | --- |
| - Основание для разработки муниципальной программы | - статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; Постановление Администрации города Бородино от 23.07.2013 № 760 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Бородино, их формировании и реализации»; Распоряжение Администрации города Бородино от 26.07.2013 № 92 «Об утверждении перечня муниципальных программ города Бородино». |
| - Ответственный исполнитель муниципальной программы | - Администрация города Бородино |
| - Соисполнители муниципальной программы | - Администрация города Бородино - Отдел образования администрации города Бородино |
| - Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы | - подпрограмма 1 «Содержание муниципального дорожного фонда города Бородино»; - подпрограмма 2 «Развитие транспортного комплекса города Бородино»; - подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Бородино»; - подпрограмма 4 «Развитие и модернизация автомобильных дорог местного значения муниципального образования город Бородино». |
| - Цели муниципальной программы | - развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры; |
| - Задачи муниципальной программы | - обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог города Бородино; - обеспечение потребности населения в перевозках; - обеспечение дорожной безопасности; - повышение уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения. |
| - Этапы и сроки реализации муниципальной программы | - срок реализации программы 2014 - 2026 годы |
| - Перечень целевых показателей и показатели результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значений целевых показателей на долгосрочный период | - Протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень): 2014 г. – 58,2 км; 2015 г. – 73,3 км; 2016 г. – 73,3 км; 2017 г. – 73,3 км; 2018 г. – 73,3 км; 2019 г. – 73,3 км; 2020 г. – 73,3 км; 2021 г. – 73,3 км; 2022 г. – 73,3 км; 2023 г. – 71,3 км; 2024 г. – 71,559 км; 2025 г. – 71,559 км, 2026 – 71,559 км. - Количество перевезённых (отправленных) пассажиров автомобильным транспортом 2014 г. – 186,42 тыс. чел.; 2015 г. – 218,46 тыс. чел.; 2016 г. – 157,39 тыс. чел.; 2017 г. – 151,10 тыс. чел.; 2018 г. – 166,7 тыс. чел.; 2019 г. – 149,25 тыс. чел.; 2020 г. – 118,0 тыс. чел.; 2021 г. – 125,226 тыс. чел.; 2022 г. – 121,298 тыс. чел.; 2023 г. – 126,79 тыс. чел.; 2024 г. – 120,00 тыс. чел.; 2025 г. – 120,00 тыс. чел., 2026 – 120,00 тыс. чел. - Доля дорожно-транспортных происшествий с участием пострадавших 2014 г. – 6,9 %, 2015 г. – 4 %, 2016 г. – 9,58 %, 2017 г. – 3,125 %; 2018 г. – 5,641 %; 2019 г. – 10,526 %; 2020 г. – 11,65 %; 2021 г. – 9,64 %; 2022 г. – 8,57 %; 2023 г. – 11,90 %; 2024 г. – 2,17 %; 2025 г. – 2,17 %, 2026 – 2,17 %. - Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, в отношении которых проведен ремонт в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения: 2014 г. – 9,6 %; 2015 г. – 13,4 %; 2016 г. – 10,5 %; 2017 г. – 2,3 %; 2018 г. – 3,4 %; 2019 г. – 0,62 %; 2020 г. – 0,97 %; 2021 г. – 4,5 %; 2022 г. – 2,49 %; 2023 г. – 3,48 %; 2024 г. – 0,64 %; 2025 г. – 0,98 %, 2026 – 0,98 %. Показатели результативности отражены в приложении 1 к паспорту программы. - Целевые показатели на долгосрочный период отражены в приложении 2 к паспорту программы. |
| - Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования по годам реализации программы. | Общий объем финансирования программы составляет 356 829 496,75 руб.: в 2014 году – 17 068 488,63 руб.; в 2015 году – 18 937 047,35 руб.; в 2016 году – 20 520 881,33 руб.; в 2017 году – 15 683 063,25 руб.; в 2018 году – 24 435 576,77 руб.; в 2019 году – 22 167 215,04 руб.; в 2020 году – 23 252 438,16 руб.; в 2021 году – 30 031 967,45 руб.; в 2022 году – 34 518 511,57 руб.; в 2023 году – 40 256 767,18 руб.; в 2024 году – 49 869 295,44 руб.; в 2025 году – 30 035 622,29 руб.; в 2026 году – 30 052 622,29 руб. из них: - 140 301 964,45 руб. за счет средств краевого бюджета: в 2014 году – 7 893 200,00 руб.; в 2015 году – 6 963 414,42 руб.; в 2016 году – 8 014 800,00 руб.; в 2017 году – 8 698 400,00 руб.; в 2018 году – 17 957 800,00 руб.; в 2019 году – 12 383 100,00 руб.; в 2020 году – 13 390 550,03 руб.; в 2021 году – 13 806 300,00 руб.; в 2022 году – 17 116 500,00 руб.; в 2023 году – 26 643 100,00 руб.; в 2024 году – 7 434 800,00 руб.; в 2025 году – 0,00 руб.; в 2026 году – 0,00 руб. - 203 244 216,96 руб. за счет средств местного бюджета: в 2014 году – 8 587 233,10 руб.; в 2015 году – 11 567 532,93 руб.; в 2016 году – 11 930 581,33 руб.; в 2017 году – 6 500 963,25 руб.; в 2018 году – 5 932 276,77 руб.; в 2019 году – 9 177 515,04 руб.; в 2020 году – 9 101 253,19 руб.; в 2021 году – 15 601 943,93 руб.; в 2022 году – 15 877 462,49 руб.; в 2023 году – 11 889 005,66 руб.; в 2024 году – 40 413 604,69 руб.; в 2025 году – 28 332 422,29 руб.; в 2026 году – 28 332 422,29 руб. - 13 283 315,34 руб. – средства дорожного фонда: в 2014 году – 588 055,53 руб.; в 2015 году – 406 100,00 руб.; в 2016 году – 575 500,00 руб.; в 2017 году – 483 700,00 руб.; в 2018 году – 545 500,00 руб.; в 2019 году – 606 600,00 руб.; в 2020 году – 760 634,94 руб.; в 2021 году – 623 723,52 руб.; в 2022 году – 1 524 549,08 руб.; в 2023 году – 1 724 661,52 руб.; в 2024 году – 2 020 890,75 руб.; - в 2025 году – 1 703 200,00 руб., - в 2026 году – 1 720 200,00 руб. |
| - Перечень объектов капитального строительства | - Нет |

- 1.1.2. Раздел 5 «Прогноз конечных результатов программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в сфере транспортной системы на территории города Бородино» изложить в новой редакции:

Конечными результатами реализации программы являются:

обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей населения города в перевозках грузов (товаров) и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог (протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень): 2014 г. – 58,2 км; 2015 г. – 73,3 км; 2016 г. – 73,3 км; 2017 г. – 73,3 км; 2018 г. – 73,3 км; 2019 г. – 73,3 км; 2020 г. – 73,3 км; 2021 г. – 73,3 км; 2022 г. – 73,3 км; 2023 г. – 71,3 км; 2024 г. – 71,559 км; 2025 г. – 71,559 км; 2026 – 71,559 км.

повышение транспортной доступности (новые районы ИЖС, поселок - старая часть города) и качества транспортных услуг для населения в соответствии с социальными стандартами, что означает повышение значимости транспорта в решении социальных задач (количество перевезённых (отправленных) пассажиров автомобильным транспортом 2014 г. – 186,42 тыс. чел.; 2015 г. – 218,46 тыс. чел.; 2016 г. – 157,39 тыс. чел.; 2017 г. – 151,10 тыс. чел.; 2018 г. – 166,7 тыс. чел.; 2019 г. – 149,25 тыс. чел.; 2020 г. – 118,0 тыс. чел.; 2021 г. – 125,226 тыс. чел. ; 2022 г. – 121,298 тыс. чел.; 2023 г. – 126,79 тыс. чел.; 2024 г. – 120,00 тыс. чел.; 2025 г. – 120,00 тыс. чел.; 2026 – 120,00 тыс.чел.

повышение уровня безопасности транспортной системы (доля дорожно-транспортных происшествий с участием пострадавших 2014 г. – 6,9 %, 2015 г. – 4 %, 2016 г. – 9,58 %, 2017г. – 3,125 %; 2018 г. – 5,641 %; 2019 г. – 10,526 %; 2020 г. – 11,65 %; 2021 г. – 9,64 %; 2022 г. – 8,57 %; 2023 г. – 11,90 %; 2024 г. – 2,17 %; 2025 г. – 2,17 %; 2026 г. – 2,17 %.

улучшение качества транспортной инфраструктуры, соответствующей всем требуемым государственным нормам (доля протяженности автомобильных дорог местного значения, в отношении которых проведен ремонт в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения: 2014 г. – 9,6 %; 2015 г. – 13,4 %; 2016 г. – 10,5%; 2017 г. – 2,3 %; 2018 г. – 3,4 %; 2019 г. – 0,62 %; 2020 г. – 0,97 %; 2021 г. – 4,5 %; 2022 г. – 2,49 %; 2023 г. – 3,48 %, 2024 г. – 0,64 %; 2025 г. – 0,98 %, 2026 г. – 0,98 %.

- Ежегодное достижение конечных результатов программы позволит изменить в лучшую сторону уровень (повышение пропускной способности улично-дорожной сети), качество жизни (комфортность передвижения на всех видах транспорта, уменьшение травматизма и материального ущерба для всех участников дорожного движения) и экологическое состояние (снижение уровня выбросов) на территории города Бородино.

- 1.1.3. Раздел 6 «Перечень подпрограмм, сроков их реализации и ожидаемых результатов» изложить в новой редакции:

В рамках программы реализуются следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 «Содержание муниципального дорожного фонда города Бородино»; (приложение 1 к программе);

подпрограмма 2 «Развитие транспортного комплекса города Бородино»; (приложение 2 к программе);

- подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Бородино»; (приложение 3 к программе);

подпрограмма 4 «Развитие и модернизация автомобильных дорог местного значения муниципального образования город Бородино»; (приложение 4 к программе).

Сроки реализаций подпрограмм: 2014-2026 годы.

Ожидаемым результатом подпрограммы «Содержание муниципального дорожного фонда города Бородино» является неизменная протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) 2014 г. – 58,2 км; 2015 г. – 73,3 км; 2016 г. – 73,3 км; 2017 г. – 73,3 км; 2018 г. – 73,3 км; 2019г. – 73,3 км; 2020 г. – 73,3 км; 2021 г. – 73,3 км; 2022 г. – 73,3 км; 2023 г. – 71,3 км; 2024 г. – 71,559 км; 2025 г. – 71,559 км, 2026 – 71,559 км.

Ожидаемым результатами подпрограммы «Развитие транспортного комплекса города Бородино» является увеличение количества перевезённых (отправленных) пассажиров автомобильным транспортом 2014 г. – 186,42 тыс. чел.; 2015 г. – 218,46 тыс. чел.; 2016 г. – 157,39 тыс. чел.; 2017 г. – 151,10 тыс. чел.; 2018 г. – 166,7 тыс. чел.; 2019 г. – 149,25 тыс. чел.; 2020 г. – 118,0 тыс. чел.; 2021 г. – 125,226 тыс. чел.; 2022 г. – 121,298 тыс. чел.; 2023 г. – 126,79 тыс. чел.; 2024 г. – 120,00 тыс. чел.; 2025 г. – 120,00 тыс. чел., 2026 г. – 120,00 тыс.чел.

Ожидаемым результатом реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Бородино» является снижение доли дорожно-транспортных происшествий с участием пострадавших 2014 г. – 6,9 %, 2015 г. – 4 %, 2016 г. – 9,58 %, 2017 г. – 3,125 %; 2018 г. – 5,641 %; 2019 г. – 10,526 %; 2020 г. – 11,65 %; 2021 г. – 9,64 %; 2022 г. – 8,57 %; 2023 г. – 11,90 %; 2024 г. – 2,17 %; 2025 г. – 2,17 %, 2026 г. – 2,17 %.

- Ожидаемым результатом реализации подпрограммы «Развитие и модернизации автомобильных дорог местного значения муниципального образования город Бородино» является увеличение доли протяженности автомобильных дорог местного значения, в отношении которых проведен ремонт в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения: 2014 г. – 9,6 %; 2015 г. – 13,4 %; 2016 г. – 10,5 %; 2017 г. – 2,3 %; 2018 г. – 3,4 %; 2019 г. – 0,62 %; 2020 г. – 0,97 %; 2021 г. – 4,5 %; 2022 г. – 2,49 %; 2023 г. – 3,48 %, 2024 г. – 0,64 %; 2025 г. – 0,98 %, 2026 г. – 0,98 %.

- 1.1.4. Раздел 10 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирования, в том числе федерального бюджета, краевого бюджета и бюджета муниципального образования, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в разработке и реализации программы» изложить в новой редакции:

Общий объем финансирования программы составляет

356 829 496,75 руб.:

в 2014 году – 17 068 488,63 руб.;

в 2015 году – 18 937 047,35 руб.;

в 2016 году – 20 520 881,33 руб.;

в 2017 году – 15 683 063,25 руб.;

в 2018 году – 24 435 576,77 руб.;

в 2019 году – 22 167 215,04 руб.;

в 2020 году – 23 252 438,16 руб.;

в 2021 году – 30 031 967,45 руб.;

в 2022 году – 34 518 511,57 руб.;

в 2023 году – 40 256 767,18 руб.;

в 2024 году – 49 869 295,44 руб.;

в 2025 году – 30 035 622,29 руб.;

в 2026 году – 30 052 622,29 руб.

из них:

- 140 301 964,45 руб. за счет средств краевого бюджета:

в 2014 году – 7 893 200,00 руб.;

в 2015 году – 6 963 414,42 руб.;

в 2016 году – 8 014 800,00 руб.;

в 2017 году – 8 698 400,00 руб.;

в 2018 году – 17 957 800,00 руб.;

в 2019 году – 12 383 100,00 руб.;

в 2020 году – 13 390 550,03 руб.;

в 2021 году – 13 806 300,00 руб.;

в 2022 году – 17 116 500,00 руб.;

в 2023 году – 26 643 100,00 руб.;

в 2024 году – 7 434 800,00 руб.;

в 2025 году – 0,00 руб.;

в 2026 году – 0,00 руб.

- 203 244 216,96 руб. за счет средств местного бюджета:

в 2014 году – 8 587 233,10 руб.;

в 2015 году – 11 567 532,93 руб.;

в 2016 году – 11 930 581,33 руб.;

в 2017 году – 6 500 963,25 руб.;

в 2018 году – 5 932 276,77 руб.;

в 2019 году – 9 177 515,04 руб.;

в 2020 году – 9 101 253,19 руб.;

в 2021 году – 15 601 943,93 руб.;

в 2022 году – 15 877 462,49 руб.;

в 2023 году – 11 889 005,66 руб.;

в 2024 году – 40 413 604,69 руб.;

в 2025 году – 28 332 422,29 руб.;

в 2026 году – 28 332 422,29 руб.

- 13 283 315,34 руб. – средства дорожного фонда:

в 2014 году – 588 055,53 руб.;

в 2015 году – 406 100,00 руб.;

в 2016 году – 575 500,00 руб.;

в 2017 году – 483 700,00 руб.;

в 2018 году – 545 500,00 руб.;

в 2019 году – 606 600,00 руб.;

в 2020 году – 760 634,94 руб.;

в 2021 году – 623 723,52 руб.;

в 2022 году – 1 524 549,08 руб.;

в 2023 году – 1 724 661,52 руб.;

в 2024 году – 2 020 890,75 руб.;

в 2025 году – 1 703 200,00 руб.;

в 2026 году – 1 720 200,00 руб.

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального бюджета представлена в приложении 3 к паспорту программы.

- 1.1.5. В подпрограмме 1 «Содержание муниципального дорожного фонда города Бородино» раздел 1 «Паспорт подпрограммы» изложить в новой редакции:

1. Паспорт подпрограммы

| - Наименование подпрограммы | - «Содержание муниципального дорожного фонда города Бородино» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| - Наименование муниципальной программы | - «Развитие транспортной системы города Бородино» |
| - Соисполнитель муниципальной программы, реализующий настоящую подпрограмму (далее исполнитель подпрограммы) | - Администрация города Бородино |
| - Исполнители мероприятий подпрограммы (главные распорядители, бюджетных средств) | - Администрация города Бородино |
| - Цель и задачи подпрограммы | - Целью подпрограммы является содержание дорожного фонда, обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог города. - Задачи подпрограммы: - выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них. |
| - Показатели результативности с указанием динамики их изменений | - Протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения: - 2014 г. – 58,2 км; - 2015 г. – 73,3 км; - 2016 г. – 73,3 км; - 2017 г. – 73,3 км; - 2018 г. – 73,3 км; - 2019 г. – 73,3 км; - 2020 г. – 73,3 км; - 2021 г. – 73,3 км; - 2022 г. – 73,3 км; - 2023 г. – 71,3 км; - 2024 г. – 71,559 км; - 2025 г. – 71,559 км; - 2026 г. – 71,559 км. |
| - Сроки реализации подпрограммы | 2014 – 2026 годы |
| - Объемы и источники финансирования подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 69 069 530,44 руб., в том числе по годам: в 2024 году – 28 213 223,64 руб.; в 2025 году – 20 419 653,40 руб.; в 2026 году – 20 436 653,40 руб.; за счет средств краевого бюджета – 0,00 руб., в том числе по годам: в 2024 году – 0,00 руб.; в 2025 году – 0,00 руб.; в 2026 году – 0,00 руб.; за счет средств местного бюджета – 63 625 239,69 руб., в том числе по годам: в 2024 году – 26 192 332,89 руб.; в 2025 году – 18 716 453,40 руб.; в 2026 году – 18 716 453,40 руб.; за счет средств дорожного фонда – 5 444 290,75 руб., в том числе по годам: в 2024 году – 2 020 890,75 руб.; в 2025 году – 1 703 200,00 руб.; в 2026 году – 1 720 200,00 руб. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | - Администрация города Бородино, МКУ «Служба единого заказчика», финансовое управление Администрации города Бородино |

1.1.6. В подпрограмме 1 «Содержание муниципального дорожного фонда города Бородино» раздел 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования» изложить в новой редакции:

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 69 069 530,44 руб., в том числе по годам:

в 2024 году – 28 213 223,64 руб.;

в 2025 году – 20 419 653,40 руб.;

в 2026 году – 20 436 653,40 руб.;

за счет средств краевого бюджета – 0,00 руб., в том числе по годам:

в 2024 году – 0,00 руб.;

в 2025 году – 0,00 руб.;

в 2026 году – 0,00 руб.;

за счет средств местного бюджета – 63 625 239,69 руб., в том числе по годам:

в 2024 году – 26 192 332,89 руб.;

в 2025 году – 18 716 453,40 руб.;

в 2026 году – 18 716 453,40 руб.;

за счет средств дорожного фонда – 5 444 290,75 руб., в том числе по годам:

в 2024 году – 2 020 890,75 руб.;

в 2025 году – 1 703 200,00 руб.;

в 2026 году – 1 720 200,00 руб.

1.1.7. В подпрограмме 4 «Развитие и модернизация автомобильных дорог местного значения муниципального образования город Бородино» раздел 1 «Паспорт подпрограммы» изложить в новой редакции:

1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Развитие и модернизация автомобильных дорог местного значения муниципального образования город Бородино» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется Подпрограмма | - Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Бородино» |
| Соисполнитель муниципальной программы, реализующий настоящую подпрограмму (далее исполнитель подпрограммы) | - Администрация города Бородино |
| - Исполнители мероприятий подпрограммы (главные распорядители, бюджетных средств) | - Администрация города Бородино |
| Цели и задачи подпрограммы | - Целью подпрограммы является содействие повышению уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения. - Задачей подпрограммы является ремонт, капитальный ремонт, реконструкция и строительство автомобильных дорог местного значения в городе Бородино. |
| Показатели результативности с указанием динамики их изменений | Протяженность автомобильных дорог местного значения, в отношении которых проведен ремонт: 2014 год – 5,826 км; 2015 год – 6,8843 км; 2016 год – 1,5245 км; 2017 год – 0,789 км; 2018 год – 2,5875 км; 2019 год – 0,606 км; 2020 год – 0,710 км; 2021 год – 3,296 км; 2022 год – 1,826 км; 2023 год – 2,48 км; 2024 год – 0,458 км; 2025 год – 0,7 км., 2026 год – 0,7 км. |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2014 – 2026 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | - Общий объем финансирования подпрограммы составляет – 11 753 354,39 руб., в том числе по годам: - в 2024 году – 11 005 347,01 руб.; - в 2025 году – 374 003,69 руб.; - в 2026 году – 374 003,69 руб.; - средства краевого бюджета – 7 434 800,00 руб., в том числе по годам: - в 2024 году – 7 434 800,00 руб.; - в 2025 году – 0,00 руб.; - в 2026 году – 0,00 руб.; - средства местного бюджета – 4 318 554,39 руб., в том числе по годам: - в 2024 году – 3 570 547,01 руб.; - в 2025 году – 374 003,69 руб.; - в 2026 году – 374 003,69 руб.; - средства дорожного фонда – 0,00 руб., в том числе по годам: - 2024 год – 0,00 руб.; - 2025 год – 0,00 руб.; - 2026 год – 0,00 руб. |
| Система организации контроля за выполнением подпрограммы | Администрация города Бородино, финансовое управление Администрации города Бородино, МКУ «Служба единого заказчика» |

1.1.8. Раздел 2 «Основные разделы подпрограммы» пункт 2.1. «Постановка общегородской проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы» абзац 6 изложить в новой редакции:

Целевым индикатором Подпрограммы является протяженность автомобильных дорог местного значения, в отношении которых проведен ремонт: 2014 год – 5,826 км; 2015 год – 6,8843 км; 2016 год – 1,5245 км; 2017 год – 0,789 км; 2018 год – 2,5875 км; 2019 год – 0,606 км; 2020 год – 0,710 км; 2021 год – 3,296 км; 2022 год – 1,826 км; 2023 год – 2,48 км; 2024 год – 0,458 км; 2025 год – 0,7 км., 2026 год – 0,7 км.

1.1.9. В подпрограмме 4 «Развитие и модернизация автомобильных дорог местного значения муниципального образования город Бородино» раздел 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования» изложить в новой редакции:

- Общий объем финансирования подпрограммы составляет – 11 753 354,39 руб., в том числе по годам:

- в 2024 году – 11 005 347,01 руб.;

- в 2025 году – 374 003,69 руб.;

- в 2026 году – 374 003,69 руб.;

- средства краевого бюджета – 7 434 800,00 руб., в том числе по годам:

- в 2024 году – 7 434 800,00 руб.;

- в 2025 году – 0,00 руб.;

- в 2026 году – 0,00 руб.;

- средства местного бюджета – 4 318 554,39 руб., в том числе по годам:

- в 2024 году – 3 570 547,01 руб.;

- в 2025 году – 374 003,69 руб.;

- в 2026 году – 374 003,69 руб.;

- средства дорожного фонда – 0,00 руб., в том числе по годам:

- 2024 год – 0,00 руб.;

- 2025 год – 0,00 руб.;

2026 год – 0,00 руб.

1.1.10. Приложение 1 «Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности (показатели развития отрасли, вида экономической деятельности)» к паспорту программы «Развитие транспортной системы города Бородино» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.1.11. Приложение 2 «Целевые показатели на долгосрочный период» к паспорту программы «Развитие транспортной системы города Бородино» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.1.12. Приложение 3 «Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы» к паспорту программы «Развитие транспортной системы города Бородино» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

1.1.13. Приложение 4 «Распределение планируемых расходов за счет средств муниципального бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы» к паспорту программы «Развитие транспортной системы города Бородино» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

1.1.14. Приложение 5 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий» к паспорту программы «Развитие транспортной системы города Бородино» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

1.1.15. Приложение 1 «Перечень показателей результативности подпрограммы» к подпрограмме 1 «Содержание муниципального дорожного фонда города Бородино» изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

1.1.16. Приложение 2 «Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов» к подпрограмме 1 «Содержание муниципального дорожного фонда города Бородино» изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;

1.1.17. Подпрограмма 4 «Развитие и модернизация автомобильных дорог местного значения муниципального образования город Бородино» раздел 2 «Основные разделы подпрограммы» пункт 2.3. «Механизм реализации подпрограммы» продолжение таблицы 2 «Адресность реализации мероприятий с указанием объемов выполнения работ (в натуральном выражении)» изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению;

1.1.18. Приложение 1 «Перечень показателей результативности подпрограммы» к подпрограмме 4 «Развитие и модернизация автомобильных дорог местного значения муниципального образования город Бородино» изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению;

1.1.19. Приложение 2 «Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов» к подпрограмме 4 «Развитие и модернизация автомобильных дорог местного значения муниципального образования город Бородино» изложить в новой редакции согласно приложению 10 к постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города А.В. Первухина.

3. Обнародовать настоящее постановление в газете «Бородинский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа города Бородино Красноярского края в информационно – телекоммуникационной сети интернет (www.borodino24.gosuslugi.ru).

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального обнародования в газете «Бородинский вестник».

Глава города Бородино							    А.Ф. Веретенников

[МЕСТО ДЛЯ ПОДПИСИ]

Мильчакова Ю.Д.

4-43-07

Приложение № 1

к постановлению

Приложение 1

к паспорту программы

«Развитие транспортной системы

города Бородино»

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

(показатели развития отрасли, вида экономической деятельности)

| п/п № | Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Вес показателя | Источник информации | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) | км. | Х | Ведомственная статистика | 58,2 | 58,2 | 73,3 | 73,3 | 73,3 | 73,3 | 73,3 | 73,3 | 73,3 | 73,3 | 71,3 | 71,559 | 71,559 | 71,559 |
| 1.2 | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, в отношении которых проведен ремонт в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | Х | МКУ «Служба единого заказчика» | 4 | 9,6 | 13,4 | 10,5 | 2,3 | 3,4 | 0,62 | 0,97 | 4,5 | 2,49 | 3,48 | 0,64 | 0,98 | 0,98 |
| 1.3 | Количество перевезённых (отправленных) пассажиров автомобильным транспортом | тыс.чел. | Х | Ведомственная статистика | 361,0 | 186,42 | 218,46 | 157,39 | 151,1 | 166,7 | 149,25 | 118,0 | 125,226 | 121,298 | 126,79 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| 1.4 | Доля дорожно-транспортных происшествий с участием пострадавших | % | Х | отдел ГИБДД МО МВД России «Бородинский» | 9,63 | 6,9 | 4 | 9,58 | 3,125 | 5,641 | 10,526 | 11,65 | 9,64 | 8,57 | 11,90 | 2,17 | 2,17 | 2,17 |
|  | Задача 1: Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог города Бородино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1: «Содержание муниципального дорожного фонда города Бородино» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения | км | 0,16 | Ведомственная статистика | 58,2 | 58,2 | 73,3 | 73,3 | 73,3 | 73,3 | 73,3 | 73,3 | 73,3 | 73,3 | 71,3 | 71,559 | 71,559 | 71,559 |
|  | Задача 2: Повышение уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 4: Развитие и модернизация автомобильных дорог местного значения муниципального образования город Бородино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность автомобильных дорог местного значения, в отношении которых проведен ремонт | км | 0,18 | МКУ "Служба единого заказчика" | 2,33 | 5,826 | 6,8843 | 1,5245 | 0,789 | 2,5875 | 0,606 | 0,710 | 3,296 | 1,826 | 2,48 | 0,458 | 0,7 | 0,7 |
|  | Задача 3. Обеспечение потребности населения в перевозках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2: Развитие транспортного комплекса города Бородино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность автобусных маршрутов | км | 0,16 | Ведомственная статистика | 18,22 | 18,22 | 18,22 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 17,14 | 17,14 | 17,14 | 17,14 | 17,14 | 17,14 | 17,14 |
|  | Количество автобусных маршрутов | ед. | 0,16 | Ведомственная статистика | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Задача 4. Обеспечение дорожной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3: Повышение безопасности дорожного движения в городе Бородино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество ДТП по г. Бородино | ед. | 0,16 | отдел ГИБДД МО МВД России «Бородинский» | 135 | 145 | 225 | 167 | 192 | 195 | 133 | 103 | 83 | 70 | 84 | 92 | 92 | 92 |
|  | Количество дорожно-транспортных происшествий с участием пострадавших | ед. | 0,18 | отдел ГИБДД МО МВД России «Бородинский» | 13 | 10 | 9 | 16 | 6 | 11 | 14 | 12 | 8 | 6 | 10 | 2 | 2 | 2 |

Приложение № 2

к постановлению

Приложение 2

к паспорту программы

«Развитие транспортной системы

города Бородино»

Целевые показатели на долгосрочный период

| п/п № | Цели, целевые показатели | Единица измерения | 2013 | Годы начала действия муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | Плановый период |  | Долгосрочный период по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Цель 1. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) | км | 58,2 | 58,2 | 73,3 | 73,3 | 73,3 | 73,3 | 73,3 | 73,3 | 73,3 | 73,3 | 71,3 | 71,559 | 71,559 | 71,559 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 1.2 | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, в отношении которых проведен ремонт в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 4 | 9,6 | 13,4 | 10,5 | 2,3 | 3,4 | 0,62 | 0,97 | 4,5 | 2,49 | 3,48 | 0,64 | 0,98 | 0,98 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| 1.3 | Количество перевезённых (отправленных) пассажиров автомобильным транспортом | тыс. чел. | 361,0 | 186,42 | 218,46 | 157,39 | 151,10 | 166,7 | 149,25 | 128,43 | 125,226 | 121,298 | 126,79 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| 1.4 | Доля дорожно-транспортных происшествий с участием пострадавших | % | 9,63 | 6,9 | 4 | 9,58 | 3,125 | 5,641 | 10,526 | 11,65 | 9,64 | 8,57 | 11,90 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 |

Приложение № 3

к постановлению

Приложение 3

к паспорту программы

«Развитие транспортной системы города Бородино»

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источники финансирования ответственных исполнителей, соисполнителей | Оценка расходов (рублей), годы |  |  | Итого на 2024 – 2026 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы города Бородино» | Всего | 49 869 295,44 | 30 035 622,29 | 30 052 622,29 | 109 957 540,02 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 7 434 800,00 | 0,00 | 0,00 | 7 434 800,00 |
|  |  | местный бюджет | 40 413 604,69 | 28 332 422,29 | 28 332 422,29 | 97 078 449,27 |
|  |  | дорожный фонд | 2 020 890,75 | 1 703 200,00 | 1 720 200,00 | 5 444 290,75 |
|  |  | юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 | «Содержание муниципального дорожного фонда города Бородино» | Администрация города Бородино |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 28 213 223,64 | 20 419 653,40 | 20 436 653,40 | 69 069 530,44 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 26 192 332,89 | 18 716 453,40 | 18 716 453,40 | 63 625 239,69 |
|  |  | дорожный фонд | 2 020 890,75 | 1 703 200,00 | 1 720 200,00 | 5 444 290,75 |
|  |  | юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие транспортного комплекса города Бородино» | Администрация города Бородино |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 10 612 722,70 | 9 213 265,67 | 9 213 265,67 | 29 039 254,04 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 10 612 722,70 | 9 213 265,67 | 9 213 265,67 | 29 039 254,04 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 | «Повышение безопасности дорожного движения в городе Бородино» | Администрация города Бородино Отдел образования администрации города Бородино |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 38 002,09 | 28 699,53 | 28 699,53 | 95 401,15 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 38 002,09 | 28 699,53 | 28 699,53 | 95 401,15 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 4 |  | Администрация города Бородино |  |  |  |  |
|  | «Развитие и модернизация автомобильных дорог местного значения муниципального образования город Бородино» | Всего | 11 005 347,01 | 374 003,69 | 374 003,69 | 11 753 354,39 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 7 434 800,00 | 0,00 | 0,00 | 7 434 800,00 |
|  |  | местный бюджет | 3 570 547,01 | 374 003,69 | 374 003,69 | 4 318 554,39 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 4

к постановлению

Приложение 4

- к паспорту программы

«Развитие транспортной системы

города Бородино»

Распределение планируемых расходов за счет средств муниципального бюджета по мероприятиям и подпрограммам

муниципальной программы

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы. | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (рублей), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2024 | 2025 | 2026 | Итого на 2024 -2026 годы |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы города Бородино» | всего расходные обязательства по программе | х | х | х | х | 49 869 295,44 | 30 035 622,29 | 30 052 622,29 | 109 957 540,02 |
|  |  | в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация города Бородино | 012 | х | х | х | 49 869 295,44 | 30 035 622,29 | 30 052 622,29 | 109 957 540,02 |
|  |  | Отдел образования администрации города Бородино | 079 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 | Содержание муниципального дорожного фонда города Бородино | всего расходные обязательства по подпрограмме | 012 | 0409 | х | х | 28 213 223,64 | 20 419 653,40 | 20 436 653,40 | 69 069 530,44 |
|  |  | в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация города Бородино | 012 | 0409 | 1010092020 | 612 | 8 041 408,00 | 623 411,00 | 623 411,00 | 9 288 230,00 |
|  |  |  | 012 | 0409 | 1010092020 | 611 | 18 150 924,89 | 18 093 042,40 | 18 093 042,40 | 54 337 009,69 |
|  |  |  | 012 | 0409 | 1010092010 | 611 | 2 020 890,75 | 1 703 200,00 | 1 720 200,00 | 5 444 290,75 |
| Подпрограмма 2 | Развитие транспортного комплекса города Бородино | всего расходные обязательства по подпрограмме | 012 | 0408 | х | х | 10 612 722,70 | 9 213 265,67 | 9 213 265,67 | 29 039 254,04 |
|  |  | в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация города Бородино | 012 | 0408 | 1020092020 | 244 | 1 819,92 | 1 819,92 | 1 819,92 | 5 459,76 |
|  |  |  | 012 | 0408 | 1020092020 | 811 | 10 610 902,78 | 9 211 445,75 | 9 211 445,75 | 29 033 794,28 |
| Подпрограмма 3 | Повышение безопасности дорожного движения в городе Бородино | всего расходные обязательства по подпрограмме | х | х | х | х | 38 002,09 | 28 699,53 | 28 699,53 | 95 401,15 |
|  |  | в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация города Бородино | 012 | 0409 | 103R310601 | 244 | 0,00 | 17 104,33 | 17 104,33 | 34 208,66 |
|  |  |  | 012 | 0409 | 103R374270 | 244 | 0,00 | 11 595,20 | 11 595,20 | 23 190,40 |
|  |  |  | 012 | 0409 | 1030092030 | 244 | 38 002,09 | 0,00 | 0,00 | 38 002,09 |
|  |  | Отдел образования администрации города Бородино | 079 | 0702 | 103R373980 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 4 | Развитие и модернизация автомобильных дорог местного значения муниципального образования город Бородино | всего расходные обязательства по подпрограмме | 012 | 0409 | х | х | 11 005 347,01 | 374 003,69 | 374 003,69 | 11 753 354,39 |
|  |  | в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация города Бородино | 012 | 0409 | 1040092220 | 244 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
|  |  |  | 012 | 0409 | 10400S5090 | 244 | 7 442 243,00 | 23 000,59 | 23 000,59 | 7 488 244,18 |
|  |  |  | 012 | 0409 | 1040092040 | 244 | 1 363 104,01 | 351 003,10 | 351 003,10 | 2 065 110,21 |

Приложение № 5

к постановлению

Приложение 5

к паспорту программы

«Развитие транспортной системы

города Бородино»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Содержание муниципальной услуги (работы) | Наименование значение показателя объема муниципальной услуги (работы) | Значение показателя объема услуги (работы) по годам реализации программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения | Выполнение работ в соответствии с классификацией работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения и искусственных дорожных сооружений в их составе | м | 60 641 | 71 559 | 71 559 | 71 559 |
|  | Количество дорожных знаков |  | штук | 838 | - | - | - |
|  | Количество заключенных контрактов на обслуживание 12 светофорных объектов |  | штук | 1 | - | - | - |
| 2 | Расходы бюджета города на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), рублей. | Х | Х | 14 971 957,43 | 20 171 815,64 | 19 796 242,40 | 19 813 242,40 |

Директор МБУ «УГХ г. Бородино» 		Борисенко С.И.

Приложение № 6

к постановлению

Приложение 1

к подпрограмме 1 «Содержание

муниципального дорожного фонда

города Бородино»

Перечень показателей результативности подпрограммы

| п/п | Цель, задача, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель подпрограммы: содержание дорожного фонда, обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог города |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача подпрограммы: выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них. |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели результативности: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения | км | Ведомственная статистика | 71,3 | 71,559 | 71,559 | 71,559 |

Приложение № 7

к постановлению

Приложение 2

к подпрограмме 1 «Содержание

муниципального дорожного фонда

города Бородино»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| Наименование цели, задач и мероприятий подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (рублей), годы |  |  | Итого на 2024 – 2026 годы | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |
| Цель: содержание дорожного фонда, обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| содержание дорожного хозяйства | Администрация города Бородино | 012 | 0409 | 1010092020 | 611 | 18 150 924,89 | 18 093 042,40 | 18 093 042,40 | 54 337 009,69 | содержание дорог общей протяженностью: 2024 г. – 71,559 км; 2025 г. – 71,559 км; 2026 г. – 71,559 км. |
|  |  | 012 | 0409 | 1010092020 | 612 | 8 041 408,00 | 623 411,00 | 623 411,00 | 9 288 230,00 |  |
|  |  | 012 | 0409 | 1010092010 | 611 | 749 985,40 | 837 064,77 | 854 064,77 | 2 441 114,94 |  |
| обслуживание светофоров |  | 012 | 0409 | 1010092010 | 611 | 473 648,15 | 0,00 | 0,00 | 473 648,15 | содержание светофорных объектов: 2024 г. – 12 шт.; 2025 г. – 12 шт.; 2026 г. – 12 шт. |
| обслуживание дорожных знаков |  | 012 | 0409 | 1010092020 | 611 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | обслуживание дорожных знаков: 2024 г. - 838 шт.; 2025 г. - 838 шт.; 2026 г. - 838 шт. |
| нанесение дорожной разметки |  | 012 | 0409 | 1010092010 | 611 | 797 257,20 | 755 923,65 | 755 923,65 | 2 309 104,50 | нанесение дорожной разметки: 2024 г. – 38,13 км; 2025 г. – 38,13 км; 2026 г. – 38,13 км. |
| поставка и монтаж знаков дорожной информации |  | 012 | 0409 | 1010092010 | 611 | 0,00 | 110 211,58 | 110 211,58 | 220 423,16 | поставка и монтаж знаков дорожной информации: 2024 г. - 20 шт.; 2025 г. - 20 шт.; 2026 г. - 20 шт. |
| Итого по подпрограмме 1 |  |  |  |  |  | 28 213 223,64 | 20 419 653,40 | 20 436 653,40 | 69 069 530,44 |  |
| в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация города Бородино |  |  |  |  | 28 213 223,64 | 20 419 653,40 | 20 436 653,40 | 69 069 530,44 |  |

Приложение № 8

к постановлению

Подпрограмма 4 «Развитие и модернизация автомобильных дорог местного значения муниципального образования город Бородино»

Продолжение таблицы 2. Адресность реализации мероприятий с указанием объемов выполнения работ (в натуральном выражении)

| Наименование мероприятий | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Адрес производства работ | Объемы |  | Адрес производства работ | Объемы |  | Адрес производства работ | Объемы |  |
|  |  | протяженность, км | площадь, м2 |  | протяженность, км | площадь, м2 |  | протяженность, км | площадь, м2 |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Ремонт муниципальной дороги по ул. Гоголя (от ул. 9 Мая до ул. Большевистская) | 0,268 | - | М-он Победы ( от ул. Южная до магазина «Форт») | 0,14 | - | ул. Гоголя (от кольцевой развязки по ул. 9 Мая до ул. Ленина) | 0,374 | - |
|  | Ремонт муниципальной дороги по ул. Большевистская (от ж.д. №34 до ж.д. №74) | 0,487 | - | М-он Стахановский (от ж.д. №63 по ул. Ленина до ж.д. №8 м-он Стахановский) | 0,075 | - | ул. Центральная (от ул. Магистральная в западном направлении) | 0,084 | - |
|  | Ремонт тротуара по ул. 9 Мая (от ул. Пионерская до ул. Комсомольская) | 0,214 | - | Ул. Большевистская (от ж.д. №74 до ул. Гоголя) | 0,23 | - |  |  |  |
|  | Ремонт муниципальной дороги по ул. Советская (от ул. Приозерная до ул. Щетинкина) | 0,582 | - | Ул. Октябрьская (от д/с «Родничок» по ул. Гоголя,30 до библиотеки по ул. Советская, 66а) | 0,14 | - |  |  |  |
|  |  |  |  | Ул. Рождественская (от ул. Южная в восточном направлении) | 0,55 | - |  |  |  |
|  |  |  |  | Ул. Советская (от ул. Гоголя в восточном направлении) | 1,1 | - |  |  |  |
|  |  |  |  | Ул. Советская (от магазина «ДВ Маркет» в восточном направлении) | 0,06 | - |  |  |  |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, являющихся подъездами к садоводческим, огородническим некоммерческим товариществам | Ремонт муниципальной дороги по пер. Дачный | 0,275 | - |  |  |  |  |  |  |
| Текущий (ямочный) ремонт муниципальных дорог | Ул. Советская, 34 (стоянка во дворе, муниципальная земля) | - | 35,00 | Ул. Олимпийская (от магазина «Громада» до ул. Ленина) | - | 197,5 | ул. Олимпийская | - | 249,5 |
|  | Ул. Советская от ул. Горького до ул. Пионерская | - | 48,00 | Ул. Гоголя | - | 291,33 | ул. 9 Мая | - | 987 |
|  | Ул. Ленина, 30 (тротуар) | - | 2,00 | Ул. Пионерская | - | 180 | м-он Западный Посад | - | 4,5 |
|  | Ул. 9 Мая (№49, перекресток ул. Пионерская, перекресток ул. Комсомольская) | - | 23,00 | Ул. Лермонтова – ул. Геологическая | - | 18 | ул. Центральная | - | 12,5 |
|  | Ул. Пожарникова, 25 | - | 9,00 | Ул. Ленина | - | 15 | ул. Пионерская | - | 229,5 |
|  | Тротуар вблизи д/с «Улыбка» | - | 15,00 | Ул. Магистральная | - | 79,89 | м-он Стахановский (вдоль ж.д. № 10) | - | 15 |
|  | Ул. Юбилейная (щели между плитами) | - | 5,00 |  |  |  | ул. Щетинкина | - | 17 |
|  | Ул. Ленина (№29, 46, вдоль магазина «Елисеевский») | - | 32,00 |  |  |  | проезд ул. Советская, 34 – ул. Щетинкина, 23 | - | 15 |
|  | Ул. Пионерская | - | 51,00 |  |  |  | ул. Первомайская | - | 7,5 |
|  | Ул. Центральная | - | 24,00 |  |  |  | ул. Бородинская | - | 12 |
|  | Ул. Гоголя | - | 80,00 |  |  |  | ул. Комсомольская | - | 10 |
|  | Ул. Бородинская (№71,55,47) | - | 12,00 |  |  |  | ул. Садовая | - | 3,5 |
|  | Ул. Олимпийская | - | 37,6 |  |  |  | пер. Камалинский | - | 2,5 |
|  | Ул. Маяковского (соцзащита, сбербанк) | - | 29,00 |  |  |  | ул. Маяковского | - | 203,5 |
|  | Ул. Большевистская (от ж.д. №74 до ул. Гоголя) | - | 12,00 |  |  |  | ул. Геологическая | - | 7,5 |
|  | М-он Западный Посад | - | 15,00 |  |  |  | ул. Кольцевая | - | 3 |
|  | Ул. Геологическая | - | 8,0 |  |  |  | ул. Северная | - | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | ул. Набережная | - | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  | ул. Нагорная | - | 6,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | пер. Солнечный | - | 4,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | ул. Пушкина | - | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  | ул. Гоголя | - | 1,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | пер. Почтовый | - | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  | ул. Заводская | - | 4,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | ул. Фрунзе | - | 2,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | ул. Загородная | - | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  | пер. Строительный | - | 31 |
|  |  |  |  |  |  |  | ул. Октябрьская | - | 31 |
|  |  |  |  |  |  |  | ул. Ленина | - | 23,5 |
| Ремонт муниципальных дорог (отсыпка) |  |  |  | Ул. Рабочая (от ж.д. №53 до ж.д. №57) | 0,1 | - |  |  |  |
|  |  |  |  | Ул. Рабочая (от ж.д. №53 в направлении пер. Камалинский) | 0,085 | - |  |  |  |
| ИТОГО |  | 1,826 | 437,6 | ИТОГО | 2,48 | 781,72 | ИТОГО | 0,458 | 1 912,5 |

Приложение № 9

к постановлению

Приложение 1

к подпрограмме 4 «Развитие и

модернизация автомобильных дорог

местного значения муниципального

образования город Бородино»

Перечень показателей результативности подпрограммы

| п/п | Цель, задача, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель подпрограммы: содействие повышению уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача подпрограммы: ремонт, капитальный ремонт, реконструкция и строительство автомобильных дорог местного значения в городе Бородино |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели результативности: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Протяженность автомобильных дорог местного значения, в отношении которых проведен ремонт | км | МКУ «Служба единого заказчика» | 2,48 | 0,458 | 0,7 | 0,7 |

Приложение № 10

к постановлению

Приложение 2

к подпрограмме 4 «Развитие и

модернизация автомобильных дорог

местного значения муниципального

образования город Бородино»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| Наименование цели, задач и мероприятий подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (рублей), годы |  |  | Итого на 2024 – 2026 годы | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |
| Цель: содействие повышению уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: ремонт, капитальный ремонт, реконструкция и строительство автомобильных дорог местного значения в городе Бородино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов в рамках государственной программы Красноярского края "Развитие транспортной системы" | Администрация города Бородино | 012 | 0409 | 10400S5090 | 244 | 7 442 243,00 | 23 000,59 | 23 000,59 | 7 488 244,18 | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог: в 2024 году – 0,458 км; в 2025 году – 0,7 км; в 2026 году – 0,7 км. |
| Текущий (ямочный) ремонт муниципальных дорог | Администрация города Бородино | 012 | 0409 | 1040092040 | 244 | 1 316 304,01 | 146 299,50 | 146 299,50 | 1 608 903,01 | Ямочный ремонт автомобильных дорог: в 2024 году – 900 м2; в 2025 году – 1800 м2; в 2026 году – 1800 м2. |
| Отбор и испытание проб взятых из асфальтового покрытия | Администрация города Бородино | 012 | 0409 | 1040092040 | 244 | 46 800,00 | 204 703,60 | 204 703,60 | 456 207,20 | Количество проб: 2023 год – 3 шт. |
| Разработка проекта организации дорожного движения | Администрация города Бородино | 012 | 0409 | 1040092040 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Разработка проекта организации дорожного движения: 2023 год – 1 проект |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, являющихся подъездами к садоводческим, огородническим некоммерческим товариществам | Администрация города Бородино | 012 | 0409 | 10400S5070 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ремонт дорог общего пользования, являющихся подъездами к садоводческим, огородническим некоммерческим товариществам: 2024 год – 0 м2; 2025 год – 0 м2; 2026 год – 0 м2. |
| Текущий (ямочный) ремонт на участках автомобильных дорог по ул. Олимпийская и ул. 9 Мая | Администрация города Бородино | 012 | 0409 | 1040092220 | 244 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | Текущий (ямочный) ремонт на участках автомобильных дорог по ул. Олимпийская и ул. 9 Мая: 2024 год – 1 236,5 м2 |
| Итого по подпрограмме 4 |  |  |  |  |  | 11 005 347,01 | 374 003,69 | 374 00,69 | 11 753 354,39 |  |
| в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация города Бородино |  |  |  |  | 11 005 347,01 | 374 003,69 | 374 00,69 | 11 753 354,39 |  |